Документ предоставлен КонсультантПлюс

- СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

от 17 февраля 2009 г. N 1175

ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНОСТЬ НОВОСИБИРСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА

НА 2006 - 2008 ГОДЫ", ПРИНЯТОЙ РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО

СОВЕТА НОВОСИБИРСКА ОТ 21.06.2006 N 277

В соответствии с Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 N 103, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска решил:

1. Утвердить отчет об исполнении городской целевой программы "Безопасность Новосибирского метрополитена на 2006 - 2008 годы", принятой решением городского Совета Новосибирска от 21.06.2006 N 277 (в редакции решения городского Совета Новосибирска от 27.03.2007 N 559) (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению (Казак А.А.).

Мэр города Новосибирска

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ

- Приложение

к решению

Совета депутатов

города Новосибирска

от 17.02.2009 N 1175

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНОСТЬ

НОВОСИБИРСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА НА 2006 - 2008 ГОДЫ", ПРИНЯТОЙ

РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НОВОСИБИРСКА ОТ 21.06.2006 N 277

(В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НОВОСИБИРСКА

ОТ 27.03.2007 N 559)

Городская целевая программа "Безопасность Новосибирского метрополитена на 2006 - 2008 годы" принята решением городского Совета Новосибирска от 21.06.2006 N 277 (далее - Программа).

- 1. Достижение цели и выполнение задач Программы

Целью Программы являлось обеспечение безопасности граждан, пользующихся услугами муниципального унитарного предприятия города Новосибирска "Новосибирский метрополитен" (далее - МУП "Новосибирский метрополитен").

Задачами Программы являлись:

разработка плана мероприятий организационного и технического характера, направленных на совершенствование системы обеспечения защищенности объектов Новосибирского метрополитена;

повышение надежности функционирования объектов Новосибирского метрополитена как транспортного средства в области обеспечения безопасности подземных сооружений;

эффективное использование научно-технических разработок, применяемых на метрополитенах городов Российской Федерации и в странах Содружества Независимых Государств.

Поставленные задачи, направленные на повышение уровня безопасности объектов МУП "Новосибирский метрополитен", выполнены.

- 2. Механизм реализации Программы и контроль

за ходом ее исполнения

Реализация Программы осуществлялась:

МУП "Новосибирский метрополитен";

районными отделами и управлением внутренних дел города Новосибирска;

отделом милиции на метрополитене Главного управления внутренних дел по Новосибирской области;

департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска;

управлением общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами;

управлением здравоохранения мэрии города Новосибирска;

управлением по городу Новосибирску Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В ходе реализации Программы департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска контролировал целевое и эффективное использование бюджетных ассигнований, выполнение намеченных мероприятий, регулировал деятельность основных исполнителей.

Контроль за исполнением Программы осуществляла постоянная комиссия Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению.

- 3. Финансовое обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета города и средств МУП "Новосибирский метрополитен" в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Финансирование Программы

| N п. | Источники финансирования | % исполне- ния | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам по плану/фактически (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бюджет города Новосибирска | 100 | 21873,0 | - | 13370,0/ 13370,0 | 8503,0/ 8503,0 |
| 2 | Средства МУП "Новосибирский метрополитен" | 100 | 20384,0 | 8935,0/ 4820,0 | 6310,0/ 11515,0 | 5139,0/ 4049,0 |
| 3 | Итого | 100 | 42257,0 | 8935,0/ 4820,0 | 19680,0/ 24885,0 | 13642,0/ 12552,0 |

Из них профинансированы:

организационные мероприятия и профилактическая работа в сумме 2228,0 тыс. рублей;

мероприятия по оснащению объектов и сооружений метрополитена системами технического прикрытия и информации в сумме 39589,0 тыс. рублей, в т.ч.: 21873,0 тыс. рублей из бюджета города и 17716,0 тыс. рублей из собственных средств МУП "Новосибирский метрополитен";

мероприятия по материально-техническому обеспечению отдела милиции на метрополитене Главного управления внутренних дел по Новосибирской области в сумме 440,0 тыс. рублей.

- 4. Реализация мероприятий Программы

Мероприятия Программы формировались в соответствии с планом мероприятий по реализации Межведомственной комплексной программы по совершенствованию антитеррористической защищенности метрополитена (на 2005 - 2007 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.05.2005 N 682-р.

В ходе исполнения мероприятий Программы реализован комплекс мер, направленных на повышение безопасности МУП "Новосибирский метрополитен". Реализация мероприятий Программы осуществлялась по четырем направлениям, в соответствии с Планом мероприятий Программы:

информационно-аналитическое и нормативно-правовое обеспечение;

организационная и профилактическая работа;

оснащение объектов и сооружений МУП "Новосибирский метрополитен" системами технического прикрытия и информации;

материально-техническое обеспечение отдела милиции на метрополитене Главного управления внутренних дел по Новосибирской области.

В ходе реализации Программы проведены корректировки имеющихся планов и разработан ряд новых документов по повышению устойчивости функционирования МУП "Новосибирский метрополитен".

На заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению противопожарной безопасности МУП "Новосибирский метрополитен" регулярно рассматривались результаты работы по обеспечению антитеррористической защищенности объектов МУП "Новосибирский метрополитен", на которых конкретизировались задачи по вопросам безопасности и повышения устойчивости функционирования объектов предприятия.

В целях совершенствования подготовки сил и средств МУП "Новосибирский метрополитен", организации взаимодействия между силовыми ведомствами и предприятиями города, участвующими в ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечивающими восстановление функционирования МУП "Новосибирский метрополитен", под руководством Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области, Управлением Федеральной службы безопасности по Новосибирской области проведены 5 учений и тренировок. Учения, тренировки проведены руководством Новосибирского метрополитена с привлечением как штатных, так и нештатных формирований гражданской обороны. На занятия выносились вопросы реально возможных чрезвычайных ситуаций с последующей их практической отработкой. Результаты проведенных мероприятий оформлялись рекомендациями структурным подразделениям МУП "Новосибирский метрополитен" по их действиям в той или иной ситуации.

Кроме того, обучение персонала Новосибирского метрополитена проводилось в учебно-методическом центре Главного управления "Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению противопожарной безопасности Новосибирской области", курсах гражданской обороны Центрального района города Новосибирска и в структурных подразделениях МУП "Новосибирский метрополитен" по рекомендованным программам.

Наиболее затратными стали мероприятия раздела "Оснащение объектов метрополитена системами технического прикрытия и информации".

Начаты и активно ведутся работы по реализации проекта "Система видеонаблюдения на станциях МУП "Новосибирский метрополитен" и передачи информации в ситуационный центр". Завершен монтаж видеокамер на 9 станциях метрополитена ("Площадь Маркса", "Речной вокзал", "Площадь Ленина", "Красный проспект", "Заельцовская", "Студенческая", "Гагаринская", "Октябрьская" и "Сибирская") и в инженерном корпусе. С 21.12.2007 приступили к эксплуатации системы видеонаблюдения на оборудованных объектах. Проложено на объектах метрополитена 27 км 160 м коаксиального кабеля и 23 км 320 м силового кабеля, установлена 361 видеокамера.

Модернизирован подвижный пункт управления.

Для проведения ремонтно-восстановительных работ созданы запасы материальных средств (лакокрасочные материалы, лист оцинкованный, лист стальной, песок, сибит, стекло, трубы стальные, цемент, щебень).

Проведена плановая работа по техническому перевооружению пунктов восстановительных средств штатных аварийно-восстановительных формирований, приобретены: специальное оборудование для горизонтального перемещения вагона, теодолит технический, рельсошлифовальный станок, рельсорезный станок, клещи токоизмерительные, приборы измерительные, дрели, лебедки, насосы гидравлические, бензиновая электростанция, мотопомпы и многие другие средства малой механизации, которые позволят эффективнее решать вопросы по восстановлению функционирования МУП "Новосибирский метрополитен".

Для защиты персонала, входящего в аварийно-восстановительные формирования, приобретено 380 новых противогазов промышленных фильтрующих с панорамной маской.

Работниками службы сигнализации и связи проведены работы по обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения и устройств пожарной сигнализации. Оборудовано дополнительно 4 точки видеонаблюдения на территории электродепо "Ельцовское", заменено 6 датчиков устройств контроля прохода в тоннель, а также переговорные устройства системы передачи тревожной информации от пассажиров.

Для обеспечения пропускного режима на территорию электродепо проведено переоборудование двух проходных. Отгорожены гаражи и вход в столовую. Оборудована автостоянка для личного автотранспорта работников МУП "Новосибирский метрополитен". Часть забора по периметру электродепо оборудована спиральным барьером безопасности "Егоза". В службе подвижного состава создано структурное подразделение, в количестве 10 человек, осуществляющее пропускной режим на территорию электродепо "Ельцовское".

Проведены работы по увеличению надежности инженерно-технических устройств и систем жизнеобеспечения путем замены физически устаревшего оборудования, а также ремонта выработавших эксплуатационные ресурсы водонесущих коммуникаций.

Проведены работы по усилению дверей (калиток) с платформ на служебные мостики станций Новосибирского метрополитена.

В помещениях, занимаемых отделом милиции на метрополитене Главного управления внутренних дел по Новосибирской области, проведен капитальный ремонт.

Изготовлено и установлено на станциях МУП "Новосибирский метрополитен" 17 металлических шкафов для хранения технических средств локализации взрыва.

- 5. Оценка результативности и эффективности

реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы позволило:

сократить время на предупреждение возможных ситуаций на объектах Новосибирского метрополитена и несколько минимизировать их последствия;

усилить охрану общественного порядка на станциях и объектах МУП "Новосибирский метрополитен";

подготовить и осуществить ряд мероприятий организационного и технического характера, направленных на совершенствование защищенности объектов Новосибирского метрополитена;

повысить надежность функционирования объектов МУП "Новосибирский метрополитен" как транспортного средства;

повысить оперативность реагирования при решении вопросов по ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах МУП "Новосибирский метрополитен".

В целом Программа показала значимость и эффективность проведенных мер в вопросах повышения безопасности пассажиров и повышения квалификации работников МУП "Новосибирский метрополитен".

- Приложение

к отчету

об исполнении городской целевой

программы "Безопасность Новосибирского

метрополитена на 2006 - 2008 годы",

принятой решением городского Совета

Новосибирска от 21.06.2006 N 277

(в редакции решения городского Совета

Новосибирска от 27.03.2007 N 559)

Исполнение мероприятий городской целевой

программы "Безопасность Новосибирского метрополитена

на 2006 - 2008 годы", принятой решением городского

Совета Новосибирска от 21.06.2006 N 277

┌──────┬────────────────────────────────┬──────────────┬────────────────┬───────────┬─────────────────────────┬──────────────┬────────────────────────────┐

│  N   │          Мероприятие           │     Срок     │  Исполнитель   │Финансиро- │  В том числе по годам   │   Источник   │     Результат и оценка     │

│  п.  │                                │  исполнения  │                │вание      │  план/факт (тыс. руб.)  │финансирования│  эффективности исполнения  │

│      │                                │              │                │план/факт  ├───────┬────────┬────────┤              │        мероприятий         │

│      │                                │              │                │(тыс. руб.)│ 2006  │  2007  │  2008  │              │                            │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│  1   │               2                │      3       │       4        │     5     │   6   │   7    │   8    │      9       │             10             │

├──────┴────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────┴───────────┴───────┴────────┴────────┴──────────────┴────────────────────────────┤

│                                            1. Информационно-аналитическое и нормативно-правовое обеспечение                                             │

├──────┬────────────────────────────────┬──────────────┬────────────────┬───────────┬───────┬────────┬────────┬──────────────┬────────────────────────────┤

│1.1   │Корректировка, в соответствии   │Ежегодно      │МУП             │     -     │   -   │   -    │   -    │      -       │Выполнено.                  │

│      │со складывающейся обстановкой,  │(I квартал)   │"Новосибирский  │           │       │        │        │              │Проводились ежегодные       │

│      │планов:                         │              │метрополитен"   │           │       │        │        │              │корректировки документов    │

│      │"Превентивных мероприятий       │              │                │           │       │        │        │              │                            │

│      │по снижению риска возникновения │              │                │           │       │        │        │              │                            │

│      │чрезвычайной ситуации, усилению │              │                │           │       │        │        │              │                            │

│      │бдительности, обеспечению       │              │                │           │       │        │        │              │                            │

│      │безопасности пассажиров         │              │                │           │       │        │        │              │                            │

│      │и сохранности объектов          │              │                │           │       │        │        │              │                            │

│      │метрополитена на 2006 год";     │              │                │           │       │        │        │              │                            │

│      │"Действий по предупреждению и   │              │                │           │       │        │        │              │                            │

│      │ликвидации чрезвычайных ситуаций│              │                │           │       │        │        │              │                            │

│      │природного и технологического   │              │                │           │       │        │        │              │                            │

│      │характера МУП г. Новосибирска   │              │                │           │       │        │        │              │                            │

│      │"Новосибирский метрополитен"    │              │                │           │       │        │        │              │                            │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│1.2   │Корректировка планов проведения │Ежегодно      │УВД             │     -     │   -   │   -    │   -    │      -       │Выполнено.                  │

│      │специальной операции "Тоннель"  │(I квартал)   │г. Новосибирска,│           │       │        │        │              │Проведены плановые          │

│      │                                │              │РО-РУВД         │           │       │        │        │              │корректировки плана         │

│      │                                │              │г. Новосибирска,│           │       │        │        │              │                            │

│      │                                │              │управление по   │           │       │        │        │              │                            │

│      │                                │              │г. Новосибирску │           │       │        │        │              │                            │

│      │                                │              │ГУ МЧС РФ по НСО│           │       │        │        │              │                            │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│1.3   │Сбор и обобщение информации     │2006 -        │МУП             │     -     │   -   │   -    │   -    │      -       │Выполнено.                  │

│      │о передовом опыте решения       │2008 годы     │"Новосибирский  │           │       │        │        │              │Использовались материалы    │

│      │проблем безопасности и повышения│              │метрополитен"   │           │       │        │        │              │СМИ и опыт метрополитенов   │

│      │устойчивости функционирования   │              │                │           │       │        │        │              │России                      │

│      │метрополитенов России и         │              │                │           │       │        │        │              │                            │

│      │зарубежных стран                │              │                │           │       │        │        │              │                            │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│1.4   │Внесение изменений в Положение  │2006 год      │УВД             │     -     │   -   │   -    │   -    │      -       │Выполнено.                  │

│      │об отделе милиции на            │              │г. Новосибирска,│           │       │        │        │              │Приказом ГУВД по НСО от     │

│      │метрополитене в соответствии    │              │ОММ при ГУВД НСО│           │       │        │        │              │28.03.2007 N 176 утверждено │

│      │с типовым Положением о          │              │                │           │       │        │        │              │Положение об отделе милиции │

│      │подразделениях милиции          │              │                │           │       │        │        │              │на метрополитене ГУВД по НСО│

│      │на метрополитене МВД РФ         │              │                │           │       │        │        │              │                            │

├──────┴────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────┴───────────┴───────┴────────┴────────┴──────────────┴────────────────────────────┤

│                                                      2. Организационная и профилактическая работа                                                       │

├──────┬────────────────────────────────┬──────────────┬────────────────┬───────────┬───────┬────────┬────────┬──────────────┬────────────────────────────┤

│2.1   │Рассмотрение результатов работы │Ежегодно (II, │Комитет мэрии   │     -     │   -   │   -    │   -    │      -       │Выполнено.                  │

│      │по обеспечению                  │IV кварталы)  │по связям с     │           │       │        │        │              │На заседаниях АТК города    │

│      │антитеррористической            │              │правоохранитель-│           │       │        │        │              │Новосибирска два раза в год │

│      │защищенности объектов           │              │ными органами и │           │       │        │        │              │                            │

│      │Новосибирского метрополитена    │              │войсковыми      │           │       │        │        │              │                            │

│      │на комиссии по содействию       │              │подразделениями │           │       │        │        │              │                            │

│      │деятельности региональной       │              │                │           │       │        │        │              │                            │

│      │антитеррористической комиссии   │              │                │           │       │        │        │              │                            │

│      │Новосибирской области           │              │                │           │       │        │        │              │                            │

│      │с последующей разработкой мер   │              │                │           │       │        │        │              │                            │

│      │по совершенствованию            │              │                │           │       │        │        │              │                            │

│      │антитеррористической            │              │                │           │       │        │        │              │                            │

│      │защищенности метрополитена      │              │                │           │       │        │        │              │                            │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│2.2   │Организация специального        │Ежегодно (I,  │УВД             │     -     │   -   │   -    │   -    │      -       │Выполнено.                  │

│      │обучения работников             │III кварталы) │г. Новосибирска.│           │       │        │        │              │По плану ОММ ГУВД по НСО    │

│      │метрополитена использованию     │              │МУП             │           │       │        │        │              │                            │

│      │средств, направленных на        │              │"Новосибирский  │           │       │        │        │              │                            │

│      │предупреждение и противодействие│              │метрополитен"   │           │       │        │        │              │                            │

│      │совершению на объектах          │              │                │           │       │        │        │              │                            │

│      │метрополитена преступлений      │              │                │           │       │        │        │              │                            │

│      │террористического характера     │              │                │           │       │        │        │              │                            │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│2.3   │Подготовка сил и средств,       │По плану      │МУП             │     -     │   -   │   -    │   -    │      -       │Выполнено.                  │

│      │участвующих в ликвидации        │              │"Новосибирский  │           │       │        │        │              │Подготовка осуществлялась на│

│      │последствий чрезвычайных        │              │метрополитен"   │           │       │        │        │              │УМЦ ГУ "Центр по обеспечению│

│      │ситуаций как природного, так и  │              │                │           │       │        │        │              │мероприятий в области ГО, ЧС│

│      │техногенного характера:         │              │                │           │       │        │        │              │и ОПБ НСО", курсах ГО       │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┤администрации Центрального  │

│2.3.1 │Комиссии по чрезвычайным        │По плану      │МУП             │     -     │   -   │   -    │   -    │      -       │района, на проводимых       │

│      │ситуациям и противопожарной     │              │"Новосибирский  │           │       │        │        │              │учениях и тренировках.      │

│      │безопасности, эвакуационной     │              │метрополитен"   │           │       │        │        │              │Обучение на предприятии     │

│      │комиссии, пункта выдачи средств │              │                │           │       │        │        │              │проводилось по программам:  │

│      │индивидуальной защиты           │              │                │           │       │        │        │              │работников, входящих        │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┤в состав КЧС и ОПБ, ЭК, СЭП,│

│2.3.2 │Пунктов восстановительных       │По плану      │МУП             │     -     │   -   │   -    │   -    │      -       │по 15-часовой программе;    │

│      │средств служб метрополитена     │              │"Новосибирский  │           │       │        │        │              │личного состава ПВС,        │

│      │                                │              │метрополитен"   │           │       │        │        │              │нештатных                   │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┤аварийно-восстановительных  │

│2.3.3 │Нештатных аварийно-             │По плану      │МУП             │     -     │   -   │   -    │   -    │      -       │формирований - по 20-часовой│

│      │восстановительных формирований  │              │"Новосибирский  │           │       │        │        │              │программе, а также по       │

│      │структурных подразделений       │              │метрополитен"   │           │       │        │        │              │программам технической учебы│

│      │предприятия                     │              │                │           │       │        │        │              │                            │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│2.4   │Контроль за состоянием зданий,  │Ежегодно (I,  │МУП             │     -     │   -   │   -    │   -    │      -       │Выполнено.                  │

│      │сооружений. Обследование        │III кварталы) │"Новосибирский  │           │       │        │        │              │В 2006 г. - март, август,   │

│      │конструкций объектов            │              │метрополитен"   │           │       │        │        │              │ноябрь.                     │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │В 2007 г. - апрель, август, │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │ноябрь.                     │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │В 2008 г. - март, август,   │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │ноябрь                      │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│2.5   │Создание запасов строительных   │По плану      │МУП             │  785,0/   │235,0/ │ 260,0/ │ 290,0/ │Средства МУП  │Выполнено.                  │

│      │материалов и изделий для        │              │"Новосибирский  │   785,0   │ 235,0 │ 260,0  │ 290,0  │"Новосибирский│Созданы запасы строительных │

│      │ремонтных работ                 │              │метрополитен"   │           │       │        │        │метрополитен" │материалов                  │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│2.6   │Проведение совместных учений    │По графику    │МУП             │   52,0/   │ 16,0/ │ 18,0/  │ 18,0/  │Средства МУП  │Выполнено.                  │

│      │и тренировок по отработке       │              │"Новосибирский  │   52,0    │ 16,0  │  18,0  │  18,0  │"Новосибирский│Проведено учений:           │

│      │вопросов взаимодействия         │              │метрополитен",  │           │       │        │        │метрополитен" │в 2006 г. - 5;              │

│      │структурных подразделений       │              │ОММ при ГУВД    │           │       │        │        │              │в 2007 г. - 5;              │

│      │предприятия с учреждениями и    │              │Новосибирской   │           │       │        │        │              │в 2008 г. - 5               │

│      │организациями г. Новосибирска,  │              │области,        │           │       │        │        │              │                            │

│      │привлекаемыми для ликвидации    │              │управление по   │           │       │        │        │              │                            │

│      │чрезвычайных ситуаций           │              │г. Новосибирску │           │       │        │        │              │                            │

│      │                                │              │ГУ МЧС РФ по НСО│           │       │        │        │              │                            │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│2.7   │Проведение тактико-специальных  │Ежегодно (II, │УВД             │     -     │   -   │   -    │   -    │      -       │Выполнено.                  │

│      │учений по отработке действий сил│IV кварталы)  │г. Новосибирска,│           │       │        │        │              │В феврале 2007 г. и марте   │

│      │и средств при проведении        │              │РО-РУВД города, │           │       │        │        │              │2008 г. на станции          │

│      │специальной операции "Тоннель"  │              │управление по   │           │       │        │        │              │"Гарина-Михайловского" под  │

│      │                                │              │г. Новосибирску │           │       │        │        │              │руководством УФСБ по НСО    │

│      │                                │              │ГУ МЧС РФ по    │           │       │        │        │              │                            │

│      │                                │              │НСО, УЗ, ДТиДБК │           │       │        │        │              │                            │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│2.8   │Проверка автоматических систем  │Ежеквартально │МУП             │     -     │   -   │   -    │   -    │      -       │Выполнено.                  │

│      │обнаружения и оповещения о      │              │"Новосибирский  │           │       │        │        │              │Проведено более 3000        │

│      │возгорании и других чрезвычайных│              │метрополитен"   │           │       │        │        │              │проверок, выявлено и        │

│      │ситуациях на объектах           │              │                │           │       │        │        │              │устранено 120 замечаний     │

│      │метрополитена, проведение       │              │                │           │       │        │        │              │                            │

│      │ремонтных работ                 │              │                │           │       │        │        │              │                            │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│2.9   │Создание в структуре            │2007 год      │МУП             │  1266,0/  │   -   │1266,0/ │   -    │Средства МУП  │Выполнено.                  │

│      │метрополитена подразделения,    │              │"Новосибирский  │  1266,0   │       │ 1266,0 │        │"Новосибирский│В 2007 г. создано           │

│      │осуществляющего пропускной режим│              │метрополитен"   │           │       │        │        │метрополитен" │структурное подразделение в │

│      │на территорию электродепо       │              │                │           │       │        │        │              │количестве 10 человек,      │

│      │"Ельцовское"                    │              │                │           │       │        │        │              │осуществляющее пропускной   │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │режим на территорию         │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │электродепо "Ельцовское"    │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│2.10  │Подготовка и размещение         │2006 -        │МУП             │   50,0/   │ 20,0/ │ 15,0/  │ 15,0/  │Средства МУП  │Выполнено.                  │

│      │на объектах метрополитена       │2008 годы     │"Новосибирский  │   50,0    │ 20,0  │  15,0  │  15,0  │"Новосибирский│В 2006 г. изготовлено и     │

│      │информационно-аналитических     │              │метрополитен"   │           │       │        │        │метрополитен" │установлено 12 лайт-боксов. │

│      │материалов по действиям в случае│              │                │           │       │        │        │              │В каждом вагоне             │

│      │возникновения чрезвычайной      │              │                │           │       │        │        │              │электропоезда были размещены│

│      │ситуации (лайт-боксы, плакаты,  │              │                │           │       │        │        │              │плакаты.                    │

│      │стенды, т.п.). Разработка и     │              │                │           │       │        │        │              │В 2007 г. изготовлено       │

│      │распространение методических    │              │                │           │       │        │        │              │и размещено на станциях     │

│      │рекомендаций, наглядных пособий,│              │                │           │       │        │        │              │метрополитена               │

│      │видеоматериалов                 │              │                │           │       │        │        │              │22 клик-системы.            │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │В 2008 г. оборудован кабинет│

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │по ГОЧС в инженерном корпусе│

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │метрополитена.              │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │В течение всего периода     │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │приобретались плакаты и     │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │менялась информация на      │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │стендах                     │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│2.11  │Участие в совещаниях, проводимых│2006 -        │МУП             │   75,0/   │ 20,0/ │ 25,0/  │ 30,0/  │Средства МУП  │Выполнено.                  │

│      │федеральными органами           │2008 годы     │"Новосибирский  │   75,0    │ 20,0  │  25,0  │  30,0  │"Новосибирский│В ноябре 2006 г. - совещание│

│      │исполнительной власти, по       │              │метрополитен"   │           │       │        │        │метрополитен" │руководителей метрополитенов│

│      │вопросам безопасности           │              │                │           │       │        │        │              │СНГ и Международной         │

│      │и антитеррористической          │              │                │           │       │        │        │              │ассоциации "Метро".         │

│      │защищенности метрополитенов     │              │                │           │       │        │        │              │Рассмотрены вопросы         │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │обеспечения безопасности и  │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │повышения устойчивости      │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │функционирования.           │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │В ноябре 2007 г. -          │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │г. Казань. В октябре        │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │2008 г. - г. Москва         │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│2.12  │Проведение занятий, инструктажей│2006 -        │МУП             │     -     │   -   │   -    │   -    │      -       │Выполнено.                  │

│      │с работниками торговых киосков  │2008 годы     │"Новосибирский  │           │       │        │        │              │В 2006 - 2008 годах         │

│      │(точек) по соблюдению правил    │              │метрополитен"   │           │       │        │        │              │с работниками торговых      │

│      │противопожарной безопасности    │              │                │           │       │        │        │              │киосков (точек) проводились │

│      │и порядку их действий в случае  │              │                │           │       │        │        │              │плановые и внеплановые      │

│      │возникновения чрезвычайной      │              │                │           │       │        │        │              │инструктажи по соблюдению   │

│      │ситуации                        │              │                │           │       │        │        │              │правил противопожарной      │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │безопасности и порядку      │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │их действий в случае        │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │возникновения чрезвычайной  │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │ситуации                    │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│2.13  │Участие в проведении комплексной│2006 -        │УВД             │     -     │   -   │   -    │   -    │      -       │Выполнено.                  │

│      │профилактической операции       │2008 годы     │г. Новосибирска.│           │       │        │        │              │ОММ ГУВД по НСО             │

│      │"Метро - дети"                  │              │МУП             │           │       │        │        │              │ежеквартально принимал      │

│      │                                │              │"Новосибирский  │           │       │        │        │              │участие в проведении        │

│      │                                │              │метрополитен"   │           │       │        │        │              │профилактической работы     │

├──────┴────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────┴───────────┴───────┴────────┴────────┴──────────────┴────────────────────────────┤

│                             3. Оснащение объектов и сооружений метрополитена системами технического прикрытия и информации                              │

├──────┬────────────────────────────────┬──────────────┬────────────────┬───────────┬───────┬────────┬────────┬──────────────┬────────────────────────────┤

│3.1   │Разработка проектно-сметной     │2006 -        │МУП             │ 22473,0/  │       │        │        │              │Выполнено                   │

│      │документации по реализации      │2007 годы     │"Новосибирский  │  22473,0  │       │        │        │              │                            │

│      │мероприятий, предусмотренных    │              │метрополитен"   │           │   -   │13370,0/│8503,0/ │Бюджет города │                            │

│      │Межведомственной комплексной    │              │                │           │       │13370,0 │ 8503,0 │              │                            │

│      │программой мероприятий          │              │                │           │600,0/ │   -    │   -    │Средства МУП  │                            │

│      │по совершенствованию            │              │                │           │ 600,0 │        │        │"Новосибирский│                            │

│      │антитеррористической            │              │                │           │       │        │        │метрополитен  │                            │

│      │защищенности метрополитена (на  │              │                │           │       │        │        │              │                            │

│      │2005 - 2007 годы), утвержденной │              │                │           │       │        │        │              │                            │

│      │распоряжением Правительства РФ  │              │                │           │       │        │        │              │                            │

│      │от 27.05.2005 N 682-р           │              │                │           │       │        │        │              │                            │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│3.1.1 │Разработка проектно-сметной     │2006 -        │МУП             │  2300,0/  │       │        │        │              │Выполнено.                  │

│      │документации                    │2007 годы     │"Новосибирский  │  2300,0   │       │        │        │              │Разработан проект "Система  │

│      │                                │              │метрополитен"   │           │   -   │1700,0/ │   -    │Бюджет города │видеонаблюдения на станциях │

│      │                                │              │                │           │       │ 1700,0 │        │              │Новосибирского метрополитена│

│      │                                │              │                │           │600,0/ │   -    │   -    │Средства МУП  │и передачи видеосигнала в   │

│      │                                │              │                │           │ 600,0 │        │        │"Новосибирский│ситуационный центр", и      │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │метрополитен  │получено положительное      │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │заключение                  │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│3.1.2 │Реализация проекта "Система     │2007 -        │МУП             │ 20173,0/  │   -   │11670,0/│8503,0/ │Бюджет города │Выполнено.                  │

│      │видеонаблюдения на станциях     │2008 годы     │"Новосибирский  │  20173,0  │       │11670,0 │ 8503,0 │              │На 10 объектах метрополитена│

│      │Новосибирского метрополитена и  │              │метрополитен"   │           │       │        │        │              │реализована "Система        │

│      │передачи информации в           │              │                │           │       │        │        │              │видеонаблюдения  на станциях│

│      │ситуационный центр"             │              │                │           │       │        │        │              │Новосибирского метрополитена│

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │и передачи информации в     │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │ситуационный центр"         │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│3.2   │Оснащение рабочих мест пункта   │2006 -        │МУП             │   16,0/   │ 4,0/  │  6,0/  │  6,0/  │Средства МУП  │Выполнено.                  │

│      │управления средствами           │2008 годы     │"Новосибирский  │   16,0    │  4,0  │  6,0   │  6,0   │"Новосибирский│Подвижный пункт управления  │

│      │индивидуальной защиты           │              │метрополитен"   │           │       │        │        │метрополитен" │оборудован на базе          │

│      │и медицинского обеспечения      │              │                │           │       │        │        │              │автомобиля Газ-22177,       │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │который оснащен стационарной│

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │и 2 переносными             │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │радиостанциями. Автомобиль  │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │укомплектован 10 комплектами│

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │СИЗ и медицинской сумкой    │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│3.3   │Обслуживание и ремонт имеющихся │2006 -        │МУП             │  550,0/   │200,0/ │ 150,0/ │ 200,0/ │Средства МУП  │Выполнено. Оборудовано      │

│      │систем видеонаблюдения.         │2008 годы     │"Новосибирский  │   550,0   │ 200,0 │ 150,0  │ 200,0  │"Новосибирский│дополнительно 4 точки       │

│      │Оборудование дополнительных     │              │метрополитен"   │           │       │        │        │метрополитен" │видеонаблюдения на станции  │

│      │точек видеонаблюдения           │              │                │           │       │        │        │              │электродепо "Ельцовское"    │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│3.4   │Замена датчиков устройств       │Ежегодно      │МУП             │   60,0/   │ 20,0/ │ 20,0/  │ 20,0/  │Средства МУП  │Выполнено. Произведена      │

│      │контроля прохода в тоннель      │              │"Новосибирский  │   60,0    │ 20,0  │  20,0  │  20,0  │"Новосибирский│замена 6 датчиков устройств │

│      │                                │              │метрополитен"   │           │       │        │        │метрополитен" │контроля прохода в тоннель, │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │а также 2 переговорных      │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │устройства системы передачи │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │тревожной информации        │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │от пассажиров               │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│3.5   │Совершенствование системы       │2006 -        │МУП             │  180,0/   │ 55,0/ │ 55,0/  │ 70,0/  │Средства МУП  │Выполнено. Приобретено      │

│      │передачи тревожной информации   │2008 годы     │"Новосибирский  │   180,0   │ 55,0  │  55,0  │  70,0  │"Новосибирский│20 переговорных устройств   │

│      │от пассажиров (установка        │              │метрополитен"   │           │       │        │        │метрополитен" │"пассажир - кассир".        │

│      │устройств: "пассажир - кассир,  │              │                │           │       │        │        │              │Установлены информаторы     │

│      │дежурный станционного поста,    │              │                │           │       │        │        │              │на наклонных эскалаторах    │

│      │дежурный станционного поста     │              │                │           │       │        │        │              │                            │

│      │централизации")                 │              │                │           │       │        │        │              │                            │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│3.6   │Оборудование служебных помещений│2006 -        │МУП             │  890,0/   │450,0/ │ 220,0/ │ 220,0/ │Средства МУП  │Выполнено. Изготовлено и    │

│      │в пассажирских зонах            │2008 годы     │"Новосибирский  │   890,0   │ 450,0 │ 220,0  │ 220,0  │"Новосибирский│установлено в пассажирских  │

│      │металлическими дверями          │              │метрополитен"   │           │       │        │        │метрополитен" │зонах 243 металлических     │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │и противопожарных двери     │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│3.7   │Усиление дверей (калиток)       │2006 -        │МУП             │  900,0/   │300,0/ │ 300,0/ │ 300,0/ │Средства МУП  │Выполнено.                  │

│      │с платформ на служебные мостики │2008 годы     │"Новосибирский  │   900,0   │ 300,0 │ 300,0  │ 300,0  │"Новосибирский│Проведены работы по усилению│

│      │станций метрополитена           │              │метрополитен"   │           │       │        │        │метрополитен" │дверей (калиток) с платформ │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │на служебные мостики 10     │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │станций метрополитена       │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│3.8   │Совершенствование системы       │2006 -        │МУП             │  150,0/   │100,0/ │ 50,0/  │   -    │Средства МУП  │Выполнено.                  │

│      │защищенности электродепо        │2008 годы     │"Новосибирский  │   150,0   │ 100,0 │  50,0  │        │"Новосибирский│Разработан проект           │

│      │"Ельцовское": создание          │              │метрополитен"   │           │       │        │        │метрополитен" │и осуществлено оборудование │

│      │на территории электродепо       │              │                │           │       │        │        │              │периметра электродепо       │

│      │"Ельцовское" бюро пропусков и   │              │                │           │       │        │        │              │"Ельцовское" системой       │

│      │двух проходных                  │              │                │           │       │        │        │              │охранной сигнализации.      │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │Отгорожены гаражи и вход    │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │в столовую, установлены     │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │дополнительные ворота для   │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │ограничения доступа на      │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │территорию. Проведено       │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │техническое переоснащение   │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │бюро пропусков и верхней    │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │проходной по улице Нарымской│

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│3.9   │Усиление защищенности           │2006 -        │МУП             │  115,0/   │ 35,0/ │ 40,0/  │ 40,0/  │Средства МУП  │Выполнено.                  │

│      │левобережных эстакад метромоста │2008 годы     │"Новосибирский  │   115,0   │ 35,0  │  40,0  │  40,0  │"Новосибирский│Проведен ремонт постового   │

│      │                                │              │метрополитен"   │           │       │        │        │метрополитен" │пункта отдела милиции,      │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │расположенного в конце      │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │левобережной эстакады над   │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │порталом со стороны площади │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │Лыщинского. В 2007 году     │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │проведено оборудование крыши│

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │вестибюля N 2 станции       │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │"Речной вокзал" спиральным  │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │барьером безопасности       │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │"Егоза". В 2008 году        │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │проведены работы            │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │по проектированию охранной  │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │зоны опор левобережной      │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │эстакады метромоста         │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│3.10  │Вырубка кустарников, деревьев   │2006 -        │МУП             │  240,0/   │ 85,0/ │ 85,0/  │ 70,0/  │Средства МУП  │Выполнено.                  │

│      │и засыпка полевых дорог         │2008 годы     │"Новосибирский  │   240,0   │ 85,0  │  85,0  │  70,0  │"Новосибирский│Ежегодно проводились работы │

│      │у левобережной эстакады         │              │метрополитен"   │           │       │        │        │метрополитен" │по вырубке деревьев и       │

│      │метромоста и по периметру       │              │                │           │       │        │        │              │кустарников на прилегающих  │

│      │электродепо "Ельцовское"        │              │                │           │       │        │        │              │территориях                 │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│3.11  │Оборудование, ремонт            │2006 -        │МУП             │  4250,0/  │3000,0/│ 600,0/ │ 650,0/ │Средства МУП  │Выполнено                   │

│      │коммуникаций:                   │2008 годы     │"Новосибирский  │  4250,0   │ 885,0 │ 1805,0 │ 1560,0 │"Новосибирский│                            │

│      │                                │              │метрополитен"   │           │       │        │        │метрополитен" │                            │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│3.11.1│Вентиляционных киосков          │2006 -        │МУП             │  300,0/   │100,0/ │ 100,0/ │ 100,0/ │Средства МУП  │Выполнено.                  │

│      │                                │2008 годы     │"Новосибирский  │   300,0   │ 100,0 │ 100,0  │ 100,0  │"Новосибирский│Выполнен ремонт лестниц     │

│      │                                │              │метрополитен"   │           │       │        │        │метрополитен" │и декоративных решеток      │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │вентиляционных киосков      │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│3.11.2│Местной вентиляции              │2006 -        │МУП             │  950,0/   │300,0/ │ 300,0/ │ 350,0/ │Средства МУП  │Выполнено. Осуществлен      │

│      │                                │2008 годы     │"Новосибирский  │   950,0   │ 300,0 │ 300,0  │ 350,0  │"Новосибирский│ремонт в АБК, ОРК 1-4       │

│      │                                │              │метрополитен"   │           │       │        │        │метрополитен" │электродепо "Ельцовское", в │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │мотодепо, КПС и ДСП станции │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │"Площадь Ленина", ВТЗ       │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │станции                     │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │"Гарина-Михайловского",     │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │станциях "Площадь Маркса"   │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │и "Заельцовская" (системы   │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │В-6, П-6), станция "Площадь │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │Ленина" (системы П-2)       │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│3.11.3│Тоннельной вентиляции           │2006 -        │МУП             │  2400,0/  │2400,0/│   -/   │   -/   │Средства МУП  │Выполнено.                  │

│      │                                │2008 годы     │"Новосибирский  │  2400,0   │ 285,0 │ 1205,0 │ 910,0  │"Новосибирский│Проведены ремонтные работы: │

│      │                                │              │метрополитен"   │           │       │        │        │метрополитен" │ПК40 2В2, ПК98 2В1, ПК8 4В1,│

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │ПК98 2В2 - (ВОМД-24А), ПК130│

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │3В1 и 3В2 - (ВОМД-24), ПК142│

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │2В1 и 2В2, ПК29, ПК40 2В1   │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│3.11.4│Тоннельного водопровода         │2006 -        │МУП             │  600,0/   │200,0/ │ 200,0/ │ 200,0/ │Средства МУП  │Выполнено.                  │

│      │                                │2008 годы     │"Новосибирский  │   600,0   │ 200,0 │ 200,0  │ 200,0  │"Новосибирский│Проведен ремонт тоннельного │

│      │                                │              │метрополитен"   │           │       │        │        │метрополитен" │водопровода: в 2006 году - 2│

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │путь перегона "Октябрьская" │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │- "Площадь Ленина"; 2 путь  │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │перегона "Студенческая" -   │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │"Площадь Маркса" (ПК136 + 98│

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │- ПК140). Тепловые пункты   │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │станций                     │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │"Гарина-Михайловского" и    │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │"Красный проспект";         │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │в 2007 году - в венткамерах │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │на метромосту произведена   │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │замена трубопроводов,       │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │ВОУ ПК104 и ПК69 + 97       │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │Ленинской линии, ВОУ-8      │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │станции "Площадь Маркса";   │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │в 2008 году - в электродепо │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │"Ельцовское"                │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│3.12  │Замена силовых кабелей на       │2006 -        │МУП             │  1200,0/  │400,0/ │ 400,0/ │ 400,0/ │Средства МУП  │Выполнено.                  │

│      │кабели, изоляция которых не     │2008 годы     │"Новосибирский  │  1200,0   │ 400,0 │ 400,0  │ 400,0  │"Новосибирский│Проведена замена силового   │

│      │поддерживает горение            │              │метрополитен"   │           │       │        │        │метрополитен" │кабеля на кабель, изоляция  │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │которого не поддерживает    │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │горение: в 2006 году - 1220 │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │м, в 2007 году - 680 м, в   │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │2008 году - 510 м           │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│3.13  │Проектирование и прокладка      │2006 год      │МУП             │  6000,0/  │2000,0/│2000,0/ │2000,0/ │Средства МУП  │Выполнено.                  │

│      │кабельных линий внешнего        │              │"Новосибирский  │  6000,0   │   -   │ 6000,0 │   -    │"Новосибирский│Проведены проектирование    │

│      │и внутреннего электроснабжения  │              │метрополитен"   │           │       │        │        │метрополитен" │и прокладка кабельных линий │

│      │от тяговой подстанции           │              │                │           │       │        │        │              │внешнего и внутреннего      │

│      │"Челюскинская" до совмещенных   │              │                │           │       │        │        │              │электроснабжения от тяговой │

│      │тяговых подстанций "Красный     │              │                │           │       │        │        │              │подстанции "Челюскинская" до│

│      │проспект" и электродепо         │              │                │           │       │        │        │              │электродепо "Ельцовское"    │

│      │"Ельцовское"                    │              │                │           │       │        │        │              │                            │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│3.14  │Специальное профессиональное    │2006 -        │МУП             │   70,0/   │ 20,0/ │ 20,0/  │ 30,0/  │Средства МУП  │Выполнено.                  │

│      │обучение работников структурных │2008 годы     │"Новосибирский  │   70,0    │ 20,0  │  20,0  │  30,0  │"Новосибирский│На УМЦ ГУ "Центр по         │

│      │подразделений, входящих в состав│              │метрополитен"   │           │       │        │        │метрополитен" │обеспечению мероприятий в   │

│      │восстановительных формирований  │              │                │           │       │        │        │              │области ГО, ЧС и ОПБ НСО",  │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │курсах ГО Центрального      │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │района, в Областном центре  │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │охраны труда, учреждении    │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │Промышленная безопасность   │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │Сибири прошли обучение      │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │41 работник метрополитена   │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│3.15  │Экипировка                      │2006 -        │МУП             │  1100,0/  │400,0/ │ 350,0/ │ 350,0/ │Средства МУП  │Выполнено.                  │

│      │и материально-техническое       │2008 годы     │"Новосибирский  │  1100,0   │ 400,0 │ 350,0  │ 350,0  │"Новосибирский│Для экипировки ПВС          │

│      │обеспечение средствами малой    │              │метрополитен"   │           │       │        │        │метрополитен" │приобретены: рельсорезный   │

│      │механизации личного состава     │              │                │           │       │        │        │              │станок PMSGM; разгоночный   │

│      │восстановительных формирований  │              │                │           │       │        │        │              │прибор марки ПГР-6;         │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │7 источников бесперебойного │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │питания коммутаторов АТС и  │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │4 радиостанции для замены   │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │выслуживших установленные   │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │сроки службы для ЛАЗа,      │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │электролебедка 100 м,       │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │12 фонарей, 2 мегафона,     │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │2 насоса дренажных,         │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │шлифовальная машинка,       │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │3 электродрели и др.,       │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │9 измерительных приборов,   │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │2-тонная лебедка,           │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │4 огнетушителя              │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│3.16  │Замена средств индивидуальной   │2006 -        │МУП             │  450,0/   │150,0/ │ 150,0/ │ 150,0/ │Средства МУП  │Выполнено.                  │

│      │защиты и создание их резерва    │2008 годы     │"Новосибирский  │   450,0   │ 150,0 │ 150,0  │ 150,0  │"Новосибирский│В 2006 - 2008 годах         │

│      │для использования в случае      │              │метрополитен"   │           │       │        │        │метрополитен" │приобретено 380 новых       │

│      │чрезвычайной ситуации           │              │                │           │       │        │        │              │фильтрующих противогазов    │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │марки ППФ-95 с панорамной   │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │маской                      │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│3.17  │Проведение работ по проверке    │2006 -        │МУП             │  150,0/   │ 50,0/ │ 50,0/  │ 50,0/  │Средства МУП  │Выполнено.                  │

│      │систем пожаротушения            │2008 годы     │"Новосибирский  │   150,0   │ 50,0  │  50,0  │  50,0  │"Новосибирский│В 2006 - 2007 годах         │

│      │                                │              │метрополитен"   │           │       │        │        │метрополитен" │проведено более 3000        │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │проверок подвижного состава,│

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │в результате которых было   │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │выявлено и устранено более  │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │70 замечаний                │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│3.18  │Замена первичных средств        │2006 -        │МУП             │  345,0/   │105,0/ │ 120,0/ │ 120,0/ │Средства МУП  │Выполнено.                  │

│      │пожаротушения, не               │2008 годы     │"Новосибирский  │   345,0   │ 105,0 │ 120,0  │ 120,0  │"Новосибирский│Закуплены:                  │

│      │соответствующих действующим     │              │метрополитен"   │           │       │        │        │метрополитен" │в 2006 году огнетушители    │

│      │нормативам                      │              │                │           │       │        │        │              │ОУ-3 (5) - 10 шт., ОСП-1 -  │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │50 шт., ОП-5 (9) - 40 шт.,  │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │раструбы к ОУ - 50 шт.,     │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │вентили пожарных кранов -   │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │10 шт., пожарные рукава - 20│

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │шт., знаки по ПБ - 18 к-т,  │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │планы эвакуации - 20 шт.;   │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │в 2007 году огнезащитный    │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │материал, шкафы пожарные на │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │станции, пожарные рукава,   │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │огнетушители;               │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │в 2008 году углекислотные   │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │огнетушители - 72 шт.,      │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │порошковые огнетушители -   │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │110 шт., пожарные рукава -  │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │32 шт. Произведена замена   │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │порошковых огнетушителей  на│

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │новые - 50 шт. и установлено│

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │пожарных шкафов - 20 шт.    │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│3.19  │Ремонт устройств пожарной       │2006 год      │МУП             │  450,0/   │450,0/ │   -    │   -    │Средства МУП  │Выполнено.                  │

│      │сигнализации станции            │(IV квартал)  │"Новосибирский  │   450,0   │ 450,0 │        │        │"Новосибирский│В 2006 году выполнен ремонт │

│      │"Заельцовская"                  │              │метрополитен"   │           │       │        │        │метрополитен" │пожарной сигнализации на    │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │станции "Заельцовская"      │

├──────┴────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────┴───────────┴───────┴────────┴────────┴──────────────┴────────────────────────────┤

│                          4. Материально-техническое обеспечение отдела милиции на метрополитене при ГУВД Новосибирской области                          │

├──────┬────────────────────────────────┬──────────────┬────────────────┬───────────┬───────┬────────┬────────┬──────────────┬────────────────────────────┤

│4.1   │Содержание и ремонт помещений   │Систематически│МУП             │  210,0/   │ 70,0/ │ 70,0/  │ 70,0/  │Средства МУП  │Выполнено.                  │

│      │                                │2006 -        │"Новосибирский  │   210,0   │ 70,0  │  70,0  │  70,0  │"Новосибирский│Осуществлялся плановый      │

│      │                                │2008 годы     │метрополитен"   │           │       │        │        │метрополитен" │ремонт помещений, занимаемых│

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │ОММ ГУВД по НСО             │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│4.2   │Обслуживание и ремонт средств   │Систематически│МУП             │  110,0/   │ 30,0/ │ 40,0/  │ 40,0/  │Средства МУП  │Выполнено.                  │

│      │связи                           │2006 -        │"Новосибирский  │   110,0   │ 30,0  │  40,0  │  40,0  │"Новосибирский│Заменено телефонных         │

│      │                                │2008 годы     │метрополитен"   │           │       │        │        │метрополитен" │аппаратов - 20 шт.,         │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │установлено цифровых        │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │телефонов "Меридиан-3904" - │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │3 шт., оборудованы          │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │громкоговорящим оповещением │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │посты милиции на станциях,  │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │приобретены и установлены   │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │платы аналоговых телефонных │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │линий                       │

├──────┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│4.3   │Оборудование вольера для        │2006 год      │МУП             │  120,0/   │120,0/ │   -    │   -    │Средства МУП  │Выполнено.                  │

│      │служебных собак кинологической  │(III квартал) │"Новосибирский  │   120,0   │ 120,0 │        │        │"Новосибирский│Собаки размещены в зональном│

│      │службы                          │              │метрополитен"   │           │       │        │        │метрополитен" │центре кинологической службы│

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │(ЗЦКС) при ГУВД по НСО.     │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │В данном специализированном │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │учреждении они проходят     │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │обучение для несения службы │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │на станциях и других        │

│      │                                │              │                │           │       │        │        │              │объектах метрополитена      │

├──────┴────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼──────────────┴────────────────────────────┤

│Всего по Программе, в том числе:       │              │                │ 42257,0/  │8935,0/│19680,0/│13642,0/│                                           │

│                                       │              │                │  42257,0  │4820,0 │24885,0 │12552,0 │                                           │

├───────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────┤

│средства бюджета города                │              │                │ 21873,0/  │   -   │13370,0/│8503,0/ │                                           │

│                                       │              │                │  21873,0  │       │13370,0 │ 8503,0 │                                           │

├───────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼───────────────────────────────────────────┤

│средства МУП "Новосибирский            │              │                │ 20384,0/  │8935,0/│6310,0/ │5139,0/ │                                           │

│метрополитен"                          │              │                │  20384,0  │4820,0 │11515,0 │ 4049,0 │                                           │

└───────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────┴───────────┴───────┴────────┴────────┴───────────────────────────────────────────┘

Примечание: Перечень применяемых сокращений:

ДТиДБК - департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска;

УЗ - управление здравоохранения мэрии города Новосибирска;

ОММ при ГУВД по НСО (с 01.02.2007 ОММ ГУВД по НСО) - отдел милиции на метрополитене при Главном управлении внутренних дел по Новосибирской области (с 01.02.2007 отдел милиции на метрополитене Главного управления внутренних дел по Новосибирской области);

РО-РУВД - районные отделы и управления внутренних дел города Новосибирска;

УФСБ по НСО - управление Федеральной службы безопасности по Новосибирской области;

АТК - антитеррористическая комиссия мэрии города Новосибирска;

МУП "Новосибирский метрополитен" - муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска "Новосибирский метрополитен";

АБК - административно-бытовой комплекс;

ОРК - отстойно-ремонтный комплекс;

КПС - командный пункт станции;

ДСП - помещение дежурной по станции без путевого развития;

ВТЗ - воздушно-тепловая завеса;

В-6 - вытяжной трубопровод N 6;

П-2 - приточный трубопровод N 2;

П-6 - приточный трубопровод N 6;

ВОМД-24 - вентилятор осевой малого давления, марка N 24;

ВОМД-24А - вентилятор осевой малого давления, марка N 24, модернизированный;

ПК29 (ПК8, ПК40, ПК98, ПК104, ПК130, ПК136, ПК142) - пикет N 29 (пикеты N 8, 40, 98, 104, 130, 136, 142);

1В1 - вентилятор первой системы телемеханики;

2В2 - вентилятор второй системы телемеханики;

3В1 - вентилятор третьей системы телемеханики;

ВОУ - водоотливная установка;

ПВС - пункт восстановительных средств;

АТС - автоматика, телемеханика, связь;

ЛАЗ - линейно-аппаратный зал;

ОУ - огнетушитель углекислотный;

ОП - огнетушитель порошковый;

СЭП - сборный эвакуационный пункт;

ЭК - эвакуационная комиссия;

СНГ - Содружество Независимых Государств;

СМИ - средства массовой информации;

КЧС и ОПБ - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению противопожарной безопасности;

УМЦ ГУ "Центр по обеспечению мероприятий в области ГО, ЧС и ОПБ НСО" - учебно-методический центр Главного управления "Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению противопожарной безопасности Новосибирской области";

ЗЦКС ГУВД по НСО - зональный центр кинологической службы Главного управления внутренних дел по Новосибирской области;

ГУВД по НСО - Главное управление внутренних дел по Новосибирской области.