Документ предоставлен КонсультантПлюс

- ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

от 21 июня 2006 г. N 277

О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "БЕЗОПАСНОСТЬ НОВОСИБИРСКОГО

МЕТРОПОЛИТЕНА НА 2006 - 2008 ГОДЫ"

Список изменяющих документов (в ред. решения городского Совета от 27.03.2007 N 559)

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения оперативности ликвидации их последствий на объектах метрополитена, снижения степени риска и минимизации потерь среди граждан и персонала, в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 30 Устава города Новосибирска, городской Совет решил:

1. Принять городскую целевую программу "Безопасность Новосибирского метрополитена на 2006 - 2008 годы" (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городского Совета по местному самоуправлению (Казак А.А.).

Глава городского самоуправления

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ

- Приложение

к решению

городского Совета

от 21.06.2006 N 277

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"БЕЗОПАСНОСТЬ НОВОСИБИРСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА

НА 2006 - 2008 ГОДЫ"

Список изменяющих документов (в ред. решения городского Совета от 27.03.2007 N 559)

- 1. Паспорт городской целевой программы "Безопасность

Новосибирского метрополитена на 2006 - 2008 годы"

| Наименование Программы | Городская целевая программа "Безопасность Новосибирского метрополитена на 2006 - 2008 годы" |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2005 N 682-р; распоряжение Губернатора Новосибирской области от 23.01.2006 N 8-р "О мерах по усилению антитеррористической защищенности объектов Новосибирского метрополитена на 2006 - 2007 годы"; распоряжение мэра от 28.06.2005 N 4477-р "О создании рабочей группы по разработке Программы безопасности Новосибирского метрополитена" |
| Заказчик Программы | Мэрия Новосибирска |
| Основные разработчики Программы | МУП "Новосибирский метрополитен"; комитет по связям с правоохранительными органами и войсковыми подразделениями мэрии; УВД города Новосибирска; отдел милиции на метрополитене при ГУВД Новосибирской области |
| Цель Программы | Обеспечение безопасности граждан, пользующихся услугами Новосибирского метрополитена |
| Задачи Программы | Разработка плана мероприятий организационного и технического характера, направленных на совершенствование системы обеспечения защищенности объектов метрополитена. Повышение надежности функционирования объектов метрополитена как транспортного средства в области обеспечения безопасности подземных сооружений. Эффективное использование научно-технических разработок, применяемых на метрополитенах городов Российской Федерации и в странах СНГ |
| Сроки реализации Программы | 2006 - 2008 годы |
| Исполнители программных мероприятий | МУП "Новосибирский метрополитен"; управление внутренних дел г. Новосибирска; РО-РУВД г. Новосибирска отдел милиции на метрополитене при ГУВД Новосибирской области; департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии; комитет мэрии по связям с правоохранительными органами и войсковыми подразделениями; управление здравоохранения мэрии; управление по г. Новосибирску ГУ МЧС РФ по Новосибирской области |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего - 42257,0 тыс. рублей, в том числе: 2006 год - 8935,0 тыс. рублей 2007 год - 19680,0 тыс. рублей 2008 год - 13642,0 тыс. рублей Из них: бюджет города - 21873,0 тыс. рублей; средства МУП "Новосибирский метрополитен" - 20384,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение эффективности предупреждения чрезвычайных ситуаций, снижение степени риска и минимизация потерь среди граждан, персонала метрополитена при их возникновении. Повышение антитеррористической устойчивости, надежности и технической безопасности объектов и систем метрополитена |
| Контроль за исполнением Программы | Городской Совет, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии |

- 2. Основное содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения

Подземный городской пассажирский транспорт функционирует в 8 городах Российской Федерации. В Новосибирском метрополитене эксплуатируется 12 станций и 2 линии общей протяженностью 14,2 км.

Притягательность метрополитена в качестве объекта террористических устремлений обусловлена большими пассажиропотоками, интенсивностью движения поездов, ограниченным пространством, свободным проходом на станции и невозможностью широкомасштабного использования технических средств для обнаружения оружия и взрывчатых веществ. Открытые участки путей (метромост, электродепо "Ельцовское") метрополитена практически не охраняются, не имеют достаточных инженерных заграждений, препятствующих доступу к ним посторонних лиц.

Нарастают проблемы с оснащением объектов и сооружений метрополитена системами временного хранения опасных веществ, видеонаблюдения и пресечения попыток несанкционированного проникновения на них.

Не утверждены структура и порядок материально-технического обеспечения подразделения милиции на метрополитене, в его составе нет штатных структур криминальной милиции, предварительного следствия и дознания, кинологических подразделений. Отсутствуют системы служебной радио- и телефонной связи для нарядов милиции, работающих на станциях и подземных объектах метрополитена.

Главной направленностью городской целевой программы "Безопасность Новосибирского метрополитена на 2006 - 2008 годы" (далее по тексту - Программа) является обеспечение безопасности населения при использовании метрополитена, повышение эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий возможных аварий, крушений, террористических актов и охране общественного порядка на станциях и объектах метрополитена.

- 3. Критерии оценки эффективности осуществления Программы

Реализация Программы на объектах Новосибирского метрополитена позволит:

сократить время на предупреждение возможных чрезвычайных ситуаций на объектах Новосибирского метрополитена и минимизировать их последствия;

повысить устойчивость управления и оперативность реагирования при осуществлении мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

повысить надежность систем обеспечения производственного процесса метрополитена;

совершенствовать методы защиты персонала предприятия и пассажиров;

повысить эффективность мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций с целью максимального снижения возможных потерь среди пассажиров и работников метрополитена;

усилить охрану общественного порядка на станциях и объектах Новосибирского метрополитена.

- 4. Финансовое обеспечение реализации Программы

Мероприятия городской целевой программы "Безопасность Новосибирского метрополитена на 2006 - 2008 годы" финансируются за счет средств бюджета города и собственных средств МУП "Новосибирский метрополитен" в общем размере 42257,0 тыс. рублей, в том числе:

тыс. рублей

| Источник финансирования | всего | в том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 |
| бюджет города | 21873,0 | - | 13370,0 | 8503,0 |
| средства МУП "Новосибирский метрополитен" | 20384,0 | 8935,0 | 6310,0 | 5139,0 |
| Итого | 42257,0 | 8935,0 | 19680,0 | 13642,0 |

Из них предусмотрено финансирование:

на организационную и профилактическую работу - 2228,0 тыс. рублей;

на оснащение объектов и сооружений метрополитена системами технического прикрытия и информации - 39249,0 тыс. рублей;

на материально-техническое обеспечение деятельности отдела милиции на метрополитене при ГУВД Новосибирской области - 780,0 тыс. рублей.

Рабочая группа по разработке целевой программы "Безопасность Новосибирского метрополитена на 2006 - 2008 годы" ежегодно в III квартале года готовит изменения в плановые мероприятия исходя из бюджетных ассигнований, выделенных на очередной год.

Объем финансирования мероприятий Программы из бюджета города может быть откорректирован в соответствии с бюджетными ассигнованиями, выделяемыми в бюджете на соответствующий финансовый год.

- 5. Механизм реализации и контроль за ходом

реализации Программы

Реализация Программы осуществляется структурными подразделениями мэрии - основными исполнителями Программы, муниципальным унитарным предприятием "Новосибирский метрополитен" во взаимодействии с правоохранительными органами города.

Муниципальное унитарное предприятие "Новосибирский метрополитен":

проводит предпроектные работы - составляет технические задания и технические требования в рамках концепции Программы;

готовит конкурсную документацию для проведения конкурса по определению организации на проектирование;

проводит работу по привлечению претендентов для участия в конкурсе;

принимает участие в проведении проектных работ по техническим заданиям (требованиям);

заключает муниципальные контракты (договоры) с предприятиями, победившими на конкурсе для выполнения монтажных и пусконаладочных работ, а также поставки необходимого оборудования.

По окончании работ проводятся комиссионные приемки вводимых в эксплуатацию систем и устройств.

В ходе реализации Программы департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии контролирует целенаправленное и эффективное использование бюджетных ассигнований, выполнение намеченных мероприятий, регулирует деятельность основных исполнителей.

- 6. План мероприятий Программы

┌──────┬──────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────────────┬───────────────┬───────────────────────────┐

│  N   │            Мероприятие           │Срок исполнения│    Исполнитель    │Финансирова-  │ В том числе по годам │   Источник    │         Ожидаемый         │

│  п.  │                                  │               │                   │ние, всего    │     (тыс. руб.)      │финансирования │    результат реализации   │

│      │                                  │               │                   │(тыс. руб.)   ├──────┬───────┬───────┤               │                           │

│      │                                  │               │                   │              │ 2006 │ 2007  │ 2008  │               │                           │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│  1   │                2                 │       3       │         4         │      5       │  6   │   7   │   8   │       9       │             10            │

├──────┴──────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────┴───────┴───────┴───────────────┴───────────────────────────┤

│                                               1. Информационно-аналитическое и нормативно-правовое обеспечение                                                │

├──────┬──────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────┬───────┬───────┬───────────────┬───────────────────────────┤

│1.1   │Корректировка, в соответствии со  │ежегодно (I    │МУП "Новосибирский │      -       │  -   │   -   │   -   │               │Сокращение времени принятия│

│      │складывающейся обстановкой,       │квартал)       │метрополитен"      │              │      │       │       │               │решения на ликвидацию      │

│      │планов:                           │               │                   │              │      │       │       │               │чрезвычайной ситуации      │

│      │"Превентивных мероприятий по      │               │                   │              │      │       │       │               │природного или техногенного│

│      │снижению риска возникновения      │               │                   │              │      │       │       │               │характера, что будет       │

│      │чрезвычайной ситуации, усилению   │               │                   │              │      │       │       │               │способствовать минимизации │

│      │бдительности, обеспечению         │               │                   │              │      │       │       │               │потерь                     │

│      │безопасности пассажиров и         │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

│      │сохранности объектов метрополитена│               │                   │              │      │       │       │               │                           │

│      │на 2006 год";                     │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

│      │"Действий по предупреждению и     │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

│      │ликвидации чрезвычайных ситуаций  │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

│      │природного и технологического     │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

│      │характера МУП г. Новосибирска     │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

│      │"Новосибирский метрополитен"      │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│1.2   │Корректировка планов проведения   │ежегодно (I    │УВД г.             │      -       │  -   │   -   │   -   │               │Обеспечение соответствия   │

│      │специальной операции "Тоннель"    │квартал)       │Новосибирска,      │              │      │       │       │               │заблаговременно            │

│      │                                  │               │РО-РУВД г.         │              │      │       │       │               │разработанных органами     │

│      │                                  │               │Новосибирска,      │              │      │       │       │               │внутренних дел планов      │

│      │                                  │               │управление по г.   │              │      │       │       │               │ликвидации чрезвычайных    │

│      │                                  │               │Новосибирску ГУ    │              │      │       │       │               │ситуаций на объектах       │

│      │                                  │               │МЧС РФ по НСО      │              │      │       │       │               │Новосибирского             │

│      │                                  │               │                   │              │      │       │       │               │метрополитена изменению    │

│      │                                  │               │                   │              │      │       │       │               │условий обстановки         │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│1.3   │Сбор и обобщение информации о     │2006 - 2008    │МУП "Новосибирский │      -       │  -   │   -   │   -   │               │Изучение и использование   │

│      │передовом опыте решения проблем   │годы           │метрополитен"      │              │      │       │       │               │новых технологий в сфере   │

│      │безопасности и повышения          │               │                   │              │      │       │       │               │безопасности               │

│      │устойчивости функционирования     │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

│      │метрополитенов России и зарубежных│               │                   │              │      │       │       │               │                           │

│      │стран                             │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│1.4   │Внесение изменений в Положение об │2006 год       │УВД г.             │      -       │  -   │   -   │   -   │               │Нормативное определение    │

│      │отделе милиции на метрополитене в │               │Новосибирска, ОММ  │              │      │       │       │               │сферы ответственности      │

│      │соответствии с Типовым положением │               │при ГУВД НСО       │              │      │       │       │               │отдела милиции на          │

│      │о подразделениях милиции на       │               │                   │              │      │       │       │               │метрополитене,             │

│      │метрополитене МВД РФ              │               │                   │              │      │       │       │               │совершенствование его      │

│      │                                  │               │                   │              │      │       │       │               │структуры и деятельности   │

├──────┴──────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────┴───────┴───────┴───────────────┴───────────────────────────┤

│                                                          2. Организационная и профилактическая работа                                                         │

├──────┬──────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────┬───────┬───────┬───────────────┬───────────────────────────┤

│2.1   │Рассмотрение результатов работы по│ежегодно       │Комитет мэрии по   │      -       │  -   │   -   │   -   │               │Подготовка обоснованных    │

│      │обеспечению антитеррористической  │(II, IV        │связям с           │              │      │       │       │               │решений по противодействию │

│      │защищенности объектов             │кварталы)      │правоохранительными│              │      │       │       │               │возможным террористическим │

│      │Новосибирского метрополитена на   │               │органами и         │              │      │       │       │               │актам или другим нарушениям│

│      │комиссии по содействию            │               │войсковыми         │              │      │       │       │               │общественного порядка на   │

│      │деятельности региональной         │               │подразделениями    │              │      │       │       │               │объектах метрополитена в   │

│      │антитеррористической комиссии     │               │                   │              │      │       │       │               │целях уменьшения степени   │

│      │Новосибирской области, с          │               │                   │              │      │       │       │               │риска для пассажиров и     │

│      │последующей разработкой мер по    │               │                   │              │      │       │       │               │работников предприятия     │

│      │совершенствованию                 │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

│      │антитеррористической защищенности │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

│      │метрополитена                     │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│2.2   │Организация специального обучения │ежегодно       │УВД г. Новосибирска│      -       │  -   │   -   │   -   │               │Повышение квалификации     │

│      │работников метрополитена          │(I, III        │МУП "Новосибирский │              │      │       │       │               │персонала                  │

│      │использованию средств,            │кварталы)      │метрополитен"      │              │      │       │       │               │                           │

│      │направленных на предупреждение и  │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

│      │противодействие совершению на     │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

│      │объектах метрополитена            │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

│      │преступлений террористического    │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

│      │характера                         │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│2.3   │Подготовка сил и средств,         │по плану       │МУП "Новосибирский │              │      │       │       │               │Обеспечение требуемого     │

│      │участвующих в ликвидации          │               │метрополитен"      │              │      │       │       │               │уровня подготовки сил и    │

│      │последствий чрезвычайных ситуаций │               │                   │              │      │       │       │               │средств, привлекаемых к    │

│      │как природного, так и техногенного│               │                   │              │      │       │       │               │ликвидации последствий     │

│      │характера:                        │               │                   │              │      │       │       │               │чрезвычайных ситуаций;     │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┤поддержание необходимого   │

│2.3.1 │комиссии по чрезвычайным ситуациям│по плану       │МУП "Новосибирский │      -       │  -   │   -   │   -   │               │уровня организации         │

│      │и противопожарной безопасности,   │               │метрополитен"      │              │      │       │       │               │управления силами и        │

│      │эвакуационной комиссии, пункта    │               │                   │              │      │       │       │               │средствами                 │

│      │выдачи средств индивидуальной     │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

│      │защиты                            │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┤                           │

│2.3.2 │пунктов восстановительных средств │по плану       │МУП "Новосибирский │      -       │  -   │   -   │   -   │               │                           │

│      │служб метрополитена               │               │метрополитен"      │              │      │       │       │               │                           │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┤                           │

│2.3.3 │нештатных                         │по плану       │МУП "Новосибирский │      -       │  -   │   -   │   -   │               │                           │

│      │аварийно-восстановительных        │               │метрополитен"      │              │      │       │       │               │                           │

│      │формирований структурных          │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

│      │подразделений предприятия         │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│2.4   │Контроль за состоянием зданий,    │ежегодно       │МУП "Новосибирский │      -       │  -   │   -   │   -   │               │Обеспечение проведения     │

│      │сооружений. Обследование          │(I, III        │метрополитен"      │              │      │       │       │               │планово-предупредительной  │

│      │конструкций объектов              │кварталы)      │                   │              │      │       │       │               │работы на объектах         │

│      │                                  │               │                   │              │      │       │       │               │метрополитена по           │

│      │                                  │               │                   │              │      │       │       │               │обеспечению их защищенности│

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│2.5   │Создание запасов строительных     │по плану       │МУП "Новосибирский │    785,0     │235,0 │ 260,0 │ 290,0 │Средства МУП   │Сокращение времени на      │

│      │материалов и изделий для ремонтных│               │метрополитен"      │              │      │       │       │"Новосибирский │восстановление             │

│      │работ                             │               │                   │              │      │       │       │метрополитен"  │поврежденного объекта      │

│      │                                  │               │                   │              │      │       │       │               │метрополитена              │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│2.6   │Проведение совместных учений и    │по графику     │МУП "Новосибирский │     52,0     │ 16,0 │ 18,0  │  18,0 │Средства МУП   │Обеспечение необходимого   │

│      │тренировок по отработке вопросов  │               │метрополитен", ОММ │              │      │       │       │"Новосибирский │уровня взаимодействия и    │

│      │взаимодействия структурных        │               │при ГУВД           │              │      │       │       │метрополитен"  │слаженности сил и средств  │

│      │подразделений предприятия с       │               │Новосибирской      │              │      │       │       │               │различных ведомств,        │

│      │учреждениями и организациями г.   │               │области,           │              │      │       │       │               │привлекаемых к ликвидации  │

│      │Новосибирска, привлекаемыми для   │               │управление по г.   │              │      │       │       │               │последствий чрезвычайных   │

│      │ликвидации чрезвычайных ситуаций  │               │Новосибирску ГУ    │              │      │       │       │               │ситуаций на объектах       │

│      │                                  │               │МЧС РФ по НСО      │              │      │       │       │               │Новосибирского             │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┤метрополитена              │

│2.7   │Проведение                        │ежегодно       │УВД г.             │      -       │  -   │   -   │   -   │               │                           │

│      │тактико-специальных учений по     │(II, IV        │Новосибирска,      │              │      │       │       │               │                           │

│      │отработке действий сил и средств  │кварталы)      │РО-РУВД города,    │              │      │       │       │               │                           │

│      │при проведении специальной        │               │управление по г.   │              │      │       │       │               │                           │

│      │операции "Тоннель"                │               │Новосибирску ГУ    │              │      │       │       │               │                           │

│      │                                  │               │МЧС РФ по НСО, УЗ, │              │      │       │       │               │                           │

│      │                                  │               │ДТиДБК             │              │      │       │       │               │                           │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│2.8   │Проверка автоматических систем    │ежеквартально  │МУП "Новосибирский │      -       │  -   │   -   │   -   │               │Повышение надежности       │

│      │обнаружения и оповещения о        │               │метрополитен"      │              │      │       │       │               │информирования о           │

│      │возгорании и других чрезвычайных  │               │                   │              │      │       │       │               │чрезвычайной ситуации и    │

│      │ситуациях на объектах             │               │                   │              │      │       │       │               │обеспечение                │

│      │метрополитена, проведение         │               │                   │              │      │       │       │               │гарантированного оповещения│

│      │ремонтных работ                   │               │                   │              │      │       │       │               │пассажиров и работников    │

│      │                                  │               │                   │              │      │       │       │               │метрополитена              │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│2.9   │Создание в структуре метрополитена│2007 год       │МУП "Новосибирский │    1266,0    │  -   │1266,0 │   -   │Средства МУП   │Повышение надежности охраны│

│      │подразделения, осуществляющего    │               │метрополитен"      │              │      │       │       │"Новосибирский │территории электродепо     │

│      │пропускной режим на территорию    │               │                   │              │      │       │       │метрополитен"  │                           │

│      │электродепо "Ельцовское"          │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│2.10  │Подготовка и размещение на        │2006 - 2008    │МУП "Новосибирский │     50,0     │ 20,0 │ 15,0  │  15,0 │Средства МУП   │Информирование пассажиров и│

│      │объектах метрополитена            │годы           │метрополитен"      │              │      │       │       │"Новосибирский │работников метрополитена о │

│      │информационно-аналитических       │               │                   │              │      │       │       │метрополитен"  │действиях в случае         │

│      │материалов по действиям в случае  │               │                   │              │      │       │       │               │возникновения чрезвычайной │

│      │возникновения чрезвычайной        │               │                   │              │      │       │       │               │ситуации, повышение        │

│      │ситуации (лайт-боксы, плакаты,    │               │                   │              │      │       │       │               │организованности населения │

│      │стенды, т.п.). Разработка и       │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

│      │распространение методических      │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

│      │рекомендаций, наглядных пособий,  │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

│      │видеоматериалов                   │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│2.11  │Участие в совещаниях, проводимых  │2006 - 2008    │МУП "Новосибирский │     75,0     │ 20,0 │ 25,0  │  30,0 │Средства МУП   │Выработка коллегиальных    │

│      │федеральными органами             │годы           │метрополитен"      │              │      │       │       │"Новосибирский │решений по вопросам        │

│      │исполнительной власти, по вопросам│               │                   │              │      │       │       │метрополитен"  │повышения безопасности и   │

│      │безопасности и                    │               │                   │              │      │       │       │               │защищенности пассажиров,   │

│      │антитеррористической защищенности │               │                   │              │      │       │       │               │снижения степени риска     │

│      │метрополитенов                    │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│2.12  │Проведение занятий, инструктажей с│2006 - 2008    │МУП "Новосибирский │      -       │  -   │  -    │   -   │               │Повышение ответственности  │

│      │работниками торговых киосков      │годы           │метрополитен"      │              │      │       │       │               │работников торговых        │

│      │(точек) по соблюдению правил      │               │                   │              │      │       │       │               │киосков, выработка         │

│      │противопожарной безопасности и    │               │                   │              │      │       │       │               │гражданской позиции по     │

│      │порядку их действий в случае      │               │                   │              │      │       │       │               │противодействию            │

│      │возникновения чрезвычайной        │               │                   │              │      │       │       │               │террористическим актам     │

│      │ситуации                          │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│2.13  │Участие в проведении комплексной  │2006 - 2008    │УВД г. Новосибирска│      -       │  -   │  -    │   -   │               │Профилактика правонарушений│

│      │профилактической операции "Метро -│годы           │МУП "Новосибирский │              │      │       │       │               │несовершеннолетних на      │

│      │дети"                             │               │метрополитен"      │              │      │       │       │               │объектах метрополитена     │

├──────┴──────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────┴───────┴───────┴───────────────┴───────────────────────────┤

│                                 3. Оснащение объектов и сооружений метрополитена системами технического прикрытия и информации                                │

│                                                    (в ред. решения городского Совета от 27.03.2007 N 559)                                                     │

├──────┬──────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────┬───────┬───────┬───────────────┬───────────────────────────┤

│3.1   │Разработка проектно-сметной       │2006 - 2007    │МУП "Новосибирский │  22473,0     │  -   │13370,0│8503,0 │Бюджет города  │Оснащение средствами       │

│      │документации по реализации        │годы           │метрополитен"      │              │600,0 │   -   │   -   │Средства МУП   │видеонаблюдения станций и  │

│      │мероприятий, предусмотренных      │               │                   │              │      │       │       │"Новосибирский │других объектов            │

│      │межведомственной комплексной      │               │                   │              │      │       │       │метрополитен"  │метрополитена              │

│      │программой мероприятий по         │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

│      │совершенствованию                 │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

│      │антитеррористической защищенности │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

│      │метрополитена (на 2005 - 2007     │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

│      │годы), утвержденной распоряжением │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

│      │Правительства РФ от 27.05.2005    │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

│      │N 682-р:                          │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┤                           │

│3.1.1 │Разработка проектно-сметной       │2006 - 2007    │МУП "Новосибирский │   2300,0     │  -   │1700,0 │   -   │Бюджет города  │                           │

│      │документации                      │годы           │метрополитен"      │              │600,0 │   -   │   -   │Средства МУП   │                           │

│      │                                  │               │                   │              │      │       │       │"Новосибирский │                           │

│      │                                  │               │                   │              │      │       │       │метрополитен"  │                           │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│3.1.2 │Реализация проекта "Система       │2007 - 2008    │МУП "Новосибирский │  20173,0     │  -   │11670,0│8503,0 │Бюджет города  │Оснащение средствами       │

│      │видеонаблюдения на станциях       │годы           │метрополитен"      │              │      │       │       │               │видеонаблюдения станций и  │

│      │Новосибирского метрополитена и    │               │                   │              │      │       │       │               │других объектов            │

│      │передачи информации в ситуационный│               │                   │              │      │       │       │               │метрополитена              │

│      │центр"                            │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│3.2   │Оснащение рабочих мест пункта     │2006 - 2008    │МУП "Новосибирский │    16,0      │ 4,0  │  6,0  │  6,0  │Средства МУП   │Повышение эффективности    │

│      │управления средствами             │годы           │метрополитен"      │              │      │       │       │"Новосибирский │управления                 │

│      │индивидуальной защиты и           │               │                   │              │      │       │       │метрополитен"  │                           │

│      │медицинского обеспечения          │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│3.3   │Обслуживание и ремонт имеющихся   │2006 - 2008    │МУП "Новосибирский │   550,0      │200,0 │ 150,0 │ 200,0 │Средства МУП   │Усовершенствование и       │

│      │систем видеонаблюдения.           │годы           │метрополитен"      │              │      │       │       │"Новосибирский │расширение системы         │

│      │Оборудование дополнительных точек │               │                   │              │      │       │       │метрополитен"  │видеонаблюдения            │

│      │видеонаблюдения                   │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│3.4   │Замена датчиков устройств контроля│ежегодно       │МУП "Новосибирский │    60,0      │ 20,0 │ 20,0  │ 20,0  │Средства МУП   │Повышение эффективности    │

│      │прохода в тоннель                 │               │метрополитен"      │              │      │       │       │"Новосибирский │контроля за проходом в     │

│      │                                  │               │                   │              │      │       │       │метрополитен"  │тоннель по всей его        │

│      │                                  │               │                   │              │      │       │       │               │плоскости                  │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│3.5   │Совершенствование системы передачи│2006 - 2008    │МУП "Новосибирский │   180,0      │ 55,0 │ 55,0  │ 70,0  │Средства МУП   │Повышение оперативности    │

│      │тревожной информации от пассажиров│годы           │метрополитен"      │              │      │       │       │"Новосибирский │реагирования на нештатные  │

│      │(установка устройств - "пассажир -│               │                   │              │      │       │       │метрополитен"  │ситуации                   │

│      │кассир, дежурный станционного     │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

│      │поста, дежурный станционного поста│               │                   │              │      │       │       │               │                           │

│      │централизации")                   │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│3.6   │Оборудование служебных помещений в│2006 - 2008    │МУП "Новосибирский │   890,0      │450,0 │ 220,0 │ 220,0 │Средства МУП   │Повышение степени          │

│      │пассажирских зонах металлическими │годы           │метрополитен"      │              │      │       │       │"Новосибирский │защищенности работников    │

│      │дверями                           │               │                   │              │      │       │       │метрополитен"  │метрополитена, обеспечение │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┤безопасности перевозок     │

│3.7   │Усиление дверей (калиток) с       │2006 - 2008    │МУП "Новосибирский │   900,0      │300,0 │ 300,0 │ 300,0 │Средства МУП   │                           │

│      │платформ на служебные мостики     │годы           │метрополитен"      │              │      │       │       │"Новосибирский │                           │

│      │станций метрополитена             │               │                   │              │      │       │       │метрополитен"  │                           │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│3.8   │Совершенствование системы         │2006 - 2008    │МУП "Новосибирский │   150,0      │100,0 │ 50,0  │   -   │Средства МУП   │Обеспечение надежной охраны│

│      │защищенности электродепо          │годы           │метрополитен"      │              │      │       │       │"Новосибирский │электродепо, исключение    │

│      │"Ельцовское": создание на         │               │                   │              │      │       │       │метрополитен"  │несанкционированного       │

│      │территории электродепо            │               │                   │              │      │       │       │               │проникновения на территорию│

│      │"Ельцовское" бюро пропусков и двух│               │                   │              │      │       │       │               │объекта, ликвидация условий│

│      │проходных                         │               │                   │              │      │       │       │               │совершения террористических│

│      │                                  │               │                   │              │      │       │       │               │актов и преступлений,      │

│      │                                  │               │                   │              │      │       │       │               │связанных с хищениями      │

│      │                                  │               │                   │              │      │       │       │               │товарно-материальных       │

│      │                                  │               │                   │              │      │       │       │               │ценностей                  │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│3.9   │Усиление защищенности левобережных│2006 - 2008    │МУП "Новосибирский │   115,0      │ 35,0 │ 40,0  │ 40,0  │Средства МУП   │Повышение защищенности     │

│      │эстакад метромоста                │годы           │метрополитен"      │              │      │       │       │"Новосибирский │метромоста                 │

│      │                                  │               │                   │              │      │       │       │метрополитен"  │                           │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│3.10  │Вырубка кустарников, деревьев и   │2006 - 2008    │МУП "Новосибирский │   240,0      │ 85,0 │ 85,0  │ 70,0  │Средства МУП   │Повышение защищенности     │

│      │засыпка полевых дорог у           │годы           │метрополитен"      │              │      │       │       │"Новосибирский │метромоста и электродепо   │

│      │левобережной эстакады метромоста и│               │                   │              │      │       │       │метрополитен"  │                           │

│      │по периметру электродепо          │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

│      │"Ельцовское"                      │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│3.11  │Оборудование, ремонт коммуникаций:│2006 - 2008    │МУП "Новосибирский │   4250,0     │3000,0│ 600,0 │ 650,0 │Средства МУП   │Повышение надежности       │

│      │                                  │годы           │метрополитен"      │              │      │       │       │"Новосибирский │инженерно-технических      │

│      │                                  │               │                   │              │      │       │       │метрополитен"  │устройств и систем         │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┤жизнеобеспечения           │

│3.11.1│Вентиляционных киосков            │2006 - 2008    │МУП "Новосибирский │   300,0      │100,0 │ 100,0 │ 100,0 │Средства МУП   │                           │

│      │                                  │годы           │метрополитен"      │              │      │       │       │"Новосибирский │                           │

│      │                                  │               │                   │              │      │       │       │метрополитен"  │                           │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┤                           │

│3.11.2│Местной вентиляции                │2006 - 2008    │МУП "Новосибирский │   950,0      │300,0 │ 300,0 │ 350,0 │Средства МУП   │                           │

│      │                                  │годы           │метрополитен"      │              │      │       │       │"Новосибирский │                           │

│      │                                  │               │                   │              │      │       │       │метрополитен"  │                           │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┤                           │

│3.11.3│Тоннельной вентиляции             │2006 - 2008    │МУП "Новосибирский │   2400,0     │2400,0│   -   │   -   │Средства МУП   │                           │

│      │                                  │годы           │метрополитен"      │              │      │       │       │"Новосибирский │                           │

│      │                                  │               │                   │              │      │       │       │метрополитен"  │                           │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┤                           │

│3.11.4│Тоннельного водопровода           │2006 - 2008    │МУП "Новосибирский │   600,0      │200,0 │ 200,0 │ 200,0 │Средства МУП   │                           │

│      │                                  │годы           │метрополитен"      │              │      │       │       │"Новосибирский │                           │

│      │                                  │               │                   │              │      │       │       │метрополитен"  │                           │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│3.12  │Замена силовых кабелей на кабели, │2006 - 2008    │МУП "Новосибирский │   1200,0     │400,0 │ 400,0 │ 400,0 │Средства МУП   │Обеспечение противопожарной│

│      │изоляция которых не поддерживает  │годы           │метрополитен"      │              │      │       │       │"Новосибирский │безопасности метрополитена │

│      │горение                           │               │                   │              │      │       │       │метрополитен"  │                           │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│3.13  │Проектирование и прокладка        │2006 год       │МУП "Новосибирский │   6000,0     │2000,0│2000,0 │2000,0 │Средства МУП   │Повышение надежности       │

│      │кабельных линий внешнего и        │               │метрополитен"      │              │      │       │       │"Новосибирский │электроснабжения           │

│      │внутреннего электроснабжения от   │               │                   │              │      │       │       │метрополитен"  │электродепо "Ельцовское" и │

│      │тяговой подстанции "Челюскинская" │               │                   │              │      │       │       │               │Дзержинской линии          │

│      │до совмещенных тяговых подстанций │               │                   │              │      │       │       │               │метрополитена от возможного│

│      │"Красный проспект" и электродепо  │               │                   │              │      │       │       │               │повреждения                │

│      │"Ельцовское"                      │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│3.14  │Специальное профессиональное      │2006 - 2008    │МУП "Новосибирский │    70,0      │ 20,0 │ 20,0  │ 30,0  │Средства МУП   │Повышение эффективности    │

│      │обучение работников структурных   │годы           │метрополитен"      │              │      │       │       │"Новосибирский │применения дежурных        │

│      │подразделений, входящих в состав  │               │                   │              │      │       │       │метрополитен"  │восстановительных сил и    │

│      │восстановительных формирований    │               │                   │              │      │       │       │               │средств метрополитена      │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┤                           │

│3.15  │Экипировка и                      │2006 - 2008    │МУП "Новосибирский │   1100,0     │400,0 │ 350,0 │ 350,0 │Средства МУП   │                           │

│      │материально-техническое           │годы           │метрополитен"      │              │      │       │       │"Новосибирский │                           │

│      │обеспечение средствами малой      │               │                   │              │      │       │       │метрополитен"  │                           │

│      │механизации личного состава       │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

│      │восстановительных формирований    │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│3.16  │Замена средств индивидуальной     │2006 - 2008    │МУП "Новосибирский │   450,0      │150,0 │ 150,0 │ 150,0 │Средства МУП   │Повышение защищенности     │

│      │защиты и создание их резерва для  │годы           │метрополитен"      │              │      │       │       │"Новосибирский │персонала метрополитена    │

│      │использования в случае            │               │                   │              │      │       │       │метрополитен"  │                           │

│      │чрезвычайной ситуации             │               │                   │              │      │       │       │               │                           │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│3.17  │Проведение работ по проверке      │2006 - 2008    │МУП "Новосибирский │   150,0      │ 50,0 │ 50,0  │ 50,0  │Средства МУП   │Обеспечение противопожарной│

│      │систем пожаротушения              │годы           │метрополитен"      │              │      │       │       │"Новосибирский │безопасности метрополитена │

│      │                                  │               │                   │              │      │       │       │метрополитен"  │                           │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┤                           │

│3.18  │Замена первичных средств          │2006 - 2008    │МУП "Новосибирский │   345,0      │105,0 │ 120,0 │ 120,0 │Средства МУП   │                           │

│      │пожаротушения, соответствующих    │годы           │метрополитен"      │              │      │       │       │"Новосибирский │                           │

│      │действующим нормативам            │               │                   │              │      │       │       │метрополитен"  │                           │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┤                           │

│3.19  │Ремонт устройств пожарной         │IV квартал     │МУП "Новосибирский │   450,0      │450,0 │   -   │   -   │Средства МУП   │                           │

│      │сигнализации станции              │2006 года      │метрополитен"      │              │      │       │       │"Новосибирский │                           │

│      │"Заельцовская"                    │               │                   │              │      │       │       │метрополитен"  │                           │

├──────┴──────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────┴───────┴───────┴───────────────┴───────────────────────────┤

│                             4. Материально-техническое обеспечение отдела милиции на метрополитене при ГУВД Новосибирской области                             │

│                                                    (в ред. решения городского Совета от 27.03.2007 N 559)                                                     │

├──────┬──────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────────┬──────────────┬──────┬───────┬───────┬───────────────┬───────────────────────────┤

│4.1   │Содержание и ремонт помещений     │систематически │МУП "Новосибирский │   210,0      │ 70,0 │ 70,0  │ 70,0  │Средства МУП   │Обеспечение                │

│      │                                  │2006 - 2008    │метрополитен"      │              │      │       │       │"Новосибирский │функционирования отдела    │

│      │                                  │годы           │                   │              │      │       │       │метрополитен"  │милиции на метрополитене   │

│      │                                  │               │                   │              │      │       │       │               │при ГУВД Новосибирской     │

│      │                                  │               │                   │              │      │       │       │               │области                    │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│4.2   │Обслуживание и ремонт средств     │систематически │МУП "Новосибирский │   110,0      │ 30,0 │ 40,0  │ 40,0  │Средства МУП   │Обеспечение                │

│      │связи                             │2006 - 2008    │метрополитен"      │              │      │       │       │"Новосибирский │функционирования отдела    │

│      │                                  │годы           │                   │              │      │       │       │метрополитен"  │милиции на метрополитене   │

│      │                                  │               │                   │              │      │       │       │               │при ГУВД Новосибирской     │

│      │                                  │               │                   │              │      │       │       │               │области                    │

├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────────────────────┤

│4.3   │Оборудование вольера для служебных│III квартал    │МУП "Новосибирский │   120,0      │120,0 │   -   │   -   │Средства МУП   │Улучшение условий          │

│      │собак кинологической службы       │2006 года      │метрополитен"      │              │      │       │       │"Новосибирский │содержания служебных собак │

│      │                                  │               │                   │              │      │       │       │метрополитен"  │кинологической службы      │

├──────┴──────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────┴───────────────────────────┤

│Всего по Программе, в том числе:         │               │                   │   42257,0    │8935,0│19680,0│13642,0│                                           │

│(в ред. решения городского Совета от 27.03.2007 N 559)   │                   │              │      │       │       │                                           │

├─────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┤                                           │

│средства бюджета города                  │               │                   │   21873,0    │  -   │13370,0│8503,0 │                                           │

│(в ред. решения городского Совета от 27.03.2007 N 559)   │                   │              │      │       │       │                                           │

├─────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┤                                           │

│средства МУП "Новосибирский метрополитен"│               │                   │   20384,0    │8935,0│6310,0 │5139,0 │                                           │

│(в ред. решения городского Совета от 27.03.2007 N 559)   │                   │              │      │       │       │                                           │

└─────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────┴───────┴───────┴───────────────────────────────────────────┘

Примечание: 1. Содержание перечня мероприятий и средства на их реализацию могут изменяться в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на указанные цели в текущем финансовом году.

2. Перечень применяемых сокращений:

ДТиДБК - департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии;

УЗ - управление здравоохранения мэрии;

ОММ при ГУВД НСО - отдел милиции на метрополитене при ГУВД Новосибирской области;

РО-РУВД - районные отделы и управления внутренних дел города.