Документ предоставлен КонсультантПлюс

- СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

от 31 октября 2007 г. N 778

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

НА 2007 - 2011 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО

СОВЕТА НОВОСИБИРСКА ОТ 27.11.2006 N 399

В целях корректировки отдельных показателей Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 - 2011 годы, утвержденной Решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 N 399, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска решил:

1. Внести в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 - 2011 годы, утвержденную Решением городского Совета от 27.11.2006 N 399, следующие изменения:

1.1. Строку "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта изложить в редакции приложения 1 к настоящему Решению.

1.2. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в редакции приложения 2 к настоящему Решению.

1.3. Таблицу "План мероприятий по развитию тепловых станций и тепловых сетей" на 2007 - 2011 годы" приложения 2 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 - 2011 годы изложить в редакции приложения 3 к настоящему Решению.

1.4. Таблицу "План мероприятий по реконструкции центральных тепловых пунктов" на 2007 - 2011 годы" приложения 3 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 - 2011 годы изложить в редакции приложения 4 к настоящему Решению.

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (Гончаров А.А.).

Мэр города Новосибирска

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ

- Приложение 1

к Решению

Совета депутатов

города Новосибирска

от 31.10.2007 N 778

| Объем и источники финансирования Программы | Привлеченные средства: 2007 год - 4596530,8 тыс. рублей; 2008 год - 4596530,8 тыс. рублей; 2009 год - 4596530,8 тыс. рублей; 2010 год - 4596530,8 тыс. рублей; 2011 год - 4596530,8 тыс. рублей; Итого: 22982654,0 тыс. рублей |
| --- | --- |

- Приложение 2

к Решению

Совета депутатов

города Новосибирска

от 31.10.2007 N 778

4. Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации программных мероприятий необходимы финансовые средства в объеме 22982654,0 тыс. рублей, в том числе:

на строительство и реконструкцию электрических сетей и подстанций - 6592000,0 тыс. рублей;

на развитие магистральных тепловых сетей - 9999347,0 тыс. рублей;

на реконструкцию центральных тепловых пунктов - 853907,0 тыс. рублей;

на развитие сетей водоснабжения и водоотведения - 5497400,0 тыс. рублей;

утилизация твердых отходов - 40000,0 тыс. рублей.

- Приложение 3

к Решению

Совета депутатов

города Новосибирска

от 31.10.2007 N 778

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ТЕПЛОВЫХ СТАНЦИЙ

И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2007 - 2011 ГОДЫ

| N п. | Мероприятия | Объем финансирования, тыс. рублей | Источник финансирования | Срок реализации, годы | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Строительство ПНС-12, расход (G) 10000 куб. м/час, напор (Н) 100 м. в. ст. (подающий), Н 70 м. в. ст. (обратный) в пойме реки Каменки взамен устаревшей ПНС-1 | 625380,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2011 | Подключение новых тепловых нагрузок в размере 75 Гкал/ч по зоне теплоснабжения ТЭЦ-2 правый берег; уменьшение недоотпуска тепла из-за дефектов на ПНС-1, работающей по подающей группе насосов без резерва; увеличение минимальных располагаемых перепадов по всей зоне теплоснабжения до 25 м. в. ст. |
| 2 | Строительство теплотрассы Ду 1200 мм, протяженностью 1550 м от ТК-801 до ПНС-12 по ул. Инской | 143023,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2011 |  |
| 3 | Строительство теплотрассы 2Ду 600 мм, протяженностью 550 м от ПНС-12 до ТК-8-23 через пойму реки Каменки в Октябрьский район от ПНС-12 | 23987,0 | Привлеченные средства | 2007 |  |
| 4 | Строительство теплотрассы 2Ду 300 мм, протяженностью 390 м между ул. Инской и железной дорогой от ТК-805-2 до ТК-808 | 9937,0 | Привлеченные средства | 2009 |  |
| 5 | Перекладка существующей теплотрассы Ду 800 мм на Ду 1000 мм, протяженностью 150 м от ПНС-12 до павильона N 2 | 10512,0 | Привлеченные средства | 2009 |  |
| 6 | Временная выноска тепломеханического оборудования павильона N 2 (магистральная теплотрасса 2Ду 800 мм, 4Ду 700 мм) на ул. Серебренниковскую для проведения капитального ремонта строительных конструкций | 5000,0 | Привлеченные средства | 2007 | Безопасная эксплуатация здания N 2 управления ОАО "Новосибирскгортеплоэнерго"; надежность работы тепломеханического оборудования теплопавильона, его доступность при проведении последующих плановых ремонтов |
| 7 | Реконструкция участка теплотрассы 2 Ду 500 мм между ТК 132 и ТК 134 по ул. Мичурина (между ул. Романова и ул. Фрунзе) с увеличением пропускной способности | 9529,0 | Привлеченные средства | 2008 | Улучшение гидравлического режима у потребителей, более надежное обеспечение тепловой энергией потребителей во время проведения ремонтов |
| 8 | Реконструкция ТК 8-17 (магистральная теплотрасса 2Ду 600 мм) на перекрестке ул. Сакко и Ванцетти и ул. Нижегородской, предусматривающая установку секционирующей запорной арматуры во все стороны, изменение схемы тепломеханического оборудования теплокамеры с ликвидацией перемычек малого диаметра с устройством дренажной канализации | 1648,0 | Привлеченные средства | 2007 | Обеспечение более оперативного отключения теплотрассы при проведении плановых и аварийных ремонтов; резкое сокращение сроков ремонтных работ; более надежное обеспечение потребителей тепловой энергией; улучшение гидравлического режима у абонентов; исключение попадания техногенных и паводковых вод в канал теплотрассы, увеличение межремонтного периода и срока службы оборудования |
| 9 | Перекладка существующей теплотрассы Ду 250 мм на Ду 400 мм, протяженностью 290 м по ул. Дмитрия Шамшурина от ТК-506а-7 до ТК-509-5 | 7936,0 | Привлеченные средства | 2008 | Увеличение минимальных располагаемых перепадов потребителей, подключенных от этой трассы, до 25 м. в. ст. |
| 10 | Перекладка существующей теплотрассы Ду 300 мм на Ду 600 мм, протяженностью 390 м по ул. Садовой от ТК-8-23 до ТК-8-17 | 17009,0 | Привлеченные средства | 2007 | Увеличение минимальных располагаемых перепадов потребителей, подключенных от этой трассы, до 25 м. в. ст. |
| 11 | Реконструкция ПНС-2 G 8000 куб. м/час, Н 75 м. в. ст. (ул. Ударная, 270/2) | 369810,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2011 | Улучшение гидравлических режимов концевых потребителей зоны теплоснабжения ТЭЦ-3. Создание возможности подключения новых потребителей на микрорайоне "Северо-Чемской", по ул. Ватутина, по ул. Бурденко с нагрузкой 67,5 Гкал/час |
| 12 | Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 800 мм, протяженностью 2420 м от павильона N 1 до ТК-5А-9А, от ТК-5А-9А до ТК-616 по ул. Планировочной, от ТК-616 до ТК-618А по ул. Котовского, от ТК-618А до ТК-626 | 132067,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2010 | Улучшение гидравлических режимов потребителей района "Башня" и микрорайона "Горский" от ТЭЦ-2; создание возможности подключения новых потребителей в центральной части левобережной части города (станция метро "Студенческая", остановка "Башня", ул. Ватутина, площадь им. Карла Маркса, микрорайон "Горский") с нагрузкой 80 Гкал/час |
| 13 | Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 400 мм, протяженностью 610 м от ТК-5А-29 до ТК-5А-41 | 16692,0 | Привлеченные средства | 2010 - 2011 |  |
| 14 | Восстановление существующей теплотрассы Ду 500 мм, протяженностью 860 м по ул. Котовского от ул. Блюхера до ул. Пермитина, от ТК-618А до павильона N 2 | 37164,0 | Привлеченные средства | 2007 |  |
| 15 | Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 700 мм, протяженностью 880 м от ТК-216 до ТК-414 по ул. Степной и от ТК-414 до ТК-420 по ул. Серафимовича - Вертковской | 44758,0 | Привлеченные средства | 2008 | Соединение с достаточной пропускной способностью зоны теплоснабжения ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 (помимо существующего соединения по ул. Котовского), что увеличит надежность теплоснабжения, обеспечит стопроцентное резервирование между источниками и дополнительный отпуск тепла в размере 17000 Гкал в межотопительный период, даст возможность подключить новых абонентов в районе Телецентра - ул. Серафимовича - ул. Вертковской с нагрузкой 20 Гкал/ч |
| 16 | Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 600 мм, протяженностью 190 м по ул. Невельского от ТК-1459 до ТК-1461 | 8701,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2009 | Обеспечение перепадов давлений на конечных потребителях Западного поселка 20 - 25 м. в. ст.; обеспечение надежного резервного питания 2-го ввода больниц, возможность подключения новых потребителей на Западном поселке и Юго-Западном жилом массиве в размере 15 Гкал, снижение количества отключений из-за дефектов потребителей Западного поселка, подключенных от теплотрассы по ул. Невельского |
| 17 | Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 500 мм, протяженностью 370 м по ул. Фасадной от ТК-1461 до ТК-1472 | 12973,0 | Привлеченные средства | 2007 |  |
| 18 | Перекладка существующей теплотрассы Ду 400 мм на Ду 700 мм, протяженностью 800 м от ТК-758А-4Б до ТК-758А-7Б по ул. Сибиряков-Гвардейцев | 60900,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2009 | Обеспечение нормативных перепадов давлений конечных ЦТП Затулинского жилого массива; уменьшение количества отключений потребителей, вызванных изношенностью и плохим состоянием трассы по ул. Сибиряков-Гвардейцев. Обеспечение возможности подключения новых потребителей на микрорайоне по ул. Петухова и микрорайоне "Акатуйский" с нагрузкой 38,14 Гкал/ч |
| 19 | Перекладка существующей теплотрассы Ду 600 мм, протяженностью 750 м по ул. Зорге от ТК-758А-7Б до ТК-758А-10Б | 34346,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2009 | Повышение надежности теплоснабжения и возможность обеспечения резервирования внутри Затулинского жилого массива |
| 20 | Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 700 мм, протяженностью 180 м от ТК-758А-4Б до ТК-758А-4 по ул. Петухова | 43200,0 | Привлеченные средства | 2007 |  |
| 21 | Строительство теплотрассы 2Ду 400 мм, протяженностью 710 м по ул. Пархоменко от ТК-307-1 до ТК-400 и по ул. Плахотного от ТК-403 до ТК-207 | 19429,0 | Привлеченные средства | 2011 | Завершение строительства позволит отказаться от эксплуатации теплотрассы, проходящей по территории Мемориального ансамбля "Монумент славы" и не подлежащей ремонту; увеличение располагаемых перепадов у потребителей в районе больницы N 34, обеспечение надежного теплоснабжения больницы по основному вводу, подключение новых потребителей с нагрузкой до 5 Гкал по ул. Римского-Корсакова |
| 22 | Реконструкция ТК-710А (пересечение ул. Петропавловской, Котовского, Пархоменко) с установкой регулятора давления "после себя" | 4200,0 | Привлеченные средства | 2008 | Обеспечение "залива" систем отопления потребителей района ул. Костычева, Вертковской, Серафимовича, уменьшение недоотпуска тепла при понижении давления во время аварий в зоне ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 на 750 Гкал |
| 23 | Проектирование и перекладка участка магистральной теплотрассы 2Ду 300 мм между ТК 1907-7 и ТК 1907-8 по Красному проспекту, предусматривающее строительство дренажной канализации из тепловых камер | 1733,0 | Привлеченные средства | 2008 | Обеспечение более оперативного отключения теплотрассы при проведении плановых и аварийных ремонтов; исключение попадания техногенных и паводковых вод в канал теплотрассы, увеличение межремонтного периода и срока службы оборудования |
| 24 | Проектирование и строительство магистральной теплотрассы 2Ду 500 мм по ул. Бардина от павильона N 2 до ТК 1121 (60 м по подающему трубопроводу) и до ТК 1122 (250 м по обратному трубопроводу) | 8137,0 | Привлеченные средства | 2008 | Надежное обеспечение потребителей жилого массива "Красная Горка" тепловой энергией (от двух тепловых выводов), уменьшение недоотпуска тепла при авариях и ремонтах в межотопительный период на головном участке Красногорского вывода на 25000 Гкал/ч |
| 25 | Строительство теплотрассы 2Ду 500 мм, протяженностью 1100 м по ул. Калинина | 71600,0 | Привлеченные средства | 2007 | Обеспечение нормативных перепадов давлений конечных ЦТП Северо-Восточного вывода ТЭЦ-4 (микрорайон зоопарка, Ботанический жилой массив, ул. Вавилова) |
| 26 | Строительство теплотрассы 2Ду 700 мм, протяженностью 795 м от ТК-2207 до ТК-1210, от ул. Залесского до ПНС-3 вдоль поймы реки Ельцовки | 40434,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2010 | Обеспечение возможности подключения новых потребителей до 60 Гкал/час |
| 27 | Перекладка теплотрассы 2Ду 600 мм на 2Ду 700 мм, протяженностью 459 м от ТК- 1207 до ТК-1303А 2Ду 600 мм вдоль поймы реки Ельцовки в районе площади им. Калинина | 23346,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2010 | Переключение жилого массива по ул. Плановой с ТЭЦ-5 на ТЭЦ-4 (61 Гкал/час), возможность подключения в центральной части города нагрузки 60 Гкал/час от ТЭЦ- 5. Повышение надежности теплоснабжения и возможность обеспечения резервирования конечных потребителей между ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 |
| 28 | Реконструкция ПНС-3 G 500 куб. м/час, Н 45 м. в. ст. (ул. Дуси Ковальчук, 276/5) | 203968,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2009 |  |
| 29 | Перекладка теплотрассы 2Ду 500 - 600 мм на 2Ду 700 мм, протяженностью 653 м от ТК- 1137 до ТК-1140 (11-я трасса по территории завода НЭВЗ с переходом через Красный проспект) | 31631,0 | Привлеченные средства | 2007 |  |
| 30 | Строительство ПНС-9, G 6000 куб. м/час, Н 95 м. в. ст. (в Сосновом бору в районе медсанчасти N 25), закрытие ветхой и несоответствующей нормам ПНС-5, переключение теплотрассы Ду 800, 900 мм от павильона N 3 до ТК-1123 для работы как два подающих трубопровода | 399400,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2011 | Уменьшение недоотпуска тепла из-за дефектов на ПНС-5; повышение надежности теплоснабжения |
| 31 | Строительство ПНС-10 G 12500 куб. м/час на пересечении ул. Фрунзе - ул. Ипподромской | 330884,0 | Привлеченные средства | 2008 | Увеличение минимальных располагаемых перепадов в зоне теплоснабжения ТЭЦ-5 не менее 20 м. в. ст. Возможность дополнительного подключения новых тепловых нагрузок в центральной части города до 100 Гкал/час. Снижение давления в обратном трубопроводе в Железнодорожном районе с 8,0 - 9,0 кгс/кв. см до 6,0 кгс/кв. см |
| 32 | Строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм, протяженностью 3500 м от ул. Бориса Богаткова до ПНС-10 через ул. Военная Горка | 245257,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2009 |  |
| 33 | Перекладка теплотрассы 2Ду 700 мм на 2Ду 1000 мм, протяженностью 200 м по ул. Национальной от ПНС-6 до ул. Бориса Богаткова | 14014,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2009 | Возможность дополнительного подключения новых тепловых нагрузок |
| 34 | Перекладка теплотрассы 2Ду 500 мм на 2Ду 1000 мм, протяженностью 341 м по ул. Бориса Богаткова от ул. Национальной в сторону ул. Адриена Лежена | 23894,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2009 |  |
| 35 | Перекладка теплотрассы 2Ду 800 мм по ул. Красина - Трикотажной (ул. Промышленная) | 214000,0 | Привлеченные средства | 2007 | Улучшение гидравлического режима у концевых потребителей зоны ТЭЦ-5 на 2 - 3 м. в. ст. Переключение нагрузки 100 Гкал/час с ТЭЦ-4 на ТЭЦ-5 (Кропоткинский жилой массив) |
| 36 | Перекладка теплотрассы 2Ду 800 мм по ул. Орджоникидзе | 16000,0 | Привлеченные средства | 2007 | Обеспечение летнего горячего водоснабжения потребителей центральной части города. Снижение недоотпуска тепла во время устранения дефектов в летний период на 28500 Гкал/час. Резервирование питания центра города от ПНС-10 |
| 37 | Строительство теплотрассы 2Ду 700 мм, протяженностью 400 м от ПНС-11 до ул. Лазурной | 78956,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2010 | Переключение Восточного жилого массива с временной схемы от транзитной тепломагистрали на ПНС-11. Возможность подключения новой тепловой нагрузки на Восточном жилом массиве до 100 Гкал/час. Подключение перспективного Плющихинского жилмассива (100 Гкал/час) |
| 38 | Перекладка теплотрассы 2Ду 700 мм на 2Ду 1000 мм, протяженностью 125 м по Гусинобродскому шоссе от ул. Национальной в сторону ул. Есенина | 8759,0 | Привлеченные средства | 2008 | Ликвидация неоправданно завышенных гидравлических потерь. Увеличение перепадов по нижней зоне Октябрьского района от ТЭЦ-5 до 18 - 20 м. в. ст. |
| 39 | Перекладка теплотрассы 2Ду 300 - 400 мм на 2Ду 500 мм, протяженностью 940 м по ул. Бориса Богаткова от ул. Лескова до ул. Нижегородской | 32958,0 | Привлеченные средства | 2007 | Повышение надежности работы тепловых сетей, снижение количества отключений горячего водоснабжения в неотопительный период. Возможность перераспределения тепловых нагрузок между ТЭЦ-5 и ТЭЦ-2 при возникновении нештатных ситуаций |
| 40 | Перекладка теплотрассы 2Ду 400 мм на 2Ду 500 мм, протяженностью 400 м по ул. Ленинградской от ул. Автогенной до Никитинского жилого массива | 14726,0 | Привлеченные средства | 2010 |  |
| 41 | Завершение строительства второй очереди ПНС-11 | 63525,0 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности подключения в зоне перспективной застройки Октябрьского района (ГПНТБ - жилой массив Шевченковский - ул. Военная Горка) до 200 Гкал/час перспективной нагрузки. Обеспечение резервированного питания центральной части города зоны ТЭЦ-2 от сетей ТЭЦ-5. Обеспечение нормативных располагаемых перепадов у потребителей Октябрьского района. Обеспечение частичного резервирования между ПНС-6 и первой очередью ПНС-11 |
| 42 | Строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм, протяженностью 0,9 км по ул. Национальной, связывающей ПНС-11 и ПНС-6 | 75446,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2009 |  |
| 43 | Окончание строительства 4-й нитки 2Ду 1000 мм, протяженностью 3,7 км от ОП- 134 до ПНС-11 и от ПНС-11 до ул. Национальной (ТК 2005) | 635040,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2009 |  |
| 44 | Окончание строительства 5-й нитки 2Ду 1000 мм, протяженностью 3,9 км от ТЭЦ-5 до ОП-134 | 637490,0 | Привлеченные средства | 2007 |  |
| 45 | Строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм протяженностью 2000 м от ПНС-11 по Гусинобродскому шоссе - ул. Кошурникова - Бориса Богаткова (до ул. Федосеева) | 210000,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2010 |  |
| 46 | Строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм, протяженностью 2800 м по ул. Федосеева - Фрунзе до ул. Лескова | 291218,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2010 |  |
| 47 | Строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм, протяженностью 1200 м в пойме реки Каменки от ул. Лескова до ПНС-12 | 368182,0 | Привлеченные средства | 2010 - 2011 |  |
| 48 | Строительство теплотрассы 2Ду 800 мм протяженностью 1100 м по ул. Лескова от ул. Автогенной до ул. Добролюбова | 159470,0 | Привлеченные средства | 2007 |  |
| 49 | Перекладка теплотрассы 2Ду 600 мм, протяженностью 1400 м по ул. Толстого от ул. Бориса Богаткова до ул. Семьи Шамшиных | 201278,0 | Привлеченные средства | 2007 |  |
| 50 | Перекладка теплотрассы 2Ду 700 мм на 2Ду 1200 мм, протяженностью 2200 м по ул. Национальной от ПНС-6 до пр. Дзержинского | 277200,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2011 | Переключение тепловых нагрузок с ТЭЦ-4 на ТЭЦ-5 |
| 51 | Строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм, протяженностью 1200 м от пр. Дзержинского до опоры 01405 параллельно с существующей теплотрассой | 126000,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2011 |  |
| 52 | Строительство теплотрассы 2Ду 500 мм, протяженностью 3000 м от новой ПНС по ул. Выборной до района застройки | 236250,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2011 | Подключение жилого массива "Береговой" |
| 53 | Перекладка теплотрассы 2Ду 500 мм на 2Ду 800 мм, протяженностью 3300 м по ул. Выборной | 420000,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2011 |  |
| 54 | Строительство понизительной насосной станции производительностью 1500 т/час по ул. Выборной | 105000,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2011 |  |
| 55 | Строительство понизительной насосной станции производительностью 5000 т/час на жилом массиве Ключ-Камышенское плато | 420000,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2011 | Подключение нового микрорайона на Ключ-Камышенском плато |
| 56 | Строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм, протяженностью 3000 м от теплотрассы к агрофирме "Иня" до района застройки | 105000,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2011 |  |
| 57 | Строительство теплотрассы Ду 800 мм, протяженностью 2800 м от Калининской котельной до павильона N 39 | 294000,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2011 | Переключение тепловых нагрузок с ТЭЦ-4 на Калининскую котельную. Подключение нового микрорайона на микрорайоне "Родники" |
| 58 | Строительство теплотрассы 2Ду 500 мм протяженностью 500 м от микрорайона "Снегири" до района застройки | 26250,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2011 |  |
| 59 | Строительство теплотрассы Ду 600 мм протяженностью 1000 м от котельной КРК до жилого массива "Акатуйский" | 63000,0 | Привлеченные средства | 2010 - 2011 | Подключение жилого массива "Акатуйский" |
| 60 | Строительство теплотрасс для подключения строительных площадок в Первомайском районе | 164500,0 | Привлеченные средства | 2007 | Подключение теплоснабжения потребителей Первомайского района |
| 61 | Переключение тепловых нагрузок потребителей от котельных по ул. Технической, 19, 3-му Почтовому переулку, 21 и ул. Волочаевской, 14 на централизованное теплоснабжение | 75600,0 | Привлеченные средства | 2008 | Повышение надежности и качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
| 62 | Расширение водогрейной части тепловой станции N 2, в том числе: |  |  |  | Возможность подключения новых тепловых нагрузок, повышение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
|  | Строительство и ввод в эксплуатацию двух водогрейных котлов мощностью 100 Гкал/час каждый | 120000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 |  |
|  | Строительство и ввод в эксплуатацию мазутного хозяйства одной емкости 5000 куб. м с эстакадой слива, станцией пожаротушения и очистными сооружениями | 160000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 |  |
|  | Строительство и ввод в эксплуатацию второго вывода тепловых сетей Ду 800 мм, протяженностью 0,6 км | 9000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 |  |
|  | Строительство и ввод перемычки в районе тепловой станции N 2 Ду 500 мм, протяженностью 0,135 км | 4000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 |  |
| 63 | Расширение водоподготовительной установки на тепловой станции N 1 | 500000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Возможность подключения новых тепловых нагрузок, повышение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
| 64 | Строительство и ввод в эксплуатацию насосной станции N 3а на ул. Николаева производительностью: три насоса на подкачивающем трубопроводе G 1250 куб. м/час тип СЭ 1250-70-11; два насоса на обратном трубопроводе G 1250 куб. м/час тип СЭ 1250-70-11; два насоса G 12,5 куб. м/час тип К 50-30-125 | 150000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Возможность подключения новых тепловых нагрузок, повышение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
| 65 | Строительство и ввод в эксплуатацию насосной станции N 4 на Бердском шоссе производительностью: два насоса центробежных СЭ 1250-70, Q = 1250 куб. м/час; насос центробежный 12НДС, Q = 980 куб. м/час; насос центробежный 300Д-90А | 120000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Возможность подключения новых тепловых нагрузок, повышение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
| 66 | Строительство магистральной тепловой сети Ду 600 мм, протяженностью 3,5 км от пр. Лаврентьева (узел УТ-18) до ул. Жемчужной | 134000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Возможность подключения новых тепловых нагрузок, повышение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
| 67 | Строительство магистральной тепловой сети Ду 250 мм, протяженностью 1,0 км по ул. Ильича и пр. Коптюга от узла N 46 до узла N 21 | 31000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Возможность подключения новых тепловых нагрузок, повышение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
| 68 | Строительство магистральной тепловой сети Ду 500 мм, протяженностью 3,0 км от пр. Строителей до ул. Вахтангова и магистральной тепловой сети Ду 700 мм протяженностью 5,36 км от ул. Николаева до микрорайона "Е" | 246000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Возможность подключения новых тепловых нагрузок, повышение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
| 69 | Строительство магистральной тепловой сети Ду 400 мм, протяженностью 0,4 км по ул. Российской | 9000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Возможность подключения новых тепловых нагрузок, повышение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
| 70 | Строительство перемычки Ду 250 мм, протяженностью 0,28 км между строящейся тепловой сетью Ду 400 мм по ул. Российской и камерой К-38 на ул. Героев Труда | 9000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Возможность подключения новых тепловых нагрузок, повышение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
| 71 | Реконструкция тепловой сети с заменой трубопроводов Ду 500 мм, протяженностью 0,162 км по ул. Российской от камеры К-7 до К-4 | 5000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Возможность подключения новых тепловых нагрузок, повышение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
| 72 | Расширение ГРС-5 | 150000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Возможность подключения новых тепловых нагрузок, повышение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
|  | Итого: | 9999347,0 |  |  |  |

Примечание: исполнителем  мероприятий  по пунктам 1 - 61  является

ОАО "Новосибирскгортеплоэнерго";

исполнителем  мероприятий  по пунктам 62 - 72 является

ГУП "Управление энергетики и водоснабжения СО РАН".

Используемые сокращения: ПНС - понизительная насосная станция;

КРК - Кировская районная котельная;

ЦТП - центральный тепловой пункт;

ТК  - тепловая камера;

ГРС - газораспределительная станция.

- Приложение 4

к Решению

Совета депутатов

города Новосибирска

от 31.10.2007 N 778

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ

ПУНКТОВ НА 2007 - 2011 ГОДЫ

| N п. | Наименование объекта, адрес | Объем финансирования, тыс. рублей | Источники финансирования | Срок реализации, годы | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция ЦТП-4 по ул. Бориса Богаткова, 203 | 12054,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2 | Реконструкция ЦТП-7 по ул. Никитина, 70 | 6752,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 3 | Реконструкция ЦТП-8 по ул. Тургенева, 223 | 5680,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 4 | Реконструкция ЦТП-11 по ул. Ленинградской, 147/1 | 6951,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 5 | Реконструкция ЦТП-12 по ул. Федосеева, 10 | 20748,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 6 | Реконструкция ЦТП-13 по ул. Бориса Богаткова, 201 | 4494,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 7 | Реконструкция ЦТП-21 по ул. Лазурной, 4 | 15236,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 8 | Реконструкция ЦТП-23 по ул. Лазурной, 14 | 10206,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 9 | Реконструкция ЦТП-24 по ул. В. Высоцкого, 11 | 15781,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 10 | Реконструкция ЦТП-31 по ул. Добролюбова, 113 | 2867,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 11 | Реконструкция ЦТП-32 по ул. В. Высоцкого, 39/3 | 1501,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 12 | Реконструкция ЦТП-36 по ул. Воинской, 110 | 2541,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 13 | Реконструкция ЦТП-42 по ул. Грибоедова, 115 | 179,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 14 | Реконструкция ЦТП-10 по ул. Гоголя, 19а | 7455,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 15 | Реконструкция ЦТП-43 по ул. Гоголя, 208 | 4410,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 16 | Реконструкция ЦТП-6 по пр. Дзержинского, 51/1 | 5691,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 17 | Реконструкция ЦТП-22 по ул. Бориса Богаткова, 254 | 3150,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 18 | Реконструкция ЦТП-7 по ул. Фрунзе, 53 | 4200,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 19 | Реконструкция ЦТП-50 по ул. Трикотажной, 52/2 | 2373,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 20 | Реконструкция ЦТП-18 по ул. Доватора, 27 | 12915,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 21 | Реконструкция ЦТП-48 по пр. Дзержинского, 75 | 1785,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 22 | Реконструкция ЦТП-11 по ул. Ермака, 85 | 5250,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 23 | Реконструкция ЦТП-49 по пр. Дзержинского, 81 | 3570,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 24 | Реконструкция ЦТП-21/88 по ул. Толбухина, 25 | 6405,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 25 | Реконструкция ЦТП-24/24 по ул. Бориса Богаткова, 243 | 5250,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 26 | Реконструкция ЦТП-27/36 по пр. Дзержинского, 36 | 420,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 27 | Реконструкция ЦТП-4/4 по ул. Есенина, 8/1 | 8400,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 28 | Реконструкция ЦТП-17 по ул. Некрасова, 54 | 3150,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 29 | Реконструкция ЦТП-6/109 по ул. Державина, 44 | 2352,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 30 | Реконструкция ЦТП-8 по ул. Промышленной, 8 | 9870,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 31 | Реконструкция ЦТП-34 по пр. Дзержинского, 2а | 3360,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 32 | Реконструкция ЦТП-7 по пр. Дзержинского, 26а | 7875,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 33 | Реконструкция ЦТП-31/31 по ул. Красина, 58 | 4935,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 34 | Реконструкция ЦТП-28/7 по пр. Дзержинского, 12 | 14805,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 35 | Реконструкция ЦТП-18 по ул. Ипподромской, 45 | 2205,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 36 | Реконструкция ЦТП-20 по ул. Романова, 23 | 3570,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 37 | Реконструкция ЦТП-22 по ул. Линейной, 35/4 | 10815,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 38 | Реконструкция ЦТП-2 по ул. Обской, 139 | 4200,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 39 | Реконструкция ЦТП-35 по ул. Обской, 100 | 1733,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 40 | Реконструкция ЦТП-28 по ул. Белинского, 3 | 20055,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 41 | Реконструкция ЦТП-33 по ул. Сакко и Ванцетти, 44 | 5670,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 42 | Реконструкция ЦТП-12/9 по ул. Димитрова, 9 | 7245,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 43 | Реконструкция ЦТП-5/90 по ул. Ленина, 90 | 945,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 44 | Реконструкция ЦТП-7/7 по ул. Революции, 7 | 1869,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 45 | Реконструкция ЦТП-32 по ул. Бурлинской, 2 | 8085,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 46 | Реконструкция ЦТП-29 по ул. Челюскинцев, 3 | 2730,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 47 | Реконструкция ЦТП-23 по ул. Владимировской, 3 | 4830,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 48 | Реконструкция ЦТП-52 по ул. Чкалова, 72 | 7455,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 49 | Реконструкция ЦТП-54 по ул. Авиастроителей, 6а | 934,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 50 | Реконструкция ЦТП-55 по ул. Авиастроителей, 6а | 630,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 51 | Реконструкция ЦТП-56 по ул. Театральной, 2 | 809,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 52 | Реконструкция ЦТП-61 по ул. Театральной, 9а | 1155,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 53 | Реконструкция ЦТП-58 по ул. Республиканской, 23 | 1155,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 54 | Реконструкция ЦТП-60 по ул. Учительской, 5а | 1785,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 55 | Реконструкция ЦТП-7/22 по ул. Кропоткина, 134 | 9870,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 56 | Реконструкция ЦТП-23/25 по ул. Новая Заря, 40 | 2835,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 57 | Реконструкция ЦТП-3/50 по ул. Олеко Дундича, 23 | 5460,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 58 | Реконструкция ЦТП-12 по ул. Макаренко, 19 | 7770,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 59 | Реконструкция ЦТП-15 по ул. Объединения, 96/1 | 2520,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 60 | Реконструкция ЦТП-14 по ул. Столетова, 20 | 6720,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 61 | Реконструкция ЦТП-13 по ул. Объединения, 86/1 | 7959,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 62 | Реконструкция ЦТП-4/4 по ул. Объединения, 54 | 3150,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 63 | Реконструкция ЦТП-19 по Красному проспекту, 88/1 | 9555,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 64 | Реконструкция ЦТП-11 по ул. Кропоткина, 108/1 | 5985,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 65 | Реконструкция ЦТП-18 по ул. Холодильной, 18 | 7245,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 66 | Реконструкция ЦТП-34 по Красному проспекту, 102/3 | 11340,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 67 | Реконструкция ЦТП-32 по ул. Дуси Ковальчук, 408 | 4095,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 68 | Реконструкция ЦТП-5 по ул. Жуковского, 105/2 | 3045,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 69 | Реконструкция ЦТП-17 по Красному проспекту, 71/4 | 1995,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 70 | Реконструкция ЦТП-19 по ул. Переездной, 64/1 | 18900,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 71 | Реконструкция ЦТП-6 по ул. Каунасской, 5/3 | 10500,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 72 | Реконструкция ЦТП-4 по ул. Дачной, 21/5 | 3045,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 73 | Реконструкция ЦТП-20 по ул. Кропоткина, 269 | 10605,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 74 | Реконструкция ЦТП-21 по ул. Кузьмы Минина, 21 | 8610,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 75 | Реконструкция ЦТП-33 по ул. Линейной, 31/5 | 14385,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 76 | Реконструкция ЦТП-46 по ул. Дуси Ковальчук, 270 | 1554,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 77 | Реконструкция ЦТП-10 по ул. Дуси Ковальчук, 272 | 2100,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 78 | Реконструкция ЦТП-31 по ул. Весенней, 18/1 | 9870,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 79 | Реконструкция ЦТП-30 по ул. Жуковского, 20/1 | 4515,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 80 | Реконструкция ЦТП-42 по ул. Залесского, 9 | 1376,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 81 | Реконструкция ЦТП-3 по ул. Чапаева, 3/1 | 5985,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 82 | Реконструкция ЦТП-4 по ул. Героев Революции, 3 | 9135,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 83 | Реконструкция ЦТП-24 по ул. Первомайской, 112 | 8820,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 84 | Реконструкция ЦТП-25 по ул. Выборной, 103 | 9555,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 85 | Реконструкция ЦТП-19 по ул. Выборной, 146 | 1895,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 86 | Реконструкция ЦТП-27 по ул. Ключ-Камышенское плато, 144 | 4935,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 87 | Реконструкция ЦТП-15 по ул. Зорге, 247 | 6300,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 88 | Реконструкция ЦТП-28 по ул. Зорге, 66 | 8295,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 89 | Реконструкция ЦТП-8 по ул. Петухова, 74 | 3255,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 90 | Реконструкция ЦТП-37 по ул. Тульской, 90 | 5300,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 91 | Реконструкция ЦТП-27 по ул. Зорге, 32 | 5565,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 92 | Реконструкция ЦТП-44 по ул. Комсомольской, 4 | 11340,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 93 | Реконструкция ЦТП-46 по ул. Бурденко, 14а | 6825,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 94 | Реконструкция ЦТП-6 по ул. Вертковской, 35 | 1586,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 95 | Реконструкция ЦТП-25 по ул. Петухова, 84 | 8400,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 96 | Реконструкция ЦТП-49 по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/3 | 7455,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 97 | Реконструкция ЦТП-7 по ул. Зорге, 80 | 5460,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 98 | Реконструкция ЦТП-20 по ул. Зорге, 33 | 6930,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 99 | Реконструкция ЦТП-23 по ул. Вертковской, 10/2 | 3958,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 100 | Реконструкция ЦТП-19 по ул. Петухова, 44 | 13944,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 101 | Реконструкция ЦТП-39 по ул. Станиславского, 29 | 4095,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 102 | Реконструкция ЦТП-31 по ул. Немировича-Данченко, 91/1 | 7980,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 103 | Реконструкция ЦТП-1 по ул. Петропавловской, 17/а | 9030,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 104 | Реконструкция ЦТП-40 по ул. Пархоменко, 80 | 9240,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 105 | Реконструкция ЦТП-52 по ул. Горской, 40/3 | 4830,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 106 | Реконструкция ЦТП-9 по ул. Связистов, 141 | 10311,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 107 | Реконструкция ЦТП-33 по ул. Пархоменко, 124 | 9345,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 108 | Реконструкция ЦТП-36 по ул. Тульской, 270/1 | 6300,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 109 | Реконструкция ЦТП-38 по ул. Полтавской, 35 | 9450,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 110 | Реконструкция ЦТП-45 по ул. Невельского, 75 | 5985,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 111 | Реконструкция ЦТП-72 по ул. Забалуева, 21 | 3434,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 112 | Реконструкция ЦТП-10 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 15 | 7980,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 113 | Реконструкция ЦТП-16 по ул. Ударной, 27/2 | 4305,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 114 | Реконструкция ЦТП-29 по ул. Котовского, 22 | 6930,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 115 | Реконструкция ЦТП-35 по ул. Широкой, 115 | 12075,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 116 | Реконструкция ЦТП-48 по ул. Геодезической, 5 | 4305,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 117 | Реконструкция ЦТП-14 по ул. Ватутина, 26 | 7697,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 118 | Реконструкция ЦТП-31 по ул. Широкой, 135/1 | 5019,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 119 | Реконструкция ЦТП-51 по ул. Троллейной, 134 | 1155,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 120 | Реконструкция ЦТП-70 по ул. Колхидской, 5 | 1974,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 121 | Реконструкция ЦТП-78 по ул. Путевой, 8/1 | 3465,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 122 | Реконструкция ЦТП-54 по ул. Троллейной, 15 | 1754,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 123 | Реконструкция ЦТП-7 по ул. Степной, 63 | 8190,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 124 | Реконструкция ЦТП-39 по ул. Пархоменко, 98 | 12915,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 125 | Реконструкция ЦТП-77 по ул. Путевой, 2/3 | 5617,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 126 | Реконструкция ЦТП-8 по ул. Связистов, 131 | 13125,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 127 | Реконструкция ЦТП-1 по пр. Карла Маркса, 10 | 7455,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 128 | Реконструкция ЦТП-37 по ул. Троллейной, 13б | 6048,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 129 | Реконструкция ЦТП-91 по ул. Фасадной, 17 | 6090,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 130 | Реконструкция ЦТП-41 по ул. Танкистов, 11 | 4095,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 131 | Реконструкция ЦТП-8/35 по ул. Крылова | 20790,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 132 | Реконструкция ЦТП-55 по ул. Лебедевского, 1 | 12495,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| Итого: |  | 853907,0 |  |  |  |

Примечание: исполнителем мероприятий реконструкции центральных тепловых пунктов является ОАО "Новосибирскгортеплоэнерго".