СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

| От 23.09.2009 | г. Новосибирск | № 1344 |
| --- | --- | --- |

О принятии в первом чтении проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 399 «О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 - 2011 годы»

Рассмотрев проект решения Совета депутатов города Новосибирска 
«О внесении изменений в решение городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 399 «О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 - 2011 годы» (далее – проект решения), Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Принять в первом чтении проект решения (приложение).

2. Предложить субъектам, предусмотренным пунктом 1 статьи 75 Регламента Совета депутатов города Новосибирска, внести в постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству свои поправки к проекту решения, принятому в первом чтении.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (Кудин И. В.).

| Мэр города Новосибирска | В. Ф. Городецкий |
| --- | --- |

Приложение

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 23.09.2009 № 1344

Проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 399 «О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 - 2011 годы»

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в решение городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 399 «О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 - 2011 годы» (в редакции решений Совета депутатов  города   Новосибирска    от    31.10.2007 №  778, от  05.12.2007 № 814, от 17.02.2009 № 1156, от 29.04.2009 № 1206)  следующие  изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 цифры «2011» заменить  цифрами «2012».

1.2. В    приложении к    решению    городского       Совета       Новосибирска

от 27.11.2006 № 399:

1.2.1. В наименовании цифры «2011» заменить цифрами «2012».

1.2.2. Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 - 2011 годы изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению.

1.2.3. В абзацах первом и шестом раздела 1 «Общие положения» цифры «2011» заменить цифрами «2012».

1.2.4. В разделе 2 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее реализации»:

1.2.4.1. Подраздел 2.4 «Утилизация (захоронение) твердых отходов потребления и производства» изложить  в редакции приложения 2 к настоящему решению.

1.2.4.2. Подраздел 2.5 «Цель и задачи Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению.

1.2.5. В разделе 3 «Мероприятия по реализации Программы»:

1.2.5.1. В подразделе 3.2 «Развитие магистральных тепловых сетей»:

в абзаце втором слова «тепловых сетей» заменить словами «тепловых станций и тепловых сетей», слово «развития» заменить словами «по реконструкции»;

в абзаце четвертом слова «, тепловая станция № 2 – правый берег (Советский район города)»  исключить;

в абзаце пятом  цифры «2011» заменить цифрами «2012».

1.2.5.2. В подразделе 3.4 «Развитие систем водоснабжения и водоотведения»:

абзац первый признать утратившим силу;

в абзаце пятом  цифры «2011» заменить  цифрами «2012».

1.2.5.3. Подраздел 3.5 «Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов» изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению.

1.2.5.4. Дополнить подразделом 3.6 «Установка приборов учета тепловой энергии на тепловых выводах ТЭЦ и приборов учета тепловой энергии и воды  на ЦТП» в редакции приложения 5 к настоящему решению.

1.2.6. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 6 к настоящему решению.

1.2.7. Раздел 5 «Оценка эффективности осуществления и ожидаемые результаты Программы» изложить в редакции приложения 7 к настоящему решению.

1.2.8. В разделе 6 «Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее исполнения»:

1.2.8.1. В абзаце четвертом:

цифры «2011» заменить цифрами «2012»;

после слов «тепловых пунктов» дополнить словами «, оснащение приборами учета воды и тепловой энергии 355 ЦТП, установку приборов учета тепловой энергии на 21 тепловом  выводе ТЭЦ города».

1.2.8.2. Абзац пятый признать утратившим силу.

1.2.8.3. В абзацах шестом и  седьмом цифры «2011» заменить цифрами «2012».

1.2.8.4. Абзац восьмой изложить  в следующей редакции:

«муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска «Спецавтохозяйство»,  государственному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук», муниципальному учреждению города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3»  с 2007 по 2012 год необходимо выполнить объем работ по развитию полигонов по утилизации твердых бытовых отходов.».

1.2.9. Приложения 2, 3, 4, 5 изложить  соответственно в редакции приложений 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.

1.2.10. Дополнить приложением 6 «План мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на тепловых выводах ТЭЦ и приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП» в редакции приложения 12 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (Кудин И. В.).

| Мэр города Новосибирска | В. Ф. Городецкий |
| --- | --- |

___________

Приложение 1

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ___________ № ____

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры города Новосибирска на 2007 - 2012 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 - 2012 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» |
| Заказчик Программы | Мэрия города Новосибирска |
| Разработчики Программы | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, открытое акционерное общество «Новосибирскэнерго», открытое акционерное общество «Новосибирскгортеплоэнерго», муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Горводоканал», муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Спецавтохозяйство», муниципальное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3», государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук», открытое акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов» |
| Исполнители Программы | Открытое акционерное общество «Новосибирскгортеплоэнерго», муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Горводоканал», муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Спецавтохозяйство», муниципальное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3», государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук», открытое акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов» |
| Цель Программы | Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки, обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжающими организациями за потребленные энергоресурсы по показаниям приборов учета |
| Задачи Программы | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города; повышение эффективности предоставления коммунальных услуг в необходимом объеме и надлежащего качества, оснащение приборами учета воды и тепла 355 ЦТП, установка приборов учета тепла на 21 тепловом выводе ТЭЦ города |
| Срок реализации Программы | 2007 – 2012 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Привлеченные средства в объеме 8415143,7 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов соцкультбыта; улучшение экологической ситуации; обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжающими организациями за потребленные энергоресурсы по показаниям приборов учета |
| Организация контроля за реализацией Программы | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, Совет депутатов города Новосибирска |

____________

Приложение 2

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ____________ № ____

2.4. Утилизация (захоронение) твердых отходов

потребления и производства

Основной проблемой утилизации твердых отходов является оптимизация сортировки, складирования и переработки отходов в соответствии с требованиями действующих норм и правил.

Действующий полигон твердых отходов потребления и производства «Гусинобродский» в городе Новосибирске начал свою работу в 1967 году. Площадь полигона 48,8 га, объем утилизации только за 2005 год составил 1674000 тыс. куб. м твердых отходов.

Полигон твердых бытовых отходов государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук» эксплуатируется с 1989 года, расположен на территориях Новосибирского района Новосибирской области. Площадь полигона 4,2 га. На полигоне ведется прием отходов с территории Советского и части Первомайского районов города Новосибирска.

Полигон муниципального учреждения города Новосибирска  «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3»  Ленинского района эксплуатируется с 1995 года, расположен на территории Новосибирского района Новосибирской области. Площадь полигона  9,3 га.

Внедрение данных мероприятий позволит во многом решить проблему утилизации отходов, создать условия  для безопасного функционирования полигонов, утилизации твердых отходов в соответствии с требованиями действующих норм и правил, приведет к улучшению экологической ситуации в городе.

____________

Приложение 3

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ____________ № ____

2.5. Цель и задачи Программы

Целью Программы является  создание условий для эффективного функционирования и  развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки, обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжающими организациями за потребленные энергоресурсы по показаниям приборов учета.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

осуществление модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города;

повышение эффективности предоставления коммунальных услуг в необходимом объеме и надлежащего качества;

оснащение приборами учета воды и тепловой энергии 355 ЦТП, установка приборов учета тепловой энергии на 21 тепловом выводе ТЭЦ города.

____________

Приложение 4

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ____________ № ____

3.5. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

В целях улучшения экологической ситуации в городе Новосибирске, упорядочения организации ввоза, хранения, переработки твердых отходов потребления и производства предложены мероприятия по развитию полигонов города.

План мероприятий по развитию полигонов по утилизации твердых бытовых отходов приведен в приложении 5.

____________

Приложение 5

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ____________ № ____

3.6. Установка приборов учета тепловой энергии на тепловых выводах ТЭЦ и приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП

В целях определения фактического отпуска тепловой энергии и воды потребителям города, обеспечения возможности расчетов с ресурсоснабжающими организациями за потребленные энергоресурсы по показаниям приборов учета предложены мероприятия  по установке приборов учета тепловой энергии на тепловых выводах ТЭЦ и приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП.

План мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на тепловых выводах ТЭЦ и приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП приведен в приложении 6.

____________

Приложение 6

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ___________ № ____

4. Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации программных мероприятий необходимы финансовые средства в объеме 8415143,7 тыс. рублей, в том числе:

на развитие магистральных тепловых сетей  – 4365986,0 тыс. рублей;

на развитие сетей водоснабжения и водоотведения – 3213042,5 тыс. рублей;

на реконструкцию центральных тепловых пунктов – 518942,0 тыс. рублей;

на утилизацию твердых бытовых отходов – 61142,2 тыс. рублей;

на установку приборов учета тепловой энергии и воды – 256031,0 тыс. рублей.

____________

Приложение 7

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ____________ № ____

5. Оценка эффективности осуществления и

ожидаемые результаты Программы

Выполнение программных мероприятий по развитию тепловых сетей, реконструкции центральных тепловых пунктов, развитию сетей водоснабжения и водоотведения, реконструкция и рекультивация полигонов твердых бытовых отходов, мероприятий по  установке приборов учета воды и тепловой энергии  на ЦТП и приборов учета тепловой энергии  на тепловых выводах на ТЭЦ, позволит к 2012 году:

повысить надежность и качество теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения потребителей города Новосибирска;

снизить уровень износа оборудования, тепловых сетей и оборудования центральных тепловых пунктов, сетей водоснабжения и водоотведения, оборудования насосно-фильтровальных и канализационно-насосных станций;

улучшить энергообеспечение города, обеспечить инженерной инфраструктурой земельные участки, определенные для вновь строящегося жилищного фонда и объектов соцкультбыта;

улучшить экологическую ситуацию в городе;

обеспечить возможность расчетов с ресурсоснабжающими организациями за потребленные энергоресурсы по показаниям приборов учета, исходя из оснащения приборами учета воды и тепловой энергии 355 ЦТП и приборами учета тепловой энергии 21 теплового вывода на ТЭЦ.

____________

Приложение  8

к  решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ____________ № ____

Приложение 2

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 - 2012 годы

ПЛАН

мероприятий по развитию тепловых станций и тепловых сетей

| № п. | Мероприятия | Объем финансиро-вания, тыс. рублей | Источник финансирования | Срок реализа-ции, годы | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство теплотрассы 2Ду 600 мм, протяженностью 550 м от ПНС-12 до ТК-8-23 через пойму реки Каменки в Октябрьский район от ПНС-12 | 23987,0 | Привлечен-ные средства | 2007 | Подключение новых тепловых нагрузок в размере 75 Гкал/ч по зоне теплоснабжения ТЭЦ-2 Правый берег; уменьшение недоотпуска тепла из-за дефектов на ПНС-1, работающей по подающей группе насосов без резерва; увеличение минимальных располагаемых перепадов по всей зоне теплоснабжения до 25 м. в.ст. |
| 2 | Временная выноска тепломеханического оборудования павильона № 2 (магистральная теплотрасса 2Ду 800 мм, 4Ду 700 мм) на ул. Серебренниковскую для проведения капитального ремонта строительных конструкций | 5000,0 | Привлечен-ные средства | 2007 | Безопасная эксплуатация здания № 2 Управления ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго»; надежность работы тепломеханического оборудования теплопавильона, его доступность при проведении последующих плановых ремонтов |
| 3 | Реконструкция ТК 8-17 (магистральная теплотрасса 2Ду 600 мм) на перекрестке ул. Сакко и Ванцетти и ул. Нижегородской, предусматривающая установку секционирующей запорной арматуры во все стороны, изменение схемы тепломеханического оборудования теплокамеры с ликвидацией перемычек малого диаметра с устройством дренажной канализации | 1648,0 | Привлечен-ные средства | 2007 | Обеспечение более опера-тивного отключения теплотрассы при проведении плановых и аварийных ремонтов; резкое сокращение сроков ремонтных работ; более надежное обеспечение потребителей тепловой энергией; улучшение гидравлического режима у абонентов; исключение попадания техногенных и паводковых вод в канал теплотрассы, увеличение межремонтного периода и срока службы оборудования |
| 4 | Перекладка существующей теплотрассы Ду 300 мм на Ду 600 мм, протяженностью 390 м по ул. Садовой от ТК-8-23 до ТК-8-17 | 17009,0 | Привлечен-ные средства | 2007 | Увеличение минимальных располагаемых перепадов потребителей, подключенных от этой трассы до 25 м. в. ст. |
| 5 | Восстановление существующей теплотрассы Ду 500 мм, протяженностью 860 м по ул. Котовского от ул. Блюхера до ул. Пермитина, от ТК-618А до павильона № 2 | 37164,0 | Привлечен-ные средства | 2007 | Улучшение гидравлических режимов потребителей района «Башня» и микрорайона «Горский» от ТЭЦ-2 |
| 6 | Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 500 мм протяженностью 370 м по ул. Фасадной от ТК-1461 до ТК-1472 | 12973,0 | Привлечен-ные средства | 2007 | Обеспечение перепадов давлений на конечных потребителях Западного поселка 20 - 25 м. в. ст.; обеспечение надежного резервного питания 2-го ввода больниц, возможность подключения новых потребителей на Западном поселке и Юго-Западном жилом массиве в размере 15 Гкал |
| 7 | Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 700 мм, протяженностью 180 м от ТК-758А-4Б до ТК-758А-4 по ул. Петухова | 43200,0 | Привлечен-ные средства | 2007 | Повышение надежности теплоснабжения и возможность обеспечения резервирования внутри Затулинского жилого массива |
| 8 | Строительство теплотрассы 2Ду 500 мм, протяженностью 1100 м по ул. Калинина | 71600,0 | Привлечен-ные средства | 2007 | Обеспечение нормативных перепадов давлений конечных ЦТП Северо-Восточного вывода ТЭЦ-4 (микрорайон зоопарка, Ботанический жилой массив, ул. Вавилова) |
| 9 | Перекладка теплотрассы 2Ду 800 мм по ул. Красина – Трикотажной (ул. Промышленная) | 214000,0 | Привлечен-ные средства | 2007 | Улучшение гидравлического режима у концевых потребителей зоны ТЭЦ-5 на 2 - 3 м. в. ст. Переключение нагрузки 100 Гкал/час с ТЭЦ-4 на ТЭЦ-5 (Кропоткинский жилой массив) |
| 10 | Перекладка теплотрассы 2Ду 800 мм по ул. Орджоникидзе | 16000,0 | Привлечен-ные средства | 2007 | Обеспечение летнего горячего водоснабжения потребителей центральной части города. Снижение недоотпуска тепла во время устранения дефектов в летний период на 28500 Гкал/час. Резервирование питания центра города от ПНС-10 |
| 11 | Перекладка теплотрассы 2Ду 300 - 400 мм на 2Ду 500 мм, протяженностью 940 м, по ул. Бориса Богаткова от ул. Лескова до ул. Нижегородской | 32958,0 | Привлечен-ные средства | 2007 | Повышение надежности работы тепловых сетей, снижение количества отключений горячего водоснабжения в неотопительный период. Возможность перераспределения тепловых нагрузок между ТЭЦ-5 и ТЭЦ-2 при возникновении нештатных ситуаций |
| 12 | Окончание строительства 5-й нитки 2Ду 1000 мм, протяженностью 3,9 км от ТЭЦ-5 до ОП-134 | 637490,0 | Привлечен-ные средства | 2007 | Обеспечение возможности подключения в зоне перспективной застройки Октябрьского района (ГПНТБ – жилой массив Шевченковский – ул. Военная Горка) до 200 Гкал/час перспективной нагрузки. Обеспечение резервированного питания центральной части города зоны ТЭЦ-2 от сетей ТЭЦ-5. Обеспечение нормативных располагаемых перепадов у потребителей Октябрьского района. Обеспечение частичного резервирования между ПНС-6 и первой очередью ПНС-11 |
| 13 | Строительство теплотрассы 2Ду 800 мм протяженностью 1100 м по ул. Лескова от ул. Автогенной до ул. Добролюбова | 159470,0 | Привлечен-ные средства | 2007 |  |
| 14 | Перекладка теплотрассы 2Ду 600 мм протяженностью 1400 м по ул. Толстого от ул. Бориса Богаткова до ул. Семьи Шамшиных | 201278,0 | Привлечен-ные средства | 2007 |  |
| 15 | Строительство теплотрасс для подключения строительных площадок в Первомайском районе | 164500,0 | Привлечен-ные средства | 2007 | Подключение теплоснабжения потребителей Первомайского района |
| 16 | Перекладка теплотрассы 2 Ду 500 - 600 мм на 2 Ду 700 мм, протяженностью 653 м от ТК-1137 до ТК-1140 (11-я трасса на территории завода «НЭВЗ» с переходом через Красный проспект) | 31631,0 | Привлечен-ные средства | 2007 | Повышение надежности теплоснабжения и возможность обеспечения резервирования конечных потребителей между ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 |
| 17 | Реконструкция участка теплотрассы 2 Ду 500 мм между ТК-132 и ТК-134 по ул. Мичурина (между ул. Романова и ул. Фрунзе) с увеличением пропускной способности | 12804,0 | Привлечен-ные средства | 2008 | Улучшение гидравлического режима у потребителей, более надежное обеспечение тепловой энергией потребителей во время проведения ремонтов |
| 18 | Перекладка существующей теплотрассы Ду 250 мм на Ду 400 мм, протяженностью 290 м по ул. Дмитрия Шамшурина от ТК-506а-7 до ТК-509-5 | 18931,0 | Привлечен-ные средства | 2008 - 2009 | Увеличение минимальных располагаемых перепадов потребителей, подключенных от этой трассы до 25 м. в. ст. |
| 19 | Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 800 мм, протяженностью 2420 м от павильона № 1 до ТК-5А-9А, от ТК-5А-9А до ТК-616 по ул. Планировочной, от ТК-616 до ТК-618А по ул. Котовского, от ТК-618А до ТК-626 | 233760,0 | Привлечен-ные средства | 2010 - 2011 | Улучшение гидравлических режимов потребителей района «Башня» и микрорайона Горский от ТЭЦ-2; создание возможности подключения новых потребителей в центральной части левобережной части города (станция метро «Студенческая», остановка «Башня», ул. Ватутина, площадь им. Карла Маркса, микрорайон «Горский») с нагрузкой 80 Гкал/час |
| 20 | Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 700 мм, протяженностью 880 м от ТК-216 до ТК-414 по ул. Степной и от ТК-414 до ТК-420 по ул. Серафимовича – ул. Вертковской | 90959,0 | Привлечен-ные средства | 2008 - 2009 | Соединение с достаточной пропускной способностью зоны теплоснабжения ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 (помимо существующего соединения по ул. Котовского), что увеличит надежность теплоснабжения, обеспечит стопроцентное резервирование между источниками и дополнительный отпуск тепла в размере 17000 Гкал в межотопительный период, даст возможность подключить новых абонентов в районе Телецентра – ул. Серафимовича – ул. Вертковской с нагрузкой 20 Гкал/ч |
| 21 | Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 600 мм протяженностью 190 м по ул. Невельского от ТК-1459 до ТК-1461 | 18352,0 | Привлечен-ные средства | 2009 | Обеспечение перепадов давлений на конечных потребителях Западного поселка 20 - 25 м. в. ст.; обеспечение надежного резервного питания 2-го ввода больниц, возможность подключения новых потребителей на Западном поселке и Юго-Западном жилом массиве в размере 15 Гкал, снижение количества отключений из-за дефектов потребителей Западного поселка, подключенных от теплотрассы по ул. Невельского |
| 22 | Перекладка существующей теплотрассы Ду 400 мм на Ду 700 мм, протяженностью 800 м от ТК-758А-4Б до ТК-758А-7Б по ул. Сибиряков-Гвардейцев | 89828,0 | Привлечен-ные средства | 2010 | Обеспечение нормативных перепадов давлений конечных ЦТП Затулинского жилого массива; уменьшение количества отключений потребителей. Обеспечение возможности подключения новых потребителей на микрорайоне по ул. Петухова |
| 23 | Проектирование и строительство магистральной теплотрассы 2Ду 500 мм по ул. Бардина от павильона № 2 до ТК-1121 (60 м по подающему трубопроводу) и до ТК-1122 (250 м по обратному трубопроводу) | 2175,0 | Привлечен-ные средства | 2008 | Надежное обеспечение потребителей жилого массива «Красная Горка» тепловой энергией (от двух тепловых выводов), уменьшение недоотпуска тепла при авариях и ремонтах в межотопительный период на головном участке Красно-горского вывода на 25000 Гкал/ч |
| 24 | Строительство теплотрассы 2Ду 800 мм протяженностью 3570 м от Калининской котельной до павильона № 39 | 376125,0 | Привлечен-ные средства | 2008 - 2009 | Переключение тепловых нагрузок с ТЭЦ-4 на Калининскую котельную. Подключение нового микрорайона на микрорайоне «Родники» |
| 25 | Перекладка теплотрассы 2Ду 400 мм на 2Ду 500 мм, протяженностью 400 м, по ул. Ленинградской от ул. Автогенной до Никитинского жилого массива | 217209,0 | Привлечен-ные средства | 2011 | Повышение надежности работы тепловых сетей, снижение количества отключений горячего водоснабжения в неотопительный период. Возможность перераспределения тепловых нагрузок между ТЭЦ-5 и ТЭЦ-2 при возникновении нештатных ситуаций |
| 26 | Завершение строительства второй очереди ПНС-11 | 112439,0 | Привлечен-ные средства | 2009 - 2011 | Обеспечение возможности подключения в зоне перспективной застройки Октябрьского района (ГПНТБ – жилой массив «Шевченковский» – ул. Военная Горка) до 200 Гкал/час перспективной нагрузки. Обеспечение резервного питания центральной части города зоны ТЭЦ-2 от сетей ТЭЦ-5. Обеспечение нормативных располагаемых перепадов у потребителей Октябрьского района. Обеспечение частичного резервирования между ПНС-6 и первой очередью ПНС-11 |
| 27 | Окончание строительства 4-й нитки 2Ду 1000 мм, протяженностью 3,7 км от ОП-134 до ПНС-11 и от ПНС-11 до ул. Национальной (ТК 2005) | 936684,0 | Привлечен-ные средства | 2009 - 2011 |  |
| 28 | Строительство теплотрассы 2Ду 700 мм, протяженностью 400 м от ПНС-11 до ул. Лазурной | 139751,0 | Привлечен-ные средства | 2009 - 2011 | Переключение Восточного жилого массива с временной схемы от транзитной тепломагистрали на ПНС-11. Возможность подключения новой тепловой нагрузки на Восточном жилмассиве до 100 Гкал\час. Подключение перспективного «Плющихинского» жилмассива (100 Гкал/час) |
| 29 | Реконструкция котельной по ул. Техническая , 19 с переключением на нее теплоснабжения потребителей от котельных по 3-й Почтовый переулок, 21, ул. Волочаевская, 14 и ул. Волочаевская, 51 | 88954,0 | Привлечен-ные средства | 2008 | Повышение надежности и качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
| 30 | Реконструкция распределительного устройства ПНС-6 по ул. Доватора, 50 | 97477,0 | Привлечен-ные средства | 2010 | Повышение надежности теплоснабжения потребителей, уменьшение расхода электрической энергии |
| 31 | Перекладка теплотрассы по ул. Бориса Богаткова с 2Ду 500 на 2Ду 600 от ул. Федосеева до ул. Воинской от ТК- 0507 до ТК 0516 | 210630,0 | Привлечен-ные средства | 2010 | Подключение дополнительных потребителей микрорайона «Военная горка» и центральной части Октябрьского района. Расширение зоны теплоснабжения ТЭЦ-5 |
| 32 | Разработка схемы теплоснабжения города Новосибирска | 50000,0 | Привлечен-ные средства | 2009 - 2010 | Оптимизация системы теплоснабжения города с учетом перспективного развития |
| Итого: |  | 4365986,0 |  |  |  |

Примечание: исполнителем мероприятий является открытое акционерное общество  «Новосибирскгортеплоэнерго».

____________

Приложение 9

к  решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ___________ № ____

Приложение 3

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 - 2012 годы

ПЛАН

мероприятий по реконструкции  центральных тепловых пунктов

| № п. | Наименование объекта, адрес | Объем финансиро-вания, тыс. рублей | Источники финансирования | Срок реализации, годы | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ЦТП-8 по ул. Тургенева, 223 | 30263,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2009 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 2 | Реконструкция ЦТП-11 по ул. Ленинградской, 147/1 | 23125,0 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 3 | Реконструкция ЦТП-12 по ул. Федосеева, 10 | 40875,0 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 4 | Реконструкция ЦТП-13 по ул. Бориса Богаткова, 201 | 17663,0 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 5 | Реконструкция ЦТП-43 по ул. Гоголя, 208 | 28313,0 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 6 | Реконструкция ЦТП-11 по ул. Ермака, 85 | 20085,0 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 7 | Реконструкция ЦТП-22 по ул. Линейной, 35\4 | 38700,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2009 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 8 | Реконструкция ЦТП-12/9 по ул. Димитрова, 9 | 27063,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2009 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 9 | Реконструкция ЦТП-5/90 по ул. Ленина, 90 | 11213,0 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 10 | Реконструкция ЦТП-3/50 по ул. Олеко Дундича, 23 | 29471,0 | Привлеченные средства | 2009 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 11 | Реконструкция ЦТП-12 по ул. Макаренко, 19 | 23305,0 | Привлеченные средства | 2009 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 12 | Реконструкция ЦТП-4/4 по ул. Объединения, 54 | 14175,0 | Привлеченные средства | 2009 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 13 | Реконструкция ЦТП-11 по ул. Кропоткина, 108/1 | 31025,0 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 14 | Реконструкция ЦТП-34 по Красному проспекту, 102/3 | 33450,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2009 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 15 | Реконструкция ЦТП-27 по ул. Ключ-Камышенское плато, 144 | 11150,0 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 16 | Реконструкция ЦТП-15 по пр. Зорге, 247 | 18600,0 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 17 | Реконструкция ЦТП-28 по ул. Зорге, 66 | 22641,0 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 18 | Реконструкция ЦТП-20 по ул. Зорге, 33 | 13800,0 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 19 | Реконструкция ЦТП-7 по ул. Степной, 63 | 13950,0 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 20 | Реконструкция ЦТП-8 по ул. Связистов, 131 | 18500,0 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 21 | Реконструкция ЦТП-8/35 по ул. Крылова | 37475,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2009 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
| 22 | Реконструкция ЦТП-55 по ул. Лебедевского, 1 | 14100,0 | Привлеченные средства | 2008 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потребителей |
|  | Итого: | 518942,0 |  |  |  |

Примечание: исполнителем мероприятий является открытое акционерное общество «Новосибирскгортеплоэнерго».

____________

Приложение 10

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ____________ № ____

Приложение 4

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 - 2012 годы

ПЛАН

мероприятий по развитию сетей водоснабжения и водоотведения

| № п. | Мероприятия | Объем финансирова-ния, тыс.рублей | Источник финансирования | Срок реализации, годы | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство первого пускового комплекса второй очереди насосно-фильтровальной станции № 1 производительностью 100 тыс. куб. м/сутки | 380200,0 | Привлечен-ные средства | 2007 - 2011 | Увеличение мощности водопровода и надежности обеспечения питьевой водой, улучшение качества воды левобережной части города Новосибирска |
| 1.2 | Реконструкция водозаборов насосно-фильтровальных станций № 1, 5 | 163000,0 | Привлечен-ные средства | 2007 - 2010 | Повышение надежности работы водозаборов при низких уровнях воды в реке Обь |
| 1.3 | Строительство сооружений по очистке промывных вод на насосно-фильтровальной станции № 1 | 134200,0 | Привлечен-ные средства | 2007 - 2011 | Энергосбережение, экономия промывной воды, снижение затрат на уплату водного налога |
| 1.4 | Устройство рыбозащитных сооружений на водозаборных ковшах насосно-фильтровальных станций № 1, 5 | 30000,0 | Привлечен-ные средства | 2007 | Улучшение экологической ситуации |
| 1.5 | Внедрение ультрафиолетового обеззараживания воды на насосно-фильтровальных станциях № 1, 5 | 318600,0 | Привлечен-ные средства | 2008 – 2012 | Повышение качества воды, предотвращение биологического загрязнения системы водоснабжения |
| 1.6 | Завершение строительства водовода Верхней зоны Д 1000 мм, протяженностью 6 км для обеспечения водоснабжения жилого района «Родники» (без сооружений инженерной инфраструктуры) | 144550,0 | Привлечен-ные средства | 2007 - 2010 | Создание резервной пропускной способности системы водоснабжения для развития жилого района «Родники» |
| 1.7 | Завершение строительства водовода от насосно-фильтровальной станции № 5 до Стрелочного завода Д 1000 мм, протяженностью 0,6 км | 76000,0 | Привлечен-ные средства | 2008, 2012 | Создание резервной пропускной способности системы водоснабжения Первомайского и Советского районов |
| 1.8 | Создание автоматизированных систем управления технологическими процессами. Автоматизация промывки фильтров на насосно-фильтровальных станциях № 1, 5 | 212900,0 | Привлечен-ные средства | 2007 - 2012 | Оперативный контроль и корректировка работы насосно-фильтровальных станций, в том числе при резком изменении свойств воды. Экономия расхода реагентов, энергоресурсов, потребления промывной воды и увеличение ресурса работы оборудования |
| 1.9 | Строительство водовода, подающего питьевую воду на поселок городского типа Краснообск Д 1000 мм, протяженностью 180 м | 14700,0 | Привлечен-ные средства | 2009 | Увеличение пропускной способности системы водоснабжения поселка городского типа Краснообск и Советского района |
| 1.10 | Строительство водовода по ул. Связистов Д 1000 мм, протяженностью 1,3 км | 22400,0 | Привлечен-ные средства | 2008 - 2009 | Увеличение пропускной способности системы водоснабжения левобережной части города и резервной мощности водоснабжения города Оби |
| 1.11 | Строительство водовода по ул. Немировича-Данченко Д 600 мм, протяженностью 0,72 км | 10300,00 | Привлечен-ные средства | 2007 | Улучшение водоснабжения Ленинского и Кировского районов |
| 1.12 | Перекладка водовода сырой воды по ул. Ватутина Д 1200 мм, протяженностью 0,5 км | 15000,0 | Привлечен-ные средства | 2009 | Повышение надежности подачи сырой воды на насосно-фильтровальную станцию № 2, увеличение пропускной способности системы |
| 1.13 | Изготовление и монтаж электролизных установок на насосной станции 1-го подъема «Водозабор» и НФС «Питьевой центр» | 18700,0 | Привлечен-ные средства | 2007 - 2011 | Переход на новую технологию очистки питьевой воды с применением технологии обеззараживания воды гипохлоритом натрия |
| 1.14 | Реконструкция фильтров НФС «Питьевой центр» | 9500,0 | Привлечен-ные средства | 2008 - 2010 | Повышение качества очистки питьевой воды |
| 1.15 | Реконструкция подающей линии от водопровода МУП «Горводоканал» до резервуара № 347 | 9000,0 | Привлечен-ные средства | 2008 | Увеличение объема принимаемой воды от сетей МУП «Горводоканал» и повышение надежности обеспечения питьевой водой сторонних потребителей |
| 1.16 | Строительство сооружений по приему и переработке промывных вод скорых фильтров после их промывки | 10000,0 | Привлечен-ные средства | 2009 | Достижение нормативов технологического регламента «О питьевой воде и питьевом водоснабжении». Предотвращение загрязнения источника водоснабжения, энергосбережение, экономия промывных вод |
| 1.17 | Реконструкция камеры переключения НФС «Питьевой центр» | 3382,5 | Привлечен-ные средства | 2008 - 2011 | Увеличение пропускной способности системы водоснабжения |
| 1.18 | Реконструкция осветлителей «Питьевого центра» | 10000,0 | Привлечен-ные средства | 2011 |  |
| 1.19 | Реконструкция сооружений водоподготовки для перехода на новые виды флокулянтов при очистке воды | 1500,0 | Привлечен-ные средства | 2008 | Повышение качества воды, предотвращение химического и биологического загрязнения систем водоснабжения и водоотведения |
| 1.20 | Разработка и внедрение АСУ ТП НФС «Питьевой центр» и насосной станции 1-го подъема «Водозабор» | 15000,0 | Привлечен-ные средства | 2007 - 2008 | Повышение эффективности и качества управления технологическими процессами, экономия энергоресурсов |
| 2. Проектные и научно-исследовательские работы по объектам водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проектирование водовода Нижней зоны по ул. Большевистской, Фабричной, Владимировской Д 1200 мм | 7900,0 | Привлечен-ные средства | 2010 | Получение технической документации для строительства водовода Нижней зоны |
| 2.2 | Проектирование двух резервуаров чистой воды объемом 10000 куб. м на площадке насосной станции четвертого подъема насосно-фильтровальной станции № 3 | 4000,0 | Привлечен-ные средства | 2012 | Получение технической документации для строительства резервуаров чистой воды на площадке насосной станции четвертого подъема насосно-фильтровальной станции № 3 |
| 2.3 | Проектирование ультрафиолетового обеззараживания воды на станциях водоподготовки | 17200,0 | Привлечен-ные средства | 2007, 2010 | Получение технической документации для внедрения ультрафиолетового обеззараживания воды на станциях водоподготовки |
| 2.4 | Проектирование водозабора подземных вод | 20000,0 | Привлечен-ные средства | 2008, 2010 | Получение технической документации для строительства водозабора подземных вод |
| 2.5 | Проектирование водовода № 5 от насосно-фильтровальной станции № 3 до Гусинобродского шоссе в городе Новосибирске | 2900,0 | Привлечен-ные средства | 2011 | Получение технической документации для строительства водовода от насосно-фильтровальной станции № 3 до Гусинобродского шоссе |
| 2.6 | Проектирование водовода на жилом массиве Южно-Чемской Д 1000 мм протяженностью 0,6 км | 100,0 | Привлечен-ные средства | 2009 | Увеличение пропускной способности системы водоснабжения жилмассивов Южно-Чемского и Затулинского |
| 3. Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция первого блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска | 56500,0 | Привлечен-ные средства | 2008 - 2010 | Увеличение мощности первого блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска |
| 3.2 | Внедрение ультрафиолетового обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях канализации города Новосибирска | 55000,0 | Привлечен-ные средства | 2008 - 2009 | Улучшение экологической обстановки |
| 3.3 | Строительство напорного коллектора № 4 от главной насосной станции до очистных сооружений канализации Д 1400 мм протяженностью 3,4 км | 120000,0 | Привлечен-ные средства | 2007 - 2008 | Увеличение производительности главной насосной станции и мощности системы канализации города |
| 3.4 | Завершение строительства канализационной насосной станции № 7 производительностью 130 тыс. куб. м/ сутки | 86300,0 | Привлечен-ные средства | 2007 - 2012 | Увеличение мощности канализации Октябрьского района |
| 3.5 | Строительство второго напорного коллектора от канализационной насосной станции № 6 Д 800 мм протяженностью 1,52 км | 40000,0 | Привлечен-ные средства | 2007 | Повышение надежности работы канализационной насосной станции № 6 и системы канализации Кировского района |
| 3.6 | Строительство правобережного дюкера через реку Обь Д 1400 мм протяженностью 1,25 км | 301800,0 | Привлечен-ные средства | 2007 - 2009, 2012 | Увеличение мощности системы канализации правого берега |
| 3.7 | Реконструкция канализационной насосной станции № 18 со строительством напорного коллектора 2Д 800 мм протяженностью 0,9 км | 50000,0 | Привлечен-ные средства | 2007 - 2008 | Увеличение мощности системы канализации Центрального и Октябрьского районов |
| 3.8 | Строительство напорного коллектора № 3 канализационной насосной станции № 17 до ул. Выборной | 65000,0 | Привлеченные средства | 2008, 2010 | Увеличение пропускной способности и мощности канализационной насосной станции № 17 |
| 3.9 | Завершение строительства коллектора № 6 в Дзержинском районе Д 1200 мм протяженностью 1,3 км (вторая очередь) | 60000,0 | Привлечен-ные средства | 2007, 2009 - 2010 | Увеличение пропускной способности системы канализации и возможность централизованного водоотведения стоков Дзержинского района |
| 3.10 | Проведение мероприятий по защите канализационных коллекторов от разрушения, в том числе от газовой коррозии | 90400,0 | Привлечен-ные средства | 2008 - 2009, 2011 - 2012 | Увеличение срока службы канализационных коллекторов |
| 3.11 | Перевод на автоматический режим работы канализационных насосных станций | 24000,0 | Привлечен-ные средства | 2007 - 2009 | Повышение надежности работы канализационных насосных станций |
| 3.12 | Внедрение частотно-регулируемых электроприводов на канализационных насосных станциях | 8700,0 | Привлечен-ные средства | 2007 - 2010 | Оптимизация работы канализационных насосных станций, увеличение срока службы технологического оборудования |
| 3.13 | Строительство площадок депонирования осадков | 171700,0 | Привлечен-ные средства | 2007 - 2008, 2010 - 2012 | Увеличение площадей для складирования осадков, резервной мощности системы канализации, улучшение экологической ситуации |
| 3.14 | Диспетчеризация и автоматизация очистных сооружений канализации города Новосибирска | 60500,0 | Привлечен-ные средства | 2007 - 2012 | Оперативный контроль и корректировка работы очистных сооружений канализации, в том числе при резком изменении качества стоков. Экономия энергоресурсов, увеличение ресурса работы оборудования |
| 3.15 | Реконструкция метантенков очистных сооружений канализации города Новосибирска | 45880,0 | Привлечен-ные средства | 2007 - 2009 | Обеспечение сбора биогаза в газгольдерах для использования его в получении тепловой энергии |
| 3.16 | Модернизация оборудования для обезвоживания осадка (с реконструкцией цеха механического обезвоживания осадка) | 100000,0 | Привлечен-ные средства | 2007 - 2012 | Повышение надежности работы оборудования, снижение эксплуатационных затрат |
| 3.17 | Строительство второго блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска | 171100,0 | Привлечен-ные средства | 2009 - 2011 | Повышения качества очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации города Новосибирска |
| 4. Проектные и научно-исследовательские работы по объектам водоотведения |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проектирование ультрафиолетового обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях канализации города Новосибирска | 23020,0 | Привлечен-ные средства | 2007, 2009 - 2010 | Получение технической документации для внедрения ультрафиолетового обеззараживания сточных вод |
| 4.2 | Проектирование дюкерного перехода через реку Обь на Заельцовском коллекторе Д 1400 мм протяженностью 3,5 км | 4260,0 | Привлечен-ные средства | 2009 | Получение технической документации для дюкерного перехода через реку Обь на Заельцовском коллекторе |
| 4.3 | Проектирование реконструкции первого блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска | 5000,0 | Привлечен-ные средства | 2007 | Получение документации для реконструкции первого блока второй очереди очистных сооружений канализации |
| 4.4 | Проектирование строительства второго блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска | 15750,0 | Привлечен-ные средства | 2007 - 2010 | Получение документации для строительства второго блока второй очереди очистных сооружений канализации |
| 4.5 | Проектирование строительства системы канализации жилого массива Ключ-Камышенское Плато Д 1000 мм протяженностью 1,6 км | 4800,0 | Привлечен-ные средства | 2009 - 2010 | Получение технической документации для строительства системы канализации жилого массива Ключ-Камышенское Плато |
| 4.6 | Проектирование строительства коллектора «Северный» через Красный проспект Д 1840 мм протяженностью 0,2 км | 2300,0 | Привлечен-ные средства | 2009 | Получение технической документации строительства коллектора «Северный» |
| Итого: |  | 3213042,5 |  |  |  |

Примечание: исполнителем мероприятий по пунктам 1.1 – 1.12, 2.1 – 2.6, 3.1 – 3.17, 4.1 – 4.6 является муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Горводоканал»;

исполнителем мероприятий по пунктам 1.13 – 1.20 является открытое акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов».

Используемые сокращения:

КНС – канализационно-насосная станция;

НС – насосная станция;

РЧВ – резервуар чистой воды;

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическими процессами.

____________

Приложение  11

к  решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ____________ № ____

Приложение 5

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 - 2012 годы

ПЛАН

мероприятий по развитию полигонов по утилизации твердых бытовых отходов

| № п. | Мероприятие | Объем финансиро-вания, тыс. рублей | Источник финансирования | Срок реализа-ции, год | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Полигон «Гусинобродский» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство подъездной автодороги | 4600,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Создание условий для безопасного функционирования полигона, условий приведения утилизации твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями действующих норм и правил, улучшение экологической безопасности в городе Новосибирске |
| 1.2 | Создание инфраструктуры, в том числе: строительство дамбы, ограждений, линий электроснабжения, контрольно-пропускного пункта | 12200,0 | Привлеченные средства | 2010 - 2011 |  |
| 1.3 | Рекультивация отработанных участков полигона | 23200,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 |  |
| Итого: |  | 40000,0 |  |  |  |
| 2. Полигон государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство временной подъездной автодороги | 1308,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение устойчивой работы полигона в круглогодичном режиме, увеличение возможностей по приему и утилизации твердых бытовых отходов |
| 2.2 | Создание инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Строительство котлована | 8584,2 | Привлеченные средства | 2010 - 2012 | Улучшение экологического состояния города Новосибирска, обеспечение устойчивой работы полигона в круглогодичном режиме |
| 2.2.2 | Строительство дамбы | 49,5 | Привлеченные средства | 2012 |  |
| Итого: |  | 9942,2 |  |  |  |
| 3. Полигон муниципального учреждения города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство подъездной автодороги | 7000,0 | Привлеченные средства | 2010 - 2012 | Обеспечение устойчивой работы полигона в круглогодичном режиме, увеличение возможностей по приему и утилизации твердых бытовых отходов |
| 3.2 | Создание инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Строительство ограждений территории полигона | 3000,0 | Привлеченные средства | 2010 - 2012 | Предотвращение несанкционированного доступа к содержимому полигона, снижение риска умышленного поджога складированных твердых бытовых отходов |
| 3.2.2 | Устройство скважины для пожаротушения | 200,0 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение устойчивой работы полигона в круглогодичном режиме |
| 3.2.3 | Наружное освещение по периметру полигона, генераторная подстанция 30 кВт | 1000,0 | Привлеченные средства | 2010 - 2011 | Обеспечение устойчивой работы полигона в круглогодичном режиме, увеличение возможностей по приему и утилизации твердых бытовых отходов |
| Итого: |  | 11200,0 |  |  |  |
| Всего: |  | 61142,2 |  |  |  |

Примечание: исполнителем мероприятий  по пунктам 1.1 – 1.3 является муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Спецавтохозяйство»;

исполнителем мероприятий по пунктам 2.1 – 2.2  является  государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук»;

исполнителем мероприятий по пунктам 3.1 – 3.2. является муниципальное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3».

___________

| Приложение 12 к решению Совета депутатов города Новосибирска от ____________ № ____ Приложение 6 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 - 2012 годы ПЛАН мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на тепловых выводах ТЭЦ и приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п. | Мероприятие | Объем финансирования, тыс. рублей | Источник финансирования | Срок реализации, годы | Обоснование эффективности |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ж7 ул. Революции, 7 | 674,4 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 2 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП СО5 ул. Универсальная, 6 | 578,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 3 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ж 08/4 ул. Вокзальная магистраль, 4 | 758,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 4 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП О9 ул. Добролюбова, 69 | 685,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 5 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д41 ул. Королева, 22а | 578,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 6 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ж14/49 ул. Советская, 49 | 619,9 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 7 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К16/66 ул. Зорге, 233 | 685,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 8 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л65 ул. Костычева, 11а | 578,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 9 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 047 ул. Коммунстроевская, 157 | 577,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 10 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л66 ул. Серафимовича, 25 | 578,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 11 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К58 ул. Мира, 47 | 578,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 12 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К8/112 ул. Петухова,74 | 619,9 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 13 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л67 ул. Горская, 18/1 | 578,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 14 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л81 ул. Серафимовича, 30 | 578,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 15 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л52 жилого массива «Горский» | 685,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 16 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 042 ул. Грибоедова, 115 | 578,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 17 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л57 2-й пер. Пархоменко, 2 | 578,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 18 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л69 ул. Титова, 202 | 578,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 19 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л86 ул. Амурская, 65/1 | 578,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 20 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К57 ул. Мира, 12 | 578,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 21 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л64 ул. Костычева, 38/2 | 578,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 22 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 301 ул. Дачная 29/1 | 674,4 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 23 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП О49 ул. Обская, 121 | 578,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 24 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ж19/84 ул. Кубановская, 17а | 578,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 25 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К53 ул. Сибиряков-Гвардейцев, 13 | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 26 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К52 ул. Сибиряков-Гвардейцев, 15 | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 27 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л62 ул. Котовского, 27 | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 28 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К54 ул. Сибиряков-Гвардейцев, 32 | 577,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 29 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 041 ул. Грибоедова, 33 | 577,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 30 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л80 ул. Титова, 22 | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 31 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ж31 ул. Спартака, 8/4 | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 32 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л68 ул. Римского-Корсакова, 12а | 577,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжающими организациями по показаниям приборов учета |
| 33 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ц37 ул. Советская, 26 | 577,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 34 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 005 ул. Выборная, 95 | 619,9 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжающими организациями по показаниям приборов учета |
| 35 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К55 ул. Сибиряков-Гвардейцев, 34 | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 36 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП П21 ул. Тенистая, 6 | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 37 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л85 ул. Станционная, 44/1 | 674,4 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 38 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ц31 ул. Крестьянская, 1 | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 39 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д36 ул. Алейская, 14 | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 40 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 315 ул. Кропоткина, 126/1 | 685,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 41 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д58 ул. Республиканская, 23 | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 42 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ж18/23 ул. Октябрьская, 17 | 577,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 43 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л34/34 ул. 9-ой Гвардейской Дивизии, 9 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 44 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП П17 ул. Аксенова, 27 | 578,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 45 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л32/112 ул. Широкая 19 | 685,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 46 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП П20 ул. Тенистая, 3 | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 47 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л23/111 ул. Блюхера, 47 | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжающими организациями по показаниям приборов учета |
| 48 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ж22 Вокзальная магистраль, 5 | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 49 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП КЛО6/21 ул. Кропоткина, 130 | 685,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 50 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д64 ул. Республиканская, 33 | 577,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 51 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д47 ул. Ползунова, 3б | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 52 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К64 ул. Урманова, 1/1 | 578,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 53 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К61 1-й пер. Чукотский, 8 | 577,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 54 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 012/61 ул. Федосеева, 10 | 619,9 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 55 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 334 Красный проспект, 102/З | 758,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 56 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ж13/28 ул. Щетинкина, 28 | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 57 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д55 ул. Авиастроителей, 6 | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжающими организациями по показаниям приборов учета |
| 58 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП КЛО7/22 ул. Кропоткина, 134/1 | 578,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 59 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К31/2 ул. Немировича-Данченко, 91/1 | 578,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 60 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП З5/5 ул. Жуковского, 105/2 | 619,9 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 61 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ж 33 ул. 1905 года, 2 | 577,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 62 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 025 ул. Выборная, 103 | 758,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 63 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д63 ул. Республиканская, 41а | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 64 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д8/кВ. 3 ул. Промышленная, 10 | 619,9 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 65 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ц1/75 ул. Фрунзе, 59/1 | 685,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 66 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП П22 ул. Тенистая, 20 | 577,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 67 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП кл27 по ул. Объединения, 39 | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжающими организациями по показаниям приборов учета |
| 68 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д56 ул. Театральная, 2 | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 69 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К41/ТРС ул. Сибиряков-Гвардейцев, 17 | 577,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 70 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП О51 ул. Якушева, 41 | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 71 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ц17 ул. Некрасова, 54 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 72 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП З13/13 ул. Дуси Ковальчук, 20/1 | 685,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 73 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 040 ул. Восход, 18 | 577,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 74 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 039 ул. Восход, 1 | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 75 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д09 ул. Куприна, 18 | 619,9 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 76 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП О1/1 ул. Вилюйская, 24 | 685,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 77 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д02/189 ул. Гоголя, 189 | 577,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 78 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП О21/21 ул. Лазурная, 6 | 685,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 79 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л06 ул. Станиславского, 30 | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 80 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ж25 ул. Революции, 10 | 577,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 81 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 028 ул. Белинского, 3 | 685,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 82 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП О3/74 ул. Московская, 3 | 758,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжающими организациями по показаниям приборов учета |
| 83 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л87 ул. Крашенниникова, 10 | 577,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 84 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП З14/123 Красный проспект, 88/1 | 758,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 85 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП З20/51 ул. Кропоткина,20 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 86 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ц1 ул. Ольги Жилиной, 90б | 685,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 87 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К50 ул. Бетонная, 17а | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 88 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ж3 Вокзальная магистраль, 3 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 89 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП П12 ул.1-я Механическая, 2/1 | 577,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 90 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д05 ул. Лежена, 32 | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 91 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП О44 ул. Ленинградская, 98 | 577,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 92 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д61 ул. Театральная, 9а | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 93 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП П19 ул. Аксенова, 48 | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 94 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ж1/68 ул.1905 года, 30 | 685,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 95 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л88 1-й пер. Пархоменко, 14 | 577,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 96 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 354 ул. Красногорская, 43 | 578,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 97 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д54 ул. Авиастроителей, 6а | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 98 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 035 ул. Обская, 100 | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 99 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ц14 ул. Депутатская, 58 | 758,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 100 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К62 ул. Водозабор, 6 | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 101 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП С13 ул. Молодости, 24 | 577,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 102 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП П3/8 ул. Чапаева, 3/1 | 619,9 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 103 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д59 ул. Авиастроителей, 15 | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 104 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП П24 ул. Первомайская, 112 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 105 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л44/1СТМ ул. Колхидская, 21а | 577,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 106 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ц20 ул. Романова, 23а | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 107 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 341 ул. Дмитрия Донского, 20 | 577,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 108 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 349 ул. Плановая, 62 | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 109 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К59 ул. Мира, 33 | 577,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 110 | Установка приборов учета тепловой энергии на 21 тепловом выводе ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 ОАО «Новосибирскэнерго» | 25480,0 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 111 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д60 ул. Учительская, 5а | 577,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 112 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ц32 ул. Серебренниковская, 23 | 577,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 113 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП СО6 ул. Мухачева, 5 | 577,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 114 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ж20/18 ул. Октябрьская, 10 | 577,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 115 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д62 ул. Авиастроителей, 14 | 577,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 116 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 307 ул. Шевцовой, 39 | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 117 | Установка приборов учета тепла и воды на ЦТП Д57 ул. Лазарева, 29 | 577,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 118 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К06/8 ул. Вертковская, 35 | 577,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 119 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 330/ДП ул. Жуковского, 98 | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 120 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ц24 ул. Державина, 14 | 578,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 121 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 346 ул. Дуси Ковальчук, 270 | 674,4 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 122 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП П10 ул. 1-я Механическая, 12 | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 123 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 308 ул. Аэропорт, 58 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 124 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д40 пр. Дзержинского, 18 | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 125 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д49 пр. Дзержинского, 79 | 577,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 126 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП С15 ул. Софийская, 8 | 577,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 127 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л74 ул. Широкая, 1 | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 128 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л21/34 1-й пер. Римского-Корсакова, 3 | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 129 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП КЛ15 ул. Объединения, 96/1 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 130 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ц18 ул. Ипподромская, 45 | 577,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 131 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП П11 ул. 1-я Механическая, 1 | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 132 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ц12/78 ул. Семьи Шамшиных, 78 | 577,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 133 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л89 1-й пер. Петропавловский, 8 | 577,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 134 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ж23 ул. Владимировская, 3а | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 135 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП КЛ22/24 ул. Учительская, 14 | 577,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 136 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д30/2 ул. Коминтерна, 128/1 | 577,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 137 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ж24 ул. Ленина, 59 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 138 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д26/63 ул. Кошурникова, 29/1 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 139 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д35 ул. Лазарева, 1 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 140 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 310/СУ10 ул. Дуси Ковальчук, 272 | 619,9 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 141 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 046 ул. Журавлева, 11а | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 142 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л73 ул. Филатова, 10 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 143 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 036 ул. Воинская, 110/1 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 144 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д27/36 пр. Дзержинского, 36 | 619,9 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 145 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К47 ул. Мира, 22 | 619,9 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 146 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП ПО6/2 ул. Одоевского, 19 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 147 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП С10 ул. Печатников, 9 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 148 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ж29 ул. Челюскинцев, 3 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 149 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К43 ул. Петухова, 82/2 | 619,9 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 150 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ц39 ул. Мичурина, 20/1 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 151 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л25 ул. Танкистов, 23 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 152 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ж26 ул. Ленина, 25 | 619,9 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 153 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К34 ул. Сибиряков-Гвардейцев, 68 | 619,9 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 154 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д48 пр. Дзержинского, 75 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 155 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д37 ул. Трикотажная, 37 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 156 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д14 ул. Учительская, 8 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 157 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К48 ул. Беловежская, 10 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 158 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К51 ул. Бетонная, 33а | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 159 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 029/24 ул. Садовая, 30 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 160 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л54 ул. Троллейная, 15/1 | 619,9 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 161 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 344 ул. Дуси Ковальчук, 185 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 162 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП С14 ул. Смоленская, 3 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 163 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д04 ул. Есенина, 8/1 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 164 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ж21/11 ул. Прибрежная, 3 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 165 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ж15/66 ул. 1905 года, 21/4 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 166 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП С17 ул. Приморская, 26 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 167 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К13 ул. Кожевникова, 9/1 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 168 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП С02 ул. Барьерная, 7 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 169 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К21/36 ул. Сибиряков-Гвардейцев, 58/1 | 619,9 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 170 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 317/171 Красный проспект, 171/4 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 171 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП СО3 ул. Гидромонтажная, 48 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 172 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д19/83 Гусинобродское шоссе, 19/1 | 619,9 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 173 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ц05/51 ул. Семьи Шамшиных, 69а | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 174 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ж28 ул. Салтыкова-Щедрина, 1 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 175 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ж06 ул. Чаплыгина, 23 | 619,9 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 176 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 343 ул. Кубовая, 107/1 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 177 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л100 ул. Титова, 18 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 178 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 017/34 ул. Стофато, 34 | 619,9 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 179 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 95 ул. Фасадная, 21 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 180 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К14 ул. Вертковская, 21 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 181 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ц09 ул. Крылова, 9 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 182 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 010/69 ул. Бориса Богаткова, 208 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 183 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К45 ул. Сибиряков-Гвардейцев, 60 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 184 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л79 ул. Станционная, 8 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 185 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К38 3-й пер. Бурденко, 8 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 186 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л70 ул. Колхидская, 5 | 619,9 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 187 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л53/42 ул. 2-я Портовая, 2 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 188 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ц04 ул. Сибревкома, 4 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 189 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д50 пр. Дзержинского, 69/2 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 190 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП КЛ19/26 ул. Новая Заря, 45а | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 191 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д31 ул. Красина, 58 | 619,9 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 192 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ц21 ул. Орджоникидзе, 35 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 193 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП СО8 ул. Варшавская, 12 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 194 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 319/64 ул. Переездная, 64/1 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 195 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 329/33 ул. Линейная, 39/1 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 196 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП СО1 ул. Динамовцев, 11 | 619,9 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 197 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К24/1 ул. Телевизионная, 3 | 674,4 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 198 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 014/52/1 ул. Бориса Богаткова, 22 | 674,4 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 199 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП КЛ23 ул. Новая Заря, 40 | 674,4 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 200 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К30/4 ул. Тульская, 150 | 674,4 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 201 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП С11 ул. Энгельса, 23 | 674,4 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 202 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л26/2 ул. Невельского, 13 | 674,4 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 203 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП С16 ул. Часовая, 5 | 674,4 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 204 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л12/98 пр. Карла Маркса, 53 | 674,4 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 205 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП ПО8/4 ул. Шукшина, 3/1 | 674,4 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 206 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 338/СУ20 Красный проспект, 163/2 | 674,4 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 207 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 345 ул. Дуси Ковальчук, 266/4 | 674,4 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 208 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 002 ул. Обская, 139 | 674,4 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 209 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л30/109 ул. Пархоменко, 20 | 674,4 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 210 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л25/1 ул. Невельского, 19 | 674,4 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 211 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д65 ул. Лазарева, 30а | 758,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 212 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 031 ул. Добролюбова, 113 | 758,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 213 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л71 ул. Колхидская, 11 | 758,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 214 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП КЛ20/32 ул. Народная, 26 | 758,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 215 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К60 ул. Бурденко, 56 | 758,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 216 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л24/113 ул. Ватутина, 9 | 758,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 217 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП С12 ул. Ветлужская, 9 | 758,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 218 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП П13 ул. Узорная, 8 | 758,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 219 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л15/101 ул. Пермитина, 18 | 758,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 220 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ц34 ул. Чаплыгина, 109 | 758,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 221 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л13/99 ул. Блюхера, 61 | 758,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 222 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л86 ул. Фасадная, 17а | 758,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 223 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 336 туберкулезной больницы ул. Вавилова, 14 | 758,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 224 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ж27 ул. Урицкого, 36 | 758,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 225 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К35 ул. Немировича-Данченко, 131а | 758,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 226 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л72 ул. Забалуева, 21 | 758,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 227 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП СО4 ул. Ветлужская, 24 | 758,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 228 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП СО7 ул. Ветлужская, 22а | 758,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 229 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л22/110 ул. Выставочная, 24 | 758,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 230 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 304 ул. Дачная, 21/5 | 758,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 231 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л28/107 ул. Котовского, 26 | 758,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 232 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д22/60 ул. Бориса Богаткова, 254 | 758,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 233 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП ПО4/12 ул. Героев Революции, 2 | 758,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 234 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л17/102 ул. Блюхера, 41 | 758,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 235 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 016/52 ул. 3-го Интернационала, 127 | 758,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 236 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 331/179 ул. Весенняя, 18/1 | 758,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 237 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л48/106 ул. Геодезическая, 5 | 758,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 238 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ц41 ул. Орджоникидзе, 43а | 758,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 239 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 323 ул. Дачная, 36/2 | 758,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 240 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д21/88а ул. Толбухина, 25 | 758,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 241 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К39 ул. Станиславского, 29 | 619,9 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 242 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л16 ул. Ударная, 27/2 | 758,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 243 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д49 пр. Дзержинского, 81 | 758,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 244 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К40 ул. Герцена, 20 | 758,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 245 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 332/408 ул. Дуси Ковальчук, 408 | 758,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 246 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 327/44 ул. Дуси Ковальчук, 89/2 | 758,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 247 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К26/1 ул. Зорге, 6 | 758,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 248 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л77 ул. Путевая, 1 | 758,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 249 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д13/Б пр. Дзержинского, 26 | 758,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 250 | Установка приборов учета тепла и воды на ЦТП Л11/63 ул. Станиславского, 48 | 758,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 251 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП ПО2/1А ул. Березовая, 5/1 | 758,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 252 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 011/61 ул. Ленинградская, 147 | 758,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 253 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д52 ул. Чкалова, 70/1 | 758,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 254 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К02 ул. Петухова, 90 | 758,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 255 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д16/44 ул. Гоголя, 186 | 758,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 256 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д33/75 ул. Кошурникова, 20 | 758,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 257 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л78 ул. Путевая, 7 | 758,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 258 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 034 ул. Выборная, 124 | 758,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжающими организациями по показаниям приборов учета |
| 259 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л20/105 ул. Титова, 1 | 758,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 260 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 311/66 ул. Кропоткина, 108/1 | 758,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 261 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП С18 ул. 40 лет ВЛКСМ, 55 | 758,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 262 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К11/94 ул. Ватутина, 63 | 758,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 263 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л19/104 ул. Новогодняя, 15 | 758,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 264 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП П14 ул. Первомайская, 208 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 265 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К03 ул. Петухова, 106 | 619,9 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 266 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 326 Красный проспект, 85/2 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 267 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К20/61 ул. Зорге, 31а | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 268 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К27/2 ул. Зорге, 32 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 269 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 5-й Пристанский пер., 4 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 270 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ж12 пр. Димитрова, 9 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 271 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л18/103 пр. Карла Маркса, 10 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 272 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 312 ул. Кропоткина, 127 | 619,9 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 273 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К23/3 ул. Вертковская, 10/2 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 274 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 004/70 ул. Бориса Богаткова, 203 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 275 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП КЛ14 ул. Столетова, 20 | 619,9 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 276 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП ПО5/1 ул. Березовая, 3 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 277 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП КЛ18 ул. Фадеева, 92 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 278 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К29/1 ул. Чигорина, 6 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 279 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП КЛ13 ул. Объединения, 86/1 | 619,9 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 280 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП КЛО3/50 ул. Олеко Дундича, 23 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 281 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 003/74 ул. Московская, 163 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 282 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 007/69 ул. Никитина, 70 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 283 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д23/61 ул. Кошурникова, 55 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 284 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП КЛО9/3 ул. Рассветная, 6/1 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 285 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л46/13СТМ ул. Невельского, 65 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 286 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 320/51 ул. Кропоткина, 269 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 287 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д11 ул. Давыдова, 1/1 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 288 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К07/45 ул. Зорге, 80 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 289 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д28/7 пр. Дзержинского, 10/1 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжающими организациями по показаниям приборов учета |
| 290 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К04 ул. Зорге, 129 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 291 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К37 ул. Тульская, 90 | 674,4 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 292 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 303 ул. Дуси Ковальчук, 258 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 293 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д43 ул. Королева, 14/1 | 619,9 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 294 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К49 ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/3 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 295 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП КЛО8/1 ул. Курчатова, 3/4 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 296 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л55/9 ул. Плахотного, 72 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 297 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ж10 ул. Сибирская, 49 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 298 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л29/108 ул. Котовского, 32 | 758,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 299 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л07 ул. Степная, 63 | 619,9 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 300 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 328/39 ул. Кропоткина, 128 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 301 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л58 ул. Лесная поселок Кудряши | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 302 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д24/24 ул. Бориса Богаткова, 243 | 685,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 303 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д18/82 ул. Доватора, 27 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 304 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ц08/35 ул. Крылова, 61а | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 305 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д10/39 ул. Красина, 47 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 306 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП П23 ул. Первомайская, 164 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 307 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л45/3 ул. Невельского,75 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 308 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л36 ул. Тульская, 270/2 | 619,9 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 309 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 026 ул. Грибоедова, 32 | 758,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 310 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л49/8 микрорайон Горский, 5 | 619,9 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 311 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ж02/67 ул. Челюскинцев,15/3 | 758,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 312 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л34 ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 10 | 619,9 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 313 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л90/75 микрорайон Горский, 56 | 758,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 314 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К05 ул. Зорге, 135 | 758,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 315 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП КЛ10/2 ул. Курчатова, 17 | 758,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 316 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л56/69 ул. Невельского, 55 | 758,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 317 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д17 ул. Лежена, 3/1 | 685,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 318 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л41/37 ул. Танкистов, 11 | 758,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 319 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ж17/89 ул. 1905 года, 85 | 758,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 320 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л14/100 ул. Ватутина, 26 | 758,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 321 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ж04/65 ул. Железнодорожная, 8/2 | 685,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 322 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП КЛ12 ул. Макаренко, 19 | 685,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 323 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Кл25/246 ул. Родники, 10 | 758,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 324 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д6/кв6 пр. Дзержинского, 51/1 | 758,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 325 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К32/66 ул. Комсомольская, 25 | 758,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 326 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К25/1 ул. Петухова, 84 | 758,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 327 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 322 ул. Линейная, 35/4 | 758,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 328 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ж01/68 ул. 1905 года, 28/1 | 685,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 329 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К19/59 ул. Петухова, 44 | 758,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 330 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К15/67 ул. Зорге, 247 | 758,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 331 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 023/9 ул. Лазурная, 14 | 758,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 332 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП КЛО5/63 ул. 25 лет Октября, 20/2 | 758,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 333 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Ц07/108 ул. Фрунзе, 53 | 685,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 334 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К12/67 ул. Комсомольская, 7 | 758,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 335 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 309/16 ул. Кропоткина, 116/1 | 685,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 336 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП КЛО1/14а ул. Олеко Дундича, 3 | 685,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 337 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К28/3 ул. Зорге, 66 | 685,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 338 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 032/24 ул. Высоцкого, 39/3 | 685,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 339 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л10/77 ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 25 | 685,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 340 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л31/112 ул. Широкая, 137 | 685,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 341 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К18/46 ул. Зорге, 185 | 685,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 342 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л47/42 пр. Карла Маркса, 5 | 685,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 343 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К22/37 ул. Чигорина, 20/2 | 685,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 344 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 021/15 ул. Лазурная, 4 | 685,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 345 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л33/113 ул. Пархоменко, 124 | 685,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 346 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП 018 ул. Бориса Богаткова, 194/3 | 685,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 347 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л42 ул. Немировича-Данченко, 16/1 | 685,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 348 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л39/115 ул. Пархоменко, 100 | 685,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 349 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л08/117 ул. Связистов, 131 | 685,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 350 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП К44 ул. Комсомольская, 4 | 685,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 351 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л01/1 ул. Степная, 54/1 | 685,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 352 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л38 ул. Полтавская, 35 | 685,5 | Привлеченные средства | 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 353 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л40/117 ул. Пархоменко, 80 | 685,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 354 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л35/114 ул. Широкая, 115 | 685,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 355 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Л09/101 ул. Связистов, 141 | 685,5 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| 356 | Установка приборов учета тепловой энергии и воды на ЦТП Д12/кв.12 ул. Трикотажная, 60/2 | 685,5 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжаю-щими организациями по показаниям приборов учета |
| Всего: |  | 256031,0 |  |  |  |

Примечание: исполнителем мероприятий по пунктам 1 – 356 является открытое акционерное общество «Новосибирскгортеплоэнерго».

___________