ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

| От 24.05.2006 | г. Новосибирск | № 257 |
| --- | --- | --- |

О принятии в первом чтении проекта решения городского Совета Новосибирска «О городской целевой Программе «Безопасность Новосибирского метрополитена на 2006 - 2008 годы»

Рассмотрев концепцию и основные положения  проекта  решения городского Совета Новосибирска «О городской целевой Программе «Безопасность Новосибирского метрополитена на 2006 - 2008 годы»,  городской Совет РЕШИЛ:

1. Принять в первом чтении проект решения городского Совета Новосибирска «О городской целевой Программе «Безопасность Новосибирского метрополитена на 2006 - 2008 годы»  (приложение).

2. Субъектам, предусмотренным пунктом 1 статьи 75 Регламента городского Совета Новосибирска, внести в постоянную комиссию городского Совета по местному самоуправлению (далее по тексту - профильная комиссия) свои поправки к проекту решения городского Совета Новосибирска «О городской целевой Программе «Безопасность Новосибирского метрополитена на 2006 - 2008 годы», принятому в первом чтении, до 30.05.2006.

3. Профильной комиссии подготовить проект решения городского Совета Новосибирска «О городской целевой Программе «Безопасность Новосибирского метрополитена на 2006 - 2008 годы» для рассмотрения во втором чтении.

4. Профильной комиссии внести проект решения городского Совета Новосибирска «О городской целевой Программе «Безопасность Новосибирского метрополитена на 2006 - 2008 годы» на рассмотрение сессии во втором чтении в июне 2006 года.

5. Решение вступает в силу со дня подписания.

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городского Совета по местному самоуправлению (Казак А. А.).

| Глава городского самоуправления | В. Ф. Городецкий |
| --- | --- |

Приложение

к решению городского Совета

от 24.05.2006 № 257

Проект

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

#G1О городской целевой Программе «Безопасность Новосибирского метрополитена на 2006 - 2008 годы»

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения оперативности ликвидации их последствий на объектах метрополитена, снижения степени риска и минимизации потерь среди граждан и персонала, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 30 Устава города Новосибирска, городской  Совет РЕШИЛ:

1. Принять городскую целевую Программу «Безопасность Новосибирского метрополитена на 2006 - 2008 годы» (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городского Совета по местному самоуправлению (Казак А. А.).

| Глава городского самоуправления | В. Ф. Городецкий |
| --- | --- |

##### Приложение

к решению городского Совета

от _____________ № ____

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Безопасность Новосибирского метрополитена

на 2006 – 2008 годы»

Паспорт городской целевой Программы

«Безопасность Новосибирского метрополитена

на  2006 – 2008 годы»

| Наименование программы | Городская целевая Программа «Безопасность Новосибирского метрополитена на 2006 – 2008 годы» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2005 № 682-р; распоряжение Губернатора Новосибирской области от 23.01.2006 № 8-р «О мерах по усилению антитеррористической защищенности объектов Новосибирского метрополитена на 2006 - 2007 годы»; распоряжение мэра от 28.06.2005 № 4477-р «О создании рабочей группы по разработке Программы безопасности Новосибирского метрополитена» |  |  |  |
| Заказчик программы | Мэрия Новосибирска |  |  |  |
| Основные разработчики программы | МУП «Новосибирский метрополитен»; комитет по связям с правоохранительными органами и войсковыми подразделениями мэрии; УВД города Новосибирска; отдел милиции на метрополитене при ГУВД Новосибирской области |  |  |  |
| Цель программы | Обеспечение безопасности граждан, пользующихся услугами Новосибирского метрополитена |  |  |  |
| Задачи программы | Разработка плана мероприятий организационного и технического характера, направленных на совершенствование системы обеспечения защищенности объектов метрополитена. Повышение надежности функционирования объектов метрополитена, как транспортного средства, в области обеспечения безопасности подземных сооружений. Эффективное использование научно-технических разработок, применяемых на метрополитенах городов Российской Федерации и в странах СНГ |  |  |  |
| Сроки реализации программы | 2006 – 2008 годы |  |  |  |
| Исполнители программных мероприятий | МУП «Новосибирский метрополитен»; управление внутренних дел г. Новосибирска; отдел милиции на метрополитене при ГУВД Новосибирской области; департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии; комитет мэрии по связям с правоохранительными органами и войсковыми подразделениями; управление здравоохранения мэрии; управление по г. Новосибирску ГУ МЧС РФ по Новосибирской области |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы | Всего в том числе: 2006 год | - | 42257,0 тыс. рублей 8935,0 тыс. рублей |  |
|  | 2007 год | - | 19680,0 тыс. рублей |  |
|  | 2008 год | - | 13642,0 тыс. рублей |  |
|  | Из них: бюджет города - 21873,0 тыс. рублей; средства МУП «Новосибирский метрополитен» -20384,0 тыс. рублей |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение эффективности предупреждения чрезвычайных ситуаций, снижение степени риска и минимизация потерь среди граждан, персонала метрополитена при их возникновении. Повышение антитеррористической устойчивости, надежности и технической безопасности объектов и систем метрополитена |  |  |  |
| Контроль за исполнением Программы | Городской Совет, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии#G0 |  |  |  |

1. Основное содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Подземный городской пассажирский транспорт функционирует в 8 городах Российской Федерации. В Новосибирском метрополитене эксплуатируется 12 станций и 2 линии, общей протяженностью 14,2 км.

Притягательность метрополитена в качестве объекта террористических устремлений обусловлена большими пассажиропотоками, интенсивностью движения поездов, ограниченным пространством, свободным проходом на станции и невозможностью широкомасштабного использования технических средств для обнаружения оружия и взрывчатых веществ. Открытые участки путей (метромост, электродепо «Ельцовское») метрополитена практически не охраняются, не имеют достаточных инженерных заграждений, препятствующих доступу к ним посторонних лиц.

Нарастают проблемы с оснащением объектов и сооружений метрополитена системами временного хранения опасных веществ, видеонаблюдения и пресечения попыток несанкционированного проникновения на них.

Не утверждена структура и порядок материально-технического обеспечения подразделения милиции на метрополитене, в его составе нет штатных структур криминальной милиции, предварительного следствия и дознания, кинологических подразделений. Отсутствуют системы служебной радио- и телефонной связи для нарядов милиции, работающих на станциях и подземных объектах метрополитена.

Главной направленностью городской целевой Программы «Безопасность Новосибирского метрополитена на 2006 – 2008 годы» (далее по тексту – Программа) является обеспечение безопасности населения при использовании метрополитена, повышение эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий возможных аварий, крушений, террористических актов и охране общественного порядка на станциях и объектах метрополитена.

2. Критерии оценки эффективности осуществления Программы

Реализация Программы на объектах Новосибирского метрополитена позволит:

сократить время на предупреждение  возможных чрезвычайных ситуаций  на объектах Новосибирского метрополитена и минимизировать их последствия;

повысить устойчивость управления и оперативность реагирования при осуществлении мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

повысить надежность систем обеспечения производственного процесса метрополитена;

совершенствовать методы защиты персонала предприятия и пассажиров;

повысить эффективность мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций с целью максимального снижения возможных потерь среди пассажиров и работников метрополитена;

усилить охрану общественного порядка на станциях и объектах Новосибирского метрополитена.

3. Финансовое обеспечение реализации Программы

Мероприятия городской целевой Программы «Безопасность Новосибирского метрополитена на  2006 – 2008 годы»  финансируется за счет средств бюджета города и собственных средств МУП «Новосибирский метрополитен» в общем размере  42257,0 тыс. рублей, в том числе:

тыс. рублей

| Источник финансирования | всего | в том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 |
| бюджет города | 21873,0 | - | 13370,0 | 8503,0 |
| средства МУП «Новосибирский метрополитен» | 20384,0 | 8935,0 | 6310,0 | 5139,0 |
| Итого | 42257,0 | 8935,0 | 19680,0 | 13642,0 |

Из них предусмотрено финансирование:

на организационную и профилактическую работу – 2228,0 тыс. рублей;

на оснащение объектов и сооружений метрополитена системами технического прикрытия и информации – 39249,0 тыс. рублей;

на материально-техническое обеспечение деятельности отдела милиции на метрополитене при ГУВД Новосибирской области – 780,0 тыс. рублей.

Рабочая группа по разработке целевой Программы «Безопасность Новосибирского метрополитена на 2006-2008 годы», ежегодно, в III квартале года готовит изменения в плановые мероприятия исходя из бюджетных ассигнований, выделенных на очередной год.

Объем финансирования мероприятий Программы из бюджета города может быть откорректирован в соответствии с бюджетными ассигнованиями, выделяемыми в бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Механизм реализации и контроль за ходом реализации Программы

Реализация Программы осуществляется структурными подразделениями мэрии – основными исполнителями программы, муниципальным унитарным предприятием «Новосибирский метрополитен» во взаимодействии с правоохранительными органами города.

Муниципальное унитарное предприятие «Новосибирский метрополитен»:

проводит предпроектные работы - составляет технические задания и технические требования в рамках концепции Программы;

готовит конкурсную документацию для проведения конкурса по определению организации на проектирование;

проводит работу по привлечению претендентов для участия  в конкурсе;

принимает участие в проведении проектных работ по техническим заданиям (требованиям);

заключает муниципальные контракты (договора) с предприятиями, победившими на конкурсе для выполнения монтажных и пуско-наладочных работ, а также поставки необходимого оборудования;

По окончании работ проводятся комиссионные приемки вводимых в эксплуатацию систем и устройств.

В ходе реализации Программы департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии контролирует целенаправленное и эффективное использование бюджетных ассигнований, выполнение намеченных мероприятий, регулирует деятельность основных исполнителей.

5. План мероприятий Программы

| № п. | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнитель | Финансирование всего (тыс. руб.) | в том числе по годам (тыс. руб.) |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Информационно-аналитическое и нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Корректировка, в соответствии со складывающейся обстановкой, планов: «Превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайной ситуации, усилению бдительности, обеспечению безопасности пассажиров и сохранности объектов метрополитена на 2006 год»; «Действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен» | ежегодно (I квартал) | МУП «Новосибирский метро-политен» | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Корректировка планов проведения специальной операции «Тоннель» | ежегодно (I квартал) | УВД г. Новосибирска, РО-РУВД г. Новосибирска, управление по г. Новосибирску ГУ МЧС РФ по НСО | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Сбор и обобщение информации о передовом опыте решения проблем безопасности и повышения устойчивости функционирования метрополитенов России и зарубежных стран | 2006 - 2008 годы | МУП «Новосибирский метро-политен» | - | - | - | - |  |
| 1.4 | Внесение изменений в положение об отделе милиции на метрополитене в соответствии с типовым поло-жением о подразделениях милиции на метрополитене МВД РФ | 2006 год | УВД г. Новосибирска, ОММ при ГУВД НСО | - | - | - | - |  |
| 2. Организационная и профилактическая работа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Рассмотрение результатов работы по обеспечению антитеррористической защи-щенности объектов Новосибирского метрополитена на комиссии по содействию деятельности региональной антитеррористической комиссии Новосибирской области, с последующей разработкой мер по совершенствованию антитерро-ристической защищенности метрополитена | ежегодно (II, IV кварталы) | Комитет мэрии по связям с правоохранительны-ми органами и войсковыми под-разделениями | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Организация специального обучения работников метрополитена использованию средств, направленных на предупреждение и противодействие совершению на объектах метрополитена преступлений террористического характера | ежегодно (I, III кварталы) | УВД г. Новосибирска. МУП «Новосибирский метро-политен» | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Подготовка сил и средств, участвующих в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, как природного, так и техногенного характера: | по плану | МУП «Новосибирский метро-политен» |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | комиссии по чрезвычайным ситуациям и противопожарной безопасности, эвакуа-ционной комиссии, пункта выдачи средств индивидуальной защиты | по плану | МУП «Новосибирский метро-политен» | - | - | - | - |  |
| 2.3.2 | пунктов восстановительных средств служб метрополитена | по плану | МУП «Новосибирский метро-политен» | - | - | - | - |  |
| 2.3.3 | нештатных аварийно-восстановительных формирований структурных подразделений предприятия | по плану | МУП «Новосибирский метро-политен» | - | - | - | - |  |
| 2.4 | Контроль за состоянием зданий, сооружений. Обследование конструкций объектов | ежегодно (I, III кварталы) | МУП «Новосибирский метро-политен» | - | - | - | - |  |
| 2.5 | Создание запасов строительных материалов и изде-лий для ремонтных работ | по плану | МУП «Новосибирский метро-политен» | 785,0 | 235,0 | 260,0 | 290,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» |
| 2.6 | Проведение совместных учений и тренировок по отработке вопросов взаимо-действия структурных подразделений предприятия с учреждениями и организациями г. Новосибирска, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций | по графику | МУП «Новосибирский метро-политен», центр управления движением, ОММ при ГУВД Новосибирской облас-ти, управление по г. Новосибирску ГУ МЧС по НСО | 52,0 | 16,0 | 18,0 | 18,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» |
| 2.7 | Проведение тактико-специальных учений по отработке действий сил и средств при проведении специальной операции «Тоннель» | ежегодно (II, IV кварталы) | УВД г. Новосибирска, РО-РУВД города, управление по г. Новоси-бирску ГУ МЧС РФ по НСО, УЗ, ДТиДБК | - | - | - | - |  |
| 2.8 | Проверка автоматических систем обнаружения и оповещения о возгорании и других чрезвычайных ситуациях на объектах метрополитена, проведение ремонтных работ | ежеквартально | МУП «Новосибирский метро-политен» | - | - | - | - |  |
| 2.9 | Создание в структуре метрополитена подразделения, осуществляющего пропускной режим на территорию электродепо «Ельцовское» | 2007 год | МУП «Новосибирский метро-политен» | 1266,0 | - | 1266,0 | - | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» |
| 2.10 | Подготовка и размещение на объектах метрополитена информационно-аналити-ческих материалов по действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации (лайт – боксы, плакаты, стенды т.п.). Разработка и распространение методических рекомендаций, наглядных пособий, видеоматериалов | 2006 - 2008 годы | МУП «Новосибирский метро-политен» | 50,0 | 20,0 | 15,0 | 15,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» |
| 2.11 | Участие в совещаниях, проводимых федеральными органами исполнительной власти, по вопросам безопасности и антитерро-ристической защищенности метрополитенов | 2006 - 2008 годы | МУП «Новосибирский метро-политен» | 75,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» |
| 2.12 | Проведение занятий, инструктажей с работниками торговых киосков (точек) по соблюдению правил противопожарной безопасности и порядку их действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации | 2006 - 2008 годы | МУП «Новосибирский метро-политен» | - | - | - | - |  |
| 2.13 | Участие в проведении комплексной профилактической операции «Метро – дети» | 2006 - 2008 годы | УВД г. Новосибирска МУП «Новосибирский метро-политен» | - | - | - | - |  |
| 3. Оснащение объектов и сооружений метрополитена системами технического прикрытия и информации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка проектно-смет-ной документации по реализации мероприятий, предусмотренных Межведомственной комплексной программой мероприятий по совершенствованию антитеррористической защи-щенности метрополитена (на 2005 - 2007 годы), утвержденной распоряжением Правительства РФ от 27.05.2005 № 682-р | 2006 - 2007 годы | МУП «Новосибирский метро-политен» | 5000,0 | 600,0 | 4400,0 |  | бюджет города средства МУП «Новосибирский метрополитен» |
| 3.2 | Оснащение рабочих мест пункта управления средствами индивидуальной защиты и медицинского обеспечения | 2006 - 2008 годы | МУП «Новосибирский метро-политен» | 16,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» |
| 3.3 | Обслуживание и ремонт имеющихся систем видеонаблюдения. Оборудование дополнительных точек видеонаблюдения | 2006 - 2008 годы | МУП «Новосибирский метро-политен» | 550,0 | 200,0 | 150,0 | 200,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» |
| 3.4 | Замена датчиков устройств контроля прохода в тоннель | ежегодно | МУП «Новосибирский метро-политен» | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» |
| 3.5 | Совершенствование системы передачи тревожной информации от пассажиров (установка устройств – «пассажир – кассир, дежурный станционного поста, дежурный станционного поста централизации») | 2006 - 2008 годы | МУП «Новосибирский метро-политен» | 180,0 | 55,0 | 55,0 | 70,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» |
| 3.6 | Оборудование служебных помещений в пассажирских зонах металлическими дверями | 2006 - 2008 годы | МУП «Новосибирский метро-политен» | 890,0 | 450,0 | 220,0 | 220,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» |
| 3.7 | Усиление дверей (калиток) с платформ на служебные мостики станций метрополитена | 2006 - 2008 годы | МУП «Новосибирский метро-политен» | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» |
| 3.8 | Совершенствование системы защищенности электродепо «Ельцовское»: | 2006 - 2008 годы |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 | разработка проектно-смет-ной документации на усиление физической защиты и оборудование периметра электродепо современными средствами охраны; | 2007 год | МУП «Новосибирский метро-политен» | 1500,0 | - | 1500,0 | - | бюджет города |
| 3.8.2 | установка дополнительного ограждения (инженерные средства защиты) по периметру; | 2007 - 2008 годы | МУП «Новосибирский метро-политен» | 620,0 | - | 320,0 | 300,0 | бюджет города |
| 3.8.3 | перенос и установка дополнительных ворот с целью ограничения доступа на территорию депо; | 2007 - 2008 годы | МУП «Новосибирский метро-политен» | 733,0 | - | 200,0 | 533,0 | бюджет города |
| 3.8.4 | создание на территории электродепо «Ельцовское» бюро пропусков и двух проходных; | 2006 - 2007 годы | МУП «Новосибирский метро-политен» | 150,0 | 100,0 | 50,0 | - | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» |
| 3.8.5 | установка дополнительного освещения по периметру территории электродепо; | 2007 - 2008 годы | МУП «Новосибирский метро-политен» | 650,0 | - | 300,0 | 350,0 | бюджет города |
| 3.8.6 | оборудование, в соответствии с проектной документацией, периметра электродепо современными средствами охраны | 2007 - 2008 годы | МУП «Новосибирский метро-политен» | 4000,0 | - | 3000,0 | 1000,0 | бюджет города |
| 3.9 | Усиление защищенности левобережных эстакад метромоста: | 2006 - 2008 годы | МУП «Новосибирский метро-политен» |  |  |  |  |  |
| 3.9.1 | разработка проектно-сметной документации на усиление физической защиты и оборудование охранной зоны метромоста и левобережных эстакад; | 2007 год | МУП «Новосибирский метро-политен» | 1600,0 | - | 1600,0 | - | бюджет города |
| 3.9.2 | проведение работ по усилению физической защиты охранной зоны метромоста и левобережной эстакады; | 2007 год | МУП «Новосибирский метро-политен» | 2000,0 | - | 2000,0 | - | бюджет города |
| 3.9.3 | оборудование, в соответствии с проектом, охранной зоны метромоста и левобережной эстакады современ-ными средствами охраны; | 2008 год | МУП «Новосибирский метро-политен» | 6000,0 | - | - | 6000,0 | бюджет города |
| 3.9.4 | ремонт постовых пунктов отдела милиции на метрополитене для обеспечения охраны метромоста | 2006 - 2008 годы | МУП «Новосибирский метро-политен» | 115,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» |
| 3.10 | Вырубка кустарников, деревьев и засыпка полевых дорог у левобережной эстакады метромоста и по периметру электродепо «Ельцовское» | 2006 - 2008 годы | МУП «Новосибирский метро-политен» | 240,0 | 85,0 | 85,0 | 70.0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» |
| 3.11 | Оборудование, ремонт коммуникаций: | 2006 - 2008 годы | МУП «Новосибирский метро-политен» |  |  |  |  |  |
| 3.11.1 | вентиляционных киосков; | 2006 - 2008 годы | МУП «Новосибирский метро-политен» | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» |
| 3.11.2 | местной вентиляции; | 2006 - 2008 годы | МУП «Новосибирский метро-политен» | 950,0 | 300,0 | 300,0 | 350,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» |
| 3.11.3 | тоннельной вентиляции; | 2006 - 2008 годы | МУП «Новосибирский метро-политен» | 2400,0 | 2400,0 |  |  | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» |
| 3.11.4 | тоннельного водопровода | 2006 - 2008 годы | МУП «Новосибирский метро-политен» | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» |
| 3.12 | Замена силовых кабелей на кабели, изоляция которых не поддерживает горение | 2006 - 2008 годы | МУП «Новосибирский метро-политен» | 1200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» |
| 3.13 | Проектирование и прокладка кабельных линий внешнего и внутреннего электроснабжения от тяговой подстанции «Челюскинский» до совмещенных тяговых подстан-ций «Красный проспект» и «электродепо Ельцовское» | 2006 год | МУП «Новосибирский метро-политен» | 6000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» |
| 3.14 | Специальное профессиональное обучение работни-ков структурных подразде-лений, входящих в состав восстановительных формирований | 2006 - 2008 годы | МУП «Новосибирский метро-политен» | 70,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» |
| 3.15 | Экипировка и материально- техническое обеспечение средствами малой механизации личного состава восстановительных формирований | 2006 - 2008 годы | МУП «Новосибирский метро-политен» | 1100,0 | 400,0 | 350,0 | 350,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» |
| 3.16 | Замена средств индивидуальной защиты и создание их резерва для использования в случае чрезвычайной ситуации | 2006 - 2008 годы | МУП «Новосибирский метро-политен» | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» |
| 3.17 | Проведение работ по проверке систем пожаротушения | 2006 - 2008 годы | МУП «Новосибирский метро-политен» | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» |
| 3.18 | Замена первичных средств пожаротушения соответствующими действующим нормативам | 2006 - 2008 годы | МУП «Новосибирский метро-политен» | 345,0 | 105,0 | 120,0 | 120,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» |
| 3.19 | Ремонт устройств пожарной сигнализации станции «Заельцовская» | IV квартал 2006 года | МУП «Новосибирский метро-политен» | 450,0 | 450,0 |  |  | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» |
| 3.20 | Установка дополнительных ограждений для ограничения парковки автотран-спорта на территории, прилегающей к станциям метро «Маршала Покрышкина» и «Красный проспект» | II квартал 2007 года | МУП «Новосибирский метро-политен» | 30,0 | - | 30,0 | - | бюджет города |
| 4. Материально-техническое обеспечение отдела милиции на метрополитене при ГУВД Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Содержание и ремонт помещений | система-тически 2006 - 2008 годы | МУП «Новосибирский метро-политен» | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» |
| 4.2 | Обслуживание и ремонт средств связи | система-тически 2006 - 2008 годы | МУП «Новосибирский метро-политен» | 110,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» |
| 4.3 | Приобретение пяти портативных металлодетекторов для оснащения нарядов отдела милиции на метрополитене | III квартал 2007 года | ОММ при ГУВД Новосибирской области | 20,0 | - | 20,0 | - | бюджет города |
| 4.4 | Оборудование вольера для служебных собак кинологической службы | III квартал 2006 года | МУП «Новосибирский метро-политен» | 120,0 | 120,0 | - | - | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» |
| 4.5 | Оборудование капитального стационарного поста милиции по охране метромоста | III квартал 2008 года | МУП «Новосибирский метро-политен» | 320,0 | - | - | 320,0 | бюджет города |
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  |  | 42257,0 | 8935,0 | 19680,0 | 13642,0 |  |
| Средства бюджета города |  |  |  | 21873,0 | - | 13370,0 | 8503,0 |  |
| Средства МУП «Новосибирский метрополитен» |  |  |  | 20384,0 | 8935,0 | 6310,0 | 5139,0 |  |

| Примечание: | 1. Содержание перечня мероприятий и средства на их реализацию может изменяться в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на указанные цели в текущем финансовом году. 2. Перечень применяемых сокращений: ДТиДБК – департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии; УЗ – управление здравоохранения мэрии; ОММ при ГУВД НСО – отдел милиции на метрополитене при ГУВД Новосибирской области; РО-РУВД – районные отделы и управления внутренних дел города. |
| --- | --- |

____________