ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

| От 25.10.2006 | г. Новосибирск | № 389 |
| --- | --- | --- |

О принятии в первом чтении проекта решения городского Совета Новосибирска «О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 - 2011 годы»

Рассмотрев проект решения городского Совета Новосибирска «О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 - 2011 годы», городской Совет РЕШИЛ:

1. Принять в первом чтении проект решения городского Совета Новосибирска «О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 - 2011 годы» (приложение).

2. Субъектам, предусмотренным пунктом 1 статьи 75 Регламента городского Совета Новосибирска, внести в постоянную комиссию городского Совета по городскому хозяйству (далее по тексту – профильная комиссия) свои поправки к проекту решения городского Совета Новосибирска «О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 - 2011 годы», принятому в первом чтении, до 15.11.2006.

3. Профильной комиссии подготовить проект решения городского Совета Новосибирска «О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 - 2011 годы» для рассмотрения во втором чтении.

4. Профильной комиссии рассмотреть подготовленный ко второму чтению проект решения городского Совета Новосибирска «О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007-2011 годы».

5. Профильной комиссии внести проект решения городского Совета Новосибирска «О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 - 2011 годы» на рассмотрение сессии городского Совета во втором чтении до 22.11.2006.

6. Решение вступает в силу со дня подписания.

7. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городского Совета по городскому хозяйству (Кожемякин Э. А.).

| Глава городского самоуправления | В. Ф. Городецкий |
| --- | --- |

Приложение

к решению городского Совета

от 25.10.2006 № 389

Проект

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 - 2011 годы

В целях развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска, в соответствии с федеральными законами «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 30 Устава города Новосибирска, городской Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 - 2011 годы (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городского Совета по городскому хозяйству (Кожемякин Э. А.).

| Глава городского самоуправления | В. Ф. Городецкий |
| --- | --- |

___________

Приложение

к решению городского Совета

от ____________ № ________

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

города Новосибирска на 2007 - 2011 годы

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

города Новосибирска на 2007 - 2011 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 - 2011 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» |
| Заказчик Программы | Мэрия Новосибирска |
| Разработчики Программы | Департамент строительства и архитектуры мэрии, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, открытое акционерное общество «Новосибирскэнерго», открытое акционерное общество «Новосибирскгортеплоэнерго», муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Горводоканал» |
| Исполнители Программы | Открытое акционерное общество «Новосибирскэнерго», открытое акционерное общество «Новосибирскгортеплоэнерго», муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Горводоканал» |
| Цель Программы | Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки |
| Задачи Программы | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города; повышение эффективности предоставления коммунальных услуг в необходимом объеме и надлежащего качества |
| Срок реализации Программы | 2007 – 2011 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Привлеченные средства: 2007 год – 4125,0 млн. рублей; 2008 год – 4126,0 млн. рублей; 2009 год – 4126,0 млн. рублей; 2010 год – 4126,0 млн. рублей; 2011 год – 4126,0 млн. рублей; Итого: 20629,0 млн. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов соцкультбыта |
| Организация контроля за реализацией Программы | Департамент строительства и архитектуры мэрии, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, городской Совет Новосибирска |

1. Общие положения

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 - 2011 годы (далее по тексту – Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования города Новосибирска.

Программа является важнейшим инструментом реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и   положений Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда.

В среднесрочной перспективе в городе Новосибирске планируется значительное (до 2011 года не менее 10 млн. кв. м), увеличение объемов  жилищного строительства.

Строительство предполагается развернуть на крупных площадках: жилые массивы Ключ-Камышенское Плато, Южно-Чемской, Восточный, Прибрежный в Железнодорожном районе, микрорайон Родники и другие. Предполагается строительство на Луговской площадке в Первомайском районе и в Новосибирском Академгородке, на западном направлении - в сторону аэропорта Толмачево и на северо-восточном - в сторону жилого района Пашино, в южном направлении - в сторону поселка городского типа Краснообск и в разрыве между Кировским  районом и микрорайоном  ОбьГЭС.

Планируемый ввод объектов капитального строительства до 2011 года составляет 10250 тыс. кв. м, в связи с чем ожидаемые приросты нагрузок по теплоснабжению составляют 1012 Гкал/ч, по электроснабжению – 226,2 МВт.

2. Содержание проблемы и обоснования необходимости ее реализации

2.1. Электроснабжение

Электроснабжение города осуществляется централизованно. Собственниками электросетей являются открытое акционерное общество «Новосибирскэнерго» (далее по тексту – ОАО «Новосибирскэнерго») и муниципальное образование - город Новосибирск. Муниципальные сети переданы в аренду ОАО «Новосибирскэнерго».

Протяженность сетей ОАО «Новосибирскэнерго» - 6821,4 км, степень износа – 75,7 %.

Протяженность муниципальных сетей – 671 км, степень износа – 77,8 %.

Техническое состояние электротехнического оборудования решающим образом определяет системную надежность ОАО «Новосибирскэнерго» в части электроснабжения.

В настоящее время около 45 % оборудования электрических сетей выработало свой нормативный ресурс. Следует отметить, что более 12 % электротехнического оборудования эксплуатируется более 40 лет, что соответствует полному физическому износу и требует замены.

В эксплуатации  находится 334 силовых трансформатора напряжением 110 -220 кВ и единичной мощностью более 2500 кВа, из них 181 - со сроком эксплуатации более двадцати пяти лет.

Перегрузка выше нормативной (при отключении одного из трансформаторов) имеет место на  ряде трансформаторных подстанций закрытого акционерного общества «РЭС» ОАО «Новосибирскэнерго» напряжением 110 кВ:

на подстанции «Центральная»;

на подстанции «Библиотечная»;

на подстанции «Театральная»;

на подстанции «Кировская»;

на подстанции «Светлая»;

на подстанции «Инская»;

на подстанции «Бердская»;

на подстанции «Красногорская»;

на подстанции «Ефремовская»;

на подстанции «Мочище»;

на подстанции «Вертковская»;

на подстанции «Первомайская»;

на подстанции «Мясокомбинатская»;

на подстанции «Тепловая»;

на подстанции «Сварная».

Недостаточная пропускная способность ряда кольцевых ЛЭП - 110 кВ и перегрузка трансформаторов указанных подстанций не позволяют обеспечить подключение новых потребителей в необходимом объеме. Для перевода потребителей с перегруженных подстанций и подключения перспективных нагрузок необходимо строительство новых, реконструкция и техническое перевооружение существующих подстанций и линий электропередачи, замена трансформаторов. Требуется выполнение мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению электрических сетей по технической необходимости (в том числе распределительных сетей 10-0,4 кВ в городе Новосибирске) из-за физического и морального износа значительной части оборудования. Это необходимо для поддержания оборудования в состоянии эксплуатационной готовности, повышения надежности электроснабжения и улучшения качества напряжения у потребителей и снижения потерь электроэнергии.

В связи с интенсивным строительством в городе Новосибирске потребность  в электрических мощностях у потребителей города из года в год возрастает. В целом по ОАО «Новосибирскэнерго» за 2002 - 2005 годы потребление электрической энергии возросло на 27,2 %, причем только за 2005 год - на 14,9 % по сравнению с 2004 годом.

Основными проблемами электроснабжения города являются:

значительный износ сетей электроснабжения и оборудования трансформаторных подстанций;

отсутствие технической возможности подключения дополнительных электрических нагрузок.

## 2.2. Теплоснабжение

Теплоснабжение города осуществляется централизованно и от локальных источников. Собственником магистральных сетей является ОАО «Новосибирскэнерго», собственником  внутриквартальных сетей и сетей от локальных источников теплоснабжения является муниципальное образование город Новосибирск. Все муниципальные сети переданы в аренду открытому акционерному обществу «Новосибирскгортеплоэнерго» (далее по тексту – ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго»).

Протяженность магистральных сетей – 350,6 км, степень их износа – 47,3 %.

Протяженность  внутриквартальных  сетей  и сетей от локальных источников – 843,2 км, степень их износа - 62,1 %.

В настоящее время сложилась следующая ситуация с централизованным теплоснабжением города Новосибирска. Балансовая тепловая мощность источников теплоснабжения (с учетом Кировской районной котельной и Калининской районной котельной) составляет 4744 Гкал/ч при подключенной тепловой нагрузке 4599 Гкал/ч. При сбалансированности мощности и нагрузки в целом по городу имеется существенный небаланс по зонам теплоснабжения отдельных тепловых источников.

В частности по тепловой зоне Новосибирской ТЭЦ-4 наблюдается существенный дефицит тепловой мощности (около 30 %), составляющий 338 Гкал/ч. Диаметрально противоположная ситуация сложилась по зоне теплоснабжения Новосибирской ТЭЦ-5, где остается незадействованным оборудование пиковой водогрейной котельной (семь котлов ПТВМ-180 с установленной мощностью 180 Гкал/ч каждый, суммарной тепловой мощностью - 1260 Гкал/ч).

Анализ покрытия максимума тепловых нагрузок потребителей в течение последних лет показывает несоответствие расчетных тепловых нагрузок фактическим. Величина использования расчетных нагрузок колеблется от 64 до 76 %  по отдельным зонам теплоснабжения. Такая ситуация позволяет относительно стабильно обеспечивать прохождение осенне-зимнего периода года по тепловой зоне ТЭЦ-4.

Основными проблемами теплоснабжения города являются:

значительный износ внутриквартальных сетей теплоснабжения и теплотехнического оборудования центральных тепловых пунктов (далее по тексту - ЦТП);

отсутствие технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок в правобережной части города.

2.3. Водоснабжение и водоотведение

Централизованные системы водоснабжения и водоотведения представляют  развитый комплекс сооружений и сетей, который удовлетворяет потребности города в части надежного водоснабжения населения питьевой водой и отведения сточных вод, в комплексе с очисткой, обработкой осадка и его утилизацией с выполнением требований по охране окружающей среды, несмотря на высокий процент изношенности основных фондов.

Совершенствование и расширение системы водоснабжения и водоотведения необходимо для поддержания экономического роста и экономической стабильности, для улучшения экологического состояния, защиты здоровья жителей города Новосибирска. Сегодня система водоснабжения и водоотведения города является сложным комплексом сооружений различного назначения. Среднесуточный объем подаваемой воды в город составляет около 800 тыс. куб. м. Объем отведенных сточных вод, обработанных на очистных сооружениях канализации в течение года, колеблется от 650 до 850 тыс. куб. м/сутки.

Протяженность трубопроводов новосибирского водопровода составляет 1477 км, из них более 200 км эксплуатируется более 50 лет, амортизация превысила 70 %. Общая протяженность коллекторов и сетей водоотведения на 31.03.2006 составляет 1225 км, из них 60 % с истекшими сроками амортизации.

Амортизация основных фондов водопроводно-канализационного хозяйства превысила 72 %.

Техническую эксплуатацию сетей и оборудования выполняет муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Горводоканал» (далее по тексту - МУП г. Новосибирска «Горводоканал»).

Основными проблемами водоснабжения и водоотведения в городе являются:

значительный износ трубопроводов водоснабжения и водоотведения и технологического оборудования;

отсутствие технической возможности подключения новых объектов без выполнения работ по строительству новых и реконструкции существующих объектов водоснабжения и водоотведения.

## 2.4. Цель и задачи Программы

Целью Программы является  создание условий для эффективного функционирования и  развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

осуществить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры города;

повышение эффективности предоставления коммунальных услуг в необходимом объеме и надлежащего качества.

3. Мероприятия по реализации Программы

## 3.1. Развитие  электрических сетей и подстанций

Основной задачей разработки долгосрочного развития электрических сетей г. Новосибирска является определение необходимого и достаточного объема электросетевого строительства в городе Новосибирске для обеспечения ввода в эксплуатацию дополнительного жилищного фонда.

При формировании прогнозных уровней потребления электрической мощности на перспективу до 2011 года использована информация УППР Дирекции по инвестициям ОАО «Новосибирскэнерго» о выданных разрешениях и технических условиях по электроснабжению перспективных потребителей от ПС 110 кВ ОАО «Новосибирскэнерго», и расчетные электрические нагрузки нового жилищного строительства, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

Жилые зоны, проектируемые до 2011 года

| Район города | Площадь участка, га | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Количество жителей, человек | Расчетная удельная обеспеченность общей площадью, кв. м | Расчетная комму-нально-бытовая нагрузка по площадкам строительства, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первомайский | 42,0 | 540 | 24545 | 22 | 10,6 |
| Октябрьский | 541,0 | 2840 | 129091 | 22 | 63,7 |
| Кировский | 418,3 | 2196 | 99818 | 22 | 49,3 |
| Ленинский | 289,6 | 1521 | 69136 | 22 | 34,1 |
| Калининский | 169,0 | 1180 | 53636 | 22 | 23,3 |
| Дзержинский | 107,5 | 564 | 25636 | 22 | 12,6 |
| Советский | 107,0 | 562 | 25545 | 22 | 12,6 |
| Заельцовский | 113,6 | 596 | 27091 | 22 | 11,8 |
| Железнодорожный | 35,6 | 187 | 8500 | 22 | 6,0 |
| Центральный | 12,1 | 64 | 2909 | 22 | 2,0 |
| Итого: | 1836,1 | 10250 | 465909 | 22 | 226,2 |

Полный объем выданных технических условий на электроснабжение (разрешений на электроснабжение) по зоне города Новосибирска составляет 341 МВт.

Из общей перспективной расчетной коммунально-бытовой электрической нагрузки перспективного жилищного строительства объем уже выданных технических условий на электроснабжение составляет 73,3 МВт.

Таким образом, общий объем прироста электрической нагрузки по зоне города Новосибирска после реализации выданных технических условий на электроснабжение и предполагаемых объемов жилищного строительства может составить около  494 МВт.

Из общего объема дополнительных электрических нагрузок более половины (56 %) приходится на два района города: Октябрьский и Кировский. На основе полученной от ОАО «Новосибирскэнерго»  информации  и данных, приведенных в  таблице 1, сформированы перспективные электрические нагрузки по подстанциям (далее по тексту – ПС) 110 кВ, приведенные в плане мероприятий по развитию подстанций 110 кВ (приложение 1).

3.1.1. Развитие электрических сетей в Октябрьском районе

В Октябрьском районе выделяются четыре основные зоны перспективной жилой застройки: центральная часть Октябрьского района, район Ключ-Камышинского Плато, жилой массив Береговой, жилой массив Восточный.

Карта-схема развития электрических сетей по зоне Октябрьского района приведена на рисунке 1. Расположение новых распределительных подстанций (далее по тексту – РП) 10 кВ и направления трасс кабельных линий (далее по тексту – КЛ) 10 кВ к ним на этой и следующих схемах предварительно определено центрами жилой перспективной застройки.

Рисунок 1

Для обеспечения перспективного роста электрических нагрузок в Октябрьском районе необходимо предусмотреть:

строительство ПС 110 кВ «Ключ-Камышенская» с двухцепной воздушной линией (далее по тексту - ВЛ) 110 кВ Восточная - Мостовая и расширением открытого распределительного устройства (далее по тексту – ОРУ) 110 кВ ПС 220/110 кВ «Восточная» (ОРУ-ТЭЦ-5) и ПС 110 кВ «Мостовая»;

сооружение ПС 110 кВ «Береговая» с ЛЭП 110 кВ (возможно в кабельном исполнении), подключаемой ответвлением от существующей и перспективной ВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая;

строительство ПС 110 кВ «Молодежная» на площадке, отведенной в 90-е годы для строительства новой подстанции южнее МЖК Восточный;

реконструкцию ПС 110 кВ «Библиотечная» и строительство в этом районе переключательного пункта для подключения новых потребителей и для ПС 110 кВ «Фрунзенская» в Центральном районе;

реконструкцию  ВЛ 110 кВ К-29, 30  (Восточная - Тепловая)  и  ВЛ 110 кВ К-7, 8, С-15, 16 (Восточная - Северная) с заменой провода на сечение АС-300;

строительство РП-10 кВ в количестве 20 шт. и кабельных ЛЭП 10 кВ протяженностью 50 км.

3.1.2. Развитие электрических сетей в Кировском районе

Карта-схема развития электрических сетей по зоне Кировского приведена на рисунке 2.

Рисунок 2

Для обеспечения перспективного роста электрических нагрузок в зоне Кировского района необходимо осуществить:

строительство ПС 110 кВ «Южно-Чемская» («Левобережная») с реконструкцией ОРУ 110 кВ ПС «Комсомольская»;

установку второго автотрансформатора 125МВА 220/110 кВ на ПС «Тулинская»;

реконструкцию ПС 110 кВ «Оловозаводская» с заменой трансформаторов на более мощные (2*40 МВА);

строительство десяти РП 10 кВ и кабельных ЛЭП 10 кВ протяженностью около 20 км;

реконструкцию ПС 110 кВ «Ефремовская» с заменой трансформаторов на более мощные (2*4 МВА).

Следует отметить, что обеспечение электрических нагрузок Южно-Чемского жилого массива возможно при строительстве ВЛ 110 кВ Восточная -Мостовая, предусмотренной в программе развития электрических сетей по зоне Октябрьского района.

Необходимость реконструкции ПС 110 кВ «Кировская», «Вертковская»,  ВЛ 110 кВ К-19,20 (ТЭЦ-2 – «Тулинская») будут отражены при рассмотрении развития электрических сетей в Ленинском районе.

3.1.3. Развитие электрических сетей в Ленинском районе

По уровню дополнительной электрической мощности для обеспечения строящегося жилья Ленинский район находится на третьем месте после Октябрьского и Кировского районов.

Карта-схема развития электрических сетей по зоне Ленинского района приведена на рисунке 3.

Рисунок 3

Программой развития электрических сетей по зоне Ленинского района рекомендуется предусмотреть:

строительство ПС 110 кВ «Горская»;

реконструкцию ВЛ 110 кВ К-19,20 (ТЭЦ-2 – «Тулинская») с заменой провода на АС-300;

реконструкцию и строительство новых подстанций взамен ПС 110 кВ «Кировская», «Вертковская»;

строительство десяти РП 10 кВ и кабельных ЛЭП 10 кВ протяженностью около 20 км.

3.1.4. Развитие электрических сетей в Центральном и

Железнодорожном районах

Карта-схема развития электрических сетей по зоне Центрального и Железнодорожного районов приведена на рисунке 4.

Рисунок 4

Для обеспечения перспективных нагрузок жилищного строительства в Центральном и Железнодорожном районах необходимо предусмотреть следующие объемы строительства электрических сетей:

строительство ПС 110 кВ «Фрунзенская» с КЛ 110 кВ от ПП «Библиотечный»;

строительство ПС 110 кВ «Прибрежная» (электроснабжение Прибрежного жилого массива) с ВЛ и КЛ 110 кВ;

сооружение шести  РП и ТП 10 кВ с кабельными линиями 10 кВ протяженностью около 15 км;

реконструкцию ВЛ 110 кВ С-15, 16 с увеличением сечения до АС-300 (учтено в объемах по зоне Октябрьского района).

3.1.5. Развитие электрических сетей в Дзержинском,

Заельцовском и Калининском районах

Карта-схема развития электрических сетей по зоне Дзержинского, Заельцовского и Калининского районов приведена на рисунке 5.

Рисунок 5

В связи с возможным значительным перспективным ростом электрических нагрузок в районе существующей ПС 110 кВ «Северная», (ПС «Дзержинская», «Вымпел», «Светлая», «Молодежная»), составляющим около 100 МВт (в том числе 60 МВт жилищное строительство и 40 МВт выданные технические условия), пропускная способность ВЛ 110 кВ будет исчерпана, что потребует строительства ПС 220/110 кВ «Волочаевская» на площадке существующей ПС 110 кВ «Волочаевская». Наличие существующей ВЛ 110 кВ Волочаевская - Северная дает возможность эффективно реализовать схему «глубокого ввода электрической мощности» в   центральную  часть города Новосибирска, а выкуп абонентской ВЛ 110кВ С-19/20 ПС Северная - ПС «СибНИИА» и продление ее до ПС «Волочаевская» усилит связь ПС «Северная» – ПС «Волочаевская».

Необходимо предусмотреть следующий объем строительства и реконструкции электрических сетей:

строительство ПС 110 кВ «Северная-2» для электроснабжения жилой застройки в районе Дома культуры им. В. П. Чкалова;

реконструкцию ПС 110 кВ «Дзержинская» и «Красногорская» с заменой силовых трансформаторов на более мощные;

строительство семнадцати РП и ТП 10 кВ и КЛ 10 кВ протяженностью около 50 км.

## 3.2. Развитие магистральных тепловых сетей

## Основной задачей плана развития магистральных тепловых сетей является определение необходимых мероприятий по развитию системы централизованного снабжения для обеспечения тепловой энергией вводимого в эксплуатацию жилищного фонда. В Программе впервые предусмотрены мероприятия, направленные на долгосрочное развитие системы централизованного теплоснабжения города Новосибирска.

Подробное описание предлагаемых мероприятий по развитию системы централизованного теплоснабжения города Новосибирска представлено в плане мероприятий по развитию тепловых сетей и в плане мероприятий развития центральных тепловых пунктов (приложения 2, 3), в которых предусмотрено строительство сетей,  перекачивающих насосных станций и реконструкция центральных тепловых пунктов.

Эти мероприятия разработаны комплексным методом и решают следующие задачи: подключение тепловых нагрузок точечной застройки; переброску тепловых нагрузок между источниками с целью загрузки неиспользованных мощностей ТЭЦ, ликвидацию дефицита по зонам теплоснабжения и подключение объектов нового жилищного строительства.

Мероприятия разбиты по зонам теплоснабжения: ТЭЦ-2 правый берег; ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Кировская районная котельная - левый берег; ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 -правый берег. Ожидаемый результат (тепловая нагрузка вновь подключаемых потребителей или повышение показателей качества теплоснабжения) определен по отдельным группам мероприятий.

Развитие тепловых сетей города в перспективе до 2011 года должно предусматривать:

развитие тепловых сетей в районах существующей застройки по причине массовой точечной застройки (особенно по линии метрополитена). В этих районах за 2004 - 2005 годы выдано технических условий  на суммарную величину тепловой нагрузки в размере 360 Гкал;

развитие тепловых сетей к новым площадкам массовой застройки города Новосибирска, таким как Октябрьский район, микрорайон Родники, жилые массивы Ключ-Камышенское Плато, Береговой, Прибрежный, Плющихинский, Южно-Чемской, Акатуйский, 2-я очередь строительства Троллейного жилого массива. Перспективная нагрузка составляет более 750 Гкал/ч;

строительство магистральных тепловых сетей и повысительных (понизительных) насосных станций для перераспределения нагрузок между источниками, для более экономичного использования располагаемых мощностей и закрытия неэффективных источников. Предусматривается переключение тепловых нагрузок на ТЭЦ-5 с ТЭЦ-2  в  размере 294 Гкал и с ТЭЦ-4 на ТЭЦ-5 в размере 150 Гкал.

3.3. Развитие систем водоснабжения и водоотведения

Развитие комплексного жилищного строительства в городе Новосибирске до 2011 года приведет к увеличению водопотребления на 60 тыс. куб. м/сутки.

Увеличение  водопотребления  в  городе  решается  развитием  очистных сооружений насосно-фильтровальной станции (далее по тексту - НФС) № 1, строительством дополнительного блока НФС-1 производительностью 200 тыс. куб. м/сутки с выделением 1-го пускового комплекса 100 тыс. куб. м/сутки, оснащенного современными системами автоматизации, рыбозащиты, устройствами ультрафиолетового обеззараживания и сооружениями обработки промывной воды.

В ближайшие годы необходимо организовать альтернативный источник водоснабжения города из подземных вод.

Требуется строительство дополнительных резервуаров чистой воды на сооружениях водопровода для создания регулирующей емкости, реконструкция водозаборных сооружений, реконструкция очистных сооружений канализации для пропуска дополнительных стоков и развитие линейных сооружений водопровода и канализации для стабильного развития жилищного строительства в разных районах города.

План мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения города на 2007 – 2011 годы приведен в приложении 4.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации программных мероприятий необходимы финансовые средства в объеме 20629,0 млн. рублей, в том числе:

на строительство и реконструкцию электрических сетей и подстанций – 5457,0 млн. рублей;

на развитие магистральных тепловых сетей  – 9182,0 млн. рублей;

на реконструкцию центральных тепловых пунктов – 1180,0 млн. рублей;

на развитие сетей водоснабжения и водоотведения – 4810,0 млн. рублей.

5. Оценка эффективности осуществления и ожидаемые результаты Программы

Выполнение программных мероприятий по развитию подстанций 110 кВ, тепловых сетей, реконструкции центральных тепловых пунктов, развитию сетей водоснабжения и водоотведения позволит к 2011 году:

повысить надежность и качество электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения потребителей города Новосибирска;

снизить уровень износа оборудования, воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций, тепловых сетей и оборудования центральных тепловых пунктов, сетей водоснабжения и водоотведения, оборудования насосно-фильтровальных и канализационно-насосных станций;

улучшить энергообеспечение города, обеспечить инженерной инфраструктурой земельные участки, определенные для вновь строящегося жилищного фонда и объектов соцкультбыта.

6. Механизм реализации Программы и контроль за ходом

ее  исполнения

В рамках реализации Программы:

ОАО «Новосибирскэнерго» с 2007 по 2011 год необходимо выполнить объем работ по строительству семи трансформаторных подстанций на напряжении 110 кВ и реконструкции двадцати трех трансформаторных подстанций на напряжении 110 кВ;

ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» совместно с ОАО «Новосибирскэнерго» с 2007 по 2011 год необходимо выполнить объем работ по строительству 60 км магистральных тепловых сетей, шести насосных станций, реконструкцию двух насосных станций, реконструкцию ста девяноста центральных тепловых пунктов;

МУП г. Новосибирска «Горводоканал» с 2007 по 2011 год необходимо выполнить объем работ по строительству водоводов общей протяженностью 37,5 км, резервуара чистой воды, реконструкцию водозаборов насосно-фильтровальных станций НФС-1 и НФС-5, строительству дополнительного блока НФС-1 производительностью 200 тыс. куб. м/сутки с выделением 1-го пускового комплекса 100 тыс. куб. м/сутки,  строительству напорных коллекторов водоотведения протяженностью 12,3 км, реконструкции очистных сооружений канализации, строительству двух  канализационно-насосных станций.

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляет департамент строительства и архитектуры мэрии, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, городской Совет Новосибирска.

___________

Приложение 1 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 - 2011 годы

ПЛАН

мероприятий по развитию подстанций 110 кВ на 2007 – 2011 годы

| № п. | Мероприятие | Объем финансирования, тыс. рублей | Источник финансирования | Срок реализации, годы | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция подстанции «Библиотечная» | 120000,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Подключение дополнительной нагрузки 10 МВА |
| 2 | Реконструкция подстанции «Вертковская» с увеличением мощности трансформаторов до 63 МВА | 90000,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 3 | Реконструкция подстанции «Воинская» с увеличением мощности трансформаторов до 40 МВА | 95000,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 4 | Реконструкция подстанции «Дзержинская» с увеличением мощности трансформаторов до 40 МВА | 90000,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 5 | Реконструкция подстанции «Ересная» с увеличением мощности трансформаторов до 40 МВА | 93000,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 6 | Реконструкция подстанции «Ефремовская» с увеличением мощности трансформаторов до 40 МВА | 95000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 7 | Реконструкция подстанции «Инская» с увеличением мощности трансформаторов до 40 МВА | 84000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 8 | Строительство подстанции «Камышенская 2» 2x40 МВА | 510000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Перевод нагрузок с подстанции «Камышенская» на подстанцию «Камышенская 2» |
| 9 | Реконструкция подстанции «Кирзаводская» с увеличением мощности трансформаторов до 25 МВА | 95000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 10 | Реконструкция подстанции «Кировская» с увеличением мощности трансформаторов до 63 МВА | 100000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 11 | Строительство подстанции «Горская» 2x40 МВА | 490000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Возможность подключения электрических нагрузок в зоне застройки |
| 12 | Строительство подстанции «Южно-Чемская» 2x40 МВА | 470000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Возможность подключения электрических нагрузок в зоне застройки |
| 13 | Реконструкция подстанции «Красногорская» с увеличением мощности трансформаторов до 40 МВА | 110000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 14 | Реконструкция подстанции «Мочище» с увеличением мощности трансформаторов до 25 МВА | 100000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 15 | Реконструкция подстанции «Мясокомбинат» с увеличением мощности трансформаторов до 40 МВА и установкой третьего трансформатора | 95000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 16 | Реконструкция подстанции «Обская» с установкой третьего трансформатора мощностью 25 МВА | 85000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 17 | Реконструкция подстанции «Октябрьская» с увеличением мощности трансформаторов до 40 МВА | 94000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 18 | Реконструкция подстанции «Оловозаводская» с увеличением мощности трансформаторов до 40 МВА | 110000,0 |  | 2007 - 2011 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 19 | Реконструкция подстанции «Первомайская» с увеличением мощности одного трансформатора до 25 МВА | 110000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 20 | Реконструкция подстанции «Сварная» с увеличением мощности одного трансформатора до 25 МВА | 65000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 21 | Переключение электрической нагрузки с подстанции «Светлая» на подстанцию «Вымпел» | 45000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Разгрузка подстанции «Светлая» |
| 22 | Строительство подстанции «Север-ная-2» 2x25 МВА | 390000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Возможность подключения электрических нагрузок в зоне застройки |
| 23 | Реконструкция подстанции «Театральная» с увеличением мощности трансформаторов до 40 МВА | 120000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 24 | Реконструкция подстанции «Тепловая» с увеличением мощности трансформаторов до 40 МВА | 117000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 25 | Строительство подстанции «Тепло-вая-2» | 410000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Возможность подключения электрических нагрузок в зоне застройки |
| 26 | Реконструкция подстанции «Центральная» (2x40 МВА) с переводом электрической нагрузки на другие подстанции | 120000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Повышение надежности электроснабжения потребителей |
| 27 | Строительство подстанции «Фрунзенская» 2x25 МВА | 510000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Возможность подключения электрических нагрузок в зоне застройки |
| 28 | Реконструкция подстанции «Электровозная» с увеличением мощности одного трансформатора до 40 МВА | 60000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 29 | Реконструкция подстанции «Тулинская» с установкой второго автотрансформатора мощностью 125 МВА | 94000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 30 | Строительство подстанции «Прибрежная» 2x40 МВА | 490000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Возможность подключения электрических нагрузок в зоне застройки |
| Итого: |  | 5457000,0 |  |  |  |

Примечание: исполнителем мероприятий по развитию подстанций 110 кВ является ОАО «Новосибирскэнерго».

________________

Приложение 2

к Программе комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007- 2011 годы

ПЛАН

мероприятий по развитию тепловых сетей ОАО "Новосибирскгортеплоэнерго"

| № п. | Мероприятия | Объем финансирования, тыс. рублей | Источник финансирования | Срок реализации, годы | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ПНС-12, расход (G) 10000 куб. м/час, напор (Н) 100 м. в. ст. (подающий), Н 70 м. в. ст. (обратный) в пойме реки Каменки взамен морально и физически устаревшей ПНС-1 | 595600,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 | Подключение новых тепловых нагрузок в размере 75 Гкал/ч по зоне теплоснабжения ТЭЦ-2 Правый берег; уменьшение недоотпуска тепла из-за дефектов на ПНС-1, работающей по подающей группе насосов без резерва; увеличение минимальных располагаемых перепадов по всей зоне теплоснабжения до 25 м. в. ст. |
| 2 | Строительство теплотрассы Ду 1200 мм, протяженностью 1550 м от ТК-801 до ПНС-12 по ул. Инской | 136212,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 |  |
| 3 | Строительство теплотрассы 2Ду 600 мм, протяженностью 550 м от ПНС-12 до ТК-8-23 через пойму реки Каменки в Октябрьский район от ПНС-12 | 23987,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 |  |
| 4 | Строительство теплотрассы 2Ду 300 мм, протяженностью 390 м между ул. Инской и железной дорогой от ТК-805-2 до ТК-808 | 9464,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 |  |
| 5 | Перекладка существующей теплотрассы Ду 800 мм на Ду 1000 мм, протяженностью 150 м от ПНС-12 до павильона № 2 | 10011,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 |  |
| 6 | Временная выноска тепломеханического оборудования павильона № 2 (магистральная теплотрасса 2Ду 800 мм, 4Ду 700 мм) на ул. Серебренниковскую для проведения капитального ремонта строительных конструкций | 5000,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 | Безопасная эксплуатация здания № 2 Управления ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго»; надежность работы тепломеханического оборудования теплопавильона, его доступность при проведении последующих плановых ремонтов |
| 7 | Реконструкция участка теплотрассы 2 Ду 500 мм между ТК 132 и ТК 134 по ул. Мичурина (между ул. Романова и ул. Фрунзе) с увеличением пропускной способности | 9075,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 | Улучшение гидравлического режима у потребителей, более надежное обеспечение тепловой энергией потребителей во время проведения ремонтов |
| 8 | Реконструкция ТК 8-17 (магистральная теплотрасса 2Ду 600 мм) на перекрестке ул. Сакко и Ванцетти и ул. Нижегородской, предусматривающая установку секционирующей запорной арматуры во все стороны, изменение схемы тепломеханического оборудования теплокамеры с ликвидацией перемычек малого диаметра с устройством дренажной канализации | 1648,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 | Обеспечение более оперативного отключения теплотрассы при проведении плановых и аварийных ремонтов; резкое сокращение сроков ремонтных работ; более надежное обеспечение потребителей тепловой энергией; улучшение гидравлического режима у абонентов; исключение попадания техногенных и паводковых вод в канал теплотрассы, увеличение межремонтного периода и срока службы оборудования |
| 9 | Реконструкция водопровода Ду 700 мм, протяженностью 950 м под Коммунальным мостом для использования в качестве универсального трубопровода теплоснабжения (может использоваться как подающий, так и обратный трубопровод) | 46018,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 | Обеспечение возможности капитального ремонта существующих изношенных четырех трубопроводов под Коммунальным мостом 1960 года строительства (с поочередным выводом в ремонт по одному трубопроводу) |
| 10 | Перекладка существующей теплотрассы Ду 250 мм на Ду 400 мм, протяженностью 290 м по ул. Дмитрия Шамшурина от ТК-506а-7 до ТК-509-5 | 7558,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 | Увеличение минимальных располагаемых перепадов потребителей, подключенных от этой трассы до 25 м. в. ст. |
| 11 | Перекладка существующей теплотрассы Ду 300 мм на Ду 600 мм, протяженностью 390 м по ул. Садовой от ТК-8-23 до ТК-8-17 | 17009,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 | Увеличение минимальных располагаемых перепадов потребителей, подключенных от этой трассы до 25 м. в. ст. |
| 12 | Реконструкция ПНС-2 G 8000 куб. м/час, Н 75 м. в. ст. (ул. Ударная, 270/2) | 352200,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 | Улучшение гидравлических режимов концевых потребителей зоны теплоснабжения ТЭЦ-3. Создание возможности подключения новых потребителей на микрорайоне «Северо-Чемской», по ул. Ватутина, по ул. Бурденко с нагрузкой 67,5 Гкал/час |
| 13 | Ремонт дренажной канализации Д 1000 мм протяженностью 50 м из павильона № 1 (магистральная теплотрасса 4Ду 1000 мм) по ул. Планировочной | 3337,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение более оперативного отключения теплотрассы при проведении плановых и аварийных ремонтов, предотвращение затопления и размыва дамбы |
|  |  |  |  |  | железной дороги на перегоне станций «Новосибирск-Западный» - «Правая Обь» |
| 14 | Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 800 мм, протяженностью 2420 м от павильона № 1 до ТК-5А-9А, от ТК-5А-9А до ТК-616 по ул. Планировочной, от ТК-616 до ТК-618А по ул. Котовского, от ТК-618А до ТК-626 | 125778,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 | Улучшение гидравлических режимов потребителей района «Башня» и микрорайона Горский от ТЭЦ-2; создание возможности подключения новых потребителей в центральной части левобережной части города (станция метро Студенческая, остановка «Башня», ул. Ватутина, площадь им. Карла Маркса, микрорайон Горский) с нагрузкой 80 Гкал/час |
| 15 | Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 400 мм, протяженностью 610 м от ТК-5А-29 до ТК-5А-41 | 15897,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 |  |
| 16 | Восстановление существующей теплотрассы Ду 500 мм, протяженностью 860 м по ул. Котовского от ул. Блюхера до ул. Пермитина, от ТК-618А до павильона № 2 | 37164,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 |  |
| 17 | Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 700 мм, протяженностью 880 м от ТК-216 до ТК-414 по ул. Степной и от ТК-414 до ТК-420 по ул. Серафимовича – Вертковской | 42627,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Соединение с достаточной пропускной способностью зоны теплоснабжения ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 (помимо существующего соединения по ул. Котовского), что увеличит надежность теплоснабжения, обеспечит стопроцентное резервирование между источниками и дополнительный отпуск тепла в размере 17000 Гкал в межотопительный период, даст возможность подключить новых абонентов в районе Телецентра – ул. Серафимовича – Вертковской с нагрузкой 20 Гкал/ч |
| 18 | Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 600 мм протяженностью 190 м по ул. Невельского от ТК-1459 до ТК-1461 | 8287,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение перепадов давлений на конечных потребителях Западного поселка 20 - 25 м. в. ст.; обеспечение надежного резервного питания 2-го ввода больниц, возможность подключения новых потребителей на Западном поселке и Юго-Западном жилом массиве в размере 15 Гкал, снижение количества отключений из-за дефектов потребителей Западного поселка, подключенных от теплотрассы по ул. Невельского |
| 19 | Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 500 мм протяженностью 370 м по ул. Фасадной от ТК-1461 до ТК-1472 | 12973,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 |  |
| 20 | Перекладка существующей теплотрассы Ду 400 мм на Ду 700 мм, протяженностью 800 м от ТК-758А-4Б до ТК-758А-7Б по ул. Сибиряков-Гвардейцев | 58000,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 | Обеспечение нормативных перепадов давлений конечных ЦТП Затулинского жилого массива; уменьшение количества отключений потребителей, вызванных изношенностью и плохим состоянием трассы по ул. Сибиряков-Гвардейцев. Обеспечение возможности подключения новых потребителей на микрорайоне по ул. Петухова и микрорайоне Акатуйский с нагрузкой 38,14 Гкал/ч |
| 21 | Перекладка существующей теплотрассы Ду 600 мм, протяженностью 750 м по ул. Зорге от ТК-758А-7Б до ТК-758А-10Б | 32710,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Повышение надежности теплоснабжения и возможность обеспечения резервирования внутри Затулинского жилого массива |
| 22 | Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 700 мм, протяженностью 180 м от ТК-758А-4Б до ТК-758А-4 по ул. Петухова | 43200,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 |  |
| 23 | Строительство теплотрассы 2Ду 400 мм, протяженностью 710 м по ул. Пархоменко от ТК-307-1 до ТК-400 и по ул. Пла-хотного от ТК-403 до ТК-207 | 18504,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 | Завершение строительства позволит отказаться от эксплуатации теплотрассы, проходящей по территории Мемориального ансамбля «Монумент славы» и не подлежащей ремонту; увеличение располагаемых перепадов у потребителей в районе больницы № 34, обеспечение надежного теплоснабжения больницы по основному вводу, подключение новых потребителей с нагрузкой до 5 Гкал по ул. Римского-Кор-сакова |
| 24 | Реконструкция ТК-710А (пересечение ул. Петропавловской, Котовского, Пархоменко) с установкой регулятора давления «после себя» | 4000,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 | Обеспечение «залива» систем отопления потребителей района ул. Костычева, Вертковской, Серафимовича, уменьшение недоотпуска тепла при понижении давления во время аварий в зоне ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 на 750 Гкал |
| 25 | Проектирование и перекладка участка магистральной теплотрассы 2Ду 300 мм между ТК 1907-7 и ТК 1907-8 по Красному проспекту, предусматривающее строительство дренажной канализации из тепловых камер | 1650,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 | Обеспечение более оперативного отключения теплотрассы при проведении плановых и аварийных ремонтов; исключение попадания техногенных и паводковых вод в канал теплотрассы, увеличение межремонтного периода и срока службы оборудования |
| 26 | Проектирование и монтаж участка магистральной теплотрассы № 20 2Ду 800 мм между ТК 2008 и ТК 2009 по ул. Дунаевского воздушной прокладкой на низких опорах | 16625,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 | Исключение проведения ремонтозатратных работ в зоне ЛЭП-110 кВ и снос гаражей, значительное увеличение срока службы оборудования |
| 27 | Проектирование и строительство магистральной теплотрассы 2Ду 500 мм по ул. Бардина от павильона № 2 до ТК 1121 (60 м по подающему трубопроводу) и до ТК 1122 (250 м по обратному трубопроводу) | 7750,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 | Надежное обеспечение потребителей жилого массива Красная Горка тепловой энергией (от двух тепловых выводов), уменьшение недоотпуска тепла при авариях и ремонтах в межотопительный период на головном участке Красногорского вывода на 25000 Гкал/ч |
| 28 | Строительство теплотрассы 2Ду 500 мм, протяженностью 1100 м по ул. Калинина | 71600,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 | Обеспечение нормативных перепадов давлений конечных ЦТП Северо-Восточного вывода ТЭЦ-4 (микрорайон зоопарка, Ботанический жилой массив, ул. Вавилова) |
| 29 | Строительство теплотрассы 2Ду 700 мм, протяженностью 795 м от ТК-2207 до ТК-1210, от ул. Залесского до ПНС-3 вдоль поймы реки Ельцовки | 38509,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 | Обеспечение возможности подключения новых потребителей до 60 Гкал/час |
| 30 | Перекладка теплотрассы 2Ду 600 мм на 2Ду 700 мм, протяженностью 459 м от ТК-1207 до ТК-1303А 2Ду 600 мм вдоль поймы реки Ельцовки в районе площади им. Калинина | 22234,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 | Переключение жилого массива по ул. Плановой с ТЭЦ-5 на ТЭЦ-4 (61 Гкал/час), возможность подключения в центральной части города нагрузки 60 Гкал/час от ТЭЦ-5. Повышение надежности теплоснабжения и возможность обеспечения резервирования конечных потребителей между ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 |
| 31 | Реконструкция ПНС-3 G 500 куб. м/час, Н 45 м. в. ст. (ул. Дуси Ковальчук, 276/5) | 65000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 |  |
| 32 | Перекладка теплотрассы 2Ду 500 - 600 мм на 2Ду 700 мм, протяженностью 653 м от ТК-1137 до ТК-1140 (11-я трасса по территории завода НЭВЗ с переходом через Красный проспект) | 31631,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 |  |
| 33 | Строительство ПНС-9, G 6000 куб. м/час, Н 95 м. в. ст. (в Сосновом бору в районе медсанчасти № 25), закрытие ветхой и несоответствующей нормам ПНС-5, переключение теплотрассы Ду 800, 900 мм от павильона № 3 до ТК-1123 для работы как два подающих трубопровода | 380380,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 | Уменьшение недоотпуска тепла из-за дефектов на ПНС-5; повышение надежности теплоснабжения |
| 34 | Строительство ПНС-10 G 10000 куб. м/час (пересечение ул. Фрунзе – Ипподромской), | 667128,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 | Увеличение минимальных располагаемых перепадов в зоне теплоснабжения ТЭЦ-5 не менее 20 м. в. ст. Возможность дополнительного подключения новых тепловых нагрузок в центральной части города до 100 Гкал/час. Снижение давления в обратном трубопроводе в Железнодорожном районе с 8,0 - 9,0 кгс/кв. см до 6,0 кгс/кв. см |
| 35 | Строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм, протяженностью 3500 м от ул. Бориса Богаткова до ПНС-10 через ул. Военная Горка | 233578,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 |  |
| 36 | Перекладка теплотрассы 2Ду 700 мм на 2Ду 1000 мм протяженностью 200 м по ул. Национальной от ПНС-6 до ул. Бориса Богаткова | 13347,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 |  |
| 37 | Перекладка теплотрассы 2Ду 500 мм на 2Ду 1000 мм, протяженностью 341 м по ул. Бориса Богаткова от ул. Национальной в сторону ул. Адриена Лежена | 22757,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 |  |
| 38 | Перекладка теплотрассы 2Ду 800 мм по ул. Красина – Трикотажной (ул. Промышленная) | 214000,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 | Улучшение гидравлического режима у концевых потребителей зоны ТЭЦ-5 на 2 - 3 м. в. ст. Переключение нагрузки 100 Гкал/час с ТЭЦ-4 на ТЭЦ-5 (Кропоткинский жилой массив) |
| 39 | Перекладка теплотрассы 2Ду 800 мм по ул. Орджоникидзе | 16000,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 | Обеспечение летнего горячего водоснабжения потребителей центральной части города. Снижение недоотпуска тепла во время устранения дефектов в летний период на 28500 Гкал/час. Резервирование питания центра города от ПНС-10 |
| 40 | Строительство теплотрассы 2Ду 700 мм, протяженностью 400 м от ПНС-11 до ул. Лазурной | 75196,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 | Переключение Восточного жилого массива с временной схемы от транзитной тепломагистрали на ПНС-11. Возможность подключения новой тепловой нагрузки на Восточном жилого массива до 100 Гкал/час. Подключение перспективного Плющихинского жилмассива (100 Гкал/час) |
| 41 | Перекладка теплотрассы 2Ду 700 мм на 2Ду 1000 мм, протяженностью 125 м по Гусинобродскому шоссе от ул. Национальной в сторону ул. Есенина | 8342,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 | Ликвидация неоправданно завышенных гидравлических потерь. Увеличение перепадов по нижней зоне Октябрьского района от ТЭЦ-5 до 18 – 20 м. в. ст. |
| 42 | Реконструкция ТК 0520 (магистральная теплотрасса 2Ду 800 мм) на перекрестке ул. Бориса Богаткова – Лескова, с установкой запорной арматуры на трубопроводах Ду 800 мм в сторону ул. Никитина и ул. Восход, с устройством дренажной канализации | 1837,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 | Обеспечение более оперативного отключения теплотрассы при проведении плановых и аварийных ремонтов; сокращение сроков ремонтных работ; более надежное обеспечение потребителей тепловой энергией; исключение попадания техногенных и паводковых вод в канал теплотрассы, увеличение межремонтного периода и срока службы оборудования |
| 43 | Проектирование и строительство дренажной канализации из ТК 11-12 и ТК 11-14 (магистральная теплотрасса 2Ду 400 мм) на перекрестке ул. Никитина и ул. Ленинградской | 660,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 | Обеспечение более оперативного отключения теплотрассы при проведении плановых и аварийных ремонтов; исключение попадания техногенных и паводковых вод в канал теплотрассы, увеличение межремонтного периода и срока службы оборудования |
| 44 | Перекладка теплотрассы 2Ду 300 - 400 мм на 2Ду 500 мм, протяженностью 940 м по ул. Бориса Богаткова от ул. Лескова до ул. Нижегородской | 32958,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 | Повышение надежности работы тепловых сетей, снижение количества отключений горячего водоснабжения в неотопительный период. Возможность перераспределения тепловых нагрузок между ТЭЦ-5 и ТЭЦ-2 при возникновении нештатных ситуаций |
| 45 | Перекладка теплотрассы 2Ду 400 мм на 2Ду 500 мм, протяженностью 400 м по ул. Ленинградской от ул. Автогенной до Никитинского жилого массива | 14025,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 |  |
| 46 | Завершение строительства второй очереди ПНС-11 | 60500,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 | Обеспечение возможности подключения в зоне перспективной застройки Октябрьского района (ГПНТБ – жилой массив Шевченковский – ул. Военная Горка) до 200 Гкал/час перспективной нагрузки. Обеспечение резервированого питания центральной части города зоны ТЭЦ-2 от сетей ТЭЦ-5. Обеспечение нормативных располагаемых перепадов у потребителей Октябрьского района. Обеспечение частичного резервирования между ПНС-6 и первой очередью ПНС-11 |
| 47 | Строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм, протяженностью 0,9 км по ул. Национальной, связывающей ПНС-11 и ПНС-6 | 283242,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 |  |
| 48 | Окончание строительства 4-й нитки 2Ду 1000 мм, протяженностью 3,7 км от ОП-134 до ПНС-11 и от ПНС-11 до ул. Национальной (ТК 2005) | 604800,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 |  |
| 49 | Окончание строительства 5-й нитки 2Ду 1000 мм, протяженностью 3,9 км от ТЭЦ-5 до ОП-134 | 637490,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 |  |
| 50 | Строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм протяженностью 2000 м от ПНС-11 по Гусинобродскому шоссе – ул. Кошурникова – Бориса Богаткова (до ул. Федосеева) | 200000,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 |  |
| 51 | Строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм протяженностью 2800 м по ул. Федосеева – Фрунзе до ул. Лескова | 277350,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 |  |
| 52 | Строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм протяженностью 1200 м в пойме реки Каменки от ул. Лескова до ПНС-12 | 350650,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 |  |
| 53 | Строительство теплотрассы 2Ду 800 мм протяженностью 1100 м по ул. Лескова от ул. Автогенной до ул. Добролюбова | 159470,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 |  |
| 54 | Перекладка теплотрассы 2Ду 600 мм протяженностью 1400 м по ул. Толстого от ул. Бориса Богаткова до ул. Семьи Шамшиных | 201278,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 |  |
| 55 | Перекладка теплотрассы 2Ду 700 мм на 2Ду 1200 мм, протяженностью 2200 м по ул. Национальной от ПНС-6 до пр. Дзержинского | 264000,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 | Переключение тепловых нагрузок с ТЭЦ-4 на ТЭЦ-5 |
| 56 | Строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм, протяженностью 1200 м от пр. Дзержинского до опоры 01405 параллельно с существующей теплотрассой | 120000,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 |  |
| 57 | Строительство теплотрассы 2Ду 500 мм по ул. 1905 года – Саратовской с переходом через железнодорожные пути до района застройки, протяженностью 1400 м | 620000,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 | Подключение жилого массива Прибрежный |
|  | Увеличение производительности ПНС-10 до 12500 т/час. |  |  |  |  |
|  | Перекладка теплотрассы 2Ду 1000 – 800 - 500 мм на 2Ду 1200 – 1000 - 700 мм, протяженностью 3500 м от ПНС-10 по ул. Фрунзе – Нарымской – 1905 года |  |  |  |  |
| 58 | Строительство теплотрассы 2Ду 500 мм, протяженностью 3000 м от новой ПНС по ул. Выборной до района застройки | 225000,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 | Подключение жилого массива Береговой, микрорайона Ключ-Камышенском Плато |
| 59 | Перекладка теплотрассы 2Ду 500 мм на 2Ду 800 мм, протяженностью 3300 м по ул. Выборной | 400000,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 |  |
| 60 | Строительство понизительной насосной станции производительностью 1500 т/час по ул. Выборной | 100000,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 |  |
| 61 | Строительство понизительной насосной станции производительностью 5000 т/час на жилом массиве Ключ-Камышенское Плато | 400000,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 |  |
| 62 | Строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм протяженностью 3000 м от теплотрассы к агофирме «Иня» до района застройки | 100000,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 |  |
| 63 | Строительство теплотрассы Ду 1000 мм протяженностью 2800 м от Калининской котельной до павильона № 38 параллельно с существующим выводом от котельной | 280000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Переключение тепловых нагрузок с ТЭЦ-4 на Калининскую котельную. Подключение нового микрорайона на микрорайоне Родники |
| 64 | Перекладка теплотрассы 2Ду 600 мм протяженностью 460 м между жилым микрорайоном Снегири и Северным выводом | 28000,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 |  |
| 65 | Строительство теплотрассы 2Ду 500 мм протяженностью 500 м от микрорайона Снегири до района застройки | 25000,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 |  |
| 66 | Устранение открытого водоразбора на Северном выводе и на ул. Игарской (зона Калининской котельной) | 70000,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 |  |
|  | Установка понизительных насосов на ЦТП-9к |  |  |  |  |
| 67 | Строительство теплотрассы Ду 600 мм протяженностью 1000 м от котельной КРК до жилого массива Акатуйский | 60000,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 | Подключение жилого массива Акатуйский |
| 68 | Строительство теплотрасс для подключения строительных площадок в Первомайском районе | 164500,0 | Привлеченные средства | 2007 -2011 | Подключение теплоснабжения потребителей Первомайского района |
|  | Итого: | 9182246,0 |  |  |  |

Примечания: 1. Исполнителем мероприятий по развитию тепловых сетей является ОАО «Новосибиорскгортеплоэнерго».

2. Используемые сокращения:

ПНС – повысительная (понизительная) насосная станция;

КРК – Кировская районная котельная;

ЦТП – центральный тепловой пункт;

ТК – тепловая камера.

_____________

Приложение 3 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 -2011 годы

ПЛАН

мероприятий по реконструкции  центральных тепловых пунктов на 2007 – 2011 годы

| № п. | Наименование объекта, адрес | Стоимость в ценах 2006 года, тыс. рублей | Источники финансирования | Срок реализации, годы | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ЦТП-3 по ул. Московской, 163 | 5740,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 2 | Реконструкция ЦТП-4 по ул. Бориса Богаткова, 203 | 11480,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 3 | Реконструкция ЦТП-7 по ул. Никитина, 70 | 6430,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 4 | Реконструкция ЦТП-8 по ул. Тургенева, 223 | 5410,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 5 | Реконструкция ЦТП-10 по ул. Бориса Богаткова, 208 | 16970,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 6 | Реконструкция ЦТП-11 по ул. Ленинградской, 147/1 | 6620,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 7 | Реконструкция ЦТП-12 по ул. Федосеева, 10 | 19760,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 8 | Реконструкция ЦТП-13 по ул. Бориса Богаткова, 201 | 4280,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 9 | Реконструкция ЦТП-17 по ул. Стофато, 34 | 1880,0 | Привлеченные средства | 2007- 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 10 | Реконструкция ЦТП-21 по ул. Лазурной, 4 | 14510,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 11 | Реконструкция ЦТП-22 по ул. Пешеходной, 5 | 8000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 12 | Реконструкция ЦТП-23 по ул. Лазурной, 14 | 9720,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 13 | Реконструкция ЦТП-24 по ул. В. Высоцкого, 11 | 15030,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 14 | Реконструкция ЦТП-31 по ул. Добролюбова, 113 | 2730,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 15 | Реконструкция ЦТП-32 по ул. В. Высоцкого, 39/3 | 1430,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 16 | Реконструкция ЦТП-36 по ул. Воинской, 110 | 2420,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 17 | Реконструкция ЦТП-42 по ул. Грибоедова, 115 | 170,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 18 | Реконструкция ЦТП-47 по ул. Коммунстроевской, 157 | 3550,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 19 | Реконструкция ЦТП-52 по ул. Бориса Богаткова, 163/1 | 13700,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 20 | Реконструкция ЦТП-53 по ул. Гаранина, 21 | 12100,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 21 | Реконструкция ЦТП-54 по ул. Бориса Богаткова, 163/8 | 3408,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 22 | Реконструкция ЦТП-1 по ул. Фрунзе, 59/2 | 140240,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 23 | Реконструкция ЦТП-10 по ул. Гоголя, 19а | 7100,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 24 | Реконструкция ЦТП-43 по ул. Гоголя, 208 | 4200,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 25 | Реконструкция ЦТП-6 по пр. Дзержинского, 51/1 | 5420,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 26 | Реконструкция ЦТП-22 по ул. Бориса Богаткова, 254 | 3000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 27 | Реконструкция ЦТП-46 по ул. Гоголя, 237 | 580,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 28 | Реконструкция ЦТП-7 по ул. Фрунзе, 53 | 4000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 29 | Реконструкция ЦТП-50 по ул. Трикотажной, 52/2 | 2260,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 30 | Реконструкция ЦТП-26 по ул. Кошурникова, 29/1 | 2100,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 31 | Реконструкция ЦТП-18 по ул. Доватора, 27 | 12300,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 32 | Реконструкция ЦТП-48 по пр. Дзержинского, 75 | 1700,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 33 | Реконструкция ЦТП-11 по ул. Ермака, 85 | 5000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 34 | Реконструкция ЦТП-49 по пр. Дзержинского, 81 | 3400,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 35 | Реконструкция ЦТП-21/88 по ул. Толбухина, 25 | 6100,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 36 | Реконструкция ЦТП-30/2 по ул. Коминтерна, 128 | 4200,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 37 | Реконструкция ЦТП-24/24 по ул. Бориса Богаткова, 243 | 5000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 38 | Реконструкция ЦТП-27/36 по пр. Дзержинского, 36 | 400,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 39 | Реконструкция ЦТП-4/4 по ул. Есенина, 8/1 | 8000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 40 | Реконструкция ЦТП-17 по ул. Некрасова, 54 | 3000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 41 | Реконструкция ЦТП-6/109 по ул. Державина, 44 | 2240,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 42 | Реконструкция ЦТП-8 по ул. Промышленной, 8 | 9400,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 43 | Реконструкция ЦТП-15/15 по ул. Адриена Лежена, 9 | 4700,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 44 | Реконструкция ЦТП-34 по пр. Дзержинского, 2а | 3200,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 45 | Реконструкция ЦТП-7 по пр. Дзержинского, 26а | 7500,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 46 | Реконструкция ЦТП-31/31 по ул. Красина, 58 | 4700,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 47 | Реконструкция ЦТП-28/7 по пр. Дзержинского, 12 | 14100,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 48 | Реконструкция ЦТП-18 по ул. Ипподромской, 45 | 2100,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 49 | Реконструкция ЦТП-12 по ул. Семьи Шамшиных, 78 | 3700,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 50 | Реконструкция ЦТП-38 по ул. Крылова, 3а | 462,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 51 | Реконструкция ЦТП-22 по ул. Чаплыгина, 98 | 5600,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 52 | Реконструкция ЦТП-14 по ул. Депутатской, 58 | 6000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 53 | Реконструкция ЦТП-20 по ул. Романова, 23 | 3400,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 54 | Реконструкция ЦТП-22 по ул. Линейной, 35/4 | 10300,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 55 | Реконструкция ЦТП-2 по ул. Обской, 139 | 4000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 56 | Реконструкция ЦТП-35 по ул. Обской, 100 | 1650,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 57 | Реконструкция ЦТП-9 по ул. Добролюбова, 69 | 5400,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 58 | Реконструкция ЦТП-28 по ул. Белинского, 3 | 19100,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 59 | Реконструкция ЦТП-16 по ул. III Интернационала, 127 | 5000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 60 | Реконструкция ЦТП-33 по ул. Сакко и Ванцетти, 44 | 5400,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 61 | Реконструкция ЦТП-12/9 по ул. Димитрова, 9 | 6900,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 62 | Реконструкция ЦТП-5/90 по ул. Ленина, 90 | 900,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 63 | Реконструкция ЦТП-7/7 по ул. Революции, 7 | 1780,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 64 | Реконструкция ЦТП-2/67 по ул. Челюскинцев, 15/3 | 10400,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 65 | Реконструкция ЦТП-15/66 по ул. 905 года, 21/4 | 18000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 66 | Реконструкция ЦТП-8/4 по Вокзальной магистрали, 4 | 12900,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 67 | Реконструкция ЦТП-1/68 по Вокзальной магистрали, 28/1 | 14300,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 68 | Реконструкция ЦТП-28 по ул. Салтыкова–Щедрина, 1 | 3200,0 | Привлеченные средства | 200 7 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 69 | Реконструкция ЦТП-32 по ул. Бурлинской, 2 | 7700,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 70 | Реконструкция ЦТП-29 по ул. Челюскинцев, 3 | 2600,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 71 | Реконструкция ЦТП-23 по ул. Владимировской, 3 | 4600,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 72 | Реконструкция ЦТП 17/89 по ул. Советской, 97 | 5690,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 73 | Реконструкция ЦТП-12 по ул. Трикотажной, 60/2 | 5900,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 74 | Реконструкция ЦТП-53 по ул. Авиастроитейлей, 3 | 940,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 75 | Реконструкция ЦТП-52 по ул. Чкалова, 72 | 7100 ,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 76 | Реконструкция ЦТП-35 по ул. Лазарева, 3 | 2200,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 77 | Реконструкция ЦТП-54 по ул. Авиастроителей, 6а | 890,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 78 | Реконструкция ЦТП-29 по ул. Трикотажной, 49/1 | 7700, | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 79 | Реконструкция ЦТП-14 по ул. Учительской, 8 | 4800,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 80 | Реконструкция ЦТП-55 по ул. Авиастроителей, 6а | 600,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 81 | Реконструкция ЦТП-57 по ул. Лазарева, 29 | 1500,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 82 | Реконструкция ЦТП-56 по ул. Театральной, 2 | 770,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 83 | Реконструкция ЦТП-61 по ул. Театральной, 9а | 1100,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 84 | Реконструкция ЦТП-11 по ул. Дениса Давыдова, 1/1 | 10200,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 85 | Реконструкция ЦТП-65 по ул. Лазарева, 30а | 4600,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 86 | Реконструкция ЦТП-58 по ул. Республиканской, 23 | 1100,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 87 | Реконструкция ЦТП-59 по ул. Авиастроителей, 15 | 1500, | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 88 | Реконструкция ЦТП-60 по ул. Учительской, 5а | 1700,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 89 | Реконструкция ЦТП-7/22 по ул. Кропоткина, 134 | 9400,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 90 | Реконструкция ЦТП-23/25 по ул. Новая Заря, 40 | 2700,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 91 | Реконструкция ЦТП-3/50 по ул. Олеко Дундича, 23 | 5200,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 92 | Реконструкция ЦТП-12 по ул. Макаренко, 19 | 7400,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 93 | Реконструкция ЦТП-2/49 по ул. Новая Заря, 17/1 | 8900,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 94 | Реконструкция ЦТП-15 по ул. Объединения, 96/1 | 2400,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 95 | Реконструкция ЦТП-1/14 по ул. Олеко Дундича, 3 | 16400,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 96 | Реконструкция ЦТП-14 по ул. Столетова, 20 | 6400,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 97 | Реконструкция ЦТП-13 по ул. Объединения, 86/1 | 7580,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 98 | Реконструкция ЦТП-16 по ул. Объединения, 33 | 6400,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 99 | Реконструкция ЦТП-4/4 по ул. Объединения, 54 | 3000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 100 | Реконструкция ЦТП-8 по ул. Курчатова, 3/4 | 9420,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 101 | Реконструкция ЦТП-19 по Красному проспекту, 88/1 | 9100,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 102 | Реконструкция ЦТП-11 по ул. Кропоткина, 108/1 | 5700,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 103 | Реконструкция ЦТП-18 по ул. Холодильной, 18 | 6900,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 104 | Реконструкция ЦТП-34 по Красному проспекту, 102/3 | 10800,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 105 | Реконструкция ЦТП-32 по ул. Дуси Ковальчук, 408 | 3900,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 106 | Реконструкция ЦТП-5 по ул. Жуковского, 105/2 | 2900,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 107 | Реконструкция ЦТП-17 по Красному проспекту, 71/4 | 1900,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 108 | Реконструкция ЦТП-19 по ул. Переездной, 64/1 | 18000,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 109 | Реконструкция ЦТП-38 по Красному проспекту, 163/2 | 3360,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 110 | Реконструкция ЦТП-6 по ул. Каунасской, 5/3 | 10000,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 111 | Реконструкция ЦТП-4 по ул. Дачной, 21/5 | 2900,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 112 | Реконструкция ЦТП-15 по ул. Кропоткиа, 126/1 | 8850,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 113 | Реконструкция ЦТП-28 по ул. Кропоткина, 128 | 11000,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 114 | Реконструкция ЦТП-20 по ул. Кропоткина, 269 | 10100,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 115 | Реконструкция ЦТП-21 по ул. Кузьмы Минина, 21 | 8200,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 116 | Реконструкция ЦТП-33 по ул. Линейной, 31/5 | 13700,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 117 | Реконструкция ЦТП-46 по ул. Дуси Ковальук, 270 | 1480,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 118 | Реконструкция ЦТП-10 по ул. Дуси Ковльчук, 272 | 2000,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 119 | Реконструкция ЦТП-36 по ул. Вавилова, 14 | 7300,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 120 | Реконструкция ЦТП-31 по ул. Весенней, 18/1 | 9400,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 121 | Реконструкция ЦТП-30 по ул. Жуковского, 20/1 | 4300,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 122 | Реконструкция ЦТП-24 по ул. Дуси Ковальчук, 20/1 | 13200,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 123 | Реконструкция ЦТП-42 по ул. Залесского, 9 | 1310,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 124 | Реконструкция ЦТП-14 по ул. Первомайской, 202 | 3700,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 125 | Реконструкция ЦТП-3 по ул. Чапаева, 3/1 | 5700,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 126 | Реконструкция ЦТП-4 по ул. Героев Революции, 3 | 8700,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 127 | Реконструкция ЦТП-24 по ул. Первомайской, 112 | 8400,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 128 | Реконструкция ЦТП-34 по ул. Выборной, 124 | 7300,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 129 | Реконструкция ЦТП-5 по ул. Выборной, 97 | 1900,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 130 | Реконструкция ЦТП-25 по ул. Выборной, 103 | 9100,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 131 | Реконструкция ЦТП-19 по ул. Выборной, 146 | 520,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 132 | Реконструкция ЦТП-1 по ул. Вилюйской, 24 | 4520,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 133 | Реконструкция ЦТП-27 по ул. Ключ-Камышенское Плато, 144 | 4700,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 134 | Реконструкция ЦТП-12 по ул. Комсомольской, 7 | 6100,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 135 | Реконструкция ЦТП-15 по ул. Зорге, 247 | 6000,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 136 | Реконструкция ЦТП-28 по ул. Зорге, 66 | 7900,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 137 | Реконструкция ЦТП-8 по ул. Петухова, 74 | 3100,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 138 | Реконструкция ЦТП-37 по ул. Тульской, 90 | 5300,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 139 | Реконструкция ЦТП-3 по ул. Петухова, 106 | 3200,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 140 | Реконструкция ЦТП-27 по ул. Зорге, 32 | 5380,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 141 | Реконструкция ЦТП-44 по ул. Комсомольской, 4 | 10800,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 142 | Реконструкция ЦТП-46 по ул. Бурденко, 14а | 6500,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 143 | Реконструкция ЦТП-6 по ул. Вертковской, 35 | 1510,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 144 | Реконструкция ЦТП-22 по ул. Чигорина, 20/2 | 1200,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 145 | Реконструкция ЦТП-25 по ул. Петухова, 84 | 8000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 146 | Реконструкция ЦТП-49 по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/3 | 7100,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 147 | Реконструкция ЦТП-7 по ул. Зорге, 80 | 5200,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 148 | Реконструкция ЦТП-20 по ул. Зорге, 33 | 6600,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 149 | Реконструкция ЦТП-23 по ул. Вертковской, 10/2 | 3770,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 150 | Реконструкция ЦТП-19 по ул. Петухова, 44 | 13280,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 151 | Реконструкция ЦТП-39 по ул. Станиславского, 29 | 3900,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 152 | Реконструкция ЦТП-13 по ул. Саввы Кожевникова, 9 | 9420,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 153 | Реконструкция ЦТП-31 по ул. Немсировича-Данчен-ко, 91/1 | 7600,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 154 | Реконструкция ЦТП-33 по ул. Палласа, 1 | 4300,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 155 | Реконструкция ЦТП-10/96 по ул. Ватутина, 47 | 5130,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 156 | Реконструкция ЦТП-1 по ул. Петропавловской, 17/а | 8600,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 157 | Реконструкция ЦТП-40 по ул. Пархоменко, 80 | 8800,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 158 | Реконструкция ЦТП-42 по ул. Немировича-Данченко, 16/1 | 6800,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 159 | Реконструкция ЦТП-52 по ул. Горской, 40/3 | 4600,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 160 | Реконструкция ЦТП-9 по ул. Связистов, 141 | 9820,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 161 | Реконструкция ЦТП-30 по ул. Пархоменко, 20 | 2500,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 162 | Реконструкция ЦТП-33 по ул. Пархоменко, 124 | 8900,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 163 | Реконструкция ЦТП-36 по ул. Тульской, 270/1 | 6000,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 164 | Реконструкция ЦТП-38 по ул. Полтавской, 35 | 9000,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 165 | Реконструкция ЦТП-45 по ул. Невельского, 75 | 5700,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 166 | Реконструкция ЦТП-72 по ул. Забалуева, 21 | 3270,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 167 | Реконструкция ЦТП-10 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 15 | 7600,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 168 | Реконструкция ЦТП-16 по ул. Ударной, 27/2 | 4100,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 169 | Реконструкция ЦТП-29 по ул. Котовского, 22 | 6600,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 170 | Реконструкция ЦТП-35 по ул. Широкой, 115 | 11500,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 171 | Реконструкция ЦТП-46 по ул. Невельского, 65 | 5470,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 172 | Реконструкция ЦТП-48 по ул. Геодезической, 5 | 4100,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 173 | Реконструкция ЦТП-14 по ул. Ватутина, 26 | 7330,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 174 | Реконструкция ЦТП-31 по ул. Широкой, 135/1 | 4780,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 175 | Реконструкция ЦТП-51 по ул. Троллейной, 134 | 1100,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 176 | Реконструкция ЦТП-73 по ул. Филатова, 10 | 2900,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 177 | Реконструкция ЦТП-70 по ул. Колхидской, 5 | 1880,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 178 | Реконструкция ЦТП-78 по ул. Путевой, 8/1 | 3300,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 179 | Реконструкция ЦТП-54 по ул. Троллейной, 15 | 1670,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 180 | Реконструкция ЦТП-7 по ул. Степной, 63 | 7800,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 181 | Реконструкция ЦТП-39 по ул. Пархоменко, 98 | 12300,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 182 | Реконструкция ЦТП-71 по ул. Колхидской, 11 | 2670,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 183 | Реконструкция ЦТП-77 по ул. Путевой, 2/3 | 5350,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 184 | Реконструкция ЦТП-8 по ул. Связистов, 131 | 12500,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 185 | Реконструкция ЦТП-27 по ул. Связистов, 5 | 6900,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 186 | Реконструкция ЦТП-1 по пр. Карла Маркса, 10 | 7100,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 187 | Реконструкция ЦТП-37 по ул. Троллейной, 13б | 5760,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 188 | Реконструкция ЦТП-91 по ул. Фасадной, 17 | 5800,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 189 | Реконструкция ЦТП-41 по ул. Танкистов, 11 | 3900,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| 190 | Реконструкция ЦТП-36 по ул. Мира, 59 | 6830,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, исключение человеческого фактора и снижение числа рабочих мест, подключение дополнительных потребителей |
| Итого: |  | 1179660,0 |  |  |  |

Примечание: исполнителем мероприятий реконструкции центральных тепловых пунктов является ОАО «Новосибирск-гортеплоэнерго».

________________

Приложение 4 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 - 2011 годы

ПЛАН

мероприятий по развитию сетей водоснабжения и водоотведения

| № п. | Мероприятие | Объем финансирования, тыс. рублей | Источник финансирования | Срок реализации, год | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Объекты водоснабжения |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство первого пускового комплекса второй очереди насосно-фильтровальной станции № 1 производительностью 100 тыс. куб. м/сутки |  | 400000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2009 | Увеличение мощности водопровода и надежности обеспечения питьевой водой, улучшение качества воды левобережной части города Новосибирска |
| 1.2 | Строительство резервуара чистой воды объемом 20 тыс. куб. м на насосно-фильтровальной станции № 3 |  | 100000,0 | Привлеченные средства | 2010 - 2011 | Создание резервной мощности водопровода правобережной части города |
| 1.3 | Реконструкция водозаборов насосно-фильтровальных станций № 1, 5 |  | 350000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Повышение надежности работы водозаборов при низких уровнях воды в реке Оби |
| 1.4 | Строительство сооружений по очистке промывных вод на насосно-фильтровальной станции № 1 |  | 100000 | Привлеченные средства | 2007 - 2009 | Энергосбережение, экономия промывной воды, снижение затрат на уплату водного налога |
| 1.5 | Устройство рыбозащитных сооружений на водозаборных ковшах насосно-фильтро-вальных станций № 1, 5 |  | 30000,0 | Привлеченные средства | 2007 | Улучшение экологической ситуации |
| 1.6 | Внедрение ультрафиолетового обеззараживания воды на насосно-фильтровальных станциях № 1, 5 |  | 450000,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2011 | Повышение качества воды, предотвращение биологического загрязнения системы водоснабжения |
| 1.7 | Завершение строительства водовода Верхней зоны Д 1000 мм, протяженностью 6 км (без сооружений инженерной инфраструктуры) |  | 213000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2009 | Создание резервной пропускной способности системы водоснабжения Калининского района, в том числе жилого района Пашино |
| 1.8 | Завершение строительства водовода от насосно-фильтровальной станции № 5 до Стрелочного завода Д 1000 мм, протяженностью 0,6 км |  | 63000,0 | Привлеченные средства | 2008 | Создание резервной пропускной способности системы водоснабжения Первомайского и Советского районов |
| 1.9 | Строительство водозабора подземных вод производительностью 50 тыс. куб. м/сутки |  | 200000,0 | Привлеченные средства | 2010 - 2011 | Создание резервного водоснабжения города при чрезвычайных ситуациях |
| 1.10 | Строительство водоводов для подключения подземного водозабора Д 500 - 800 мм протяженностью 9 км |  | 182000,0 | Привлеченные средства | 2010 - 2011 | Создание резервной пропускной способности системы водоснабжения города Новосибирска |
| 1.11 | Создание автоматизированных систем управления технологическими процессами. Автоматизация промывки фильтров на насосно-фильтровальных станциях № 1, 5 |  | 150000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Оперативный контроль и корректировка работы насосно-фильтровальных станций, в том числе при резком изменении свойств воды. Экономия расхода реагентов, энергоресурсов, потребления промывной воды и увеличение ресурса работы оборудования |
| 1.12 | Строительство водовода, подающего питьевую воду на поселок городского типа Краснообск, Д 1000 мм, протяженностью 180 м |  | 5400,0 | Привлеченные средства | 2009 | Увеличение пропускной способности системы водоснабжения поселка городского типа Краснообска и Советского района |
| 1.13 | Строительство водовода по ул. Связистов Д 1000 мм, протяженностью 1,3 км |  | 40000,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2009 | Увеличение пропускной способности системы водоснабжения левобережной части города и резервной мощности водоснабжения города Оби |
| 1.14 | Восстановление чугунного трубопровода сырой воды протяженностью 2,0 км методом протаскивания полиэтиленового «чулка» |  | 30000,0 | Привлеченные средства | 2010 - 2011 | Повышение надежности подачи воды на насосно-фильтровальной станции № 2, снижение аварийности |
| 1.15 | Строительство водовода по ул. Немировича-Данченко Д 600 мм, протяженностью 0,72 км |  | 10300,0 | Привлеченные средства | 2007 | Улучшение водоснабжения Ленинского и Кировского районов |
| 1.16 | Перекладка водовода сырой воды по ул. Ватутина Д 1200 мм, протяженностью 0,5 км |  | 15000,0 | Привлеченные средства | 2010 | Повышение надежности подачи сырой воды на насосно-фильтровальную станцию № 2, увеличение пропускной способности системы |
| 1.17 | Строительство водовода на жилом массиве Южно-Чемской Д 1000 мм, протяженностью 0,6 км |  | 18000,0 | Привлеченные средства | 2009 | Увеличение пропускной способности системы водоснабжения жилмассивов Южно-Чемской и Затулинский |
| 1.18 | Строительство двух водоводов с площадки жилого массива Береговой Д 1000 мм, протяженностью 2,6 км |  | 78000,0 | Привлеченные средства | 2010 - 2011 | Увеличение пропускной способности системы водоснабжения Октябрьского района |
| 2 |  | Проектные и научно-исследовательские работы по объектам водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1 | Проектирование водовода Нижней зоны по ул. Большевистской, Фабричной, Владимировской Д 1000 мм, протяженностью 8,5 км |  | 4200,0 | Привлеченные средства | 2010 | Получение технической документации для строительства водовода Нижней зоны |
| 2.2 | Проектирование двух резервуаров чистой воды объемом 10000 куб. м на площадке насосной станции четвертого подъема насосно-фильтровальной станции № 3 |  | 4000,0 | Привлеченные средства | 2011 | Получение технической документации для строительства резервуаров чистой воды на площадке насосной станции четвертого подъема насосно-фильтровальной станции № 3 |
| 2.3 | Проектирование ультрафиолетового обеззараживания воды на станциях водоподготовки |  | 10000,0 | Привлеченные средства | 2007 | Получение технической документации для внедрения ультрафиолетового обеззараживания воды на станциях водоподготовки |
| 2.4 | Проектирование водозабора подземных вод |  | 15000,0 | Привлеченные средства | 2008 | Получение технической документации для строительства водозабора подземных вод |
| 2.5 | Проектирование водовода № 5 от насосно-фильтровальной станции № 3 до Гусинобродского шоссе Д 1000 мм, протяженностью 6,7 км |  | 2900,0 | Привлеченные средства | 2011 | Получение технической документации для строительства водовода от насосно-фильтровальной станции № 3 до Гусинобродского шоссе |
| 3 |  | Объекты водоотведения |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция первого блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска |  | 190000,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2011 | Увеличение мощности первого блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска |
| 3.2 | Внедрение ультрафиолетового обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях канализации города Новосибирска |  | 450000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Улучшение экологической обстановки |
| 3.3 | Строительство напорного коллектора № 4 от главной насосной станции до очистных сооружений канализации Д 1400 мм, протяженностью 3,4 км |  | 120000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2008 | Увеличение производительности главной насосной станции и мощности системы канализации города |
| 3.4 | Завершение строительства канализационной насосной станции № 7 производительностью 130 тыс. куб. м/сутки |  | 256000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2010 | Увеличение мощности системы канализации Октябрьского района |
| 3.5 | Строительство второго напорного коллектора от канализационной насосной станции № 6 Д 800 мм, протяженностью 1,52 км |  | 40000,0 | Привлеченные средства | 2007 | Повышение надежности работы канализационной насосной станции № 6 и системы канализации Кировского района |
| 3.6 | Строительство правобережного дюкера через реку Обь Д 1400 мм, протяженностью 1,25 км |  | 295000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2008 | Увеличение мощности системы канализации правого берега |
| 3.7 | Реконструкция канализационной насосной станции № 18 со строительством напорного коллектора 2Д 800 мм, протяженностью 0,9 км |  | 100000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2009 | Увеличение мощности системы канализации Центрального и Октябрьского районов |
| 3.8 | Строительство напорного коллектора № 3 канализационной насосной станции № 17 до ул. Выборной и переключение в канализационную насосную станцию № 7 Д 1400 мм, протяженностью 2,0 км |  | 100000,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2009 | Увеличение пропускной способности и мощности канализационной насосной станции № 17 |
| 3.9 | Завершение строительства коллектора № 6 в Дзержинском районе Д 1200 мм, протяженностью 1,3 км (вторая очередь) |  | 45000,0 | Привлеченные средства | 2007 | Увеличение пропускной способности системы канализации и возможность централизованного водоотведения стоков Дзержинского района |
| 3.10 | Строительство системы канализации жилого массива Ключ-Камышенское Плато Д 1000 мм, протяженностью 1,6 км |  | 62500,0 | Привлеченные средства | 2010 - 2011 | Увеличение пропускной способности системы канализации жилмассива Ключ-Камышенское Плато |
| 3.11 | Строительство участка коллектора «Северный» через Красный проспект Д 1840 мм, протяженностью 0,2 км |  | 80000,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2011 | Увеличение пропускной способности системы канализации Заельцовского и Калининского районов |
| 3.12 | Проведение мероприятий по защите канализационных коллекторов от разрушения, в том числе от газовой коррозии |  | 55000,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2011 | Увеличение срока службы канализационных коллекторов |
| 3.13 | Перевод на автоматический режим работы канализационных насосных станций |  | 23000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2009 | Повышение надежности работы канализационных насосных станций |
| 3.14 | Внедрение частотно-регулируемых электроприводов на канализационных насосных станциях |  | 10000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Оптимизация работы канализационных насосных станций, увеличение срока службы технологического оборудования |
| 3.15 | Строительство площадок депонирования осадков |  | 56700,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2008 | Увеличение площадей для складирования осадка, резервной мощности системы канализации, улучшение экологической ситуации |
| 3.16 | Диспетчеризация и автоматизация очистных сооружений канализации города Новосибирска |  | 65000,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2011 | Оперативный контроль и корректировка работы очистных сооружений канализации, в том числе при резком изменении качества стоков. Экономия энергоресурсов, увеличение ресурса работы оборудования |
| 3.17 | Реконструкция метантенков очистных сооружений канализации города Новосибирска |  | 50000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2010 | Обеспечение сбора биогаза в газгольдерах для использования его в получении тепловой энергии |
| 3.18 | Модернизация оборудования для обезвоживания осадка |  | 100000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Повышение надежности работы оборудования, снижение эксплуатационных затрат |
| 4 |  | Проектные и научно-исследовательские работы по объектам водоотведения |  |  |  |  |
| 4.1 | Проектирование ультрафиолетового обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях канализации города Новосибирска |  | 20000,0 | Привлеченные средства | 2007 | Получение технической документации для внедрения ультрафиолетового обеззараживания сточных вод |
| 4.2 | Проектирование дюкерного перехода через реку Обь на Заельцовском коллекторе Д 1400 мм, протяженностью 3,5 км |  | 5900,0 | Привлеченные средства | 2011 | Получение технической документации для строительства дюкерного перехода на Заельцовском коллекторе |
| 4.3 | Проектирование реконструкции первого блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска |  | 5000,0 | Привлеченные средства | 2007 | Получение технической документации для реконструкции первого блока второй очереди очистных сооружений канализации |
| 4.4 | Проектирование строительства второго блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска |  | 10000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Получение технической документации для строительства второго блока второй очереди очистных сооружений канализации |
| Итого: |  |  | 4609900,0 |  |  |  |

Примечание: исполнителем мероприятий по развитию сетей водоснабжения и водоотведения является муниципальное унитарное предприятие                        г.  Новосибирска «Горводоканал».

________________