ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

| От 27.11.2006 | г. Новосибирск | № 409 |
| --- | --- | --- |

О принятии в первом чтении проекта решения городского Совета Новосибирска «О городской целевой программе «Реконструкция и модернизация жилищного фонда на территории города Новосибирска» на 2007 - 2009 годы»

Рассмотрев проект решения городского Совета Новосибирска «О городской целевой программе «Реконструкция и модернизация жилищного фонда на территории города Новосибирска» на 2007-2009 годы» (далее по тексту – проект решения), городской Совет РЕШИЛ:

1. Принять в первом чтении проект решения (приложение).

2. Субъектам, предусмотренным пунктом 1 статьи 75 Регламента городского Совета Новосибирска, внести в постоянную комиссию городского Совета по городскому хозяйству (далее по тексту – профильная комиссия) свои поправки к проекту решения, принятому в первом чтении, до 10.12.2006.

3. Профильной комиссии подготовить проект решения для рассмотрения во втором чтении.

4. Профильной комиссии рассмотреть подготовленный ко второму чтению проект решения.

5. Профильной комиссии внести проект решения на рассмотрение сессии городского Совета во втором чтении до 15.12.2006.

6. Решение вступает в силу со дня подписания.

7. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городского Совета по городскому хозяйству.

| Глава городского самоуправления | В. Ф. Городецкий |
| --- | --- |

Приложение

к решению городского Совета

от 27.11.2006 № 409

Проект

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

О городской целевой Программе «Реконструкция и модернизация жилищного фонда на территории города Новосибирска» на 2007 – 2009 годы

В целях реконструкции и модернизации жилищного фонда на территории города Новосибирска, в соответствии с Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 103, руководствуясь статьей 30 Устава города Новосибирска, городской Совет РЕШИЛ:

1. Принять городскую целевую Программу «Реконструкция и модернизация жилищного фонда на территории города Новосибирска» на 2007 – 2009 годы (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городского Совета по городскому хозяйству.

| Глава городского самоуправления | В. Ф. Городецкий |
| --- | --- |

____________

Приложение

к решению городского Совета

от ____________ № ___

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Реконструкция и модернизация жилищного фонда на территории города Новосибирска» на 2007 – 2009 годы

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Городская целевая Программа «Реконструкция и модернизация жилищного фонда на территории города Новосибирска» на 2007 – 2009 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002 – 2010 годы» |
| Заказчик Программы | Мэрия |
| Разработчики Программы | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии, муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| Исполнители Программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии, муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство», администрации районов города Новосибирска |
| Цели Программы | Сокращение ветхого жилищного фонда и инженерных систем путем реконструкции; увеличение количества жилых помещений маневренного фонда; обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде с высоким уровнем износа |
| Задачи Программы | Переход от пообъектной реконструкции аварийных домов к комплексной реконструкции жилых микрорайонов; улучшение условий проживания в реконструируемых жилых домах; разработка механизма использования привлеченных средств для решения проблемы ликвидации ветхого жилищного фонда; оптимизация развития территорий, занятых жилищным фондом, непригодным для постоянного проживания; продление сроков эксплуатации жилищного фонда |
| Срок реализации Программы | 2007 – 2009 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 1560,6 млн. рублей, в том числе по источникам финансирования: средства бюджета города – 357,1 млн. рублей, в том числе: 2007 год – 104,0 млн. рублей; 2008 год – 136,6 млн. рублей; 2009 год – 116,5 млн. рублей; привлеченные средства – 1203,5 млн. рублей, в том числе: 2007 год – 343,9 млн. рублей; 2008 год – 415,1 млн. рублей; 2009 год – 444,5 млн. рублей |
| #G1 |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Количество домов после реконструкции – 53; общая площадь реконструкции – 78,0 тыс. кв. м, в том числе: жилой площади – 49,9 тыс. кв. м; количество квартир – 1316; количество семей, улучшивших условия проживания – 1610; увеличение плотности застройки – в 1,7 раза; привлечение инвестиций – 1203,5 млн. рублей; снижение затрат по сравнению с новым строительством – на 20 %; продление сроков эксплуатации жилищного фонда – на 25 лет |
| Организация контроля за реализацией Программы | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, департамент строительства и архитектуры мэрии, департамент экономики и финансов мэрии, городской Совет Новосибирска |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

По данным дочернего федерального государственного унитарного предприятия «Новосибирский центр технической инвентаризации» по состоянию на 01.01.2006 муниципальный жилищный фонд города Новосибирска составляет 18850,7 тыс. кв. м.

Жилищный фонд имеет разную степень износа, часть его имеет значительный физический износ, непригодна для постоянного проживания граждан,  относится к ветхому и аварийному, нуждается в капитальном ремонте, реконструкции либо подлежит сносу.

Наибольшее количество ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда расположено в Ленинском, Октябрьском и Кировском районах.

С 1995 по 2006 годы в муниципальную собственность принято 2722 жилых дома общей площадью 7740 тыс. кв. м. Значительная часть из них находится в крайне неудовлетворительном состоянии.

Объектом городской целевой Программы «Реконструкции и модернизация жилищного фонда на территории города Новосибирска» на 2007 – 2009 годы (далее по тексту – Программа) является муниципальный жилищный фонд, признанный ветхим по состоянию на 01.01.2006, с процентом износа 65 % и более.

Основными причинами возникновения ветхого и аварийного жилищного фонда в городе являются:

тяжелые условия формирования жилищного фонда в годы индустриализации, военного и послевоенного периодов;

естественное старение жилых домов первых массовых серий;

недостаточное выделение средств на капитальный ремонт и текущее содержание;

отсутствие контроля со стороны организаций за техническим состоянием жилищного фонда, находящегося в их собственности или хозяйственном ведении, оперативном управлении.

По состоянию на 01.01.2006 ветхий и аварийный государственный и муниципальный жилищный фонды на территории города Новосибирска составляют 958 домов площадью 836,6 тыс. кв. м с износом свыше 60 %.  Из них 425 жилых домов – деревянной конструкции площадью 168,8 тыс. кв. м,  533 жилых дома – каменной конструкции площадью 667,8 тыс. кв. м.

Остро необходим ремонт кровель 2269 домов, из них железобетонных - 681 кровля (681,0 тыс. кв. м), что составляет 30 %. Безотлагательного капитального ремонта требует около 158 кровель домов (158,0 тыс. кв. м). На временное восстановление технического состояния при сложившейся стоимости ремонта железобетонных кровель требуются затраты из расчета 700,0 рублей за 1 кв. м, таким образом, всего необходимо 110,6 млн. рублей.

Приведенные данные не отражают реального состояния жилищного фонда, так как инвентаризация проводилась балансодержателями или собственниками жилья по мере возникновения необходимости, то есть несвоевременно и не в полном объеме.

Большая часть граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, не имеет возможности самостоятельно приобрести жилье, соответствующее санитарным и техническим требованиям.

Актуальность и важность перечисленных проблем потребовали принятия мер по стимулированию их решения программно-целевым методом.

Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующими основными факторами:

масштабностью и социальной значимостью проблемы:

неудовлетворительным состоянием жилищного фонда и его прогрессирующим износом;

необходимостью увеличения маневренного жилищного фонда.

Программой предусмотрена наиболее эффективная и приемлемая комплексная реконструкция кварталов и микрорайонов, которая включает:

капитальный ремонт с восстановлением конструктивных элементов жилого дома, утеплением ограждающих конструкций, заменой и модернизацией инженерного оборудования;

новое (уплотняющее) строительство;

модернизацию и реконструкцию внутриквартальных инженерных сооружений и сетей (при необходимости и магистральных сетей);

благоустройство придомовой и внутриквартальной территорий;

проведение комплексных мероприятий по энергосбережению.

2. Цели и задачи Программы

Цели Программы:

сокращение ветхого жилищного фонда и инженерных систем путем реконструкции;

увеличение количества жилых помещений маневренного фонда;

обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде с высоким процентом износа.

Задачи Программы:

переход от пообъектной реконструкции аварийных домов к комплексной реконструкции жилых микрорайонов;

улучшение условий проживания в реконструируемых жилых домах;

разработка механизма использования привлеченных средств для решения проблемы ликвидации ветхого жилищного фонда;

оптимизация развития территорий, занятых жилищным фондом, непригодным для постоянного проживания;

продление сроков эксплуатации жилищного фонда.

3. Мероприятия по реализации Программы

Основными направлениями мероприятий по реализации Программы являются реконструкция и модернизация жилищного фонда.

Реконструкция – это изменение параметров объектов капитального строительства, их частей и качества инженерно-технического обеспечения.

Реконструкция жилищного фонда включает в себя комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей здания и осуществляемых в целях улучшения условий проживания, качества обслуживания, увеличения объема предоставляемых услуг населению.

Модернизация жилищного фонда включает в себя устранение признаков морального и физического износа жилищного фонда путем переоснащения помещений в пределах габаритов зданий с сохранением их назначения, замены оборудования, ремонта устаревших элементов, конструкций и деталей, повышения качества отделки.

При реконструкции и модернизации жилищного фонда Программой предусмотрены:

замена инженерного оборудования;

восстановление внешних инженерных коммуникаций;

надстройка зданий;

изменение планировки зданий;

осуществление работ по благоустройству придомовой и внутриквартальной территорий.

Система программных мероприятий предусматривает работу по направлениям:

организационному обеспечению работ по реконструкции и модернизации;

реализации мероприятий по реконструкции внутридомовых, магистральных и внутриквартальных инженерных сетей и сооружений;

выполнению строительных работ,  включая капитальный ремонт, изменению планировки зданий и мансардному строительству.

3.1. Организационные мероприятия

Реконструкция и модернизация жилищного фонда требует поэтапного организационного обеспечения. Комплекс организационных мероприятий включает:

уточнение технического состояния жилого дома, проработку вариантов реконструкции, сбор исходных данных для проектирования, разработку проектно-сметной документации;

организацию проведения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, рассмотрение вопроса о принятии решения о реконструкции многоквартирного дома;

полное или частичное отселение жителей в маневренный фонд на период проведения реконструкции;

определение инвестиционной модели, заключение договоров;

контроль за соблюдением нормативных сроков проведения работ по реконструкции;

ввод объекта в эксплуатацию, заселение жителей.

В ходе  организации работ по реконструкции разрабатываются:

организационно-технологические схемы всех аспектов модернизации и реконструкции жилья;

схемы  взаимодействия с жителями, заключения договоров;

технологические системы реконструкции жилья без отселения жителей;

системы безопасности проведения работ без отселения жителей.

3.2. Мероприятия по реконструкции внутридомовых, магистральных и внутриквартальных инженерных сетей и сооружений

Технические мероприятия по реконструкции внутридомовых, магистральных и внутриквартальных инженерных сетей и сооружений предусматривают мероприятия по теплоснабжению, электроснабжению, водоснабжению, канализованию, энергосбережению.

Теплоснабжение.

Общая потребность в тепловой энергии для обеспечения предусмотренного Программой ввода жилья составляет около 8 Гкал/час (в основном для горячего водоснабжения) с учетом экономии тепла за счет утепления зданий. Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения проводится по мере необходимости и учитывается в стоимости реконструкции жилых микрорайонов в соответствии с выданными техническими условиями.

Электроснабжение.

Программа предусматривает увеличение мощности энергопотребления примерно на 1500 кВт в течение трех лет. Стоимость замены внутриквартальных  электрических сетей и строительство трансформаторных подстанций учитывается при застройке жилых кварталов и входит в стоимость реконструкции жилых домов.

Водоснабжение.

Проведение реконструкции жилых домов в микрорайонах города за три года приведет к увеличению расхода воды ориентировочно на 660 куб. м/сутки по городу. Обеспечение увеличения расхода воды потребует проведения реконструкции внутриквартальных сетей, переключений и подключений в другие сети. Ориентировочно стоимость реконструкции инженерных сетей водоснабжения увеличивает стоимость реконструкции 1 кв. м общей площади до 500,0 рублей.

Канализование.

Стоимость реконструкции и замены сетей канализации при комплексной реконструкции кварталов определяется в каждом конкретном случае и включается в общую стоимость  реконструкции жилых домов.

Энергосбережение.

Реконструкция жилых домов с утеплением зданий и установкой приборов учета энергоресурсов позволит существенно снизить энергозатраты на отопление зданий, перейти на бездотационное снабжение жилищного фонда теплом с одновременным улучшением микроклимата в помещениях.

3.3. Строительные работы

Одним из приоритетных направлений развития жилищного фонда города должен стать капитальный ремонт зданий с надстройкой.

При надстройке здания решается проблема восстановления аварийных железобетонных кровель жилых домов посредством мансардного строительства.

За 20 – 30 лет кровли выработали нормативные сроки эксплуатации по морозостойкости и водонепроницаемости. В результате железобетонные плиты разрушаются до арматуры, восстановить их не в стационарных условиях без демонтажа невозможно. В соответствии с требованиями техники безопасности работы по демонтажу кровельных плит существующей застройки могут проводиться только с условием отселения жителей двух верхних этажей жилого дома.

Стоимость строительства жилищного фонда на мансардном этаже на 35 – 45 % ниже по сравнению со стоимостью строительства традиционного жилья. Снижение стоимости обусловлено использованием существующих несущих конструкций, инженерных коммуникаций.

В ходе реализации Программы предусматривается использование части средств, выделяемых на  капитальный ремонт жилищного фонда.

В зависимости от коммерческой привлекательности территории рассматриваются три варианта финансирования строительства мансард:

первый вариант – 100 %  средства бюджета города;

второй вариант – средства бюджета города и привлеченные средства;

третий вариант – 100 % привлеченные средства.

Устройство мансард на существующих зданиях массовой застройки приведет к уплотнению существующей застройки и позволит уменьшить потери тепла через существующую кровлю здания, решить проблему эксплуатации старой плоской крыши, к настоящему времени отслужившей нормативный срок.

За счет применения высокотехнологичных методов ведения строительных работ сократятся сроки возведения и ввода в эксплуатацию дополнительного жилья высокого уровня.

4. Механизм реализации и контроль за ходом исполнения Программы

Реализация Программы осуществляется мэрией в соответствии с действующими нормативными актами.

Исполнители мероприятий по реализации Программы:

планируют работы по Программе;

проводят мероприятия в рамках Программы;

привлекают материально-технические, финансовые и иные ресурсы для реализации мероприятий Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляет департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, департамент строительства и архитектуры мэрии, городской Совет Новосибирска.

Непосредственное руководство за реализацией Программы осуществляет департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

5. Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации

Программы

Реализация задач и выполнение мероприятий Программы предполагает достижение результатов в соответствии с таблицей 5.1.

Таблица 5.1

Результаты реализации Программы

| № п. | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество домов после реконструкции* | шт. | 53 |
| 2 | Общая площадь реконструкции, в том числе: | тыс. кв. м | 78 |
|  | жилой площади | тыс. кв. м | 49,9 |
| 3 | Количество квартир после реконструкции домов | шт. | 1316 |
| 4 | Количество семей, улучшивших условия проживания | шт. | 1610 |
| 5 | Увеличение плотности застройки | раз | 1,7 |
| 6 | Снижение затрат по сравнению с новым строительством | % | 20 |
| 7 | Привлечение инвестиций | тыс. рублей | 1203,5 |
| 8 | Продление сроков эксплуатации жилищного фонда | лет | 25 |

| Примечание: | * - ввод в эксплуатацию объектов реконструкции, модернизации и строительства на 2007 – 2009 годы будет осуществляться в соответствии с планом (таблицы 5.2, 5.3). |
| --- | --- |

Таблица 5.2

План ввода в эксплуатацию объектов реконструкции, модернизации и строительства на 2007 – 2009 годы

с привлечением бюджетных средств

| № | Местоположение объекта | Количество | В том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. |  | жилых домов, вводимых в эксплуатацию | 2007 | 2008 | 2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| 1 | Дзержинский район |  |  |  |  |
| 1.1 | В границах ул. Науки – Европейской | 1 | - | - | Ул. Европейская, 2 |
| 2 | Калининский район |  |  |  |  |
| 2.1 | Ул. Объединения | 2 | - | Ул. Объединения, 12 | Ул. Объединения, 14 |
| 3 | Кировский район |  |  |  |  |
| 3.1 | В границах ул. Бебеля – Ольховской – Бурденко | 4 | Ул. Бебеля, 34 | Ул. 2-я Бурденко, 14, ул. 2-я Ольховская, 9 | Ул. 2-я Ольховская, 11 |
| 4 | Ленинский район |  |  |  |  |
| 4.1 | В границах ул. Полярной – Портовой | 6 | Ул. Полярная, 3, 6 | Ул. Полярная, 8, 10 | Ул. 2-я Портовая, 14, ул. 1-я Портовая, 1 |
| 5 | Октябрьский район |  |  |  |  |
| 5.1 | Ул. Грибоедова | 2 | - | Ул. Грибоедова, 117 | Ул. Грибоедова, 119 |
| Реконструкция маневренного фонда |  |  |  |  |  |
| 6 | Ул. Советская, 97, пр. Дзержинского, 18 (2-й корпус) | 2 | - | Ул. Советская, 97, пр. Дзержинского, 18 | - |
| Строительство нового маневренного фонда |  |  |  |  |  |
| 7 | Ленинский район | 1 | - | 1* | - |
| 8 | Первомайский район | 1 | - | - | 1* |
| 9 | Мансардное строительство (ликвидация аварийных кровель) | 3 | - | Ул. Столетова, 19, ул. Крылова, 69 | Ул. Народная, 41 |

Примечание: * – объект подлежит адресации.

Таблица 5.3

План ввода в эксплуатацию объектов реконструкции, модернизации и строительства на 2007 – 2009 годы

без привлечения бюджетных средств

| № | Местоположение объекта | Количество | В том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. |  | жилых домов, вводимых в эксплуатацию | 2007 | 2008 | 2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| 1 | Заельцовский район |  |  |  |  |
| 1.1 | Ул. Плановая, 60 | 1 | - | Ул. Плановая, 60 | - |
| 2 | Калининский район |  |  |  |  |
| 2.1 | В границах ул. Мошковской – Солидарности | 3 | Ул. Мошковская, 4 | Ул. Солидарности, 8 | Ул. Солидарности, 6 |
| 2.2 | В границах ул. Новая Заря –Богдана Хмельницкого | 3 | Ул. Новая Заря, 33 | Ул. Новая Заря, 35 | Ул. Богдана Хмельницкого, 78/1 |
| 3 | Кировский район |  |  |  |  |
| 3.1 | В границах: пер. 1-го Чукотского – ул. Чукотской – Беловежской | 2 | Ул. Беловежская, 2 | - | Ул. Беловежская, 4 |
| 4 | Октябрьский район |  |  |  |  |
| 4.1 | В границах ул. Бориса Богаткова – Гаранина | 21* | 7* | 7* | 7* |
| 5 | Советский район |  |  |  |  |
| 5.1 | Ул. Новоморская, 22 | 1 | - | Ул. Новоморская, 22 | - |
|  | Итого: | 53 | 13 | 22 | 18 |

Примечание: * – объекты подлежат адресации.

____________

6. План мероприятий по реализации и финансовому обеспечению Программы на 2007 – 2009 годы

Таблица 6.1

План мероприятий по реализации и финансовому обеспечению Программы на 2007 – 2009 годы

| № п. | Мероприятие, объект | Ввод в эксплуатацию, | Финансирование, млн. | Источник финансирования, млн. рублей |  | Исполнитель | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. кв. м/ домов | рублей | средства бюджета города | привлеченные средства |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция муниципального жилищного фонда и инженерных коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дзержинский район |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилой дом в границах ул. Науки – Европейской (ул. Европейская, 2 – первая очередь) | 0,8/1 | 19,0 | 5 | 14 | ДЭЖиКХ, МКП«ЖКХ» | Улучшение проживания восьми семей. Увеличение плотности застройки |
| 2 | Заельцовский район |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилой дом по ул. Плановой, 60 | 5,6/1 | 112,5 | - | 112,5 | МКП «ЖКХ» | Уплотнение территории застройки. Ввод в эксплуатацию жилого дома |
| 3 | Калининский район |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилые дома по ул. Объединения, 12, 14 (стоимость 1 кв. м – 20,4 тыс. рублей) | 3,2/2 | 65,2 | 16,8 | 48,4 | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Ввод в эксплуатацию двух жилых домов. Улучшение условий проживания шестнадцати семей. Увеличение плотности застройки |
| 3.2 | Внутриквартальные инженерные коммуникации по ул. Объединения | - | 11,6 | 11,6 | - | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Продление срока эффективной эксплуатации жилищного фонда, сокращение энергозатрат |
| 3.3 | Жилые дома в границах ул. Новая Заря – Богдана Хмельницкого (стоимость 1 кв. м – 16,9 тыс. рублей) | 4,8/3 | 81,2 | - | 81,2 | Администрация Калининского района города Новосибирска | Улучшение условий проживания двадцати четырех семей. Увеличение плотности застройки |
| 3.4 | Жилые дома в границах ул. Мошковской – Солидарности (стоимость 1 кв. м – 20,0 тыс. рублей) | 3,6/3 | 72,0 | - | 72,0 | Администрация Калининского района города Новосибирска | Улучшение условий проживания двадцати четырех семей. Увеличение плотности застройки |
| 4 | Кировский район |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Жилые дома в границах ул. Бебеля – Ольховской – Бурденко (стоимость 1 кв. м – 21,7 тыс. рублей) | 3,7/4 | 97,6 | 25,0 | 72,6 | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Улучшение условий проживания тридцати двух семей. Увеличение плотности застройки |
| 4.2 | Внутриквартальные инженерные коммуникации в границах ул. Бебеля – Ольховской – Бурденко | - | 13,2 | 13,2 | - | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Продление срока эффективной эксплуатации жилищного фонда, сокращение энергозатрат |
| 4.3 | Жилые дома в границах пер. 1-го Чукотского – ул. Чукотской – Беловежской (стоимость 1 кв. м – 20,0 тыс. рублей) | 3,4/2 | 59,0 | - | 59,0 | Администрация Кировского района города Новосибирска | Улучшение условий проживания шестнадцати семей. Увеличение плотности застройки. Ввод в эксплуатацию двух жилых домов |
| 5 | Ленинский район |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Жилые дома в границах ул. Полярной – Портовой (стоимость 1 кв. м – 20,9 тыс. рублей) | 7,2/6 | 150,6 | 49,2 | 101,4 | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Улучшение условий проживания сорока восьми семей. Ввод в эксплуатацию шести жилых домов. Увеличение плотности застройки |
| 5.2 | Внутриквартальные инженерные коммуникации в границах ул. Полярной – Портовой | - | 12,5 | 12,5 | - | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Продление срока эффективной эксплуатации жилищного фонда, сокращение энергозатрат |
| 6 | Октябрьский район |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Жилые дома по ул. Грибоедова (стоимость 1 кв. м – 22,3 тыс. рублей) | 3,2/2 | 79,9 | 29,9 | 50,0 | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Улучшение условий проживания шестнадцати семей. Ввод в эксплуатацию двух жилых домов. Увеличение плотности застройки |
| 6.2 | Внутриквартальные инженерные коммуникации по ул. Грибоедова | - | 13,5 | 13,5 | - | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Продление срока эффективной эксплуатации жилищного фонда, сокращение энергозатрат |
| 6.3 | Жилые дома в границах ул. Бориса Богаткова – Гаранина (стоимость 1 кв. м – 15,0 тыс. рублей) | 25,2/21 | 378,0 | - | 378,0 | Администрация Октябрьского района города Новосибирска | Улучшение условий проживания ста шестидесяти восьми семей. Увеличение плотности застройки |
| 7 | Советский район |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Жилой дом по ул. Новомор-ской, 22 (стоимость 1 кв. м – 18,0 тыс. рублей) | 3,8/1 | 68,4 | - | 68,4 | Администрация Советского района города Новосибирска | Улучшение условий проживания восьми семей. Ввод в эксплуатацию жилого дома |
| 7.2 | Жилой дом по ул. Мухачева, 3 (стоимость 1 кв. м – 18,0 тыс. рублей) | - | 8,6 | 8,6 | - | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Улучшение условий проживания жителей |
| 8 | Центральный район |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Жилой дом по ул. Чаплыгина, 109 | - | 45,0 | - | 45,0 | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Улучшение условий проживания жителей |
| 8.2 | Жилой дом по ул. Демьяна Бедного, 58 | - | 65,0 | - | 65,0 | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Улучшение условий проживания жителей |
| Реконструкция маневренного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Здание по ул. Советской, 97 (стоимость 1 кв. м – 8,5 тыс. рублей) | 2,3/1 | 20,0 | 20,0 | - | МКП «ЖКХ» | Улучшение технического состояния маневренного фонда |
| 10 | Здание по пр. Дзержинского, 18 (2-й корпус) (стоимость 1 кв. м – 9,8 тыс. рублей) | 3,0/1 | 29,4 | 29,4 | - | МКП «ЖКХ» | Улучшение технического состояния маневренного фонда |
| Строительство маневренного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Здание в Ленинском районе (стоимость 1 кв. м – 18,0 тыс. рублей) | 2,2/1 | 35,6 | 35,6 | - | МКП «ЖКХ» | Пополнение маневренного фонда с целью последующего увеличения объемов реконструкции ветхого жилья |
| 12 | Здание в Первомайском районе (стоимость 1 кв. м – 18,2 тыс. рублей) | 2,2/1 | 30,0 | 30,0 | - | МКП «ЖКХ» | Пополнение маневренного фонда с целью последующего увеличения объемов реконструкции ветхого жилья |
| 13 | Здания в Центральном, Железнодорожном районах (стоимость 1 кв. м – 20,0 тыс. рублей) | - | 12,0 | 12,0 | - | МКП «ЖКХ» | Пополнение маневренного фонда с целью последующего увеличения объемов реконструкции ветхого жилья |
| Проектно-сметные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Проектно-сметные работы на реконструкцию жилых домов, строительство маневренного фонда | - | 42,8 | 42,8 | - | МКП «ЖКХ» | Получение технико-экономического обоснования реконструкции и строительства жилых домов |
| Реконструкция аварийных кровель жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Аварийные кровли жилых домов по ул. Столетова, 19, ул. Крылова, 69, ул. Народной, 41 (стоимость 1 кв. м – 10,0 тыс. рублей) | 3,8/3 | 38,0 | 2,0 | 36,0 | Администрации Калининского, Центрального районов города Новосибирска, ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Ликвидация трех аварийных кровель, улучшение проживания двадцати четырех семей. Ввод в эксплуатацию трех мансард, уплотнение городских территорий |
|  | Итого: | 78,0/53 | 1560,6 | 357,1 | 1203,5 |  |  |

Таблица 6.2

План мероприятий по реализации и финансовому обеспечению Программы на 2007 год

| № п. | Мероприятие, объект | Финансирование, млн. | Источник финансирования, млн. рублей |  | Ввод в эксплуа- тацию, | Исполнитель | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рублей | средства бюджет города | привлеченные средства | тыс. кв. м/ домов |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция муниципального жилищного фонда и инженерных коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заельцовский район |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилой дом по ул. Плановой, 60 | 52,0 | - | 52,0 | - | МКП «ЖКХ» | Уплотнение территории застройки |
| 2 | Калининский район |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилой дом по ул. Объединения, 12 (стоимость 1 кв. м – 20,4 тыс. рублей) | 22,4 | 8,4 | 14,0 | - | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Улучшение условий проживания восьми семей. Увеличение плотности застройки |
| 2.2 | Жилой дом в границах ул. Новая Заря – Богдана Хмельницкого (стоимость 1 кв. м – 16,9 тыс. рублей) | 27,0 | - | 27,0 | 1,6/1 | Администрация Калининского района города Новосибирска | Улучшение условий проживания восьми семей. Увеличение плотности застройки |
| 2.3 | Жилой дом в границах ул. Мошковской – Солидарности (стоимость 1 кв. м – 20,0 тыс. рублей) | 24,0 | - | 24,0 | 1,2/1 | Администрация Калининского района города Новосибирска | Улучшение условий проживания восьми семей. Увеличение плотности застройки |
| 3 | Кировский район |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилой дом в границах ул. Бебеля – Ольховской – Бурденко (стоимость 1 кв. м – 21,7 тыс. рублей) | 50,9 | 16,4 | 34,5 | 1,3/1 | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Улучшение условий проживания восьми семей. Увеличение плотности застройки |
| 3.2 | Внутриквартальные инженерные коммуникации в границах ул. Бебеля – Ольховской – Бурденко | 3,2 | 3,2 | - | - | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Продление срока эффективной эксплуатации жилищного фонда, сокращение энергозатрат |
| 3.3 | Жилой дом в границах пер. 1-го Чукотского – ул. Чукотской – Беловежской (стоимость 1 кв. м – 20,0 тыс. рублей) | 3,0 | - | 3,0 | 0,6/1 | Администрация Кировского района города Новосибирска | Улучшение условий проживания восьми семей. Увеличение плотности застройки. Ввод в эксплуатацию жилого дома |
| 4 | Ленинский район |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Жилые дома в границах ул. Полярной – Портовой (стоимость 1 кв. м – 20,9 тыс. рублей) | 50,2 | 16,4 | 33,8 | 2,4/2 | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Улучшение условий проживания шестнадцати семей. Ввод в эксплуатацию двух жилых домов. Увеличение плотности застройки |
| 4.2 | Внутриквартальные инженерные коммуникации в границах ул. Полярной – Портовой | 1,5 | 1,5 | - | - | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Продление срока эффективной эксплуатации жилищного фонда, сокращение энергозатрат |
| 5 | Октябрьский район |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Жилые дома по ул. Грибоедова (стоимость 1 кв. м – 22,3 тыс. рублей) | 8,5 | 8,5 | - | - | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Улучшение условий проживания жителей. Увеличение плотности застройки |
| 5.2 | Внутриквартальные инженерные коммуникации по ул. Грибоедова | 3,5 | 3,5 | - | - | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Продление срока эффективной эксплуатации жилищного фонда, сокращение энергозатрат |
| 5.3 | Жилые дома в границах ул. Бориса Богаткова – Гаранина (стоимость 1 кв. м – 15,0 тыс. рублей) | 126,0 | - | 126,0 | 8,4/7 | Администрация Октябрьского района города Новосибирска | Улучшение условий проживания пятидесяти шести семей. Увеличение плотности застройки |
| 6 | Советский район |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Жилой дом по ул. Новоморской, 22 (стоимость 1 кв. м – 18,0 тыс. рублей) | 21,6 | - | 21,6 | - | Администрация Советского района города Новосибирска | Улучшение условий проживания жителей. |
| Реконструкция маневренного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Здание по ул. Советской, 97 (стоимость 1 кв. м – 8,5 тыс. рублей) | 15,5 | 15,5 | - | - | МКП «ЖКХ» | Улучшение технического состояния маневренного фонда |
| Строительство маневренного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Здание в Ленинском районе (стоимость 1 кв. м – 18,0 тыс. рублей) | 15,8 | 15,8 | - | - | МКП «ЖКХ» | Пополнение маневренного фонда с целью последующего увеличения объемов реконструкции ветхого жилья |
| Проектно-сметные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Проектно-сметные работы на реконструкцию жилых домов, строительство маневренного фонда | 12,8 | 12,8 | - | - | МКП «ЖКХ» | Получение технико-экономического обоснования реконструкции и строительства жилых домов |
| Реконструкция аварийных кровель жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Аварийные кровли жилых домов по ул. Столетова, 19, Крылова, 69, Народной, 41 (стоимость 1 кв. м – 10,0 тыс. рублей) | 10,0 | 2,0 | 8,0 | - | Администрации Калининского, Центрального районов города Новосибирска, ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Ликвидация трех аварийных кровель, улучшение проживания семей. Уплотнение городских территорий |
|  | Итого: | 447,9 | 104,0 | 343,9 | 15,5/13 |  |  |

Таблица 6.3

План мероприятий по реализации и финансовому обеспечению Программы на 2008 год

| № п. | Мероприятие, объект | Финансирование, млн. | Источник финансирования, млн. рублей |  | Ввод в эксплуа- тацию, тыс. кв. м/ домов | Исполнитель | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рублей | средства бюджет города | привлеченные средства |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция муниципального жилищного фонда и инженерных коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дзержинский район |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилые дома в границах ул. Науки – Европейской (ул. Европейская, 2 – первая очередь) | 1,0 | 1,0 | - | - | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Улучшение проживания семей. Увеличение плотности застройки |
| 2 | Заельцовский район |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилой дом по ул. Плановой, 60 | 60,5 | - | 60,5 | 5,6/1 | МКП «ЖКХ» | Уплотнение территории застройки. Ввод в эксплуатацию жилого дома |
| 3 | Калининский район |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилой дом по ул. Объединения, 12 (стоимость 1 кв. м – 20,4 тыс. рублей) | 10,2 | - | 10,2 | 1,6/1 | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Улучшение условий проживания восьми семей. Увеличение плотности застройки |
| 3.2 | Внутриквартальные инженерные коммуникации по ул. Объединения | 8,6 | 8,6 | - | - | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Продление срока эффективной эксплуатации жилищного фонда, сокращение энергозатрат |
| 3.3 | Жилой дом в границах ул. Новая Заря – Богдана Хмельницкого (стоимость 1 кв. м – 16,9 тыс. рублей) | 27,0 | - | 27,0 | 1,6/1 | Администрация Калининского района города Новосибирска | Улучшение условий проживания восьми семей. Увеличение плотности застройки |
| 3.4 | Жилой дом в границах ул. Мошковской – Солидарности (стоимость 1 кв. м – 20,0 тыс. рублей) | 24,0 | - | 24,0 | 1,2/1 | Администрация Калининского района города Новосибирска | Улучшение условий проживания восьми семей. Увеличение плотности застройки |
| 4 | Кировский район |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Жилые дома в границах ул. Бебеля – Ольховской – Бурденко (стоимость 1 кв. м – 21,7 тыс. рублей) | 12,0 | 0,2 | 11,8 | 1,6/2 | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Улучшение условий проживания шестнадцати семей. Увеличение плотности застройки |
| 4.2 | Внутриквартальные инженерные коммуникации в границах ул. Бебеля – Ольховской – Бурденко | 5,0 | 5,0 | - | - | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Продление срока эффективной эксплуатации жилищного фонда, сокращение энергозатрат |
| 4.3 | Жилые дома в границах пер. 1-го Чукотского – ул. Чукотской – Беловежской (стоимость 1 кв. м – 20,0 тыс. рублей) | 32,0 | - | 32,0 | - | Администрация Кировского района города Новосибирска | Улучшение условий проживания семей. Увеличение плотности застройки |
| 5 | Ленинский район |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Жилые дома в границах ул. Полярной – Портовой (стоимость 1 кв. м – 20,9 тыс. рублей) | 50,2 | 16,4 | 33,8 | 2,4/2 | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Улучшение условий проживания шестнадцати семей. Ввод в эксплуатацию двух жилых домов. Увеличение плотности застройки |
| 5.2 | Внутриквартальные инженерные коммуникации в границах ул. Полярной – Портовой | 6,0 | 6,0 | - | - | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Продление срока эффективной эксплуатации жилищного фонда, сокращение энергозатрат |
| 6 | Октябрьский район |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Жилой дом по ул. Грибоедова (стоимость 1 кв. м – 22,3 тыс. рублей) | 35,7 | 10,7 | 25,0 | 1,6/1 | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Улучшение условий проживания восьми семей. Ввод в эксплуатацию жилого дома. Увеличение плотности застройки |
| 6.2 | Внутриквартальные инженерные коммуникации по ул. Грибоедова | 5,0 | 5,0 | - | - | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Продление срока эффективной эксплуатации жилищного фонда, сокращение энергозатрат |
| 6.3 | Жилые дома в границах ул. Бориса Богаткова – Гаранина (стоимость 1 кв. м – 15,0 тыс. рублей) | 126,0 | - | 126,0 | 8,4/7 | Администрация Октябрьского района города Новосибирска | Улучшение условий проживания пятидесяти шести семей. Увеличение плотности застройки |
| 7 | Советский район |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Жилой дом по ул. Новоморской, 22 (стоимость 1 кв. м – 18,0 тыс. рублей) | 46,8 | - | 46,8 | 3,8/1 | Администрация Советского района города Новосибирска | Улучшение условий проживания восьми семей. Ввод в эксплуатацию жилого дома |
| Реконструкция маневренного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Здание по ул. Советской, 97 (стоимость 1 кв. м – 8,5 тыс. рублей) | 4,5 | 4,5 | - | 2,3/1 | МКП «ЖКХ» | Улучшение технического состояния маневренного фонда |
| 9 | Здание по пр. Дзержинского, 18 (2-й корпус) (стоимость 1 кв. м – 9,8 тыс. рублей) | 29,4 | 29,4 | - | 3,0/1 | МКП «ЖКХ» | Улучшение технического состояния маневренного фонда |
| Строительство маневренного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Здание в Ленинском районе (стоимость 1 кв. м – 18,0 тыс. рублей) | 19,8 | 19,8 | - | 2,2/1 | МКП «ЖКХ» | Пополнение маневренного фонда с целью последующего увеличения объемов реконструкции ветхого жилья |
| 11 | Здание в Первомайском районе (стоимость 1 кв. м – 18,2 тыс. рублей) | 15,0 | 15,0 | - | - | МКП «ЖКХ» | Пополнение маневренного фонда с целью последующего увеличения объемов реконструкции ветхого жилья |
| Проектно-сметные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Проектно-сметные работы на реконструкцию жилых домов, строительство маневренного фонда | 15,0 | 15,0 | - | - | МКП «ЖКХ» | Получение технико-экономического обоснования, реконструкции и строительства жилых домов |
| Реконструкция аварийных кровель жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Аварийные кровли жилых домов по ул. Столетова, 19, Крылова, 69, (стоимость 1 кв. м – 10,0 тыс. рублей) | 18,0 | - | 18,0 | 2,8/2 | Администрации Калининского, Центрального районов города Новосибирска, ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Ликвидация аварийных кровель, улучшение проживания шестнадцати семей. Ввод в эксплуатацию двух мансард, уплотнение городских территорий |
|  | Итого: | 551,7 | 136,6 | 415,1 | 38,1/22 |  |  |

Таблица 6.4

План мероприятий по реализации и финансовому обеспечению Программы на 2009 год

| № п. | Мероприятие, объект | Финансирование, млн. | Источник финансирования, млн. рублей |  | Ввод в эксплуа- тацию, тыс. кв. м/ домов | Исполнитель | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рублей | средства бюджет города | привлеченные средства |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция муниципального жилищного фонда и инженерных коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дзержинский район |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилой дом в границах ул. Науки – Европейской (ул. Европейская, 2 – первая очередь) | 18,0 | 4,0 | 14,0 | 0,8/1 | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Улучшение проживания восьми семей. Увеличение плотности застройки |
| 2 | Калининский район |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилой дом по ул. Объединения, 14 (стоимость 1 кв. м – 20,4 тыс. рублей) | 32,6 | 8,4 | 24,2 | 1,6/1 | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Улучшение условий проживания восьми семей. Увеличение плотности застройки |
| 2.2 | Внутриквартальные инженерные коммуникации по ул. Объединения | 3,0 | 3,0 | - | - | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Продление срока эффективной эксплуатации жилищного фонда, сокращение энергозатрат |
| 2.3 | Жилой дом в границах ул. Новая Заря – Богдана Хмельницкого (стоимость 1 кв. м – 16,9 тыс. рублей) | 27,2 | - | 27,2 | 1,6/1 | Администрация Калининского района города Новосибирска | Улучшение условий проживания восьми семей. Увеличение плотности застройки |
| 2.4 | Жилой дом в границах ул. Мошковской – Солидарности (стоимость 1 кв. м – 20,0 тыс. рублей) | 24,0 | - | 24,0 | 1,2/1 | Администрация Калининского района города Новосибирска | Улучшение условий проживания восьми семей. Увеличение плотности застройки |
| 3 | Кировский район |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилой дом в границах ул. Бебеля – Ольховской – Бурденко (стоимость 1 кв. м – 21,7 тыс. рублей) | 34,7 | 8,4 | 26,3 | 0,8/1 | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Улучшение условий проживания восьми семей. Увеличение плотности застройки |
| 3.2 | Внутриквартальные инженерные коммуникации в границах ул. Бебеля – Ольховской – Бурденко | 5,0 | 5,0 | - | - | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Продление срока эффективной эксплуатации жилищного фонда, сокращение энергозатрат |
| 3.3 | Жилой дом в границах пер. 1-го Чукотского – ул. Чукотской – Беловежской (стоимость 1 кв. м – 20,0 тыс. рублей) | 24,0 | - | 24,0 | 2,8/1 | Администрация Кировского района города Новосибирска | Улучшение условий проживания восьми семей. Увеличение плотности застройки. Ввод в эксплуатацию жилого дома |
| 4 | Ленинский район |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Жилые дома в границах ул. Полярной – Портовой (стоимость 1 кв. м – 20,9 тыс. рублей) | 50,2 | 16,4 | 33,8 | 2,4/2 | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Улучшение условий проживания шестнадцати семей. Ввод в эксплуатацию двух жилых домов. Увеличение плотности застройки |
| 4.2 | Внутриквартальные инженерные коммуникации в границах ул. Полярной – Портовой | 5,0 | 5,0 | - | - | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Продление срока эффективной эксплуатации жилищного фонда, сокращение энергозатрат |
| 5 | Октябрьский район |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Жилой дом по ул. Грибоедова (стоимость 1 кв. м – 22,3 тыс. рублей) | 35,7 | 10,7 | 25,0 | 1,6/1 | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Улучшение условий проживания восьми семей. Ввод в эксплуатацию жилого дома. Увеличение плотности застройки |
| 5.2 | Внутриквартальные инженерные коммуникации по ул. Грибоедова | 5,0 | 5,0 | - | - | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Продление срока эффективной эксплуатации жилищного фонда, сокращение энергозатрат |
| 5.3 | Жилые дома в границах ул. Бориса Богаткова – Гаранина (стоимость 1 кв. м – 15,0 тыс. рублей) | 126,0 | - | 126,0 | 8,4/7 | Администрация Октябрьского района города Новосибирска | Улучшение условий проживания пятидесяти шести семей. Увеличение плотности застройки |
| 6 | Советский район |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Жилой дом по ул. Мухачева, 3 (стоимость 1 кв. м – 18,0 тыс. рублей) | 8,6 | 8,6 | - | - | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Улучшение условий проживания жителей |
| 7 | Центральный район |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Жилой дом по ул. Чаплыгина, 109 | 45 | - | 45 | - | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Улучшение условий проживания жителей |
| 7.2 | Жилой дом по ул. Демьяна Бедного, 58 | 65 | - | 65 | - | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Улучшение условий проживания жителей |
| Строительство маневренного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Здание в Первомайском районе (стоимость 1 кв. м – 18,2 тыс. рублей) | 15,0 | 15,0 | - | 2,2/1 | МКП «ЖКХ» | Пополнение маневренного фонда с целью последующего увеличения объемов реконструкции ветхого жилья |
| 9 | Здания в Центральном, Железнодорожном районах (сто-имость 1 кв. м – 20,0 тыс. рублей) | 12,0 | 12,0 | - | - | МКП «ЖКХ» | Пополнение маневренного фонда с целью последующего увеличения объемов реконструкции ветхого жилья |
| Проектно-сметные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проектно-сметные работы на реконструкцию жилых домов, строительство маневренного фонда | 15,0 | 15,0 | - | - | МКП «ЖКХ» | Получение технико-экономического обоснования реконструкции и строительства жилых домов |
| Реконструкция аварийных кровель жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Аварийная кровля дома по ул. Народной, 41 (стоимость 1 кв. м – 10,0 тыс. рублей) | 10,0 | - | 10,0 | 1,0/1 | Администрации Калининского, Центрального районов города Новосибирска, ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Ликвидация аварийной кровли, улучшение проживания восьми семей. Ввод в эксплуатацию одной мансарды, уплотнение городских территорий |
|  | Итого: | 561,0 | 116,5 | 444,5 | 24,4/18 |  |  |

____________