ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

| От 31.01.2007 | г. Новосибирск | № 473 |
| --- | --- | --- |

О принятии в первом чтении проекта решения городского Совета Новосибирска «О городской целевой Программе «Энергосбережение в городе Новосибирске» на 2007 - 2010 годы»

Рассмотрев проект решения городского Совета Новосибирска «О городской целевой Программе  «Энергосбережение  в городе Новосибирске» на 2007 - 2010 годы» (далее по тексту – проект решения), городской Совет РЕШИЛ:

1. Принять в первом чтении проект решения (приложение).

2. Субъектам, предусмотренным пунктом 1 статьи 75 Регламента городского Совета Новосибирска, внести в постоянную комиссию городского Совета по городскому хозяйству (далее по тексту – профильная комиссия) свои поправки к проекту решения, принятому в первом чтении, до 09.02.2007.

3. Профильной комиссии подготовить проект решения для рассмотрения во втором чтении.

4. Профильной комиссии рассмотреть подготовленный ко второму чтению проект решения.

5. Профильной комиссии внести проект решения на рассмотрение сессии городского Совета во втором чтении.

6. Решение вступает в силу со дня подписания.

7. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городского Совета по городскому хозяйству (Гончаров А. А.).

| Глава городского самоуправления | - В. Ф. Городецкий |
| --- | --- |

Приложение

к решению городского Совета

от 31.01.2007 № 473

Проект

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

О городской целевой Программе «Энергосбережение в городе Новосибирске» на 2007 - 2010 годы

В целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов в городе Новосибирске, в соответствии с Законом Новосибирской области «Об энергосбережении на территории Новосибирской области», Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым решением городского Совета от 25.10.2005 № 103, руководствуясь  статьей 30 Устава города Новосибирска, городской Совет РЕШИЛ:

1. Принять городскую целевую Программу «Энергосбережение в городе Новосибирске» на 2007 – 2010 годы (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городского Совета по городскому хозяйству (Гончаров А. А.).

| Глава городского самоуправления | - В. Ф. Городецкий |
| --- | --- |

____________

Приложение

к решению городского Совета

от _____________ № ____

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение в городе Новосибирске» на 2007 – 2010 годы

Паспорт

городской целевой Программы «Энергосбережение в городе Новосибирске»

на 2007 – 2010 годы

| Наименование Программы | Городская целевая Программа «Энергосбережение в городе Новосибирске» на 2007 – 2010 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Закон Новосибирской области от 19.12.97 № 91-ОЗ «Об энергосбережении на территории Новосибирской области» |
| Заказчик Программы | Мэрия Новосибирска |
| Разработчик Программы | Комитет по энергетике мэрии |
| Цели Программы | Снижение расходов бюджета города на оплату энергетических ресурсов, потребляемых организациями муниципальной бюджетной сферы и в муниципальном жилищном фонде; снижение потерь тепловой и электрической энергии; повышение надежности работы энергетического комплекса города Новосибирска, городского электротранспорта |
| Задачи Программы | Оснащение приборами учета и автоматического регулирования расходов энергетических ресурсов организаций муниципальной бюджетной сферы; оснащение приборами учета и автоматического регулирования расходов энергетических ресурсов объектов городского хозяйства и муниципального жилищного фонда; применение новых современных технологий в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций, реконструкция и модернизация энергетического оборудования на объектах городского хозяйства |
| Срок реализации Программы | 2007 – 2010 годы |
| Исполнители Программы | Главное управление образования мэрии; Главное управление здравоохранения мэрии; управление пассажирских перевозок мэрии; муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Горводоканал»; муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен»; муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Горэлектротранспорт»; муниципальное учреждение «Горсвет»; муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Теплоэнергоресурсосбережение»; открытое акционерное общество «Новосибирскгортеплоэнерго» |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в объеме 2186,54 млн. рублей, в том числе: за счет средств бюджета города - 135,23 млн. рублей, из них: 12,23 млн. рублей – в 2007 году; 41,0 млн. рублей – в 2008 году; 41,0 млн. рублей – в 2009 году; 41,0 млн. рублей – в 2010 году; за счет привлеченных средств - 2051,31 млн. рублей, из них: 560,51 млн. рублей – в 2007 году; 519,01 млн. рублей – в 2008 году; 544,11 млн. рублей - в 2009 году; 427, 68 млн. рублей – в 2010 году |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате выполнения мероприятий Программы ожидается: снижение на 20 % расходов бюджета города за потребленную электрическую энергию, тепловую энергию, холодную и горячую воду организациями муниципальной бюджетной сферы и объектами городского хозяйства; снижение на 5 % потребления электроэнергии на городском электротранспорте; повышение надежности работы энергетического комплекса города; снижение на 15 % потерь энергетических ресурсов в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций |
| Организация контроля за реализацией Программы | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, департамент экономики и финансов мэрии, городской Совет Новосибирска |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2020 года предусматривает, что 80 % прироста промышленного производства должно быть обеспечено за счет энергосбережения и структурной перестройки экономики страны в направлении повышения энергоэффективности.

Реализация политики энергосбережения на территории города Новосибирска, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по использованию энергоэффективных технологий и приборов для учета расхода энергетических ресурсов и контроля за их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат средств бюджета города.

Теплоснабжение как отрасль городского хозяйства, концентрирующая в себе комплекс потребления топлива, электроэнергии и воды, является важнейшим направлением реализации мероприятий по экономии энергоресурсов.

Энергетический комплекс, поставляя энергоресурсы организациям и населению,  является одной из основ жизнеобеспечения города.

Развитие экономики и социальной сферы города, ежегодное увеличение объемов капитального строительства приводит к значительному увеличению нагрузки на энергоснабжающие предприятия и системы городских инженерных коммуникаций.

Централизованное теплоснабжение города Новосибирска осуществляется на базе четырех ТЭЦ, крупных районных и промышленных котельных (Кировской, Калининской, научно-промышленного объединения «Сибсельмаш») и ряда небольших котельных.

Теплоснабжающая система города Новосибирска является одной из самых сложных теплофикационных систем страны. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет более 1000 км. Длина некоторых тепломагистралей достигает 20 км. При этом износ энергетического оборудования теплоисточников и тепловых сетей города достигает 60 %  и более.

Учитывая, что в настоящее время более половины вырабатываемой тепловой энергии направлено на теплоснабжение жилищного фонда, энергосбережение в системе теплоснабжения приобретает все более ярко выраженную экономическую окраску.

Существующая система транспортирования тепловой энергии сопровождается значительными ее потерями, в связи с чем, является высокозатратной и, как следствие, дорогостоящей для потребителей.

Для повышения надежности теплоснабжения города, снижения затрат на транспорт тепла, увеличения полезного отпуска тепловой энергии необходимы:

реконструкция существующих и строительство новых тепловых сетей с применением современных энергоэффективных технологий;

оснащение максимально возможного количества объектов городского хозяйства, муниципального жилищного фонда и организаций муниципальной бюджетной сферы приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов и воды, контроль за их использованием.

Значительные расходы несет бюджет города на обеспечение функционирования систем водоснабжения и водоотведения города, сетей наружного освещения и системы городского электротранспорта. Указанные сферы городского хозяйства потребляют большое количество электроэнергии, сократить которое необходимо путем реконструкции и модернизации несовершенного  и изношенного энергетического оборудования.

Мероприятия городской целевой Программы «Энергосбережение в городе Новосибирске» на 2007 - 2010 годы (далее по тексту - Программа) предусматривают решение задач, скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям, с учетом уже имеющейся в городе практики энергосбережения.

Основными преимуществами решения проблемы энергосбережения в городе программно-целевым методом являются:

комплексный подход к решению задачи энергосбережения;

распределение полномочий и ответственности исполнителей мероприятий Программы;

эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы;

целевое финансирование комплекса энергосберегающих мероприятий.

Анализ существующего энергопотребления объектами городского хозяйства позволяет сделать вывод о том, что реализация Программы позволит не только сэкономить топливно-энергетические ресурсы, но провести модернизацию и реконструкцию городских инженерных коммуникаций и энергетического оборудования на объектах городского хозяйства за счет сэкономленных средств.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является снижение расходов бюджета города на оплату энергетических ресурсов, потребленных организациями  муниципальной бюджетной сферы и в муниципальном жилищном фонде.

Кроме того, целями Программы являются:

снижение потерь тепловой и электрической энергии;

повышение надежности работы энергетического комплекса города Новосибирска, городского электротранспорта.

Поставленные цели могут быть достигнуты при выполнении следующих задач:

оснащение приборами учета и автоматического регулирования расходов энергетических ресурсов организаций муниципальной бюджетной сферы;

оснащение приборами учета и автоматического регулирования расходов энергетических ресурсов объектов городского хозяйства и муниципального жилищного фонда;

применение новых современных технологий в процессе эксплуатации городских инженерных коммуникаций;

реконструкция и модернизация энергетического оборудования на объектах городского хозяйства.

3. Механизм реализации и контроль за ходом исполнения Программы

Реализация Программы осуществляется структурными подразделениями мэрии во взаимодействии с организациями – исполнителями мероприятий Программы.

Перечень объектов, подлежащих оснащению приборами учета и автоматического регулирования, ежегодно формирует муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Теплоэнергоресурсосбережение» по согласованию с комитетом по энергетике мэрии.

Координацию распределения ресурсов на энергосберегающие мероприятия осуществляют соответствующие структурные подразделения мэрии согласно функциональным обязанностям.

Не позднее 15 сентября каждого года организации – исполнители Программы представляют в комитет по энергетике мэрии предложения в план энергосберегающих мероприятий на следующий год.

Отчет о реализации мероприятий Программы и объемах финансирования все организации – исполнители Программы представляют в комитет по энергетики мэрии ежеквартально и по итогам года.

Координацию деятельности всех исполнителей Программы осуществляет департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

4. Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации

Программы

Выполнение программных мероприятий позволит снизить на 20 % расходы бюджета города на оплату потребленной тепловой энергии, горячей и холодной воды за счет установки приборов учета и автоматического регулирования расходов энергетических ресурсов в организациях муниципальной бюджетной сферы и на объектах городского хозяйства и муниципального жилищного фонда.

Модернизация преобразователей напряжения на городском электротранспорте позволит снизить на 5 % потребление электрической энергии.

Реализация Программы позволит повысить надежность работы энергетического комплекса города и обеспечить бесперебойное и качественное снабжение населения тепловой и электрической энергией, горячей и холодной водой.

С внедрением новых передовых технологий в процесс эксплуатации инженерных коммуникаций предполагается снизить на 15 % потери энергетических ресурсов.

5. Ресурсное обеспечение Программы

| № п. | Источник финансирования | Исполнитель мероприятий | Финансирование, млн. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по годам |  |  |  | всего |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средства бюджета города |  | 12,23 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 135,23 |
| 1.1 |  | Главное управление образования мэрии | 2,00 | 24,50 | 35,00 | 35,00 | 96,50 |
| 1.2 |  | Главное управление здравоохранения мэрии | - | 10,50 | - | - | 10,50 |
| 1.3 |  | МУП г. Новосибирска «Теплоэнергоресурсосбережение» | 10,23 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 28,23 |
| 2 | Привлеченные средства |  | 560,51 | 519,01 | 544,11 | 427,68 | 2051,31 |
| 2.1 |  | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» | 298,70 | 199,20 | 200,70 | 110,67 | 809,27 |
| 2.2 |  | ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» | 222,70 | 262,90 | 244,60 | 217,30 | 947,50 |
| 2.3 |  | МУ «Горсвет» | 2,00 | 1,80 | 1,40 | 1,30 | 6,50 |
| 2.4 |  | МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен» | 4,10 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 6,80 |
| 2.5 |  | МУП г. Новосибирска «Теплоэнергоресурсосбережение» | 30,00 | 50,00 | 90,00 | 90,00 | 260,00 |
| 2.6 |  | Управление пассажирских перевозок мэрии | 3,01 | 4,21 | 6,51 | 7,51 | 21,24 |
| Итого: |  |  | 572,74 | 560,01 | 585,11 | 468,68 | 2186,54 |

6. Перечень программных мероприятий

| № п. | Мероприятие | Срок испол- нения | Источник финансиро- вания | Финансирование, млн. рублей |  |  |  |  | Обоснование эффектив-ности | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по годам |  |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство и реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство второй очереди второго блока НФС-1. Закрытие водоподготовки на НФС-2 | 2007 - 2010 | Привлеченные средства | 200,00 |  | 100,50 |  | 100,00 |  | 32,00 |  | 432,50 |  |  | Повышение качества воды |  | МУП г. Новоси-бирска «Горводоканал» |
| 1.1.2 | Строительство сооружений по очистке промывных вод | 2007 - 2010 | Привлеченные средства | 5,10 |  | 5,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 12,10 |  |  | Экономия промывной воды |  | МУП г. Новоси-бирска «Горводоканал» |
| 1.1.3 | Реконструкция метантенков и газгольдеров ОСК | 2007 -2010 | Привлеченные средства | 30,00 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 10,00 |  | 100,00 |  |  | Экономия средств - 5,0 млн. рублей. Повышение надежности эксплуатации сетей |  | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» |
| 1.1.4 | Реконструкция КНС – 4, 7, 23, 24, 36, 38, 41, 46, 278 | 2007 - 2010 | Привлеченные средства | 8,00 |  | 8,00 |  | 8,00 |  | 6,00 |  | 30,00 |  |  | Экономия электроэнергии. Экономия средств - 10,0 млн. рублей |  | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» |
| 1.2 | Городской электротранспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Перевод электроснабжения электродепо «Ельцовское», станции метро Красный проспект с подстанции «Вокзальная» на подстанцию «Челюскинская» | 2007 | Привлеченные средства | 3,20 |  | - |  | - |  | - |  | 3,20 |  |  | Повышение надежности электроснабжения. Экономия средств - 0,95 млн. рублей |  | МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен» |
| 1.3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Реконструкция центральных тепловых пунктов 1-го района тепловых сетей | 2007 - 2010 | Привлеченные средства | 17,30 |  | 57,00 |  | 46,30 |  | 15,90 |  | 136,50 |  |  | Обеспечение надежности теплоснабжения. Экономия средств - 50,0 млн. рублей |  | ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» |
| 1.3.2 | Реконструкция центральных тепловых пунктов 2-го района тепловых сетей | 2007 - 2010 | Привлеченные средства | 68,00 |  | 61,70 |  | 53,30 |  | 82,40 |  | 265,40 |  |  | Обеспечение надежности теплоснабжения. Экономия средств - 144,0 млн. рублей |  | ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» |
| 1.3.3 | Реконструкция центральных тепловых пунктов 4-го района тепловых сетей | 2007 - 2010 | Привлеченные средства | 49,20 |  | 61,40 |  | 79,90 |  | 55,30 |  | 245,80 |  |  | Обеспечение надежности теплоснабжения. Экономия средств - 105,0 млн. рублей |  | ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» |
| 1.3.4 | Реконструкция центральных тепловых пунктов 5-го района тепловых сетей | 2007 - 2010 | Привлеченные средства | 75,20 |  | 68,50 |  | 55,50 |  | 58,90 |  | 258,10 |  |  | Обеспечение надежности теплоснабжения. Экономия средств - 101,0 млн. рублей |  | ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» |
| 1.3.5 | Реконструкция центральных тепловых пунктов 6-го района тепловых сетей | 2007 - 2010 | Привлеченные средства | 13,00 |  | 14,30 |  | 9,60 |  | 4,80 |  | 41,70 |  |  | Обеспечение надежности теплоснабжения. Экономия средств - 17,1 млн. рублей |  | ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» |
| 1.4 | Объекты городского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Реконструкция сетей наружного освещения (замена светильников) | 2007 - 2010 | Привлеченные средства | 1,95 |  | 1,75 |  | 1,35 |  | 1,25 |  | 6,30 |  | Экономия средств - 1,5 млн. рублей. Экономия электроэнергии |  |  | МУ «Горсвет» |
|  | Итого: |  |  | 470,95 |  | 408,15 |  | 384,95 |  | 267,55 |  | 1531,60 |  |  |  |  |  |
| 2. Модернизация энергетического оборудования, усовершенствование технологических процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Водоснабжение и во-доотведение | 2007 - 2010 | Привлеченные средства |  | 55,60 |  | 55,70 |  | 61,70 |  | 61,67 |  | 234,67 |  |  | Экономия средств - 13,86 млн. рублей | МУП г. Новоси-бирска «Горводоканал» |
| 2.1.1 | Установка диспергаторов на НФС-5 для улучшения смешения реагентов | 2007 - 2010 | Привлеченные средства |  | - |  | 0,20 |  | - |  | - |  | 0,20 |  |  | Экономия расхода реагентов на 12 %. Экономия средств - 0,1 млн. рублей | МУП г. Новоси-бирска «Горводоканал» |
| 2.1.2 | Применение технологии цементно-песчан-ной внутренней изоляции действующих трубопроводов | 2007 - 2010 | Привлеченные средства |  | 20,00 |  | 20,00 |  | 20,00 |  | 20,00 |  | 80,00 |  |  | Восстановление трубопроводов бестраншейным методом. Экономия средств - 3,75 млн. рублей | МУП г. Новоси-бирска «Горводоканал» |
| 2.1.3 | Внедрение частотно-регулируемых электроприводов на НС ЖБИ-2, КНС-5, 18, 28, 35 | 2007 - 2010 | Привлеченные средства |  | 0,50 |  | 0,50 |  | 0,54 |  | - |  | 1,54 |  |  | Стабильность напоров в системах перекачки воды и стоков. Экономия средств - 0,15 млн. рублей | МУП г. Новоси-бирска «Горводоканал» |
| 2.1.4 | Оснащение стальных трубопроводов оборудованием для защиты от электрохимической коррозии | 2007 - 2010 | Привлеченные средства |  | - |  | 2,50 |  | 5,00 |  | 2,50 |  | 10,00 |  |  | Увеличение срока службы трубопроводов, повышение надежности эксплуатации сетей | МУП г. Новоси-бирска «Горводоканал» |
| 2.1.5 | Оснащение водопроводных сетей частной жилой застройки регуляторами давления | 2007 - 2010 | Привлеченные средства |  | - |  | - |  | 0,50 |  | 0,50 |  | 1,00 |  |  | Создание оптимальных режимов работы сети. Исключение зон повышенного давления, снижение аварийности и потерь воды. Экономия средств - 0,6 млн. рублей | МУП г. Новоси-бирска «Горводоканал» |
| 2.1.6 | Замена стальных труб водопровода на полиэтиленовые трубы | 2007 - 2010 | Привлеченные средства |  | 30,67 |  | 22,50 |  | 22,16 |  | 24,67 |  | 100,00 |  |  | Снижение аварийности и потерь воды. Экономия средств - 8,0 млн. рублей | МУП г. Новоси-бирска «Горводоканал» |
| 2.1.7 | Перевод КНС на автоматический режим работы | 2007 - 2010 | Привлеченные средства |  | 2,50 |  | 2,50 |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 15,00 |  |  | Надежность работы, экономия средств - 0,5 млн. рублей | МУП г. Новоси-бирска «Горводоканал» |
| 2.1.8 | Утилизация тепла бытовых стоков с применением тепловых насосов на ГНС | 2007 - 2010 | Привлеченные средства |  | - |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 5,00 |  | 15,00 |  |  | Экономия энергоресурсов. Экономия средств - 0,5 млн. рублей | МУП г. Новоси-бирска «Горводоканал» |
| 2.1.9 | Замена масляных выключателей на вакуумные (I и II подъем НФС-5, ГНС) | 2007 - 2010 | Привлеченные средства |  | 0,65 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 3,65 |  |  | Повышение надежности работы насосных агрегатов | МУП г. Новоси-бирска «Горводоканал» |
| 2.1.10 | Замена машинных возбудителей на цифровые тиристорные и реконструкция систем возбуждения электродвигателей воздуходувок (ОСК) | 2007 - 2010 | Привлеченные средства |  | 1,28 |  | 1,50 |  | 2,50 |  | 3,00 |  | 8,28 |  |  | Повышение устойчивости работы агрегатов в оптимальных режимах. Экономия средств - 0,26 млн. рублей | МУП г. Новоси-бирска «Горводоканал» |
| 2.2 | Муниципальный тран-спорт | 2007 - 2010 | Привлеченные средства |  | 3,91 |  | 5,11 |  | 7,41 |  | 8,41 |  | 24,84 |  |  | Экономия средств, электроэнергии |  |
| 2.2.1 | Модернизация энергетических объектов городского метрополитена | 2007 - 2010 | Привлеченные средства |  | 0,90 |  | 0,90 |  | 0,90 |  | 0,90 |  | 3,60 |  |  | Повышение надежности работы метро | МУП г. Новоси-бирска «Новоси-бирский метрополитен» |
| 2.2.2 | Модернизация энергетических объектов электрифицированного наземного пассажирского транспорта | 2007 - 2010 | Привлеченные средства |  | 3,01 |  | 4,21 |  | 6,51 |  | 7,51 |  | 21,24 |  |  | Снижение потребления электроэнергии. Экономия средств | МУП г. Новоси-бирска «Горэлектротранспорт» |
| 2.3 | Объекты муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Оснащение приборами учета тепловой энергии, горячей и холодной воды объектов муниципального жилищного фонда | 2007 - 2010 | Привлеченные средства |  | 30,00 |  | 50,00 |  | 90,00 |  | 90,00 |  | 260,00 |  |  | Экономия средств - 300,0 млн. рублей за 4 года. При условии утвержденной схемы возврата средств от управляющих компаний | МУП г. Новосибирска «Теплоэнергоресурсосбережение» |
| 2.4 | Объекты организаций муниципальной бюджетной сферы и городского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Оснащение системами автоматического регулирования объектов муниципальной бюджетной сферы и городского хозяйства | 2007 - 2010 | Бюджетные средства |  | 2,00 |  | 35,00 |  | 35,00 |  | 35,0 |  | 107,00 |  |  | Экономия средств - 61,0 млн. рублей за 4 года | МУП г. Новосибирска «Теплоэнергоресурсосбережение», Главное управление образования мэрии, Главное управление здравоохранения мэрии |
| 2.4.2 | Организация эксплуатации установленных приборов учета в режиме коммерческих расчетов на объектах муниципальной бюджетной сферы | 2007 - 2010 | Бюджетные средства |  | 10,23 |  | 6,00 |  | 6,00 |  | 6,00 |  | 28,23 |  |  | Экономия средств - 470,0 млн. рублей за 4 года | МУП г. Новосибирска «Теплоэнергоресурсосбережение», Главное управление образования мэрии, Главное управление здравоохранения мэрии |
| 2.4.3 | Установка автоматизированной системы управления сетями наружного освещения | 2007 - 2010 | Привлеченные средства |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,20 |  |  | Экономия электроэнергии (70,0 тыс. кВт.час). Экономия средств - 0,1 млн. рублей | МУ «Горсвет» |
| Итого: |  |  |  | 101,79 |  | 151,86 |  | 200,16 |  | 201,13 |  | 654,94 |  |  |  |  |  |

| Примечания: | используемые сокращения: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НФС – насосно-фильтровальная станция; ОСК – очистные сооружения канализации; КНС – канализационная насосная станция; НС – насосная станция; ЖБИ-2 – завод железобетонных изделий № 2; ГНС – главная насосная станция. |  |

________________