Приложение 1

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 06.02.2008 № 866

| Финансирование мероприятий Программы | ## Всего – 4879257,44 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 46500,00 тыс. рублей; средства областного бюджета – 8350,00 тыс. рублей; средства бюджета города – 695686,44 тыс. рублей; привлеченные средства – 4128721,0 тыс. рублей |
| --- | --- |

____________

Приложение 2

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 06.02.2008 № 866

4. Ресурсное обеспечение Программы

тыс. руб.

| Источники расходов | Всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Бюджет города | 695686,44 | 254739,00 | 316381,64 | 58304,30 | 42477,00 | 23784,50 |
| Областной бюджет | 8350,00 | 8350,00 | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | 46500,00 | 22500,00 | 13500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 |
| Привлеченные средства | 4128721,00 | 922514,00 | 997606,00 | 840816,00 | 705373,00 | 662412,00 |
| Итого: | 4879257,44 | 1208103,00 | 1327487,64 | 902620,3 | 751350,00 | 689696,50 |

___________

Приложение 3

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 06.02.2008 № 866

| № п. | Наименование мероприятия | Сумма затрат, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Ответственный за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе по годам |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. Охрана атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по снижению вредного воздействия автотранспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Завершение строительства магистрали скоростного непрерывного движения по ул. Ипподромской от ул. Крылова до ул. Военной | 130000,0 | 147233,5 | - | - |  | - | 277233,5 | Бюджет города | ДТиДБК | Снижение выбросов загрязняю-щих ве-ществ от автотранспорта |
| 1.1.2 | Проектирование и реконструкция транспортных магистралей с расширением проезжей части и строительством многоуровневых транспортных развязок | 20000,0 | 24535,1 ****** | - | Определится на основании мероприятий по развитию дорожно-благоустроительного комплекса города Новосибирска на 2009–2015 годы |  |  | 44535,1 | Бюджет города | ДТиДБК | Снижение выбросов загрязняю-щих веществ от автотранспорта |
| 1.1.3 | Продолжение работы по переводу муниципального автотранспорта на газомоторное топливо | ### 2000,0 | ### 445,0 | ### 300,0 | ### 300,0 |  | ### 300,0 | ### 3345,0 | Бюджет города | ДТиДБК | Снижение выбросов загрязняю-щих веществ |
| 1.1.4 | Перевод автотранспорта ОАО «НПО «Сибсельмаш» на газомоторное топливо | 300,0 | - | - | - |  | - | 300,0 | Привлеченные средства | ОАО «НПО «Сибсельмаш» | Снижение выбросов загрязняю-щих веществ |
| 1.1.5 Определяется проектами и ежегодными планами работ | Выпуск на улицы города троллейбусов с пониженным воздействием на окружающую среду за счет использования электронного привода и преобразователей напряжения | 7000,0 | - - |  |  |  |  | 7000,0 - | Привлеченные средства Бюджет города | ООО «Сибирский троллейбус» | Снижение выбросов загрязняю-щих веществ |
| 1.1.6 | Строительство новых троллейбусных линий: по ул. Ипподромской от ул. Крылова до ул. Военной (п. 1.1.1); до м/к «Родники». Освобождение центральных улиц от автотранспорта | Определяется проектами и ежегодными планами работ |  |  |  |  |  | - | Бюджет города | ДТиДБК | Снижение выбросов загрязняю-щих веществ от автотранспорта на 1000 тонн в год |
| 1.2 | # Газификация теплоисточников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Газификация котельной ООО «Производственный центр ЗЖБИ-4» | 2000,0 | 3000,0 | 4000,0 | 4000,0 |  | 3000,0 | 16000,0 | Привлеченные средства | ООО «Производственный центр ЗЖБИ-4» | Снижение валовых выбросов на 60 % |
| 1.2.2 | Газификация котельной ОАО «Трансаккорд» | 2000,0 | 2000,0 | - | - |  | - | 4000,0 | Привлеченные средства | ОАО «Трансаккорд» | Снижение валовых выбросов на 60 % |
| 1.2.3 | Газификация котельной ОАО «НАПО им. В. П. Чкалова» | 15000,0 | - | - | - |  | - | 15000,0 | Привлеченные средства | ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» | Снижение выбросов загрязняю-щих веществ |
| 1.2.4 | Газификация котельной ОАО «Завод молочный «Новосибирский» | ### 20000,0 | ### - | ### - | ### - |  | ### - | ### 20000,0 | Привлеченные средства | ### ОАО «Завод молочный «Новосибирский» | Снижение выбросов загрязняю-щих веществ на 50 % |
| 1.2.5 | Газификация котельной ЗАО «Агрореммаш» | ### 5000,0 | ### 3000,0 | ### - | ### - |  | ### - | ### 8000,0 | Привлеченные средства | ### ЗАО «Агрореммаш» | Снижение выбросов загрязняю-щих веществ на 50 % |
| 1.2.6 | Газификация котельной ООО «Дорсиб плюс» | ### 300,0 | ### 100,0 | ### 100,0 | ### 100,0 |  | ### 100,0 | ### 700,0 | Привлеченные средства | ### ООО «Дорсиб плюс» | Снижение выбросов загрязняю-щих веществ на 50 % |
| 1.2.7 | Газификация котельных | Определяется на основании ежегодных планов |  |  |  |  |  |  | Привлеченные средства | ### Организации города | Снижение выбросов загрязняю-щих веществ |
| 1.2.8 | Газификация сектора индивидуальной жилой застройки**** | 13000,0 | 46529,0 | - |  | - | - | 59529,0 | Бюджет города | ДЭЖиКХ | ##### Снижение выбросов загрязняю-щих веществ |
| 1.3 | # Закрытие экологически неэффективных котельных и переподключение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Закрытие экологически неэффективных котельных | Определяется на основании ежегодных планов |  |  |  |  |  | - | Привлеченные средства | ### Организации города | ###### Сокращение выбросов загрязняющих веществ |
| 1.4 | Технологические мероприятия по снижению выбросов на предприятиях города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Оснащение центробежнобарботажным аппаратом производства по переработке драгсодержащего сырья ОАО «Новосибирский завод редких металлов» | 1000,0 | - | - | - |  | - | 1000,0 | Привлеченные средства | ОАО «НЗРМ» | Предотвра-щение залповых выбросов кис-лых паров и газов хлора и оксидов азота в случае аварийного выхода из строя газоочистной установки |
| 1.4.2 | Перевод методических печей № 1, 3 с 4-зонного на 3-зонный нагрев металла в цехе горячей прокатки | 300,0 | 300,0 | - | - |  | - | 600,0 | Привлеченные средства | ОАО «Но- восибирс-кий металлургичес-кий завод им. Кузьмина» | Сокращение выбросов окислов азота примерно на 10 % |
| 1.4.3 | Замена мазутоподогревателей на котельной цеха № 4 ОАО «НПО «Сибсельмаш» | - | - | - | 500,0 |  | 500,0 | 1000,0 | Привлеченные средства | ОАО «НПО «Сибсель-маш» | Сокращение выбросов загрязняющих веществ на 20 % |
| 1.4.4 | Внедрение универсальных горелок итальянского производства «Унигаз» на котельной ОАО «НПО «Сибсельмаш» вместо существующих газомазутных на котлах КВГМ-100 | - | - | - | 500,0 |  | 500,0 | 1000,0 | Привлеченные средства | ОАО «НПО «Сибсель-маш» | Сокращение выбросов в 2 раза |
| 1.4.5 | Проведение комплекса работ на стекловаренных печах ОАО «Новосибирский завод «Экран» в части усиления теплоизоляции пода, бассейна, свода, регенераторов | 7000,0 | - | 9000,0 | - |  | 10000,0 | 26000,0 | Привлеченные средства | ОАО «Ново-сибирский завод «Экран» | Сокращение выбросов оксидов азота, окиси углерода, пыли на 20 – 30 % |
| 1.4.6 | Модернизация приборов регулирования процессов горения на котлах котельной ФГУП «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ» | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 |  | - | 580,0 | Привлеченные средства | ФГУП «НЗПП с ОКБ» | Снижение выбросов загрязняю-щих веществ |
| 1.4.7 | Установка новой асфальтобетонной установки с высокоэффективной системой газо- и пылеочистных сооружений | 40000,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 |  | 100,0 | 40500,0 | Привлеченные средства | ООО «Дорсиб плюс» | Снижение выбросов загрязняю-щих веществ |
| 1.4.8 | Перевод основных асфальтобетонных установок на газ | 4000,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 4400,0 | Привлеченные средства | ООО «Дорсиб плюс» | Снижение выбросов загрязняю-щих веществ |
| 1.4.9 | Оборудование котельной ООО «Дорсиб плюс» современной системой водоподготовки | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 900,0 | Привлеченные средства | ООО «Дорсиб плюс» | Сокращение расхода топлива, снижение выбросов загрязняющих веществ |
| 1.5 | Газификация Новосибирского электровозоремонтного завода - филиала ОАО «Российские железные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Проект внеплощадочного газопровода | 1200,0 | 1300,0 | - | - |  | - | 2500,0 | Привлеченные средства | ОАО «РЖД» филиал ОАО «НЭРЗ» | Снижение выбросов загрязняющих веществ более чем на 21 тонн в год |
| 1.5.2 | Проект внутриплощадочного газопровода и проект перевода печей кузнечного цеха на газ | - | 1500,0 | 1500,0 | - |  | - | 3000,0 | Привлеченные средства | ОАО «РЖД» филиал ОАО «НЭРЗ» |  |
| 1.5.3 | Проект перевода технологического оборудования литейного цеха на газ | - | - | 1500,0 | 1500,0 |  | - | 3000,0 | Привлеченные средства | ОАО «РЖД» филиал ОАО «НЭРЗ» |  |
| 1.5.4 | Проект перевода котельного цеха на газ | - | - | - | 2500,0 |  | 2500,0 | 5000,0 | Привлеченные средства | ОАО «РЖД» филиал ОАО «НЭРЗ» |  |
| 1.5.5 | Строительство внеплощадочного газопровода | - | 1500,0 | 1500,0 | - |  | - | 3000,0 | Привлеченные средства | ОАО «РЖД» филиал ОАО «НЭРЗ» |  |
| 1.5.6 | Строительство внутриплощадочного газопровода и проект перевода печей кузнечного цеха на газ | - | - | 2500,0 | 2500,0 |  | - | 5000,0 | Привлеченные средства | ОАО «РЖД» филиал ОАО «НЭРЗ» |  |
| 1.5.7 | Перевод технологического оборудования литейного цеха на газ | - | - | - | 2500,0 |  | 2500,0 | 5000,0 | Привлеченные средства | ОАО «РЖД» филиал ОАО «НЭРЗ» |  |
| 1.6 | Технологические мероприятия по снижению выбросов предприятиями ОАО «Новосибирскэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Оснащение котлов газоанализаторами кислорода в дымовых газах на ТЭЦ - 2 | - | 500,0 | 500,0 | - |  | - | 1000,0 | Привлеченные средства | ОАО «НСЭ» | Создание системы контроля за загрязнением воздуха |
| 1.6.2 | Оснащение котлов газоанализаторами кислорода в дымовых газах на ТЭЦ-3 | - | - | 500,0 | 500,0 |  | - | 1000,0 | Привлеченные средства | ## ОАО «НСЭ» | Создание системы контроля за загрязнением воздуха |
| 1.6.3 | Мероприятия ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3.1 | Использование газа в пределах установленных лимитов | #### - | #### - | #### - | #### - |  | #### - | #### - |  | ОАО «НСЭ» | Снижение выбросов до норм предельно допустимых выбросов (ПДВ) |
| 1.6.3.2 | Реконструкция тепловой схемы с целью вывода из работы малоэконо-мичного оборудования | - | 50000,0 | - | - |  | - | 50000,0 | Привлеченные средства | ОАО «НСЭ» | Сокращение выбросов вредных веществ |
| 1.6.3.3 | Реконструкция золоулавливающих установок третьей очереди | - | - | - | 130000,0 |  | 130000,0 | 260000,0 | Привлеченные средства | ОАО «НСЭ» | Сокращение выбросов вредных веществ, обеспечение норм ПДВ |
| 1.6.4 | Модернизация горелок ТКЗ на котлоагрегате № 5 на ТЭЦ-5 | - | - | - | - |  | 2600,0 | 2600,0 | Привлеченные средства | ОАО «НСЭ» | Снижение выбросов окислов азота на 263 тонны в год |
| 1.6.5 | Ремонт золоулавливающих установок на всех ТЭЦ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | 25,0 | Привлеченные средства | ОАО «НСЭ» | Обеспечение норм ПДВ |
| Итого по разделу 1: |  | 165000,0 105735,0 | 218742,6 63645,0 | 300,0 21655,0 | 300,0 145065,0 |  | 300,0 152005,0 | 384642,6 488105,0 | Бюджет города; привлеченные средства |  |  |
| 2. Охрана водных и воднобиологических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Завершение строительства II очереди городских очистных сооружений канализации* | 6500,0 3400,0 4000,0 36100,0 | - - - 126900,0 | - - - 144400,0 | - - 100000,0 |  | - - - - | 6500,0 3400,0 4000,0 407400,0 | Федеральный бюджет; областной бюджет; бюджет города; привлеченные средства | ДCиА | Повышение пропуска расчетного расхода сточных вод до 0,9 млн. куб. м в сутки, обеспечение приема сточных вод неканализованной части города, улучшение санитарно-эко-логической обстановки в зонах рекреации |
| 2.2 | Строительство площадки временного хранения осадка сточных вод | 10000,0 | - | - | - |  | - | 10000,0 | Привлеченные средства | ДСиА | Снижение влияния отходов на окружающую среду |
| 2.3 | Строительство иловых карт очистных сооружений МУП «Горводоканал» г. Новосибирска* | 1700,0 5750,0 5750,0 | - - 5750,0 | - - - | - - - |  | - - - | 1700,0 5750,0 11500,0 | Областной бюджет; бюджет города; привлеченные средства | ДСиА | Снижение влияния отходов на окружающую среду |
| 2.4 | Завершение строительства I очереди канализационного коллектора № 6 в Дзержинском районе г. Новосибирска* | 10500,0 | 7100,0 | - | - |  | - | 17600,0 | Бюджет города | ДСиА | Прекращение сброса в р. Каменку и далее в р. Обь более 1,65 млн. куб. м в год загрязненных бактериально опасных сточных вод |
| 2.5 | Строительство II очереди канализационного коллектора № 6 в Дзержинском районе * | #### Определяется проектом |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет; бюджет города; привлеченные средства | ДСиА | Прекращение сброса загрязненных бактериально опасных сточных вод |
| 2.6 | Строительство КНС-7, самотечных и напорных коллекторов | 200000,0 | - | - | - |  | - | 200000,0 | Привлеченные средства | ДСиА ******* | Предотвращение аварийных сбросов неочищенных хозбытовых стоков в реку Обь и на рельеф местности |
| 2.7 | Реконструкция КНС-17 и строительство напорного коллектора от КНС-17 до камеры гашения напора диаметром 1400 мм, длиной 7000 м | 20000,0 | - | - | - |  | - | 20000,0 | Привлеченные средства | ДСиА | Предотвращение аварийных сбросов неочищенных хозбытовых стоков в реку Обь и на рельеф местности |
| 2.8 | Строительство КНС-18а с напорными коллекторами | 10000,0 | 31210,7 | 21400,0 | - |  | - | 62610,7 | Бюджет города | ДСиА | Предотвращение аварийного поступления неочищенных хозяй-ственно-бытовых стоков |
| 2.9 | Завершение строительства напорного коллектора № 4 от ГНС до камеры гашения напора диаметром 1400 мм, длиной 3400 м | 20000,0 | - | - | - |  | - | 20000,0 | Привлеченные средства | МУП города Новосибирска «Горводоканал» ******* | Предотвращение аварийного поступления неочищенных хозяйственно-бытовых стоков |
| 2.10 | Перепроектирование и строительство сооружений очистки хозбытовых сточных вод от учреждения ГУИН УФ 91/10 (туберкулезная больница) с системой обеззараживания* | 3000,0 3000,0 3010,0 | - - - | - - - | - - - |  | - - - | 3000,0 3000,0 3010,0 | Федеральный бюджет; областной бюджет; бюджет города | ГУ ФСИН РФ по НСО ДСиА | Прекращение поступления в водные объекты неочищенных бактериально опасных хозяйственно-бытовых сточных вод, существенное улучшение санитарной обстановки на водных объектах и в зонах рекреации в городской черте |
| 2.11 | Строительство канализационной насосной станции и напорных сетей от Новосибирской муниципальной психиатрической больницы № 4 | #### Определяется проектом |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Определяется конкурсом | Прекращение сброса загрязненных сточных вод |
| 2.12 | Проведение работ по поэтапному снижению сброса муниципальными предприятиями города Новосибирска загрязненных сточных вод в р. Обь через выпуск № 1 ОАО «НЗХК»* | 2000,0 | 2000,0 | - | - |  | - | 4000,0 | Бюджет города | ДЭЖиКХ | Прекращение сброса загрязненных сточных вод |
| 2.12.1 | Реконструкция водородной станции ОАО «НЗХК» | 75000,0 | - | - | - |  | - | 75000,0 | Привлеченные средства | ОАО «НЗХК» | Прекращение сбросов промышленных сточных вод в объеме 80 тыс. куб. м |
| 2.13 | Использование в ионообменных фильтрах котельной «НПО «Сибсельмаш» высокоэффективного катионита «Пьюролайт С 100» | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 250,0 | Привлеченные средства | ОАО «НПО «Сибсель-маш» | Снижение потребления воды и сокращение сброса сточных вод в городскую канализацию на 30 % в сутки |
| 2.14 | Установка прибора учета ливневых сточных вод с промплощадки в выпускном колодце ливневого коллектора ФГУП «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ» | - | - | - | 50,0 |  | 150,0 | 200,0 | Привлеченные средства | ФГУП «НЗПП с ОКБ» | Учет ливневых сточных вод |
| 2.15 | Установка рыбозаградителей на водозаборе ТЭЦ-2 | 2500,0 | - | - | - |  | - | 2500,0 | Привлеченные средства | ОАО «НСЭ» | Снижение гибели рыбы |
| 2.16 | Установка приборов учета сточных вод на выпусках ТЭЦ-2 | 4114,0 | - | - | - |  | - | 4114,0 | Привлеченные средства | ОАО «НСЭ» | Учет воды на выпусках |
| 2.17 | Строительство II очереди очистных сооружений промстоков ТЭЦ-3 | 5000,0 | 5000,0 | 4500,0 | - |  | - | 14500,0 | Привлеченные средства | ОАО «НСЭ» | Сокращение сброса загрязненных промышленных сточных вод |
| 2.18 | Строительство химводоочистки и установки очистки внутристанционного конденсата ТЭЦ-4 | - | 150000,0 | 100000,0 | - |  | - | 250000,0 | Привлеченные средства | ОАО «НСЭ» | Сокращение сброса загрязненных промышленных сточных вод |
| 2.19 | Схема сбора и нейтрализации производственных стоков ТЭЦ-4 | - | 16000,0 | - | - |  | - | 16000,0 | Привлеченные средства | ОАО «НСЭ» | Сокращение сброса загрязненных промышленных сточных вод |
| 2.20 | Установка приборов учета на выпусках сточных вод ТЭЦ-4 | 3000,0 | - | - | - |  | - | 3000,0 | Привлеченные средства | ОАО «НСЭ» | Учет воды на выпусках |
| Итого по разделу 2: |  | 9500,0 8100,0 35260,0 381514,0 | - - 40310,7 303700,0 | - - 21400,0 248950,0 | - - - 100100,0 |  | - - - 200,0 | 9500,0 8100,0 96970,7 1034464,0 | Федеральный бюджет; областной бюджет; бюджет города; привлеченные средства |  |  |
| #### 3. Создание резервного подземного источника водоснабжения города Новосибирска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Гидрогеологическое обследование, оценка перспективных участков подземных вод: бурение, опытные работы. Утверждение запасов подземных вод | 11500,0 | 11500,0 | 1500,0 | - |  | - | 24500,0 | Федеральный бюджет | ОАО «НГПЭ» | Обеспечение города резервным подземным источником водоснабжения |
| 3.2 | Проведение проектно-изыскательских работ | - | - | - | Определяется проектом |  |  | - | Областной бюджет; | ГУ ПИ «Сибгипрокоммунводоканал» | Обеспечение города резервным подземным источником водоснабжения |
| 3.3 | Строительство водозаборных сооружений, станций водоочистки и водоводов** | - | - | - | Определяется проектом |  |  | - | Областной бюджет; бюджет города | Специали-зированные организации на конкурсной основе | Обеспечение города резервным подземным источником водоснабжения |
| Итого по разделу 3: |  | 11500,0 | 11500,0 | 1500,0 | - |  | - | 24500,0 | Федеральный бюджет |  |  |
| #### 4. Защита территории города от подтопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Сбор и анализ информации о подтопленных и потенциально подтопляемых территориях по материалам изыскательских работ прошлых лет | - | 500,0 | 500,0 | - |  | - | 1000,0 | Бюджет города | ДТиДБК | Выявление и изучение тенденций изменения уровня гру-нтовых вод, разработка прогнозов и инженерно-тех-ничес-кая оценка последствий подъема грунтовых вод, выработка рекомендаций |
| 4.2 | Выявление участков (мест) утечки воды из водонесущих коммуникаций | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 | 1000,0 | Привлеченные средства | МУП города Новосибирска «Горводоканал», ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» | Получение информации для принятия управленческих решений |
| 4.3 | Строительство городских сетей ливневой канализации | 11000,0 | 4000,0 | Определяется на основании ежегодных планов |  |  |  | 15000,0 | Бюджет города | ДСиА | Предотвращение подтопления городской территории |
| 4.4 | Ремонт и восстановление ливневой канализации, включая внутриквартальную | 1000,0 | 2400,0 | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | 4900,0 | Бюджет города | ДТиДБК | Предотвращение подтопления городской территории |
| 4.5 | Ликвидация негативных последствий подтопления территорий в Первомайском районе (ул. 1-я, 2-я Искитимская, Таловая, Юбилейная, Приобская) | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 | 1000,0 | Бюджет города | ДТиДБК | Поддержание дренаж-ных систем в надлежащем состоя-нии для пре-дотвращения подтопления |
| 4.6 | Проектирование и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Оби и водных объектов города | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 | - |  | - | 3500,0 | Федеральный бюджет | ВОБВУ | Улучшение состояния водных объ-ектов, предотвращение их загрязнения |
| 4.7 | Русловые изыскания, расчистка русел малых рек, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1 | Русла реки Тула***** | - 50,0 | 1000,0 70,0 | 1000,0 - | - - |  | - - | 2000,0 120,0 | Федеральный бюджет; бюджет города | ВОБВУ, ДТиДБК | Восстановление дренирующих способностей водотоков, усиление водооттока и понижение уровня грунтовых вод на прилегающих территориях |
| 4.7.2 | Русла реки Ельцовка-1***** | - 50,0 | - 1900,0 | - - | 1000 - |  | 1000 - | 2000 1950,0 | Федеральный бюджет; бюджет города | ВОБВУ, ДТиДБК |  |
| 4.7.3 | Русла реки Ельцовка-2 | - 50,0 | - - | - - | 1500 - |  | 1500 - | 3000 50,0 | Федеральный бюджет; бюджет города | ВОБВУ, ДТиДБК |  |
| 4.7.4 | Русла реки Плющиха***** | - 50,0 | - - | - - | 1000,0 - |  | 1000,0 - | 2000,0 50,0 | Федеральный бюджет; бюджет города | ВОБВУ, ДТиДБК | Восстановление дренирующих способностей водото- ков, усиление водооттока и понижение уровня |
| 4.7.5 | Русла реки Нижняя Ельцовка***** | 50,0 | 2150,0 | - | - |  | - | 2200,0 | Бюджет города | ДТиДБК | Восстановление дренирующих способностей водото- ков, усиление водооттока и понижение уровня |
| 4.8 | Расчистка и благоустройство прибрежной полосы озера «Безымянное» в Первомайском районе | 1500 | - | - | - |  | - | 1500,0 | Бюджет города | Администрация Первомайского района города Новосибирска | Улучшение состояния обособленного водного объекта, качества городской среды |
| 4.9 | Проектирование, ремонт и реконструкция эксплуатируемых водонесущих сетей и сооружений, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 | Водопроводных сетей (по 18 км ежегодно) | 150000,0 | 150000,0 | 170000,0 | 170000,0 |  | 200000,0 | 840000,0 | Привлеченные средства | МУП города Новосибирска «Горводоканал» | Предотвращение техногенных аварий, прекращение техногенного подтопления территории города |
| 4.9.2 | Канализационных сетей и сооружений (по 5 км ежегодно) | 85000,0 | 85000,0 | 85000,0 | 85000,0 |  | 85000,0 | 425000,0 | Привлеченные средства | МУП города Новосибирска «Горводоканал» | Предотвращение техногенных аварий, прекращение техногенного подтопления территории города |
| 4.9.3 | Тепловых сетей (по 50 км ежегодно) | 160000,0 | 160000,0 | 180000,0 | 180000,0 |  | 200000,0 | 880000,0 | Привлеченные средства | ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» | Предотвращение техногенных аварий, прекращение техногенного подтопления территории города |
| 4.10 | Восстановление трубопроводов методом цементно-песчаной изоляции | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 |  | 25000,0 | 125000,0 | Привлеченные средства | МУП города Новосибирска «Горводоканал» | Предотвращение утечек из трубопроводов, снижение риска техногенного подтопления |
| 4.11 | Принятие решений, проектирование и выполнение работ по отводу канализационных стоков с территорий частного сектора с централизованным водоснабжением | - | - | 150,0 | 150,0 |  | 150,0 | 450,0 | Бюджет города | ДЭЖиКХ, ДТиДБК, ДСиА, МУП города Новосибирска «Горводо-канал», ГУ ПИ «Сибгипроком-мунводоканал» | Предупреждение и ликвидация подтопления территорий частного сектора с централизованным водоснабжением |
| Итого по разделу 4: |  | 1500,0 13950,0 420200,0 | 2000,0 11220,0 420200,0 | 2000,0 1350,0 460200,0 | 3500,0 850,0 460200,0 |  | 3500,0 850,0 510200,0 | 12500,0 28220,0 2271000,0 | Федеральный бюджет; бюджет города; привлеченные средства |  |  |
| ## 5. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ## Развитие мусоропереработки в городе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | ### Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | Внесение изменений и дополнений в: Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска (решение городского Совета от 17.09.2003 № 298); Положение о мерах муниципальной поддержки товаропроизводителей на территории Новосибирска (решение городского Совета от 23.10.2002 № 182) | #### - | #### - | #### - | #### - |  | #### - | #### - |  | ДПНиТ | Создание благоприятного инвестиционного климата и организационных предпосылок для развития имею-щихся и создания новых производственных мощностей по сбору, транспортировке, сортировке, переработке и использованию отходов города Новосибирска, финансово-экономичес-кое стимулирование организаций и предпринимателей, занятых в сфере сбора и переработки отходов и вторичных ресурсов |
| 5.1.1.2 | Стимулирование хозяйствующих субъектов, занятых в сфере сбора и переработки отходов и вторичных ресурсов, на основании Положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска и Положения о мерах муниципальной поддержки товаропроизводителей на территории Новосибирска | - | - | - | - |  | - | - |  | ДПНиТ |  |
| 5.1.1.3 | Подготовка нормативных правовых актов муниципалитета, реализую-щих принцип ответственности производителя и собственника за сбор и утилизацию продукции (в том числе упаковки) после ее использования, в том числе: установление перечня продукции, на которую будет распространяться принцип ответственности; определение механизма сбора продукции после ее использования; определение мер ответственности | - | - | - | - |  | - | - |  | ДЭЖиКХ, ДПНиТ, ДПИиП | Создание предпосылок для организации новых и расширения действующих предприятий, осуществляющих сбор и переработку отходов и вторичных ресурсов |
| 5.1.1.4 | Принятие и внедрение Правил сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, хранения и захоронения отходов производства и потребления на территории города (срок - 2006 год) | - | - | - | - |  | - | - |  | ДЭЖиКХ, администрации районов города Новосибирска | Совершенствование планирования и учета в сфере обращения с отходами на территории города |
| 5.1.1.5 | Создание баз данных по: объемам и источникам образования, переработки и использования отходов; предприятиям, осуществляющим сбор и переработку вторичного сырья; нормативно-правовому обеспечению сбора, транспортировки, хранения и переработки вторичных ресурсов; прогрессивным технологиям и оборудованию для переработки отходов и вторичных ресурсов | - | - | - | - |  | - | - |  | ДЭЖиКХ | Совершенствование учета в сфере обращения с отходами на территории города; информирование предпринимательского сообщества о возможностях передачи отходов, являющихся вторичными ресурсами, на переработку, о прогрессивных технологиях и оборудовании для переработки отходов и вторичных ресурсов |
| 5.1.1.6 | Проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже зданий, сооружений и другого недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и пригодных для размещения производств по переработке вторичных ресурсов, и торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков, предназначенных для строительства объектов по переработке вторичных ресурсов, либо продаже права на заключение договоров аренды таких земельных участков | - | - | - | - |  | - | - |  | ДЗиИО, ДАиС | Развитие отрасли переработки вторичных ресурсов |
| 5.1.2 | Технические мероприятия по строительству мусоросортировочных и мусороперерабатывающих предприятий, реконструкции полигонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1 | Введение в эксплуатацию Новосибирского мусороперерабатывающего завода № 1 в Дзержинском районе | - | 100000,0 | - | - |  | - | 100000,0 | Привлеченные средства | ЗАО «Новосибирский мусороперерабатывающий завод № 1» | Вовлечение в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья отходов потребления, сокращение до 150 тыс. тонн в год поступления отходов на полигоны |
| 5.1.2.2 | Введение в эксплуатацию Новосибирского мусороперерабатываю-щего завода № 2 в Кировском районе | 10000,0 | - | - | - |  | - | 10000,0 | Привлеченные средства | ЗАО «Новосибирский мусороперерабатыва-ющий завод № 2» | Сокращение поступления отходов на полигоны до 150 тыс. тонн в год |
| 5.1.2.3 | Организация, строительство и введение в эксплуатацию в Первомайском районе мусороперерабатывающего (мусоросортировочного) предприятия | - | 110000,0 | - | - |  | - | 110000,0 | Привлеченные средства | Администрация Первомайского района города Новосибирска | Сокращение поступления отходов на полигон до 50-60 тыс. тонн в год, обеспечение экологической безопасности жителей Первомайского района |
| 5.1.2.4 | Разработка проекта, строительство и введение в эксплуатацию мусороперерабатываю-щего завода в Калининском районе | - | - | 110000,0 | - |  | - | 110000,0 | Привлеченные средства | ООО «НовосибВторРесурс» | Сокращение поступления отходов на полигон до 20-60 тыс. тонн в год |
| 5.1.3 | Технические мероприятия по сбору и переработке вторичных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3.1 | Создание сети пунктов приема отдельных видов вторичных ресурсов от жителей города, предприятий, учреждений и предпринимателей без образования юридического лица (в первую очередь, бумаги и картона, текстиля, пэт-бутылки, стеклотары, алюминиевой банки) | Определяется на основании ежегодных планов |  |  |  |  |  | - | Привлеченные средства | Администрации районов города Новосибирска, КЖКХ, операторы рынка вторичных ресурсов | Вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов, сокращение объемов отходов, поступающих на полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) |
| 5.1.3.2 | Создание передвижных приемных пунктов и мобильных бригад по сбору вторичных ресурсов от жителей города | Определяется на основании ежегодных планов |  |  |  |  |  | - | Привлеченные средства | Операторы рынка вторичных ресурсов | Вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов, сокращение объемов отходов, поступающих на полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) |
| 5.1.3.3 | Обеспечение в муниципальных учреждениях раздельного сбора образующихся отходов | #### - | #### - | #### - | #### - |  | #### - | #### - |  | Структурные подразделения мэрии по отраслевой принадлежности | Вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов, сокращение объемов отходов, поступающих на полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) |
| 5.1.4 | Информационное сопровождение*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4.1 | Информирование предпринимательского сообщества о возможностях, перспективах и экономической привлекательности работ в сфере использования вторичных ресурсов; размещение статей в периодических изданиях города, организация пресс-конференций по вопросу развития мусоропереработки в городе | #### - | #### - | #### - | #### - |  | #### - | #### - |  | Пресс-центр мэрии города Новосибирска, ДЭЖиКХ | Вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов, сокращение объемов отходов, поступающих на полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) |
| 5.1.5 | Инновационная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5.1 | Освоение на предприятиях города производства перспективного оборудования для переработки различного рода отходов и внедрение перспективных современных технологий переработки отходов и вторичных ресурсов, разработанных в научных и учебных организациях города (Новосибирский государственный технический университет, институт теплофизики СО РАН и др.) | - | - | - | - |  | - | - |  | ДПНиТ, операторы рынка вторичных ресурсов и предприниматели | Снижение объемов отходов, поступающих на полигоны, продление срока службы действующих полигонов |
| Итого по подразделу 5.1: |  | 10000,0 | 210000,0 | 110000,0 | - |  | - | 330000,0 | Привлеченные средства |  |  |
| 5.2 | ### Безопасная эксплуатация полигонов депонирования твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Реконструкция и рекультивации полгона (отвала) «Гусинобродский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.1 | Разработка проекта | 700,0 | - | - | - |  | - | 700,0 | Бюджет города | МУП «САХ» | Снижение влияния размещенных отходов на окружающую среду |
| 5.2.1.2 | Рекультивация отработанных участков полигона | 1500,0 | - | - | - |  | - | 1500,0 | Бюджет города | МУП «САХ» | Снижение влияния раз-мещенных отходов на окружающую среду |
| 5.2.2 | Изменение схемы вывоза отходов с учетом введения в эксплуатацию мусороперерабатывающих предприятий | 50,0 | 50,0 | - | - |  | - | 100,0 | Привлеченные средства | МУП «САХ» | Оптимизация расходов на перевозку ТБО |
| 5.2.3 | Экономическое обоснование тарифов на захоронение отходов на муниципальных полигонах ТБО с учетом всех технологических циклов, обеспечивающих безопасную эксплуатацию полигонов | - | - | - | - |  | - | - |  | ### ДЭиФ, МУП «САХ» | Совершенствование системы нормирования в области охраны окружающей среды |
| Итого по подразделу 5.2: |  | 2200,0 50,0 | - 50,0 | - - | - - |  | - - | 2200,0 100,0 | Бюджет города; привлеченные средства |  |  |
| 5.3 | #### Предупреждение захламления территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Обеспечение регулярного вывоза твердых бытовых отходов из частного сектора, в том числе организация кольцевых маршрутов, обустройство накопительных и контейнерных площадок и т. п. | 5000,0 | 7111,0 | 7608,8 | 8126,2 |  | 8638,1 | 36484,1 | Бюджет города | ДЭЖиКХ | Улучшение санитарного состояния территории города |
| 5.3.2 | Ликвидация несанкционированных свалок | 4000,0 | 5855,19 | 860,0 | - |  | - | 10715,19 | Бюджет города | ДЭиЖКХ | Улучшение санитарного состояния территории города |
| 5.3.3 | Утилизация ртутьсодержащих отходов (ламп, приборов), образующихся в бюджетных организациях города | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | 2500,0 | Бюджет города | ### ДЭЖиКХ, ### организации города | Исключение попадания в окружающую среду особо опасных отходов |
| 5.3.4 | Перевод светильников наружного освещения города с газортутных ламп на натриевые | - | 6100,0 | 3750,0 | - |  | - | 9850,0 | Бюджет города | ### ДТиДБК | Исключение попадания в окружающую среду особо опасных отходов, ликвидация необходимости демеркуризации ртутных ламп |
| 5.3.5 | Рекультивация золоотвала № 2 ТЭЦ-4 | 5000,0 | - | - | - |  | - | 5000,0 | Привлеченные средства | ### ОАО «НСЭ» | Прекращение пылений золоотвала и рекультивация нарушен-ных земель |
| 5.3.6 | Анализ соответствия норм накопления ТБО для жителей города фактическим объемам образования отходов | #### - | #### - | #### - | #### - |  | #### - | #### - |  | ### КЖКХ, ДЭиФ, ### МУ «ДЗ» | Совершенствование системы нормирования в области охраны окружающей среды |
| Итого по подразделу 5.3: |  | 9500,0 5000,0 | 19566,19 - | 12718,8 - | 8626,2 - |  | 9138,1 - | 59549,29 5000,0 | Бюджет города; привлеченные средства |  |  |
| Итого по разделу 5: |  | 11700,0 15050,0 | 19566,19 210050,0 | 12718,8 110000,0 | 8626,2 - |  | 9138,1 - | 61749,29 335100,0 | Бюджет города; привлеченные средства |  |  |
| 6. Озеленение территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Разработка комплексной программы озеленения города | #### - | #### - | #### - | #### - |  | #### - | #### - |  | ДТиДБК, ДЭЖиКХ | Обеспечение жителей города зелеными насаж- дениями об-щего пользования в соответствии с градостроительными и экологически-ми нормами |
| 6.2 | Реконструкция и благоустройство парков, скверов, бульваров и аллей города | #### 10000,0 | #### 14175,9 | #### 4200,0 | #### Определится в соответствии с комплексной программой озеленения |  |  | #### 28375,9 | Бюджет города | ДТиДБК | Обеспечние жителей города зелены-ми насаждениями общего пользования |
| 6.3 | Развитие и реконструкция зеленых насаждений внутри жилых кварталов и вдоль транспортных магистралей | #### 13600,0 | #### 4332,25 | #### 5693,0 | #### Определится в соответствии с комплексной программмой озеленения |  |  | #### 23625,25 | Бюджет города | ДТиДБК | Обеспечение жителей города зелеными насаждениями общего пользования |
|  |  |  |  | #### 3798,5 | #### 4056,8 |  | #### 4312,4 | #### 12167,7 | Бюджет города | ДЭЖиКХ |  |
| 6.4 | Реконструкция зеленых насаждений и благоустройство внутриквартальных территорий по 1-му Красносельскому проезду и ул. Воинской | 15,0 | 11,0 | 11,0 | 8,0 |  | 7,0 | 52,0 | Привлеченные средства | КТС «Пульс» | Обеспечение жителей города зелеными насаждениями общего пользования |
| 6.5 | Развитие древесно-кустарниковых питомников | - | 3200,0 | 3000,0 | 3000,0 |  | 3000,0 | 12200,0 | Бюджет города | ДТиДБК | Обеспечение жителей города зелеными насаждениями общего по-льзования в соответствии с градостроительными и экологическими нормами |
| 6.6 | Подготовка и утверждение Правил ведения лесного хозяйства, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов (срок - 2006 год) | #### - | #### - | #### - | #### - |  | #### - | #### - |  | ДЭЖиКХ | Повышение качественных и количественных показателей городских лесов |
| 6.7 | Разработка ежегодных планов работ по ведению лесного хозяйства, осуществлению лесозащитных, лесомелиоративных и восстановительных работ в городских лесах | #### - | #### - | #### - | #### - |  | #### - | #### - |  | ДТиДБК | Повышение качественных и количественных показателей городских лесов |
| Итого по разделу 6: |  | 23600,0 15,0 | 21708,15 11,0 | 16691,5 11,0 | 7056,8 8,0 |  | 7312,4 7,0 | 76368,85 52,0 | Бюджет города; привлеченные средства |  |  |
| 7. Обеспечение радиационной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Выполнение детальной пешеходной эманационной съемки масштаба 1:10 000 на неисследованных территориях и участках перспективной застройки города* | 150,0 100,0 | - 250,0 | - 250,0 | - 250,0 |  | - 250,0 | 150,0 1100,0 | Областной бюджет; бюджет города | ДЭЖиКХ | Получение объективной информации для принятия управленческих решений |
| 7.2 | Выполнение пешеходной гамма-съемки масштаба 1:500 на территории города | 500 | 500 | 500 | 500 |  | 500 | 2500 | Бюджет города | ДЭЖиКХ | ##### Получение объективной информации для принятия управленческих решений |
| 7.3 | Выполнение аэрогамма - съемки территории города масштаба 1:10000 или крупнее | - | - | - | 20000,0 |  | - | 20000,0 | Бюджет города | ДЭЖиКХ | Получение объективной информации для принятия управленческих решений |
| 7.4 | Опробование подземных вод на содержание радионуклидов в существующих наблюдательных и эксплуатационных гидрогеологических скважинах | 100,0 | - | 200,0 | - |  | 200,0 | 500,0 | Бюджет города | ДЭЖиКХ | Получение достоверной информации о радиоактивности грунтовых и трещенных вод и связи их с радоноопасными и подтопленными территориями |
| 7.5 | Осуществление и контроль качества дезактивационных работ вновь выявленных участков радиоактивного загрязнения и ревизия ранее дезактивированных участков загрязнения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 500,0 | Бюджет города | ДЭЖиКХ | Обеспечение радиационной безопасности жителей города |
| 7.6 | Обследование зданий и сооружений на содержание радона в пределах выделенных радоноопасных зон | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 |  | 300,0 | 1000,0 | Бюджет города | ДЭЖиКХ | Получение объективной информации для принятия управленческих решений |
| 7.7 | Оценка радиоактивного загрязнения окружающей среды города в результате деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 | 1000,0 | Бюджет города | ДЭЖиКХ | ##### Получение объективной инфор-мации для принятия управленческих решений |
| Итого по разделу 7: |  | 150,0 1100,0 | - 1200,0 | - 1450,0 | - 21300,0 |  | - 1550,0 | 150,0 26600,0 | Областной бюджет; бюджет города |  |  |
| #### 8. Развитие и совершенствование системы управления природоохранной деятельностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Совершенствование нормативно-методической базы управления качеством окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Разработка сводного тома «Охрана атмосферы и предельно допустимые выбросы (ПДВ)» города Новосибирска* | - | - | - | - |  | - | - |  | на конкурсной основе | Установление предельно допустимых выбросов для стационарных источников выбросов вредных веществ предприятий и организаций города |
| 8.1.2 | Создание геоэкологической инфор-мационной системы на базе ГИС технологий – комплекса баз данных и интерактивных слоев электронных карт экологической обстановки города (радиационной, загрязнения почв и воздуха, влияния физических полей и других факторов) | 100,0 | - | 200,0 | 250,0 |  | 300,0 | 850,0 | Бюджет города | ДЭЖиКХ | Получение наглядной и постоянно обновляемой информации для принятия управленческих решений |
| 8.2 | Мониторинг окружающей среды, источников эмиссии вредных веществ в окружающую среду и здоровья жителей города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Проведение медико-экологического обследования состояния окружающей среды и здоровья детей на территориях, прилегающих к промышленным предприятиям и автомагистралям города | 175,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 |  | 250,0 | 1125,0 | Бюджет города | ДЭЖиКХ | Оценка эффективности реализации природоох-ранных мероприятий, получение информации для принятия управленческих решений |
| 8.2.2 | Расширение мониторинга состояния объектов окружающей среды и источников эмиссии вредных веществ в окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2.1 | Оценка и прогнозирование состояния атмосферного воздуха на основании анализа снежного покрова | 100,0 200,0 | - - | - 300,0 | - 300,0 |  | - 300,0 | 100,0 1100,0 | Областной бюджет; бюджет города | ДЭЖиКХ | Оценка эффективности реализации природоох-ранных мероприятий, получение информации для принятия управленческих решений |
| 8.2.2.2 | Мониторинг влияния полигона МУП «САХ» на объекты окружающей среды | 250,0 | - | 250,0 | 250,0 |  | 250,0 | 1000,0 | Бюджет города | ДЭЖиКХ | Оценка эффективности реализации природоох-ранных мероприятий, получение информации для принятия управленческих решений |
| 8.2.2.3 | Организация регулярного контроля за качеством вод малых рек города | 200,0 | - | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 | 800,0 | Бюджет города | ДЭЖиКХ | Оценка эффективности реализации природоох-ранных мероприятий, получение информации для принятия управленческих решений |
| Итого по разделу 8: |  | 100,0 925,0 | - 200,0 | - 1200,0 | - 1250,0 |  | - 1300,0 | 100,0 4875,0 | Областной бюджет бюджет города |  |  |
| 9. Экологическое просвещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Открытие и укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений (базовых) в целях распространения экологических знаний, формирования экологической культуры | 300,0 | 350,0 | 400,0 | 450,0 |  | 500,0 | 2000,0 | Бюджет города | ГУО | Повышение экологической культуры и информированности учащейся молодежи |
| 9.2 | Открытие и оснащение экспериментальных площадок по отработке форм и методов экологического просвещения | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 |  | 300,0 | 1000,0 | Бюджет города | ГУО | ##### Повышение экологической культуры и информированности учащейся молодежи |
| 9.3 | Укрепление материально-техничес-кой базы школьных и районных экологических музеев | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 |  | 300,0 | 1000,0 | Бюджет города | ГУО | Повышение экологической культуры и информированности учащейся молодежи |
| 9.4 | Создание на базе городских централизованных библиотечных систем банка данных: литературы, периодических изданий, видеоматериалов, научно-методичес-ких разработок в области охраны окружающей среды | 50,0 | 50,0 | - | - |  | - | 100,0 | Бюджет города | ККиИ | Повышение экологической культуры и информированности учащейся молодежи |
| 9.5 | Развитие экологического просвещения на базе муниципальных учреждений дополните-льного образования, муниципальных учреждений культуры, муниципальных унитарных предприятий | 300,0 | 150,0 | 150,0 | - |  | - | 450,0 | Бюджет города | ГУО | Формирование у подрастающего поколения нравственного и ответ-ственного отношения к окружающей среде |
|  |  |  | 150,0 | 150,0 | - |  | - | 450,0 | Бюджет города | ККиИ |  |
| 9.6 | Организация практической деятельности учащихся на базе муниципальных учреждений дополнительного образования, муниципальных учреждений культуры, муниципальных унитарных предприятий | 25,0 | 50,0 | 75,0 | 75,0 |  | 75,0 | 300,0 | Бюджет города | ГУО | ##### Формирование у подрастающего поколения нравственного и ответственного отношения к окружающей среде |
|  |  | 25,0 | 50,0 | 75,0 | 75,0 |  | 75,0 | 300,0 | Бюджет города | ККиИ |  |
| 9.7 | Оказание информационной помощи городским вузам и учреждениям среднего специального образования в виде информационно-аналитических и статистических материалов об экологической обстановке в городе | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  | 12,0 | 60,0 | Бюджет города | ДЭЖиКХ | Формирование у подрастающего поколения нравственного и ответственного отношения к окружающей среде |
| 9.8 | Подготовка перечня категорий долж-ностных лиц и специалистов, под-лежащих обязате-льной экологической и природоохранной подготовке (срок - 2006 год) | - | - | - | - |  | - | - |  | ДЭЖиКХ | Развитие системы непрерывного экологического образования |
| 9.9 | Осуществление контроля за проведением обязательной экологической и природоохранной подготовкой должностных лиц и специалистов в соответствии с перечнем | - | - | - | - |  | - | - |  | ДЭЖиКХ | Развитие системы непрерывного экологического образования |
| 9.10 | Организация пресс-конферен-ций, круглых столов для представителей средств массовой информации по экологическим и природоохранным вопросам | - | - | - | - |  | - | - |  | Пресс-центр мэрии города Новосибирска, ДЭЖиКХ | Получение достоверной экологической информации жителями города |
| 9.11 | Организация и проведение ежегодного конкурса среди представителей средств массовой информации на лучшее освещение природоохран-ных вопросов | 20,0 | - | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 | 80,0 | ## Бюджет города | ###### Пресс-центр мэрии города Новосибирска, ДЭЖиКХ | Получение достоверной экологической информации жителями города |
| 9.12 | Организация размещения агитационных стендов по природоохранной тематике в местах массового посещения горожан | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 500,0 | ## Бюджет города | ДЭЖиКХ | Получение достоверной экологической информации жителями города |
| 9.13 | Выпуск информационных материалов по вопросам экологии и охраны окружающей среды г. Новосибирска для широкого круга читателей | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |  | 22,0 | 110,0 | Бюджет города | ДЭЖиКХ | Получение достоверной экологической информации жителями города |
| 9.14 | Издание информационных бюллетеней, справочников, рекомендаций по обобщению материалов экологического просвещения и воспитания учащихся | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 |  | 300,0 | 1000,0 | Бюджет города | ГУО, МОУ ДОВ «ГЦРО», ДТДиУМ «Юниор» | Формирование у подрастающего поколения нравственного и ответственного отношения к окружающей среде |
| 9.15 | Проведение массовых мероприятий, акций, в том числе в рамках проведения всероссийских Дней защиты от экологической опасности в образовательных, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках с участием общественных организаций | 1800,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | 2500,0 | Бюджет города | ГУО | Привлечение общественности, учащейся молодежи к решению экологических проблем, повышение экологической культуры и информированности жителей города |
|  |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | 2500,0 | Бюджет города | ККиИ |  |
|  |  |  | 500,0 | - | - |  | - | 1000,0 | Бюджет города | КДМ |  |
|  |  |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | 300,0 | 1500,0 | Бюджет города | ДЭЖиКХ, городские общественные организации |  |
| 9.16 | Создание и реализация экологических программ муниципальных подростковых клубов и молодежных общественных организаций | 250,0 | 250,0 | 290,0 | 290,0 |  | 330,0 | 1410,0 | Бюджет города | КДМ, ДЭЖиКХ | Привлечение общественности, учащейся молодежи к решению экологических проблем, повышение экологической культуры и информированности жителей города |
| Итого по разделу 9: |  | 3204,0 | 3434,0 | 3194,0 | 3094,0 |  | 3334,0 | 16260,0 | Бюджет города |  |  |
| Итого по источникам финансирования: |  | 22500,0 8350,0 254739,0 922514,0 | 13500,0 - 316381,64 997606,0 | 3500,0 - 58304,3 840816,0 | 3500,0 - 42477,0 705373,0 |  | 3500,0 - 23784,5 662412,0 | 46500,0 8350,0 695686,44 4128721,0 | Федеральный бюджет; областной бюджет; бюджет города; привлеченные средства |  |  |
| Итого по Программе: |  | 1208103,0 | 1327487,64 | 902620,3 | 751350,0 |  | 689696,5 | 4879257,44 |  |  |  |

Примечания: *Из целевой программы «Охрана окружающей среды Новосибирской области на 2005 - 2008 годы», утвержденной постановлением тридцать седьмой сессии Новосибирского областного Совета депутатов от 23.12.2004;

**срок исполнения мероприятий – 2012 г., общая стоимость – 165,0 млн. рублей;

***просветительская деятельность с населением предусмотрена в разделе 9 «Экологическое просвещение»;

****мероприятие с 2008 года включено в городскую целевую программу «Газификация города Новосибирска» на 2008 – 2010 годы»;

*****сумма затрат из городского бюджета с 2008 по 2010 годы по п. 4.7.1, 4.7.2, 4.7.4, 4.7.5 определяется на основании проектно-сметной документации и доли финансирования в рамках Соглашения с Федеральным агентством водных ресурсов и мэрией города Новосибирска;

******сумма затрат состоит из объемов финансирования мероприятий (обоснование инвестиций строительства магистрали непрерывного движения по трассе М-52 и транспортная развязка на пересечении ул. Большевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной) согласно приложению 3 к Решению городского Совета от 22.12.2006 № 438 «О бюджете города на 2007 год»;

******* данные мероприятия включены в инвестиционную программу МУП города Новосибирска «Горводоканал» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2007 – 2011 годы, утвержденную решением городского Совета депутатов Новосибирска  от 27.11.2006 № 429;

ДЭЖиКХ – департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города;

ДТиДБК – департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска;

ДСиА – департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска;

ДПНиТ – департамент промышленности, науки и технологии мэрии города Новосибирска;

КЖКХ – комитет жилищного-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска;

ДЭиФ – департамент экономики и финансов мэрии города Новосибирска;

ДЗиИО – департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска;

ДПИиП – департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска;

Пресс-центр мэрии города Новосибирска – управление по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-центр мэрии города Новосибирска;

КДМ – комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска;

ККиИ – комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска;

ГУО – главное управление образования мэрии города Новосибирска;

МОУ ДОВ «ГЦРО» – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования взрослых «Городской центр развития образования»;

ДТДиУМ «Юниор» – дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор»;

ВОБВУ – Верхне-Обское бассейновое водное управление;

МУ «ДЗ» – муниципальные учреждения «Дирекция заказчика» районов города Новосибирска;

ОАО «НСЭ» – ОАО «Новосибирскэнерго»;

МУП «САХ» – МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство»;

ГУ ПИ «Сибгипрокоммунводоканал» – государственное учреждение проектный институт «Сибгипрокоммунводо канал»;

ОАО «РЖД» филиал ОАО «НЭРЗ» – ОАО «Российские железные дороги» филиал ОАО «Новосибирский электровозоремонтный завод»;

ОАО «НГПЭ» – ОАО «Новосибирская геолого-поисковая экспедиция»;

ФГУП «НЗПП с ОКБ» – ФГУП «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ».

______________