СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

О внесении изменений в Программу по улучшению экологического состояния города Новосибирска на 2006 - 2010 годы, принятую решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 108

В соответствии с Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 103, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Программу по улучшению экологического состояния города Новосибирска на 2006 - 2010 годы, принятую решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 108 (в редакции решения городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 651, решения Совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 № 866), следующие изменения:

1.1. Строки «Исполнители мероприятий Программы» и «Финансирование мероприятий Программы» паспорта Программы изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению.

1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению.

1.3. Раздел 7 «Мероприятия Программы по улучшению экологического состояния города Новосибирска на 2006 - 2010 годы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (Гончаров А. А. ).

| Мэр города Новосибирска | ## В. Ф. Городецкий |
| --- | --- |

|  |  |  | Приложение 1 к решению Совета депутатов города Новосибирска от ______________ № _____ |
| --- | --- | --- | --- |

| Исполнители мероприятий Программы | ## Структурные подразделения мэрии города Новосибирска, МУП г. Новосибирска «Горводоканал», МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство», МУ г. Новосибирска «Гормост», дирекции заказчика районов города, МУ СУ УЖХ Ленинского района, МУ «УЖХ Кировского района», ГУП УЖХ СО РАН (по согласованию), МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», КТС «Пульс» (по согласованию), территориальное общественное самоуправление, Верхне-Обское бассейновое водное управление (по согласованию), департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области (по согласованию), городские общественные организации (по согласованию), хозяйствующие субъекты города Новосибирска (по согласованию) |
| --- | --- |
| Финансирование мероприятий Программы | ## Всего – 4914720,08 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 94797,50 тыс. рублей; средства областного бюджета – 8350,00 тыс. рублей; средства бюджета города – 698861,58 тыс. рублей; привлеченные средства – 4112711,00 тыс. рублей |

|  |  |  | Приложение 2 к решению Совета депутатов города Новосибирска от _______________ № _____ |
| --- | --- | --- | --- |

4. Ресурсное обеспечение Программы

тыс. рублей

| Источники расходов | Всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Бюджет города | 698861,58 | 254739,00 | 316381,64 | 57479,44 | 46477,00 | 23784,50 |
| Областной бюджет | 8350,00 | 8350,00 | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | 94797,50 | 22500,00 | 13500,00 | 41012,00 | 17785,50 | - |
| Привлеченные средства | 4112711,00 | 922514,00 | 997606,00 | 828866,00 | 701513,00 | 662212,00 |
| Итого: | 4914720,08 | 1208103,00 | 1327487,64 | 927357,44 | 765775,50 | 685996,50 |

____________

|  |  |  | Приложение 3 к решению Совета депутатов города Новосибирска от ______________№ _____ |
| --- | --- | --- | --- |

7. Перечень мероприятий Программы

| № п. | Наименование мероприятия | Сумма затрат, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Ответственный за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе по годам |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. Охрана атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по снижению вредного воздействия автотранспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Завершение строительства магистрали скоростного непрерывного движения по ул. Иппо-дромской от ул. Крылова до ул. Военной | 130000,00 | 147233,50 | - | - |  | - | 277233,50 | Бюджет города | ДТиДБК |  |  | Снижение выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта |
| 1.1.2 | Проектирование и реконструкция транспортных магистралей с расширением проезжей части и строительством многоуровневых транспортных развязок | 20000,00 | 24535,10 ****** | - | Определится на основании мероприятий по развитию дорожно-благоустро-ительного комплекса города Новосибирска на 2009 – 2015 годы |  |  | 44535,10 | Бюджет города | ДТиДБК |  |  | Снижение выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта |
| 1.1.3 | Продолжение работы по переводу муниципального автотранспорта на газомоторное топливо | ### 2000,00 | ### 445,00 | ### - | ### - |  | ### - | ### 2445,00 | Бюджет города | ДТиДБК |  |  | Снижение выбросов загрязняющих веществ |
| 1.1.4 | Перевод автотранспорта ОАО «НПО «Сибсельмаш» на газомоторное топливо | 300,00 | - | - | - |  | - | 300,00 | Привлеченные средства | ОАО «НПО «Сибсельмаш» |  |  | Снижение выбросов загрязняющих веществ |
| 1.1.5 | Выпуск на улицы города троллейбусов с пониженным воздействием на окружающую среду за счет использования электронного привода и преобразователей напряжения | 7000,00 | - - | Определяется проектами и ежегодными планами работ |  |  |  | 7000,00 - | Привлеченные средства Бюджет города | ООО «Сибирский троллейбус» |  |  | Снижение выбросов загрязняющих веществ |
| 1.1.6 | Строительство новых троллейбусных линий: по ул. Ипподромской от ул. Писарева до Красного проспекта; по ул. Кирова и Выборной до ТЭЦ - 5. Освобождение центральных улиц от автотранспорта | Определяется проектами и ежегодными планами работ |  |  |  |  |  | - | Бюджет города | ДТиДБК |  |  | Снижение выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта на 1000 тонн в год |
| 1.2 | # Газификация теплоисточников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Газификация котельной ООО «Производственный центр ЗЖБИ – 4» | 2000,00 | 3000,00 | - | 4000,00 |  | 3000,00 | 12000,00 | Привлеченные средства | ООО «Производственный центр ЗЖБИ - 4» |  |  | Снижение валовых выбросов на 60 % |
| 1.2.2 | Газификация котельной ОАО «Трансаккорд» | 2000,00 | 2000,00 | - | - |  | - | 4000,00 | Привлеченные средства | ОАО «Трансаккорд» |  |  | Снижение валовых выбросов на 60 % |
| 1.2.3 | Газификация котельной ОАО «НАПО им. В. П. Чкалова» | 15000,00 | - | - | - |  | - | 15000,00 | Привлеченные средства | ОАО «НАПО им. В. П. Чка-лова» |  |  | Снижение выбросов загрязняющих веществ |
| 1.2.4 | Газификация котельной ОАО «Завод молочный «Новосибирский» | ### 20000,00 | ### - | ### - | ### - |  | ### - | ### 20000,00 | Привлеченные средства | ### ОАО «Завод молочный «Новосибирский» |  |  | Снижение выбросов загрязняющих веществ на 50 % |
| 1.2.5 | Газификация котельной ЗАО «Агрореммаш» | ### 5000,00 | ### 3000,00 | ### - | ### - |  | ### - | ### 8000,00 | Привлеченные средства | ### ЗАО «Агрореммаш» |  |  | Снижение выбросов загрязняющих веществ на 50 % |
| 1.2.6 | Газификация котельной ООО «Дорсиб плюс» | ### 300,00 | ### 100,00 | ### 100,00 | ### 100,00 |  | ### 100,00 | ### 700,00 | Привлеченные средства | ### ООО «Дорсиб плюс» |  |  | Снижение выбросов загрязняющих веществ на 50 % |
| 1.2.7 | Газификация котельных | Определяется на основании ежегодных планов |  |  |  |  |  |  | Привлеченные средства | ### Организации города |  |  | Снижение выбросов загрязняющих веществ |
| 1.2.8 | Газификация сектора индивидуальной жилой застройки**** | 13000,00 | 46529,00 | - |  | - | - | 59529,00 | Бюджет города | ДЭЖиКХ |  |  | ##### Снижение выбросов загрязняющих веществ |
| 1.3 | # Закрытие экологически неэффективных котельных и переподключение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Закрытие экологически неэффективных котельных | Определяется на основании ежегодных планов |  |  |  |  |  | - | Привлеченные средства | ### Организации города |  |  | ###### Сокращение выбросов загрязняющих веществ |
| 1.4 | Технологические мероприятия по снижению выбросов на предприятиях города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Оснащение центробежно-барбо-тажным аппаратом производства по переработке драгсодержащего сырья ОАО «Новосибирский завод редких металлов» | 1000,00 | - | - | - |  | - | 1000,00 | Привлеченные средства | ОАО «НЗРМ» |  |  | Предотвращение залповых выбросов кислых паров и газов хлора и оксидов азота в случае аварийного выхода из строя газоочистной установки |
| 1.4.2 | Перевод методических печей № 1, 3 с 4-зонного на 3-зонный нагрев металла в цехе горячей прокатки | 300,00 | 300,00 | - | - |  | - | 600,00 | Привлеченные средства | ОАО «Ново-сибирский металлургический завод им. Кузьмина» |  |  | Сокращение выбросов окислов азота примерно на 10 % |
| 1.4.3 | Замена мазутоподогревателей на котельной цеха № 4 ОАО «НПО «Сибсельмаш» | - | - | - | 500,00 |  | 500,00 | 1000,00 | Привлеченные средства | ОАО «НПО «Сибсель-маш» |  |  | Сокращение выбросов загрязняющих веществ на 20 % |
| 1.4.4 | Внедрение универсальных горелок итальянского производства «Унигаз» на котельной ОАО «НПО «Сибсельмаш» вместо существующих газомазутных на котлах КВГМ-100 | - | - | - | 500,00 |  | 500,00 | 1000,00 | Привлеченные средства | ОАО «НПО «Сибсель-маш» |  |  | Сокращение выбросов в два раза |
| 1.4.5 | Проведение комплекса работ на стекловаренных печах ОАО «Новосибирский завод «Экран» в части усиления теплоизоляции пода, бассейна, свода, регенераторов | 7000,00 | - | 9000,00 | - |  | 10000,00 | 26000,00 | Привлеченные средства | ОАО «Ново-сибирский завод «Экран» |  |  | Сокращение выбросов оксидов азота, окиси углерода, пыли на 20 – 30 % |
| 1.4.6 | Модернизация приборов регулирования процессов горения на котлах котельной ФГУП «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ» | 130,00 | 140,00 | - | - |  | - | 270,00 | Привлеченные средства | ФГУП «НЗПП с ОКБ» |  |  | Снижение выбросов загрязняющих веществ |
| 1.4.7 | Установка новой асфальтобетонной установки с высокоэффективной системой газо- и пылеочистных сооружений | 40000,00 | 100,00 | - | - |  | - | 40100,00 | Привлеченные средства | ООО «Дорсиб плюс» |  |  | Снижение выбросов загрязняющих веществ |
| 1.4.8 | Перевод основных асфальтобетонных установок на газ | 4000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 | 4400,00 | Привлеченные средства | ООО «Дорсиб плюс» |  |  | Снижение выбросов загрязняющих веществ |
| 1.4.9 | Оборудование котельной ООО «Дорсиб плюс» современной системой водоподготовки | 500,00 | 100,00 | - | - |  | - | 600,00 | Привлеченные средства | ООО «Дорсиб плюс» |  |  | Сокращение расхода топлива, снижение выбросов загрязняющих веществ |
| 1.4.10 | Внедрение автоматизированного процесса управления подачей газа на котельной МУ «ПАТУ № 8» |  |  | 300,00 |  |  |  | 300,00 | Бюджет города | ДТиДБК |  |  | Снижение выбросов загрязняющих веществ |
| 1.5 | Газификация ОАО «Новосибирского электровозоремонтного завода» - филиала ОАО «Российские железные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Проект внеплощадочного газопровода | 1200,00 | 1300,00 | - | - |  | - | 2500,00 | Привлеченные средства | ОАО «РЖД» филиал ОАО «НЭРЗ» |  |  | Снижение выбросов загрязняющих веществ более чем на 21 тону в год |
| 1.5.2 | Проект внутриплощадочного газопровода и проект перевода печей кузнечного цеха на газ | - | 1500,00 | - | - |  | - | 1500,00 | Привлеченные средства | ОАО «РЖД» филиал ОАО «НЭРЗ» |  |  |  |
| 1.5.3 | Проект перевода технологического оборудования литейного цеха на газ | - | - | - | - |  | - | - | Привлеченные средства | ОАО «РЖД» филиал ОАО «НЭРЗ» |  |  |  |
| 1.5.4 | Проект перевода котельного цеха на газ | - | - | - | 2500,00 |  | 2500,00 | 5000,00 | Привлеченные средства | ОАО «РЖД» филиал ОАО «НЭРЗ» |  |  |  |
| 1.5.5 | Строительство внеплощадочного газопровода | - | 1500,00 | - | - |  | - | 1500,00 | Привлеченные средства | ОАО «РЖД» филиал ОАО «НЭРЗ» |  |  |  |
| 1.5.6 | Строительство внутриплощадочного газопровода и проект перевода печей кузнечного цеха на газ | - | - | - | - |  | - | - | Привлеченные средства | ОАО «РЖД» филиал ОАО «НЭРЗ» |  |  |  |
| 1.5.7 | Перевод технологического оборудования литейного цеха на газ | - | - | - | 2500,00 |  | 2500,00 | 5000,00 | Привлеченные средства | ОАО «РЖД» филиал ОАО «НЭРЗ» |  |  |  |
| 1.6 | Технологические мероприятия по снижению выбросов предприятиями ОАО «Новосибирскэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Оснащение котлов газоанализаторами кислорода в дымовых газах на ТЭЦ-2 | - | 500,00 | 500,00 | - |  | - | 1000,00 | Привлеченные средства | ОАО «НСЭ» |  |  | Создание системы контроля за загрязнением воздуха |
| 1.6.2 | Оснащение котлов газоанализаторами кислорода в дымовых газах на ТЭЦ-3 | - | - | - | 1000,00 |  | - | 1000,00 | Привлеченные средства | ## ОАО «НСЭ» |  |  | Создание системы контроля за загрязнением воздуха |
| 1.6.3 | Мероприятия ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3.1 | Использование газа в пределах установленных лимитов | #### - | #### - | #### - | #### - |  | #### - | #### - |  | ОАО «НСЭ» |  |  | Снижение выбросов до норм ПДВ |
| 1.6.3.2 | Реконструкция тепловой схемы с целью вывода из работы малоэкономичного оборудования | - | 50000,00 | - | - |  | - | 50000,00 | Привлеченные средства | ОАО «НСЭ» |  |  | Сокращение выбросов вредных веществ |
| 1.6.3.3 | Реконструкция золоулавливающих установок III очереди | - | - | - | 130000,00 |  | 130000,00 | 260000,00 | Привлеченные средства | ОАО «НСЭ» |  |  | Сокращение выбросов вредных веществ, обеспечение норм ПДВ |
| 1.6.4 | Модернизация горелок ТКЗ на котлоагрегате № 5 на ТЭЦ-5 | - | - | - | - |  | 2600,00 | 2600,00 | Привлеченные средства | ОАО «НСЭ» |  |  | Снижение выбросов окислов азота на 263 тонны в год |
| 1.6.5 | Ремонт золоулавливающих установок на всех ТЭЦ | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  | 5,00 | 25,00 | Привлеченные средства | ОАО «НСЭ» |  |  | Обеспечение норм ПДВ |
| Итого по разделу 1: |  | 165000,00 105735,00 | 218742,60 63645,00 | 300,00 9705,00 | - 141205,00 |  | - 151805,00 | 384042,60 472095,00 | Бюджет города; привлеченные средства |  |  |  |  |
| 2. Охрана водных и воднобиологических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Завершение строительства II очереди городских очистных сооружений канализации* | 6500,00 3400,00 4000,00 36100,00 | - - - 126900,00 | - - - 144400,00 | - - 100000,00 |  | - - - - | 6500,00 3400,00 4000,00 407400,00 | Федеральный бюджет; областной бюджет; бюджет города; привлеченные средства | ДCиА |  |  | Повышение пропуска расчетного расхода сточных вод до 0,9 млн. куб. м в сутки, обеспечение приема сточных вод неканализованной части города, улучшение санитарно экологической обстановки в зонах рекреации |
| 2.2 | Строительство площадки временного хранения осадка сточных вод | 10000,00 | - | - | - |  | - | 10000,00 | Привлеченные средства | ДСиА |  |  | Снижение влияния отходов на окружающую среду |
| 2.3 | Строительство иловых карт очистных сооружений МУП г. Новосибирска «Горводоканал»* | 1700,00 5750,00 5750,00 | - - 5750,00 | - - - | - - - |  | - - - | 1700,00 5750,00 11500,00 | Областной бюджет; бюджет города; привлеченные средства | ДСиА |  |  | Снижение влияния отходов на окружающую среду |
| 2.4 | Завершение строительства I очереди канализационного коллектора № 6 в Дзержинском районе * | 10500,00 | 7100,00 | - | - |  | - | 17600,00 | Бюджет города | ДСиА |  |  | Прекращение сброса в реку Каменку и далее в реку Обь более 1,65 млн. куб. м в год загрязненных бактериально опасных сточных вод |
| 2.5 | Строительство II очереди канализационного коллектора № 6 в Дзержинском районе * | #### Определяется проектом |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет; бюджет города; привлеченные средства | ДСиА |  |  | Прекращение сброса загрязненных бактериально опасных сточных вод |
| 2.6 | Строительство КНС-7, самотечных и напорных коллекторов | 200000,00 | - | - | - |  | - | 200000,00 | Привлеченные средства | ДСиА ******* |  |  | Предотвращение аварийных сбросов неочищенных хозбытовых стоков в реку Обь и на рельеф местности |
| 2.7 | Реконструкция КНС-17 и строительство напорного коллектора от КНС-17 до камеры гашения напора диаметром 1400 мм, длиной 7000 м | 20000,00 | - | - | - |  | - | 20000,00 | Привлеченные средства | ДСиА |  |  | Предотвращение аварийных сбросов неочищенных хозбытовых стоков в реку Обь и на рельеф местности |
| 2.8 | Строительство КНС-18а с напорными коллекторами | 10000,00 | 31210,70 | 21400,00 | - |  | - | 62610,70 | Бюджет города | ДТиДБК |  |  | Предотвращение аварийного поступления неочищенных хозяйственно-бытовых стоков |
| 2.9 | Завершение строительства напорного коллектора № 4 от ГНС до камеры гашения напора диаметром 1400 мм, длиной 3400 м | 20000,00 | - | - | - |  | - | 20000,00 | Привлеченные средства | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» ******* |  |  | Предотвращение аварийного поступления неочищенных хозяйственно-бытовых стоков |
| 2.10 | Перепроектирование и строительство сооружений очистки хозбытовых сточных вод от учреждения ГУИН УФ 91/10 (туберкулезная больница) с системой обеззараживания* | 3000,00 3000,00 3010,00 | - - - | - - - | - - - |  | - - - | 3000,00 3000,00 3010,00 | Федеральный бюджет; областной бюджет; бюджет города | ГУФСИН России по Новосибирской области ДСиА |  |  | Прекращение поступления в водные объекты неочищенных бактериально опасных хозяйственно-бытовых сточных вод, существенное улучшение санитарной обстановки на водных объектах и в зонах рекреации в городской черте |
| 2.11 | Строительство канализационной насосной станции и напорных сетей от Новосибирской муниципальной психиатрической больницы № 4 | #### Определяется проектом |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Определяется конкурсом |  |  | Прекращение сброса загрязненных сточных вод |
| 2.12 | Проведение работ по поэтапному снижению сброса муниципальными предприятиями города Новосибирска загрязненных сточных вод в реку Обь через выпуск № 1 ОАО «НЗХК»* | 2000,00 | 2000,00 | - | - |  | - | 4000,00 | Бюджет города | ДЭЖиКХ |  |  | Прекращение сброса загрязненных сточных вод |
| 2.12.1 | Реконструкция водородной станции ОАО «НЗХК» | 75000,00 | - | - | - |  | - | 75000,00 | Привлеченные средства | ОАО «НЗХК» |  |  | Прекращение сбросов промышленных сточных вод в объеме 80 тыс куб. м |
| 2.13 | Использование в ионообменных фильтрах котельной «НПО «Сибсельмаш» высокоэффективного катионита «Пьюролайт С 100» | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  | 50,00 | 250,00 | Привлеченные средства | ОАО «НПО «Сибсель-маш» |  |  | Снижение потребления воды и сокращение сброса сточных вод в городскую канализацию на 30 % в сутки |
| 2.14 | Установка прибора учета ливневых сточных вод с промплощадки в выпускном колодце ливневого коллектора ФГУП «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ» | - | - | - | 50,00 |  | 150,00 | 200,00 | Привлеченные средства | ФГУП «НЗПП с ОКБ» |  |  | Учет ливневых сточных вод |
| 2.15 | Установка рыбозаградителей на водозаборе ТЭЦ-2 | 2500,00 | - | - | - |  | - | 2500,00 | Привлеченные средства | ОАО «НСЭ» |  |  | Снижение гибели рыбы |
| 2.16 | Установка приборов учета сточных вод на выпусках ТЭЦ-2 | 4114,00 | - | - | - |  | - | 4114,00 | Привлеченные средства | ОАО «НСЭ» |  |  | Учет воды на выпусках |
| 2.17 | Строительство II очереди очистных сооружений промстоков ТЭЦ-3 | 5000,00 | 5000,00 | 4500,00 | - |  | - | 14500,00 | Привлеченные средства | ОАО «НСЭ» |  |  | Сокращение сброса загрязненных промышленных сточных вод |
| 2.18 | Строительство химводоочистки и установки очистки внутристанционного конденсата ТЭЦ-4 | - | 150000,00 | 100000,00 | - |  | - | 250000,00 | Привлеченные средства | ОАО «НСЭ» |  |  | Сокращение сброса загрязненных промышленных сточных вод |
| 2.19 | Схема сбора и нейтрализации производственных стоков ТЭЦ-4 |  | 16000,00 |  |  |  |  | 16000,00 | Привлеченные средства | ОАО «НСЭ» |  |  | Сокращение сброса загрязненных промышленных сточных вод |
| 2.20 | Установка приборов учета на выпусках сточных вод ТЭЦ-4 | 3000,00 | - | - | - |  | - | 3000,00 | Привлеченные средства | ОАО «НСЭ» |  |  | Учет воды на выпусках |
| Итого по разделу 2: |  | 9500,00 8100,00 35260,00 381514,00 | - - 40310,70 303700,00 | - - 21400,00 248950,00 | - - - 100100,00 |  | - - - 200,00 | 9500,00 8100,00 96970,70 1034464,00 | Федеральный бюджет; областной бюджет; бюджет города; привлеченные средства |  |  |  |  |
| #### 3. Создание резервного подземного источника водоснабжения города Новосибирска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Гидрогеологическое обследование, оценка перспективных участков подземных вод: бурение, опытные работы. Утверждение запасов подземных вод | 11500,00 | 11500,00 | 1500,00 | - |  | - | 24500,00 | Федеральный бюджет | ОАО «НГПЭ» |  |  | Обеспечение города резервным подземным источником водоснабжения |
| 3.2 | Проведение проектно-изыскатель-ских работ | - | - | - | Определяется проектом |  |  | - | Областной бюджет | ГУ ПИ «Сибгипрокоммунводоканал» |  |  | Обеспечение города резервным подземным источником водоснабжения |
| 3.3 | Строительство водозаборных сооружений, станций водоочистки и водоводов** | - | - | - | Определяется проектом |  |  | - | Областной бюджет; бюджет города | Специализированные организации на конкурсной основе |  |  | Обеспечение города резервным подземным источником водоснабжения |
| Итого по разделу 3: |  | 11500,00 | 11500,00 | 1500,00 | - |  | - | 24500,00 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| #### 4. Защита территории города от подтопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Сбор и анализ информации о подтопленных и потенциально подтопляемых территориях по материалам изыскательских работ прошлых лет | - | 500,00 | 500,00 | - |  | - | 1000,00 | Бюджет города | ДТиДБК |  |  | Выявление и изучение тенденций изменения уровня грунтовых вод, разработка прогнозов и инженерно-техническая оценка последствий подъема грунтовых вод, выработка рекомендаций |
| 4.2 | Выявление участков (мест) утечки воды из водонесущих коммуникаций | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  | 200,00 | 1000,00 | Привлеченные средства | МУП г. Новосибирска «Горводоканал», ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» |  |  | Получение информации для принятия управленческих решений |
| 4.3 | Строительство городских сетей ливневой канализации | 11000,00 | 4000,00 | Определяется на основании ежегодных планов |  |  |  | 15000,00 | Бюджет города | ДСиА |  |  | Предотвращение подтопления городской территории |
| 4.4 | Ремонт и восстановление ливневой канализации, включая внутриквартальную | 1000,00 | 2400,00 | 500,00 | 800,00 |  | 800,00 | 5500,00 | Бюджет города | ДТиДБК |  |  | Предотвращение подтопления городской территории |
| 4.5 | Ликвидация негативных последствий подтопления территорий в Первомайском районе (ул. 1-я, 2-я Искитимская, Таловая, Юбилейная, Приобская и другие) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  | 200,00 | 1000,00 | Бюджет города | ДТиДБК |  |  | Поддержание дренажных систем в надлежащем состоянии для предотвращения подтопления |
| 4.6 | Проектирование и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Оби и водных объектов города | 1500,00 | 1000,00 | - | - |  | - | 2500,00 | Федеральный бюджет | ВОБВУ |  |  | Улучшение состояния водных объектов, предотвращение их загрязнения |
| 4.7 | Русловые изыскания, расчистка русел малых рек, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1 | Русла реки Тулы***** | - 50,00 | 1000,00 70,00 | 1012,00 - | - - |  | - - | 2012,00 120,00 | Федеральный бюджет; бюджет города | ВОБВУ, ДПРиООС НСО, ДТиДБК |  |  | Восстановление дренирующих способностей водотоков, усиление водооттока и понижение уровня грунтовых вод на прилегающих территориях |
| 4.7.2 | Русла реки Ельцовка - 1***** | - 50,00 | - 1900,00 | 29000,00 - | 17785,50 - |  | - - | 46785,50 1950,00 | Федеральный бюджет; бюджет города | ВОБВУ, ДПРиООС НСО, ДТиДБК |  |  |  |
| 4.7.3 | Русла реки Ельцовка - 2 | - 50,00 | - - | - - | - - |  | - - | - 50,00 | Федеральный бюджет; бюджет города | ВОБВУ, ДПРиООС НСО, ДТиДБК |  |  |  |
| 4.7.4 | Русла рек Плющихи и Камышенки***** | - 50,00 | - - | 9500,00 - | - - |  | - - | 9500,00 50,0 | Федеральный бюджет; бюджет города | ВОБВУ, ДПРиООС НСО, ДТиДБК |  |  | Восстаноление дренирующих спо-собностей водотоков, усиление водооттока и понижение уровня |
| 4.7.5 | Русла реки Нижняя Ельцовка***** | 50,00 | 2150,00 | - | - |  | - | 2200,00 | Бюджет города | ДПРиООС НСО, ДТиДБК |  |  | Восстаноление дренирующих спо-собностей водотоков, усиление водооттока и понижение уровня |
| 4.8 | Расчистка и благоустройство прибрежной полосы озера «Безымянное» в Первомайском районе | 1500,00 | - | - | - |  | - | 1500,00 | Бюджет города | Администрация Первомайского района города Новосибирска |  |  | Улучшение состояния обособленного водного объекта, качества городской среды |
| 4.9 | Проектирование, ремонт и реконструкция эксплуатируемых водонесущих сетей и сооружений, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 | Водопроводных сетей (по 18 км ежегодно) | 150000,00 | 150000,00 | 170000,00 | 170000,00 |  | 200000,00 | 840000,00 | Привлеченные средства | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» |  |  | Предотвращение техногенных аварий, прекращение техногенного подтопления территории города |
| 4.9.2 | Канализационных сетей и сооружений (по 5 км ежегодно) | 85000,00 | 85000,00 | 85000,00 | 85000,00 |  | 85000,00 | 425000,00 | Привлеченные средства | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» |  |  | Предотвращение техногенных аварий, прекращение техногенного подтопления территории города |
| 4.9.3 | Тепловых сетей (по 50 км ежегодно) | 160000,00 | 160000,00 | 180000,00 | 180000,00 |  | 200000,00 | 880000,00 | Привлеченные средства | ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» |  |  | Предотвращение техногенных аварий, прекращение техногенного подтопления территории города |
| 4.10 | Восстановление трубопроводов методом цементно-песчаной изоляции | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 |  | 25000,00 | 125000,00 | Привлеченные средства | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» |  |  | Предотвращение утечек из трубопроводов, снижение риска техногенного подтопления |
| 4.11 | Принятие решений, проектирование и выполнение работ по отводу канализационных стоков с территорий частного сектора с централизованным водоснабжением | - | - | 150,00 | 350,00 |  | 450,00 | 950,00 | Бюджет города | ДЭЖиКХ, ДТиДБК, ДСиА, МУП г. Новосибирска «Горводоканал», ГУ ПИ «Сибгипрокоммунводоканал» |  |  | Предупреждение и ликвидация под-топления территорий частного сектора с централизованным водоснабжением |
| Итого по разделу 4: |  | 1500,00 13950,00 420200,00 | 2000,00 11220,00 420200,00 | 39512,00 1350,00 460200,00 | 17785,50 1350,00 460200,00 |  | - 1450,00 510200,00 | 60797,50 29320,00 2271000,00 | Федеральный бюджет; бюджет города; привлеченные средства |  |  |  |  |
| 5. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Развитие мусоропереработки в городе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | Внесение изменений и дополнений в: Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска (решение городского Совета от 17.09.2003 № 298); Положение о мерах муниципальной поддержки товаропроизводителей на территории города Новосибирска (решение городского Совета от 23.10.2002 № 182 | - | - | - | - |  | - | - | - | ДПИиП |  |  | ##### Создание благоприятного инвестиционного климата и организационных предпосылок для развития имеющихся и создания новых производственных мощностей по сбору, транс-портировке, сортировке, переработке и использованию отходов города Новосибирска, финансово-эконо-мическое стимулирование организаций и предпринимателей, занятых в сфере сбора и переработки отходов и вторичных ресурсов |
| 5.1.1.2 | Стимулирование хозяйствующих субъектов, занятых в сфере сбора и переработки отходов и вторичных ресурсов, на основании Положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории города | - | - | - | - |  | - | - | - | ДПИиП |  |  |  |
|  | Новосибирска и Положения о мерах муниципальной поддержки товаропроизводителей на территории города Новосибирска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.3 | Подготовка муниципальных правовых актов города Новосибирска, реализующих принцип ответственности производителя и собственника за сбор и утилизацию продукции (в том числе упаковки) после ее использования, в том числе: установление перечня продукции, на которую будет распространяться принцип ответственности; определение механизма сбора продукции после ее использования; определение мер ответственности | - | - | - | - |  | - | - | - | ДЭЖиКХ, ДПИиП |  |  | Создание предпосылок для организации новых и расширения действующих предприятий, осуществляющих сбор и переработку отходов и вторичных ресурсов |
| 5.1.1.4 | Создание баз данных по: объемам и источникам образования, переработки и использования отходов; предприятиям, осуществляющим сбор и переработку вторичного сырья; нормативно-пра-вовому обеспечению сбора, транспортировки, хранения и переработки вторичных ресурсов; прогрессивным технологиям и оборудованию для переработки отходов и вторичных ресурсов | - | - | - | - |  | - | - | - | ДЭЖиКХ |  | Совершенствование учета в сфере обращения с отходами на территории города, информирование предпринимтель-ского сообщества о возможностях передачи отходов, являющихся вторичными ресурсами, на переработку, о прогрессивных технологиях и оборудовании для переработки отходов и вторичных ресурсов |  |
| 5.1.1.5 | Проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже зданий, сооружений и другого недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и пригод-ных для размещения производств по переработке вторичных ресурсов, и торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков, предназначенных для строительства объектов по переработке вторичных ресурсов, либо продаже права на заключение договоров аренды таких земельных участков | - | - | - | - |  | - | - |  | ДЗиИО, ДСиА |  | Развитие отрасли переработки вторичных ресурсов |  |
| 5.1.2 | Технические мероприятия по строительству мусоросортировочных и мусороперерабатывающих предприятий, реконструкции полигонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1 | Введение в эксплуатацию Новосибирского мусороперерабатывающего завода № 1 в Дзержинском районе | - | 100000,00 | - | - |  | - | 100000,00 | Привлеченные средства | ЗАО «Новосибирский мусороперерабатывающий завод № 1» |  |  | Вовлечение в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья отходов потребления, сокращение до 150 тыс. тонн в год поступления отходов на полигоны |
| 5.1.2.2 | Введение в эксплуатацию Новосибирского мусороперерабатывающего завода № 2 в Кировском районе | 10000,00 | - | - | - |  | - | 10000,00 | Привлеченные средства | ЗАО «Новосибирский мусороперерабатывающий завод № 2» |  |  | Сокращение поступления отходов на полигоны до 150 тыс. тонн в год |
| 5.1.2.3 | Организация, строительство и введение в эксплуатацию в Первомайском районе мусороперерабатывающего (мусоросортировочного) предприятия | - | 110000,00 | - | - |  | - | 110000,00 | Привлеченные средства | Администрация Первомайского района города Новосибирска |  |  | Сокращение поступления отходов на полигон до 50 - 60 тыс. тонн в год, обеспечение экологической безопасности жителей Первомайского района |
| 5.1.2.4 | Разработка проекта, строительство и введение в эксплуатацию мусороперерабатывающего завода в Калининском районе | - | - | 110000,00 | - |  | - | 110000,00 | Привлеченные средства | ООО «НовосибВторРесурс» |  |  | Сокращение поступления отходов на полигон до 20 - 60 тыс. тонн в год |
| 5.1.3 | Технические мероприятия по сбору и переработке вторичных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3.1 | Создание сети пунктов приема отдельных видов вторичных ресурсов от жителей города, предприятий, учреждений и предпринимателей без образования юридического лица (в первую очередь бумаги, и картона, текстиля, пэтбутылки, стеклотары, алюминиевой банки) | Определяется на основании ежегодных планов |  |  |  |  |  | - | Привлеченные средства | Администрации районов города Новосибирска, КЖКХ, операторы рынка вторичных ресурсов |  |  | Вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов, сокра-щение объемов отходов, поступающих на полигоны ТБО |
| 5.1.3.2 | Создание передвижных приемных пунктов и мобильных бригад по сбору вторичных ресурсов от жителей города | Определяется на основании ежегодных планов |  |  |  |  |  | - | Привлеченные средства | Операторы рынка вторичных ресурсов |  |  | Вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов, сокращение объемов отходов, поступающих на полигоны ТБО |
| 5.1.3.3 | Обеспечение в муниципальных учреждениях раздельного сбора образующихся отходов | #### - | #### - | #### - | #### - |  | #### - | #### - | #### - | Структурные подразделения мэрии города Новосибирска по отраслевой принадлежности |  | Вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов, сокра-щение объемов отходов, поступающих на полигоны ТБО |  |
| 5.1.4 | Информационное сопровождение*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4.1 | Информирование предпринимательского сообщества о возможностях, перспективах и экономической привлекательности работ в сфере использования вторичных ресурсов, размещение статей в периодических изданиях города, организация пресс-конференций по вопросу развития мусоропереработки в городе | #### - | #### - | #### - | #### - |  | #### - | #### - | #### - | Пресс-центр мэрии города Новосибирска, ДЭЖиКХ |  |  | Вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов, сокращение объемов отходов, поступающих на полигоны ТБО |
| 5.1.5 | Инновационная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5.1 | Освоение на предприятиях города производства перспективного оборудования для переработки различного вида отходов и внедрение перспективных современных технологий переработки отходов и вторичных ресурсов, разработанных в научных и учебных организациях города (Новосибирский государственный технический университет, институт теплофизики СО РАН и др.) | #### - | #### - | #### - | #### - |  | #### - | #### - | #### - | ДПИиП, операторы рынка вторичных ресурсов и предприниматели |  |  | Снижение объемов отходов, поступающих на полигоны, продление срока службы действующих полигонов |
| Итого по пункту 5.1: |  | #### 10000,00 | #### 210000,00 | #### 110000,00 | #### - |  | #### - | #### 330000,00 | #### Привлеченные средства |  |  |  |  |
| 5.2 | Безопасная эксплуатация полигонов депонирования твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Реконструкция и рекультивация полигона (отвала) «Гусинобродский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.1 | Разработка проекта | #### 700,00 | #### - | #### - | #### - |  | #### - | #### 700,00 | #### Бюджет города | МУП «САХ» |  |  | Снижение влияния размещенных отходов на окружающую среду |
| 5.2.1.2 | Рекультивация отработанных участков полигона | #### 1500,00 | #### - | #### - | #### - |  | #### - | #### 1500,00 | #### Бюджет города | МУП «САХ» |  |  | Снижение влияния размещенных отходов на окружающую среду |
| 5.2.2 | Изменение схемы вывоза отходов с учетом введения в эксплуатацию мусороперерабатывающих предприятий | #### 50,00 | #### 50,00 | #### - | #### - |  | #### - | #### 100,00 | #### Привлеченные средства | МУП «САХ» |  |  | Оптимизация расходов на переработку ТБО |
| 5.2.3 | Экономическое обоснование тарифов на захоронение отходов на муниципальных полигонах ТБО с учетом всех технологических циклов, обеспечивающих безопасную эксплуатацию полигонов | - | - | - | - |  | - | - |  | ### ДЭиФ, ### МУП «САХ» |  |  | Совершенствование системы нормирования в области охраны окружающей среды |
| Итого по пункту 5.2: |  | 2200,00 50,00 | - 50,00 | - - | - - |  | - - | 2200,00 100,00 | Бюджет города; привлеченные средства |  |  |  |  |
| 5.3 | #### Предупреждение захламления территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Обеспечение регулярного вывоза твердых бытовых отходов из частного сектора, в том числе организация кольцевых маршрутов, обустройство накопительных и контейнерных площадок и т. п. | 5000,00 | 7111,00 | 7608,80 | 8126,20 |  | 8638,10 | 36484,10 | Бюджет города | ДЭЖиКХ |  |  | Улучшение санитарного состояния территории города |
| 5.3.2 | Ликвидация несанкционированных свалок | 4000,00 | 5855,19 | 985,14 | - |  | - | 10840,33 | Бюджет города | ДЭиЖКХ |  |  | Улучшение санитарного состояния территории города |
| 5.3.3 | Утилизация ртутьсодержащих отходов (ламп, приборов), образующихся в бюджетных организациях города | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 650,00 |  | 650,00 | 2800,00 | Бюджет города | ### ДЭЖиКХ, ### организации города |  |  | Исключение попадания в окружающую среду особо опасных отходов |
| 5.3.4 | Перевод светильников наружного освещения города с газортутных ламп на натриевые | - | 6100,00 | 3750,00 | - |  | - | 9850,00 | Бюджет города | ### ДТиДБК |  |  | Исключение попадания в окружающую среду особо опасных отходов, ликвидация необходимости демеркуризации ртутных ламп |
| 5.3.5 | Рекультивация золоотвала № 2 ТЭЦ-4 | 5000,00 | - | - | - |  | - | 5000,00 | Привлеченные средства | ### ОАО «НСЭ» |  |  | Прекращение пылений золоотвала и рекультивация нарушенных земель |
| 5.3.6 | Анализ соответствия норм накопления ТБО для жителей города фактическим объемам образования отходов | #### - | #### - | #### - | #### - |  | #### - | #### - |  | ### КЖКХ, ### ДЭиФ, ### МУ «ДЗ» |  | Совершенствование системы нормирования в области охраны окружающей среды |  |
| Итого по пункту 5.3: |  | 9500,00 5000,00 | 19566,19 - | 12843,94 - | 8776,20 - |  | 9288,10 - | 59974,43 5000,00 | Бюджет города; привлеченные средства |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5: |  | 11700,00 15050,00 | 19566,19 210050,00 | 12843,94 110000,00 | 8776,20 - |  | 9288,10 - | 62174,43 335100,00 | Бюджет города; привлеченные средства |  |  |  |  |
| 6. Озеленение территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Разработка комплексной программы озеленения города | #### - | #### - | #### - | #### - |  | #### - | #### - |  | ДТиДБК, ДЭЖиКХ | Обеспечение жителей города зелеными насаждениями общего пользо-вания в соответствии с градостроительными и экологическими нормами |  |  |
| 6.2 | Реконструкция и благоустройство парков, скверов, бульваров и аллей города | #### 10000,00 | #### 14175,90 | #### 4200,00 | #### Определится в соответствии с комплексной программой озеленения |  |  | #### 28375,90 | Бюджет города | ДТиДБК |  |  | Обеспечение жителей города зелеными насаждениями общего пользования |
| 6.3 | Развитие и реконструкция зеленых насаждений внутри жилых кварталов и вдоль транспортных магистралей | #### 13600,00 | #### 4332,25 | #### 5693,00 | #### Определится в соответствии с комплексной программой озеленения |  |  | #### 23625,25 | Бюджет города | ДТиДБК |  |  | Обеспечение жителей города зелеными насаждениями общего пользования |
|  |  |  |  | #### 3798,50 | #### 8056,80 |  | #### 4312,40 | #### 16167,70 | Бюджет города | ДЭЖиКХ |  |  |  |
| 6.4 | Реконструкция зеленых насаждений и благоустройство внутриквартальных территорий по 1-му Красносельскому проезду и ул. Воинской | 15,00 | 11,00 | 11,00 | 8,00 |  | 7,00 | 52,00 | Привлеченные средства | КТС «Пульс» |  |  | Обеспечение жителей города зелеными насаждениями общего пользования |
| 6.5 | Развитие древесно-кустарниковых питомников | - | 3200,00 | 3000,00 | 3000,00 |  | 3000,00 | 12200,00 | Бюджет города | ДТиДБК |  |  | Обеспечение жителей города зелеными насаждениями общего пользования в соответствии с градостроительными и экологическими нормами |
| Итого по разделу 6: |  | 23600,00 15,00 | 21708,15 11,00 | 16691,5 11,00 | 11056,80 8,00 |  | 7312,40 7,00 | 80368,85 52,00 | Бюджет города; привлеченные средства |  |  |  |  |
| 7. Обеспечение радиационной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Выполнение детальной пешеходной эманационной съемки масштаба 1:10000 на неисследованных территориях и участках перспективной застройки города* | 150,00 100,00 | - 250,00 | - 250,00 | - 400,00 |  | - 400,00 | 150,00 1400,00 | Областной бюджет; бюджет города | ДЭЖиКХ |  |  | Получение объективной информации для принятия управленческих решений |
| 7.2 | Выполнение пешеходной гамма-съемки масштаба 1:500 на территории города | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  | 500,00 | 2500,00 | Бюджет города | ДЭЖиКХ |  |  | ##### Получение объективной информации для принятия управленческих решений |
| 7.3 | Выполнение аэрогамма-съемки территории города масштаба 1:10000 или крупнее | - | - | - | 20000,00 |  | - | 20000,00 | Бюджет города | ДЭЖиКХ |  |  | Получение объективной информации для принятия управленческих решений |
| 7.4 | Опробование подземных вод на содержание радионуклидов в существующих наблю-дательных и эксплуатационных гидрогеологических скважинах | 100,00 | - | 200,00 | - |  | 200,00 | 500,00 | Бюджет города | ДЭЖиКХ |  |  | Получение достоверной информации о радиоактивности грунтовых и трещенных вод и связи их с радоноопасными и подтопленными территориями |
| 7.5 | Осуществление и контроль качества дезактивационных работ вновь выявленных участков радиоактивного загрязнения и ревизия ранее дезактивированных участков загрязнения | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 | 500,00 | Бюджет города | ДЭЖиКХ |  |  | Обеспечение радиационной безопасности жителей города |
| 7.6 | Обследование зданий и сооружений на содержание радона в пределах выделенных радоноопасных зон | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 400,00 |  | 450,00 | 1300,00 | Бюджет города | ДЭЖиКХ |  |  | Получение объективной информации для принятия управленческих решений |
| 7.7 | Оценка радиоактивного загрязнения окружающей среды города в результате деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  | 200,00 | 1000,00 | Бюджет города | ДЭЖиКХ |  |  | ##### Получение объективной информации для принятия управленческих решений |
| Итого по разделу 7: |  | 150,00 1100,00 | - 1200,00 | - 1450,00 | - 21600,00 |  | - 1850,00 | 150,00 27200,00 | Областной бюджет; бюджет города |  |  |  |  |
| #### 8. Развитие и совершенствование системы управления природоохранной деятельностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Совершенствование нормативно-методической базы управления качеством окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Создание геоэкологической информационной системы на базе ГИС технологий – комплекса баз данных и интерактивных слоев электронных карт экологической обстановки города (радиационной, загрязнения почв и воздуха, влияния физических полей и других факторов) | 100,00 | - | - | - |  | - | 100,00 | Бюджет города | ДЭЖиКХ |  |  | Получение наглядной и постоянно обновляемой информации для принятия управленческих решений |
| 8.2 | Мониторинг окружающей среды, источников эмиссии вредных веществ в окружающую среду и здоровья жителей города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Проведение медико-экологического обследования состояния окружающей среды и здоровья детей на территориях, прилегающих к промышленным предприятиям и автомагистралям города | 175,00 | 200,00 | 250,00 | 400,00 |  | 350,00 | 1375,00 | Бюджет города | ДЭЖиКХ |  |  | Оценка эффективности реализации природоохранных мероприятий, получение информации для принятия управленческих решений |
| 8.2.2 | Расширение мониторинга состояния объектов окружающей среды и источников эмиссии вредных веществ в окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2.1 | Оценка и прогнозирование состояния атмосферного воздуха на основании анализа снежного покрова | 100,00 200,00 | - - | - - | - - |  | - - | 100,00 200,00 | Областной бюджет; бюджет города | ДЭЖиКХ |  |  | Оценка эффективности реализации природоохранных мероприятий, получение информации для принятия управленческих решений |
| 8.2.2.2 | Мониторинг влияния полигона МУП «САХ» на объекты окружающей среды | 250,00 | - | - | - |  | - | 250,00 | Бюджет города | ДЭЖиКХ |  |  | Оценка эффективности реализации природоохранных мероприятий, получение информации для принятия управленческих решений |
| 8.2.2.3 | Организация регулярного контроля за качеством воды малых рек города | 200,00 | - | - | - |  | - | 200,00 | Бюджет города | ДЭЖиКХ |  |  | Оценка эффективности реализации природоохранных мероприятий, получение информации для принятия управленческих решений |
| Итого по разделу 8: |  | 100,00 925,00 | - 200,00 | - 250,00 | - 400,00 |  | - 350,00 | 100,00 2125,00 | Областной бюджет бюджет города |  |  |  |  |
| 9. Экологическое просвещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Открытие и укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений (базовых) в целях распространения экологических знаний, формирования экологической культуры | 300,00 | 350,00 | 400,00 | 450,00 |  | 500,00 | 2000,00 | Бюджет города | ГУО |  |  | Повышение экологической культуры и информированности уча-щейся молодежи |
| 9.2 | Открытие и оснащение экспериментальных площадок по отработке форм и методов экологического просвещения | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 250,00 |  | 300,00 | 1000,00 | Бюджет города | ГУО |  |  | ##### Повышение экологической культуры и информированности уча-щейся молодежи |
| 9.3 | Укрепление материально-технической базы школьных и районных экологических музеев | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 250,00 |  | 300,00 | 1000,00 | Бюджет города | ГУО |  |  | Повышение экологической культуры и информированности уча-щейся молодежи |
| 9.4 | Создание на базе городских централизованных библиотечных систем банка данных: литературы, периодических изданий, видеоматериалов, научно-методи-ческих разработок в области охраны окружающей среды | 50,00 | 50,00 | - | - |  | - | 100,00 | Бюджет города | ККиИ |  |  | Повышение экологической культуры и информированности уча-щейся молодежи |
| 9.5 | Развитие экологического просвещения на базе муниципальных учреждений дополнительного образования, муниципальных учреждений культуры, муниципальных унитарных предприятий | 300,00 | 150,00 | 150,00 | - |  | - | 450,00 | Бюджет города | ГУО |  |  | Формирование у подрастающего поколения нравственного и ответственного отношения к окружающей среде |
|  |  |  | 150,00 | 150,00 | - |  | - | 450,00 | Бюджет города | ККиИ |  |  |  |
| 9.6 | Организация практической деятельности учащихся на базе муниципальных учреждений дополнительного образования, муниципальных учреждений культуры, муниципальных унитарных предприятий | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 75,00 |  | 75,00 | 300,00 | Бюджет города | ГУО |  |  | ##### Формирование у подрастающего поколения нравственного и ответственного отношения к окружающей среде |
|  |  | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 75,00 |  | 75,00 | 300,00 | Бюджет города | ККиИ |  |  |  |
| 9.7 | Оказание информационной помощи вузам города и учреждениям среднего специального образования в виде информационно-аналитических и статистических материалов об экологической обстановке в городе | 12,00 | 12,00 | 12,00 | - |  | - | 36,00 | Бюджет города | ДЭЖиКХ |  |  | Формирование у подрастающего поколения нравственного и ответственного отношения к окружающей среде |
| 9.8 | Подготовка перечня категорий должностных лиц и специалистов, подлежащих обязательной экологической и природоохранной подготовке (срок - 2006 год) | - | - | - | - |  | - | - |  | ДЭЖиКХ |  |  | Развитие системы непрерывного экологического образования |
| 9.9 | Осуществление контроля за проведением обязательной экологической и природоохранной подготовки должностных лиц и специалистов в соответствии с перечнем | - | - | - | - |  | - | - |  | ДЭЖиКХ |  |  | Развитие системы непрерывного экологического образования |
| 9.10 | Организация пресс-конферен-ций, «круглых столов» для представителей средств массовой информации по экологическим и природоохранным вопросам | - | - | - | - |  | - | - |  | Пресс-центр мэрии города Новосибирска, ДЭЖиКХ |  |  | Получение достоверной экологической информации жителями города |
| 9.11 | Организация и проведение ежегодного конкурса среди представителей средств массовой информации на лучшее освещение природоохранных вопросов | 20,00 | - | 20,00 | 100,00 |  | 100,00 | 240,00 | ## Бюджет города | ###### Пресс-центр мэрии города Новосибирска, ###### ДЭЖиКХ |  |  | Получение достоверной экологической информации жителями города |
| 9.12 | Организация размещения агитационных стендов по природоохранной тематике в местах массового посещения горожан | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 | 500,00 | ## Бюджет города | ДЭЖиКХ |  |  | Получение достоверной экологической информации жителями города |
| 9.13 | Выпуск информационных материалов по вопросам экологии и охраны окружающей среды г. Новосибирска для широкого круга читателей | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 94,00 |  | 94,00 | 254,00 | Бюджет города | ДЭЖиКХ |  |  | Получение достоверной экологической информации жителями города |
| 9.14 | Издание информационных бюллетеней, справочников, рекомендаций по обобщению материалов экологического просвещения и воспитания учащихся | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 250,00 |  | 300,00 | 1000,00 | Бюджет города | ГУО, МОУ ДОВ «ГЦРО», ДТДиУМ «Юниор» |  |  | Формирование у подрастающего поколения нравственного и ответственного отношения к окружающей среде |
| 9.15 | Проведение массовых мероприятий, акций, в том числе в рамках проведения всероссийских Дней защиты от экологической опасности в образовательных, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках с участием общественных организаций | 1800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  | 500,00 | 2500,00 | Бюджет города | ГУО |  |  | Привлечение общественности, учащейся молодежи к решению экологических проблем, повышение экологической культуры и информированности жителей города |
|  |  |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  | 500,00 | 2500,00 | Бюджет города | ККиИ |  |  |  |
|  |  |  | 500,00 | - | - |  | - | 1000,00 | Бюджет города | КДМ |  |  |  |
|  |  |  | 300,00 | 300,00 | 360,00 |  | 360,00 | 1620,00 | Бюджет города | ДЭЖиКХ, городские общественные организации |  |  |  |
| 9.16 | Создание и реализация экологических программ муниципальных подростковых клубов и молодежных общественных организаций | 250,00 | 250,00 | 290,00 | 290,00 |  | 330,00 | 1410,00 | Бюджет города | КДМ, ДЭЖиКХ |  |  | Привлечение общественности, учащейся молодежи к решению эко-логических проблем, повышение экологической культуры и информированности жителей города |
| Итого по разделу 9: |  | 3204,00 | 3434,00 | 3194,00 | 3294,00 |  | 3534,00 | 16660,00 | Бюджет города |  |  |  |  |
| Итого по источникам финансирования: |  | 22500,00 8350,00 254739,00 922514,00 | 13500,00 - 316381,64 997606,00 | 41012,00 - 57479,44 828866,00 | 17785,50 - 46477,00 701513,00 |  | - - 23784,50 662212,00 | 94797,50 8350,00 698861,58 4112711,00 | Федеральный бюджет; областной бюджет; бюджет города; привлеченные средства |  |  |  |  |
| Итого по Программе: |  | 1208103,00 | 1327487,64 | 927357,44 | 765775,50 |  | 685996,50 | 4914720,08 |  |  |  |  |  |

Примечания: 1. * - в соответствии с областной целевой программой «Охрана окружающей среды Новосибирской области на 2005 - 2008 годы», утвержденной постановлением тридцать седьмой сессии Новосибирского областного Совета депутатов от 23.12.2004;

** - срок исполнения мероприятий –  2012 г., общая стоимость – 165,0 млн. рублей;

*** - просветительская деятельность с населением предусмотрена в разделе 9 «Экологическое просвещение»;

**** - мероприятие с 2008 года включено в городскую целевую программу «Газификация города Новосибирска» на 2008 – 2010 годы;

***** - сумма затрат из бюджета города с 2008 по 2010 годы по подпунктам 4.7.1, 4.7.2, 4.7.4, 4.7.5 определяется на основании проектно-сметной документации и доли финансирования в рамках Соглашения с Федеральным агентством водных ресурсов и мэрией города Новосибирска;

****** - сумма затрат состоит из объемов финансирования мероприятий (обоснование инвестиций строительства магистрали непрерывного движения по трассе М-52 и транспортной развязки на пересечении ул. Большевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной) согласно приложению 3 к решению городского Совета Новосибирска от 22.12.2006 № 438 «О бюджете города на 2007 год»;

******* - данные мероприятия включены в инвестиционную программу МУП г. Новосибирска «Горводоканал» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2007 – 2011 годы, утвержденную решением городского Совета Новосибирска  от 27.11.2006 № 429;

2. Используемые сокращения:

ДЭЖиКХ – департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города;

ДТиДБК – департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска;

ДСиА – департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска;

КЖКХ – комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска;

ДЭиФ – департамент экономики и финансов мэрии города Новосибирска;

ДЗиИО – департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска;

ДПИиП – департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска;

пресс-центр мэрии города Новосибирска – управление по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-центр мэрии города Новосибирска;

КДМ – комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска;

ККиИ – комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска;

ГУО – Главное управление образования мэрии города Новосибирска;

МОУ ДОВ «ГЦРО» – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования взрослых «Городской центр развития образования»;

ДТДиУМ «Юниор» – дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор»;

ВОБВУ – Верхне-Обское бассейновое водное управление;

МУ «ДЗ» – муниципальные учреждения «Дирекция заказчика» районов города Новосибирска;

ОАО «НСЭ» – ОАО «Новосибирскэнерго»;

ПДВ – предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ;

МУП «САХ» – МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство»;

ГУ ПИ «Сибгипрокоммунводоканал» – государственное учреждение проектный институт «Сибгипрокоммунводоканал»;

ОАО «РЖД» филиал ОАО «НЭРЗ» – ОАО «Российские железные дороги» филиал ОАО «Новосибирский электровозоремонтный завод»;

ТБО – твердые бытовые отходы;

ОАО «НГПЭ» – ОАО «Новосибирская геолого-поисковая экспедиция»;

ФГУП «НЗПП с ОКБ» – ФГУП «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ»;

ГУФСИН России по Новосибирской области – Главное управление федеральной службы исполнения наказаний России по Новосибирской области;

ДПРиООС НСО – департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области;

МУ «ПАТУ № 8» – муниципальное учреждение «Пассажирское автотранспортное учреждение № 8».

_______________