СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 – 2011 годы, утвержденную решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 399

В целях корректировки параметров Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 – 2011 годы, утвержденной решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 399, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города  Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска  на 2007 – 2011 годы, утвержденную решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 399 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 31.10.2007 № 778, от 05.12.2007 № 814, от 17.02.2009 № 1156), следующие изменения:

1.1. Строку «Объем и источники финансирования Программы» паспорта Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 – 2011 годы изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению.

1.2. В разделе 1 «Общие положения»:

1.2.1. В абзаце четвертом слова «(до 2011 года не менее 10 млн. кв. м)» исключить.

1.2.2. В абзаце шестом:

цифры «10250» заменить цифрами  «4200»;

цифры  «1012» заменить цифрами «673,6».

1.3. В абзаце седьмом подраздела 3.2 «Развитие магистральных тепловых сетей»:

слова «Октябрьский район, микрорайон Родники, жилые массивы Ключ-Камышенское Плато, Береговой, Прибрежный, Плющихинский, Южно-Чемской, Акатуйский, 2-я очередь строительства Троллейного жилого массива» заменить словами «микрорайоны Родники, Военная горка, жилые массивы Плющихинский, Западный, центральная часть города»;

слова «Перспективная нагрузка составляет более  750 Гкал\ч» исключить.

1.4. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению.

1.5. Таблицу «План мероприятий  по развитию тепловых станций и тепловых сетей» на 2007 – 2011 годы» приложения 2 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 – 2011 годы изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению.

1.6. Таблицу «План мероприятий по реконструкции центральных тепловых пунктов на 2007 – 2011 годы» приложения 3 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2007 – 2011 годы изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству  (Гончаров А. А.).

Мэр города Новосибирска                                                          В. Ф. Городецкий

Приложение 1

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ________   №  ______

| Объем и источники финансирования Программы | Привлеченные средства: 2007 год – 2412142,1 тыс. рублей; 2008 год – 2412142,1 тыс. рублей; 2009 год – 2412142,1 тыс. рублей; 2010 год – 2412142,1 тыс. рублей; 2011 год – 2412142,1 тыс. рублей; Итого: 12060710,5 тыс. рублей |
| --- | --- |

_____________

Приложение 2

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от __________ № ______

4. Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации программных мероприятий необходимы финансовые средства в объеме 12060710,5 тыс. рублей, в том числе:

на развитие магистральных тепловых сетей – 6012986,0 тыс. рублей;

на развитие сетей водоснабжения и водоотведения – 5488782,5 тыс. рублей;

на реконструкцию ЦТП -  518942,0 тыс. рублей;

на утилизацию твердых бытовых отходов – 40000,0 тыс. рублей.

_____________

Приложение 3

к  решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ________ № __________

ПЛАН

мероприятий по развитию тепловых станций и тепловых сетей  на  2007 – 2011 годы

| № п. | Мероприятия | Объем финансирования, тыс. рублей | Источник финансирования | Срок реализации, годы | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство теплотрассы 2Ду 600 мм, протяженностью 550 м от ПНС-12 до ТК-8-23 через пойму реки Каменки в Октябрьский район от ПНС-12 | 23987,0 | Привлечен-ные средства | 2007 | Подключение новых тепловых нагрузок в размере 75 Гкал/ч по зоне теплоснабжения ТЭЦ-2 Правый берег; уменьшение недоотпуска тепла из-за дефектов на ПНС-1, работающей по подающей группе насосов без резерва; увеличение минимальных располагаемых перепадов по всей зоне теплоснабжения до 25 м. в. ст. |
| 2 | Временная выноска тепломеханического оборудования павильона № 2 (магистральная теплотрасса 2Ду 800 мм, 4Ду 700 мм) на ул. Серебренниковскую для проведения капитального ремонта строительных конструкций | 5000,0 | Привлечен-ные средства | 2007 | Безопасная эксплуатация здания № 2 Управления ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго»; надежность работы тепломеханического оборудования теплопавильона, его доступность при проведении последующих плановых ремонтов |
| 3 | Реконструкция ТК 8-17 (магистральная теплотрасса 2Ду 600 мм) на перекрестке ул. Сакко и Ванцетти и ул. Нижегородской, предусматривающая установку секционирующей запорной арматуры во все стороны, изменение схемы тепломеханического оборудования теплокамеры с ликвидацией перемычек малого диаметра с устройством дренажной канализации | 1648,0 | Привлечен-ные средства | 2007 | Обеспечение более опера-тивного отключения теплотрассы при проведении плановых и аварийных ремонтов; резкое сокращение сроков ремонтных работ; более надежное обеспечение потребителей тепловой энергией; улучшение гидравлического режима у абонентов; исключение попадания техногенных и паводковых вод в канал теплотрассы, увеличение межремонтного периода и срока службы оборудования |
| 4 | Перекладка существующей теплотрассы Ду 300 мм на Ду 600 мм, протяженностью 390 м по ул. Садовой от ТК-8-23 до ТК-8-17 | 17009,0 | Привлечен-ные средства | 2007 | Увеличение минимальных располагаемых перепадов потребителей, подключенных от этой трассы до 25 м. в. ст. |
| 5 | Восстановление существующей теплотрассы Ду 500 мм, протяженностью 860 м по ул. Котовского от ул. Блюхера до ул. Пермитина, от ТК-618А до павильона № 2 | 37164,0 | Привлечен-ные средства | 2007 | Улучшение гидравлических режимов потребителей района «Башня» и микрорайона «Горскай» от ТЭЦ-2 |
| 6 | Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 500 мм протяженностью 370 м по ул. Фасадной от ТК-1461 до ТК-1472 | 12973,0 | Привлечен-ные средства | 2007 | Обеспечение перепадов давлений на конечных потребителях Западного поселка 20 - 25 м. в. ст.; обеспечение надежного резервного питания 2-го ввода больниц, возможность подключения новых потребителей на Западном поселке и Юго-Западном жилом массиве в размере 15 Гкал |
| 7 | Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 700 мм, протяженностью 180 м от ТК-758А-4Б до ТК-758А-4 по ул. Петухова | 43200,0 | Привлечен-ные средства | 2007 | Повышение надежности теплоснабжения и возможность обеспечения резервирования внутри Затулинского жилого массива |
| 8 | Строительство теплотрассы 2Ду 500 мм, протяженностью 1100 м по ул. Калинина | 71600,0 | Привлечен-ные средства | 2007 | Обеспечение нормативных перепадов давлений конечных ЦТП Северо-Восточного вывода ТЭЦ-4 (микрорайон зоопарка, Ботанический жилой массив, ул. Вавилова) |
| 9 | Перекладка теплотрассы 2Ду 800 мм по ул. Красина – Трикотажной (ул. Промышленная) | 214000,0 | Привлеченные средства | 2007 | Улучшение гидравлического режима у концевых потребителей зоны ТЭЦ-5 на 2 - 3 м. в. ст. Переключение нагрузки 100 Гкал/час с ТЭЦ-4 на ТЭЦ-5 (Кропоткинский жилой массив) |
| 10 | Перекладка теплотрассы 2Ду 800 мм по ул. Орджоникидзе | 16000,0 | Привлеченные средства | 2007 | Обеспечение летнего горячего водоснабжения потребителей центральной части города. Снижение недоотпуска тепла во время устранения дефектов в летний период на 28500 Гкал/час. Резервирование питания центра города от ПНС-10 |
| 11 | Перекладка теплотрассы 2Ду 300 - 400 мм на 2Ду 500 мм, протяженностью 940 м, по ул. Бориса Богаткова от ул. Лескова до ул. Нижегородской | 32958,0 | Привлеченные средства | 2007 | Повышение надежности работы тепловых сетей, снижение количества отключений горячего водоснабжения в неотопительный период. Возможность перераспределения тепловых нагрузок между ТЭЦ-5 и ТЭЦ-2 при возникновении нештатных ситуаций |
| 12 | Окончание строительства 5-й нитки 2Ду 1000 мм, протяженностью 3,9 км от ТЭЦ-5 до ОП-134 | 637490,0 | Привлеченные средства | 2007 | Обеспечение возможности подключения в зоне перспективной застройки Октябрьского района (ГПНТБ – жилой массив Шевченковский – ул. Военная Горка) до 200 Гкал/час перспективной нагрузки. Обеспечение резервированого питания центральной части города зоны ТЭЦ-2 от сетей ТЭЦ-5. Обеспечение нормативных располагаемых перепадов у потребителей Октябрьского района. Обеспечение частичного резервирования между ПНС-6 и первой очередью ПНС-11 |
| 13 | Строительство теплотрассы 2Ду 800 мм протяженностью 1100 м по ул. Лескова от ул. Автогенной до ул. Добролюбова | 159470,0 | Привлеченные средства | 2007 |  |
| 14 | Перекладка теплотрассы 2Ду 600 мм протяженностью 1400 м по ул. Толстого от ул. Бориса Богаткова до ул. Семьи Шамшиных | 201278,0 | Привлеченные средства | 2007 |  |
| 15 | Строительство теплотрасс для подключения строительных площадок в Первомайском районе | 164500,0 | Привлеченные средства | 2007 | Подключение теплоснабжения потребителей Первомайского района |
| 16 | Перекладка теплотрассы 2 Ду 500 – 600 мм на 2 Ду 700 мм, протяженностью 653 м от ТК-1137 до ТК-1140 (11-я трасса на территории завода «НЭВЗ» с переходом через Красный проспект) | 31631,0 | Привлеченные средства | 2007 | Повышение надежности теплоснабжения и возможность обеспечения резервирования конечных потребителей между ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 |
| 17 | Реконструкция участка теплотрассы 2 Ду 500 мм между ТК 132 и ТК 134 по ул. Мичурина (между ул. Романова и ул. Фрунзе) с увеличением пропускной способности | 12804,0 | Привлеченные средства | 2008 | Улучшение гидравлического режима у потребителей, более надежное обеспечение тепловой энергией потребителей во время проведения ремонтов |
| 18 | Перекладка существующей теплотрассы Ду 250 мм на Ду 400 мм, протяженностью 290 м по ул. Дмитрия Шамшурина от ТК-506а-7 до ТК-509-5 | 18931,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2009 | Увеличение минимальных располагаемых перепадов потребителей, подключенных от этой трассы до 25 м. в. ст. |
| 19 | Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 800 мм, протяженностью 2420 м от павильона № 1 до ТК-5А-9А, от ТК-5А-9А до ТК-616 по ул. Планировочной, от ТК-616 до ТК-618А по ул. Котовского, от ТК-618А до ТК-626 | 233760,0 | Привлеченные средства | 2010 - 2011 | Улучшение гидравлических режимов потребителей района «Башня» и микрорайона Горский от ТЭЦ-2; создание возможности подключения новых потребителей в центральной части левобережной части города (станция метро «Студенческая», остановка «Башня», ул. Ватутина, площадь им. Карла Маркса, микрорайон «Горский») с нагрузкой 80 Гкал/час |
| 20 | Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 700 мм, протяженностью 880 м от ТК-216 до ТК-414 по ул. Степной и от ТК-414 до ТК-420 по ул. Серафимовича – ул. Вертковской | 90959,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2009 | Соединение с достаточной пропускной способностью зоны теплоснабжения ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 (помимо существующего соединения по ул. Котовского), что увеличит надежность теплоснабжения, обеспечит стопроцентное резервирование между источниками и дополнительный отпуск тепла в размере 17000 Гкал в межотопительный период, даст возможность подключить новых абонентов в районе Телецентра – ул. Серафимовича – ул. Вертковской с нагрузкой 20 Гкал/ч |
| 21 | Перекладка существующей теплотрассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 600 мм протяженностью 190 м по ул. Невельского от ТК-1459 до ТК-1461 | 18352,0 | Привлеченные средства | 2009 | Обеспечение перепадов давлений на конечных потребителях Западного поселка 20 - 25 м. в. ст.; обеспечение надежного резервного питания 2-го ввода больниц, возможность подключения новых потребителей на Западном поселке и Юго-Западном жилом массиве в размере 15 Гкал, снижение количества отключений из-за дефектов потребителей Западного поселка, подключенных от теплотрассы по ул. Невельского |
| 22 | Перекладка существующей теплотрассы Ду 400 мм на Ду 700 мм, протяженностью 800 м от ТК-758А-4Б до ТК-758А-7Б по ул. Сибиряков-Гвардейцев | 89828,0 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение нормативных перепадов давлений конечных ЦТП Затулинского жилого массива; уменьшение количества отключений потребителей, Обеспечение возможности подключения новых потребителей на микрорайоне по ул. Петухова |
| 23 | Проектирование и строительство магистральной теплотрассы 2Ду 500 мм по ул. Бардина от павильона № 2 до ТК 1121 (60 м по подающему трубопроводу) и до ТК 1122 (250 м по обратному трубопроводу) | 2175,0 | Привлеченные средства | 2008 | Надежное обеспечение потребителей жилого массива «Красная Горка» тепловой энергией (от двух тепловых выводов), уменьшение недоотпуска тепла при авариях и ремонтах в межотопительный период на головном участке Красно-горского вывода на 25000 Гкал/ч |
| 24 | Строительство теплотрассы 2Ду 800 мм протяженностью 3570 м от Калининской котельной до павильона № 39 | 376125,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2009 | Переключение тепловых нагрузок с ТЭЦ-4 на Калининскую котельную. Подключение нового микрорайона на микрорайоне «Родники» |
| 25 | Перекладка теплотрассы 2Ду 400 мм на 2Ду 500 мм, протяженностью 400 м, по ул. Ленинградской от ул. Автогенной до Никитинского жилого массива | 217209,0 | Привлеченные средства | 2011 | Повышение надежности работы тепловых сетей, снижение количества отключений горячего водоснабжения в неотопительный период. Возможность перераспределения тепловых нагрузок между ТЭЦ-5 и ТЭЦ-2 при возникновении нештатных ситуаций |
| 26 | Завершение строительства второй очереди ПНС-11 | 112439,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2011 | Обеспечение возможности подключения в зоне перспективной застройки Октябрьского района (ГПНТБ – жилой массив «Шевченковский» – ул. Военная Горка) до 200 Гкал/час перспективной нагрузки. Обеспечение резервного питания центральной части города зоны ТЭЦ-2 от сетей ТЭЦ-5. Обеспечение нормативных располагаемых перепадов у потребителей Октябрьского района. Обеспечение частичного резервирования между ПНС-6 и первой очередью ПНС-11 |
| 27 | Окончание строительства 4-й нитки 2Ду 1000 мм, протяженностью 3,7 км от ОП-134 до ПНС-11 и от ПНС-11 до ул. Национальной (ТК 2005) | 936684,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2011 |  |
| 28 | Строительство теплотрассы 2Ду 700 мм, протяженностью 400 м от ПНС-11 до ул. Лазурной | 139751,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2011 | Переключение Восточного жилого массива с временной схемы от транзитной тепломагистрали на ПНС-11. Возможность подключения новой тепловой нагрузки на Восточном жилмассиве до 100 Гкал\час. Подключение перспективного «Плющихинского» жилмассива (100 Гкал/час) |
| 29 | Реконструкция котельной по ул. Техническая , 19 с переключением на нее теплоснабжения потребителей от котельных по 3-й Почтовый переулок, 21, ул. Волочаевская, 14 и ул. Волочаевская, 51 | 88954,0 | Привлеченные средства | 2008 | Повышение надежности и качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
| 30 | Реконструкция распределительного устройства ПНС-6 по ул. Доватора, 50 | 97477,0 | Привлеченные средства | 2010 | Повышение надежности теплоснабжения потребителей, уменьшение расхода электрической энергии |
| 31 | Перекладка теплотрассы по ул. Бориса Богаткова с 2Ду500 на 2Ду 600 от ул. Федосеева до ул.Воинской от ТК 0507 до ТК 0516 | 210630,0 | Привлеченные средства | 2010 | Подключение дополнительных потребителей микрорайона «Военная горка» и центральной части октябрьского района. Расширение зоны теплоснабжения ТЭЦ-5 |
| 32 | Разработка схемы теплоснабжения города Новосибирска | 50000,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2010 | Оптимизация системы теплоснабжения города с учетом перспективного развития |
| 33 | Расширение водогрейной части тепловой станции № 2, в том числе: |  | Привлеченные средства |  | Возможность подключения новых тепловых нагрузок, повышение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
|  | Строительство и ввод в эксплуатацию двух водогрейных котлов мощностью 100 Гкал/час каждый | 120000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 |  |
|  | Строительство и ввод в эксплуатацию мазутного хозяйства одной емкости 5000 куб. м с эстакадой слива, станцией пожаротушения и очистными сооружениями | 160000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 |  |
|  | Строительство и ввод в эксплуатацию второго вывода тепловых сетей Ду 800 мм протяженностью 0,6 км | 9000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 |  |
|  | Строительство и ввод перемычки в районе тепловой станции № 2 Ду 500 мм протяженностью 0,135 км | 4000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 |  |
| 34 | Расширение водоподготовительной установки на тепловой станции № 1 | 500000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Возможность подключения новых тепловых нагрузок, повышение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
| 35 | Строительство и ввод в эксплуатацию насосной станции № 3а на ул. Николаева производительностью: три насоса на подкачивающем трубопроводе G 1250 куб. м/час тип СЭ 1250-70-11; два насоса на обратном трубопроводе G 1250 куб. м/час тип СЭ 1250-70-11; два насоса G 12,5 куб. м/час тип К 50-30-125 | 150000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Возможность подключения новых тепловых нагрузок, повышение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
| 36 | Строительство и ввод в эксплуатацию насосной станции № 4 на Бердском шоссе производительностью: два насоса центробежных СЭ 1250-70, Q = 1250 куб. м/час; насос центробежный 12НДС, Q = 980 куб. м/час; насос центробежный 300Д-90А | 120000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Возможность подключения новых тепловых нагрузок, повышение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
| 37 | Строительство магистральной тепловой сети Ду 600 мм протяженностью 3,5 км от пр. Лаврентьева (узел УТ-18) до ул. Жемчужной | 134000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Возможность подключения новых тепловых нагрузок, повышение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
| 38 | Строительство магистральной тепловой сети Ду 250 мм протяженностью 1,0 км по ул. Ильича и пр. Коптюга от узла № 46 до узла № 21 | 31000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Возможность подключения новых тепловых нагрузок, повышение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
| 39 | Строительство магистральной тепловой сети Ду 500 мм протяженностью 3,0 км от пр. Строителей до ул. Вахтангова и магистральной тепловой сети Ду 700 мм протяженностью 5,36 км от ул. Николаева до микрорайона «Е» | 246000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Возможность подключения новых тепловых нагрузок, повышение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
| 40 | Строительство магистральной тепловой сети Ду 400 мм протяженностью 0,4 км по ул. Российской | 9000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Возможность подключения новых тепловых нагрузок, повышение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
| 41 | Строительство перемычки Ду 250 мм протяженностью 0,28 км между строящейся тепловой сетью Ду 400 мм по ул. Российской и камеры К-38 на ул. Героев Труда | 9000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Возможность подключения новых тепловых нагрузок, повышение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
| 42 | Реконструкция тепловой сети с заменой трубопроводов Ду 500 мм протяженностью 0,162 км по ул. Российской от камеры К-7 до К-4 | 5000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Возможность подключения новых тепловых нагрузок, повышение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
| 43 | Расширение ГРС-5 | 150000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Возможность подключения новых тепловых нагрузок, повышение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
| Итого: |  | 6012986,0 |  |  |  |

Примечание: исполнителем мероприятий по пунктам 1 – 32 является ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго»;

исполнителем мероприятий по пунктам 33 – 43 является ГУП «Управление энергетики и

водоснабжения СО РАН».

________________

Приложение 4

к  решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ________ № __________

ПЛАН

мероприятий по реконструкции  центральных тепловых пунктов  на 2007 – 2011 годы

| № п. | Наименование объекта, адрес | Объем финансиро-вания, тыс. рублей | Источники финансирования | Срок реализации, годы | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ЦТП-8 по ул. Тургенева, 223 | 30263,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2009 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 2 | Реконструкция ЦТП-11 по ул. Ленинградской, 147/1 | 23125,0 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 3 | Реконструкция ЦТП-12 по ул. Федосеева, 10 | 40875,0 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 4 | Реконструкция ЦТП-13 по ул. Бориса Богаткова, 201 | 17663,0 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 5 | Реконструкция ЦТП-43 по ул. Гоголя, 208 | 28313,0 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 6 | Реконструкция ЦТП-11 по ул. Ермака, 85 | 20085,0 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 7 | Реконструкция ЦТП-22 по ул. Линейной, 35\4 | 38700,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2009 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 8 | Реконструкция ЦТП-12/9 по ул. Димитрова, 9 | 27063,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2009 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 9 | Реконструкция ЦТП-5/90 по ул. Ленина, 90 | 11213,0 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 10 | Реконструкция ЦТП-3/50 по ул. Олеко Дундича, 23 | 29471,0 | Привлеченные средства | 2009 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 11 | Реконструкция ЦТП-12 по ул. Макаренко, 19 | 23305,0 | Привлеченные средства | 2009 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 12 | Реконструкция ЦТП-4/4 по ул. Объединения, 54 | 14175,0 | Привлеченные средства | 2009 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 13 | Реконструкция ЦТП-11 по ул. Кропоткина, 108/1 | 31025,0 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 14 | Реконструкция ЦТП-34 по Красному проспекту, 102/3 | 33450,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2009 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 15 | Реконструкция ЦТП-27 по ул. Ключ-Камышенское плато, 144 | 11150,0 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 16 | Реконструкция ЦТП-15 по пр. Зорге, 247 | 18600,0 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 17 | Реконструкция ЦТП-28 по ул. Зорге, 66 | 22641,0 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 18 | Реконструкция ЦТП-20 по ул. Зорге, 33 | 13800,0 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 19 | Реконструкция ЦТП-7 по ул. Степной, 63 | 13950,0 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 20 | Реконструкция ЦТП-8 по ул. Связистов, 131 | 18500,0 | Привлеченные средства | 2010 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 21 | Реконструкция ЦТП-8/35 по ул. Крылова | 37475,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2009 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
| 22 | Реконструкция ЦТП-55 по ул. Лебедевского, 1 | 14100,0 | Привлеченные средства | 2008 | Обеспечение надежности теплоснабжения, подключение дополнительных потре-бителей |
|  | Итого: | 518942,0 |  |  |  |

___________________