СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

Об отчете об исполнении Программы благоустройства внутриквартальных территорий жилищного фонда города Новосибирска на 2005 – 2009 гг., принятой решением городского Совета Новосибирска от 23.11.2004 № 501

В соответствии с пунктом 8.6 Положения о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 103, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении Программы благоустройства внутриквартальных территорий жилищного фонда города Новосибирска на 2005 – 2009 гг., принятой решением городского Совета Новосибирска от 23.11.2004        № 501 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 № 1063, от 24.06.2009 № 1328).

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию    Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (Кудин И. В.).

|  | Председатель Совета депутатов города Новосибирска |  | Н. Н. Болтенко |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение

к решению Совета депутатов города Новосибирска

от ______________ № _______

ОТЧЕТ

об исполнении Программы благоустройства внутриквартальных территорий жилищного фонда города Новосибирска на 2005 – 2009 гг., принятой решением городского Совета Новосибирска от 23.11.2004 № 501

(в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска

от 17.09.2008 № 1063, от 24.06.2009 № 1328)

Программа благоустройства внутриквартальных территорий жилищного фонда города Новосибирска на 2005 – 2009 гг. (далее – Программа) принята решением городского Совета Новосибирска от 23.11.2004 № 501.

1. Достижение цели и выполнение задачи Программы

Целью Программы являлось улучшение внешнего облика города Новосибирска, условий проживания горожан.

Для достижения цели была поставлена задача: выполнить благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе:

обновить и отремонтировать асфальтобетонное покрытие;

устроить парковочные карманы;

отремонтировать отмостки, тротуары.

Поставленные в Программе цель и задача выполнены.

2. Ежегодные мероприятия Программы

Реализация мероприятий Программы ежегодно осуществлялась в четыре этапа (с 1 февраля по 30 сентября):

1. Структурными подразделениями мэрии города Новосибирска проводилась организация конкурсов на выполнение работ по благоустройству внутриквартальных территорий. Победители конкурсов определялись по критериям:

наименьшие сроки выполнения работ;

наименьшая стоимость  работ;

профессиональный опыт работы;

производственная база.

В результате проведенных конкурсов выбирались подрядные организации, имеющие профессиональный опыт работы не менее двух лет, производственную базу (машины и механизмы, гарантирующие качественное выполнение работ по благоустройству).

2. По итогам конкурсов с победителями заключались договоры на выполнение работ по благоустройству.

3. В целях информирования жителей города о выполняемых работах по благоустройству внутриквартальных территорий были организованы:

«прямые линии» на базе комитета мэрии – общественной приемной мэра города Новосибирска;

информационные семинары в администрациях районов города Новосибирска с участием представителей территориальных общественных самоуправлений (далее – ТОС);

подготовка и размещение информации о реализации Программы на официальном сайте города Новосибирска и в газете «Сохраним наш дом», выпускаемой департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

4. Работы по благоустройству внутриквартальных территорий выполнялись комплексно. Учитывая, что в ходе реализации Программы увеличивался автомобильный парк, повышая эксплуатационную нагрузку на внутриквартальные проезды и придомовые территории, принимались решения о внедрении новых технологий, расширении придомовых проездов, об устройстве парковочных карманов и тротуаров.

Схемы комплексного благоустройства внутриквартальных территорий жилищного фонда согласовывались с представителями администраций районов города Новосибирска, старшими по домам. Выполненные работы по внутриквартальному благоустройству оплачивались после получения результатов испытаний асфальтобетонных вырубок и приемки комиссиями с участием старших по домам, представителей ТОС, администраций районов города Новосибирска, депутатов Совета депутатов города Новосибирска.

3. Механизм осуществления Программы

Реализация Программы осуществлялась путем выполнения следующих мероприятий:

1. Организационно-технические мероприятия:

привлечение к ремонту специализированных организаций на конкурсной основе;

привлечение населения к контролю за качеством выполняемых благоустроительных работ;

применение асфальтобетонной смеси, приобретенной на предприятиях, прошедших конкурсный отбор;

ежегодная оценка технического состояния внутриквартального благоустройства;

разработка проектно-сметной документации на работы по внутриквартальному благоустройству.

2. Мероприятия по восстановлению внутриквартального благоустройства: ремонт асфальтобетонных покрытий внутриквартальных территорий с устройством парковочных карманов и ремонтом отмосток, тротуаров.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета города в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| № п. | Год | Сумма затрат из бюджета города, млн. рублей |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2005 | 149,4 | 138,6 | 93 |
| 2 | 2006 | 198,1 | 227,5 | 115 |
| 3 | 2007 | 283,8 | 283,8 | 100 |
| 4 | 2008 | 350,0 | 340,7 | 97 |
| 5 | 2009 | 8,4 | 8,4 | 100 |
|  | Итого: | 989,7 | 999,0 | 101 |

5. Оценка эффективности реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы (приложение) выполнено благоустройство внутриквартальных территорий 1165 домов, устройство асфальтового покрытия 1088,9 тыс. кв. м на сумму 999,0 млн. рублей.

Предусмотренные в бюджете города на 2009 год 8,4 млн. рублей направлены на погашение кредиторской задолженности перед подрядными организациями за выполненные работы в 2008 году в Калининском, Ленинском и Советском районах.

Выполнение запланированных в 2005 – 2009 годах мероприятий Программы позволило:

обновить (полностью восстановить) асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов;

расширить придомовые территории;

устроить парковочные карманы;

отремонтировать отмостки, тротуары.

В целом Программа доказала свою значимость и высокую эффективность.

6. Контроль за ходом реализации Программы

Реализация Программы осуществлялась структурными подразделениями мэрии города Новосибирска во взаимодействии с организациями – исполнителями мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являлись дирекции заказчиков по жилищно-коммунальному хозяйству районов города, департамент энергетики жилищного и коммунального хозяйства города, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрации районов города Новосибирска.

В период реализации Программы департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска ежеквартально проводился сбор, обобщение и анализ отчетной документации о реализации мероприятий Программы и объемах финансирования в районах города с целью выработки своевременных и обоснованных управленческих решений, оптимизации качества и сроков выполнения работ, мониторинга изменений технического состояния жилищного фонда и формирования предложений по повышению эффективности социально-экономического развития города Новосибирска.

Координация деятельности всех исполнителей Программы осуществлялась департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

Контроль за ходом реализации Программы осуществлялся мэрией города Новосибирска, Советом депутатов города Новосибирска.

___________

Приложение

к отчету об исполнении Программы благоустройства внутриквартальных территорий жилищного фонда города Новосибирска на 2005 – 2009 гг., принятой решением городского Совета Новосибирска                     от 23.11.2004 № 501 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 № 1063, от 24.06.2009 № 1328)

Исполнение мероприятий Программы благоустройства внутриквартальных территорий жилищного фонда города Новосибирска на 2005 – 2009 гг., принятой решением городского Совета Новосибирска от 23.11.2004 № 501

(в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 № 1063, от 24.06.2009 № 1328)

| №п. | Район города, вид благоустройства | Наименование объекта по годам исполнения работ по благоустройству |  |  |  |  | Результат и оценка эффективности исполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |  |
|  |  | план/факт* | план/факт* | план/факт* | план/факт* | план/факт* |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дзержинский район | ул. Трикотажная, 37, 39а; ул. Промышленная, 1а, 1б; ул. Индустриальная, 13, 15; ул. Доватора, 13/1, 25, 27; ул. Адриена Ле-жена, 30, 30/1; ул. Толбухина, 25; дорога к домам по ул. Толбухина, 27, 27/1; ул. Королева, 1 - 21, 2 - 20, 8; ул. Кошурникова, 9; Гусинобродское шоссе, 19/1, 23/1, 29; частный сектор | ул. Есенина, 8/1, 10/1, 10/2; проезд между школами № 87, 197; ул. Даурская – Глинки; ул. Трикотажная, 54 - 60/3; ул. Авиастроителей, 2/1; Электрозаводской проезд, 12, 12а; ул. Королева, 10а; частный сектор | Гусинобродское шоссе, 17/2, 19, 21; ул. Фрунзе, 59, 59/1, 59/2; пр. Дзержинского, 9, 15; ул. Авиастроителей, 14; ул. Республиканская, 1 – 9; ул. Кошурникова, 3, 16, 18, 20, 29/1; ул. Гоголя, 180; въезд от ул. Золотая Нива до ул. Кошурни-кова, 47/2; ул. Бориса Богаткова, 241, 252; ул. Ползунова; дорога к школе № 13; ул. Чкалова, 72; ул. Есенина, 12; ул. Королева, 3; частный сектор | ул. Селезнева, 24, 32; ул. Учительская, 8; ул. Бориса Богат-кова, 243/1, 243, 245; Гусинобродское шоссе, 15/1, 15/2; пр. Дзержинского, 4; ул. Адриена Ле-жена, 5, 7, 7/1, 11; ул. Трикотажная, 52; ул. Кошурникова, 13/1, 13/2; ул. Республикан-ская, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 7б, 9а, 11, 11/1, 11а; пр. Дзержинского, 19 |  | Выполнено. Внутрикварталь-ные территории всех запланированных объектов благоустроены: обновлено и отремонтировано асфальтобетонное покрытие; проведено устройство парковочных карманов; отремонтированы отмостки, тротуары. Благоустройство частного сектора в 2005 – 2007 годы выполнялось за счет других источников финансирования.В 2008 году на сэкономленные в результате конкурсов бюджетные средства благоустроены дополнительные площади |
|  | Площадь асфальтового покрытия, тыс. кв. м | 19,6/19,6 | 18,3/18,3 | 33,9/33,9 | 31,3/32,1 |  |  |
|  | Стоимость работ, млн. рублей, в том числе: | 15,0/15,0 | 22,1/22,1 | 32,7/32,7 | 31,26/31,26 |  |  |
|  | ремонт асфальтового покрытия | 12,2/12,2 | 19,0/19,0 |  |  |  |  |
|  | текущий ремонт зданий | 2,8/2,8 | 3,1/3,1 |  |  |  |  |
| 2 | Железнодорожный район | Вокзальная магистраль, 11, 11/1; ул. Бурлинская, 2; пр. Димитрова, 9, 11, 17; ул. Сибирская, 46; ул. Салтыкова-Щедрина, 1, 9, 11; ул. Владимировская, 9, 13; Владимировский спуск, 10; ул. Ленина, 18; ул. Революции, 10; ул. Советская, 13, 15; ул. Урицкого, 12 | ул. Челюскинцев, 4, 6; ул. Сибирская, 13, 31; Вокзальная магистраль, 2, 3, 4/1, 17; ул. Железнодорож-ная, 6/1; ул. Красноярская, 38; ул. Советская, 35, 35а; ул. Владимировская, 4, 6, 8; Комсомольский проспект, 7; ул. Нарымская, 23/1 | ул. Урицкого, 13, 15, 15а; ул. Дмитрия Шамшу-рина, 10 (дорожка), 20, 22; ул. Челюскинцев, 3; ул. Ленина, 55, 73, 75, 77, 79; ул. Свердлова, 7; ул. Сибирская, 17, 51; Вокзальная магистраль, 5; ул. Максима Горького, 26, 26а; ул. Сибирская, 31а; ул. Ленина, 57, 59 | ул. Фабричная, 43, 45; ул. Челюскинцев, 15, 15/1, 17; Вокзальная магист-раль, 4/1, 18; ул. Урицкого, 32, 34, 37; ул. Ленина, 53, 92; ул. Октябрьская, 10; ул. Советская, 49а; ул. Максима Горь-кого, 34; ул. Щетинкина, 48; ул. Депутатская, 15а; ул. Дмитрия Шам-шурина, 10; ул. Нарымская, 9; ул. Сибирская, 31 (дорожка), 51 (въезд); ул. Свердлова, 3 |  | Выполнено. Внутрикварталь-ные территории всех запланированных объектов благоустроены: обновлено и отремонтировано асфальтобетонное покрытие; проведено устройство парковочных карманов; отремонтированы отмостки, тротуары |
|  | Площадь асфальтового покрытия, тыс. кв. м | 12,2/12,2 | 8,7/8,7 | 15,8/15,8 | 24,5/24,5 |  |  |
|  | Стоимость работ, млн. рублей, в том числе: | 8,0/8,0 | 11,8/11,8 | 13,0/13,0 | 24,7/24,7 |  |  |
|  | ремонт асфальтового покрытия | 6,4/6,4 | 10,1/10,1 |  |  |  |  |
|  | текущий ремонт зданий | 1,6/1,6 | 1,7/1,7 |  |  |  |  |
| 3 | Заельцовский район | ул. Рельсовая, 1, 2/1, 2, 2/2, 3, 7, 8, 8/1; Красный проспект, 98, 100/1; ул. Кропоткина, 109 | ул. Дуси Ковальчук, 2, 71, 73, 75, 75/1, 394, 394/1, 394/2, 396/1, 396, 406, 408, 406/1, 408а, 414; ул. Северная, 17, 19, 21; ул. Дачная, 4la; ул. Дмитрия Донского, 43, 45, 47, 49; ул. Ельцовская, 7; ул. Тимирязева, 60 | ул. Жуковского, 123; ул. Аэропорт, 4, 7, 16; ул. Дуси Ковальчук, 71, 87, 89, 266, 266/1, 270, 268/2, 268/3, 270/1; ул. Кропоткина, 106 (отмостка), 113, 127, 267 (отмостка); ул. Линейная, 27; ул. Дачная, 21/4; Мочищенское шоссе, 12; ул. Кубовая, 112; ул. Линейная, 31/1 (отмостка); ул. Дмитрия Донского, 27/1, 29/1; Красный проспект, 102/1, 102/2, 102/3; ул. Жуковского, 106/1, 111 - 115/1; дорога к школе № 35; ул. Плановая, 60 | ул. Дуси Ковальчук, 18, 20, 266/2, 266/3, 266/4, 266/5; ул. Линейная, 31/1; Красный проспект, 87, 87/1, 87/2, 157 (гимназия № 9); ул. Аэропорт, 5, 6, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 54, 57; ул. Кузьмы Мини-на, 12а, 14; ул. Магаданская, 2, 4, 6, 8, 10, 3, 3/5, 5; ул. Новая, 3, 5; территория Горбольницы, 2; ул. Кропоткина, 115 |  | Выполнено. Внутрикварталь-ные территории всех запланированных объектов благоустроены: обновлено и отремонтировано асфальтобетонное покрытие; проведено устройство парковочных карманов; отремонтированы отмостки, тротуары. Благоустройство территории по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 20, запланированное в 2008 году, фактически выполнено в 2006 году. В 2008 году на сэкономленные в результате конкурсов бюджетные средства благоустроены дополнительные площади |
|  | Площадь асфальтового покрытия, тыс. кв. м | 18,4/18,4 | 18,6/18,6 | 36,5/36,5 | 36,0/37,0 |  |  |
|  | Стоимость работ, млн. рублей, в том числе: | 13,3/13,3 | 21,5/21,5 | 30,6/30,6 | 36,2/36,2 |  |  |
|  | ремонт асфальтового покрытия | 10,7/10,7 | 18,6/18,6 |  |  |  |  |
|  | текущий ремонт зданий | 2,6/2,6 | 2,9/2,9 |  |  |  |  |
| 4 | Калининский район | ул. Макаренко, 27/3, 31/1, 31/2; ул. Богдана Хмель-ницкого, 4, 4/1, 6, 5/1, 29, 29/1, 31, 33, 57, 59, 61, 61/1; ул. Танковая, 3, 5, 7, 9; ул. Курчатова, 3; ул. Новая Заря, 15 – 25; ул. Пятницкого, 11; ул. Олеко Дундича, 29; ул. Флотская, 1, 2, 16, 18, 20; ул. Объединения, 12/1 | ул. Столетова, 21/1, 21/2; ул. Объединения, 96, 96/1, 98, 100; ул. Богдана Хмель-ницкого, 41, 43, 45; ул. Курчатова, 37; ул. Александра Нев-ского, 12а, 16а; ул. Олеко Дундича, 1, 3; ул. Новоуральская, 17/5, 19/7, 19/8, 19/9; ул. Пятницкого, 8; ул. 25 лет Октября, 16 | ул. Столетова, 21, 23; ул. Макаренко, 2, 4, 6; ул. Богдана Хмель-ницкого, 11, 11/1, 12/1, 14, 20, 22, 47, 49, 53, 55; ул. Танковая, 11, 13, 15, 17, 19, 31; ул. Народная, 5, 7, 45, 47; ул. Менделеева, 2, 4; ул. Новоуральская, 19, 19/10, 19/11, 19/12; ул. 25 лет Октября, 11, 14, 16, 16/1, 16/2, 20/1, 20/2; ул. Учительская, 19/3; ул. Кочубея 7, 9; ул. Магистральная, 57, 57а; ул. Олеко Дундича, 21/1, 21/3; ул. Пятницкого, 7 | ул. Народная, 28/1, 30/1, 41, 4; пер. 1-й Красно-донский, 3; ул. Богдана Хмель-ницкого, 42, 107; ул. Танковая, 45/1, 45/2, 45/3, 41/1, 41/2, 41/3; ул. Курчатова, 5; ул. Рассветная, 8; ул. Земнухова, 5/1; ул. Тюленина, 1/2; ул. Столетова, 18, 20, 20/1, 20/2, 25, 30; ул. Объединения, 39/1, 86/1, 88/1, 94/1; ул. Учительская, 19, 19/2, 19/1, 21; ул. Флотская, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 19, 22, 23; ул. Магистральная, 53, 53а, 55 |  | Выполнено. Внутрикварталь-ные территории всех запланированных объектов благоустроены: обновлено и отремонтировано асфальтобетонное покрытие; проведено устройство парковочных карманов; отремонтированы отмостки, тротуары. В 2008 году на сэкономленные в результате конкурсов бюджетные средства благоустроены дополнительные площади |
|  | Площадь асфальтового покрытия, тыс. кв. м | 23,6/23,6 | 21,1/21,1 | 29,2/29,2 | 46,0/48,0 |  |  |
|  | Стоимость работ, млн. рублей, в том числе: | 15,2/15,2 | 21,2/21,2 | 29,7/29,7 | 41,97/39,87 | 2,1**/2,1** |  |
|  | ремонт асфальтового покрытия | 12,5/12,5 | 18,2/18,2 |  |  |  |  |
|  | текущий ремонт зданий | 2,7/2,7 | 3,0/3,0 |  |  |  |  |
| 5 | Кировский район | ул. Петухова, 120 - 122/3; ул. Новогодняя, 2, 4, 4/1; ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1, 3, 22, 24; ул. Зорге, 58, 62, 64, 66, 70, 72, 127, 129, 129/2, 133, 145; ул. Громова, 22; ул. Телевизионная, 3 – 13; ул. Вертковская, 5, 5/1; ул. Бебеля, 38; ул. Горбаня, 7; ул. Чигорина, 10 | ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/5; ул. Зорге, 78, 80, 82, 84, 185, 193, 195, 253, 257, 257/1, 259; ул. Петухова, 44; ул. Мира, 31, 33, 35, 59, 59/1, 59/2; ул. Комсомольская, 1, 3, 9, 9а; ул. Чемская, 2, 4, 10, 12; ул. Беловежская, 8, 10; ул. Бебеля, 34; ул. Горбаня | ул. Чигорина, 12, 14, 16; ул. Оловозаводская, 1/3, 14; ул. Петухова, 42, 50, 52 - ул. Громова; ул. Петухова, 56, 58, 60 - ул. Громова; ул. Мира, 38, 42, 44, 46, 48; ул. Сибиряков-Гвардейцев, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; ул. Немировича-Данченко, 135, 135а, 137; ул. Бурденко, 9; ул. Зорге, 18, 44, 153, 179, 179/1; ул. Зорге, 6 - 58, 239/1 - 257 (пешеходная дорожка); внутриквартальный проезд по ул. Зорге; ул. Комсомольская, 5, 7; ул. Чемская, 24; ул. Мира, 18 -ул. Бетонная, 9; ул. Герцена, 20; внутриквартальный проезд от ул. Зорге, 5 до ул. Зорге, 51; ул. Бурденко; ул. 2-я Бурденко, 14 | ул. Новогодняя, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 20/1; ул. Бетонная, 25, 29, 31, 31а, 35; ул. Петухова, 53, 57, 118, 122/1, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146; ул. Чигорина, 12/2, 20, 20/1, 20/2; ул. XX Партсъезда, 11; ул. Оловозаводская, 5, 7, 31, 39, 43; ул. Зорге, 233, 245, 255; ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44 - 44/4 (внутриквартальный проезд); ул. Зорге, 8, 10; ул. Комсомольская, 5, 7; внутриквартальный проезд от ул. Зорге, 5 до ул. Зорге, 51; ул. Бетонная, 37 ул. Комсомольская, 4, 14; ул. Герцена, 10; ул. Герцена, 10 (комплексное благоустройство); пешеходная дорожка по ул. Мира, 50 и ул. Бетонной, 35; ул. Чемская, 20 |  | Выполнено. Внутрикварталь-ные территории всех запланированных объектов благоустроены: обновлено и отремонтировано асфальтобетонное покрытие; проведено устройство парковочных карманов; отремонтированы отмостки, тротуары В 2008 году на сэкономленные в результате конкурсов бюджетные средства благоустроены дополнительные площади |
|  | Площадь асфальтового покрытия, тыс. кв. м | 21,6/21,6 | 22,4/22,4 | 37,3/37,3 | 40,7/41,7 |  |  |
|  | Стоимость работ, млн. рублей, в том числе: | 15,2/15,2 | 22,0/22,0 | 30,0/30,0 | 38,8/38,8 |  |  |
|  | ремонт асфальтового покрытия | 13,1/13,1 | 19,6/19,6 |  |  |  |  |
|  | текущий ремонт зданий | 2,1/2,1 | 2,4/2,4 |  |  |  |  |
| 6 | Ленинский район | ул. Станиславского, 3; ул. Ударная, 19 - 23, 23/1; ул. Титова, 1, 35, 37, 37/1; ул. Киевская, 32; ул. Широкая, 7, 13, 137; ул. Связистов, 113, 121, 123, 127; ул. Забалуева, 78 – 80; ул. Новосибирская, 7, 13; ул. Троллейная, 144, 154; ул. Тихвинская, 2, 4, 6, 8, 8а, 10а; ул. Степная, 59/1, 59/2, 63/1, 63/2; ул. Петропавловская, 17а, 19а; ул. Янтарная, 42 – 50; ул. Полтавская, 37, 41; ул. Полярная, 1; ул. 2-я Портовая, 19 | ул. Котовского, 14; ул. Степная, 52, 54/1, 60; ул. Петропавловская, 17, 19, 21; 1-й пер. Крашенин-никова, 9; ул. Троллейная, 18, 130 – 138, 152; ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 10, 11; ул. Блюхера, 7, 13, 15, 17, 19, 21; ул. Ватутина, 8, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24, 26, 33, 37; ул. Киевская, 2, 12; ул. Забалуева, 10, 12, 76; ул. Танкистов, 21; ул. Полярная, 3; ул. Полтавская, 21, 33; ул. Новосибирская, 11 | ул. Котовского, 11, 13, 17; 2-й пер. Пархоменко, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21; ул. Широкая, 119, 123, 127; ул. Троллейная, 20; ул. Киевская, 8, 10; ул. Невельского, 55, 61, 73, 75, 79, 81, 33, 85; ул. Пархоменко, 4, 6, 8; ул. Станиславского, 7, 20; ул. Ватутина, 4/1; пр. Карла Маркса, 10/2, 14/1; ул. Титова, 2; ул. Курганская, 36, 38; ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26; ул. Немировича-Данченко, 2, 2/1, 12/2; ул. Курганская, 26; ул. Полтавская, 47 | ул. Связистов, 113; ул. Полтавская, 25, 35, 43; ул. Хилокская, 17; ул. Колхидская, 15, 17, 25, 27; ул. Фасадная, 16, 18, 20, 25; ул. Забалуева, 39, 41, 43, 45; ул. Филатова, 9; пр. Карла Маркса, 19, 27, 55; ул. Степная, 31 – 39; ул. Блюхера, 46, 48, 50, 52, 54; ул. Станиславского, 22, 24, 26, 28; ул. Тихвинская от ул. Титова до ул. Степной, 41; ул. Невельского, 17, 19, 25, 27; ул. Титова, 39/1, 41, 43, 43/1, 45, 47, 47/1, 51а, 9; ул. Халтурина, 31, 33, 35; ремонт внутриквартальной дороги по ул. Немировича-Данченко, 12/1 к детскому саду; ул. Немировича-Данченко, 18, 20, 22, 30; ул. Степная, 36; ул. Киевская, 9; ул. Демьяновская – ул. Широкая, 111; ремонт внутриквартальной территории Восточного поселка и ул. Планировочной; ул. Блюхера, 17/1, 17/2; ул. Серафимовича, 18; ул. Станиславского, 50; ул. Троллейная, 41; ул. Степная, 69 (продолжить тротуар); ул. Костычева, 32, 34; ул. Станиславского, 36, 48; ул. Хилокская, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |  | Выполнено. Внутрикварталь-ные территории всех запланированных объектов благоустроены: обновлено и отремонтировано асфальтобетонное покрытие; проведено устройство парковочных карманов; отремонтированы отмостки, тротуары. В 2008 году на сэкономленные в результате конкурсов бюджетные средства благоустроены дополнительные площади |
|  | Площадь асфальтового покрытия, тыс. кв. м | 34,9/34,9 | 31,9/31,9 | 68,4/68,4 | 86,3/88,2 |  |  |
|  | Стоимость работ, млн. рублей, в том числе: | 33,1/33,1 | 48,5/48,5 | 57,5/57,5 | 85,1/79,2 | 5,8**/5,8** |  |
|  | ремонт асфальтового покрытия | 26,8/26,8 | 41,6/41,6 |  |  |  |  |
|  | текущий ремонт зданий | 6,3/6,3 | 6,9/6,9 |  |  |  |  |
| 7 | Октябрьский район | ул. В. Высоцкого, 3, 5, 11, 13, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 41; ул. Бориса Богат-кова, 182, 183, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 203, 205/3; ул. Федосеева, 1, 10, 12; ул. Короленко, 129; ул. Лазурная, 14, 22 | ул. Бориса Богаткова, 24, 171/1, 171/3, 171/4, 171/5, 171/6, 172/2, 184/1, 184/3, 186/1, 186/3, 188/1, 188/3, 192/1, 208, 208/1, 210, 226, 228, 230; ул. Добролюбова, 14, 18, 20, 26; ул. Никитина, 11, 13, 15; ул. Зыряновская, 119; ул. Гурьевская, 31, 33, 39, 41, 43; ул. Гаранина, 13; ул. Садовая, 59 | ул. Тургенева, 223, 225, 227; ул. Лескова, 250, 252, 252/1, 260, 280, 282; ул. Московская, 163, 165; ул. Ленинградская, 139; ул. Большевистская, 16, 20, 22, 24, 26, 175/1, 175/2, 175/3, 175/6; ул. Обская, 139, 139/1; ул. Грибоедова, 117; ул. Зыряновская, 121; въезд от ул. Кошурникова до ул. Бориса Богаткова, 211; ул. Бориса Богаткова, 179, 188/1, 194/3, 205, 205/1, 205/2, 211; ул. Крамского, 4а; ул. Панфиловцев, 9; ул. Лазурная, 2, 4, 6; ул. Гаранина, 7, 8, 10, 16, 18, 25, 25/2, 25/1, 17, 19, 21, 27 | ул. Бориса Богаткова, 194/2, 194/3, 194/4, 194/5, 194/6, 194/7, 194/8, 215, 217, 219; ул. Большевистская, 34, 48, 48/1, 151 – 153; ул. Выборная, 89, 89/1, 91, 93, 95, 97, 99, 107, 113, 117; ул. Добролюбова, 12/1; ул. Никитина, 62, 143; ул. Грибоедова, 32/2; ул. 2-я Воинская, 2, 3, 18, 35; ул. 2-я Обская, 69, 69/1; ул. Гусинобродский Тракт, 20, 21, 22, 23, 24; ул. Ленинградская, 139, 182 |  | Выполнено. Внутрикварталь-ные территории всех запланированных объектов благоустроены: обновлено и отремонтировано асфальтобетонное покрытие; проведено устройство парковочных карманов; отремонтированы отмостки, тротуары. В 2008 году на сэкономленные в результате конкурсов бюджетные средства благоустроены дополнительные площади |
|  | Площадь асфальтового покрытия, тыс. кв. м | 21,2/21,2 | 21,3/21,3 | 32,4/32,4 | 30,4/33,1 |  |  |
|  | Стоимость работ, млн. рублей, в том числе: | 13,4/13,4 | 19,6/19,6 | 30,2/30,2 | 34,1/34,1 |  |  |
|  | ремонт асфальтового покрытия | 10,8/10,8 | 16,8/16,8 |  |  |  |  |
|  | текущий ремонт зданий | 2,6/2,6 | 2,8/2,8 |  |  |  |  |
| 8 | Первомайский район | ул. Вересаева – ул. Пихтовая; ул. Маяковского, 17; ул. Звездная, 7; ул. Чапаева, 3 - 7/3; ул. Березовая, 1, 2, 3 | ул. Первомайская, 100 - 104, 106 – 114, 122, 162 - 166, 188; ул. Пришвина, 1, 2; ул. Шукшина, 10, 12; ул. Шмидта, 1 | ул. Первомайская, 130 - 132, 116, 120, 148, 220; ул. Эйхе, 2; ул. Вересаева, 1/1; ул. Звездная, 1, 9; ул. 1-я Механическая, 1, 13; ул. Узорная, 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 19; ул. Шукшина, 10, 12; ул. Пришвина 1, 2; ул. Шмидта, 6, 6/1; ул. Героев Революции, 30/1, 32/1, 32/2; ул. Маяковского, 17; ул. Новоселов, 15, 17 | ул. Маяковского, 1, 3; ул. Тенистая, 6, 10, 14; ул. Шукшина, 11, 13, 15; ул. Первомайская, 148, 158 - 160, 196; ул. Шмидта, 6, 6/1, 12; ул. Тельмана, 7, 9; ул. Героев Революции, 30/1, 32/1, 32/2; ул. Вересаева, 1/1; ул. Марии Ульяновой, 1; ул. Лениногорская, 82; ул. Новоселов, 1, 3; ул. Аксенова, 44, 46, 48; переулок Панель-ный, 3, 5 |  | Выполнено. Внутрикварталь-ные территории всех запланированных объектов благоустроены: обновлено и отремонтировано асфальтобетонное покрытие; проведено устройство парковочных карманов; отремонтированы отмостки, тротуары |
|  | Площадь асфальтового покрытия, тыс. кв. м | 20,1/20,1 | 8,0/8,0 | 26,9/26,9 | 18,5/18,5 |  |  |
|  | Стоимость работ, млн. рублей, в том числе: | 10,8/10,8 | 8,8/8,8 | 25,4/25,4 | 16,8/16,8 |  |  |
|  | ремонт асфальтового покрытия | 9,7/9,7 | 7,5/7,5 |  |  |  |  |
|  | текущий ремонт зданий | 1,1/1,1 | 1,3/1,3 |  |  |  |  |
| 9 | Советский район | ул. Барьерная, 5, 7; ул. Экваторная, 1, 3 | ул. Смоленская, 2; ул. Рубиновая, 1, 3, 5, 7; ул. Героев Труда, 20; ул. Динамовцев, 7, 9; ул. Барьерная, 11, 13, 15, 19 | ул. Динамовцев, 1, 3, 6, 8, 10, 11; ул. Сердюкова, 6; ул. Нагорная, 6; ул. Барьерная, 3, 17, 5, 7; ул. Молодости, 22, 24; ул. Ветлужская, 2 - 10 (тротуар); ул. Софийская, 1; ул. Приморская, 33 | ул. Российская, 15; ул. Иванова, 5, 7, 11, 26, 28, 28а; ул. Софийская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; ул. Красноуфимская, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 13; ул. Часовая, 33, 35; ул. Барьерная, 4, 6, 19; ул. 40 лет Комсо-мола, 3; ул. Ветлужская, 24; ул. Приморская, 33; ул. Динамовцев, 11 к ул. Гидромон-тажной |  | Выполнено частично. В связи с внесением жилого дома по ул. Новоморской, 22 в городскую целевую Программу «Реконструкция и модернизация жилищного фонда на территории города Новосибирска» на 2007 – 2009 годы, принятую решением городского Совета Новосибирска от 22.12.2006 № 439 внутри-квартальные территории жилых домов по ул. Новоморской, 22, 26 не благоустраива-лись. Внутрикварталь-ные территории остальных запланированных объектов благоустроены: обновлено и отремонтировано асфальтобетонное покрытие; проведено устройство парковочных карманов; отремонтированы отмостки, тротуары |
|  | Площадь асфальтового покрытия, тыс. кв. м | 5,2/5,2 | 12,3/12,3 | 17,0/17,0 | 25,8/25,8 |  |  |
|  | Стоимость работ, млн. рублей, в том числе: | 4,9/4,9 | 8,4/8,4 | 14,9/14,9 | 25,87/24,54 | 0,5**/0,5** |  |
|  | ремонт асфальтового покрытия | 4,0/4,0 | 7,3/7,3 |  |  |  |  |
|  | текущий ремонт зданий | 0,9/0,9 | 1,1/1,1 |  |  |  |  |
| 10 | Центральный район | ул. Фрунзе, 53, 55, 57, 57а; ул. Гоголя, 47; ул. Октябрьская, 33, 38, 40; ул. Советская, 10, 12; Красный проспект, 49, 51/2 - 51/5; ул. Лермонтова, 43 | ул. Советская, 20, 22, 22а; ул. Потанинская, 4; ул. Ольги Жилиной, 71, 73, 88; ул. Гоголя, 23, 23а, 27, 27а, 29 - 47, 31а – 47а; ул. Семьи Шамшиных, 78; ул. Октябрьская, 45, 45а, 49; Красный проспект, 30 | ул. Державина, 42, 44, 46; ул. Ольги Жилиной, 31, 108; Красный проспект, 67а, 69; ул. Лермонтова, 12; ул. Гоголя, 1, 3, 3а; ул. Фрунзе, 3; ул. Советская, 36/1; ул. Трудовая, 15; ул. Ядринцевская, 48; ул. Каменская, 26, 44; ул. Депутатская, 58, 60; ул. Максима Горького, 95; ул. Серебренниковская, 9, 11, 2/1, 2/2; Красный проспект, 31, 33; ул. Крылова, 66, 68, 69; ул. Достоевского, 18; ул. Ипподромская, 31; ул. Семьи Шамшиных, 85 (парковки) | ул. Кольцова, 35; ул. Демьяна Бедного, 19, 62 – 70; ул. Ипподромская, 47, 49; ул. Мичурина, 37, 43; ул. Максима Горь-кого, 104; ул. Серебренниковская, 2/1, 4/1; ул. Ольги Жилиной, 92, 92а, 92б; ул. Достоевского, 13; ул. Чаплыгина, 48; Красный проспект, 73, 77, 77а; ул. Крылова, 41, 43, 47; ул. Орджоникидзе, 33 (2 арки и двор - ямочный ремонт); ул. Гоголя, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а (ямочный ремонт); ул. Каменская, 84в (ямочный ремонт); ул. Семьи Шамшиных, 85 (ямочный ремонт); ул. Гоголя, 29 (тротуар); ул. Гоголя, 29 - 47 (тротуар); ул. Ольги Жилиной, 88 – ул. Гоголя, 31а (внутри-квартальный про-езд); ул. Ипподромская, 32/2 (ямочный ремонт); ул. Лермонтова, 36 (ямочный ремонт) |  | Выполнено. Внутрикварталь-ные территории всех запланированных объектов благоустроены: обновлено и отремонтировано асфальтобетонное покрытие; проведено устройство парковочных карманов; отремонтированы отмостки, тротуары. В 2008 году тротуары выполнены тротуарной плиткой, что повлекло удорожание работ и уменьшение площадей ремонта |
|  | Площадь асфальтового покрытия, тыс. кв. м | 11,7/11,7 | 9,9/9,9 | 20,4/20,4 | 15,2/14,4 |  |  |
|  | Стоимость работ, млн. рублей, в том числе: | 8,1/8,1 | 11,3/11,3 | 15,1/15,1 | 15,2/15,2 |  |  |
|  | ремонт асфальтового покрытия | 6,6/6,6 | 9,7/9,7 |  |  |  |  |
|  | текущий ремонт зданий | 1,5/1,5 | 1,6/1,6 |  |  |  |  |
| 11 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска, МКП г. Новосибир-ска «Жилищно-коммунальное хозяйство» | ул. Авиастроите-лей, 9; ул. Лермонтова, 47 | ул. Ватутина, 39; ул. Зорге, 48; ул. Тимирязева, 60; Красный проспект, 171, 171/1, 171/2; ул. Ученическая, 1, 2б, 15; ул. Твардовского, 4, 8а | ул. Зорге, 44, 50; ул. Петухова, 12/2; ул. Ломоносова, 59; ул. Учительская, 8; ул. Большевистская, 175/5 |  |  | Выполнено. Внутрикварталь-ные территории всех запланированных объектов благоустроены: обновлено и отремонтировано асфальтобетонное покрытие; проведено устройство парковочных карманов; отремонтированы отмостки, тротуары |
|  | Площадь асфальтового покрытия, тыс. кв. м | 1,3/1,3 | 1,3/41,5 | 4,0/4,0 |  |  |  |
|  | Стоимость работ, млн. рублей в том числе: | 2,4/1,6 | 2,6/9,8 | 4,7/4,7 |  |  |  |
|  | ремонт асфальтового покрытия | 2,3/1,5 | 2,5/9,7 |  |  |  |  |
|  | текущий ремонт зданий | 0,1/0,1 | 0,1/0,1 |  |  |  |  |
|  | Всего по городу: |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь асфальтового покрытия, тыс. кв. м | 189,8/189,8 | 173,8/214,0 | 321,8/321,8 | 354,7/363,3 |  |  |
|  | Стоимость работ по ремонту, млн. рублей, в том числе: | 149,4/138,6 | 198,1/227,5 | 283,8/283,8 | 350,0/340,67 | 8,4**/8,4** | В 2006 году в дополнение к мероприятиям Программы были выполнены рабо-ты по установке 250 детских игро-вых городков на придомовых тер-риториях за счет средств бюджета города в размере 22,5 млн. рублей |
|  | за счет средств целевого финансирования | 120,0/120,0 | 165,1/194,5 |  |  |  |  |
|  | за счет средств капитального ремонта | 5,1/5,1 | 5,8/5,8 |  |  |  |  |
|  | за счет средств текущего ремонта | 20,0/9,2 | 22,0/22,0 |  |  |  |  |
|  | инвестиционная составляющая | 4,3/4,3 | 5,2/5,2 |  |  |  |  |

| Примечания: | * – разделение показателей на плановые и фактические приведено в отношении количественных данных (тыс. кв. м, млн. рублей). Наименования объектов по годам исполнения работ по благоустройству указаны в соответствии с поадресным планом благоустройства, предусмотренным Программой. Фактическое выполнение благоустройства на объектах отражено в графе 8 таблицы; ** – кредиторская задолженность за выполненные работы в 2008 году перед подрядными организациями. |
| --- | --- |

______________