Приложение 10

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 29.05.2013 № 883

РАСХОДЫ

на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства

муниципальной собственности за 2012 год

| № п. | Перечень объектов строительства | Всего, тыс. рублей |  | В том числе по источникам финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет города |  | Областной бюджет |  | Федеральный бюджет |  | Средства ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» |  |
|  |  | Уточненный план на 2012 год | Факт за 2012 год | Уточненный план на 2012 год | Факт за 2012 год | Уточненный план на 2012 год | Факт за 2012 год | Уточненный план на 2012 год | Факт за 2012 год | Уточненный план на 2012 год | Факт за 2012 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО: | 10316382,3 | 8381559,6 | 3787929,2 | 3648479,9 | 2052240,4 | 2029802,6 | 4367295,3 | 2594359,8 | 108917,4 | 108917,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКУ «УКС», всего: | 2444193,3 | 2350283,7 | 1539606,3 | 1445696,7 | 782195,0 | 782195,0 | 122392,0 | 122392,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Образование, всего: | 2043193,8 | 1960850,0 | 1138606,8 | 1056263,0 | 782195,0 | 782195,0 | 122392,0 | 122392,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Дошкольное образование, всего: | 1884376,8 | 1851053,8 | 979789,8 | 946466,8 | 782195,0 | 782195,0 | 122392,0 | 122392,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Детский сад по ул. Первомайской в Первомайском районе | 159991,0 | 159977,3 | 75991,0 | 75977,3 | 84000,0 | 84000,0 |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Детский сад по ул. Дуси Ковальчук в Заельцовском районе | 199411,9 | 199363,5 | 69736,9 | 69688,5 | 51150,0 | 51150,0 | 78525,0 | 78525,0 |  |  |
| 1.1.1.3 | Детский сад в Октябрьском районе | 135768,9 | 104645,6 | 52376,9 | 21253,6 | 39525,0 | 39525,0 | 43867,0 | 43867,0 |  |  |
| 1.1.1.4 | Детский сад по ул. Титова в Ленинском районе | 61653,5 | 61560,0 | 11666,0 | 11572,5 | 49987,5 | 49987,5 |  |  |  |  |
| 1.1.1.5 | Детский сад по ул. Березовой в Первомайском районе | 150759,0 | 150671,1 | 69609,0 | 69521,1 | 81150,0 | 81150,0 |  |  |  |  |
| 1.1.1.6 | Детский сад по ул. Сухарной, 76 в Заельцовском районе | 142775,0 | 142773,1 | 80000,0 | 79998,1 | 62775,0 | 62775,0 |  |  |  |  |
| 1.1.1.7 | Детский сад по ул. Медкадры, 9а в Заельцовском районе | 115832,0 | 115747,7 | 58412,0 | 58327,7 | 57420,0 | 57420,0 |  |  |  |  |
| 1.1.1.8 | Реконструкция здания детского сада-яслей по ул. Селезнева, 29 в Центральном районе с увеличением объема | 143875,0 | 143855,1 | 100600,0 | 100580,1 | 43275,0 | 43275,0 |  |  |  |  |
| 1.1.1.9 | Реконструкция зданий по пр. Карла Маркса, 21 и ул. Блюхера, 18 с переходом под детский сад | 25552,0 | 25472,7 | 16052,0 | 15972,7 | 9500,0 | 9500,0 |  |  |  |  |
| 1.1.1.10 | Детский сад по ул. Богдана Хмельницкого в Калининском районе | 166743,0 | 166544,1 | 102198,0 | 101999,1 | 64545,0 | 64545,0 |  |  |  |  |
| 1.1.1.11 | Детский сад по ул. Котовского на микрорайоне Горский в Ленинском районе | 136526,0 | 136444,2 | 85376,0 | 85294,2 | 51150,0 | 51150,0 |  |  |  |  |
| 1.1.1.12 | Детский сад по ул. Мира в Кировском районе | 133194,0 | 133185,9 | 77394,0 | 77385,9 | 55800,0 | 55800,0 |  |  |  |  |
| 1.1.1.13 | Детский сад по ул. Адриена Лежена в Дзержинском районе | 97866,0 | 97791,1 | 72291,0 | 72216,1 | 25575,0 | 25575,0 |  |  |  |  |
| 1.1.1.14 | Детский сад по ул. Оловозаводской, 16 в Кировском районе | 104404,5 | 103868,3 | 53337,0 | 52800,8 | 51067,5 | 51067,5 |  |  |  |  |
| 1.1.1.15 | Реконструкция здания детского сада по ул. Узорной, 15 в Первомайском районе с увеличением объема | 95475,0 | 95389,2 | 40200,0 | 40114,2 | 55275,0 | 55275,0 |  |  |  |  |
| 1.1.1.16 | Детский сад по ул. Танковой в Калининском районе | 1100,0 | 1096,0 | 1100,0 | 1096,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.17 | Детский сад по ул. Свечникова в Калининском районе | 1000,0 | 946,2 | 1000,0 | 946,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.18 | Детский сад по ул. Герцена в Кировском районе | 1100,0 | 1097,8 | 1100,0 | 1097,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.19 | Детский сад по ул. Петухова в Кировском районе | 1000,0 | 996,5 | 1000,0 | 996,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.20 | Детский сад по ул. Большевистской в Октябрьском районе | 1100,0 | 1092,0 | 1100,0 | 1092,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.21 | Детский сад по ул. Московской в Октябрьском районе | 1100,0 | 1016,8 | 1100,0 | 1016,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.22 | Детский сад по ул. Ключ-Камышенское плато в Октябрьском районе | 1100,0 | 1083,5 | 1100,0 | 1083,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.23 | Детский сад по ул. Березовой в Первомайском районе (строительный адрес) | 50,0 | 30,5 | 50,0 | 30,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.24 | Детский сад по ул. Шатурской в Советском районе | 1100,0 | 1041,8 | 1100,0 | 1041,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.25 | Детский сад по ул. Адриена Лежена в Дзержинском районе (строительный адрес) | 1000,0 | 993,8 | 1000,0 | 993,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.26 | Реконструкция здания детского сада по ул. Толбухина, 31/1 в Дзержинском районе с увеличением объема | 1100,0 | 1030,0 | 1100,0 | 1030,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.27 | Реконструкция здания детского сада по ул. Петухова, 30 в Кировском районе с увеличением объема | 1100,0 | 1080,0 | 1100,0 | 1080,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.28 | Реконструкция здания детского сада по ул. Курганской, 20 в Ленинском районе с увеличением объема | 1100,0 | 1030,0 | 1100,0 | 1030,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.29 | Детский сад по ул. Ленинградской, 358 в Октябрьском районе | 1000,0 | 930,0 | 1000,0 | 930,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.30 | Реконструкция здания детского сада по ул. Челюскинцев, 15/2 в Железнодорожном районе с увеличением объема | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.31 | Детский сад по ул. Пихтовой, 2б в Первомайском районе | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Общее образование, всего: | 158817,0 | 109796,2 | 158817,0 | 109796,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат по Владимировскому спуску в Железнодорожном районе | 50000,0 | 2112,0 | 50000,0 | 2112,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 | Теплый переход между зданиями школы-интерната и лечебного корпуса по ул. Халтурина, 30/1 | 15020,0 | 14984,2 | 15020,0 | 14984,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3 | Здание (школа) по ул. Дуси Ковальчук, 67 | 74527,0 | 74070,3 | 74527,0 | 74070,3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.4 | МОУДОД «Городской оздоровительно-образовательный центр «Тимуровец» | 17560,0 | 17507,7 | 17560,0 | 17507,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5 | Снос здания по ул. Ученической, 6 в Первомайском районе | 853,0 | 852,2 | 853,0 | 852,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.6 | Снос здания бывшей школы № 38 по ул. Выборной, 57 в Октябрьском районе | 57,0 | 14,8 | 57,0 | 14,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.7 | Строительство спортивного зала и учебных мастерских по ул. Северной, 1 | 500,0 | 255,0 | 500,0 | 255,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.8 | Пристройка к зданию школы по ул. Красноуфимской, 8 в Советском районе | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.9 | Реконструкция здания школы с пристройкой дополнительных объемов по ул. Калинина, 255 в Заельцовском районе | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.10 | Реконструкция здания (школа) по ул. Народной, 67 в Калининском районе с увеличением объема | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.11 | Реконструкция здания (школа) по ул. Титова, 94 в Ленинском районе с увеличением объема | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Здравоохранение, всего: | 249088,2 | 242106,0 | 249088,2 | 242106,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Амбулаторная помощь, всего: | 165598,0 | 161706,5 | 165598,0 | 161706,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Поликлиника с детским отделением по ул. Тюленина в Калининском районе | 159903,0 | 159902,4 | 159903,0 | 159902,4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Поликлиника по ул. Татьяны Снежиной в Октябрьском районе | 5000,0 | 1111,1 | 5000,0 | 1111,1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3 | Завершение строительства пристройки к поликлинике по ул. Демакова, 2 в Советском районе | 695,0 | 693,0 | 695,0 | 693,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Стационарная медицинская помощь, всего: | 2270,0 | 1873,1 | 2270,0 | 1873,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Газовая котельная на территории реабилитационного центра «Обские зори» | 1930,0 | 1537,5 | 1930,0 | 1537,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2 | Строительство лечебного корпуса на территории МУЗ «Городская больница № 34» в Ленинском районе | 340,0 | 335,6 | 340,0 | 335,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Скорая медицинская помощь, всего: | 81220,2 | 78526,4 | 81220,2 | 78526,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Подстанция скорой медицинской помощи по ул. Центральной в Первомайском районе | 11990,2 | 11698,6 | 11990,2 | 11698,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2 | Подстанция скорой медицинской помощи по ул. Мусы Джалиля в Советском районе | 69230,0 | 66827,8 | 69230,0 | 66827,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Физическая культура и спорт, всего: | 27416,3 | 26397,6 | 27416,3 | 26397,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Завершение строительства здания бассейна для обучения детей плаванию и оздоровительного плавания по ул. Полевой, 5 (погашение кредиторской задолженности) | 18187,6 | 18170,7 | 18187,6 | 18170,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Строительство и реконструкция спортивных объектов по ул. Учительской, 61/1 в Калининском районе | 8228,7 | 8226,9 | 8228,7 | 8226,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Ледовый спортивный комплекс в пос. Пашино | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Коммунальное строительство, всего: | 38274,0 | 36064,1 | 38274,0 | 36064,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Вынос теплотрассы с территории школы № 210 на Горском жилмассиве в Ленинском районе | 24781,0 | 23712,6 | 24781,0 | 23712,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Трансформаторная подстанция по ул. Котовского на Горском жилмассиве в Ленинском районе | 12322,0 | 12322,0 | 12322,0 | 12322,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Цветочно-оранжерейное хозяйство и теплично-парниковые сооружения по ул. Пролетарской в Октябрьском районе | 30,0 | 29,5 | 30,0 | 29,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Подготовка земельных участков под строительство индивидуального жилья | 1141,0 |  | 1141,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Культура, всего: | 19266,0 | 17921,5 | 19266,0 | 17921,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Реконструкция здания (дом культуры) по ул. Котовского, 19 | 2100,0 | 1901,8 | 2100,0 | 1901,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Строительство детского астрофизического центра | 16166,0 | 16019,7 | 16166,0 | 16019,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Реконструкция здания (кинотеатр) по ул. Ильича, 4 в Советском районе с увеличением объема | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Молодежная политика, всего: | 28360,0 | 28360,0 | 28360,0 | 28360,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Детский спортивный центр по ул. Кропоткина в Заельцовском районе | 28360,0 | 28360,0 | 28360,0 | 28360,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Прочие, всего: | 29185,0 | 29185,0 | 29185,0 | 29185,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Реконструкция здания школы с увеличением объема под административное здание администрации Калининского района по ул. Богдана Хмельницкого, 14/3 в Калининском районе | 23385,0 | 23385,0 | 23385,0 | 23385,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2 | Реконструкция зданий с увеличением объема под бизнес-инкубатор по ул. Троллейной, 87/1 | 5800,0 | 5800,0 | 5800,0 | 5800,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Социальная политика, всего: | 9410,0 | 9399,5 | 9410,0 | 9399,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Реабилитационный центр по Мочищенскому шоссе в Заельцовском районе | 9310,0 | 9310,0 | 9310,0 | 9310,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2 | Специальный детский сад для детей с тяжелой соматической патологией по ул. Охотской в Заельцовском районе | 100,0 | 89,5 | 100,0 | 89,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, всего: | 172872,4 | 172772,4 | 172872,4 | 172772,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка градостроительной документации | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Спортивный комплекс по ул. Колхидской, 8, включая строительство футбольных полей по ул. Титова в Ленинском районе | 152772,4 | 152772,4 | 152772,4 | 152772,4 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Строительство жилых домов в Ленинском и Калининском районах (проектные работы) | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МУП г. Новосибирска «УЗСПТС», всего: | 228015,0 | 228015,0 | 113907,5 | 113907,5 | 114107,5 | 114107,5 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство метро | 190692,0 | 190692,0 | 76584,5 | 76584,5 | 114107,5 | 114107,5 |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство метро (погашение кредиторской задолженности) | 37323,0 | 37323,0 | 37323,0 | 37323,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, всего: | 679954,2 | 627354,6 | 286246,6 | 250259,9 | 89886,9 | 89886,9 | 194903,3 | 178290,5 | 108917,4 | 108917,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение жилья для переселения граждан, проживающих в г. Новосибирске, из жилых домов, признанных до 31.12.2012 аварийными и подлежащими сносу (ветхими и непригодными для проживания) и расположенных на земельных участках, не предоставленных для осуществления строительства | 60955,4 | 58825,4 | 60955,4 | 58825,4 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 248691,9 | 247415,1 | 102500,0 | 101223,3 | 37274,5 | 37274,5 |  |  | 108917,4 | 108917,3 |
| 4.3 | Приобретение жилья для предоставления по найму, субсидиям и для реализации по инвестиционным договорам, договорам долевого участия | 34791,2 | 17972,8 | 34791,2 | 17972,8 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Приобретение жилых помещений в целях участия города в развитии застроенных территорий | 70000,0 | 55071,2 | 70000,0 | 55071,2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Приобретение жилых помещений в целях оказания социальной поддержки многодетным семьям | 30000,0 | 29167,2 | 18000,0 | 17167,2 | 12000,0 | 12000,0 |  |  |  |  |
| 4.6 | Обеспечение граждан жилыми помещениями | 168113,1 | 167539,1 |  |  | 40612,4 | 40612,4 | 127500,7 | 126926,7 |  |  |
| 4.7 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 37944,0 | 37944,0 |  |  |  |  | 37944,0 | 37944,0 |  |  |
| 4.8 | Приобретение жилья гражданам, уволенным с военной службы и приравненным к ним лицам | 29458,6 | 13419,8 |  |  |  |  | 29458,6 | 13419,8 |  |  |
| 5 | МКУ «УДС», всего: | 6127914,7 | 4371083,2 | 1167914,7 | 1167405,9 | 910000,0 | 910000,0 | 4050000,0 | 2293677,3 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство автодорог, всего: | 6114144,7 | 4357362,2 | 1154144,7 | 1153684,9 | 910000,0 | 910000,0 | 4050000,0 | 2293677,3 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске | 5550000,0 | 3793677,3 | 750000,0 | 750000,0 | 750000,0 | 750000,0 | 4050000,0 | 2293677,3 |  |  |
| 5.1.2 | Строительство светофорных объектов | 7201,7 | 7201,7 | 7201,7 | 7201,7 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Автодорога по ул. Объединения от Красного проспекта до ул. Фадеева | 8180,0 | 8180,0 | 8180,0 | 8180,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направлении Бийск – Ташанта. Транспортная развязка на пересечении ул. Большевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной в г. Новосибирске | 384500,0 | 384419,0 | 384500,0 | 384419,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 | Автомобильная дорога общего пользования № 6 по ул. Тюленина в Калининском районе г. Новосибирска. Участок от ул. № 11 до Красного проспекта | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.6 | Автомобильная дорога общего пользования по Красному проспекту от ул. Краузе до территории городского аэропорта в Калининском, Заельцовском районах г. Новосибирска. Участок от ПК 00,00+00,00-ПК 11+25,45 | 154,5 | 154,5 | 154,5 | 154,5 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.7 | Автомобильная дорога общего пользования с путепроводом через железнодорожные пути от ул. Петухова до Советского шоссе в Кировском районе г. Новосибирска | 162400,0 | 162400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 160000,0 | 160000,0 |  |  |  |  |
| 5.1.8 | Автомобильная дорога общего пользования по ул. Зыряновской в Октябрьском, Центральном районах | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.9 | Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направлении Бийск – Ташанта. Транспортная развязка на пересечении ул. Большевистской и ул. Восход на въезде на Октябрьский мост в г. Новосибирске | 743,6 | 412,4 | 743,6 | 412,4 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.10 | Мостовой переход через реку Обь в створе ул. Ипподромской в городе Новосибирске | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.11 | Техническое перевооружение светофорных объектов | 913,7 | 866,1 | 913,7 | 866,1 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.12 | Автомобильная дорога общего пользования по ул. 2-ой Обской с выездами на ул. Большевистскую в Октябрьском районе | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Благоустройство, всего: | 8770,0 | 8721,0 | 8770,0 | 8721,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Комплекс фонтанов по ул. Плахотного в Ленинском районе (Троицкий сквер) | 770,0 | 770,0 | 770,0 | 770,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Фонтан с выполнением благоустройства территории по ул. Орджоникидзе в Центральном районе | 8000,0 | 7951,0 | 8000,0 | 7951,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Транспорт, всего: | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Технико-экономическое обоснование строительства линии скоростного трамвая | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, всего: | 283490,7 | 254157,8 | 205439,7 | 198544,6 | 78051,0 | 55613,2 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Реконструкция и модернизация жилищного фонда | 148683,8 | 144957,2 | 148683,8 | 144957,2 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Строительство газовых сетей для обеспечения газификации индивидуального жилищного фонда | 110283,6 | 85423,6 | 32232,6 | 29810,4 | 78051,0 | 55613,2 |  |  |  |  |
| 6.3 | Улучшение тепло-, водо-, электроснабжения | 15790,5 | 15044,2 | 15790,5 | 15044,2 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Строительство источника теплоснабжения для обеспечения тепловой энергией многоквартирных домов № 2, 3, 5, 6, 9, 20, 144, 146, 231 на территории Военного санатория «Ельцовка» | 8732,8 | 8732,8 | 8732,8 | 8732,8 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МБУ города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги», всего: | 7222,5 | 6522,5 | 7222,5 | 6522,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Строительство дорог с асфальтобетонным покрытием на общественных кладбищах города | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Проектирование и начало строительства въездной зоны общественного кладбища «Клещихинское» | 2922,5 | 2222,5 | 2922,5 | 2222,5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, всего: | 133300,0 | 133300,0 | 55300,0 | 55300,0 | 78000,0 | 78000,0 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Приобретение здания детского сада в жилом районе «Родники» | 118300,0 | 118300,0 | 40300,0 | 40300,0 | 78000,0 | 78000,0 |  |  |  |  |
| 8.2 | Приобретение помещений в Центральном районе под поликлиническое отделение МАУ здравоохранения г. Новосибирска «Городская поликлиника № 1» | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | МКУ «ДЭУ № 3», всего: | 7041,0 | 5964,9 | 7041,0 | 5964,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Строительство ограждений территории полигона по утилизации твердых бытовых отходов МКУ «ДЭУ № 3» | 3533,0 | 2686,4 | 3533,0 | 2686,4 |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Наружное освещение по периметру полигона по утилизации твердых бытовых отходов МКУ «ДЭУ № 3», генераторная подстанция 30 кВт | 3508,0 | 3278,5 | 3508,0 | 3278,5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | МУП г. Новосибирска «Горводоканал», всего: | 215754,9 | 215754,9 | 215754,9 | 215754,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения | 215754,9 | 215754,9 | 215754,9 | 215754,9 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, всего: | 8345,7 | 8072,7 | 8345,7 | 8072,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Реконструкция (со сносом) здания бань № 27 | 7096,7 | 7096,7 | 7096,7 | 7096,7 |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Реконструкция наружной теплотрассы бань № 25 | 1249,0 | 976,0 | 1249,0 | 976,0 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | МКУ «Гормост», всего: | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Очистные сооружения ливневой канализации и снегоплавильная станция, работающая на природном газе, по ул. Федосеева в Октябрьском районе | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Управление культуры мэрии города Новосибирска, всего: | 8234,1 | 8234,1 | 8234,1 | 8234,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Реконструкция здания МБУК «Дом культуры имени Клары Цеткин» (осуществление технологического присоединения к электрическим и тепловым сетям) | 8234,1 | 8234,1 | 8234,1 | 8234,1 |  |  |  |  |  |  |

____________