Приложение 3

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 26.05.2010 № 61

| № п. | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2004 г. |  |  |
| 1.1 | Организация конкурса на выполнение работ по замене и модернизации лифтов среди подрядных организаций | 01.10.2004 – 30.11.2004 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1.2 | Заключение договоров на выполнение работ по замене и модернизации лифтов | 01.12.2004 – 30.12.2004 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска |
| 1.3 | Информирование жителей города о целях и задачах замены и модернизации лифтов | 01.11.2004 – 31.12.2004 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 2 | 1 этап – 2005 - 2008 гг. |  |  |
| 2.1 | Замена 278 лифтов | В течение 4 лет | Специализированные организации по монтажу лифтов (согласно договору подряда) |
| 2.2 | Модернизация 1260 лифтов | В течение 4 лет | Специализированные организации по монтажу лифтов (согласно договору подряда) |
| 2.3 | Организация конкурса на выполнение работ по замене и модернизации лифтов среди подрядных организаций | Ежегодно 01.10 – 30.11 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 2.4 | Заключение договоров на выполнение работ по замене и модернизации лифтов | Ежегодно 01.12 – 30.12 | Муниципальное казенное предприятие города Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 3 | 2 этап – 2009 - 2011 гг. |  |  |
| 3.1 | Замена 200 лифтов | 2009 г. | Специализированные организации по монтажу лифтов (согласно договору подряда) |
|  |  | 2010 – 2011 гг. | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные и иные специализированные потребительские кооперативы, собственники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении |
| 3.2 | Модернизация 616 лифтов | 2009 г. | Специализированные организации по монтажу лифтов (согласно договору подряда) |
|  |  | 2010 – 2011 гг. | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные и иные специализированные потребительские кооперативы, собственники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении |
| 3.3 | Организация конкурса на выполнение работ по замене и модернизации лифтов среди подрядных организаций | 01.10.2009 – 30.11.2009 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 3.4 | Заключение договоров на выполнение работ по замене и модернизации лифтов | 01.10.2009 – 30.11.2009 | Муниципальное казенное предприятие города Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 3.5 | Информирование жителей города Новосибирска, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов, собственников помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении о порядке предоставления из бюджета города субсидий в целях возмещения затрат по замене и модернизации лифтов | Ежегодно в течение 2010 – 2011 гг. | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города; администрации районов города Новосибирска |
| 3.6 | Оформление заявок о намерении заключить соглашение на предоставление из бюджета города субсидий в целях возмещения затрат по замене и модернизации лифтов в порядке, утвержденном правовым актом мэрии города Новосибирска | Ежегодно в течение 2010 – 2011 гг. | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные и иные специализированные потребительские кооперативы, собственники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении |
| 3.7 | Заключение соглашений на предоставление из бюджета города субсидий в целях возмещения затрат по замене и модернизации лифтов | Ежегодно в течение 2010 – 2011 гг. | Администрации районов города Новосибирска |
| 4 | 3 этап – 2012 - 2014 гг. |  |  |
| 4.1 | Замена 210 лифтов | В течение 3 лет | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные и иные специализированные потребительские кооперативы, собственники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении |
| 4.2 | Модернизация 924 лифтов | В течение 3 лет | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные и иные специализированные потребительские кооперативы, собственники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении |
| 4.3 | Информирование жителей города Новосибирска, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов, собственников помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении о порядке предоставления из бюджета города субсидий в целях возмещения затрат по замене и модернизации лифтов | Ежегодно | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города; администрации районов города Новосибирска |
| 4.4 | Оформление заявок о намерении заключить соглашение на предоставление из бюджета города субсидий в целях возмещения затрат по замене и модернизации лифтов в порядке, утвержденном правовым актом мэрии города Новосибирска | Ежегодно | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные и иные специализированные потребительские кооперативы, собственники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении |
| 4.5 | Заключение соглашений на предоставление из бюджета города субсидий в целях возмещения затрат по замене и модернизации лифтов | Ежегодно | Администрации районов города Новосибирска |

____________