Приложение 4

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 02.11.2010 № 168

6. Перечень программных мероприятий

| - № - п. | - Наименование мероприятия | - Срок - испол-нения, - годы | - Исполнитель | - Источник - финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | - Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 2008 - год | - 2009 - год | - 2010 - год | всего |  |

| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | 9 | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Проведение исследований (монито-ринга) о состоянии газификации индивидуального жи-лищного фонда по районам города | - 2008 - 2010 |  | - Администрации районов города Новосибирска, комитет по энергетике мэрии города Новосибирска | - - | - - | - - | - - | - | Текущий анализ состояния газификации инди-видуального жилищного фонда |
| - 1.2 | - Проведение анализа для выбора наиболее перспективных площадок для гази-фикации индивидуального жилищного фонда на основании данных исследований | - 2008 - 2010 |  | - Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяй-ства города, МУП «Энергия» | - - | - - | - - | - - | - | Определение перспективных площадок для газификации инди-видуального жилищного фонда |
| - 1.3 | - Оказание юридической помощи жи-лищным кооперативам, консультиро-вание их членов по вопросам участия кооперативов в мероприятиях по га-зификации | - 2008 |  | - Администрации районов города Новосибирска, МУП «Энергия» | - - | - - | - - | - - | - | Формирование организационной и юридической базы для эффективного выпол-нения мероприятий по газификации |
| - 1.4 | - Заключение соглашений с жилищны-ми кооперативами о софинансировании мероприятий по газификации | - 2008 - 2010 |  | - Администрации районов города Новосибирска, МУП «Энергия» | - - | - - | - - | - - | - | Организация взаимодействия с объединениями граждан, обеспечение софинан-сирования мероприятий жилищ-ными кооперативами |
| - 2. Организационно-планировочные и строительные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Строительство газовых сетей для обеспечения газификации индивиду-ального жилищного фонда Дзержинского района | - 2008 - 2010 |  | - Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяй-ства города, МУП «Энергия», привле-ченные организации независимо от организационно-пра-вовой формы | - Областной бюджет, - бюджет города, привлеченные средства | - 7368,15 - 3711,79 - 49880,06 | - 23195,00 - 497,48 - 31200,00 | - - - 5557,10 - 43780,00 | 30563,15 9766,37 124860,06 | - Строительство 15,5 км ГВД, - 51,7 км ГНД |
| - 2.2 | - Строительство га-зовых сетей для обеспечения газификации индивиду-ального жилищного фонда Октябрьского района | - 2008 - 2010 |  | - Департамент энергетики, жилищного - и коммунального хо-зяйства города, МУП «Энергия», привлеченные органи-зации независимо от организационно-право-вой формы | - Областной бюджет, - бюджет - города, привле-ченные средства | - 3718,35 - 3711,79 - 35280,86 | - - - - - 29900,00 | - 16500,00 - 10000,00 - 3640,00 | 20218,35 13711,79 68820,86 | - Строительство 7,12 км ГВД, - 26,7 км ГНД |
| - 2.3 | - Строительство га-зовых сетей для обеспечения гази-фикации индивиду-ального жилищного фонда Заельцовского района | - 2008 - 2010 |  | - Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяй-ства города, МУП «Энергия», привле-ченные организации независимо от организационно-пра-вовой формы | - Областной бюджет, бюджет города, - привлеченные средства | - 732,15 - - - 3647,85 | - - - 9614,89 - 3900,00 | - - - - - - | 732,15 9614,89 7547,85 | - Строительство - 2,4 км ГВД, - 5,2 км ГНД |
| - 2.4 | - Строительство газовых сетей для обеспечения газификации индивиду-ального жилищного фонда Калининского района | - 2008 - - 2010 |  | - Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяй-ства города, МУП «Энергия», привле-ченные организации не-зависимо от организационно-право-вой формы | - Областной бюджет, бюджет города, - привлеченные средства | - - - 1215,79 - 6584,21 | - - - - - 1300,00 | - - - - - 1040,00 | - 1215,79 8924,21 | - Строительство - 8,4 км ГНД |
| - 2.5 | - Строительство газовых сетей для обеспечения газификации индивиду-ального жилищного фонда Ленинского района | - 2008 - - 2010 |  | - Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяй-ства города, МУП «Энергия», привле-ченные организации не-зависимо от организационно-право-вой формы | - Областной бюджет, бюджет города, - привлеченные средства | - 3939,55 - 3087,79 - 32889,66 | - 1446,00 - 367,85 - 24700,00 | - 10000,00 - 4413,00 - 9100,00 | 15385,55 7768,64 66689,66 | - Строительство - 8,25 км ГВД, - 42,3 км ГНД |
| - 2.6 | - Строительство газовых сетей для обеспечения газификации индивиду-ального жилищного фонда Кировского района | - 2008 - - 2010 |  | - Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУП «Энергия», привлеченные органи-зации независимо от организационно-право-вой формы | - Областной бюджет, бюджет города, - привлеченные средства | - 8916,55 - 1340,59 - 43624,86 | - 75,00 - - - 1300,00 | - - - - - 4485,00 | 8991,55 1340,59 49409,86 | - Строительство 8,9 км ГВД, - 8,9 км ГНД |
| - 2.7 | - Строительство газовых сетей для обеспечения газификации индивидуального жилищного фонда Советского района | - 2008 - - 2010 |  | - Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУП «Энергия», привлеченные органи-зации независимо от организационно-право-вой формы | - Областной бюджет, бюджет города, - привлеченные средства | - 6593,95 - 3919,79 - 47875,26 | - - - - - 16900,00 | - - - - - 4550,00 | - 6593,95 3919,79 69325,26 | - Строительство - 12,0 км ГВД, - 26,2 км ГНД |
| - 2.8 | - Строительство газовых сетей для обеспечения газификации индивиду-льного жилищного фонда Первомайского района | - 2008 - - 2010 |  | - Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, МУП «Энергия», привлеченные органи-зации независимо от организационно-право-вой формы | - Областной бюджет, бюджет города, - привлеченные средства | - 12131,30 - 9826,96 - 101002,74 | - - - 21805,78 - 32500,00 | - 13500,00 - 9051,60 - 23400,00 | 25631,30 40684,34 156902,74 | - Строительство - 17,0 км ГВД, - 64,9 км ГНД |
|  | - Итого по разделу 2: |  |  |  |  | - 391000,00 | - 198702,00 | - 159016,70 | 748718,70 |  |
| - 3. Мероприятия по обеспечению эффективного управления построенными газопроводами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | - Передача построенных газопроводов в муниципальную собственность с дальнейшей передачей их в хозяйственное ведение МУП «Энергия» |  | - 2008 - - 2010 | Департамент земельных и имущественных отноше-ний мэрии города Новосибирска, комитет по энергетике мэрии города Новосибирска, МУП «Энергия» | - | - - | - - | - - | - | Обеспечение контроля за эксплуатацией газопроводов |
| - 3.2 | - Передача газопроводов, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Энергия», в аренду эксплуатирующей организации |  | - 2008 - - 2010 | - Департамент земельных и имущественных отноше-ний мэрии города Новосибирска, комитет по энергетике мэрии города Новосибирска, МУП «Энергия» | - | - - | - - | - - | - | Обеспечение технического обслуживания газопроводов |
| - Итого: средства бюджета города: |  |  |  |  |  | - 26814,50 | - 32286,00 | - 29021,70 | 88122,20 |  |
| - средства областного бюджета: |  |  |  |  |  | - 43400,00 | - 24716,00 | - 40000,00 | 108116,00 |  |
| - привлеченные средства: |  |  |  |  |  | - 320785,50 | - 141700,00 | - 89995,00 | 552480,50 |  |
| - Всего: |  |  |  |  |  | - 391000,00 | - 198702,00 | - 159016,70 | 748718,70 |  |

_____________