Приложение 2

к отчету об исполнении плана социально-экономического развития города Новосибирска на 2010 год

ПЕРЕЧЕНЬ

вводных объектов строительства на 2010 год по отраслям

и районам города Новосибирска

| № п. | Перечень объектов | Единица измерения | Задание | Фактическое выполнение на 31.12.2010 | Заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дзержинский район |  |  |  |  |
| 1.1 | - Жилые дома |  |  |  |  |
|  | по ул. Авиастроителей | кв. м | 6875 | - | ООО «НовосибирскСтройМонтаж» |
|  | по ул. Дениса Давыдова | кв. м | 12397 | - | ООО «СтройАгроСервис-Плюс» |
|  | по ул. Есенина | кв. м | 8271 | - | ООО «СУ-9 Жилстрой» |
|  | по ул. Кошурникова | кв. м | 7395 | - | ООО «Стройлэнд» |
|  | по ул. Адриена Лежена | кв. м | 13407 | 9148 | ООО «Обьстройпроект» |
|  | по ул. Бориса Богаткова | кв. м | 8428 | 8856 | ООО «Краснообск. Монтажспецстрой» |
|  | по ул. Кошурникова | кв. м | - | 7139 | ЖСК «Алмаз-1» |
|  | по ул. Красина | кв. м | - | 7063 | ООО «СЭФ-Инвест» |
|  | по ул. Толбухина | кв. м | - | 1696 | ООО «Энергостройкомплект» |
|  | по ул. Адриена Лежена | кв. м | - | 18546 | ООО «ОЛМА-НСК» |
|  | по ул. Фрунзе | кв. м | - | 17363 | ЗАО «Строитель» |
|  | по ул. Кошурникова | кв. м | - | 7652 | ГОО МЖК «Транспортных строителей» |
|  | Итого по району: | кв. м | 56773 | 77463 |  |
| 1.2 | - Коммунальное строительство |  |  |  |  |
|  | - Водоотведение: |  |  |  |  |
|  | - коллектор № 6 (II очередь) | км | 1,3 | 0,8 (2-й пусковой комплекс) | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» |
|  | - Газовые сети: |  |  |  |  |
|  | - газификация жилищного фонда (газопроводы высокого и низкого давления) | км | 24,9 | 24,9 | МУП г. Новосибирска «Энергия» |
|  | - Дорожно-благоустроительный комплекс: |  |  |  |  |
|  | - восстановление ул. Кошурникова | кв. м | 12900,0 | 23905,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | - ремонт дорог | кв. м | 136010,0 | 138095,6 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | - ремонт тротуаров | кв. м | 740,0 | 740,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | - ремонт трамвайных путей | км о. п. | 0,03 | 0,03 | МКП г. Новосибирска «ГЭТ» |
|  | - Метро: |  |  |  |  |
|  | правый перегонный тоннель от станции метро Золотая Нива до станции метро Березовая роща | км | 1,54 | - | МУП г. Новосибирска «УЗСПТС» |
|  | станция метро Золотая Нива, вестибюль № 2, входы 5, 6 |  | ввод | - | МУП г. Новосибирска «УЗСПТС» |
| 2 | Железнодорожный район |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилые дома |  |  |  |  |
|  | по ул. Ивачева | кв. м | 1489 | - | ЗАО «Желдорипотека» |
|  | по ул. Владимировской | кв. м | 8504 | 2361 | ОАО «РЖД» |
|  | по ул. Салтыкова-Щедрина | кв. м | 2568 | - | ООО ПСФ «Перлит-КБ» |
|  | по ул. Сибирской | кв. м | 6240 | - | ТСЖ «Сибирская-35» |
|  | Итого по району: | кв. м | 18801 | 2361 |  |
| 2.2 | - Коммунальное строительство |  |  |  |  |
|  | - Дорожно-благоустроительный комплекс: |  |  |  |  |
|  | - ремонт дорог | кв. м | 85472,0 | 88326,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | ремонт тротуаров | кв. м | 1010,0 | 1010,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
| 3 | Заельцовский район |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилые дома |  |  |  |  |
|  | по ул. Кропоткина | кв. м | 7179 | - | ООО «Сибэнергострой-С» |
|  | по ул. Галущака | кв. м | 15990 | - | ОАО «Главновосибирскстрой-2» |
|  | по ул. Залесского, 5 | кв. м | 6599 | 8203 | ГОУ ВПО «НГМУ» |
|  | по ул. Дуси Ковальчук | кв. м | 12092 | - | ООО «Сибжилстройинвест» |
|  | по ул. Кавалерийской | кв. м | 7500 | 7607 | ООО МЖК «Энергетик» |
|  | по ул. Владимировской | кв. м | 5956 | 6505 | ФГОУ ВПО «Институт ФСБ РФ (г.Новосибирск)» |
|  | по ул. Кузьмы Минина | кв. м | - | 11960 | ЗАО «ПТК-30» |
|  | по ул. Левый берег Ельцовки | кв. м | - | 8874 | ЗАО «ДИСК+» |
|  | по ул. Овражной | кв. м | - | 4115 | ЗАО «Строитель» |
|  | по Красному проспекту | кв. м | - | 12162 | СП ОАО «Сибакадемстрой» |
|  | по ул. Сухарной | кв. м | - | 20587 | ГУ «Пограничное управление ФСБ РФ по НСО» |
|  | по ул. Кедровой | кв. м | - | 16790 | ИП Рыбаков В.А. |
|  | Итого по району: | кв. м | 55316 | 96803 |  |
| 3.2 | Здравоохранение |  |  |  |  |
|  | Центральное стерилизационное отделение МБУЗ «Городская клиническая больница № 1» |  | ввод | ввод | МБУ г. Новосибирска «УКС» |
| 3.3 | - Коммунальное строительство |  |  |  |  |
|  | - Водоснабжение: |  |  |  |  |
|  | - вынос водовода из зоны строительства жилого дома по ул. Сухарной | км | - | 0,16 | ООО «МСК-Альфа» |
|  | - Газовые сети: |  |  |  |  |
|  | - газификация жилищного фонда (газопроводы низкого давления) | км | 3,2 | 3,2 | МУП г. Новосибирска «Энергия» |
|  | - Локальные источники теплоснабжения: |  |  |  |  |
|  | - автономная крышная газовая котельная (торгово-административное здание с предприятием общественного питания) по ул. Дуси Ковальчук | ГКал/час | - | 1,84 | ООО «Адриатика» |
|  | - автономная газовая котельная (культурно-развлекательный комплекс с подземной автостоянкой, SPA-комплекс, ресторан, здания общественного назначения) по Дачному шоссе | ГКал/час | - | 2,11 | ООО «Зеленый бор» |
|  | - газовая котельная (многоэтажные жилые дома) по ул. Сухарной | ГКал/час | - | 4,64 | ГУ «Пограничное управление ФСБ РФ по Новосибирской области» |
|  | - Дорожно-благоустроительный комплекс: |  |  |  |  |
|  | - ремонт дорог | кв. м | 109050,0 | 112013,8 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | ремонт тротуаров | кв. м | 714,0 | 714,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | фонтан по Красному проспекту | единиц | 1 | 1 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | создание автоматизированной системы управления дорожного движения |  | 3 очереди (120 перекрестков) | 3 очереди (121 перекресток) | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
| 4 | Калининский район |  |  |  |  |
| 4.1 | Жилые дома |  |  |  |  |
|  | по ул. Свечникова | кв. м | 8070 | 2068 | ОАО «Главновосибирскстрой» |
|  | в жилом районе «Родники» | кв. м | 48324 | 40624 | ООО «Энергомонтаж» |
|  | по ул. Свечникова | кв. м | 8000 | 8212 | СП ОАО «Сибакадемстрой» |
|  | по ул. Богдана Хмельницкого | кв. м | 5208 | - | ПК «Березка» |
|  | Итого по району: | кв. м | 69602 | 50904 |  |
| 4.2 | - Коммунальное строительство |  |  |  |  |
|  | - Газовые сети: |  |  |  |  |
|  | - газификация жилищного фонда (газопроводы низкого давления) - газификация прочих объектов | км км | 2,0 - | 2,0 0,35 | МУП г. Новосибирска «Энергия» Прочие организации |
|  | - Локальные источники теплоснабжения: |  |  |  |  |
|  | - газовая котельная (торгово-развлекательный комплекс) по ул. Курчатова | ГКал/час | - | 3,50 | ЗАО «Оргстрой» |
|  | - Дорожно-благоустроительный комплекс: |  |  |  |  |
|  | - ремонт дорог | кв. м | 166503,0 | 169856,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | - ремонт тротуаров | кв. м | 792,0 | 792,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | - ремонт трамвайных путей | км о. п. | 0,04 | 0,04 | МКП г. Новосибирска «ГЭТ» |
|  | реконструкция сквера «Пашинский» |  | - | ввод | МУ «Горзеленхоз» |
| 5 | Кировский район |  |  |  |  |
| 5.1 | Жилые дома |  |  |  |  |
|  | по ул. Петухова | кв. м | 4500 | - | ОАО «Фонд развития жилищного строительства» |
|  | по ул. Новогодней | кв. м | 10913 | - | ООО «Стройинвест-К» |
|  | на жилом массиве «Затулинский» (ул. Зорге) | кв. м | 16000 | 9013 | ООО «Промфинстрой-2» |
|  | по ул. Оловозаводской | кв. м | 3000 | - | ООО ПИК «Сибстройкоммерс» |
|  | по ул. Покрышкина | кв. м | - | 5064 | ЗАО «МЖК СПАРТА» |
|  | по ул. Телевизионной | кв. м | - | 9129 | ООО ПИК «Сибстройкоммерс» |
|  | по ул. Зорге | кв. м | - | 2790 | ООО «Стройинвестпроект» |
|  | Итого по району: | кв. м | 34413 | 25996 |  |
| 5.2 | Коммунальное строительство |  |  |  |  |
|  | - Водоснабжение: |  |  |  |  |
|  | - здание для обеззараживания фильтрованной воды на установках ультрафиолетового облучения – вторая очередь реконструкции НФС-1 по ул. Союзной | тыс. куб. м/ сут. | - | 350 | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» |
|  | - водовод через реку Тула | км | - | 0,02 | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» |
|  | - Газовые сети: |  |  |  |  |
|  | - газификация жилищного фонда (газопроводы низкого давления) - газификация прочих объектов | км км | 1,8 - | 1,8 1,07 | МУП г. Новосибирска «Энергия» Прочие организации |
|  | - Локальные источники теплоснабжения |  |  |  |  |
|  | - котельная на дизельном топливе (производственный комплекс по изготовлению и хранению металлоконструкций) по ул. Петухова | ГКал/час | - | 0,41 | ОАО «Сибирские ресурсы» |
|  | - Дорожно-благоустроительный комплекс: |  |  |  |  |
|  | - ремонт дорог | кв. м | 209141,0 | 210562,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | - ремонт тротуаров | кв. м | 728,0 | 728,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | - ремонт трамвайных путей | км о. п. | 0,15 | 0,15 | МКП г. Новосибирска «ГЭТ» |
| 5.3 | Культура и спорт |  |  |  |  |
|  | крытый каток с искусственным льдом и ТП – первый этап строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и трансформаторной подстанции по ул. Зорге | кв. м мест | - | 4224 150 | МУП г. Новосибирска «МСК» |
| 6 | Ленинский район |  |  |  |  |
| 6.1 | Жилые дома |  |  |  |  |
|  | по ул. Планировочной | кв. м | 14635 | 16228 | ООО «Компания «Сибирь-Развитие» |
|  | по ул. Планировочной | кв. м | - | 21622 | ООО «Компания «Сибирь-Развитие» |
|  | по пр. Карла Маркса | кв. м | 8289 | - | ОАО «ПТК-30» |
|  | по ул. Забалуева | кв. м | 8050 | 55689 | ООО КПД «Газстрой» |
|  | по ул. Пермской | кв. м | 5161 | - | ЗАО ИСК «Заельцовская» |
|  | по ул. Серафимовича | кв. м | 5848 | 6225 | ООО «Союз-10» |
|  | по ул. Серафимовича | кв. м | - | 17927 | ООО «Союз-10» |
|  | по ул. Танкистов | кв. м | 6674 | - | ООО СК «Альянсстрой» |
|  | по ул. Титова | кв. м | 5976 | - | ЗАО «Сибсервистройреконструкция» |
|  | по ул. Волховской | кв. м | - | 10114 | ООО «Сервис Сибири и К» |
|  | по ул. Стартовой | кв. м | - | 13033 | ООО МЖК «Энергетик» |
|  | по ул. Пермской | кв. м | - | 18465 | ООО ПКФ «Вертикаль-НСК» |
|  | по ул. Связистов | кв. м | - | 13241 | ЗАО «ИнвестТЭК» |
|  | по ул. Костычева | кв. м | - | 2963 | ОАО «Строительный трест №43» |
|  | по ул. Тихвинской | кв. м | - | 8771 | ОАО «Строительный трест №43» |
|  | Итого по району: | кв. м | 54633 | 184278 |  |
| 6.2 | Образование |  |  |  |  |
|  | реконструкция здания детского сада № 331 с пристройкой дополнительного объема по ул. Степной, 17 |  | ввод | - | МБУ г. Новосибирска «УКС» |
| 6.3 | Коммунальное строительство |  |  |  |  |
|  | - Водоснабжение: |  |  |  |  |
|  | - реконструкция внеквартального водопровода Юго-Западного жилого массива от Бульвара Победы до ул. Связистов | км | - | 0,2 | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» |
|  | - разведочно-эксплуатационная скважина для водоснабжения по ул. Архонский переулок | куб. м/час | - | 8,0 | ООО «Завод железобетонных изделий «Универсал» |
|  | - вынос водопровода по ул. Забалуева | км | - | 0,2 | ООО КПД «Газстрой» |
|  | - Водоотведение: |  |  |  |  |
|  | - контактный резервуар на очистных сооружениях канализации | тыс. куб. м | - | 1,7 | МУП г. Новосибирска «Горводоканал» |
|  | - Газовые сети: |  |  |  |  |
|  | - газификация жилищного фонда (газопроводы высокого и низкого давления) | км | 15,55 | 15,55 | МУП г. Новосибирска «Энергия» |
|  | - Электроснабжение: |  |  |  |  |
|  | - подстанция 110/10 кВ «Горская» - (трансформаторы) | ед.*МВА | 2*40 | 2*25 | ОАО «Новосибирскэнерго» |
|  | - Дорожно-благоустроительный комплекс: |  |  |  |  |
|  | - строительство дорог | км | - | 0,116 | ООО «Стройспецсервис» |
|  | - ремонт дорог | кв. м | 351320,0 | 355275,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | - ремонт тротуаров | кв. м | 713,0 | 713,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | - ремонт трамвайных путей | км о. п. | 0,2 | 0,2 | МКП г. Новосибирска «ГЭТ» |
| 7 | Октябрьский район |  |  |  |  |
| 7.1 | Жилые дома |  |  |  |  |
|  | по ул. Бориса Богаткова | кв. м | 9720 | - | ООО «СМУ-3/1» |
|  | по ул. Бориса Богаткова | кв. м | 7769 | 8164 | ОАО «ИркутскгипродорНИИ» |
|  | по ул. Бориса Богаткова | кв. м | 22000 | 24962 | ООО «Новославия» |
|  | по ул. Волочаевской | кв. м | 56831 | 138740 | ООО «Дискус плюс» |
|  | по ул. Волочаевской | кв. м | 14201 | 11907 | ООО «Дирекция стройки» |
|  | по ул. Выборной | кв. м | 10602 | 12179 | ООО СК «Вилюйская» |
|  | по ул. Добролюбова | кв. м | 11837 | - | ФГОУ ВПО «НГАУ» |
|  | по ул. Сакко и Ванцетти | кв. м | 8162 | - | ЗАО «СКИМС» |
|  | по ул. Толстого | кв. м | 14730 | - | ГОУ ВПО «НГАСУ» |
|  | по ул. Шевченко | кв. м | 2959 | - | ЗАО «Корел» |
|  | по ул. Декабристов | кв. м | 4900 | 5309 | УКС СО РАН |
|  | по ул. Ключ-Камышенское Плато | кв. м | - | 13452 | ООО СК «Эверест-Н» |
|  | по ул. Рябиновой | кв. м | - | 4704 | ООО «Компания «Сибирь-Развитие» |
|  | по ул. Кирова | кв. м | - | 5695 | ЗАО «СД Альфа-Капитал» |
|  | по ул. Зыряновской | кв. м | - | 8567 | МУП г.Новосибирска «МСК» |
|  | по ул. В. Высоцкого | кв. м | - | 5839 | МУП г.Новосибирска «МСК» |
|  | по ул. Выборной | кв. м | - | 16544 | ООО «Инвестстрой» |
|  | Итого по району: | кв. м | 163711 | 256062 |  |
| 7.2 | Коммунальное строительство |  |  |  |  |
|  | - Водоснабжение: |  |  |  |  |
|  | - вынос водопровода из зоны строительства мостового перехода через реку Обь по Оловозаводскому створу в районе карьера Борок | км | - | 0,31 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | - вынос водопровода из зоны строительства жилого массива «Плющихинский», 4-я нитка | км | - | 1,02 | ООО «Дискус плюс» |
|  | - реконструкция водоводов средней зоны (торгово-развлекательный центр по ул. Военной) | км | - | 0,56 | ЗАО «Ренессанс» |
|  | - Водоотведение: |  |  |  |  |
|  | - напорный коллектор от КНС-17 по ул. Большевистской до КГН по ул. Автогенной-Кирова | км | - | 5,0 | ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» |
|  | - Газовые сети: |  |  |  |  |
|  | - газификация жилищного фонда (газопроводы высокого и низкого давления) - газификация прочих объектов | км км | 7,82 - | 7,82 0,07 | МУП г. Новосибирска «Энергия» ОАО «Сибирьгазсервис» |
|  | - Электроснабжение: |  |  |  |  |
|  | - подстанция «Библиотечная». Переключательный пункт | мВт | 40 | - | ОАО «Новосибирскэнерго» |
|  | - реконструкция ВЛ-110 кВ от ПС «Театральная» до ПП ПС «Библиотечная» (перевод в кабель) | км | - | 6,24 | ОАО «Новосибирскэнерго» |
|  | - Дорожно-благоустроительный комплекс: |  |  |  |  |
|  | - ремонт дорог | кв. м | 136267,0 | 138527,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | - ремонт тротуаров | кв. м | 1403,2 | 1403,2 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
| 7.3 | Образование |  |  |  |  |
|  | здание дворца творчества детей и учащейся молодежи с блоком помещений общественного назначения, пристроенного со стороны ул. Маковского – 2-я очередь реконструкции здания дворца творчества детей и учащейся молодежи со строительством административно-жилой пристройки с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой, ТП по ул. Кирова | кв. м человек в смену | - - | 6684,0 595 | МОУ ДОД Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» |
|  | школа №76 (МБОУ СОШ № 76) по ул. Большевистской (капитальный ремонт) |  | - | ввод | МБУ Отдел технического надзора и развития материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений |
|  | учебно-лабораторный корпус по ул. Бориса Богаткова | кв. м мест | - - | 13052,2 1669 | ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» |
| 8 | Первомайский район |  |  |  |  |
| 8.1 | Жилые дома |  |  |  |  |
|  | по ул. Героев Революции | кв. м | 6050 | - | ООО «Астра Вектор» |
|  | по ул. Марии Ульяновой | кв. м | 9752 | - | ООО ПКФ «Нова» |
|  | по ул. Первомайской | кв. м | 9826 | 10475 | ООО МЖК «Энергетик» |
|  | по ул. Маяковского | кв. м | 9450 | 10064 | ЖСК «Ваш дом» |
|  | по ул. Маяковского | кв. м | 14300 | - | ЗАО «Стройконтакт» |
|  | по ул. Березовой | кв. м | - | 33323 | ООО «Компания «Сибирь-Развитие» |
|  | Итого по району: | кв. м | 49378 | 53862 |  |
| 8.2 | Коммунальное строительство |  |  |  |  |
|  | - Водоотведение: |  |  |  |  |
|  | - вынос коллектора из зоны строительства транспортной развязки на разъезде Иня | км | - | 0,17 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | - Газовые сети: |  |  |  |  |
|  | - газификация жилищного фонда (газопроводы высокого и низкого давления) | км | 10,8 | 10,8 | МУП г. Новосибирска «Энергия» |
|  | - Дорожно-благоустроительный комплекс: |  |  |  |  |
|  | - ремонт дорог | кв. м | 59020,0 | 64779,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | - ремонт тротуаров | кв. м | 747,0 | 747,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
| 8.3 | Культура и спорт |  |  |  |  |
|  | ледовый спортивный комплекс «Локомотив» | кв. м | 3049 | 3049 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| 9 | Советский район |  |  |  |  |
| 9.1 | Жилые дома |  |  |  |  |
|  | по ул. Ивлева | кв. м | 8100 | - | ТСЖ «Стройинвестор» |
|  | по ул. Ивлева | кв. м | 2957 | 3118 | ТСЖ «Инвестор» |
|  | по ул. Балтийской | кв. м | 11121 | 10645 | ОАО «Роснефтегазстрой» |
|  | по пр. Академика Коптюга | кв. м | - | 55572 | НП «АКАДЕМЖИЛСТРОЙ-1» |
|  | по ул. Российской | кв. м | - | 15588 | ОАО «РАО Роснефтегазстрой» |
|  | по ул. Динамовцев | кв. м | - | 10672 | ООО «БИЛД» |
|  | по ул. Ляпунова (общежитие) | кв. м | - | 9680 | ГОУ ВПО «НГУ» |
|  | Итого по району: | кв. м | 22178 | 105275 |  |
| 9.2 | - Коммунальное строительство |  |  |  |  |
|  | - Водоснабжение: |  |  |  |  |
|  | - вынос водопровода из зоны реконструкции автомобильной дороги «Советское шоссе» | км | - | 2,24 | ГБУ НСО ТУАД |
|  | - водовод в Нижней Ельцовке | км | - | 1,19 | ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» |
|  | - Газовые сети: |  |  |  |  |
|  | - газификация жилищного фонда (газопроводы низкого давления) - газификация прочих объектов | км км | 4,2 - | 4,2 0,21 | МУП г. Новосибирска «Энергия» ООО «Максимум» |
|  | - Дорожно-благоустроительный комплекс: |  |  |  |  |
|  | - ремонт дорог | кв. м | 135068,0 | 135672,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | - ремонт тротуаров | кв. м | 1350,0 | 1350,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
| 9.3 | Культура и спорт |  |  |  |  |
|  | здания спортивного назначения с автостоянкой и трансформаторной подстанцией по ул. Часовой |  | универсальный игровой зал (3163 кв. м) | универсальный игровой зал (3514 кв. м) | МУП г. Новосибирска «МСК» |
| 9.4 | Здравоохранение |  |  |  |  |
|  | радиологический корпус по ул. Речкуновской | кв. м коек человек в год | - - - | 2453,8 6 1100 | ФГУ «Новосибирский НИИ патологии и кровообращения имени академика Е. Н. Мешалкина» |
| 10 | Центральный район |  |  |  |  |
| 10.1 | Жилые дома |  |  |  |  |
|  | по ул. Максима Горького | кв. м | 5694 | - | ЗАО «Ангоб» |
|  | по ул. Некрасова | кв. м | 7896 | - | ООО «ИСК Бизнесстрой» |
|  | по ул. Ипподромской | кв. м | 2862 | - | ОАО ПКФ «Новосибхлеб» |
|  | по ул. Максима Горького – Семьи Шамшиных | кв. м | 8387 | 7551 | ГУ МВД РФ по СФО (ООО «Байр-Строй» |
|  | по ул. Орджоникидзе | кв. м | 7000 | 14120 | ЗАО «НЖС-2» |
|  | по ул. Ядринцевской | кв. м | 4120 | - | ЗАО «ПТК-30» |
|  | по ул. Октябрьской | кв. м | 1990 | - | НПО «Сибсельмаш» |
|  | по ул. Гоголя – Ольги Жилиной | кв. м | 5746 | - | ЗАО «Корпорация «Красный проспект» |
|  | по ул. Орджоникидзе | кв. м | - | 12310 | ООО «Камея» |
|  | по ул. Некрасова | кв. м | - | 4986 | ООО «Эко-воздух-О» |
|  | по ул. Советской | кв. м | - | 10508 | ООО «Стройхолдинг» |
|  | по ул. Семьи Шамшиных | кв. м | - | 8068 | ООО «НГСПИ-Инвест» |
|  | Итого по району: | кв. м | 43695 | 57543 |  |
| 10.2 | - Коммунальное строительство |  |  |  |  |
|  | - Теплоснабжение: |  |  |  |  |
|  | - понизительная насосная станция № 10 по ул. Фрунзе | куб. м/час | - | 12500 | ОАО «Новосибирскэнерго» |
|  | - Электроснабжение: |  |  |  |  |
|  | - электрическая подстанция 110/10 кВ «Фрунзенская» по ул. Потанинской (трансформаторы) | ед.*МВА | - | 2*40 | ОАО «Новосибирскэнерго» |
|  | - кабельная линия от ПС «Фрунзенская» до ПП ПС «Библиотечная» | км | - | 2,95 | ОАО «Новосибирскэнерго» |
|  | - Дорожно-благоустроительный комплекс: |  |  |  |  |
|  | - ремонт дорог | кв. м | 83217,0 | 99958,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | - ремонт тротуаров | кв. м | 877,0 | 877,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | Ввод жилья по городу Новосибирску | кв. м | 602100 | 1017038 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | жилищное строительство | кв. м | 568500 | 910547 |  |
|  | индивидуальное строительство | кв. м | 30000 | 102699 |  |
|  | реконструкция жилищного фонда | кв. м | 3600 | 3792 |  |
|  | Поверхностная обработка дорог с применением новых технологий по городу Новосибирску | кв. м | 606263,0 | 606263,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | Выполнение планово-предупредительного ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска со щебеночным покрытием | кв. м | 111552,0 | 111649,0 | МБУ г. Новосибирска «УДС» |
|  | Ввод в эксплуатацию объектов связи общей номерной емкостью по городу Новосибирску | номеров | 5000 | 9340 | ОАО «Сибирьтелеком» НФ |

____________