Приложение 2

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 21.12.2011 № 502

Приложение 4

к Программе  комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры                           города Новосибирска на 2007 – 2012 годы

ПЛАН

мероприятий по развитию сетей водоснабжения и водоотведения

| № п. | Мероприятия | Объем финансирования, тыс. рублей | Источник финансирования | Срок реализации, годы | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство первого пускового комплекса второй очереди насосно-фильтровальной станции № 1 производительностью 100 тыс. куб. м/сутки | 412200,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2012 | Увеличение мощности водопровода и надежности обеспечения питьевой водой, улучшение качества воды левобережной части города Новосибирска |
| 1.2 | Реконструкция водозаборов насосно-фильтровальных станций № 1, 5 | 163000,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2010 | Повышение надежности работы водозаборов при низких уровнях воды в реке Оби |
| 1.3 | Строительство сооружений по очистке промывных вод на насосно-фильтровальной станции № 1 (внешние коммуникации, первая очередь) | 82200,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2012 | Энергосбережение, экономия промывной воды, снижение затрат на уплату водного налога |
| 1.4 | Устройство рыбозащитных сооружений на водозаборных ковшах насосно-фильтровальных станций № 1, 5 | 30000,0 | Привлеченные средства | 2007 | Улучшение экологической ситуации |
| 1.5 | Внедрение ультрафиолетового обеззараживания воды на насосно-фильтровальных станциях № 1, 5 (по НФС-5 – 1 этап, общестроительные работы) | 325800,0 | Привлеченные средства | 2008 – 2012 | Повышение качества воды, предотвращение биологического загрязнения системы водоснабжения |
| 1.6 | Строительство водовода Верхней зоны Д 1000 мм, для обеспечения водоснабжения жилого района «Родники». Ввод в эксплуатацию пускового комплекса протяженностью 3,2 км | 144550,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2010 | Создание резервной пропускной способности системы водоснабжения для развития жилого района «Родники» |
| 1.7 | Создание автоматизированных систем управления технологическими процессами. Автоматизация промывки фильтров на насосно-фильтровальных станциях № 1, 5. Автоматизация и реконструкция хлораторной на насосно-фильтровальной станции № 5 | 246400,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2012 | Оперативный контроль и корректировка работы насосно-фильтровальных станций, в том числе при резком изменении свойств воды. Экономия расхода реагентов, энергоресурсов, потребления промывной воды и увеличение ресурса работы оборудования. Повышение хлорбезопасности на насосно-фильтровальной станции № 5 |
| 1.8 | Строительство водовода, подающего питьевую воду на поселок городского типа Краснообск Д 1000 мм, протяженностью 180 м | 14700,0 | Привлеченные средства | 2009 | Увеличение пропускной способности системы водоснабжения поселка городского типа Краснообска и Советского района |
| 1.9 | Строительство водовода по ул. Связистов Д 1000 мм, протяженностью 1,3 км | 39400,0 | Привлеченные средства | 2008 – 2009, 2011 – 2012 | Увеличение пропускной способности системы водоснабжения левобережной части города и резервной мощности водоснабжения города Оби |
| 1.10 | Строительство водовода по ул. Немировича-Данченко Д 600 мм, протяженностью 0,72 км | 10300,0 | Привлеченные средства | 2007 | Улучшение водоснабжения Ленинского и Кировского районов |
| 1.11 | Перекладка водовода сырой воды по ул. Ватутина Д 1200 мм, протяженностью 0,5 км | 15000,0 | Привлеченные средства | 2009 | Повышение надежности подачи сырой воды на насосно-фильтровальную станцию № 2, увеличение пропускной способности системы |
| 1.12 | Строительство водовода для микрорайона «Зеленая Долина» в Первомайском районе Д 150 мм, протяженностью 1,1 км | 8000,0 | Привлеченные средства | 2011 | Обеспечение водоснабжения микрорайона «Зеленая Долина» в Первомайском районе |
| 1.13 | Строительство водовода по ул. Зеленодолинской Д 150 мм, протяженностью 3,2 км | 13000,0 | Привлеченные средства | 2010 – 2012 | Обеспечение водоснабжения микрорайона по ул. Зеленодолинской в Октябрьском районе |
| 1.14 | Изготовление и монтаж электролизных установок на насосной станции 1-го подъема «Водозабор» и НФС «Питьевой центр» | 18700,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Переход на новую технологию очистки питьевой воды с применением технологии обеззараживания воды гипохлоритом натрия |
| 1.15 | Реконструкция фильтров НФС «Питьевой центр» | 9500,0 | Привлеченные средства | 2008 – 2010 | Повышение качества очистки питьевой воды |
| 1.16 | Реконструкция подающей линии от водопровода МУП «Горводоканал» до резервуара № 347 | 9000,0 | Привлеченные средства | 2008 | Увеличение объема принимаемой воды от сетей МУП «Горводоканал» и повышение надежности обеспечения питьевой водой сторонних потребителей |
| 1.17 | Строительство сооружений по приему и переработке промывных вод скорых фильтров после их промывки | 10000,0 | Привлеченные средства | 2009 | Достижение нормативов технологического регламента «О питьевой воде и питьевом водоснабжении». Предотвращение загрязнения источника водоснабжения, энергосбережение, экономия промывных вод |
| 1.18 | Реконструкция камеры переключения НФС «Питьевой центр» | 3382,5 | Привлеченные средства | 2008 – 2011 | Увеличение пропускной способности системы водоснабжения |
| 1.19 | Реконструкция осветлителей «Питьевого центра» | 10000,0 | Привлеченные средства | 2011 | Повышение качества воды |
| 1.20 | Реконструкция сооружений водоподготовки для перехода на новые виды флокулянтов при очистке воды | 1500,0 | Привлеченные средства | 2008 | Повышение качества воды, предотвращение химического и биологического загрязнения систем водоснабжения и водоотведения |
| 1.21 | Разработка и внедрение АСУ ТП НФС «Питьевой центр» и насосной станции 1-го подъема «Водозабор» | 15000,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2008 | Повышение эффективности и качества управления технологическими процессами, экономия энергоресурсов |
|  | 2. Проектные и научно-исследовательские работы по объектам водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1 | Проектирование водовода Нижней зоны по ул. Большевистской, Фабричной, Владимировской Д 1200 мм (выбор трассы) | 1400,0 | Привлеченные средства | 2012 | Получение технической документации для строительства водовода Нижней зоны |
| 2.2 | Проектирование водовода Ереснинской площадки | 9000,0 | Привлеченные средства | 2011 – 2012 | Получение технической документации для строительства водовода Ереснинской площадки |
| 2.3 | Проектирование ультрафиолетового обеззараживания воды на станциях водоподготовки | 17200,0 | Привлеченные средства | 2007, 2011 | Получение технической документации для внедрения ультрафиолетового обеззараживания воды на станциях водоподготовки |
| 2.4 | Проектирование водозабора подземных вод (инженерно-геологические изыскания и топогеодезические работы) | 20000,0 | Привлеченные средства | 2008, 2012 | Получение технической документации для строительства водозабора подземных вод |
| 2.5 | Проектирование водовода № 5 от насосно-фильтровальной станции № 3 до Гусинобродского шоссе в городе Новосибирске (выбор трассы) | 100,0 | Привлеченные средства | 2012 | Получение технической документации для строительства водовода от насосно-фильтровальной станции № 3 до Гусино-бродского шоссе |
| 2.6 | Проектирование водовода на жилом массиве Южно-Чемской Д 1000 мм, протяженностью 0,6 км | 100,0 | Привлеченные средства | 2009 | Увеличение пропускной способности системы водоснабжения жилмассивов Южно-Чемского и Затулинского |
| 2.7 | Проектирование водовода от насосно-фильтровальной станции № 5 до Стрелочного завода Д 1000 мм, протяженностью 0,6 км | 1000,0 | Привлеченные средства | 2008 | Получение технической документации для строительства водовода от насосно-фильтровальной станции № 5 до Стрелочного завода |
| 3. Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция первого блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска | 56500,0 | Привлеченные средства | 2008 – 2010 | Увеличение мощности первого блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска |
| 3.2 | Внедрение ультрафиолетового обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях канализации города Новосибирска (реконструкция контактного резервуара) | 55000,0 | Привлеченные средства | 2008 – 2009 | Улучшение экологической обстановки |
| 3.3 | Строительство напорного коллектора № 4 от главной насосной станции до очистных сооружений канализации Д 1400 мм, протяженностью 3,4 км | 120000,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2008 | Увеличение производительности главной насосной станции и мощности системы канализации города |
| 3.4 | Строительство канализационной насосной станции № 7 производительностью 130 тыс. куб. м / сутки | 86300,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2012 | Увеличение мощности системы канализации Октябрьского района |
| 3.5 | Строительство второго напорного коллектора от канализационной насосной станции № 6 Д 800 мм, протяженностью 1,52 км | 40000,0 | Привлеченные средства | 2007 | Повышение надежности работы канализационной насосной станции № 6 и системы канализации Кировского района |
| 3.6 | Строительство правобережного дюкера через реку Обь Д 1400 мм, протяженностью 1,25 км | 467800,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2012 | Увеличение мощности системы канализации правого берега |
| 3.7 | Реконструкция канализационной насосной станции № 18 со строительством напорного коллектора 2Д 800 мм, протяженностью 0,9 км | 50000,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2008 | Увеличение мощности системы канализации Центрального и Октябрьского районов |
| 3.8 | Завершение строительства коллектора № 6 в Дзержинском районе Д 400 - 600 мм, протяженностью 1,3 км (вторая очередь) | 60000,0 | Привлеченные средства | 2007, 2009 – 2010 | Увеличение пропускной способности системы канализации и возможность централизованного водоотведения стоков Дзержинского района |
| 3.9 | Проведение мероприятий по защите канализационных коллекторов от разрушения, в том числе от газовой коррозии | 54300,0 | Привлеченные средства | 2008 – 2009, 2011 – 2012 | Увеличение срока службы канализационных коллекторов |
| 3.10 | Перевод на автоматический режим работы канализационных насосных станций | 24000,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2009 | Повышение надежности работы канализационных насосных станций |
| 3.11 | Внедрение частотно-регулируемых электроприводов на канализационных насосных станциях | 8700,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2010 | Оптимизация работы канализационных насосных станций, увеличение срока службы технологического оборудования |
| 3.12 | Строительство площадок депонирования осадков | 56700,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2008 | Увеличение площадей для складирования осадка, резервной мощности системы канализации, улучшение экологической ситуации |
| 3.13 | Диспетчеризация и автоматизация очистных сооружений канализации города Новосибирска | 47100,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2012 | Оперативный контроль и корректировка работы очистных сооружений канализации, в том числе при резком изменении качества стоков. Экономия энергоресурсов, увеличение ресурса работы оборудования |
| 3.14 | Реконструкция метантенков очистных сооружений канализации города Новосибирска | 45880,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2009 | Обеспечение сбора биогаза в газгольдерах для использования его в получении тепловой энергии |
| 3.15 | Модернизация оборудования для обезвоживания осадка (с реконструкцией цеха механического обезвоживания осадка) | 136100,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2012 | Повышение надежности работы оборудования, снижение эксплуатационных затрат |
| 3.16 | Строительство второго блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска | 171100,0 | Привлеченные средства | 2009 – 2012 | Повышение качества очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации города Новосибирска |
| 4. Проектные и научно-исследовательские работы по объектам водоотведения |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проектирование ультрафиолетового обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях канализации города Новосибирска | 23020,0 | Привлеченные средства | 2007, 2009, 2012 | Получение технической документации для внедрения ультрафиолетового обеззараживания сточных вод |
| 4.2 | Проектирование дюкерного перехода через реку Обь на Заельцовском коллекторе Д 1400 мм, протяженностью 3,5 км | 4260,0 | Привлеченные средства | 2009 | Получение технической документации для дюкерного перехода через реку Обь на Заельцовском коллекторе |
| 4.3 | Проектирование реконструкции первого блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска | 5000,0 | Привлеченные средства | 2007 | Получение документации для реконструкции первого блока второй очереди очистных сооружений канализации |
| 4.4 | Проектирование строительства второго блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска | 15750,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Получение документации для строительства второго блока второй очереди очистных сооружений канализации |
| 4.5 | Проектирование строительства системы канализации жилого массива Ключ-Камышенское Плато Д 1000 мм, протяженностью 1,6 км | 4800,0 | Привлеченные средства | 2009 – 2010 | Получение технической документации для строительства системы канализации жилого массива Ключ-Камышенское Плато |
| 4.6 | Проектирование строительства участка коллектора «Северный» через Красный проспект Д 1840 мм, протяженностью 0,2 км | 5300,0 | Привлеченные средства | 2009, 2012 | Получение технической документации для строительства коллектора «Северный» |
| 4.7 | Проектирование канализационных коллекторов Ереснинской площадки | 4000,0 | Привлеченные средства | 2012 | Получение технической документации для строительства канализационных коллекторов Ереснинской площадки |
| 4.8 | Проектирование участка подводящего самотечного коллектора Д 1400 мм к канализационной насосной станции № 17 | 7000,0 | Привлеченные средства | 2010, 2012 | Получение технической документации для строительства нового подводящего коллектора к канализационной насосной станции № 17 |
| Итого: |  | 3179042,5 |  |  |  |

Примечание: исполнителем мероприятий по пунктам 1.1 – 1.13, 2.1 – 2.7, 3.1 – 3.16, 4.1 – 4.8 является муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Горводоканал»;

исполнителем мероприятий по пунктам 1.14 – 1.21 является открытое акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов».

Используемые сокращения:

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическими процессами;

МУП – муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска;

НФС – насосно-фильтровая станция.

___________