Приложение 
к решению Совета депутатов 
города Новосибирска
от 29.04.2015 № 1344

Отчет

о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2014 году

| № п. | № наказа избирателей | Содержание наказа избирателей | Мероприятия по реализации наказа избирателей | Общая стоимость реализации наказа избирателей, тыс. рублей | Источник финансирования | Сроки реализации наказа избирателей, год | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дзержинский район, избирательный округ № 1, депутат Митряшин Иван Владимирович (Митряшина Екатерина Николаевна) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Осуществить ремонт здания МБОУ СОШ № 82, в том числе: выполнить ремонт спортивных раздевалок; выполнить ремонт сантехнических коммуникаций; осуществить ремонт фасада; выполнить ремонт фундамента здания; восстановить ограждение территории школы. Переоборудовать помещение буфета школы в столовую. Выполнить пристройку спортивного зала МБОУ СОШ № 82 | Разработка проектной документации строительства пристройки спортивного зала, осуществление указанного строительства, выполнение ремонтных работ | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города Новосибирска (далее – бюджет города) | 2012, 2014 – 2015 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Дзержинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Произведены ремонтные работы на сумму 382,1 тыс. рублей (бюджет города). Заключены контракты на выполнение генерального проектирования здания, пристраиваемого к существующему зданию школы и комплексного капитального ремонта здания школы на сумму 8800,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | (8) | Отсыпка гравием улиц: Рылеева, Москворецкой, Коломенской, Воронежской, Каширской, Камчатской, Калужской, Фурманова, Севастопольской, Давыдовского, Калужских переулков | Ремонт дорог | 18928,5, в т. ч.: 7729,5 | Бюджет города | 2012 – 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 14774,3 тыс. рублей (бюджет города) по ул. Каширская, ул. Калужская, ул. Камча-тская, ул. Рылеева, ул. Фурманова, пер. 1 - 4 Калужские, ул. Давыдовского, ул. Севастопольская. Завершение работ по ремонту Калужским переулкам будет запланировано на 2015 год |
| Дзержинский район, избирательный округ № 2, депутат Тюкалов Егор Прокопьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02-0001 | Выполнить реконструкцию МУК «Детский дом культуры и. М. И. Калинина» | Подготовка проектно-сметной документации | 4000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. |
|  | 02-0006 | Выполнить благоустройство трамвайных линий плиткой по ул. Авиастроителей и ул. Трикотажной | Укладка плитки | 15500,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично по ремонту трамвайных путей по ул. Авиастроителей, ул. Трикотажная на сумму 7409,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2015 год |
|  | 02-0024 | Выполнить ремонт теплотрассы на участках: по ул. Авиастроителей, 14 - 22; по ул. Республиканской, 4 - ул. Новая Заря,1а – ул. Лазарева, 26 - 34а | Участие в финансировании ремонта теплотрассы | 6500,0, в т. ч.: 6500,0 | Бюджет города | 2013, 2015 2015* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по ремонту теплотрассы и благоустройству территории на общую сумму 6500,0 тыс. рублей, в том числе в 2014 году на сумму 1280,0 тыс. рублей (бюджет города) по ул. Авиастроителей, 14 - 22 |
| Дзержинский район, избирательный округ № 3, депутат Пысин Валентин Васильевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03-0004 | Выполнить ремонт улиц и проездов к домам частного сектора по ул. Геофизи-ческой, ул. Доватора, ул. Суркова, ул. Национальной, ул. Куприна, ул. 2-ой Национальной, ул. Карбышева, ул. Трикотажной | Ремонт дорог | 10000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 8226,5 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту дорог по ул. Геофизическая,ул. На-циональная, ул. Куприна, ул. Доватора, ул. Карбы-шева, ул. Трикотажная, ул. Суркова, ул. 2-ая Национальная |
|  | 03-0009 | Произвести ремонт внутриквартального проезда вдоль дома по ул. Адриена Лежена, 28/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2244,0, в т. ч.: 1487,5 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 1009,1 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 252,6 тыс. рублей по благоустройству внутриквартальных территорий по ул. Адриена Лежена, 28/1 |
| Дзержинский район, избирательный округ № 4, депутат Салов Игорь Дмитриевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04-0021 | Реконструировать футбольное поле на территории МБОУ «Лицей № 113» | Реконструкция футбольного поля | 500,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по планировке и отсыпке футбольного поля, установлены ворота и скамейки на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Железнодорожный район, избирательный округ № 5, депутат Похил Юрий Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05-0002 | Выполнить капитальный ремонт ул. Революции, ул. Урицкого, ул. Октяб-рьской, ул. Чаплыгина, ул. Советской, ул. Шам-шурина, пр. Димитрова. Организовать пешеходную зону по ул. Ленина. Изыскать возможность строительства парковок в районе | Капитальный ремонт улиц. Проработка вопроса организации пешеходной зоны по ул. Ленина и возможности строительства парковок (проект) | 60710,0 в т. ч.: 3000,0 | Бюджет города | 2011 – 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Произведены работы на общую сумму 65740,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 8030,0 тыс. рублей по ремонту – ул. Ленина, ул. Советская. Нет технической возможности организации пешеходной зоны, строительства парковок по ул. Ленина. |
|  | 05-0003 | Организовать и заасфальтировать проход к Автовокзалу мимо торгового центра «Перекресток» (от ул. Фабричной) | Рассмотрение технической возможности асфальтирования прохода, асфальтирование прохода при наличии возможности | 2000,0, в т. ч.: 1900,0 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 245,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 145,0 тыс. рублей по организации и асфальтированию прохода |
|  | 05-0004 | Выполнить озеленение газонов вдоль домов по Вокзальной магистрали кустарниками | Разработка концепции озеленения Вокзальной магистрали и проведение озеленения газонов | 500,0, в т. ч.: 461,2 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 103,8 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 65,0 тыс. рублей по озеленению, ремонту газона с добавлением растительного грунта слоем до 5 см и посевом семян газонных трав |
| Железнодорожный район, избирательный округ № 6, депутат Тыртышный Антон Григорьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06-0012 | Заменить швеллеры на переходном мосту от остановки общественного транспорта «Железнодорожная поликлиника» | Переоборудование швеллеров по размеру | 30,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 30,0 тыс. рублей (бюджет города) по замене швеллеров на пешеходном мосту через ул. Владимировскую у остановки общественного транспорта «Железнодорожная поликлиника». Завершение работ по замене швеллеров на спуске на четную сторону ул. Владимировской будет запланировано на 2015 год |
|  | 06-0017 | Произвести замену старых фонарей и лампочек «Ильича» на «Кобры» на улицах частного сектора | Оборудование линии освещения | 500,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 776,1 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 06-0019 | Оборудовать освещение по ул. Лодочной, Кавказскому переулку, ул. Владивостокской, ул. Славгородской, по ул. Саратовской от дома № 44 до береговой части, опасного участка прохода с ул. Саратовской до ул. Владимировской | Оборудование освещения | 1000,0, в т. ч.: 500,0 500,0 | Бюджет города | 2014 – 2015 2014 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 703,6 тыс. рублей (бюджет города) по оборудованию освещения ул. Лодочной, Кавказскому переулку, ул. Владивостокской, ул. Славгородской, по ул. Саратовской от дома № 44 до береговой части, опасного участка прохода с ул. Саратовской до ул. Владимировской |
|  | 06-0024 | Провести капитальный ремонт крыши общежития по ул. Сухарной, 70 | Капитальный ремонт кровли | 347,1, в т. ч.: 170,0 | Бюджет города | 2012 , 2014 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 151,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году проведен комиссионный осмотр, в результате которого установлено, что дополнительных работ по ремонту кровли не требуется |
|  | 06-0026 | Построить детскую площадку у первых четырех подъездов дома по адресу: ул. Железнодорожная, 8/1 | Строительство детской площадки | 150,0 | Бюджет города | 2015* | Администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по установке детского городка на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 144 | Произвести строительство детского комбината на 320 мест на Челюскинском жилом массиве | Строительство детского комбината по ул. Ленской | 114591,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска | Не выполнен. Постановлением мэрии города Новосибирска от 04.05.2012 № 4289 зарезервирован земельный участок по ул. Ленской в Железнодорожном районе для муниципальных нужд. Сформировать земельный участок по ул. Ленской – Обдорской не представляется возможным по причине отказа собственников частных домов освобождать земельные участки |
| Заельцовский район, избирательный округ № 7, депутат Болтенко Надежда Николаевна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07-0002 | Выполнить благоустройство детской площадки и парковки для автомобилей жителей дома по ул. Дуси Ковальчук, 272 с ограждением пешеходной дорожки | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3580,0, в т.ч.: 0,0 | Бюджет города | 2012 – 2014 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Замечания будут устранены подрядчиком в 2015 году в счет гарантийных обязательств |
|  | 07-0039 | Выполнить строительство спортивно-досугового центра на прилегающей к МБОУ «Лицей № 200» территории | 1.Подготовка проектно-сметной документации | 150000,0, в т. ч.: 5000,0 | Бюджет города | 2014 – 2015 2014 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен в части 2014 года. Выполнение работ невозможно в связи с тем, что земельный участок на прилегающей к МБОУ «Лицей № 200» территории находится не в муниципальной собственности |
|  | 07-0041 | Рассмотреть вопрос строительства пристройки для спортивного зала и группы МБДОУ «Детский сад № 59» (Красный проспект, 92/2) | Выполнение проектно-изыскательских работ | 200,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В 2012 году построено второе здание для детского сада № 59 по ул. Ельцовская, 200 на 220 мест, что решило проблему очередности на микроучастке. Строительство пристройки невозможно в связи с недостаточной площадью земельного участка |
|  | 07-0042 | Установить детские игровые площадки на территории учреждения, ремонт туалетных комнат, асфальтирование территории МБДОУ «Детский сад № 448» (ул. Кропоткина, 120/2) | Установка детских игровых площадок, ремонт туалетных комнат, асфальтирование территории | 6850,0, в т. ч.: 6375,0 | Бюджет города | 2011, 2014 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 3575,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году по асфальтированию территории и установке детских игровых площадок на сумму 3100,0 тыс. рублей |
|  | 07-0043 | Выполнить ремонт кровли учреждения и обустройство теневых навесов на детских площадках МБДОУ «Детский сад № 460» (ул. Кропоткина, 128/2) | Ремонт кровли и обустройство теневых навесов на детских площадках | 6639,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 2060,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 07-0044 | Выполнить капитальный ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 159 (ул. Дуси Ковальчук, 270/2) | 1.Подгото- вить проектно-сметную документацию, ремонт подвальных помещений, включая инженерные коммуникации | 15200,0, в т.ч.: 3200,0 | Бюджет города | 2014 – 2015 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Произведены работы на сумму 3200,0 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту подвальных помещений, включая инженерные коммуникации, подготовлена проектно-сметная документация |
|  | 1 | Проработать вопрос строительства спортивного комплекса для МБОУ «Лицей № 200» | 1.Подготовка проектно-сметной документации | 150000,0, в т. ч.: 5000,0 | Бюджет города | 2014 – 2015 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска | Не выполнен в части 2014 года. Выполнение работ невозможно в связи с тем, что земельный участок на прилегающей к МБОУ «Лицей № 200» территории находится не в муниципальной собственности |
| Заельцовский район, избирательный округ № 8, депутат Шило Ростислав Александрович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08-0007 | Произвести реконструкцию электрооборудования и электропроводки в актовом зале, замену дверей МБОУ СОШ № 131 по ул. Союза Молодежи, 10 | Реконструкция электрооборудования и электропроводки актового зала, замена дверей | 200,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | (60*) | Ремонт фасада школы № 55 (в настоящее время МБОУ «Гимназия № 9») | Выполнение работ по проектированию и реконструкции здания, в т. ч. ремонт фасадов | 127000,0, в т. ч.: 56485,0 | Бюджет города | 2011 - 2014 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 153345,8 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году по ремонту фасада, инженерных коммуникаций на сумму 89830,8 тыс. рублей, завершены работы по комплексному капитальному ремонту здания |
| Заельцовский район, избирательный округ № 9, депутат Коваленко Вадим Федорович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09-0006 | Продолжить благоустройство Тимирязевского сквера: выполнить реконструкцию сцены, ремонт тропинок и дорожек, вынос гаражей, рекультивацию и благоустройство территории, освобожденной от временных сооружений (ул. Тимирязева, 83, 83/1, 85, 85/1, ул. Дачная, 21/4) | Благоустройство территории сквера | 1500,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы благоустройству Тимирязевского сквера на сумму 446,9 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 09-0007 | Заменить окна в столовой МБОУ СОШ № 24 | Замена оконных блоков | 570,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1673,4 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 09-0013 | Выполнить ремонт дороги по ул. Шапошникова | Ремонт дороги | 3000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по ремонту ул. Шапошникова на сумму 2459,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| Заельцовский район, избирательный округ № 10, депутат Шестаков Олег Александрович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-0003 | Завершить реконструкцию и благоустройство сквера им. Гагарина (ул. Чаплыгина) | Завершение реконструкции и благоустройства сквера | 5000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично по благоустройству пешеходной зоны, ремонту газонов, прилегающих к пешеходным дорожкам, ремонту фасада подпорной стены на сумму 1709,8 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2015 год |
|  | 10-0019 | Благоустройство дворов восьмиквартирных домов по ул. 1-й Шевцовой | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1260,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по благоустройству дворовой территории по ул. 1-я Шевцовой, 29, 29/1, 31, 33/1, 35, 37, 37/1, 39, 39/1 на сумму 1618,5 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 10-0022 | Выполнить благоустройство дворовой территории по ул. Аэропорт, 58 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1920,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по благоустройству дворовой территории на сумму 1128,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 10-0027 | Построить хоккейную коробку на территории микрорайона «Городской Аэропорт» | Восстановление спортивной площадки на территории микрорайона «Городской Аэропорт» | 1500,0 , в т. ч.: 1363,0 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 1500,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 1363,0 тыс. рублей по укладке искусственного покрытия на площадке |
|  | 10-0029 | Произвести ремонт внутриквартальной территории, организовать парковочные места во дворе дома по ул. Козьмы Минина, 20/3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1680,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по ремонту внутриквартальной территории с обустройством парковочных мест во дворе дома по ул. Козьмы Минина, 20/3 на сумму 1319,4 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 10-0030 | Произвести ремонт внутриквартальной территории и организовать парковочные места во дворе дома по ул. Козьмы Минина,16 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 720,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Работы произведены частично по благоустройству дворовой территории на сумму 97,9 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2015 год |
|  | 10-0047 | Выполнить ремонт дороги от ул. Дуси Ковальчук к дому на территории Горбольницы | Ремонт дороги | 5500,0, в т. ч.: 2750,0 2750,0 | Бюджет города | 2014 – 2015 2014 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по ремонту дороги за счет привлеченных средств |
|  | 10-0049 | Отремонтировать дорогу по ул. Чусовской от ул. Кубовой до ул. Белорусской | Благоустройство внутриквартальных территорий | 5000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1787,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Калининский район, избирательный округ № 11, депутат Манцуров Александр Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11-0003 | Выполнить частичную замену окон на 1 этаже МБДОУ «Детский сад № 473» | Замена окон | 1350,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1350,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 11-0006 | Выполнить ремонт отмостки по периметру здания МБДОУ «Детский сад № 491» | Ремонт отмостки | 400,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 11-0008 | Провести ремонт отмостки здания по всему периметру МБОУ СОШ № 122 | Ремонт отмостки | 800,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 800,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 11-0009 | Провести капитальный ремонт системы освещения актового зала и замену окон МБОУ СОШ № 122 | Капитальный ремонт системы освещения и замена окон | 5800,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 5800,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 11-0019 | Произвести ремонт трамвайных путей по ул. Учительской | Ремонт трамвайных путей | 30000,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Произведены работы по ремонту трамвайных путей на пересечении улиц Учительской и Авиастроителей, трамвайных путей в районе остановочного пункта ул. О. Дундича на сумму 3976,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 11-0023 | Произвести замену окон на пластиковые в МБОУ № 26 | Частичная замена оконных блоков | 1740,0, в т. ч.: 1500,0 | Бюджет города | 2012, 2014 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 1837,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 1600,0 тыс. рублей |
|  | 11-0031 | Выполнить планировку (грейдирование) и отсыпку гравием проезжей части дорог по ул. Хоккейной, ул. Малой Кавалерийской, ул. Кавалерийской, 221-323, ул. Славянской.1-53, ул. Свободы, 313-413, ул. Осоавиахима № 41-138, ул. МОПРа, 57-73, ул. Двинской, ул. Ружейной, ул. Войкова, ул. Светлой, ул. Побежимова, ул. Советской Сибири, ул. Малой Плеханова, ул.1-й Газовой, ул. 2-й Газовой | Грейдирование и отсыпка гравием проезжей части дорог | 49762,4, в т. ч.: 8500,0 | Бюджет города | 2013 – 2015 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Произведены работы по ремонту дорог по ул. Хоккейная, ул. Славя-нская, ул. Малая Кавалерийская, ул. Ружейная, ул. Светлая, ул. Побежимова на сумму 7692,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| Калининский район, избирательный округ № 12, депутат Прибаловец Дмитрий Валерьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12-0004 | Произвести ремонт прачечной МБДОУ «Детский сад № 20»: облицовка кафельной плиткой | Ремонт прачечной комнаты с облицовкой кафельной плиткой | 400,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 322,5 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 12-0005 | Провести ремонт веранд МБДОУ «Детский сад № 25» | Ремонт веранд | 500,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 306,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 12-0006 | Провести ремонт систем отопления, водоснабжения и канализования МБДОУ «Детский сад № 104» | Ремонт систем отопления, водоснабжения и канализования | 500,0, в т. ч.: 300,0 | Бюджет города | 2011, 2014 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 500,8 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 300,8 тыс. рублей |
|  | 12-0008 | Произвести капитальный ремонт систем отопления, холодного, горячего водоснабжения и канализации МБДОУ «Детский сад № 295» | Ремонт систем отопления, холодного, горячего водоснабжения и канализования | 400,0, в т. ч.: 200,0 | Бюджет города | 2011, 2014 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 357,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году по ремонту холодного, горячего водоснабжения и канализации на сумму 157,0 тыс. рублей |
|  | 12-0009 | Провести работы по замене линолеума в музыкальном зале МБДОУ «Детский сад № 325» | Замена линолеума в музыкальном зале | 90,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 65,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 12-0014 | Провести ремонт буфета МБОУ СОШ № 23 | Ремонт буфета на 120 посадочных мест | 3000,0 в т. ч.: 1500,0 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Ремонт буфета выполнен в ходе реконструкции здания школы. Сумма затрат учтена в наказе № 12-0053 |
|  | 12-0018 | Провести ремонт пола в рекреации и кабинетах начальных классов МБОУ СОШ № 30 | Ремонт пола в рекреации и кабинетах начальных классов | 400,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 369,8 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 12-0035 | Завершить строительство участка дороги от Красного проспекта до ул. Объединения | Строительство участка дороги от Красного проспекта до ул. Объединения | 750000,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Произведены работы по строительству участка автомобильной дороги по ул. Объединения от Красного проспекта до ж/м «Лебедевский» на сумму 560,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 12-0039 | Произвести комплексное благоустройство лесопарковой зоны Парка культуры и отдыха «Сосновый бор» | Выполнение благоустроительных работ в соответствии с разработанной концепцией развития парка «Сосновый бор». Формирование границ, топографическая съемка земельного участка. Подготовка проекта развития. Строительство общественного туалета. Реконструкция электрических сетей парка. Установка парковой мебели. Разбивка цветников, формирование цветочных клумб. Санитарная вырубка деревьев. Устройство пешеходных дорожек. Строительство лыжной базы. Подключение к централизованному водоснабжению. Увеличение парковочных мест. Строительство эстрады. | 11500,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Произведены работы по формированию границ, топографической съемке земельного участка, подготовке проекта развития, реконструкции электрических сетей, подключению к централизованному водоснабжению, санитарной вырубке деревьев, разбивке цветников, формированию цветочных клумб, устройству парковочных мест, приобретению и установке парковой мебели, строительству общественного туалета, приобретению трактора на сумму 3096,0 тыс. рублей (бюджет города). За счет привлеченных средств произведены работы по строительству лыжной базы и благоустроительные работы |
|  | 12-0044 | Реконструировать остановку общественного транспорта «Учительская»: удлинить остановочный карман | Реконструкция остановки общественного транспорта «Учительская» | 331,0, в т. ч.: 31,0 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 65,4 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 30,9 тыс. рублей (бюджет города) выполнен ремонт парковочного кармана |
|  | 12-0045 | Реконструировать зеленую зону по ул. Учительской, 48, 50, 52 | Благоустройство зеленой зоны | 7000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Проведен аукцион на выполнение работ по установке поребрика садового, укладке брусчатки, устройству цветника, устройству газона, установке скамеек и урн. Выполнение работ будет запланировано на 2015 год |
|  | 12-0048 | Выполнить благоустройство придомовой территории по адресам: ул. Богдана Хмельницкого, 8, 8/1,13, 14/2, 15, 17, 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 28, 28/1, 29, 29/1, 29/2, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 50, 52, 62, 64, 66, 66/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 52934,3 в т. ч.: 23503,9 | Бюджет города | 2011 – 2014 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Произведены работы на сумму 7915,4 тыс. рублей (бюджет города) по ул. Богдана Хмельницкого 28, 28/1, 30, 32, 34, 36, 50, 52, 64, 66, 66/1. Замечания будут устранены подрядчиком в 2015 году в рамках гарантийных обязательств |
|  | 12-0049 | Выполнить благоустройство придомовой территории по адресам: ул. Народная, 1, 1/1, 8, 13/1, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 27/1, 28, 30, 32/1, 35/1, 40, 42, 44, 46, 53, 61/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 25230,7, в т. ч.: 7264,8 | Бюджет города | 2011 – 2014 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Произведены работы на сумму 2092,2 тыс. рублей (бюджет города) по ул. Народная, 26, 28, 30, 35/1, 53. Замечания будут устранены подрядчиком в 2015 году в рамках гарантийных обязательств |
|  | 12-0050 | Выполнить благоустройство придомовой территории по адресам: 1-й Краснодонский переулок, 9, 2-й Красно-донский переулок, 1, 3, 4, 7, 7/1, 10, ул. Александра Невского, 10, 12, 14, 16, 32, 34, 36 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 19428,1, в т. ч.: 10278,6 | Бюджет города | 2011, 2013 –2014 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Произведены работы на сумму 2074,6 тыс. рублей (бюджет города) по 2-му Краснодонскому переулку, 1, 3, 4. Замечания будут устранены подрядчиком в 2015 году в рамках гарантийных обязательств |
|  | 12-0051 | Выполнить благоустройство придомовой территории по адресам: ул. Театральная, 36, 37, ул. Учительская, 48, 50, 52, ул. Новая Заря, 40, 47, 49, 51 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 11387,4, в т. ч.: 1986,4 | Бюджет города | 2011 – 2014 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 7983,3 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 968,4 тыс. рублей по ул. Театральной, 36 |
|  | 12-0053 | Провести капитальный ремонт МБОУ СОШ № 23 | Выборочный капитальный ремонт (замена полов) | 294213,0, в т. ч.: 179213,0 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 297156,4 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 182156,4 тыс. рублей завершены работы по реконструкции здания и строительству пристройки |
|  | 12-0056 | Заменить пол и окна в спортивном зале МБОУ СОШ № 143 | Замена пола и оконных блоков | 800,0, в т. ч.: 405,0 | Бюджет города | 2011, 2014 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 2071,9 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 1676,9 тыс. рублей выполнены работы по замене оконных блоков в спортивном зале и ремонту спортивного зала |
| Калининский район, избирательный округ № 13, депутат Сидоренко Иван Леонидович (Дебов Глеб Валерьевич) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13-0018 | Выполнить строительство дороги по ул. Объединения – Красный проспект | Продолжение работ по строительству дороги | 750000,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Работы выполнены в рамках наказа № 12-0035 |
|  | 13-0028 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по ул. Рассветной, 10, 10/1, 12, 14 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 13166,0, в т.ч.: 11123,0 | Бюджет города | 2012, 2014 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 3624,1 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 1581,1 тыс. рублей по ул. Рассветной, 14 |
|  | 13-0029 | Выполнить ремонт улицы Тайгинской | Ремонт улицы Тайгинской (25030 кв. м) | 30036,0, в т. ч.: 19091,0 | Бюджет города | 2012, 2015 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 18512,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 7567,0 тыс. рублей по ремонту ул. Тайгинская от ул. Рассветная до ул. Красных Зорь |
|  | 13-0031 | Выполнить ремонт улиц частного сектора: ул. Оптической, ул. Тагильской, ул. Саянской | Благоустройство улиц частного сектора | 2325,0 в т.ч.: 1325,0 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 1986,9 тыс. рублей (бюджет города) по ул. Саянская, ул. Тагильская. Завершение работ по подъему колодцев на территориях ремонтируемых улиц и устранению выбоин и ям будет запланировано на 2015 год |
|  | 333 | Построить на Северном поселке: Микрорынок; торговый центр – супермаркет; киоск «Союзпечать» на остановке общественного транспорта «Игарская» | Размещение и эксплуатация рынка арендатором земельного участка по ул. Целинной, 31 | - | - | 2011 – 2015* | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. Арендатором завершены строительно-монтажные работы. Рынок введен в эксплуатацию в 2014 году |
|  | 337 | Включить в план сноса ветхого и аварийного жилья следующие дома: по ул. Богдана Хмельницкого, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, ул. Столетова, 9, 11, 13, 15, 17, ул. Пятницкого, Дунаевского, ул. Игарской | Жилые дома по ул. Богдана Хмельницкого к категории ветхого и аварийного жилищного фонда не отнесены. Жилые дома по ул. Столетова, ул. Пятницкого, ул. Дунаевского, ул. Игарской внесены в реестр ветхого и аварийного жилищного фонда | В соответствии с программой переселения граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда | Бюджет города | 2012 – 2015 | Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Дома по ул. Дунаевского, 8, 10 признаны аварийными и подлежащими сносу. В 2014 году принято решение о целесообразности развития застроенной территории по ул. Дунаевского. Информация о возможности развития застроенных территорий, расположенных по ул. Столетова, ул. Макаренко, ул. Фадеева, ул. Игарской, размещена на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (в разделе «Предложения для инвесторов») в целях изучения интереса застройщиков к развитию данных застроенных территорий и последующему участию в аукционах по застройке территорий |
|  | 340 | МБОУ СОШ № 78 – ул. Макаренко, 28 приобрести: кресла для актового зала 150 шт., компьютерные столы, линолеум, ремонт крыши, питьевые фонтанчики, школьные парты и стулья, завезти землю для клумб и газонов, ремонт фасада школы и мастерских, проложить асфальт к школе, восстановить освещение, восстановить ограждение территории, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести ремонт спортивного зала, установить пожарную сигнализацию, оборудовать спортивную площадку | Оборудование спортивной площадки, ремонт спортивного зала, ремонт фасада | 400,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 2980,9 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту фасада. Завершение работ будет запланировано на 2015 год |
|  | 352 | Произвести капитальный ремонт и реконструкцию дороги по ул. Объединения с расширением проезжей части и выходом проезжей части на Красный проспект (соединив с 6-м микрорайоном) или произвести капитальный ремонт и реконструкцию ул. Фадеева с расширением проезжей части и соединением ее с Красным проспектом | Строительство участка дороги от Красного проспекта до ул. Объединения | 750000,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Работы выполнены в рамках наказа № 12-0035 |
|  | (10**) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВт улиц частного сектора пос. Северный | В соответствии с проектом реконструкции теплового пункта и электрических сетей 10/0,4 кВт, выполненным филиалом «Новосибирские городские электрические сети» ЗАО «Региональные электрические сети», запланирована и будет производиться замена опор на железобетонные в количестве 95 шт. и замена провода сети общей протяженностью 8070 п. м. по ул. Целинной, ул. Тайшетской, ул. Тамбовской, ул. Карельской, ул. Тагильской, ул. Саянской, ул. Сельскохозяйственной, ул. Электронной, переулку Электронному и др. | - | - | 2011 – 2015* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. МУП «Электросеть» выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции электроснабжения жилых домов по ул. Целинная, ул. Тамбовская, ул. Тайшетская, ул. Фадеева с установкой дополнительной комплексной трансформаторной подстанции наружной установки в центре нагрузок. МКУ «Горсвет» восстановлено освещение по ул. Генераторной, ул. Ковалевского (установлено 23 светильника, восстановлено 0,51 км линии). |
| Калининский район, избирательный округ № 14, депутат Каличенко Андрей Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14-0009 | Установить уличное освещение МБДОУ «Детский сад № 14» | Устройство уличного освещения | 100,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 14-0014 | Отремонтировать лестницу, мостик и тротуар между 5 и 6 микрорайонами и выполнить освещение | Текущий ремонт лестницы, тротуара и моста (370 кв. м). Строительство линии освещения | 500,0, в т. ч.: 300,0 | Бюджет города | 2013, 2015 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 394,1 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году завершены работы на сумму 194,1 тыс. рублей |
|  | 14-0015 | Выполнить капитальный ремонт дороги по ул. Курчатова | Капитальный ремонт дороги | 13000,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Произведены работы по ремонту участка ул. Курчатова на сумму 8090,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 14-0032 | Выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий по адресам: ул. Рассветная, 1/1, 3, 5, 7, 9, 15, 6/1, 17; ул. Курчатова, 7/4, 7/3, 15, 37 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 34631,9 в т. ч.: 5654,7 | Бюджет города | 2011 – 2014 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Произведены работы на сумму 5537,7 тыс. рублей (бюджет города) по ул. Рассветной, 15, 17, Курчатова, 15. Замечания будут устранены подрядчиком в 2015 году в рамках гарантийных обязательств |
|  | 14-0034 | Выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий по адресам: ул. Родники, 6/1, 6, 3/1, 3/2, 3, 10, 1/1, ул. Свечникова, 7, 9, ул. Земнухова, 12, 7/1, 11, 13, ул. Кочубея, 1, 3, 5, 9, 11, ул. Тюленина, 1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 59401,0, в т.ч.: 25040,0 | Бюджет города | 2011, 2013 – 2014 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Произведены работы на сумму 11980,1 тыс. рублей (бюджет города) по ул. Родники, 3, 10, ул. Свечникова, 9, ул. Земнухова, 12, 7/1, 11, 13, ул. Кочубея 9, 11. Замечания будут устранены подрядчиком в 2015 году в рамках гарантийных обязательств |
|  | 6д | Построить спортивный комплекс в микрорайоне «Родники» | Строительство спортивного комплекса на территории МБОУ СОШ № 207 | 11400,0, в т. ч.: 8700,0 | Бюджет города | 2013, 2015 2015* | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Произведены работы по благоустройству прилегающей территории на сумму 366,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 7д | Организовать зону отдыха в микрорайоне «Снегири» на площадке, прилегающей к территории Специальной коррекционной школы № 31 в районе домов № 5, 7 по ул. Рассветной | 3.Устройство освещения и установка игровых малых форм | 11727,4, в т. ч.: 770,0 | Бюджет города | 2010 – 2011, 2013 – 2015 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Произведены работы по устройству освещения сквера на сумму 710,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| Калининский район избирательный округ № 15, депутат Илюхин Вячеслав Викторович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15-0002 | Произвести ремонт фасада здания структурного подразделения «Парус» МБОУ ДОД Центр развития ребенка «Культурно-спортивный центр «Пашинский» по ул. Флотской, 8 | Ремонт фасада здания | 950,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 950,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 15-0006 | Выполнить работы по освещению сцены в актовом зале МБОУ ДОД Центр развития ребенка «Культурно-спортивный центр «Пашинский» | Освещение сцены в актовом зале. Выполнить ремонт потолка сцены в актовом зале | 250,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 15-0008 | Выполнить ремонт помещения для размещения спортивного зала по ул. Новоуральской, 15/2 | Ремонт помещения спортзала | 300,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 15-0009 | Выполнить ремонт фасада здания спортивного подразделения МБОУ ДОД Центр развития ребенка «Культурно-спортивный центр «Пашинский» по ул. Новоуральской, 15/5 | Ремонт фасада здания | 1400,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 15-0013 | Провести ремонт отмостки здания МДОУ «Детский сад № 249» | Ремонт отмостки здания | 400,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 15-0022 | Выполнить строительство водовода верхней зоны в Калининском районе | Учет необходимости строительства водовода при планировании развития систем коммунальной инфраструктуры территории города Новосибирска, разработка соответствующих технических заданий | - | - | 2012 – 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Работы выполнены частично МУП города Новосибирска «Горводоканал» (далее – МУП «Горводоканал) в рамках инвестиционной программы. Работы будут запланированы на 2015 год |
|  | 15-0024 | Провести горячее водоснабжение в жилые дома по ул. Новоуральской, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 34, 36 и по ул. Чекалина, 13а, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 27, 29, 31, 33, 33а, 35 | Подведение сетей горячего водоснабжения | 45500,0, в т. ч.: 15160,0 | Бюджет города | 2013 – 2015 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Не выполнен в части 2014 года. Выделение бюджетных ассигнований на оказание адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в жилых помещениях, не находящихся в муниципальной собственности, носит заявительный характер и рассматривается в индивидуальном порядке. В 2014 году собственники жилых помещений, не находящихся в муниципальной собственности, за оказанием социальной помощи на установку водонагревателей в органы социальной поддержки не обращались |
|  | 15-0026 | Выполнить благоустройство (освещение, асфальтирование) дороги от здания Пожарной части до МБДОУ «Детский сад № 383» | Ремонт дороги (1000 кв. м) и устройство освещения | 1400,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен. В 2014 году произведены работы по устройству освещения на сумму 130,6 тыс. рублей (бюджет города). Ремонт дороги от ул. Флотская до МБДОУ «Детский сад № 383» выполнен в рамках благоустройства внутриквартальных территорий на сумму 955,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 15-0027 | Выполнить ремонт дороги к МБДОУ «Детский сад № 353» | Ремонт дороги (300 кв. м) | 360,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 3600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 15-0028 | Выполнить строительство и освещение тротуара от остановки общественного транспорта «Угольный склад» до дома по ул. Новоуральской, 3 | Строительство тротуара (330 кв. м) и выполнение работ по освещению | 400,0, в т. ч.: 0,0 | Бюджет города | 2012, 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 527,8 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 127,8 тыс. рублей по монтажу опор и светильников |
|  | 15-0029 | Ремонт тротуаров вдоль ул. Новоуральской | Ремонт тротуаров (2550 кв. м) | 2509,7, в т. ч.: 700,0 | Бюджет города | 2011 – 2012, 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 3133,6 (бюджет города) тыс. рублей по ремонту 1400 кв. м тротуара. Работы по ремонту тротуара будут продолжены в 2015 году |
|  | 15-0034 | Выполнить асфальтирование дороги от ул. Солидарности до МБДОУ «Детский сад № 249» | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0, в т.ч.: 0,0 | Бюджет города | 2012, 2015 2015* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 2378,8 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 945,9 тыс. рублей по ремонту участка дороги ул. Ордынская |
|  | 15-0039 | Сделать остановку автобусов № 1053, 73 возле домов № 48, 50 по ул. Солидарности | Обустройство остановки общественного транспорта | 750,0, в т. ч.: 506,4 | Бюджет города | 2012 – 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 550,7 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 307,1 тыс. рублей по обустройству остановки общественного транспорта |
|  | 15-0045 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории жилых домов по ул. Солидарности, 61, 63а, 69-80, 90-99, 93а, 99а; ул. Амосова, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 73, 75, 79/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 42604,4, в т.ч.: 13027,2 | Бюджет города | 2014 – 2015 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен в части 2014 года. Внутриквартальная территория жилых домов по ул. Солидарности, 61, 63а, 69-80, 90-99, 93а, 99а, ул. Амосова, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 73, 75, 79/1 расположена на землях федеральной собственности (пос. Гвардейский). Срок реализации наказа будет уточнен при формировании плана мероприятий по реализации наказов, данных депутатам Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва |
|  | 15-0048 | Восстановить освещение ул. Знаменской, ул. Мошковской, Магистрального переулка | Восстановление освещения | 603,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Произведены работы по восстановлению освещения и монтажу линии наружного освещения по улицам Знаменской, Мошковской, Мошковскому переулку (39 шт. светильников, 0,530 км ВЛ, 0,145 км кабельной линии). По Магистральным переулкам освещение выполнено и находится в удовлетворительном состоянии. Затраты учтены в наказе № 372. Работы по восстановлению освещения будут продолжены в 2015 году |
|  | 15-0049 | Освещение частного сектора (остановка общественного транспорта «Деревообрабатывающий комбинат») | Восстановление освещения | 4395,3 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично: выполнены строительно-монтажные работы по ул. Белореченская, Томская, Верхоянская, Турухановская, Тихорецкая, Тевризская. Установлено 2 опоры, 97 светильников, проведено 2,2 км ВЛ. Завершение работ будет запланировано на 2015 год. Выполнена линия наружного освещения по ул. Магистральной в районе ООТ «Магазин №8». Затраты учтены в наказе № 372 |
| - Ыс. Рублей | 15-0050 | Выполнить благоустройство дороги от церкви до общежития по ул. Спасской, 22 | 2.Ремонт проезда от ул. Ордынской до церкви (проезд по ул. Коченевской) | 1236,0, в т.ч.: 834,3 | Бюджет города | 2012, 2014 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 1284,2 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 882,5 тыс. рублей по ремонту проезда от ул. Ордынской до церкви |
|  | 15-0051 | Выполнить благоустройство улиц частного сектора: Знаменской, Спасской, Солидарности, 7-го Мошковского переулка, 7-го, 8-го Магистрального переулка, 9-го, 10-го Магистрального переулка, Хвойной, Барабинской, Чановской, Тогучинской, Маслянинской, Красноозерской, Бабаева | Благоустройство улиц частного сектора | 19046,0, в т.ч.: 1250,0 | Бюджет города | 2011, 2013 – 2015 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Произведены работы по пер. 10-й Магистральный на сумму 449,3 тыс. рублей (бюджет города). Замечания по ремонту на участке дороги от дома № 2 до дома № 16 по пер. 7-ой Магистральный устранены подрядной организацией ЗАО СК «Дормаш» за счет собственных средств по гарантийному обязательству |
|  | 15-0052 | Выполнить благоустройство улиц частного сектора: Сталинградской битвы, Белореченской, Габова, Тевризской, Ладожской, Венгеровской, Доволенской, Карасукской, Кыштовской, Хуторской, Кочковской, Томской, Стадионной, Тихорецкой, Верхоянской, Барабинской, Заволокина | Благоустройство улиц частного сектора | 16992,0, в т. ч.: 4755,8 | Бюджет города | 2011 – 2015 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Произведены работы по ремонту по ул. Сталинградской битвы, ул. Тевризская, ул. Белореченской, ул. Габова, ул. Томская, ул. Тихорецкая, ул. Кыштовская, ул. Венгеровская, ул. Стадионная на сумму 7498,3 тыс. рублей (бюджет города). Благоустройство ул. Ладожской выполнено за счет средств жителей |
|  | 370 | Провести в частном секторе отсыпку и асфальтирование по ул. Белореченской, ул. Верхоянской, ул. Турухановской, ул. Томской, ул. Тевризской, ул. Тернопольской, ул. Чистопольской, ул. Селенгинской, ул. Стадионной, ул. Вересковой, ул. Хвойной, ул. Подлесной, ул. Солидарности, ул. Купинской, ул. Каргатской, ул. Спасской, ул. Коченевской, ул. Убинской, ул. Здвинской, ул. Ирменской, ул. Веселовской, ул. Красноозерской, ул. Чановской, ул. Доволенской, ул. Карасукской, ул. Венгеровской, ул. Кочковской, ул. Маслянинской, ул. Кыштовской, ул. Хуторской; переулков: Великолукского, Придорожного, Томского, Подлесного, 7-го – 11-го Магистрального | Благоустройство улиц частного сектора | 43000,0, в т. ч.: 8232,5 | Бюджет города | 2011 – 2015 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Произведены работы по ремонту по ул. Каргат-ская, ул. Тернопольская, ул. Чистопольная, ул. Вересковая, ул. Подлесная, ул. Здвинская, ул. Ирменская, ул. Убинская, ул. Коченевская, ул. Веселовская, пер. 10-й Магистральный, пер. 11-й Магистральный на сумму 6899,2 тыс. рублей (бюджет города). Замечания по ремонту на участке дороги от дома № 2 до дома № 16 по пер. 7-ой Магистральный устранены подрядной организацией ЗАО СК «Дормаш» за счет собственных средств по гарантийному обязательству в 2014 году. Работы по ремонту улиц: ул. Тевризская, ул. Белореченская, ул. Томская, ул. Кыштовская, ул. Венгеровская, ул. Стадионная выполнены в рамках наказа № 15-0052 |
|  | 372 | Освещение улиц частного сектора. По ул.: Белореченской, Верхоянской, Турухановской, Томской, Тевризской, Тернопольской, Чистопольской, Селенгинской, Стадионной, Вересковой, Хвойной, Подлесной, Солидарности, Купинской, Каргатской, Спасской, Коченевской, Убинской, Здвинской, Ирменской, Веселовской, Красноозерской, Чановской, Доволенской, Карасукской, Венгеровской, Кочковской, Маслянинской, Кыштовской, Хуторской; переулки: Великолукский, Придорожный, Томский, Подлесный, 7-й – 11-й Магистральный | Восстановление уличного освещения частного сектора, восстановление наружного освещения улиц: ул. Ордын-ской, Коченевской, Тогучинской, Маслянинской, Венгеровской | 1500,0, в т.ч.: 500,0 | Бюджет города | 2012 – 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 884,3 тыс. рублей (бюджет города) по строительству наружного освещения по 2-м проектам: выполнены строительно-монтажные работы по ул. Белореченская, Томская, Верхоянская, Турухановская, Тихорецкая, Тевризская, 1-й Магистральный пер., Габова, Сталенградской битвы, Баева, утановлены 2 опоры, 97 светильников, 2,2 км ВЛ, 0,32 км каб. линии. Завершение работ будет запланировано на 2015 год |
|  | 388 | Капитальный ремонт сантехники по адресам: ул. Флотская, 1, 3, 18, 23, 24, 26; ул. Солидарности, 2, 4; ул. Новоуральская, 2, 6, 13/2, 13/3, 15/3, 19/10, 19/11, 25, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а; ул. Магистральная, 57а | Ремонт сантехники в домах по ул. Флотской, 18, 23, 24, 26, ул. Солидарности, 2, 4, ул. Новоуральской, 2, 15/3, 19/10, 19/11, 25, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а; ул. Магистральной, 57а | 1000,0, в т.ч.: 1000,0 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Не выполнен. Капитальный ремонт дома по ул. Новоуральской, 2 запланирован к выполнению в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2014 – 2016. Выделение бюджетных ассигнований на оказание адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в жилых помещениях, не находящихся в муниципальной собственности, носит заявительный характер и рассматривается в индивидуальном порядке. В 2014 году собственники жилых помещений, не находящихся в муниципальной собственности, за оказанием социальной помощи на ремонт сантехники в органы социальной поддержки не обращались |
|  | 391 | Подвести горячую воду к домам по ул. Флотской, 13; ул. Новоуральской, 14, 14 а, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36; ул. Чекалина, 17, 17 а, 19, 21, 21 а, 23, 26 а, 27, 28 а, 29, 31, 33, 33 а, 35 | Организация горячего водоснабжения в многоквартирных домах по ул. Флотской, 13; ул. Новоуральской, 14, 14 а, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36; ул. Чекалина, 17, 17 а, 19, 21, 21 а, 23, 26 а, 27, 28 а, 29, 31, 33, 33 а, 35 за счет установки электроводонагревателей в каждой квартире (при согласовании собственников помещений) | 13000,0 в т.ч.: 1500,0 | Бюджет города | 2013 – 2015 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Не выполнен в части 2014 года. Выделение бюджетных ассигнований на оказание адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в жилых помещениях, не находящихся в муниципальной собственности, носит заявительный характер и рассматривается в индивидуальном порядке. В 2014 году собственники жилых помещений за оказанием социальной помощи на установку водонагревателей в жилых помещениях, не находящихся в муниципальной собственности, в органы социальной поддержки не обращались |
|  | 392 | Ремонт внутриквартальных дорог возле жилых домов по: ул. Магистральной, 53, 53 в, 55, 57 а, 57; ул. Новоуральской, 2, 4, 6, 14, 14 а, 16, 17/5, 18, 19, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 19/12, 20, 22, 25, 27, 27 а, 29, 32, 34, 36; ул. Чекалина, 1, 1/1, 1 а, 1 б, 3, 5, 7, 9, 17, 17 а, 19, 21, 21 а, 35; ул. Флотской, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28; ул. Рассветной, 12; ул. Тайгинской, 26; ул. Солидарности, 61, 63 а, 69 – 80, 90-98, 103 а; ул. Амосова, 63, 65, 67, 68, 79/1 | Ремонт внутриквартальных дорог по ул. Новоу-ральской, 25, 27, 27 а, 29; по ул. Рассвет-ной, 12; по ул. Солидарности, 61, 63 а, 69 – 80, 90-98, 103 а; ул. Амосова, 63, 65, 67, 68, 79/1 | 38346,1, в т. ч.: 13027,2 | Бюджет города | 2011 – 2015 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Произведены работы на сумму 784,2 тыс. рублей (бюджет города) по ул. Тайгинской, 26. Внутриквартальные дороги по ул. Солидарности и ул. Амосова находятся на землях федеральной собственности. Срок реализации наказа будет уточнен при формировании плана мероприятий по реализации наказов, данных депутатам Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва |
|  | 394 | Провести реконструкцию домов ул. Солидарности, 2, 4, 6, 8, 11; Знаменской, 12; Мошковской, 4, с решением вопроса о канализовании и подводке центрального отопления | Продолжение работы по подготовке документов | - | - | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | Не выполнен. Дома расположены в жилом районе Пашино на территории военного городка Министерства обороны РФ. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города направил письмо в Министерство строительства, ЖКХ Новосибирской области о разрешении строительства сетей теплоснабжения. Получено об отказе в проведении данных работ до 2016 года. Работы по подготовке документов будут запланированы на 2015 год |
|  | 421 | МБОУ ДОД Центр развития ребенка «Культурно-спортивный центр «Пашинский»: открыть тренажерный зал и зал бокса по ул. Магистральной, 51 б; ремонт помещений (подвала, дискозала, сцены, спортивных объектов); ремонт системы отопления; ремонт электропроводки и освещения; выделить средства для приобретения учебных пособий; добиться полной передачи сквера «Пашинский» КСЦ «Пашинский»; восстановить сауну в спорткомплексе; приобрести автобус для поездок на конкурсы и соревнования; построить летнюю сцену в сквере «Пашинский»; реконструировать спортплощадки и стадион у спорткомплекса | Ремонт спортивной площадки, строительство летней сцены, скамеек для зрителей, подводка электричества, капитальный ремонт стадиона или монтаж нового стадиона, покупка автобуса | 400,0, в т. ч.: 100,0 300,0 | Бюджет города | 2014 – 2015 2014 2015* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по ремонту спортивной площадки, летней сцены, подводке электрики на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Кировский район, избирательный округ № 16, депутат Тарасов Александр Валерьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-0003 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда от аллеи по ул. Вертковской до ул. Немировича- Данченко вдоль территории Роддома № 6 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3375,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1260,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 16-0011 | Провести капитальный ремонт проезжей части дороги с выездом на ул. Мира от ул. Бурденко, по. 1-му пер. Мира, вдоль забора школы № 47 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1800,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 470,5 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 16-0013 | На пустыре за зданием общеврачебной практики по ул. Палласа, 39 в зоне отдыха определить размещение спортивных площадок для игры в футбол, стритбол, хоккейную коробку, теннисные столы, детскую площадку | Рассмотрение возможности размещения спортивной площадки на указанной территории | 3400,0, в т. ч.: 1900,0 | Бюджет города | 2014 – 2015 2014 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Произведены работы на 1900,0 тыс. рублей (бюджет города) по установке пластиковой хоккейной коробки, устройству основания под хоккейную коробку, устройству основания под площадку для тренажеров |
|  | 16-0014 | Провести реконструкцию сквера на ул. Горбаня, а именно: восстановить освещение, выполнить ремонт дорожек и тротуаров, спилить аварийные тополя, высадить молодые деревья, обустроить клумбы и газоны | Благоустройство территории | 5000,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Проведены работы по восстановлению наружного освещения (установка опор, монтаж линии наружного освещения) |
|  | 16-0019 | Выполнить капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 47 им. М.Ф. Михина | Ремонт ограждения школы, кровли | 7250,0, в т. ч.: 100,0 | Бюджет города | 2013 – 2015 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Произведены работы по обследованию здания и подготовке проектно-сметной документации на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 16-0022 | Выполнить капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 91 | Капитальный ремонт медицинского кабинета, ремонт пола в спортивном зале. Ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 91 | 16120,0, в т. ч.: 100,0 | Бюджет города | 2013 – 2015 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Произведены работы по подготовке проектно-сметной документации по ремонту фасада на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 16-0032 | Установить на прогулочные площадки МБДОУ «Детский сад № 80» игровое уличное оборудование для детей в возрасте от 3 до 7 лет со спортивными элементами | Приобретение и установка оборудования со спортивными элементами | 670,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Здание детского сада № 80 аварийное. |
|  | 16-0033 | Отремонтировать фасад МБДОУ «Детский сад № 80» | Ремонт фасада | 730,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Здание детского сада № 80 аварийное. |
|  | 16-0034 | Поменять окна в МБДОУ «Детский сад № 80» | Замена окон | 500,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Здание детского сада № 80 аварийное. |
|  | 16-0036 | Установить на прогулочные площадки МБДОУ «Детский сад № 86» игровое уличное оборудование для детей в возрасте от 3 до 7 лет со спортивными элементами | Приобретение и установка оборудования со спортивными элементами | 670,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по установке оборудования на сумму 670,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 16-0037 | Установить новые игровые формы со спортивными элементами и теневыми навесами для детей возраста от 3 до 7 лет на территории МБДОУ «Детский сад № 286» на шести прогулочных участках | 1.Установка на 6 площадках теневых навесов 2.Установка игровых форм | 1330,0, в т. ч.: 730,0 600,0 | Бюджет города | 2015* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 540,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 16-0038 | Установить пластиковые окна в МБДОУ «Детский сад № 286» | Замена оконных блоков | 540,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 16-0042 | Выполнить капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 317» | 2.Замена окон и ремонт фасада | 3190,0, в т. ч.: 1460,0 | Бюджет города | 2011, 2014 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 3508,9 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 1778,9 тыс. рублей по ремонту фасада и замене окон |
|  | 16-0044 | Отремонтировать пол в спортивном зале в филиале МБОУ ДОД «Дом детского творчества им. А. И. Ефремова» по адресу: ул. Мира, 36 | Ремонт пола | 400,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 16-0045 | Построить пристройку к МБОУ «Лицей информационных технологий» | Подготовка проектно-сметной документации | 5000,0, в т. ч.: 0,0 | Бюджет города | 2014 – 2015 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен в части 2014 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Срок реализации наказа будет уточнен при формировании плана мероприятий по реализации наказов, данных депутатам Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва |
|  | 16-0052 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Горбаня, 1, 3, 5, по 3-му переулку Бурденко, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, ул. Бебеля, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ул. 2-й Ольховской, 4, 6, 8, 10, ул. Бурденко, 31, 3, 35, 37, 39 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 21400,0, в т. ч.: 20361,5 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 8293,7 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 7255,2 тыс. рублей по благоустройству дворовой территории домов по 3-му переулку Бурденко, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, ул. Бебеля, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ул. 2-й Ольховской, 4, 6, 8, 10, ул. Бурденко, 31, 33, 35, 39 |
|  | 16-0053 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Мира, 3, 5, 7, 9, 11, 13, по 1-му переулку Мира 4, 6, по 2-му переулку Мира, 3, 5, по ул. Бурденко, 2, 4, 4-а, 6, 8, 10 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 13200,0, в т. ч.: 13173,8 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 5338,4 тыс. рублей (бюджет города), том числе в 2014 году на сумму 5312,2 тыс. рублей по благоустройству дворовой территории по ул. Мира, 3, 5, 7, 9, 11, по 1-му переулку Мира, 4, 6, по ул. Бурденко, 2, 4, 6, 8, 10 |
|  | 16-0054 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Бурденко, 54, 54а, 56, 58, 60, по ул. Мира, 51, 53, 57, 47, 43, 45 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 9000,0, в т.ч., 7929,8 | Бюджет города | 2012, 2014 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 3667,4 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 2597,2 тыс. рублей по благоустройству дворовой территории по ул. Бурденко, 54, 54а, 56, 58, 60, по ул. Мира, 51, 53, 57, 43, 45 |
|  | 16-0071 | Выполнить капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью: ул. Костычева от ул. Немировича-Данченко до ул. Тульской; ул. Римского-Корсакова от ул. Немировича-Данченко до ул. Тульской; ул. Телевизионной от ул. Немировича-Данченко до ул. Тульской | Капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью | 4720,0, в т. ч.: 2320,0 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 5356,2 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 4098,9 тыс. рублей по ул. Телевизионная, ул. Римского-Корсакова |
|  | 16-0072 | Выполнить капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью: от ул. Тульской, 277 до ул. Телевизионной; 1 пер. Немировича-Данченко; 1-й пер. Успенского; 2-ой пер. Успенского; 3-ий пер. Успенского; 4-ый пер. Успенского; 5-ый пер. Успенского | Капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью | 4290,0, в т.ч.: 882,0 | Бюджет города | 2012 – 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 7360,7 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 3952,7 тыс. рублей по ремонтум пер. 1-й Немировича-Данченко, пер. 3-й Успенского, ул. Тульская |
|  | 16-0073 | Выполнить капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью: 6-й, 7-й, 8-й, 9-й пер. Успенского; 1-й и 2-й Телевизионный пер. | Капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью | 5920,0, в т. ч.: 4780,0 | Бюджет города | 2010, 2013 – 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 2367,3 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 899,3 тыс. рублей по ремонту пер. 9-й Успенского, пер. 2-й Телевизионный |
|  | 16-0074 | Выполнить капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью переулки с 1-го по 4-й Костычева | Капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью | 4400,0, в т. ч.: 2200,0 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 3819,8 тыс. рублей (бюджет города, в том числе в 2014 году на сумму 2969,8 тыс. рублей по ремонту дорог по пер. 3-й Костычева, пер. 4-й Костычева, пер. 1-й Костычева |
|  | 16-0083 | Установить универсальные площадки с ограждением для игр в футбол, волейбол, баскетбол, стритбол и детские спортивные комплексы по ул. Станиславского, 29, по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 18, 36, по ул. Вертковской, 33 | 2. Установка универсальной площадки с ограждением и спортивных комплексов, установка паркура для занятий экстремальными видами спорта по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 18 | 3974,7, в т. ч.: 3400,0 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 3974,8 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 3400,0 тыс. рублей по установке площадки и спортивных комплексов, установке паркура для занятий экстремальными видами спорта по ул. Сибиряков - Гвардейцев, 18 |
|  | 16-0084 | Установить детские спортивные комплексы и теннисные столы по ул. Римского-Корсакова, 11, по ул. Вертковской, 12/1, 18, 21, 37, по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 16, 28 | Установка детских спортивных комплексов и теннисных столов | 1780,8, в т. ч.: 1000,0 | Бюджет города | 2011, 2014 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 1780,8 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 1000,0 тыс. рублей по установке детских площадок со спортивными элементами по ул. Вертковская, 37, 39/1, ул. Немирович-Данченко, 123-125, ул Покрышкина, 1 |
|  | 16-0085 | Установить площадку для игры в стритбол и два теннисных стола по ул. Вертковской, 12/2 | Установка площадки и теннисных столов | 300,0 | Бюджет города | 2014 | Администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по установке детской площадки со спортивными элементами на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 16-0086 | Установить малые игровые формы для детей (не менее 3- х элементов) по ул. Телевизионной, 3, 5, 7, 9, 13, по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 18, 34, по ул. Станиславского, 33, по ул. Вертковской, 37 | Установка малых игровых форм | 900,0 | Бюджет города | 2014 | Администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по установке детских площадок со спортивными элементами на сумму 900,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 16-0087 | Установить детские площадки с теннисными столами во дворе домов по ул. Палласа, 1, 3, 8, 1/1 -12, 33, 39, 6, 23, по ул. Петухова 53, 53/2, 55/1, 55, 57 | Установка детских площадок с теннисными столами | 2390,4, в т.ч.: 1000,0 | Бюджет города | 2011, 2013– 2014 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 2642,9 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 1000,0 тыс. рублей по установке детских площадок со спортивными элементами по ул. Палласа, 1/1 – 12, 6, 3/1, 26 по ул. Петухова 53, 53/2, 57 |
|  | 422 | Исключить подтопляемость домов частного сектора грунтовыми водами на Чукотских переулках в Ольховском микрорайоне | Очистка русла реки Тула в микрорайонах Ольховский и Чукотский | 43000,0, в т. ч.: 2000,0 | Бюджет города | 2014 – 2015 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Не выполнен в части 2014 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ запланировано в 2015 году за счет привлеченных средств |
| Кировский район, избирательный округ № 17, депутат Кудин Игорь Валерьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17-0011 | Изменить автобусный маршрут № 1243 с возможностью движения автобусов по ул. Аникина – ул. Обогатительной, выполнить устройство дорожной инфраструктуры | Изменение автобусного маршрута, устройство остановочной платформы, освещения | 13000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично, выполнено восстановление уличного освещения по ул. Обогатительная на участке от ул. Оловозаводская до ул. Аникина на сумму 230,8 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2015 год |
|  | 17-0016 | Выполнить ремонт дорожного покрытия по ул. Вертковской (напротив МБОУ СОШ № 128), тротуара вдоль ул. Вертковской (от ул. Ватутина до ул. Сибиряков-Гвардейцев) | Ремонт дорожного покрытия | 19296,0, в т. ч.: 4296,0 | Бюджет города | 2010, 2015 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по ремонту ул. Вертковская от ул. Ватутина до ул. Серафимовича, ремонту тротуаров |
|  | 17-0017 | Выполнить ремонт тротуара по ул. Сибиряков-Гвардейцев (от ул. Новогодней до ул. Немировича-Данченко) | Ремонт тротуара | 2500,0, в т. ч.: 1798,2 | Бюджет города | 2011, 2013 – 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 2290,8 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 1589,0 тыс. рублей по завершению работ по ремонту тротуара по ул.Сибиряков-Гвардейцев |
|  | 17-0018 | Выполнить устройство ливневой канализации домов по ул. Тульской, 86, 88 для предупреждения подтопления домов частного сектора по ул. Тульской | Благоустройство внутриквартальных территорий с водоотводом | 3643,9, в т.ч.: 1200,0 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 3456,1 тыс. рублей (бюджет города), том числе в 2014 году на сумму 1012,2 тыс. рублей, выполнены работы по строительству 110 м ливневой канализации с устройством двух дождеприемных колодцев у домов частного сектора по ул. Тульская, 95, 97 |
|  | 17-0028 | Выполнить ремонт асфальтового покрытия с оборудованием парковочных карманов на придомовой территории по ул. Новогодней, 44 и по ул. Немировича -Данченко, 161 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1900,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 2524,0 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту асфальтового покрытия с оборудованием парковочных карманов на придомовой территории по ул. Новогодней, 44 и ул. Немировича -Данченко, 161 |
|  | 17-0029 | Выполнить ремонт асфальтового покрытия на придомовой территории по ул. Новогодней, 28 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1265,2 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту асфальтового покрытия на придомовой территории по ул. Новогодней, 28 |
| Кировский район, избирательный округ № 18, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18-0005 | Выполнить капитальный ремонт бассейна МБДОУ «Детский сад № 494» (ул. Саввы Кожевникова, 13/1) | Замена кафеля, замена и наращивание чаши на 30 см, замена освещения во всех помещениях, переустановка циркулярного душа, замена сантехники, замена дверей, замена окон на пластиковые, ремонт вытяжной вентиляции | 3887,5, в т. ч.: 2477,5 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 180,0 тыс. рублей (бюджет города). по замене систем водоснабжения и канализации. Завершение работ будет запланировано на 2015 год |
|  | 18-0006 | Демонтировать аварийные грибки-веранды на прогулочных площадках на территории МБДОУ «Детский сад № 461» (ул. Чигорина, 6а) | Демонтаж аварийных грибков-веранд и установка 12 теневых навесов (5 х 7) | 1345,0 | Бюджет города | 2015* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по изготовлению и установке теневых навесов на сумму 1345,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 18-0012 | Установить пластиковые окна в МБДОУ «Детский сад № 275» (ул. Комсомольская, 17) | Замена оконных блоков | 7150,0, в т. ч.: 3575,0 | Бюджет города | 2014 – 2015 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Произведены работы на сумму 1150,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 18-0019 | Выполнить территориальное разграничение и заменить игровые формы в МБДОУ «Детский сад № 346» (ул. Оловозаводская, 12) | 2.Установка ограждения | 210,0, в т.ч.: 140,0 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 210,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году по установке ограждения на сумму 140,0 тыс. рублей |
|  | 18-0021 | Установить спортивную площадку у МБОУ СОШ № 107 (ул. Ельнинская, 5,6) | Установка спортивной площадки | 100,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 18-0022 | Заменить окна на пластиковые в МБОУ СОШ № 196 (ул. Саввы Кожевникова, 21, 21/1) | Замена оконных блоков | 14500,0, в т.ч.: 3000,0 3000,0 | Бюджет города | 2013 – 2015 2014 2015* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 12500,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на 4000,0 тыс. рублей |
|  | 18-0023 | Восстановить систему приточной вентиляции в двух зданиях МБОУ СОШ № 196 (ул. Саввы Кожевникова, 21, 21/1) | Восстановление системы приточной вентиляции | 1880,0, в т.ч.: 600,0 | Бюджет города | 2013 – 2015 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен в части 2014 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Завершение работ по ремонту приточной вентиляции запланировано на 2015 год |
|  | 18-0024 | Завершить капитальный ремонт бассейна блока «Б» МБОУ СОШ № 196 (ул. Саввы Кожевникова, 21, 21/1) | Укладка плитки в помещении бассейна и в подсобных помещениях, плитки чаши бассейна, монтаж тёплых полов, ремонт потолка, ремонт подсобных помещений, замена системы вентиляции | 19682,0, в т.ч.: 9241,0 | Бюджет города | 2013 – 2015 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен в части 2014 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Завершение работ по ремонту бассейна запланировано на 2015 год |
|  | 18-0031 | Установить сетку на хоккейной коробке возле дома по Комсомольской, 33 | Установка сетки на хоккейной коробке | 200,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 18-0032 | Провести косметический ремонт помещений МБОУ «Школа искусств № 20» (ул. Герцена, 12) | Замена линолеума | 200,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 191,6 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 18-0037 | Выполнить ремонт дороги по ул. Чигорина с устройством ливневой канализации | Ремонт дороги с устройством ливневой канализации | 5600,0, в т. ч., 5500,0 100,0 | Бюджет города | 2014 – 2015 2014 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по ремонту ул. Чигорина на сумму 5570,0 тыс. рублей (бюджет города) в объеме 5700,0 кв. м |
|  | 18-0043 | Проложить пешеходную дорожку вдоль ул. Тюменской | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3400,0, в т. ч.: 1000,0 2400,0 | Бюджет города | 2014 – 2015 2014 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен в части 2014 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ запланировано на 2015 год |
|  | 18-0049 | Отсыпать дороги по ул. 2-й Прокопьевской, ул. Нориль-ской, ул. Гранатовой, ул. Искра, ул. Плавильщиков, ул. Урожайной и въезд от овощехранилища (ул. Чигорина, 21) до ул. Гэсстроевской | Отсыпка дорог | 12140,0, в т. ч.: 9390,0 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 5625,8 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году завершение работ по отсыпке дорог на сумму 2875, 8 тыс. рублей |
|  | 18-0051 | Выполнить капитальный ремонт столовой в МБОУ СОШ № 192 (ул. Чигорина, 8) | Капитальный ремонт столовой | 1500,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 18-0052 | Заменить окна на пластиковые в здании МБОУ СОШ № 192 (ул. Чигорина, 8) | Замена оконных блоков | 5000,0, в т. ч.: 4900,0 | Бюджет города | 2014 – 2015 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Произведены работы на сумму 5000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 18-0054 | Оборудовать спуск к реке Обь возле домов по ул. Саввы Кожевникова, 15, 13 | Строительство лестничного спуска | 1500,0, в т. ч.: 1000,0 | Бюджет города | 2011, 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 2291,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 1791,0 тыс. рублей работы по оборудованию спуска к реке Обь возле домов по ул. Саввы Кожевникова, 15, 13 |
|  | 18-0056 | Убрать опорный пункт милиции из 12-го подъезда дома по ул. Комсомольской, 3 или сделать отдельный выход | Оборудование отдельного входа в помещение участкового пункта милиции, размещенного по ул. Комсомольской, 3 | 1000,0 | Бюджет города | 2015* | Управление общественных связей мэрии города Новосибирска | Выполнен. Опорный пункт перенесен из помещения по адресу: ул. Комсомольская, 3 в помещение по адресу: ул. Саввы Кожевникова, 9/1 |
|  | 18-0057 | Установить освещение по ул. Обогатительной, дороги ведущей к МУЗ «Городская поликлиника № 13» через частный сектор | Устройство освещения | 800,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 230,8 тыс. рублей (бюджет города) по устройству наружного освещения частного сектора, прилегающего к поликлинике, по ул. Обогатительная на участке от ул. Оловозаводская до ул. Аникина |
|  | 18-0073 | Установить детские площадки во дворе домов по улицам: Обогатительной, 11, Чигорина, 12, 14, Оловозаводской, 12/1, Аникина, 25а, Комсомольской, 4 (1-8п, 9-15п.), 7, 9а, Герцена, 6/1, 8/1, Чемской, 24, 40 | Установка детских площадок | 2980,8, в т. ч.: 2200,0 | Бюджет города | 2011, 2014 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 2980,8 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 2200,0 тыс. рублей по установке детских площадок по ул. Обогатительной, 11, ул. Чигорина, 12, 14, ул. Оловозаводской, 12/1, ул. Аникина, 25а, ул. Комсомольской, 7, 9а, ул. Герцена, 8/1, ул. Чемской, 24 |
|  | 18-0078 | Выполнить строительство ливневой канализации по ул. Чемской, 24 | Благоустройство внутриквартальных территорий с водоотводом | 1900,0, в т. ч.: 1262,5 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Срок реализации наказа будет уточнен при формировании плана мероприятий по реализации наказов, данных депутатам Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва |
|  | 18-0100 | Установить детские площадки во дворе домов по Оловозаводской, 15, 19, 31, 39, 43, ул. Обогатительной, 11 | Установка детских площадок | 750,0 | Бюджет города | 2014 | Администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по установке детских площадок на сумму 750,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Кировский район, избирательный округ № 19, депутат Бестужев Александр Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19-0009 | Решить вопрос о переводе домов по ул. Петухова 90, 92, 94, 96, 106, 110, 112, 116 на природный газ | Оказание содействия и помощи жителям по переводу домов на природный газ | 10000,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2014 года. Выполнены проекты газопроводов низкого давления на сумму 2500,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ запланировано на 2015 год |
|  | 19-0011 | Построить пешеходную дорожку с освещением от конечной остановки общественного транспорта «Затулинский жилмассив» до ул. Петухова, 142 | Строительство пешеходной дорожки, устройство освещения | 2000,0, в т. ч.: 660,0 | Бюджет города | 2013 – 2015 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Произведены работы по ремонту тротуара по ул. Петухова на сумму 626,9 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 19-0018 | Выполнить капитальный ремонт МБОУ СОШ № 183 (ул. Петухова, 86) | Капитальный ремонт | 132000,0, в т. ч. : 20000,0 | Бюджет города | 2013 – 2015 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Произведены работы по подготовке проектно-сметной документации на сумму 26000,1 тыс. рублей (бюджет города). Проведен открытый конкурс на выполнение строительно-монтажных работ. Заказчиком работ выступает МКУ города Новосибирска «Управление капитального строительства» |
|  | 19-0051 | Установить спортивно-игровые детские комплексы по ул. Петухова, 120, 122, 90, 92, 82, 82/2 | Установка спортивно-игровых комплексов | 1765,4, в т.ч.: 1250,0 | Бюджет города | 2011 – 2012, 2014 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 1765,4 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 1250,0 тыс. рублей по установке детских площадок со спортивными элементами по ул. Петухова, 122, 90, 92, 82/2 |
|  | 19-0052 | Установить спортивно-игровые детские комплексы по ул. Петухова, 52, 78, 80 | Установка спортивно-игровых комплексов | 1000,0, в т.ч.: 500,0 | Бюджет города | 2011 – 2012, 2014 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 1000,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 500,0 тыс. рублей по установке детских площадок со спортивными элементами по ул. Петухова, 78, 80 |
|  | 19-0056 | Установить спортивно-игровой детский комплекс по ул. Зорге, 75, 77, 87, 97 | Установка спортивно-игровых детских комплексов | 1000,0, в т.ч.: 750,0 | Бюджет города | 2011, 2015 2015* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Произведены работы на общую сумму 1000,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 500,0 тыс. рублей по установке детских спортивно-игровых комплексов по ул. Зорге, 75, 77, 87 |
|  | 503 | Восстановление ливневой канализации домов № 130, 132 по ул. Петухова | Разработать проектно-сметную документацию и осуществить строительство коллектора | 20300,0, в т. ч.: 20000,0 | Бюджет города | 2011, 2013 – 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Не выполнен. Восстановление ливневой канализации запланировано в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация и развитие сети ливневой канализации города Новосибирска» на 2013 – 2015 годы. Завершение работ будет запланировано на 2015 год |
|  | 515 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 183 | Ремонт фасада, кровли, сантехнические работы, электромонтажные работы | 10000,0, в т. ч.: 1569,3 | Бюджет города | 2011, 2013 – 2014 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично в рамках наказа № 19-0018. Завершение работ будет запланировано на 2015 год |
| Кировский район, избирательный округ № 20, депутат Алексеев Владимир Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20-0009 | Выполнить ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 41 | Ремонт спортивного зала | 1100,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 20-0010 | Оборудовать душевые комнаты в тренажерном зале МБОУ СОШ № 41 и оборудовать отдельный санузел | Оборудование душевых комнат и отдельного санузла в тренажерном зале | 150,0 | Бюджет города | 2015* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по оборудованию душевых комнат и отдельного санузла в тренажерном зале на сумму 150,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 20-0013 | Приобрести 112 кв. м и выполнить укладку ламината на пол музыкального зала МБДОУ «Детский сад № 424 «Умка» | Приобретение и укладка ламината | 150,0 | Бюджет города | 2015* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по приобретению и укладке ламината на сумму 150,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 20-0044 | Установить детскую площадку по ул. Зорге, 88 | Установка детской площадки | 250,0 | Бюджет города | 2014 | Администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по установке детской площадки на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 20-0045 | Установить детскую площадку по ул. Зорге, 6 | Установка детской площадки | 250,0 | Бюджет города | 2014 | Администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по установке детской площадки на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 20-0047 | Выполнить строительство пешеходного тротуара и «лежачего полицейского» у дома по ул. Зорге, 253 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 150,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 112,2 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 20-0050 | Выполнить восстановление пешеходной дорожки у дома по ул. Зорге, 257 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 100,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 341,5 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 20-0054 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги от дома по ул. Зорге, 271 до и конечной остановки общественного транспорта (ул. Зорге, 247) | Благоустройство внутриквартальных территорий | 800,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории на сумму 456,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 20-0058 | Выполнить ремонт тротуара от дома по ул. Зорге, 271 до автобусной остановки | Благоустройство внутриквартальных территорий | 50,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму на сумму 248,7 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 563 | Расширение, ремонт и освещение дороги от ул. Петухова до ул. Бородина | Устройство освещения | 3000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1476,7 тыс. рублей (бюджет города) по установке столбов с осветительными приборами, проведено электричество |
| Ленинский район, избирательный округ № 21, депутат Моисеев Сергей Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21-0011 | Нормализовать движение на транспортном маршруте № 16 в выходные дни и вечернее время | Нормализовать движение транспорта | - | - | 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Движение на автобусном маршруте № 16 «Обл. больница – Затон» нормализовано за счет увеличения подвижного состава до 10 единиц. Маршрут работает стабильно, жалоб от населения не поступало |
|  | 21-0018 | Выполнить асфальтирование дороги от ул. Клубной к зданию общей врачебной практики | Устройство асфальтового покрытия дороги | 1500,0 | Бюджет города | 2015 * | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по асфальтированию дороги на сумму 700,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 21-0020 | Установить дорожные знаки ограничения скорости для большегрузного транспорта по ул. Дукача на въезде в микрорайон «Левобережный» | Установка дорожных знаков после согласования с ГИБДД | 10,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Установлены дорожные знаки на сумму 10,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 21-0022 | Установить остановочный павильон на остановке общественного транспорта «Микрорайон «Левобережный» | Установка остановочного павильона | 60,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по благоустройству остановки общественного транспорта на сумму 33,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 21-0031 | Включить в программу работы по газификации микрорайона «Балластный карьер»: ул. 2-ю Клубную, ул. Клубную, ул. Экскаваторную, 2-ю и 3-ю ул. Экскаваторную, ул. Ягодинскую, 1-5 пер. Экскаваторные, ул. Дивногорскую | Осуществление мероприятий по газификации | 10000,0, в т. ч.: 0,0 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Микрорайон «Балластный карьер» газифицирован за исключением 2-х улиц: 2-й, 3-й Экскаваторной, в связи с тем, что у большей части домовладельцев отсутствует оформленное право собственности на жилой дом |
|  | 21-0036 | Выполнить ремонт кровли здания детского сада МБДОУ «Детский сад №196», ремонт детской площадки во дворе детского сада с установкой навесов | Ремонт кровли, детской площадки | 1080,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли и детской площадки на сумму 1372,1 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 21-0042 | Включить в ведомственную целевую программу города Новосибирска «О реконструкции и модернизации жилищного фонда города Новосибирска» на 2010-2012 годы реконструкцию домов по ул. Полярной, 13, ул. 2-й Портовой, 14, ул. 1-й Портовой, 8, 14, 16 | Рассмотрение возможности включения | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2013 – 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2014 года. Произведены работы по реконструкции жилых домов на сумму 7754,6 тыс. рублей (бюджет города) по ул. 1-й Портовой, 8 |
|  | 21-0044 | Подготовить документы и оказать содействие для включения в программу расселения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» аварийных жилых домов по ул. Клубной, 92, 94, 72 | Подготовка пакета документов для признания домов аварийными и подлежащими сносу и предоставление его на рассмотрение Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного жилого дома муниципального жилищного фонда аварийным и подлежащим сносу. После принятия Межведомственной комиссией соответствующего решения определение вопроса о включении данных домов в реестр ветхих домостроений, определение графика их расселения и сноса | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2012, 2014 – 2015 | Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска | Не выполнен в части 2014 года. Дома по ул. Клубной, 92, 94, 72 не являются аварийными и подлежащими сносу. Срок реализации наказа будет уточнен при формировании плана мероприятий по реализации наказов, данных депутатам Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва |
|  | 21-0046 | Выполнить ремонт помещения для размещения библиотеки им. А. Фадеева | Ремонт помещения | 5000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 2248,1 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 593 | Установить опоры, провести 1600 м провода для стабилизации напряжения в поселке «Лесоперевалка» | Взаимодействие с ОАО «Новосибирскэнерго» по решению вопроса и проведению мероприятий по улучшению электроснабжения поселка «Лесоперевалка». Постоянный контроль ситуации с энергоснабжением | - | - | 2011 – 2015* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы по реконструкции линий электропередач 10кВт и 0,4 кВт и монтажу новых комплексных трансформаторных подстанций наружной установки, установлено 40 новых опор, протянуто 1600 м провода за счет привлеченных средств |
|  | 594 | Построить 2 подстанции и провести 2 км линий электропередач в «Балластном карьере» | Взаимодействие с ОАО «Новосибирскэнерго» по решению вопроса и проведению мероприятий по улучшению электроснабжения. Постоянный контроль ситуации с энергоснабжением | - | - | 2011 – 2015* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по прокладке КЛ-10 кВ – 600 м и установке комплексной трансформаторной подстанции наружной установки за счет привлеченных средств |
|  | 595 | Провести освещение на улицах Лесоперевалки: ул. 1-я, 2-я, 3-я Чулымская, Самотечная, Проточная, Попова, 2-я Шоссейная, Яринская; Затона: ул. Капитанская, ул. Судоремонтная, ул. Междуреченская, ул. Портовая, ул. 1-я Портовая, 2я Шоссейная, пер. Полярная-Заобская, Полярная-Капитанская-Заобская; Балластного карьера: 4й Экскаваторный пер., ул. Дивногорская, 3-я Экскаваторная | Выполнить проект и осуществить установку уличного освещения в микрорайонах «Лесоперевалка», «Затон», «Балластный карьер» | 1600,0, в т. ч.: 400,0 | Бюджет города | 2012 – 2015 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, МУ «Горсвет» | Выполнен в части 2014 года. Произведены работы на сумму 411,7 тыс. рублей по по ул. 1-я, 2-я, 3-я Чулымская, Проточная, Попова 1, 2-я Шоссейная. Улицы микрорайона Балластный карьер (в т.ч. Дивногорская, 4-й экскаваторный пер., 3-я Экскаваторная) - сделаны расчеты и запросы мощностей в ОАО «РЭС», заказана топоснова. По ул. микрорайона «Затон» сделаны расчеты и запросы мощностей в РЭС (ТП ОАО РЭС еще не введены в эксплуатацию) |
|  | 605 | Ремонт дорог. Отсыпка дорог, грейдирование: «Лесоперевалка»: ул. 1-я, 2-я, 3-я Чулымская, Шоссейная, Дальняя, Литовская, Болотная, Яринская, Проточная, Попова, Самотечная, Таежная; «Затон»: ул. Капитанская, Судоремонтная, Междуреченская, Портовая, 1-я Портовая, 2-я Шоссейная, Полярная - Заобская, Капитанская - Заобская. Центральные дороги улиц «Балласного карьера»: ул. Большая, Туннельная, Восточный поселок, Планировочная, дорога к МБОУ СОШ № 210 через частный сектор | 1. Ремонт внутриквартальной территории Восточного поселка 2. Ремонт внутриквартальной территории ул. Планировочной | 41925,5, в т. ч.: 2600,0 | Бюджет города | 2010 – 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на общую сумму 74709,3 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году произведены работы на общую сумму 12270,3 тыс. рублей по ул. 2-я Шоссейная, пер. Шоссейный, ул. Литовская, ул. Дальняя, ул. Большая, ул. Капитанская, ул. Туннельная, ул. Торфянная, ул. Таежная. Завершение работ будет запланировано на 2015 год |
| Ленинский район, избирательный округ № 22, депутат Червов Дмитрий Валерьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22-0015 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 12 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 650,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 22-0050 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Выставочной, 24 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 600,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по благоустройству дворовой территории, сносу и обрезке деревьев по ул. Выставочной, 24 на сумму 1136,5 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 22-0051 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Выставочной, 26 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 600,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по благоустройству дворовой территории, сносу и обрезке деревьев по ул. Выставочной, 26 на сумму 969,3 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 22-0052 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Выставочной, 30 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 600,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по благоустройству дворовой территории, сносу и обрезке деревьев по ул. Выставочной, 30 на сумму 948,4 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 22-0054 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Выставочной, 32 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по благоустройству дворовой территории по ул. Выставочной, 32 на сумму 1056,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 22-0055 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Выставочной, 32/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по благоустройству дворовой территории по ул. Выставочной, 32/1 на сумму 2463,7 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 22-0056 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Выставочной, 34 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по благоустройству дворовой территории по ул. Выставочной, 34 на сумму 1098,3 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 22-0058 | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Ватутина, 11/2 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2014 | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 57,8 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 22-0059 | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Ватутина, 12 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2014 | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 84,8 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 22-0061 | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Ватутина, 18 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2014 | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 33,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 22-0062 | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Ватутина, 22 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2014 | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 18,8 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 22-0063 | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Ватутина, 25 | Обрезка деревьев | 70,0 | Бюджет города | 2014 | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 83,3 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 22-0064 | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Ватутина, 26 | Обрезка деревьев | 70,0 | Бюджет города | 2014 | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 8,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 22-0065 | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Костычева, 2 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2014 | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 43,8 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 22-0075 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Крашенинникова, 4, 5, 1-й пер. Крашенинникова, 3, 5, 9, 11 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2500,0, в т. ч. 1600,0 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 4298,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 2456,6 тыс. рублей по благоустройству внутриквартальной территории по 1-ому пер. Крашенинникова, 3, 9, 11 |
|  | 22-0076 | Выполнить санитарную обрезку деревьев по 3-му пер. Крашенинникова, 4 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2014 | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 11,9 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 22-0077 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по пр. Карла Маркса, 3, 3а | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1100,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории по пр. Карла Маркса, 3, 3а на сумму 2747,2 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 22-0078 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по пр. Карла Маркса, 7, 13 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории по пр. Карла Маркса, 7, 13 на сумму 2974,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 22-0079 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по пр. Карла Маркса, 15 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории по пр. Карла Маркса, 15 на сумму 1121,5 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 22-0080 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по пр. Карла Маркса, 17 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории по пр. Карла Маркса, 17 на сумму 537,7 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 22-0081 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по пр. Карла Маркса, 25 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории по пр. Карла Маркса, 25 на сумму 2237,6 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 22-0082 | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Пермитина, 22 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2014 | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 19,1 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 22-0083 | Выполнить ремонт общежития по ул. Пермитина, 24а | Ремонт общежития | 800,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2014 года. Произведены работы по подключению к системе противопожарной автоматики на сумму 33,1 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 22-0084 | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Плахотного, 17 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2014 | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 12,4 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 22-0085 | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Плахотного, 21, 29 | Обрезка деревьев | 80,0 | Бюджет города | 2014 | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 54,6 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 22-0086 | Выполнить благоустройство внутриквартальных территорий и санитарную обрезку деревьев по ул. Плахотного , 45 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 500,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории, сносу и обрезке деревьев по ул. Плахотного, 45 на сумму 957,5 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 22-0087 | Выполнить благоустройство внутриквартальных территорий и санитарную обрезку деревьев по ул. Плахотного , 47 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 500,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории, сносу и обрезке деревьев по ул. Плахотного, 47 на сумму 507,9 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 22-0088 | Выполнить благоустройство внутриквартальных территорий и санитарную обрезку деревьев по ул. Римского-Корсакова, 1 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 500,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории, обрезке деревьев по ул. Римского-Корсакова, 1 на сумму 685,4 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 22-0089 | Выполнить ремонт общежития, ремонт электропроводки в подъездах, благоустройство внутриквартальной территории дома по ул. Римского-Корсакова, 3 | Ремонт общежития и благоустройство внутриквартальных территорий | 1300,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 877,6 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 22-0090 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Римского-Корсакова, 3/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 600,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории по ул. Римского-Корсакова, 3/1 на сумму 1887,5 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 22-0092 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев ул. Римского-Корсакова, 5 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 2807,1, в т. ч.: 45,0 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 2778,8 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 16,7 тыс. рублей по сносу и обрезке деревьев |
|  | 22-0111 | Выполнить ремонт общежития по ул. Титова, 7 | Ремонт общежития | 500,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по ремонту общежития по ул. Титова, 7 на сумму 501,1 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 22-0118 | Оборудовать пешеходный переход на пересечении ул. Геодезической и ул. Блюхера | Асфальтирование пешеходного перехода через трамвайные пути | 100,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по асфальтированию перехода на сумму 30,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 611 | Выделить средства на ускорение сноса ветхого жилья на жилом массиве «Телецентр» | Разработка целевой программы сноса всего ветхого жилья на жилом массиве «Телецентр» | Будут определены после принятия программы | Бюджет города | 2011 – 2015 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. В 2014 году завершено расселение домов по ул. Костычева, 25, пер. 1-му Серафимовича, 5 и 9, ул. Серафимовича, 21а, пер. 3-му Римского-Корсакова, 6. Расселены дома по ул. Серафимовича, 23 и 8, пер. 3-му Римского-Корсакова, 8, пер. 1-му Серафимовича, 3 и 7. Заключен договор о развитии застроенной территории с ООО Промышленная группа «Восток» (расселению подлежат дома по ул. Серафимовича, 16, 20, 22, 24, по пер. 4-му Серафимовича, 1, 3, 5, 9) |
| Ленинский район, избирательный округ № 23, депутат Кожемякин Эдуард Анатольевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23-0111 | Выполнить ремонт помещения школьного буфета, медицинского кабинета МБС(К)ОУ С(К)ОШ № 62 (ул. Станционная, 8а) | Ремонт помещения школьного буфета, медицинского кабинета | 420,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 420,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 23-0116 | В МБОУ СОШ № 92 (ул. Киевская, 7) отремонтировать мягкую кровлю здания, произвести ремонт и замену труб в подвале | Ремонт мягкой кровли здания. Ремонт и замена труб в подвале | 810,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 810,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 23-0126 | Оборудовать парковку по ул. Котовского, 41 (возле здания женской консультации № 1) | Оборудование парковки | 100,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по обустройству парковки в составе ремонта дороги по ул. Котовского, стоимость работ по ремонту ул. Котовского 4120,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Ленинский район, избирательный округ № 24, депутат Тямин Николай Андреевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24-0003 | Выполнить ремонт танцевального зала МБОУ СОШ № 187 | Ремонт танцевального зала | 510,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 510,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 24-0005 | Выполнить ремонт школы МБОУ СОШ № 175 (ремонт кровли, большого спортивного зала, водостоков, ремонт проступей) | Ремонт здания | 5925,6, в т. ч.: 2467,6 | Бюджет города | 2011, 2013– 2014 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 5692,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 2467,0 тыс. рублей завершены работы по ремонту кровли, водостоков, проступей, спортивного зала |
|  | 24-0032 | Выполнить асфальтирование придомовой территории с установкой парковочных карманов, произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Немировича-Данченко, 24 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 650,0, в т. ч.: 50,0 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 998,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 398,0 тыс. рублей по устройству парковочных карманов, сносу и обрезке деревьев |
|  | 24-0033 | Выполнить асфальтирование придомовой территории с установкой парковочных карманов по ул. Немировича-Данченко, 26 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории по ул. Немировича-Данченко, 26 на сумму 750,4 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 24-0034 | Выполнить асфальтирование придомовой территории по ул. Немировича-Данченко, 28 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 600,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории по ул. Немировича-Данченко, 28 на сумму 995,3 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 24-0037 | Выполнить благоустройство придомовой территории (заасфальтировать пешеходную дорожку к лестнице у дома), произвести обрезку и снос аварийных деревьев на придомовой территории по ул. Немировича-Данченко, 30/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос и обрезка деревьев | 420,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен. Произведены работы по благоустройству придомовой территории по ул.Немировича-Данченко, 30/1 на сумму 1151,4 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2015 год |
|  | 24-0038 | Выполнить асфальтирование внутридомовой дороги по ул. Станиславского, 46 с установкой парапетного ограждения и ремонтом лестницы со стороны микрорынка | Благоустройство внутриквартальных территорий | 600,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по благоустройству внутриквартальной территории по ул. Станиславского, 46 на сумму 1080,1 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 24-0039 | Произвести снос аварийных деревьев во дворе дома по ул. Станиславского, 48, заасфальтировать внутриквартальные дороги с торца дома по ул. Станиславского, 44 к дому по ул. Немировича-Данченко, 28/5 | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев | 1928,8, в т. ч.: 45,0 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска, | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 1928,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 44,2 тыс. рублей по сносу и обрезке деревьев |
|  | 24-0040 | Произвести обрезку и снос аварийных деревьев по ул. Станиславского, 50 | Обрезка и снос деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2014 | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Не выполнен. В связи с тем, что поменялась управляющая компания, обслуживающая дом по ул. Станиславского, 50, выполнение работ будет запланировано на 2015 год |
|  | 24-0041 | У дома по ул. Ударной, 1/1 заасфальтировать пешеходную дорожку от капитальных гаражей вдоль ограды МБДОУ «Детский сад № 331» | Благоустройство внутриквартальных территорий | 380,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по асфальтированию пешеходной дорожки от ул. Ударной,1/1 вдоль домов по ул. Тульская, 270/1, 270/3, 270/4 до МБДОУ «Детский сад № 331» на сумму 561,6 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 24-0042 | Заасфальтировать придомовую территорию по периметру дома по ул. Ударной, 1/3, обустроить парковочные карманы. Заасфальтировать пешеходную дорожку с торцов домов № 15, 1/3 к дому по ул. Ударной, 1/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на сумму 1026,0 тыс. рублей (бюджет города) по благоустройству дворовой территории по ул. Ударной, 1/3, с обустройством парковочных карманов, асфальтированию пешеходной дорожки от дома по ул. Ударная, 15 до дома по ул. Ударной, 1/2 |
|  | 24-0043 | Заасфальтировать дорогу по ул. Ударной, 15 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 600,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по асфальтированию дороги по ул. Ударной, 15 на сумму 829,9 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 24-0044 | Произвести снос и санитарную обрезку тополей на придомовой территории по ул. Тульской, 270/1 | Снос и обрезка деревьев | 70,0 | Бюджет города | 2014 | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 32,4 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 24-0045 | Произвести обрезку аварийных деревьев с тыльной стороны дома по ул. Ударной, 19 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2014 | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 49,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 24-0046 | Произвести обрезку аварийных деревьев с тыльной стороны дома по ул. Ударной, 23/1 | Обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2014 | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 20,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 24-0047 | Выполнить асфальтирование межквартальной дороги и придомовой территории с установкой парковочных карманов по ул. Ударной, 31 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0, в т. ч.: 98,1 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 958,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 506,1 тыс. рублей по асфальтированию межквартальной дороги и придомовой территории с установкой парковочных карманов по ул. Ударной, 31 |
|  | 24-0048 | Выполнить асфальтирование межквартальной дороги и придомовой территории дома по ул. Ударной, 33 с установкой парковочных карманов и пешеходной дорожки от дома по ул. Ударной, 33/1 до дома по ул. Ударной, 19 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2733,9, в т. ч.: 2020,0 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 812,5 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 98,6 тыс. рублей по устройству пешеходной дорожки от дома по ул. Ударной, 33/1 до дома по ул. Ударной, 19 |
|  | 24-0049 | Выполнить асфальтирование придомовой территории, сделать водоотвод от дома, сплить аварийные деревья по ул. Немировича-Данченко, 4/4 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 520,0, в т. ч.: 45,0 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска, | Выполнен. Произведены работы по ул. Немировича -Данченко, 4/4, в том числе в 2014 году по обрезке деревьев на сумму 45,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 24-0050 | Произвести снос аварийных деревьев по ул. Немировича-Данченко, 2 | Снос деревьев | 20,0 | Бюджет города | 2014 | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 19,9 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 24-0051 | Провести ремонт придомовой территории между 3 и 4 подъездами дома по ул. Ударной, 27/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по ремонту придомовой территории дома на сумму 2897,9 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 24-0053 | Произвести снос и обрезку аварийных деревьев, благоустройство придомовой территории по ул. Станиславского, 32 | 2.Благоуст-ройство внутриквартальных территорий | 650,0, в т.ч.: 630,0 | Бюджет города | 2011, 2014 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 3267,5 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 3217,5 тыс. рублей по благоустройству придомовой территории по ул. Станиславского, 32 |
|  | 24-0054 | Выполнить благоустройство придомовой территории, снос и обрезку аварийных деревьев по ул. Станиславского, 16 | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос и обрезка деревьев | 810,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по благоустройству придомовой территории, сносу и обрезке деревьев на сумму 1529,1 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 24-0055 | Произвести снос и обрезку аварийных деревьев по ул. Станиславского, 18 | Снос и обрезка деревьев | 15,0 | Бюджет города | 2014 | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 17,9 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 24-0056 | Произвести снос и обрезку аварийных деревьев по ул. Станиславского, 20 | Снос и обрезка деревьев | 18,5 | Бюджет города | 2014 | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 15,7 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 24-0058 | Выполнить благоустройство придомовой территории по ул. Станиславского, 21, ремонт дороги между торцами домов № 19 и 21 по ул. Станиславского, произвести обрезку аварийных деревьев | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 1000,0, в т. ч.: 500,0 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по ул. Станиславского, 19, 21, в том числе в 2014 году по благоустройству придомовой территории, обрезке деревьев по ул. Станиславского, 21 на сумму 424,7 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 24-0059 | Выполнить благоустройство придомовой территории по ул. Станиславского, 21/1. Произвести снос и обрезку деревьев с торца дома и между домами по ул. Степной, 36 и ул. Станиславского, 21/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос и обрезка деревьев | 670,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по благоустройству придомовой территории, обрезке деревьев по ул. Станиславского, 21/1 на сумму 424,7 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 24-0060 | Произвести снос и обрезку аварийных деревьев по ул. Степной, 36 | Снос и обрезка деревьев | 50,0 | Бюджет города | 2014 | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 10,7 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 24-0061 | Выполнить ремонт помещения общежития по ул. Станиславского, 23, снос аварийных деревьев | Ремонт общежития и снос деревьев | 30593,4, в т. ч.: 50,0 | Бюджет города | 2012, 2014 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 30593,4 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 50,0 тыс. рублей по сносу деревьев |
|  | 24-0093 | Выполнить в общежитии (ул. Титова, 44) ремонт мест общего пользования, коридоров, ремонт электропроводки, электрооборудования с установкой кобры над подъездом со стороны ул. Петропавловской, 11, заасфальтировать придомовую территорию и тротуар по ул. Титова | Ремонт общежития, благоустройство территории | 1117,8, в т. ч.: 300,0 | Бюджет города | 2013, 2015 2015* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по благоустройству придомовой территории на общую сумму 817,8 тыс. рублей (бюджет города). Проведение работ по ремонту мест общего пользования, коридоров, ремонту электропроводки, электрооборудования должно проводиться за счет средств текущего содержания дома, на основании положительного решения собственников помещений о проведении данного вида работ принятого на общем собрании |
|  | 24-0100 | Завершить обрезку и снос аварийных деревьев по ул. Немировича -Данченко, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 4-му пер. Тихвинскому, 8, 10; 1-му пер. Тихвинскому, 11, 13, 15, ул. Тихвинской, 42, 54 | Обрезка и снос сорока пяти деревьев | 200,0 | Бюджет города | 2014 | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 137,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 24-0103 | Произвести снос и обрезку деревьев с территории домов по ул. Бульварной с № 2 по № 48 | Обрезка сорока деревьев, снос трех деревьев | 108,0 | Бюджет города | 2014 | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 9,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Ленинский район, избирательный округ № 25, депутат Зарубин Юрий Федорович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25-0001 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по улицам: Киевской, 22, 23, 24, 26, 28, 34, Новосибирской, 5, 12, 16, 20, 22, 24, 26 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 16636,2, в т. ч.: 6580,0 | Бюджет города | 2011, 2013 –2014 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 22565,8 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году произведены работы по ул. Киевской 24, 26, 28, 34, ул. Новосибирской 5, 16 на сумму 12485,6 тыс. рублей |
|  | 25-0002 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по улицам: Широкой, 115, 121, 129, 131, 131/1, 133, 133/2, 135, 137/1; Пархоменко, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 25944,0, в т. ч: 7747,0 | Бюджет города | 2011, 2013 –2014 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 26637,4 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году по ремонту внутриквартальных дорог по ул. Широкой, 115, 121, 129, 131, 131/1, 133, 133/2, 135, 137/1 на сумму 17658,5 тыс. рублей |
|  | 25-0004 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по адресам: ул. Гризодубовой, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 40/1, 40/2, ул. Пархоменко, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 17728,7, в т.ч.: 6488,4 | Бюджет города | 2011 – 2012, 2014 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 14436,6 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году по ремонту внутриквартальных дорог по ул. Гризодубовой, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 40/1, 40/2 на сумму 2434,7 тыс. рублей |
|  | 25-0007 | Произвести замену водопроводных труб по улицам частного сектора: Пилотов, Пушкарева, Бакинской, 5 Декабря, Титова | Замена водопровода | 4000,0, в т. ч.: 4000,0 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по замене водопроводных труб МУП «Горводоканал» за счет средств инвестиционной программы, в том числе в 2014 году по ул. 5 Декабря |
|  | 25-0008 | Оказать финансовую помощь малоимущим для газификации ул. Плахотного, ул. Косиора, ул. Озерной, ул. 2-й Озерной | Содействие жителям по вопросам газификации. Предоставление субсидий в рамках действующего законодательства | 2500,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района горда Новосибирска | Выполнен. Газораспределительные сети по указанным улицам построены и находятся на эксплуатации ОАО «Городские газовые сети». Все заявки на газификацию по социальной программе от жителей ул. Плахотного, ул. Косиора, ул. Озерной, ул. 2-й Озерной, поступившие в ОАО «Городские газовые сети» выполнены в полном объеме: в рамках реализации ведомственных целевых программ «Газификация города Новосибирска» на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 24.01.2011 № 393 и «Развитие газификации города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2013 № 11417 газифицировано 23 домовладений граждан, нуждающихся в газификации |
|  | 25-0011 | Отремонтировать дренажный коллектор для слива грунтовых и талых вод по ул. Озёрной - Широкий переулок и ул. 2-й Озёрной - Широкий переулок | Ремонт дренажного коллектора | 100,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. При строительстве жилых домов № 23, 25 по ул. Пархоменко согласно технических условий в 2013 году был построен ливневый коллектор пэ 450 для отвода поверхностных вод с ул. Озерной, 2-й Озерной, переулка Широкий с врезкой в существующий коллектор по ул. Пархоменко. Коллектор по ул. Пархоменко от места врезки МКУ «Гормост» расчищен и приведен в рабочее состояние. За период эксплуатации и в период пропуска паводка 2013-2014 годы замечаний по его работе не поступало |
|  | 25-0013 | Произвести строительство бассейна на территории округа | Определение места размещения объекта, разработка проектно-сметной документации | 115000,0, в т.ч.: 0,0 | Бюджет города | 2014 – 2015 2014 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Определено место размещения бассейна – земельный участок по ул. Киевская, 15а (МБОУ СОШ № 45) |
| Ленинский район, избирательный округ № 26, депутат Аникин Андрей Геннадьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26-0008 | Восстановить на территории округа № 26 вольер для выгула собак по ул. Полтавской | Восстановление вольера | 450,0 | Бюджет города | 2014 | Администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 310,8 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 26-0010 | Завершить реконструкцию бульвара Победы | Ремонт газонов и дорожек | 3500,0, в т. ч.: 1200,0 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Произведены работы на сумму 47123,2 тыс. рублей по ремонту газонов и дорожек, установке ограждения. Завершение работ будет запланировано на 2015 год |
|  | 26-0016 | Выполнить асфальтирование участка дороги от проезжей части до трамвайной остановки «Жилмассив «Юго-Западный» | Асфальтирование участка дороги | 100,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 40,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 26-0021 | Приобрести для МБДОУ «Детский сад № 443» (ул. 9-я Гвардейская Дивизия, 19) в связи с полным износом новое оборудование для пищеблока | Приобретение оборудования для пищеблока | 390,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Приобретено оборудование для пищеблока на сумму 390,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 705 | Подключение системы отопления и горячего водоснабжения жилых домов по ул. Хилокской | Подключение отопления и горячего водоснабжения жилых домов | 12400,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 2476,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 706 | Выполнить благоустройство дорог по 1-му, 2-му, 3-му переулкам Танкистов (отсыпка гравием), организовать сбор талых вод (траншея) вдоль дорог, отсыпать 4-й, 5-й, 6-й переулки Танкистов крупной фракцией гравия | Благоустройство дорог | 8100,0, в т. ч.: 6100,0 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 5537,3 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 3597,3 тыс. рублей по ремонту дорог по 3-му - 6-му переулкам Танкистов |
| Ленинский район, избирательный округ № 27, депутат Люлько Александр Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27-0015 | Произвести наладку освещения дороги по ул. Плахотного к МНТК «Микрохирургия глаза» | Наладка освещения | 1800,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Произведены работы по устройству освещения вдоль МНТК «Микрохирургия глаза» от ул. Бийской до ул. Холмистой |
|  | 749 | Ремонт дорог: по ул. Фасадной, ул. Озерной (от трамвайной остановки), ул. Халтурина, ул. Невельского (от конечной остановки общественного транспорта «Западный ж/м»), ул. Окинской, ул. Олимпийской | Ремонт дорог и по ул. Фасадной, ул. Озерной, ул. Невельского, ул. Олимпий-ской | 15000,0, в т. ч.: 4500,0 | Бюджет города | 2011, 2013 – 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 17251,3 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 6751,3 тыс. рублей произведены работы по ремонту ул. Окинская, ул. Озерная, ул. Бийская, ул. Фасадная |
| Октябрьский район, избирательный округ № 28, депутат Яковенко Евгений Станиславович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28-0006 | Выполнить благоустройство Инюшенского бора | Благоустройство Инюшенского бора | 5000,0, в т.ч.: 3000,0 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1517,7 тыс. рублей (бюджет города) по строительству пешеходной дорожки, ремонту тротуара по ул. Выборная, ремонту дорожно -тропиночной сети, посадке 61 шт. крупномерных деревьев |
|  | 28-0015 | Выполнить проектирование и начать строительство новой школы на Ключ-Камышенском Плато | 1.Разработка проектно-сметной документации | 15000,0, в т. ч.: 5000,0 | Бюджет города | 2014 – 2015 2014 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Произведены работы по подготовке проектно-сметной документации на сумму 1000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 755 | Открыть подростковые клубы на территории жилмассива «Ключ-Камышенское плато» | Размещение клубов при застройке территории Ключ-Камышенского плато | - | - | 2011 – 2015 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Не выполнен в части 2014 года. Постановлением мэрии города Новосибирска от 28.01.2013 № 558 земельный участок зарезервирован для муниципальных нужд для строительства объекта спортивного назначения. Срок реализации наказа будет уточнен при формировании плана мероприятий по реализации наказов, данных депутатам Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва |
| Октябрьский район, избирательный округ № 29, депутат Джулай Алексей Юрьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29-0001 | Выполнить благоустройство зоны отдыха «Грибоедовская аллея» по ул. Лескова, 260 | 1.Благоуст-ройство пешеходной аллеи от дома № 141 по ул. Ленингра-дская до ул. Лескова | 7200,0, в т. ч.: 7000,0 | Бюджет города | 2014 – 2015 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Произведены работы на сумму 896,4 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 29-0003 | Выполнить ремонт дороги по ул. Московской (от ул. Никитина до ул. Автогенной) | Ремонт дороги | 3000,0, в т.ч.: 1000,0 | Бюджет города | 2012, 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. В 2014 году МУП «Горводоканал» выполнены работы по реконструкции водопровода с восстановлением проезжей части. |
| Октябрьский район, избирательный округ № 30, депутат Гудовский Андрей Эдуардович (Титаренко Игорь Николаевич) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30-0001 | Выполнить работы по восстановлению и устройству освещения на микрорайоне «Шевченковский» от ул. Толстого до ул. Белинского | Восстановление освещения | 300,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Проведены работы по восстановлению и устройству освещения на микрорайоне «Шевченковский» от ул. Толстого до ул. Белинского на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 30-0008 | Установить открытую спортивную площадку для занятий спортом для жителей микрорайона «Шевченковский» | Обустройство спортивной площадки | 1500,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по устройству площадки для занятий воркаутом, установлены силовые тренажеры на сумму 1500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Октябрьский район, избирательный округ № 31, депутат Андрейченко Андрей Викторович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31-0005 | Подключить к горячему водоснабжению дома по ул. Тополевой, 18-30 | Выполнение проекта на подключение к горячему водоснабжению домов по ул. Тополевой, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 30. Установка водонагревателей в муниципальных квартирах по адресу по ул. Тополевая, 18 | 18000,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен в части 2014 года. Произведены работы по установке 3 водоподогревателей в доме по ул. Тополевая, 18 на сумму 69,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 31-0010 | Выполнить ремонт фасада и спортивного зала МБОУ СОШ № 11 | Ремонт фасада и спортивного зала | 7300,0, в т. ч.: 4806,7 | Бюджет города | 2011, 2014 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы общую сумму 11993,3 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году по ремонту фасада на сумму 9500,0 тыс. рублей |
|  | 31-0012 | Построить спортивный комплекс по ул. Бориса Богаткова, 194/2, 194/5 | Строительство универсального спортивного зала | 246168,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Данный земельный участок в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 08.10.2012 № 10052 «О резервировании земель под детский сад» зарезервирован под строительство детского сада. Срок реализации наказа будет уточнен при формировании плана мероприятий по реализации наказов, данных депутатам Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва |
|  | 31-0017 | Выделить помещение ТОС «Закаменский» | Подбор помещения для размещения ТОС «Закаменский» | - | - | 2013 – 2014 | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Не выполнен. Анализ муниципальных помещений, расположенных на территории избирательного округа № 31, показал отсутствие свободных муниципальных помещений для размещения ТОС «Закаменский». Все помещения, находящиеся в муниципальной собственности, на территории округа либо закреплены за муниципальными учреждениями и предприятиями, либо представлены в аренду субъектам малого предпринимательства, которые в соответствии с законодательством имеют преимущественное право на приобретение арендуемого имущества. В департамент имущественных и земельных отношений НСО было направлено письмо с просьбой рассмотреть вопрос аренды помещения на 1-ом этаже здания ФГУ «Дом офицеров Новосибирского гарнизона» Министерства обороны РФ, расположенного по адресу ул. Военный городок, 1 (17). Получен отказ (письмо № 7309-11/38 от 29.10.2014) в предоставлении помещения, в связи с постановкой здания гарнизонного Дома офицеров на консервацию |
|  | 791 | Ремонт кровель и подъездов по ул. Бориса Богаткова, 163/2, 163/3, 163/6, 165, 167, 169, 171, 171/2, 171/3, 173, 175, 181/1, 194, 196, 194/2, 194/3, 194/4, 194/6, 194/7, 194/8, 194/9, 204, 206, 208, 209, 211; ул. Федосеева, 2, 10, 32, 34, 36 | Произвести ремонт кровель и подъездов | 6000,0, в т. ч.: 3000,0 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Не выполнен. Ремонтные работы произведены частично по ул. Б. Богаткова, 171 на сумму 1458,4 тыс. рублей (бюджет города). В соответствии с письмом ООО «УКЖКХ Октябрьского района» от 11.02.2014 № 118 жители дома по ул. Б. Богаткова, 194 отказались от проведения работ по ремонту кровли. Дом по ул. Б. Богаткова, 194 включен в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2014 – 2016. Ремонт кровель по ул. Федосеева, 32, 34 не требуется. Ремонт кровель по ул. Б. Богаткова, 163/2, 163/6, 165, 167, 169, 171/3, 173, 175, 181/1, 196, 194/2, 194/3, 194/4, 194/6, 194/7, 194/8, 194/9, 204, 206, 208, 209, 211, ул. Федосеева, 2, 10, 36 будет проведен согласно Региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2014 – 2038 годы |
|  | (180*) | Решить вопрос по расселению жилых домов 2-го Кирпичного завода | Проработка вопроса по поиску застройщика-инвестора, подготовка документов для признания домов аварийными, осуществление расселения | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2011 – 2015 | Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска | Не выполнен в части 2014 года. Дома по ул. 2-ой Кирзавод, 7, 10, 17, 18 признаны аварийными и подлежащими сносу. Дома включены в программу по расселению аварийного жилищного фонда города. Срок расселения запланирован на 2016 – 2017 годы |
| Октябрьский район, избирательный округ № 32, депутат Черных Валерий Вячеславович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32-0004 | Выполнить ремонт дорог по ул. Зеленодолинской, 7, 1, 6, 6/2, 22, 23, 24, 27, 33, 34, 36, 37, 46, 49, 13, 39, 35, 50, 32, 48, 118 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 4000, 0, | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по ремонту ул. Зеленодолинская на сумму 1411,7 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 32-0012 | В МБОУ СОШ № 104 выполнить ремонт спортивного зала с заменой оконных блоков на пластиковые, оборудовать спортивную площадку | Ремонт спортивного зала с заменой оконных блоков на пластиковые, оборудование спортивной площадки | 3390,0, в т. ч.: 100,0 | Бюджет города | 2013 – 2015 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен в части 2014 года. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Завершение работ по ремонту спортивного зала и оборудованию спортивной площадки запланировано на 2015 год |
|  | 32-0014 | Выполнить ремонт актового зала с заменой оконных блоков на пластиковые в МБОУ СОШ № 195 | Ремонт зала и замена оконных блоков | 870,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 870,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 818 | Подключение к горячему водоснабжению, телефонизация жилого массива по ул. Добролюбова, ул. Панфиловцев, ул. Стофато, 3 | Организация горячего водоснабжения в многоквартирных домах по ул. Добролюбова, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, по ул. Панфиловцев, 4, 6, 8 за счет установки электроводонагревателей в муниципальных квартирах (при согласии нанимателей помещений) | 28800,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1000,3 тыс. рублей (бюджет города) по установке электроводонагревателей |
| Первомайский район, избирательный округ № 33, депутат Родионов Александр Александрович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33-0001 | Выполнить строительство Дома детского творчества на территории детского парка (по ул. Героев Революции) | 1.Текущее содержание территории детского парка | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2014 – 2015 2014 – 2015 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Произведены работы по сносу аварийных деревьев, очистке территории и вывозу мусора |
|  | 33-0033 | Установить светофорный объект на остановке общественного транспорта «Станция «Инская» | Установка светофорного объекта после согласования с ГИБДД | 1100,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по монтажу светофорного объекта на сумму 665,8 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 33-0038 | Выполнить ремонт библиотеки им. Чуковского | Ремонт библиотеки | 3200,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 3307,8 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 33-0042 | Выполнить ремонт пришкольных площадок и спортивных залов МБОУ СОШ № 128, 140, 142, 144, 146 | Ремонт пришкольных площадок и спортивных залов | 7700,0, в т. ч.: 2220,0 | Бюджет города | 2012 – 2015 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Произведены работы по ремонту спортзала МБОУ СОШ № 144 на сумму 2220,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 33-0047 | Установить светофорный объект на пересечении ул. Эйхе и ул. Героев Революции | Установка светофорного объекта после согласования с ГИБДД | 1500,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по монтажу светофорного объекта на сумму 1831,5 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 33-0048 | Установить светофорный объект на пересечении ул. Первомайской и ул. Комбайнеров | Установка светофорного объекта после согласования с ГИБДД | 800,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Проведен анализ целесообразности установки светофора на пересечении ул. Первомайской и ул. Комбайнеров. Работы будут запланированы на 2015 год |
|  | 33-0050 | Произвести реконструкцию освещения по ул. Красный факел | Реконструкция освещения | 3300,0, в т. ч.: 2000,0 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 619,4 тыс. рублей (бюджет города) сделаны расчеты мощности, получены ТУ ОАО «РЭС» на электроснабжение, топосъемка. Проект линии наружного освещения выполнен и прошел необходимые согласования в ОАО «РЭС» и ОАО «Новосибирскэнергосбыт». Начаты строительно-монтажные работы. Завершение работ будет запланировано на 2015 год |
|  | 822 | Снос ветхого жилья по: ул. Аксенова, 13, 15, ул. Марии Ульяновой, 10, ул. Красный Факел, 24, ул. Первомайской, 92, ул. Тельмана,3а, ул. Марии Ульяновой, 12, ул. Чапаева, 1, ул. Ростовской,18а, ул. Чапаева,1а, ул. Чапаева,17б | Расселение граждан и снос жилых домов в соответствии с действующим законодательством | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2011 – 2015 | - Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Заключены два договора о развитии застроенных территорий с ООО «ПСК Березка» (расселению подлежат дома по ул. Физкультурной, 29б, ул. Качалова, 25а, ул. Героев Революции, 40). - В 2014 году завершено расселение (начато в 2013 году) домов по ул. Героев Революции, 17, 19, 19а, 21, ул. М. Ульяновой, 11, ул. Физкультурной, 10. - В 2014 году расселены дома ул. Аксенова, 15, ул. Марии Ульяновой, 4а, ул. Первомайской, 78, по пер. Губкина. - Дома по ул. Красный факел, 24, ул. Первомайская, 92 не являются аварийными. Законные основания для расселения данных домов за счет бюджетных средств отсутствуют |
| Первомайский район, избирательный округ № 34, депутат Булова Надежда Васильевна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34-0002 | Выполнить капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Гимназии № 8» (замена пола и установка защитных решеток на радиаторы отопления) | Ремонт спортивного зала | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 1000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 34-0012 | Установить видеонаблюдение, приобрести оборудование (кабинет биологической обратной связи) в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями «Водолей» МБУ «КЦСОН Первомайского района» (ул. Пихтовая, 2а) | Установка видеонаблюдения и приобретение оборудования | 458,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 465,0 тыс. рублей (бюджет города): приобретено и установлено оборудование в кабинет биологической обратной связи в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями «Водолей» МБУ «КЦСОН Первомайского района» (ул. Пихтовая, 2а); установлено видеонаблюдение |
|  | 34-0021 | Выполнить ремонт и благоустройство дорог по ул. 1-й и 2-й Искитимской, ул. Приобской, ул. Таловой, ул. Ремонтной и спусков с Бердского шоссе | Ремонт и благоустройство дорог | 18700,0, в т.ч.: 12592,6 | Бюджет города | 2010, 2013 - 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 1316,4 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту ул. Таловая, ул. Ремонтная. Завершение работ по ремонту улиц будет запланировано на 2015 год |
|  | 34-0025 | Выполнить газификацию частного сектора по улицам микрорайона ТОС «Прибрежный» | Содействие жителям по вопросам газификации частного сектора, предоставление субсидий в рамках действующего законодательства | 10000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Срок реализации наказа будет уточнен при формировании плана мероприятий по реализации наказов, данных депутатам Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва |
|  | 34-0028 | Выполнить ремонт и благоустройство дорог по ул. Центральной, ул. Краевой, ул. Сормовской, пер. Дементьева | Благоустройство дорог | 11300,0, в т. ч.: 5344,0 | Бюджет города | 2010, 2013 – 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 7815,1 тыс. рублей (бюджет города) по ремонту ул. Центральная, пер. Дементьева, ул. Краевая. Завершение работ по ремонту ул. Центральная будет запланировано на 2015 год |
|  | 34-0039 | Выполнить ремонт и благоустройство дорог по улицам: Елоховской, Дементьева, Сосновой, Изоляторной, Лужниковской, Сухумской, Мелиоративной, пер. Алексеева, пер. Азолина | Ремонт дорог | 17500,0, в т. ч.: 5352,9 | Бюджет города | 2014 – 2015 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Произведены работы на сумму 5997,8 (бюджет города) по ремонту дорог: ул. Елоховская, пер. Дементьева, ул. Изоляторная, ул. Мелиоративная, а пер. Алексеева, пер Азолина. Завершение работ запланировано на 2015 год |
|  | (3) | Реконструкция зданий ГПТУ-51 под жилые помещения для работников бюджетной сферы | Осуществление реконструкции с привлечением инвестиций | - | - | 2011 – 2015 | Администрация Первомайского района города Новосибирска | Не выполнен в части 2014 года. Ведутся работы по поиску возможного инвестора |
| Советский район, избирательный округ № 35, депутат Ляхов Николай Захарович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35-0026 | Создать в правобережной части Советского района ресурсный центр общественных организаций, в том числе для организаций представителей старшего поколения: «Информационно-образовательный центр социальной адаптации пожилых людей», «Дети войны» | Организация работы ресурсного центра | 3100,0, в т. ч.: 0,0 3100,0 | Бюджет города | 2013 – 2015 2014 2015* | Управление общественных связей мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Помещение по адресу: ул. Арбузова, 1а передано МКУ «Координационный центр «Активный город» для размещения ресурсного центра общественных объединений. Произведены работы на общую сумму 2037,9 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 1334,5 тыс. рублей по ремонту помещений, приобретению мебели и оборудования. Ресурсный центр общественных объединений открылся 20.08.2014 |
|  | 35-0027 | Предоставить помещение в здании МБОУ СОШ № 125 для деятельности общественной организации районного отделения «Общество инвалидов» | Оказание содействия в поиске помещения | - | - | 2014 – 2015* | Управление общественных связей мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Предоставлено помещение площадью 18 кв. м для деятельности общественной организации районного отделения «Общество инвалидов» в ресурсном центре общественных объединений по адресу: ул. Арбузова, 1а, вход в помещение оборудован пандусом |
|  | 35-0036 | Строительство здания МБОУ «Музыкальная школа № 10» | Разработка проектно-сметной документации, выполнение строительных работ и оснащение оборудованием | 137200,0, в т. ч.: 134289,1 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично по проектированию объекта «Музыкальная школа по ул. Терешковой в Советском районе» на сумму 2615,0 тыс. рублей (бюджет города). Срок реализации наказа будет уточнен при формировании плана мероприятий по реализации наказов, данных депутатам Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва |
|  | 907 | Содействовать в организации освещения перехода от ст. «Береговая» до ост. «Поселок геологов» и улиц в поселке | Разработка проекта необходимого благоустройства на указанных территориях, выполнение работ с привлечением до 50 % средств ЗСЖД | 625,9, в т.ч.: 100,0 | Бюджет города | 2012 – 2015 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Выполнено наружное освещение на сумму 325,4 тыс. рублей (бюджет города) по улицам пос. Кирово: ул. Черемушная – 280 м линии; ул. Боровая Партия – 28 светильников, 840 м линии. Сделан расчет мощности и запрошены технические условия в ОАО «РЭС». В связи с отсутствием электрических мощностей выполнить освещение улиц поселка в полном объеме технически невозможно. |
|  | 930 | Ускорить снос ветхого жилья | Строительство жилья общей площадью 1200 кв. м для переселения граждан, снос ветхих домов (24 квартиры) | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2015* | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. В 2014 году осуществлен снос аварийного дома по ул. Боровая Партия, 10. В 2015 году планируется снос дома по ул. Боровая Партия, 6 |
|  | 980 | Построить детские городки и спортплощадки | Строительство спортивной площадки | 1500,0 | Бюджет города | 2014 | Администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по строительству и оснащению спортивной площадки по ул. Солнечногорская, 9 (выполнено бетонирование, установка искусственного покрытия, установка ограждения, установка футбольных ворот и щитов с баскетбольными корзинами) на сумму 1500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Советский район, избирательный округ № 36, депутат Медведев Алексей Александрович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36-0001 | Добиться перевода земель, дорог, коммунальной инфраструктуры микрорайона «Правые Чемы» из федерального ведения в муниципальное | Взаимодействие с собственником дорог, дорожной и коммунальной инфраструктуры микрорайона «Правые Чемы» по вопросу передачи имущества из федеральной собственности в муниципальную собственность города Новосибирска | - | - | 2011 – 2015* | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Проработан вопрос передачи имущества из федеральной собственности в муниципальную собственность города Новосибирска с собственником дорог, дорожной и коммунальной инфраструктуры микрорайона «Правые Чемы» |
|  | 36-0006 | Завершить реконструкцию конечной остановки общественного транспорта в районе центра культурного досуга «Капкан», согласно разработанному плану, перенести конечную остановку общественного транспорта и площадку для отстоя на отведенное место, восстановить уничтоженные элементы благоустройства, создать условия для отдыха водителей | Устранение замечаний ГИБДД: выполнение разгонной полосы, устройство твердого покрытия, установка знаков, устройство пешеходного перехода, туалета, комнаты отдыха для водителей | 4500,0, в т. ч.: 4480,0 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. С учетом планов по реорганизации муниципальной маршрутной сети общественного пассажирского транспорта г. Новосибирска необходимость в передислокации открытой площадки для разворота и отстоя транспортных средств в районе центра культурного досуга «Капкан» отсутствует |
|  | 36-0013 | Добиться исключения из генерального плана развития прибрежной территории Оби и микрорайона «Правые Чемы» строительства гребного канала и сохранения дачных обществ | Анализ сложившейся ситуации | - | - | 2014 | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Вопрос об исключении строительства гребного канала и сохранения дачных обществ был рассмотрен в ходе публичных слушаний по проекту планировки прибрежных территорий реки Оби и жилого района «Шлюз» в Советском районе 04.08.2011. Постановлением мэрии города Новосибирска от 07.09.2011 № 8098 проект планировки с учетом протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний отклонен и направлен на доработку. Решением рабочей группы по доработке проекта планировки прибрежных территорий реки Оби и жилого района «Шлюз» в Советском районе гребной канал исключен из проекта планировки, дачные общества сохранены. Решение будет учтено при утверждении проекта планировки. Проект планировки доработан ОАО «СИАСК» с учетом исключения гребного канала и сохранения дачных обществ. Решение об утверждении проекта будет принято в 2015 году |
|  | 36-0020 | Добиться сноса ветхого и аварийного жилья по ул.Тружеников,12, ул. Тружеников,14, ул. Добровольческой, 4 | Подготовка документов для признания жилых домов аварийными. Расселение граждан и снос жилых домов в соответствии с действующим законодательством | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2014 – 2015 | Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен в части 2014 года. Дома № 12, № 14 по ул. Тружеников, № 4 по ул. Добровольческой в Советском районе не признаны аварийными и подлежащими сносу. Мэрия города Новосибирска не имеет законных оснований для расселения данных домов за счёт бюджетных средств. Признание домов аварийными осуществляется межведомственной комиссией по признанию муниципальных помещений города Новосибирска жилыми помещениями, пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее – Межведомственная комиссия). К компетенции Межведомственной комиссии относится в том числе приём и рассмотрение заявления собственника помещения или гражданина (нанимателя) и прилагаемых к нему обосновывающих документов. Только после принятия Межведомственной комиссией соответствующего решения может быть рассмотрен вопрос о расселении данных домов |
|  | 36-0027 | Установить освещение в частном секторе по ул. Сиреневой | Запрос мощностей, устройство освещения | 1000,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 750,0 тыс. рублей (бюджет города) по строительству линий освещения |
|  | 36-0052 | Произвести реконструкцию стадиона МБОУ СОШ № 121 и прилегающей территории: трибун, спортивных комплексов, футбольного поля, гравийных площадок, ограждения, освещения | Подготовка проектно-сметной документации и выполнение работ по реконструкции стадиона | 3324,3, в т. ч.: 324,3 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Произведены работы на общую сумму 3324,3 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 324,3 тыс. рублей |
|  | 36-0060 | Добиться создания музыкальной школы или открытия ее филиала в микрорайоне «Правые Чемы» | Анализ возможности открытия на базе филиала МБОУ «Детская школа искусств № 2» музыкального отделения | - | - | 2014 – 2015 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Проведен анализ возможности открытия музыкальной школы на базе филиала МБОУ «Детская художественная школа № 2», который показал, что в связи с лицензированием деятельности организовать музыкальную школу возможно после реконструкции ДК «Маяк» |
|  | 36-0066 | Создать парк для горных велосипедов | Анализ возможности создания парка для горных велосипедов на территории микрорайона «Правые Чемы» | - | - | 2012, 2014 – 2015 | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Согласовано место расположения площадки для создания парка горных велосипедов на спортивной площадке СОШ № 19 |
| Советский район, избирательный округ № 37, депутат Путинцева Ирина Германовна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37-0007 | Выполнить строительство пешеходных дорог к железнодорожной остановочной платформе «Н. Ельцовка» со стороны частного сектора и со стороны жилого массива улицы Лесосечной | Разработка проектно-сметной документации и выполнение строительных работ | 5000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Дорожка находится на территории СО РАН (не муниципальная собственность). Нет технической возможности для выполнения работ |
|  | 37-0008 | Отсыпать дороги по улицам: Абхазской, Зоологической, Моховой, 2-ой Рощинской, Черносельской (дома с 80 по 88) и выполнить асфальтирование дорог (дома с 1 по 30) | Благоустройство улиц сектора индивидуальной жилой застройки, отсыпка дорог по: ул. Абхазской, ул. Зо-ологической, ул. Мохо-вой, ул. Рощинской, ул. Черносельской | 11500,0, в т. ч.: 8430,0 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 5749,5 тыс. рублей, в том числе в 2014 году на сумму 4429,5 тыс. рублей по ул. Зоологическая, ул. 2-я Рощинская, ул. Моховая, ул. Черносельская |
|  | 37-0020 | Построить ливневую систему, обеспечивающую слив талых и дождевых вод с территории возле дома № 33а по ул. Иванова. (В результате возведения жилого комплекса «Эдельвейс» с двухъярусной парковкой напротив дома № 33а по ул. Иванова затапливается территория) | Разработка проектно-сметной документации и выполнение необходимых работ для отвода ливневых вод | 150,0, в т. ч.: 0,0 | Бюджет города | 2012, 2014 – 2015 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен в части 2014 года. В 2013 году были произведены работы по поднятию и изоляции канализационных колодцев, что предотвратило подтопление территории. Завершение работ по благоустройству внутриквартальной территории с устройством водоотводного лотка запланировано на 2015 год |
|  | 37-0024 | Выполнить благоустройство территорий дворов ТОС «Малая Родина» | Благоустройство внутриквартальных территорий (в части муниципальных территорий) | 500,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по благоустройству дворовой территории ТОС «Малая Родина» по ул. Демакова, 17, 17/1 на сумму 2281,6 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 37-0030 | Выполнить капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 382» | Разработка проектно-сметной документации, ремонтные работы | 62107,0, в т. ч.: 54541,0 | Бюджет города | 2013, 2015 2015* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 64107,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году ремонтные работы на сумму 56541,0 тыс. рублей |
|  | 37-0032 | Выполнить капитальный ремонт МБОУ СОШ № 102, спортивного и актового залов, системы теплоснабжения школы | Разработка проектно-сметной документации. Капитальный ремонт | 3000,0 | Бюджет города | 2015* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Произведены работы по установке системы теплоснабжения, замене окон на сумму 2150,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | (4) | Провести капитальный ремонт дороги по ул. Лесосечной от железнодорожного переезда до ул. Экваторной и обустройство прилегающих территорий | Капитальный ремонт | 16570,0, в т. ч.: 6100,0 | Бюджет города | 2010, 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 11881,8 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году произведены работы по ремонту тротуара по ул. Лесосечная на сумму 1411,8 тыс. рублей |
| Советский район, избирательный округ № 38, депутат Андреев Алексей Алексеевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38-0001 | Выполнить освещение территории от остановки общественного транспорта «ул. Печатников» до остановки общественного транспорта «ул. Бердышева» | Проектирование и монтаж уличного освещения ул. Печатников от ул. Молодости до ул. Бердышева | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично, выполнена предпроектная подготовка, получены технические условия, получена топоснова. Объемы и стоимость работ по строительству линии наружного освещения будут определены после проектирования. Завершение работ запланировано на 2015 год |
|  | 38-0010 | Установить на остановках общественного транспорта и в местах скопления людей мусороприемники (урны) | Установка урн на остановках общественного транспорта микрорайона «Левые Чемы», определение дополнительного финансирования для организации вывоза мусора | 200,0 | Бюджет города | 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Произведены работы на сумму 100 тыс. рублей (бюджет города) по установке 60 урн, в том числе в микрорайоне «Левые Чемы» – 19 урн, из них 13 урн на остановках общественного транспорта |
|  | 38-0024 | Оформить расписание автобусов на остановках общественного транспорта | Анализ состояния существующих знаков и таблиц на остановках общественного транспорта, оформление расписания | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. МКУ «ЦУГАЭТ» проведены аукционы на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по изготовлению и установке информационных табличек на остановках пассажирского наземного транспорта |
|  | 38-0026 | Выполнить строительство дороги к дому по ул. Печатников, 13; по ул. Универсальной, 4, 6, 12. Заасфальтировать дорогу по ул. Барьерной. Закончить ремонт дороги по ул. Часовой и ул. Динамовцев | Благоустройство внутриквартальных территорий | 10052,3, в т. ч.: 0,0 | Бюджет города | 2010 – 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 14782,3 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году произведены работы на сумму 4730,0 тыс. рублей по ул. Динамовцев |
|  | 38-0034 | Отремонтировать дорогу по ул. Слюдянка качественно, т. е. с ливневой канализацией. Дорога отгрейдирована и частично отсыпана щебнем в 2009 году, но с неудовлетворительным качеством | Благоустройство улиц сектора индивидуальной жилой застройки | 4320,0, в т. ч.: 2420,0 | Бюджет города | 2013 – 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 4500,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 2600,0 тыс. рублей по ремонту ул. Слюдянка |
|  | 38-0035 | Отремонтировать дорогу по ул. Ивлева, сделать ливневую канализацию и тротуары | Ремонт дороги | 13600,0, в т. ч.: 1000,0 | Бюджет города | 2011 – 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 13970,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 1051,0 тыс. рублей по ремонту тротуара по ул. Ивлева |
|  | 38-0038 | Заменить ветхие столбы и восстановить освещение поселка Огурцово полностью | Замена ветхих столбов | 10947,0, в т.ч.: 10947,0 | Бюджет города | 2012 – 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично по освещению ул. Слюдянка, Березовый проезд с вводом новой запитки (в том числе проектирование). Ул.Березовый проезд –выполнено на сумму 308,4 тыс. рублей, готовится к сдаче в эксплуатацию. Завершение работ запланировано на 2015 год |
|  | 38-0052 | Установить детские городки дополнительно по улицам: Молодости, 21, 24, 44, Универсальной, 6, 8, 12, Ветлужской, 26, 28, Гидромонтажной, 58, 60, Часовой, 25, 27, Энгельса, 8, 10, Приморской, 21, 33, Барьерной, 13, 15, Динамовцев, 6 | Установка детских городков | 3316,4, в т. ч.: 400,0 700,0 | Бюджет города | 2011 – 2015 2014 2015* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 3016,4 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 на сумму 600,0 тыс. рублей по установке детских площадок по ул. Ветлужская, 26, 28. |
|  | 1083 | Обустроить тротуары для пешеходов по улицам: Ветлужской, Гидромонтажной и между домами по ул. Динамовцев, 7, 9, 14, 16 | Устройство тротуара шириной 1 метр по улицам: Ветлужской – 420 метров, Гидромонтажной – 1020 метров. Устройство тротуара по ул. Динамовцев – при устройстве дороги | 2750,0, в т. ч.: 1400,0 | Бюджет города | 2011, 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 6080,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 4730,0 тыс. рублей по ремонту проезжей части с устройством тротуаров по ул. Динамовцев |
|  | 1088 | Капитальный ремонт жилых домов больничного городка | Ремонт кровли по ул. Ветлужская, 22, инженерных коммуникаций по ул. Ветлужская, 24 | 1000,0, в т.ч.: 500,0 | Бюджет города | 2014 – 2015 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен в части 2014 года. Произведены работы по ремонту кровли по ул. Ветлужской, 24 на сумму 829,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 1094 | Обустроить ул. Динамовцев | Включение в технические условия застройщику стройплощадки по ул. Динамовцев строительства дорожного полотна и тротуара до ул. Гидромонтажной | - | - | 2012, 2014 – 2015* | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части с устройством тротуаров по ул. Динамовцев на сумму 4730,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 1109 | Улицу Приморскую сделать красивым въездом на ОбьГЭС, для чего реконструировать частные автостоянки, произвести чистку старых и посадку новых деревьев | Реконструкция ул. Приморской с расширением 1350 м проезжей части до 7,5 м и устройством тротуара шириной 1,5 м | 7450,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на общую сумму 7110,5 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2014 году на сумму 4225,0 тыс. рублей по ремонту ул. Молодости от Храма до ул. Гидромонтажной, ул. Приморская |
|  | 1118 | Укладка дорог в пос. «Плановый» | Грейдирование и отсыпка щебнем основных дорог частного сектора пос. «Плановый». Работа планируется поэтапно | 57130,0, в т. ч.: 35690,0 | Бюджет города | 2012 – 2014 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнен. Работы произведены частично на сумму 8771,9 тыс. рублей (бюджет города) по ул. Гончарная, ул. Молодости, ул. Бегичева, ул. Теплоходная, ул. Смежная, ул. Аральская. Завершение работ будет запланировано на 2015 год |
| Центральный район, избирательный округ № 39, депутат Сулейманов Ренат Исмайлович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39-0002 | Выполнить капитальный ремонт МБОУ СОШ № 54 | Капитальный ремонт | 120000,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Срок реализации наказа будет уточнен при формировании плана мероприятий по реализации наказов, данных депутатам Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва |
|  | 39-0004 | Отремонтировать трамвайные пути по ул. Мичурина на промежутке от ул. Орджоникидзе до ул. Гоголя | Ремонт 1,5 км трамвайных путей | 22500,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы по ремонту трамвайных путей по ул. Мичурина на промежутке от ул. Орджоникидзе до ул. Гоголя на общую сумму 23025,5 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 39-0005 | Предоставить помещение для структурного подразделения «Романтик» МБОУ ДОД «Центр развития детей, подростков и молодежи «Альтаир» | Анализ целесообразности выделения помещения для детского клуба «Романтик». Определение помещения при необходимости | - | - | 2013 – 2014 | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска | Не выполнен. Проведенный анализ целесообразности предоставления помещения для детского клуба «Романтик» показал отсутствие потребности у МБУ «Центр молодежи «Альтаир» города Новосибирска в дополнительных площадях. На данном микроучастке отсутствуют свободные нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности |
|  | 39-0008 | Произвести благоустройство придомовой территории дома по ул. Потанинской, 3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведено благоустройство придомовой территории дома по ул. Потанинской, 3 на сумму 699,8 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 39-0009 | Произвести благоустройство придомовой территории по ул. Фрунзе, 2б | Благоустройство внутриквартальных территорий | 500,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведено благоустройство придомовой территории дома по ул. Фрунзе, 2б на сумму 328,3 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 39-0014 | Произвести благоустройство придомовой территории по ул. Гоголя, 21а | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведены работы по благоустройству придомовой территории на сумму 783,9 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 39-0015 | Произвести благоустройство придомовой территории по Красному проспекту, 51/5, 51/6 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Выполнен. Произведено благоустройство придомовой территории домов по Красному проспекту, 51/5, 51/6 на сумму 425,3 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 1163 | Отремонтировать кровлю дома по Красному проспекту, 30 | Текущий ремонт кровли | 500,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска | Не выполнен. Собственники жилых помещений дома не приняли положительного решения об участии в софинансировании работ по ремонту кровли и предоставлению субсидий из бюджета города в соответствии с Порядком предоставления субсидий на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5137. Выполнение работ запланировано в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2014 – 2016 |
|  | 1173 | Построить детскую площадку во дворе дома по ул. Крылова, 7 | Установка детской площадки | 200,0 | Бюджет города | 2014 | Администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| Центральный район, избирательный округ № 40, депутат Бондаренко Сергей Валентинович |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40-0004 | Выполнить устройство двух «лежачих полицейских» на внутриквартальных подъездах к МБОУ СОШ № 156 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла | - Установка дорожных знаков - Устройство двух «лежачих полицейских» на внутриквартальных подъездах к учреждению | 50,0 | Бюджет города | 2014 | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска, администрацией Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам | Выполнен. Произведены работы по устройству искусственных неровностей с установкой 12 дорожных знаков на сумму 36,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  | 40-0015 | Выполнить строительство детского сада в Центральном районе на 220 мест на земельном участке, расположенном по адресу: ул. Ломоносова, 59, ул. Державина, 59 | Строительство детского сада | 250000,0, в т. ч.: 0,0 | Бюджет города | 2014 – 2015 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Не выполнен в части 2014 года. Зарезервирован земельный участок по ул. Державина, 59 |
|  | 40-0017 | Провести комплекс работ по ремонту фасада хоз-блока в МБДОУ «Детский сад № 376» | Ремонт фасада хозблока | 700,0 | Бюджет города | 2014 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | Выполнен. Произведены работы на сумму 700,0 тыс. рублей (бюджет города) |

«*» – работы выполнены до наступления срока реализации наказа избирателей. В решение Совета депутатов города Новосибирска от 02.11.2010 № 177 «О  плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 2010 – 2015 годы» будут подготовлены необходимые изменения

____________________