7. Перечень мероприятий по реализации Программы

| № п. | Мероприятие | Объем финансиро-вания в ценах 2009 г., тыс. рублей | Освоение финансовых средств по годам, тыс. рублей |  |  | Срок реализа-ции, год | Источник финансирования, надбавка к тарифу на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, тыс. рублей | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство подъездной автодороги, протяженностью 900 м | 7000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 2010 - 2012 | 7000,0 | Обеспечение устойчивой работы полигона в круглогодичном режиме; увеличение возможностей по приему и утилизации твердых бытовых отходов |
| 2 | Строительство ограждений территории полигона, протяженностью 1500 м | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2010 - 2012 | 3000,0 | Предотвращение несанкционированного доступа к содержимому полигона, снижение риска умышленного поджога складированных твердых бытовых отходов |
| 3 | Устройство скважины для пожаротушения | 200,0 | 200,0 | - | - | 2010 | 200,0 | Обеспечение устойчивой работы полигона в круглогодичном режиме |
| 4 | Наружное освещение по периметру полигона, протяженностью 1500 м; Генераторная подстанция 30 кВт | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | - | 2010 - 2011 | 1000,0 | Обеспечение устойчивой работы полигона в круглогодичном режиме; увеличение возможностей по приему и утилизации твердых бытовых отходов |
|  | Всего по Программе | 11200,0 | 3700,0 | 3500,0 | 4000,0 |  |  |  |

____________