Приложение 3

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 28.10.2009 № 1411

Приложение 1 к Программе замены и модернизации лифтов жилищного фонда в городе Новосибирске на 2005 - 2014 гг.

Комплексный план

замены лифтов в жилых домах города Новосибирска в 2005 - 2014 гг.

| Район | Замена лифтов по годам эксплуатации, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дзержинский | 0 | 8 | 5 | 12 | 5 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 54 |
| Железнодорожный | 11 | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 |
| Заельцовский | 1 | 12 | 10 | 32 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 106 |
| Калининский | 10 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 11 | 7 | 8 | 74 |
| Кировский | 7 | 8 | 15 | 6 | 14 | 7 | 15 | 12 | 20 | 15 | 119 |
| Ленинский | 7 | 4 | 10 | 2 | 12 | 9 | 14 | 12 | 7 | 9 | 86 |
| Октябрьский | 16 | 10 | 14 | 3 | 14 | 9 | 13 | 15 | 14 | 13 | 121 |
| Первомайский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Советский | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| Центральный | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 9 | 77 |
| Итого: | 70 | 70 | 70 | 68 | 70 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 688 |
| Необходимая сумма, млн. руб. | 45,5 | 49,6 | 53,6 | 57,3 | 66,0 | 61,7 | 70,2 | 74,4 | 78,9 | 83,6 | 640,8 |

_____________

Приложение 4

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 28.10.2009 № 1411

Приложение 2 к Программе замены и модернизации лифтов жилищного фонда в городе Новосибирске на 2005 - 2014 гг.

Комплексный план

модернизации лифтов в жилых домах города Новосибирска в 2005 - 2014 гг.

| Район | Модернизация лифтов по годам эксплуатации, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дзержинский | 24 | 39 | 47 | 87 | 37 | 0 | 38 | 35 | 36 | 38 | 381 |
| Железнодорожный | 10 | 28 | 23 | 29 | 24 | 0 | 21 | 23 | 22 | 23 | 203 |
| Заельцовский | 31 | 51 | 35 | 13 | 32 | 0 | 35 | 36 | 35 | 34 | 302 |
| Калининский | 9 | 31 | 18 | 37 | 24 | 0 | 23 | 26 | 24 | 25 | 217 |
| Кировский | 31 | 52 | 43 | 64 | 39 | 0 | 36 | 40 | 39 | 38 | 382 |
| Ленинский | 22 | 75 | 82 | 68 | 68 | 0 | 68 | 65 | 68 | 65 | 581 |
| Октябрьский | 9 | 34 | 55 | 48 | 38 | 0 | 39 | 38 | 40 | 39 | 340 |
| Первомайский | 6 | 12 | 17 | 0 | 14 | 0 | 15 | 16 | 13 | 13 | 106 |
| Советский | 6 | 14 | 16 | 13 | 13 | 0 | 14 | 12 | 13 | 14 | 115 |
| Центральный | 15 | 18 | 24 | 24 | 19 | 0 | 19 | 17 | 18 | 19 | 173 |
| Итого: | 163 | 354 | 360 | 383 | 308 | 0 | 308 | 308 | 308 | 308 | 2800 |
| Необходимая сумма, млн. рублей | 89,5 | 212,2 | 233,0 | 256,0 | 230,7 | 0 | 261,4 | 277,1 | 293,7 | 311,3 | 2164,9 |

_____________