Приложение к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от №

 **ОТЧЕТ**

**о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2011 году**

| №п. | №наказаизбирателей | Содержание наказаизбирателей | Мероприятия пореализациинаказа избирателей | Общая стоимость реализации наказа избирателей,тыс. рублей | Источникфинансирования | Срокиреализации наказа избирателей, год | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дзержинский район, избирательный округ № 1, депутат** **Митряшин Иван Владимирович** |
| 1 | 01-0001 | Произвести ремонт внутриквартальных дорог по ул. Гоголя, 239, 231а | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  1200,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 1840,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 2 | 01-0002 | Вырубить старые деревья у дома № 231а по ул. Гоголя | Снос деревьев |  20,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 12,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 3 | 01-0003 | Произвести замену старых окон в здании МБОУ СОШ № 82 на пластиковые окна | Замена оконных блоков  |  2300,0  | Бюджет города |  2015\*  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.** Произведена частичная замена старых окон на пластиковые на сумму 811,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 4 | 01-0004 | Оказать помощь в приобретении музейного оборудования для школьного музея МБОУ СОШ № 82 | Приобретение оборудования |  100,0  | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Приобретено оборудование на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 5 | 01-0005 | Произвести ремонт внутриквартальных дорог по проспекту Дзержинского, 22/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  990,0  | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 960,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 6 | 01-0006 | Заменить лестничные спуски возле домов по Гусинобродскому шоссе, 11, 15 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  400,0, в т. ч.:100,0 | Бюджет города | 2011 – 20122011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.** Произведены работы на сумму 196,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 7 | (8) | Отсыпка гравием улиц: Рылеева, Москворецкой, Коломенской, Воронежской, Каширской, Камчатской, Калужской, Фурманова, Севастопольской, Давыдовского, Калужских переулков | Ремонт дорог | 18928,5,в т. ч.:1122,0 | Бюджет города | 2011 – 20142011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Не выполнен.**В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2012 – 2014 годы |
| **Дзержинский район, избирательный округ № 2, депутат Тюкалов Егор Прокопьевич** |
| 8 | 02-0002 | Закончить ремонт дороги по ул. Авиастроителей от ул. Трикотажной до ул. Авиастроителей, 1/1  | Ремонт дороги |  2000,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 2600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 9 | 02-0003 | Выполнить ремонт дороги по ул. Дениса Давыдова от ул. Учительской вдоль домов № 9, 11, 13 по ул. Дениса Давыдова до железнодорожного пути | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  1760,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 5912,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 10 | 02-0004 | Выполнить ремонт дороги по ул. Новая Заря от ул. Авиастроителей, 31, 33 до ул. Дениса Давыдова,11, 13 | Ремонт дороги | 19000,0,в т. ч.:11000,0  | Бюджет города | 2010, 2015\*2015  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 13106,0 тыс. рублей, в т. ч. в 2011 году на сумму 2600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 11 | 02-0005 | Выполнить ремонт дороги по ул. Театральной от ул. Авиастроителей, 9 до ул. Дениса Давыдова,7/1, обустроить парковочные карманы по торцам домов по ул. Дениса Давыдова 5, 7/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  1200,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 3670,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 12 | 02-0009 | Выполнить ремонт придомовой территории по ул. Авиастроителей, 12 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  1897,5  | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 2123,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 13 | 02-0010 | Установить детскую площадку по ул. Авиастроителей, 12 | Установка отдельных элементов или комплекса |  300,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Установлен детский городок на сумму 296,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 14 | 02-0011 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог между домами по ул. Республиканской, 41а, 39, 39а  | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  1760,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 1585,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 15 | 02-0012 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог между домами № 3, 1а по ул. Новая Заря | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  2000,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 1482,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 16 | 02-0013 | Выполнить ремонт внутриквартальной территории (устройство парковочных карманов) по ул. Новая Заря, 9 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  5065,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 4654,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 17 | 02-0017 | Выполнить ремонт придомовой территории по ул. Авиастроителей, 33 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  715,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 547,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 18 | 02-0018 | Выполнить обрезку тополей по ул. Авиастроителей, 33 | Обрезка деревьев  |  10,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 20,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 19 | 02-0019 | Выполнить работы по восстановлению освещения в микрорайоне по ул. Авиастроителей, 33 | Восстановление освещения |  680,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 680,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 20 | 02-0020 | Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных мест по ул. Новая Заря,14 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  4114,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 3547,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 21 | 02-0021 | Установить детскую площадку по ул. Новая Заря,14 | Дополнить новыми элементами или заменить отдельные элементы существующей площадки  |  300,0  | Бюджет города |  2015\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Установлен детский городок на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 22 | 02-0022 | Выполнить ремонт придомовой территории по ул. Авиастроителей, 3 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  2200,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 2110,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 23 | 02-0023 | Выполнить обрезку аварийных тополей по ул. Авиастроителей, 3 | Обрезка аварийных деревьев  |  25,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 12,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 24 | 02-0024 | Выполнить ремонт теплотрассы на участках: по ул. Авиастроителей, 14 - 22; по ул. Республиканской, 4 ‑ ул. Новая Заря,1а – ул. Лазарева, 26 - 34а | Участие в финансировании ремонта теплотрассы  |  6500,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Не выполнен**.Работы не вошли в план ОАО «НГТЭ».В связи с тем, что указанные теплотрассы находятся в удовлетворительном состоянии, выполнение работ будет запланировано на 2015 год  |
| **Дзержинский район, избирательный округ № 3, депутат Пысин Валентин Васильевич** |
| 25 | 03-0001 | Выполнить ремонт асфальтового покрытия проезда вдоль дома по ул. Есенина, 29  | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  2810,0  | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 2028,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 26 | 03-0002 | Установить и оборудовать детскую игровую площадку во дворе дома по ул. Есенина, 29 | Установка отдельных элементов или комплекса |  300,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 27 | 03-0003 | Отремонтировать асфальтовое покрытие проезда вдоль дома по ул. Есенина, 51/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  1085,0  | Бюджет города |  2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 1085,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 28 | 03-0007 | Установить детскую игровую площадку по ул. Кошурникова, 47/1  | Установка отдельных элементов или комплекса, установка на площадке ворот для мини-футбола, баскетбольных (малых) щитов и ограждения площадки |  300,0  | Бюджет города |  2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Установлен детский городокна сумму 253,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 29 | 03-0008 | Оборудовать детскую площадку во дворе домов по ул. Доватора, 25, 27 с установкой игровых и спортивных форм | Установка отдельных элементов или комплекса |  300,0  | Бюджет города |  2013\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Установлен детский городокна сумму 251,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 30 | 03-0028 | Осуществить ремонт кровли терапевтического отделения по адресу: ул. Адриена Лежена, 5/1 | Ремонт кровли | 3000,0,в т. ч.:1500,0 | Бюджет города | 2011 – 20122011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Не выполнен**.Выполнение работ будет запланировано на 2012 год в рамках проведения капитального ремонта терапевтического отделения  |
| **Дзержинский район, избирательный округ № 4, депутат Салов Игорь Дмитриевич** |
| 31 | 04-0001 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома по ул. Промышленной, 2: заасфальтировать внутриквартальный проезд между домом и территорией ДКБ № 6 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  587,0 | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 587,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 32 | 04-0002 | Выполнить ремонт: внутриквартального проезда между домами по ул. Кошурникова, 37, 37/1, 39, 41, внутриквартального проезда от проезжей части между домами по ул. Бориса Богаткова, 243, 245, благоустройство придомовой территории дома по ул. Кошурникова, 41 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  3831,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 6710,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 33 | 04-0003 | Обустроить пешеходный тротуар от остановки общественного транспорта «Лада» до микрорынка «Золотая нива» | Обустройство тротуара |  1400,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 1370,0 тыс. рублей (бюджет города)  |
| 34 | 04-0009 | Заасфальтировать внутри-квартальный проезд вдоль дома № 10 по ул. Кошурникова со стороны подъездов | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  3286,0 | Бюджет города | 2013\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 4134,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 35 | 04-0010 | Отремонтировать кровлю МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 395» (ул. Гоголя, 187) | Ремонт кровли  |  750,0  | Бюджет города | 2011  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 750,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 36 | 04-0014 | Снести аварийные деревья у дома по ул. Адриена Лежена, 12 и на прилегающей к нему детской площадке | Снос аварийных деревьев  |  30,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 30,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 37 | 04-0017 | Заасфальтировать внутриквартальный проезд и тротуарную дорожку между домами по ул. Селезнева, 24 и ул. Селезнева, 26 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  1535,6  | Бюджет города | 2013\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.** Произведены работы по ул. Селезнева, 26 на сумму1486,0тыс. рублей (бюджет города) |
| 38 | 04-0019 | Снести аварийные деревья у дома по ул. Промышленной, 22 | Снос аварийных деревьев  |  20,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 20,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 39 | 04-0020 | Установить детскую площадку во дворе дома по ул. Бориса Богаткова, 243 | Установка детской площадки |  300,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Установлен детский городокна сумму 300,0 рублей (бюджет города) |
| 40 | 04-0023 | Оборудовать детскую площадку и площадку для проведения культурно-массовых мероприятий во дворе домов по пр. Дзержинского, 3б, 5 | Установка отдельных элементов или комплекса |  300,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 242,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 41 | 04-0025 | Отремонтировать теплотрассу между домами № 3 и № 5 по пр. Дзержинского | Ремонт теплотрассы |  87,5  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы по изоляции теплотрассы на сумму 68,3 тыс. рублей (бюджет города)  |
| 42 | 04-0029 | Отремонтировать внутриквартальный проезд от дома № 41 до дома № 37 по ул. Кошурникова | Благоустройство внутриквартальных территорий |  1091,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 2544,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 43 | 04-0030 | Выполнить асфальтирование внутриквартального проезда вдоль дома по ул. Кошурникова, 39 с устройством парковочных карманов | Благоустройство внутриквартальных территорий |  1091,0 | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 1388,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 44 | 04-0031 | Благоустроить детскую площадку, установить малые игровые формы и скамейки для отдыха во дворе дома по ул. Кошурникова, 39 | Дополнить новыми элементами или заменить отдельные элементы существующей площадки  |  300,0  | Бюджет города | 2013\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Установлен детский городокна сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 45 | 04-0032 | Выполнить капитальный ремонт теплотрассы от бывшей проходной завода «Точмаш» до жилого дома по ул. Королева, 30 | Участие в финансировании ремонта теплотрассы |  1000,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Не выполнен.**Работы не вошли в план ОАО «НГТЭ».Выполнение работ будет запланировано на 2012 год |
| 46 | 04-0036 | Установить детскую спортивную площадку во дворе дома по ул. Индустриальной, 4 | Установка отдельных элементов или комплекса. Снос (формовочная обрезка) деревьев во дворе дома по ул. Индустриальной, 4 |  650,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 368,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 47 | 04-0037 | Восстановить освещение по ул. Королева от ул. Промышленной до ул. Королева, 40 | Восстановление освещения |  180,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 180,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 48 | 04-0039 | Произвести санитарную обрезку 12-ти деревьев во дворе дома по ул. Промышленной, 1а | Обрезка деревьев |  60,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 60,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 49 | 04-0040 | Решить вопрос замены ввода в здание трубопроводов отопления, холодного и горячего водоснабжения по ул. Промышленной, 2 | Выполнение работ по замене трубопроводов |  30,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Не выполнен.**В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2012 год  |
| **Железнодорожный район, избирательный округ № 5, депутат Похил Юрий Николаевич** |
| 50 | 05-0001 | Уделять особое внимание отлову бродячих животных | Контроль за содержанием домашних животных и проведением отлова бродячих животных в рамках действующего законодательства |  30,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | **Выполнен.**Работа проводится по заявкам граждан и организаций силами МБУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» |
| 51 | 05-0002 | Выполнить капитальный ремонт ул. Революции, ул. Урицкого, ул. Октябрьской, ул. Чаплыгина, ул. Советской, ул. Шамшурина, пр. Димитрова. Организовать пешеходную зону по ул. Ленина. Изыскать возможность строительства парковок в районе | Капитальный ремонт улиц.Проработка вопроса организации пешеходной зоны по ул. Ленина и возможности строительства парковок (проект) |  60000,0  | Бюджет города | 2015\*  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.** Произведен ремонт дорог по ул. Шамшурина, ул. Чаплыгина, ул. Советской,пр. Димитрова, ул. Революции на общую сумму 51410,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 52 | 05-0005 | Открыть второй выход метрополитена на станции «Площадь Гарина – Михайловского» | Второй выход предусмотрен проектом и будет открыт по завершении строительства | - | - | 2012\* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | **Выполнен.** Второй выход открыт и эксплуатируется |
| 53 | 05-0008 | Осуществить озеленение территории МБДОУ «Детский сад № 164» | Озеленение территории  |  20,0  | Бюджет города | 2014\*  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 20,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 54 | 05-0014 | Установить ограждение МБОУ СОШ № 3, шлагбаум, оборудовать школьную спортивную площадку, заасфальтировать школьный двор, сделать дополнительное освещение | Установка ограды, оборудование школьного двора  |  200,0 | Бюджет города | 2013\*  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Установлено ограждение, освещение, ворота, заасфальтирован школьный двор и спортплощадка на сумму 1500,0 тыс. рублей, в т. ч. за счет бюджета города 200,0 тыс. рублей  |
| 55 | 05-0017 | Оснастить необходимым оборудованием, рабочей мебелью, оргтехникой, тренажерами отделение МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»  | Приобретение рабочей мебели, тренажеров, оргтехники  |  220,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, управление социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Приобретено необходимое оборудование на сумму 211,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 56 | 05-0018 | Обустроить вход в помещение МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» по ул. Советской, 7 для беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников (установка пандуса, замена входной двери и ремонт тамбура) | Установка пандуса, замена входной двери, ремонт тамбура |  161,0  | Бюджет города | 2011 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 127,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| **Железнодорожный район, избирательный округ № 6, депутат Тыртышный Антон Григорьевич** |
| 57 | 06-0001 | Ликвидировать несанкционированные свалки в частном секторе (по ул. Саратовской, ул. Оренбургской, ул. 2-ой Владимировской) | Принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок  |  400,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | **Выполнен**.С несанкционированных свалок вывезено 1300 м3 мусора. Затрачено 400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 58 | 06-0002 | Решить проблему с бродячими собаками на улицах: Саратовской, Лодочной, 1-ой Лодочной, Майской, Прибрежной, Кубановской, Кубановскому тупику, Владимировскому спуску, Чернышевскому спуску | Контроль за содержанием домашних животных и проведением отлова бродячих животных в рамках действующего законодательства |  300,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | **Выполнен.**Работа проводится по заявкам граждан и организаций силами МБУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» |
| 59 | 06-0003 | Оборудовать мусорными контейнерами ул. Кубановскую, Кубановский тупик, ул. Светофорную, ул. Ногина | Оборудование мусорными контейнерами |  360,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | **Не выполнен.**Выполнение не представляется возможным т. к. отсутствует место для установки контейнеров.Узкий проезд не позволяет использовать спецтехнику. Рассматриваются альтернативные варианты вывоза ТБО |
| 60 | 06-0006 | Выполнить ремонт проезда во дворе дома по ул. Железнодорожной, 2 | Благоустройство внутриквартальных территорий |  2200,0  | Бюджет города | 2013\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 3802,1 тыс. рублей (бюджет города)  |
| 61 | 06-0010 | Установить защитные ограждения газонов дома по ул. 1905 года, 28 с целью предотвращения порчи зеленых насаждений автомобилями | Благоустройство внутриквартальных территорий |  1500,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | **Не выполнен.**В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2013 год |
| 62 | 06-0011 | Оборудовать освещение участка Владимировского спуска от железнодорожной насыпи до ул. Владимировской | Оборудование освещения участка  |  500,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 63 | 06-0020 | Оборудовать освещение дороги межу домами по ул. Железнодорожной, 8/4 и 8/1 | Оборудование освещения |  700,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Дворы освещаются от жилых домов: над подъездами установлены «кобры», либо над входами в подъезды имеются светильники. Светильники находятся в рабочем состоянии, освещения достаточно |
| 64 | 06-0021 | Выполнить ремонт МБОУ СОШ № 84 | 1.Ремонт кровли | 6600,0,в т. ч.: 1200,0 | Бюджет города | 2011, 2015 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.** Произведены работы на сумму1108,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 65 | 06-0022 | Провести выборочный ремонт здания МБОУ СОШ № 137 | Выборочный ремонт здания (кровля, отопление, заделка швов) |  485,0  | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 1300,00 тыс. рублей (бюджет города) |
| 66 | 06-0023 | Организовать на территории микрорайона «Владимировский» продажу льготных лекарств | Организация продажи льготных лекарств в микрорайоне | - | - | 2013\* | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Отпуск льготных лекарств организован с ноября 2011 года в филиале Муниципальное предприятие «Новосибирская аптечная сеть» «Аптека № 255»  |
| 67 | 06-0024 | Провести капитальный ремонт крыши общежития по ул. Сухарной, 70 | Капитальный ремонт кровли |  177,1  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Не выполнен.** В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2012 год |
| 68 | 13д | Осуществить ремонт дорог и благоустройство улиц частного сектора: ул. Сургутской, ул. Владивостокской, проезд от Владимировского спуска до ул. Саратовской и других | Проведение отсыпки, грейдирование, устройство тротуаров, частичное асфальтирование дорог | 4070,0,в т. ч.:900,0 | Бюджет города | 2010 – 2012 2011  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.** Произведен ремонт дороги по Владимиров- скому спуску на сумму 280,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 69 | 151 | Устройство бетонной лестницы по ул. Владимировской, 3а – Прибрежной, 4 | Устройство бетонной лестницы | 400,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Железнодорожного района города Новосибирска | **Не выполнен.**В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2012 год |
| **Заельцовский район, избирательный округ № 7,** **депутат Болтенко Надежда Николаевна** |
| 70 | 07-0004 | Выполнить обустройство спортивной площадки по ул. Дуси Ковальчук, 406/1 | Дополнить площадку отдельными элементами |  350,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Установлен детский городок со спортивными элементами насумму 350,0 тыс. рублей (бюджет города)  |
| 71 | 07-0005 | Установить детский городок по Красному проспекту, 87 | Установка детского городка |  1200,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Установлен детский городок на сумму 600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 72 | 07-0006 | Выполнить благоустройство детской площадки по Красному проспекту, 87/1 | Благоустройство детской площадки |  1200,0  | Бюджет города | 2013\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Установлен детский городок на сумму 350,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 73 | 07-0007 | Выполнить асфальтирование дороги перед домом по Красному проспекту, 88 | Благоустройство внутриквартальных территорий |  910,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 2015,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 74 | 07-0008 | Выполнить благоустройство спортивной площадки, расположенной с торца (у первого подъезда) дома по Красному проспекту, 90/1  | Благоустройство спортивной площадки |  750,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен**.На общем собрании собственников жители дома от обустройства спортивной площадки отказались. В счет запланированных средств установлен детский городок и сцена во дворе дома по ул. Кропоткина, 128 на сумму 992,0 тыс. рублей(бюджет города) |
| 75 | 07-0011 | Выполнить комплексное благоустройство придомовой территории по Красному проспекту, 100 (восстановление отмостки дома и асфальтового покрытия) | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  1326,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**На общем собрании собственников жители дома от выполнения работ по ремонту отмостки отказались. В счет запланированных средств, произведено асфальтирование территории на сумму 2399,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 76 | 07-0013 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги перед домом и особенно ремонт ям на повороте перед 1-ым подъездом от дома № 118/5 к дому № 118/2 по ул. Кропоткина | Благоустройство внутриквартальных территорий |  1350,0  | Бюджет города | 2013\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 3629,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 77 | 07-0015 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги на территории дома по ул. Кропоткина, 118/6 | Благоустройство внутриквартальных территорий |  2700,0  | Бюджет города | 2013\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 4036,3 тыс. рублей (бюджет города)  |
| 78 | 07-0017 | Установить детский городок по ул. Кропоткина,128 | Установка детского городка  |  350,0  | Бюджет города | 2014\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Установлен детский городок и сцена на сумму 992,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 79 | 07-0018 | Выполнить устройство спуска - подъема, расположенного между домами по улице Кропоткина, 261/1 и Гаражно-строительным кооперативом: установить лестницы и поручни, положить асфальтовое покрытие между ул. Кропоткина и ул. Кавалерийской для проезда автомобилей | Благоустройство внутриквартальных территорий |  350,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска  | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 80 | 07-0023 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги на территории дома по ул. Кропоткина, 269/1 с установкой «лежачих полицейских» | Благоустройство внутриквартальных территорий |  9150,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 7246,7 тыс. рублей (бюджет города) с установкой «лежачих полицейских»  |
| 81 | 07-0024 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги на территории дома по ул. Линейной, 43 | Благоустройство внутриквартальных территорий |  1690,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 1879,8 тыс. рублей |
| 82 | 07-0025 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги дома по ул. Линейной,45 | Благоустройство внутриквартальных территорий |  585,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 621,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 83 | 07-0026 | Выполнить благоустройство дворовой территории по ул. Линейной, 45/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  1560,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 1389,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 84 | 07-0027 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги на территории дома по ул. Линейной, 45/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  585,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 414,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 85 | 07-0028 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги во дворе дома по ул. Линейной, 49 и ремонт дороги перекрестка по ул. Рельсовой,1 и ул. Линейной, 49 | Благоустройство внутриквартальных территорий |  1625,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 1691,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 86 | 07-0033 | Выполнить устройство пешеходного тротуара к поликлинике № 27 от ул. Кропоткина | Благоустройство внутриквартальных территорий |  100,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 323,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 87 | 07-0034 | Выполнить ремонт пешеходной зоны вдоль дома по ул. Рельсовой, 5 | Благоустройство внутриквартальных территорий |  1365,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 839,0 тыс. рублей (бюджет города)  |
| 88 | 07-0035 | Выполнить проектирование и строительство типового здания МБУЗ «Детская поликлиника № 1» | Проектирование и строительство типового здания поликлиники |  320000,0,в т.ч.100000,0 | Бюджет города | 2013 – 20152013\* | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.** Ведется оформление земельного участка по ул. Ереванскойи разработка проектно-смет-ной документации |
| 89 | 07-0036 | Предусмотреть выделение средств на ремонт и оснащение 3-го терапевтического отделения МБУЗ «Детская поликлиника № 1», расположенного по ул. Дуси Ковальчук, 406 | Ремонт и оснащение 3-го терапевтического отделения  | 3000,0 | Бюджет города | 2014\*  | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Произведены работы по ремонту помещений в отделении на сумму 8770,0 тыс. рублей (бюджет города) и приобретена медицинская техника на сумму 5150,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 90 | 07-0038 | Выполнить работы по замене ограждения, благоустройство территории, ремонт дороги, замену и оформление сцены и окон в актовом зале МБОУ СОШ № 74 (ул. Кропоткина, 119) | Благоустройство территории, замена оконных блоков и оформление сцены  |  1900,0  | Бюджет города | 2012\*  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, департамент транспорта и дорожно-благоустроитель-ного комплекса мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.** Произведена замена окон на сумму 7000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 91 | 07-0040 | Выполнить реконструкцию школьного гардероба в здании МБОУ «Лицей № 200» (ул. Кропоткина, 265) | Реконструкция школьного гардероба | 200,0  | Бюджет города | 2011  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 92 | 07-0042 | Установить детские игровые площадки на территории учреждения, ремонт туалетных комнат, асфальтирование территории МБДОУ «Детский сад № 448» (ул. Кропоткина, 120/2) | Установка детских игровых площадок, ремонт туалетных комнат, асфальтирование территории  |  6850,0  | Бюджет города | 2014\*  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.** Произведены работы по ремонту санузлов на сумму 268,0 тыс. рублей (бюджет города) и произведено благоустройство территории на сумму 207,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 93 | 07-0045 | Выполнить замену оконных блоков в здании МБОУ СОШ № 159 на пластиковые стеклопакеты | Замена оконных блоков | 2700,0  | Бюджет города | 2012\*  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.** Произведена частичная замена окон  |
| 94 | 07-0047 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги и обустройство пешеходной зоны по ул. Кропоткина,128/3  | Благоустройство внутриквартальных территорий |  2990,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 4151,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 95 | 07-0050 | Выполнить ремонт общежитий по ул. Дуси Ковальчук, 396/1 и 394/2 | Проведение ремонта общежития |  570,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 1300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 96 | 07-0052 | Восстановление пешеходной дорожки с торца дома № 109 по ул. Кропоткина до дома № 36 по ул. Деповской  | Восстановление пешеходной дорожки |  450,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 550,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 97 | 4 | Подростковый клуб «Комета» МБОУ дополнительного образования детей, подростков и молодежи «Содружество»:ул. Кропоткина, 127, ул. Кропоткина, 116 | Расширение площадей подросткового клуба за счет пристройки и надстройки спортивного зала по ул. Кропоткина, 119  | 103168,0,в т. ч.:4665,0 | Бюджет города | 2011, 20122011  | Комитет по делам молодёжи мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Разработаны технические условия. Затрачено 4665,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 98 | 5 | Провести ремонт и приобрести оборудование для детской городской поликлиники № 1 | Проведение капитального ремонта отделений по ул. Ереванская, 17 и Дуси Ковальчук, 406 | 3500,0  | Бюджет города |  2011 | Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | **Не выполнен.**Произведен капитальный ремонт отделения по ул. Дуси Ковальчук, 406 (см. наказ 07-0036). Отделение по ул. Ереванская, 17 в 2012 году будет переведено в помещение по ул. Аэропорт, 57 |
| 99 | (60\*) | Ремонт фасада школы № 55(в настоящее время МБОУ «Гимназия № 9») | Выполнение работ по проектированию и реконструкции здания, в т. ч. ремонт фасадов  | 127000,0,в т. ч.:7000,0 | Бюджет города | 2011, 2013 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Выполнялась разработка проектно-сметной документации на капремонт здания |
| **Заельцовский район, избирательный округ № 8,** **депутат Шило Ростислав Александрович** |
| 100 | 08-0001 | Выполнить ремонт кровли МБДОУ «Детский сад № 466» | Ремонт кровли здания |  1800,0  | Бюджет города | 2014\*  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Произведен ремонт кровли на сумму 1111,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 101 | 08-0002 | Установить детскую площадку во дворе дома по ул. Жуковского, 113/1 | Установка детской площадки  |  750,0 | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Установлена детская площадка на сумму 375,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 102 | 08-0004 | Выполнить ремонт дороги и тротуаров дома по ул. Дуси Ковальчук, 14 | Благоустройство внутриквартальных территорий |  4680,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 4187,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 103 | 08-0005 | Выполнить благоустройство детской площадки по ул. Сухарной, 78 | Благоустройство детской площадки |  750,0  | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Установлен детский городок на сумму 750,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 104 | 08-0008 | Произвести благоустройство домов по ул. Дуси Ковальчук, 28, 28/1, 26, 24, 22 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  8711,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 8650,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 105 | 08-0009 | Сформировать и установить детские площадки по ул. Кропоткина, 92/1 | Установка отдельных элементов или комплекса |  250,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Установлена детская площадка на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 106 | 08-0010 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории дома по ул. Тимирязева, 77 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  1105,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 1391,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 107 | 08-0012 | Оказать помощь в благоустройстве придомовой территории и асфальтировании дороги перед домом по ул. Тимирязева, 73 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  1105,0 | Бюджет города | 2013\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 851,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 108 | 08-0013 | Выполнить асфальтовое покрытие и отмостки дома по ул. Жуковского, 117, 117/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  2380,0  | Бюджет города | 2013\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.** Произведены работы по внутриквартальному благоустройству на сумму 2027,8 тыс. рублей (бюджет города). Ремонт отмостки будет выполнен за счет средств собственников в 2012 году |
| 109 | 08-0014 | Спилить аварийные деревья, установить бордюры по ул. Жуковского, 117, 117/1 | Снос аварийных деревьев |  30,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 33,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 110 | 08-0018 | Выполнить ремонт дороги вдоль дома, устройство парковочных карманов по Красному проспекту, 81/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий  | 1045,2 | Бюджет города | 2014\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 1045,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 111 | 08-0020 | Оказать содействие в асфальтировании и благоустройстве придомовой территории дома по ул. Тимирязева, 79 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  1040,0  | Бюджет города | 2014\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 1295,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 112 | 08-0023 | Выполнить формирование и установку детских площадок по ул. Дуси Ковальчук, 16 | Установка отдельных элементов или комплекса |  350,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 350,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| **Заельцовский район, избирательный округ № 9, депутат Коваленко Вадим Федорович** |
| 113 | 09-0002 | Выполнить строительство нового здания поликлиники МБУЗ «Детская поликлиника № 1» по ул. Холодильной, 16 | Проектирование и строительство типового здания поликлиники |  320000,0,в т.ч.100000,0 | Бюджет города | 2013 – 20152013\* | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.** По указанному адресу отсутствует земельный участок для размещения поликлиники. Ведется оформление земельного участка по ул. Ереванскойи разработка проектно-смет-ной документации на строительство здания поликлиники |
| 114 | 09-0004 | Выделить средства для приобретения оборудования, проведения ремонта отделения поликлиники МБУЗ «Детская поликлиника № 1» (ул. Холодильная, 16) | Выделение средств для проведения ремонта отделения поликлиники при финансовом участии Новосибирской области |  1000,0  | Бюджет города | 2014\* | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Произведены работы по ремонту помещений в отделении на сумму 6300,0 тыс. рублей (бюджет города). Приобретена медицинская техника на сумму 5150,0 тыс. рублей (бюджет города), медицинская мебель на сумму 2000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 115 | 09-0005 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги, проходящей вокруг Центрального теплового пункта по адресу: ул. Тимирязева, 70, 72, ул. Дуси Ковальчук, 91/1, 87/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий |  4175,0  | Бюджет города | 2014\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 6234,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 116 | 09-0012 | Выполнить ремонт дороги по ул. Ереванской от Мочищенского шоссе до ул. Жуковского | Ремонт дороги | 6400,0,в т. ч.:2900,0  | Бюджет города | 2010, 20122012\*  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Произведен ремонт дороги по ул. Ереванской на сумму 6740,0 тыс. рублей, в т. ч. в 2011 году на сумму 3240,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 117 | (68\*) | Переключение теплоснабжения Кадетского корпуса и потребителей, запитанных от котельных на Мочищенском шоссе, 12 и 16 на котельную № 7 по ул. Ереванской | Реконструкция котельной, переключение теплоснабжения Кадетского корпуса | 30000,0 | Бюджет города | 2013\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Заельцовского района города Новосибирска  | **Выполнен.** В 2008 ‑ 2011 годах выполнен объем работ по переключению потребителей тепловой энергии от котельных зданий по Мочищенскому шоссе, 10, 12 и Кадетского корпуса на газовую котельную, расположенную по ул. Красногорской, 5/1 на сумму 49700,0 тыс. рублей (бюджет города). В 2011 году произведены работы на сумму 11075,0 тыс. рублей(бюджет города) |
| **Заельцовский район, избирательный округ № 10, депутат Шестаков Олег Александрович** |
| 118 | 10-0002 | Установить детскую площадку по ул. Аэропорт, 51 | Установка детской площадки  |  250,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Установлен детский городок на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 119 | 10-0007 | Выполнить ремонт дороги от МБОУ СОШ № 51 до дома по ул. Кубовой, 112 | Благоустройство внутриквартальных территорий |  9650,0, в т.ч.:100,0 | Бюджет города | 2011 – 20122011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.**Выполнялись работы по очистке тротуара от МБОУ СОШ № 51 до сквера, расположенного между домами по ул. Кубовой, 104 и ул. Ку-бовой, 112 и пешеходных дорожек в сквере  |
| 120 | 10-0010 | Выполнить освещение и заасфальтировать пешеходную дорожку от стадиона «Сибирь» до ул. Новой | Установка освещения и асфальтирование дорожки |  600,0, в т. ч.:500,0  | Бюджет города | 2010 – 20112011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Заельцовского района города Новосибирска | **Выполнен.**Установлена дополнительная опора и два светильника на сумму 30,0 тыс. рублей (бюджет города). Работы по асфальтированию выполнены на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 121 | 10-0011 | Выполнить ремонт тротуара по ул. Магаданской до восточной проходной завода «Экран» | Ремонт тротуара  |  600,0  | Бюджет города | 2013\*  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Заельцовского района города Новосибирска | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 616,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 122 | 10-0012 | Снести аварийные тополя во дворе домов по ул. Магаданской, 1 и ул. Козьмы Минина, 24 | Снос аварийных деревьев |  30,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Снесено 5 аварийных деревьев. Затрачено 27,5 тыс. рублей (бюджет города)  |
| 123 | 10-0014 | Отремонтировать дорогу и заасфальтировать улицу Каунасскую | Ремонт дороги и асфальтирование ул. Каунасской |  2000,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 2400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 124 | 10-0015 | Отремонтировать дорогу по ул. Северной от ул. Анодной до ул. Падунской  | Ремонт дороги по ул. Северной |  5000,0  | Бюджет города | 2013\*  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 3600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 125 | 10-0017 | Отремонтировать дорогу по ул. Весенней | Ремонт дороги |  3300,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Заельцовского района города Новосибирска | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 3800,0 тыс. рублей (бюджет города) |
|  126 | 10-0034 | Сделать ремонт в общежитии по адресу: Территория Горбольницы, 3 | Ремонт общежития |  2795,0 | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Не выполнен.**В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2012 год |
| 127 | 10-0040 | Произвести ремонт общежития по ул. Дуси Ковальчук, 181 (в первую очередь фасада и кровли) | Ремонт общежития  |  13545,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Не выполнен.**В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2012 год |
| 128 | 10-0043 | Восстановить уличное освещение на ул. Грузинской | 1.Проектные работы   | 1900,0,в т. ч.400,0  | Бюджет города | 2011 – 20122011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Выполнен в части 2011 года.**Разработана проектно-смет-ная документация. Затрачено 400,0 тыс. рублей (бюджет города)  |
| 129 | 10-0050 | Установить лифты в 1-ом корпусе (родильный дом) и 5-ом корпусе (онкологическое отделение) МБУЗ «Городская клиническая больница № 1» | Монтаж лифтов в 1-ом и в 5-ом корпусах  |  3400,0, в т. ч.:1700,0 | Бюджет города | 2012 – 2013 2012\* | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.** Выполнены работы по устройству лифта в 1-ом корпусе на сумму 1700,0 тыс. рублей (бюджет города). Возможность устройства лифта в 5-ом корпусе будет определена в процессе проектирования в 2012 году |
| **Калининский район, избирательный округ № 11, депутат Манцуров Александр Николаевич** |
| 130 | 11-0004 | Выполнить строительство пяти и реконструировать семь теневых навесов МБДОУ «Детский сад № 491» | Строительство 5 и реконструкция 7 теневых навесов |  1350,0, в т. ч.:300,0  | Бюджет города | 2011 – 20132011  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Выполнено устройство 3 теневых навесов на сумму 299,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 131 | 11-0010 | Провести ремонт помещения мастерских МБОУ СОШ № 122 | Ремонт помещения мастерских площадью 110 кв. м |  250,0  | Бюджет города | 2012\*  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 132 | 11-0013 | Произвести ремонт аварийных участков кровли МБОУ СОШ № 26 | Частичный ремонт аварийных участков кровли |  1800,0  | Бюджет города | 2013\*  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.** Выполнен частичный ремонт кровли на сумму 1291,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 133 | 11-0015 | Оснастить МБУЗ «Детская поликлиника № 3» лабораторным, офтальмологическим, физиооборудованием | Приобретение медицинского оборудования  |  1060,0  | Бюджет города | 2015\*  | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.** Приобретен аппарат УЗИ стоимостью 2250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 134 | 11-0018 | Произвести ремонт дороги вдоль дома по ул. Олеко Дундича, 3 от пересечения с ул. 25 лет Октября до дома по ул. Олеко Дундича,1 с устройством тротуара | Благоустройство внутриквартальных территорий  | 4370,0  | Бюджет города | 2015\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.** Выполнен капитальный ремонт дороги на сумму 1650,0 тыс. рублей (бюджет города). Оборудована пешеходная дорожка по ул. Олеко Дундича от ул. 25 лет Октября (вдоль ограждения ООО «УК «Гарант») |
| 135 | 11-0021 | Произвести ремонт тротуара от ул. 25 лет Октября, 18 до ул. Менделеева | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  54,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Не выполнен**.В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2013 год |
| 136 | 11-0026 | Выполнить ремонт внутриквартальных проездов и придомовых территорий домов № 130, 130/1, 130/2, 130/3, 132, 132/1, 134, 136, 138 по ул. Кропоткина | Благоустройство внутриквартальных территорий  | 25110,0 | Бюджет города | 2015\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 29043,8 тыс. рублей (бюджет города).Благоустройство территории у дома № 138 по ул. Кропоткина было выполнено в 2003 году, находится в удовлетворительном состоянии  |
| 137 | 11-0029 | Выполнить ремонт внутриквартальных въездов между домами № 130-132, № 132-134 по ул. Кропоткина, № 134 по ул. Кропоткина и ул. Светлой | Благоустройство внутриквартальных территорий  | 3400,0 | Бюджет города | 2015\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы по ремонту внутриквартальных въездов между домами № 130-132, № 132-134 по ул. Кропоткина.Выполнен текущий (ямочный) ремонт дороги по ул. Светлой (423 кв. м) от поворота с ул. Кропоткина вдоль дома по ул. Кропоткина, 138. Общая сумма затрат составила 10601,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| **Калининский район, избирательный округ № 12, депутат Прибаловец Дмитрий Валерьевич** |
| 138 | 12-0002 | Отремонтировать системы отопления в первом и втором корпусах МБДОУ «Детский сад № 8»  | Ремонт системы отопления |  400,0  | Бюджет города | 2013\*  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.** Произведен ремонт системы отопления на сумму 140,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 139 | 12-0003 | Провести ремонт системы отопления МБДОУ «Детский сад № 19» | Ремонт системы отопления  |  400,0  | Бюджет города | 2012\*  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.** Произведен ремонт системы отопления на сумму 150,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 140 | 12-0006 | Провести ремонт систем отопления, водоснабжения и канализования МБДОУ «Детский сад № 104» | Ремонт систем отопления, водоснабжения и канализования  |  500,0  | Бюджет города | 2014\*  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.** Произведен ремонт системы отопления на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 141 | 12-0007 | Провести частичный ремонт кровли МБДОУ «Детский сад № 295» | Частичный ремонт кровли  |  300,0  | Бюджет города | 2013\*  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Произведены работы по ремонту кровли на сумму 700,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 142 | 12-0008 | Произвести капитальный ремонт систем отопления, холодного, горячего водоснабжения и канализации МБДОУ «Детский сад № 295» | Ремонт систем отопления, холодного, горячего водоснабжения и канализования  |  400,0  | Бюджет города | 2014\*  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.** Произведены работы по ремонту системы отопления на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города)  |
| 143 | 12-0012 | Провести ремонт системы отопления МБДОУ «Детский сад № 343» | Ремонт системы отопления |  300,0  | Бюджет города | 2011  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Произведены работы по ремонту системы отопления на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 144 | 12-0015 | Произвести ремонт системы отопления МБОУ СОШ № 30  | Ремонт системы отопления |  300,0  | Бюджет города | 2012\*  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Произведены работы по ремонту системы отопления на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 145 | 12-0016 | Провести ремонт медицинского кабинета МБОУ СОШ № 30  | Ремонт медицинского кабинета |  250,0  | Бюджет города | 2011  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 250 тыс. рублей (бюджет города) |
| 146 | 12-0019 | Провести ремонт системы канализации в помещениях буфета в МБОУ СОШ № 126 | Ремонт системы канализации в помещениях буфета в школе |  100,0  | Бюджет города | 2013\*  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 147 | 12-0020 | Провести ремонт санузлов МБОУ СОШ № 143 | Ремонт санузлов |  650,0  | Бюджет города | 2013\*  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.** Выполнен ремонт санузлов на сумму 350,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 148 | 12-0023 | Произвести ремонт туалетных комнат на 3 этаже МБОУ СОШ № 158 | Ремонт туалетных комнат 3 этажа |  600,0  | Бюджет города | 2014\*  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.** Выполнен ремонт туалетных комнат на сумму 370,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 149 | 12-0028 | Приобрести многоканальные переносные электрокардиографы для МБУЗ «Городская клиническая больница № 25» | Приобретение многоканальных переносных электрокардиографов |  300,0  | Бюджет города | 2015\*  | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Приобретено 2 электрокардиографа на сумму 185,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 150 | 12-0030 | Выполнить текущий ремонт детского отделения МБУЗ «Городская клиническая больница № 25» | Текущий ремонт детского отделения |  500,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.** Начат капитальный ремонт детского отделения, окончание работ запланировано на июнь 2012 года. Сумма затрат составит 62000,0 тыс. рублей (бюджет города)  |
| 151 | 12-0031 | Выполнить ремонт дороги по ул. Власова (территория МБУЗ «Городская клиническая больница № 25») | Благоустройство территории больницы |  1500,0  | Бюджет города | 2015\*  | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 1500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 152 | 12-0037 | Выполнить работы по капитальному ремонту дороги по ул. Народной | Капитальный ремонт дороги  |  18000,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Выполнен.**Произведены работы от ул. Танковой до ул. Новая Заря на сумму 25000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 153 | 12-0041 | Произвести ремонт участка дороги от ул. Новая Заря до ул. Народной | Капитальный ремонт дороги по ул. Новая Заря - ул. Народная на участке от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Учительской (4200 кв. м) |  5900,0  | Бюджет города | 2013\*  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Выполнен.**Произведен ремонт участка дороги по ул. Народной на участке от ул. Учительской до ул. Новая Заря в объеме 1800 кв. м на сумму 2500,0 тыс. рублей (бюджет города), по ул. Новая Заря от ул. Народной до ул. Богдана Хмельницкого в объеме 2000,0 кв. м на сумму 2400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 154 | 12-0043 | Установить перила возле пешеходного мостика со стороны тубдиспансера на территории МБУЗ «Городская клиническая больница № 25» | Установка перил |  40,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 40,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 155 | 12-0047 | Выполнить асфальтирование пешеходной дорожки от магазина «Мини-маркет» до дома № 17 с ответвлениями к домам № 15, 19, 21 по ул. Танковой | Благоустройство внутриквартальных территорий  | 500,0 | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города  | **Не выполнен.**В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2013 год |
| 156 | 12-0048 | Выполнить благоустройство придомовой территории по адресам: ул. Богдана Хмельницкого, 8, 8/1,13, 14/2, 15, 17, 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 28, 28/1, 29, 29/1, 29/2, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 50, 52, 62, 64, 66, 66/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий  | 102171,0, в т. ч.:2748,0 | Бюджет города | 2012, 2013 2012\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.** Произведены работы по ул. Богдана Хмельницкого, 22, 22/1, 24 на сумму 2203,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 157 | 12-0049 | Выполнить благоустройство придомовой территории по адресам: ул. Народная, 1, 1/1, 8, 13/1, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 27/1, 28, 30, 32/1, 35/1, 40, 42, 44, 46, 53, 61/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий  | 25230,7, в т. ч.:1835,5 | Бюджет города | 2011 – 20142011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.** Произведены работы по ул. Народной, 13/1, 40, 42, 44, 46 на сумму 3835,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 158 | 12-0050 | Выполнить благоустройство придомовой территории по адресам: 1-й Краснодонский переулок, 9, 2-й Красно-донский переулок, 1, 3, 4, 7, 7/1, 10, ул. Александра Невского, 10, 12, 14, 16, 32, 34, 36 | Благоустройство внутриквартальных территорий  | 36813,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Не выполнен.**Произведены работы по пер. 1-му Краснодонскому, 9, пер. 2-му Краснодонскому, 10, ул. Александра Невского, 10, 12, 14, 16 на сумму 6415,7 тыс. рублей (бюджет города). Выполнение работ по остальным адресам будет запланировано на 2013 ‑ 2014 годы |
| 159 | 12-0051 | Выполнить благоустройство придомовой территории по адресам: ул. Театральная, 36, 37, ул. Учительская, 48, 50, 52, ул. Новая Заря, 40, 47, 49, 51 | Благоустройство внутриквартальных территорий  | 11275,0, в т.ч.2789,1 | Бюджет города | 2012, 2014 2012\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.** Произведены работы по ул. Учительской, 48, 50, 52 на сумму 2737,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 160 | 12-0052 | Восстановить дорожное покрытие между домами № 37, 39 по ул. Учительской | Ремонт дорожного покрытия между домами  | 200,0 | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Работы произведены на сумму 56,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 161 | 12-0054 | Произвести ремонт фасада здания и водосливной системы МБОУ СОШ № 126 | Выборочный ремонт фасада (замена водостоков) | 250,0,в т. ч.:50,0 | Бюджет города | 2011 – 20122011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.** Выполнен выборочный ремонт водостоков на сумму 50,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 162 | 12-0055 | Установить водостоки по периметру здания МБОУ СОШ № 143 | Установка водостоков | 150,0,в т. ч.:75,0 | Бюджет города | 2011 – 20122011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Произведены работы на сумму 75,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 163 | 12-0056 | Заменить пол и окна в спортивном зале МБОУ СОШ № 143 | Замена пола и оконных блоков | 800,0 | Бюджет города | 2014\* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.** Произведен ремонт пола в спортивном зале на сумму 395,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| **Калининский район, избирательный округ № 13, депутат Сидоренко Иван Леонидович** |
| 164 | 13-0002 | Выполнить ремонт панельных швов здания МБОУ СОШ № 173  | Ремонт панельных швов (300 п. м) |  300,0  | Бюджет города | 2015\*  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.** Произведены работы на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 165 | 13-0005 | Выполнить замену электропроводки в коридоре 2-го этажа МБДОУ «Детский сад № 33»  | Замена электрической проводки в коридоре 2-го этажа |  450,0  | Бюджет города | 2012\*  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.** Произведеназамена электрической проводки на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 166 | 13-0007 | Провести ремонт кровли МБДОУ «Детский сад № 72» | Ремонт кровли |  1000,0  | Бюджет города | 2012\* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 1500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 167 | 13-0010 | Провести ремонт кровли МБДОУ «Детский сад № 510» | Ремонт кровли |  2700,0  | Бюджет города | 2013\*  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.** Выполнен ремонт кровли на сумму 1291,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 168 | 13-0011 | Выполнить ремонт кабинета доврачебного приема МБУЗ «Городская поликлиника № 29» | Ремонт кабинета доврачебного приема (38,5 кв. м) |  50,0  | Бюджет города | 2015\*  | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Ремонт кабинета выполнен в рамках проведения капитального ремонта поликлиники  |
| 169 | 13-0012 | Выполнить ремонт бывшего рентгеновского кабинета в 1 поликлиническом отделении МБУЗ «Городская поликлиника № 29» под кабинет восстановительного лечения | Ремонт помещения под кабинет восстановительного лечения  |  200,0  | Бюджет города | 2015\*  | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Произведена реконструкция и капитальный ремонт бывшего рентгеновского кабинета, в котором открыт "Центр здоровья" для детей.Ремонт помещений для отделения восстановительного лечения выполнен в рамках проведения капитального ремонта поликлиники  |
| 170 | 13-0014 | Выполнить капитальный ремонт дороги по ул. Столетова  | Капитальный ремонт дороги (8730 кв. м)  |  12222,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 8400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 171 | 13-0015 | Провести капитальный ремонт дороги по ул. Макаренко  | Капитальный ремонт дороги (8730 кв. м) |  11438,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Произведены работы от ул. Дунаевского до ул. Курчатова на сумму 10350,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 172 | 13-0016 | Провести капитальный ремонт дороги по ул. Объединения | Капитальный ремонт дороги (28330 кв. м)  |  39663,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Произведены работы от ул. Богдана Хмельницкого до Рекордного пер. на сумму 38300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 173 | 13-0017 | Провести капитальный ремонт дороги по ул. Дунаевского к войсковой части | Капитальный ремонт дороги (2400 кв. м) |  3360,0 | Бюджет города | 2015\* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Произведены работы по капитальному ремонту дороги с обустройством тротуара на сумму 2310,0 тыс. рублей (бюджет города)  |
| 174 | 13-0020 | Построить тротуар по ул. Богдана Хмельницкого, 107 к войсковой части | Строительство тротуара (570 кв. м) | 680,0  | Бюджет города | 2015\* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 540,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 175 | 13-0024 | Выполнить ремонт придомовой территории по ул. Столетова, 17/1, ул. Макаренко, 19/1, 12, 23 | Благоустройство внутриквартальных территорий  | 4028,0 | Бюджет города | 2012\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.** Произведены работы по ул. Макаренко, 12 на сумму 1379,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 176 | 13-0025 | Выполнить благоустройство придомовой территории по ул. Макаренко, 19, 19/2, 10, 22 | Благоустройство внутриквартальных территорий  | 8381,1, в т. ч.:6591,5 | Бюджет города | 2011 ‑ 20122011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.**Произведены работы по ул. Макаренко, 10, 22 на сумму 3734,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 177 | 13-0027 | Выполнить ремонт внутриквартального проезда от дома по ул. Столетова, 25 до ул. Столетова и от школы № 173 до дома по ул. Столетова, 32 | Благоустройство внутриквартальных территорий  | 3301,0,в т. ч.:2520,0 | Бюджет города | 2011 – 20122011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.**Выполнен ремонт дороги от школы № 173 до дома по ул. Столетова, 32 на сумму 2520,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 178 | 333 | Построить на Северном поселке: Микрорынок; торговый центр – супермаркет; киоск «Союзпечать» на остановке общественного транспорта «Игарская» | Размещение и эксплуатация рынка арендатором земельного участка по ул. Целинной, 31  | - | - | 2011 – 2015  | Администрация Калининского района города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**В марте 2011 года продлен договор аренды земельного участка по ул. Целинной, 31 с ООО «Стерх плюс». Разработана проектно-сметная документация на строительство универсального рынка. Проведены работы по подготовке земельного участка. Начаты строительные работы. Окончание строительства будет запланировано на 2012 год |
| 179 | 336 | Заасфальтировать дороги и тротуары на следующих улицах:ул. Б. Хмельницкого, 107, ул. Макаренко, 2 до ул. Макаренко,33, 13, 15, 23/1, 31/2, ул. Столетова, 5 до ул. Столетова, 32 (дорога к дамбе), 18/2, 20/1, 20, 21, 21/1, 23, 25, 30, 28, 26, ул. Объединения, 33, 39/1, 35/2, 90, 90/1, 35/1, с ул. Столетова, 2 – вдоль ул. Столетова, 23- на 5 микрорайон через лог;сделать тротуар с дамбы до ост. Магазин (5 микрорайон со стороны гаражей), ул. Дунаевского – сделать дорогу и тротуар, ул. Фадеева – Университет, ул. Фадеева – МОУ СОШ № 103, ул. Фадеева – маг. «Маяк» | 1. Капитальный ремонт дороги по ул.  Столетова, ул. Макаренко, ул. Дунаевского  | 22510,0, в т. ч.:18750,0 | Бюджет города  | 2011 – 20132011  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Произведен капитальный ремонт дорог по ул. Столетова, по ул. Макаренко, ул. Дунаевского на сумму 21600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 180 | 348 | МБДОУ «Детский сад №  388» по ул. Объединения, 72/2 приобрести мебель для игровых комнат, восстановить освещение, восстановить ограждения территории, восстановить (ремонт) детские площадки, восстановить (ремонт) детские веранды, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести внутренний и внешний ремонт здания, сделать обрезку деревьев, завезти землю для клумб и газонов, завезти чистый песок для детских песочниц | Ремонт детских площадок и веранд  | 120,0 | Бюджет города | 2013\* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Произведены работы по установке 2-х прогулочных веранд на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| **Калининский район, избирательный округ № 14, депутат Каличенко Андрей Владимирович** |
| 181 | 14-0004 | Выполнить ремонт стены здания МБОУ СОШ № 151 | Ремонт стены здания школы  |  150,0  | Бюджет города | 2011  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 150,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 182 | 14-0005 | Провести капитальный ремонт кровли МБОУ «Специализированная школа № 31» | Капитальный ремонт кровли |  1800,0  | Бюджет города | 2011  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Работы выполнены частично на сумму 2363,4 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2012 год |
| 183 | 14-0006 | Провести капитальный ремонт кровли МБДОУ «Детский сад № 122» | Капитальный ремонт кровли |  1800,0  | Бюджет города | 2011  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 3583,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 184 | 14-0007 | Провести ремонт санузлов МБОУ СОШ № 203  | Ремонт санузлов |  500,0  | Бюджет города | 2013\*  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.** Произведены работы на сумму 350,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 185 | 14-0008 | Провести частичный ремонт кровли МБОУ СОШ № 207 | Частичный ремонт кровли |  2000,0  | Бюджет города | 2013\* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.** Выполнен частичный ремонт кровли на сумму 310,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 186 | 14-0011 | Провести ремонт санузлов МБДОУ «Детский сад № 36» | Ремонт санузлов |  250,0  | Бюджет города | 2012\* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 187 | 14-0012 | Выполнить ремонт помещений лаборатории МБУЗ «Городская поликлиника № 29» | Ремонт лаборатории взрослой поликлиники |  2000,0  | Бюджет города | 2015\* | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 2000,0тыс. рублей (бюджет города) |
| 188 | 14-0013 | Выполнить ремонт и строительство тротуаров по ул. Кочубея | Текущий ремонт тротуара (1200 кв. м.) |  150,0  | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Произведен капитальный ремонт тротуара напротив домов № 1, 5 по ул. Кочубея на сумму 700,0 тыс. рублей (бюджет города). Магазином «Холлидей» отремонтирован тротуар вдоль дома по ул. Кочубея, 3/1 на сумму 97,0 тыс. рублей. Всего было отремонтировано 850 кв. м.Выполнен текущий ремонт 498 кв. м тротуара (от дома по ул. Кочубея, 7/1 до ул. Кочубея, 9/2 включительно) на сумму 230,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 189 | 14-0025 | Разработать и принять единые технические требования к обустройству остановочных пунктов общественного транспорта и совмещенных с ними киосков с холодильным оборудованием | Принятие мер по установлению единого порядка обустройства и содержания остановок, площадок межрейсового отстоя транспорта, тротуаров и пешеходных дорожек | - | - | 2011  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | **Не выполнен.**Исполнение нецелесообразно, т. к. в стадии разработки находятся Правила благоустройства территории города Новосибирска, которые в числе прочего включат в себя указанные требования  |
| 190 | 14-0032 | Выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий по адресам: ул. Рассветная, 1/1, 3, 5, 7, 9, 15, 6/1, 17; ул. Курчатова, 7/4, 7/3, 15, 37 | Благоустройство внутриквартальных территорий  | 29073,9, в т. ч.:2200.7 | Бюджет города | 2012, 20142012\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города  | **Выполнен в части 2011 года.** Произведены работы по ул. Рассветной, 6/1, ул. Курчатова, 7/3 на сумму 2172,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 191 | 14-0033 | Благоустроить тротуар к школе № 151 от дома № 9 по ул. Рассветной  | Благоустройство внутриквартальных территорий  | 300,0 | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города  | **Не выполнен**. В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2013 год |
| 192 | 14-0034 | Выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий по адресам: ул. Родники, 6/1, 6, 3/1, 3/2, 3, 10, 1/1, ул. Свечникова, 7, 9, ул. Земнухова, 12, 7/1, 11, 13, ул. Кочубея, 1, 3, 5, 9, 11, ул. Тюленина, 1 | Благоустройство внутриквартальных территорий  | 59401,0, в т.ч.:7300,0 | Бюджет города | 2011 – 20152011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города  | **Выполнен в части 2011 года.**Произведены работы ул. Кочубея, 1, 3, 5, ул. Тюленина, 1 на сумму 5406,0 тыс. рублей (бюджет города).Выполнение работ по остальным адресам будет запланировано на2013 - 2014 годы  |
| 193 | (10\*\*) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВт улиц частного сектора пос. Северный | В соответствии с проектом реконструкции теплового пункта и электрических сетей 10/0,4 кВт, выполненным филиалом «Новосибирские городские электрические сети» ЗАО «Региональные электрические сети», запланирована и будет производиться замена опор на железобетонные в количестве 95 шт. и замена провода сети общей протяженностью 8070 п. м. по ул. Целинной, ул. Тайшетской, ул. Тамбовской, ул. Карельской, ул. Тагильской, ул. Саянской, ул. Сельскохозяйственной, ул. Электронной, переулку Электронному и др.  | - | - | 2011 – 2013  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Выполнено проектирование реконструкции электроснабжения жилых домов по ул. Сельскохозяйственной, ул. Электронной и других  |
| 194 | 1д | Построить взрослую и детскую поликлинику в микрорайоне «Родники» | Завершение строительно-монтажных работ | 304850,0,в т. ч. 140000,0164850,0 | Бюджет города | 2011 – 2012 2011 2012\* | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**В ноябре 2011 года поликлиника по ул. Тюленина введена в эксплуатацию. Сумма затрат на строительство составила 379770,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 195 | 3д | Строительство и ремонт детских площадок по адресам: ул. Кочубея, 11, ул. Курчатова, 11, 11/2, 13, ул. Рассветная, 9, 2/3  | Установка детских городков  | 150,0 | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска  | **Выполнен.** Детские городки установлены по всем адресам, в т. ч. в 2011 году по ул. Кочубея, 11 на сумму 150,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 196 | 7д | Организовать зону отдыха в микрорайоне «Снегири» на площадке, прилегающей к территории Специальной коррекционной школы № 31 в районе домов № 5, 7 по ул. Рассветной | 2. Строительство чаши фонтана и монтаж электротехнического и гидротехнического оборудования  | 4700,0,в т. ч.:4100,0 | Бюджет города | 2010 – 2011 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Произведены работы по строительству фонтана, обустройству пешеходных дорожек (мощение плиткой) на сумму 9200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| **Калининский район избирательный округ № 15, депутат Илюхин Вячеслав Викторович** |
| 197 | 15-0012 | Выполнить ремонт кровли здания МДОУ «Детский сад № 475» | Ремонт кровли здания  |  500,0 | Бюджет города | 2011  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 339,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 198 | 15-0015 | Выполнить ремонт кровли МДОУ «Детский сад № 383» | Ремонт кровли  |  200,0  | Бюджет города | 2012\*  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 199 | 15-0017 | Выполнить ремонт здания по ул. Новоуральской, 19/1 для размещения детского сада | Ремонт здания  |  20000,0  | Бюджет города | 2013\*  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Произведен капитальный ремонт здания. Сумма затрат составила 59500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 200 | 15-0029 | Ремонт тротуаров вдоль ул. Новоуральской | Ремонт тротуаров (2550 кв. м) |  2500,0  | Бюджет города | 2014\*  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро- ительного комплекса мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.** Выполнен ремонт 1550 кв. м тротуара участка вдоль ул. Новоуральской на сумму 1597,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 201 | 15-0030 | Восстановить тротуар по ул. Чекалина от остановки общественного транспорта «Бани» до ул. Новоуральской  | Ремонт тротуаров (105 кв. м) |  250,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро- ительного комплекса мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Произведено восстановление тротуара по ул. Чекалина в объеме 320,0 кв. м на сумму 400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 202 | 15-0032 | Выполнить асфальтиро- вание центральной магистрали (ул. Новоуральская) | Капитальный ремонт дороги (3300,0 кв. м) | 10000,0,в т.ч.: 8000,0 | Бюджет города | 2010, 2012 2012\*  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро- ительного комплекса мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Выполнен капитальный ремонт дороги в полном объеме (17640 кв. м) на сумму 15000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 203 | 15-0044 | Выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий по адресам: ул. Новоуральская, 1б, 1/1, 3, 1, 1а, 8а, 5, 7, 9, 9а, 11,13, 15, 15/4, 17/5, 12, 23, 25, 27, 27а, 31а, 26, 26а, 28, 28а, ул. Магистральная, 7, 51, 51а, 51б, 53б, ул. Чекалина, 11, 11а, 13, 21 | Благоустройство внутриквартальных территорий  | 22639,6, в т. ч.:3241,3 | Бюджет города | 2012, 2015 2012\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.** Произведены работы по ул. Новоуральской, 1, 1б, 1/1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 8а, 12, 23, 25, 27, 27а, 31а, 26, 26а, 28, 28а, ул. Магистральной, 51а, 51б, 53б, ул. Чекалина, 11, 11а, 13 на сумму 18921,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 204 | 15-0047 | Выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий по адресам: ул. Флотская, 17, ул. Солидарности, 12, 14, 16, ул. Коченевская, 1, 1а | Благоустройство внутриквартальных территорий  | 5049,7 | Бюджет города | 2012\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.** Произведены работы по ул. Флотской, 17 на сумму 1824,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 205 | 15-0051 | Выполнить благоустройство улиц частного сектора: Знаменской, Спасской, Солидарности, 7-го Мошковского переулка, 7-го, 8-го Магистрального переулка, 9-го, 10-го Магистрального переулка, Хвойной, Барабинской, Чановской, Тогучинской, Маслянинской, Красноозерской, Бабаева | Благоустройство улиц частного сектора | 19046,0 | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Не выполнен.**Работы выполнены частично. Произведен ремонт дороги по ул. Барабинской, ул. Крас-ноозерской на сумму 551,3 тыс. рублей (бюджет города). По остальным адресам работы не проводились в связи с отсутствием бюджетного финансирования. Выполнение работ будет запланировано на 2012 ‑ 2015 годы  |
| 206 | 15-0052 | Выполнить благоустройство улиц частного сектора: Сталинградской битвы, Белореченской, Габова, Тевризской, Ладожской, Венгеровской, Доволенской, Карасукской, Кыштовской, Хуторской, Кочковской, Томской, Стадионной, Тихорецкой, Верхоянской, Барабинской, Заволокина | Благоустройство улиц частного сектора | 16992,0 | Бюджет города | 2013\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.** Произведен ремонт дороги по ул. Карасукской на сумму 1386,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 207 | 370 | Провести в частном секторе отсыпку и асфальтирование по ул. Белореченской, ул. Верхоянской, ул. Турухановской, ул. Томской, ул. Тевризской, ул. Тернопольской, ул. Чистопольской, ул. Селенгинской, ул. Стади-онной, ул. Вересковой, ул. Хвойной, ул. Подлесной, ул. Солидарности, ул. Купинской, ул. Каргатской, ул. Спасской, ул. Коченев-ской, ул. Убинской, ул. Здвинской, ул. Ирменской, ул. Веселовской, ул. Красноозерской, ул. Чановской, ул. Доволенской, ул. Карасук-ской, ул.  Венгеровской, ул. Кочковской,   ул. Маслянинской, ул. Кыштовской, ул. Хуторской; переулков: Великолукского, Придорожного, Томского, Подлесного, 7-го – 11-го Магистрального  | Благоустройство улиц частного сектора | 43000,0 | Бюджет города | 2013\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска  | **Выполнен в части 2011 года.** Произведен ремонт дороги по ул. Красноозерской на сумму 551,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 208 | 392 | Ремонт внутриквартальных дорог возле жилых домов по: ул. Магистральной, 53, 53 в, 55, 57 а, 57; ул. Новоураль-ской, 2, 4, 6, 14, 14 а, 16, 17/5, 18, 19, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 19/12, 20, 22, 25, 27, 27 а, 29, 32, 34, 36; ул. Чекалина, 1, 1/1, 1 а, 1 б, 3, 5, 7, 9, 17, 17 а, 19, 21, 21 а, 35; ул. Флотской, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28; ул. Рассветной, 12; ул. Тай-гинской, 26; ул. Солидарности, 61, 63 а, 69 – 80, 90-98, 103 а; ул. Амосова, 63, 65, 67, 68, 79/1 | Ремонт внутриквартальных дорог по ул. Новоуральской, 25, 27, 27 а, 29;по ул. Рассветной, 12;по ул. Солидарности, 61, 63 а, 69 – 80, 90-98, 103 а; ул. Амосова, 63, 65, 67, 68, 79/1 | 38346,1, в т. ч.:3295,0 | Бюджет города | 2011 – 20152011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.** Произведены работы по ул. Новоуральской, 25, 27, 27а, 29 на сумму 3295,0 тыс. рублей (бюджет города)  |
| 209 | (10) | Произвести замену асбестовых труб на металлические на водоводе к частному сектору м/р. завода «Искра» и передать его на баланс МУП «Горводоканал» | Замена асбестовых труб на металлические силами МУП «Горводоканал» | - | - | 2011 ‑ 2013 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска, МУП «Горводоканал» | **Выполнен в части 2011 года.**Водоснабжение осуществляется в необходимом объеме, перекладка труб будет выполняться в плановом порядке в 2012 -2013 годах |
| **Кировский район, избирательный округ № 16, депутат Тарасов Александр Валерьевич** |
| 210 | 16-0001 | Провести капитальный ремонт дороги от домов по ул. Бурденко 56, 58, 60 и ул. Мира, 57 (от ворот школы № 91 до выезда на ул. Мира) | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  1800,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |  **Выполнен.** Произведены работы на  сум-му 1818,3  тыс. рублей (бюджет города) |
| 211 | 16-0002 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда от ул. Сибиряков- Гвардейцев до ул. Телевизионной вдоль МБУЗ «Детская клиническая больница № 1», вдоль по ул. Вертковской, 5/1, 5/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  4500,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен**.Произведены работы на сум-му 4231,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 212 | 16-0004 | Выполнить капитальный ремонт пешеходной дорожки по ул. Бурденко, от дома № 9 до пересечения с ул. Горбаня | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  1700,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен**.Произведены работы на сум-му 1680,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 213 | 16-0005 | Выполнить строительство пешеходных дорожек с твёрдым покрытием от ул. Горбаня до дома № 55 по ул. Бурденко (до школы № 91)  | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  1300,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сум-му 1305,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 214 | 16-0008 | Выполнить строительство пешеходных дорожек с твёрдым покрытием от площади им. Кирова до остановки общественного транспорта «Транспортная» | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  1800,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 2162,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 215 | 16-0009 | Выполнить строительство пешеходных дорожек с твёрдым покрытием от дома по ул. Телевизионной, 11 до Профессионально-педаго-гического колледжа **(**ул. Немировича-Данченко, 121)  | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  340,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 340,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 216 | 16-0010 | Выполнить ремонт тротуаров с устройством пандусов вдоль четной стороны домов улицы Сибиряков-Гвардейцев от дома № 22 до дома № 40  | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  4050,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.** Произведены работы частично на сумму 1040,0 тыс.  рублей (бюджет города) |
|  217 | 16-0018 | Восстановить хоккейную коробку во дворе домов по ул. Мира, 27, 29, ул. Бурденко, 18,18а, 20, 22, ул. Горбаня, 20 | Восстановление хоккейной коробки  |  300,0  | Бюджет города | 2011  | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 300,0 тыс.  рублей (бюджет города) |
| 218 | 16-0020 | Заменить электропроводку в актовом зале в МБОУ СОШ № 198 | Замена электропроводки |  300,0  | Бюджет города | 2011  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 300,0 тыс.  рублей (бюджет города) |
| 219 | 16-0023 | Установить устройство эвакуационных выходов со 2-го этажа в МБДОУ «Детский сад № 286» | Установка устройства эвакуационных выходов со 2-го этажа |  360,0  | Бюджет города | 2011  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 360,0 тыс.  рублей (бюджет города) |
| 220 | 16-0024 | Приобрести промышленную стиральную машину в МБДОУ «Детский сад № 286» | Приобретение промышленной стиральной машины |  60,0  | Бюджет города | 2011  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 60,0 тыс.  рублей (бюджет города) |
| 221 | 16-0025 | Выполнить ремонт бойлера в МБДОУ «Детский сад № 317» в соответствии с санитарными нормами и правилами | Ремонт теплового узла |  100,0  | Бюджет города | 2011  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 100,0 тыс.  рублей (бюджет города) |
| 222 | 16-0026 | Сделать кровлю в филиале МБДОУ ДОД «Дом детского творчества им. А. И. Ефремова» (ул. Мира, 36) | Ремонт кровли |  2450,0  | Бюджет города | 2011  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Не выполнен.**Проведено обследование и выполнены проектные работы по капитальному ремонту кровли. Выполнение работ будет запланировано на 2012 год |
| 223 | 16-0030 | Отремонтировать пол в большом спортивном зале МБОУ СОШ № 198 | Ремонт пола |  770,0  | Бюджет города | 2011  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 770,0 тыс.  рублей (бюджет города) |
| 224 | 16-0042 | Выполнить капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 317» | 1.Ремонт кровли, отмостков, прачечной, пищеблока. | 3190,0,в т. ч.: 1730,0  | Бюджет города | 2011, 2014 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Произведенремонт кровли, прачечной, пищеблока на сумму 1730 тыс. рублей (бюджет города) |
| 225 | 16-0046 | Провести капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по адресам: ул. Вертковская, 6, 8, 8/1, 10/2, 19, 21, 23, 23/1, 27/1, 31, 33, 35/1, 37, 39/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  5270,0 | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.** Произведены работы по ул. Вертковской, 6, 8, 8/1, 10/2, 19, 21, 23/1, 27/1, 31, 33 на сумму 7465,1 тыс. руб-лей (бюджет города) |
| 226 | 16-0047 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Сибиряков–Гвардейцев, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  3500,0 | Бюджет города | 2013\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 3569,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 227 | 16-0056 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  8300,0, в т. ч.:3940,0 | Бюджет города | 2012, 20152012\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.** Произведены работы на сумму 5475,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 228 | 16-0057 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Немировича-Данченко, 91, 100/1, 123, 125  | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  3500,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.** Произведены работы на сумму 2111,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 229 | 16-0060 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Палласа, 8, 12, 6/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3300,0 | Бюджет города | 2015\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.** Произведены работы по ул. Палласа, 6/1, 8 на сумму 1752,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 230 | 16-0065 | Установить детский игровой комплекс по ул. Римского-Корсакова,11  | Установка детского игрового комплекса |  250,0  | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Установлен детский городок на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 231 | 16-0066 | Установить детский игровой комплекс по ул. Вертковской, 8/1  | Установка детского игрового комплекса |  300,0  | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Установлен детский городок на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) на сопредельной территории по ул. Вертковской, 12/1 |
| 232 | 16-0067 | Установить детский игровой комплекс по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14  | Установка детского игрового комплекса |  300,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**На общем собрании собственников жители дома по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14от установки детского игрового комплекса отказались. В счет запланированных средств установлен детский городок на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) по ул. Вертковской, 6  |
| 233 | 16-0068 | Установить детский игровой комплекс по ул. Римского-Корсакова, 26  | Установка детского игрового комплекса |  300,0  | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Установлен детский городок на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 234 | 16-0071 | Выполнить капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью: ул. Костычева от ул. Немировича-Данченко до ул. Тульской; ул. Римского-Корсакова от ул. Немировича-Данченко до ул. Тульской; ул. Телевизионной от ул. Немировича-Данченко до ул. Тульской | Капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью | 4720,0 в т. ч.:1320,0 | Бюджет города | 2011 – 2012,20142011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | **Не выполнен.**В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не проводились. Выполнение работ будет запланировано на 2013 – 2014 годы |
| 235 | 16-0072 | Выполнить капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью: от ул. Тульской, 277 до ул. Телевизионной; 1 пер. Немировича-Данченко; 1-й пер. Успенского;2-ой пер. Успенского; 3-ий пер. Успенского; 4-ый пер. Успенского; 5-ый пер. Успенского  | Капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью | 4290,0в т.ч.: 1750,0 | Бюджет города | 2011 – 20122011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | **Не выполнен.**В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не проводились. Выполнение работ будет запланировано на 2012 – 2013 годы |
| 236 | 16-0073 | Выполнить капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью: 6-й, 7-й, 8-й, 9-й пер. Успенского; 1-й и 2-й Телевизионный пер. | Капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью | 5920,0,в т. ч.:700,0  | Бюджет города | 2010 – 20132011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | **Не выполнен.**В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не проводились. Выполнение работ будет запланировано на 2013 – 2014 годы |
| 237 | 16-0074 | Выполнить капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью переулки с 1-го по 4-й Костычева | Капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью | 4400,0,в т. ч.: 1100,0  | Бюджет города | 2011 – 20132011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | **Не выполнен.**В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не проводились. Выполнение работ будет запланировано на 2013 – 2014 годы |
| 238 | 16-0075 | Установить детский игровой комплекс с малыми формами по ул. Вертковской, 14/1, 18, 31, по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 24, по ул. Римского-Корсакова, 28/2  | Установка детских игровых комплексов |  1500,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.** Установлен детский городок по ул. Римского-Корсакова, 28/2 на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 239 | 16-0081 | Установить детский игровой комплекс для детей от 3 до 14 лет во дворе домов ул. Мира, 27, 29, ул. Бурденко, 18, 18а, 20, 22, ул. Горбаня, 20 | Установка детского игрового комплекса |  300,0 | Бюджет города | 2013\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Установлен детский городок во дворе домов по ул. Мира, 27, 29, ул. Бурденко, 18, 18а, 20, 22, ул. Горбаня, 20 (один двор). Затраты составили 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 240 | 16-0084 | Установить детские спортивные комплексы и теннисные столы по ул. Римского-Корсакова, 11, по ул. Вертковской, 12/1, 18, 21, 37, по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 16, 28  | Установка детских спортивных комплексов и теннисных столов | 2400,0 | Бюджет города | 2014\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.** Установлены три детских городка: по ул. Римского Корсакова, 11,  ул. Вертковской, 21 и ул. Сибиряков-Гвардейцев, 28. Приобретены турник, брусья, которые будут установлены в теплое время 2012 года. Затраты составили 780,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 241 | 16-0087 | Установить детские площадки с теннисными столами во дворе домов по ул. Палласа, 1, 3, 8, 1/1 -12, 33, 39, 6, 23, по ул. Петухова 53, 53/2, 55/1, 55, 57 | Установка детских площадок с теннисными столами | 1750,0,в т.ч.:875,0 | Бюджет города | 2013 – 20142013\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.** Установлены два детских городка: по ул. Палласа, 1, 3, 8 на сумму 515,4 тыс. рублей (бюджет города). Приобретены турник, брусья, которые будут установлены в теплое время 2012 года |
| 242 | 16-0089 | Установить дополнительные игровые и спортивные элементы для детей в возрасте от 6 до 12 лет во дворе домов по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6  | Установка игровых и спортивных элементов |  250,0  | Бюджет города | 2013\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.** Установлендетский городок по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6, приобретены турник, брусья, которые будут установлены в теплое время 2012 года. Затраты составили 265,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 243 | 425 | Установить освещение на улицах частного сектора микрорайонов «Ольховский», «Телевизионный» и «Чукотский» | Восстановление нарушенных линий освещения, устройство новых линий освещения в местах, где они отсутствуют | 500,0 | Бюджет города | 2012\*  | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.** Частично выполнены работы по восстановлению освещения на улицах микрорайона «Телевизионный» и «Чукотский» на сумму 700,0 тыс. рублей (бюджет города). Начаты работы на микрорайоне «Ольховский»  |
| **Кировский район, избирательный округ № 17, депутат** **Кудин Игорь Валерьевич** |
| 244 | 17-0001 | Выполнить ремонт МБДОУ «Детский сад № 208» (пр. Карла Маркса, 10/4). Установить игровые формы на прогулочных площадках | 2.Ремонт электропроводки  | 745,0,в т. ч.:230,0 | Бюджет города | 2010 – 2011, 2013 2011  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Произведены работы по ремонту электропроводки на сумму 230,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 245 | 17-0002 | Произвести замену асфальтового покрытия внутриквартальных дорог у домов по ул. Космической, 12, 12/1, 14 и по ул. Новогодней, 15, 17, 21 с установкой высоких поребриков и «лежачих полицейских»  | Благоустройство внутриквартальных территорий |  6000,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 3021,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 246 | 17-0003 | Выполнить комплексное благоустройство придомовой территории дома ул. Ватутина, 35, спилить аварийные деревья и произвести санитарную обрезку | Благоустройство внутриквартальных территорий |  1550,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 1548,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 247 | 17-0004 | Выполнить комплексный ремонт дороги между МБОУ СОШ № 136 (ул. Космическая, 10), детскими садиками (пр. Карла Маркса, 10/4, 10/3) и многоквартирным домом (ул. Космическая, 12) с установкой дорожных знаков, ограничивающих проезд автотранспорта по этой дороге, с установкой 2 «лежачих полицейских» | Благоустройство внутриквартальных территорий | 4000,0 | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 629,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 248 | 17-0005 | Выполнить ремонт кровли МБОУ «Лицей № 176»(ул. Новогодняя, 20/2) | Ремонт кровли |  1600,0  | Бюджет города | 2011  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 1600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 249 | 17-0007 | Выполнить устройство ливневой канализации у домов по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 13, 15, 15/1 с целью устранения подтопления подвалов талыми и сезонными водами | Благоустройство внутриквартальных территорий с водоотводом |  1200,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 3162,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 250 | 17-0017 | Выполнить ремонт тротуара по ул. Сибиряков-Гвардейцев (от ул. Новогодней до ул. Немировича-Данченко) | Ремонт тротуара  |  2500,0  | Бюджет города | 2013\*  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Произведен ремонт тротуара по ул. Сибиряков-Гвардейцев (напротив дома № 11) на сумму 202,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 251 | 17-0019 | Выполнить капитальный ремонт асфальтового покрытия дорог и тротуаров по ул. ХХ Партсъезда, ул. Урманова, ул. Саввы Кожевникова, ул. Оловозаводской | Ремонт асфальтового покрытия | 16620,0, в т.ч.:1320,0 | Бюджет города | 2010 – 20112011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 15511,1 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2011 году на сумму 3411,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 252 | 17-0023 | Выполнить ремонт дорожного покрытия с оборудованием парковочных карманов по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 9, а также прилегающую дорогу у домов по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 7, 11, 13, 15, 15/1  | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  4000,0  | Бюджет города | 2013\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.**Произведены работы у домов по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 13, 15, 15/1 на сумму 3166,9 тыс. рублей (бюджет города)  |
| 253 | 17-0031 | Установить детскую игровую площадку во дворе дома по ул. Немировича-Данченко, 131а | Установка детской игровой площадки |  250,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Установлендетский городок на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 254 | 17-0032 | Установить детскую игровую и спортивную площадки с ограждением во дворе дома по ул. Немировича-Данченко, 139/2  | Установка детской игровой и спортивной площадки с ограждением |  250,0 | Бюджет города | 2012\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Установлен детский городок на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города)  |
| **Кировский район, избирательный округ № 18, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович** |
| 255 | 18-0001 | Произвести капитальный ремонт дорог по ул. Обогатительной, ул. Оловозаводской (по четной стороне), 2-й Обогатительной, ул. Аникина | Капитальный ремонт дорог: ул. Аникина – 2010 год; ул. Обогати-тельная – 2010, 2011 годы; ул. 2-я Обогатительная – 2015 год; ул. Оловозаводская - 2015 год  | 12612,0,в т. ч.:2000,0 | Бюджет города | 2010 – 2011, 2015\*2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Выполнен в части 2011 года.**Произведены работы по указанным улицам на сумму 11606,3 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2011 году отремонтированы улицы: Обогатительная, 2-я Обогатительная на сумму 3707,3 тыс. рублей (бюджет города), Оловозаводская на сумму 1099,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 256 | 18-0002 | Оборудовать пешеходный тротуар и освещение в тоннеле под железной дорогой по ул. Комсомольской | Строительство тротуара, организация освещения |  500,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 257 | 18-0018 | Произвести ремонт помещения и вентиляции младшей группы в МБДОУ «Детский сад № 346» (ул. Оловозаводская, 12) | Ремонт вентиляционных шахт  |  810,0, в т.ч.:410,0 | Бюджет города | 2011 ‑ 2012 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Не выполнен.** В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2012 год |
| 258 | 18-0033 | Проложить пешеходную дорожку между МДОУ «Детский сад № 455» (ул. Чигорина, 8а) и МБОУ СОШ № 192 (ул. Чигорина, 8) от дома по ул. Оловозаводской, 31 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  350,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы по благоустройству внутриквартальных территорий (включая обустройство пешеходной дорожки) на сумму 857,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 259 | 18-0034 | Отремонтировать футбольную сетку на футбольном поле за домом по ул. Герцена, 6 | Ремонт футбольной сетки  |  300,0  | Бюджет города | 2011  | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 260 | 18-0035 | Провести обрезку деревьев вдоль трамвайной линии от остановки общественного транспорта «Бугринская роща» до остановки общественного транспорта «Тюменская» | Обрезка деревьев  |  230,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 230,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 261 | 18-0044 | Обустроить детские площадки во дворе домов по ул. Тюменской, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 | Установка детских площадок |  250,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Установлен детский городок (единый двор по указанным адресам) на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города)  |
| 262 | 18-0045 | Выполнить обрезку аварийных деревьев по ул. Урманова, 11, 13, ул. Оловозаводской, 1/3, 3, 9, 43, ул. Чигорина, 12, 14, ул. Герцена, 10, ул. Комсомольской, 3, 31, 33, ул. Чемской, 10, 14, 14а, 36, ул. Тюменской, 3, 7, 5, 9, 11, 15, 17, ул. Оловозаводской, 15, 19 | Обрезка аварийных деревьев |  500,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Не выполнен.**Работы выполнены частично на сумму 436,6 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2012 год  |
| 263 | 18-0048 | Установить знак «Осторожно дети» возле дома по ул. Аникина, 31 | Установка дорожного знака при положительном заключении ГИБДД  |  10,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Установлен дорожный знак на сумму 10,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 264 | 18-0054 | Оборудовать спуск к реке Обь возле домов по ул. Саввы Кожевникова, 15, 13 | Строительство лестничного спуска  |  1000,0  | Бюджет города | 2012\* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Разработана проектно-сметная документация. Затрачено 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 265 | 18-0055 | Установить знак безопасности «зебру» между домом по ул. Комсомольской, 1 и магазином «Лидер» (ул. Комсомольская, 2), на остановке общественного транспорта «Комсомольская» и остановке общественного транспорта «Литейно-механический завод» | Установка «зебры» после получения заключения ГИБДД о возможности нанесения дорожной разметки | 120,0 | Бюджет города | 2012\* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Произведены работы по установке «зебры» на сумму 40,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2012 год |
| 266 | 18-0058 | Приобрести звукоусиливающую аппаратуру для ТОС «Комсомольский» | Приобретение звукоусиливающей аппаратуры |  100,0  | Бюджет города | 2011  | Управление общественных связей мэрии города Новосибирска  | **Выполнен.**Приобретена аппаратура на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 267 | 18-0060 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги по ул. Чемской, 16 | Благоустройство внутриквартальных территорий  | 880,0 | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 844,5 тыс. рублей (бюджет города)  |
| 268 | 18-0061 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги по ул. Гэсстроевской, 83 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  1210,0 | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 1100,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 269 | 18-0065 | Выполнить капитальный ремонт дороги между домами по ул. Комсомольской, 4 и 2, вдоль домов по ул. Саввы Кожевникова, 3, 1/1, 9 с установкой ливневой канализации | Благоустройство внутриквартальных территорий с водоотводом  |  1800,0 | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 1641,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 270 | 18-0067 | Выполнить благоустройство площадки между домами  по ул. Герцена, 6, 6/1 и Саввы Кожевникова, 17, 19 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  600,0, в т. ч.:300,0300,0 | Бюджет города | 2012 – 2013 2012\*2013\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 657,6 тыс. рублей (бюджет города)  |
| 271 | 18-0069 | Выполнить строительство парковочного кармана между домами по ул. Чемской, 40 и 24 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  200,0 | Бюджет города | 2013\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы по благоустройству внутриквартальных территорий (включая обустройство парковочного кармана) на сумму 1603,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 272 | 18-0073 | Установить детские площадки во дворе домов по улицам: Обогатительной, 11, Чигорина, 12, 14, Оловозаводской, 12/1, Аникина, 25а, Комсомольской, 4 (1-8п, 9-15п.), 7, 9а,  Герцена, 6/1, 8/1, Чемской, 24, 40  | Установка детских площадок | 3000,0 | Бюджет города | 2014\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.**Установлен детский городок по улицам: Комсомольской, 4, Герцена, 6/1, Чемской, 24, 40, приобретены турник, брусья, которые будут установлены в теплое время 2012 года. Общая сумма затрат составила 780,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 273 | 18-0076 | Установить детскую спортивную площадку возле дома по ул. Герцена, 8/2, по ул. Саввы Кожевникова,19(дополнить 2 теннисных стола) | Установка детской площадки | 40,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Установлен детский городок по ул. ул. Герцена, 8/2 на сумму 208,5 тыс. рублей (бюджет города), по ул. Саввы Кожевникова, 19 установлены 2 теннисных стола и песочница на общую сумму 29,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 274 | 18-0088 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальной дороги по ул. Оловозаводской, 1/2, 14, 18, 41, ул. Чемской, 12, ул. Гэсстроевской, 61, ул. Саввы Кожевникова, 13 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  5350,0, в т.ч.:2470,0 | Бюджет города | 2012 – 20132012\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.**Произведены работы по ул. Оловозаводской, 1/2 на сумму 1097,7 тыс. рублей(бюджет города) |
| 275 | 18-0099 | Установить детские площадки во дворе домов по Чигорина, 2 (дополнить формами), 10, 14/1 | Установка детских площадок | 750,0 | Бюджет города | 2014\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Установленытри детских городка на сумму 750,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| **Кировский район, избирательный округ № 19, депутат Бестужев Александр** **Владимирович** |
| 276 | 19-0001 | Передать водопроводные сети по 1-5-ому Бронным переулкам, на баланс в МУП «Горводоканал»  | Перевод водопроводов на баланс в МУП «Горводоканал»  |  10,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Не выполнен.** Водопроводные сети по 4-му переулку переданы на баланс в МУП «Горводоканал». По 1, 2, 3 и 5 переулкам проведена топосъемка. Выполнение работ будет запланировано на 2012 год |
| 277 | 19-0005 | Установить спортивно-игровой детский комплекс у дома по ул. Зорге , 43 | Установка спортивно-игрового детского комплекса  |  700,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Установлен детский городок на сумму 700,0 тыс. рублей (бюджет города)  |
| 278 | 19-0006 | Установить спортивно-игровой детский комплекс у дома по ул. Зорге, 123 | Установка спортивно-игрового детского комплекса |  500,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Установлен детский городок на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города)  |
| 279 | 19-0013 | Выполнить ремонт кровли МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 158» (ул. Петухова, 52а) | Ремонт кровли  |  500,0  | Бюджет города | 2011  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 280 | 19-0019 | Выполнить ремонт раздевалки МБДОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Молодежный» (ул. Зорге, 107)  | Ремонт раздевалки |  200,0  | Бюджет города | 2011  | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 281 | 19-0020 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов домов по ул. Громова, 1, 3, 5 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  2200,0  | Бюджет города | 2012\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 2964,4тыс. рублей (бюджет города) |
| 282 | 19-0021 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием дома и парковочных карманов (ул. Зорге, 11) | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  1000,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 1171,5тыс. рублей (бюджет города) |
| 283 | 19-0022 | Выполнить комплексное благоустройство внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов (ул. Зорге, 13) | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  1000,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 1210,2тыс. рублей (бюджет города) |
| 284 | 19-0023 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов (ул. Зорге, 69) | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  1000,0 | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 703,3тыс. рублей (бюджет города) |
| 285 | 19-0036 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 97 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  1000,0  | Бюджет города | 2013\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 782,7тыс. рублей (бюджет города) |
| 286 | 19-0037 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 117/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий  | 1000,0 | Бюджет города | 2013\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 1229,2тыс. рублей (бюджет города) |
| 287 | 19-0038 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Зорге, 117/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  800,0  | Бюджет города | 2013\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 1228,1тыс. рублей (бюджет города) |
| 288 | 19-0050 | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Петухова, 120 | Благоустройство внутриквартальных территорий  | 1000,0 | Бюджет города | 2014\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 1211,7тыс. рублей (бюджет города) |
| 289 | 19-0051 | Установить спортивно-игровые детские комплексы по ул. Петухова, 120, 122, 90, 92, 82, 82/2 | Установка спортивно-игровых комплексов | 500,0 | Бюджет города | 2014\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.**Установлен детский городок по ул. Петухова, 82, 120, приобретены брусья и турник. Общая сумма затрат составила 265,4 тыс. рублей(бюджет города) |
| 290 | 19-0052 | Установить спортивно-игровые детские комплексы по ул. Петухова, 52, 78, 80 | Установка спортивно-игровых комплексов | 750,0 | Бюджет города | 2014\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.**Установлен детский городок по ул. Петухова, 52 на сумму 250,0 тыс. рублей(бюджет города) |
| 291 | 19-0053 | Установить спортивно-игровой детский комплекс по ул. Зорге, 151 | Установка спортивно-игрового комплекса | 250,0 | Бюджет города | 2014\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Установлен детский городок по ул. Петухова, 153 (адрес изменен в связи с технической невозможностью установки городка по ул. Зорге, 151), приобретены брусья и турник. Общая сумма затрат составила 265,4 тыс. рублей (бюджет города)  |
| 292 | 19-0055 | Установить спортивно-игровой детский комплекс по ул. Зорге, 117/2 | Установка спортивно-игрового детского комплекса | 250,0 | Бюджет города | 2014\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Установлен детский городок на сумму 250,0 тыс. рублей(бюджет города) |
| 293 | 19-0056 | Установить спортивно-игровой детский комплекс по ул. Зорге, 75, 77, 87, 97 | Установка спортивно-игровых детских комплексов | 1000,0 | Бюджет города | 2015\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.**Установлен детский городок по ул. Зорге, 97 на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города)  |
| 294 | 19-0061 | Установить спортивно-игровые комплексы по ул. Зорге, 11, 13 | Установка спортивно-игровых комплексов | 500,0 | Бюджет города | 2013\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Установлено два Детских городка по ул. Зорге, 11, 13 на сумму 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 295 | 19-0063 | Установить многофункциональный спортивно-игровой детский комплекс по ул. Громова, 7 | Установка многофункционального спортивно-игрового детского комплекса |  250,0  | Бюджет города | 2013\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Установлено двадетский городка по ул. Громова, 7 на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 296 | 19-0066 | Выполнить стяжку наружных конструкций по всему периметру здания, укрепить фундамент и установить отмостки здания МБДОУ «Детский сад № 436» (ул. Петухова, 116а) | Проведение обследования состояния здания  | 100,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Не выполнен.** По результатам проведенного обследования выполнение работ будет запланировано на 2012 год  |
| 297 | 19-0068 | Отремонтировать фасад здания МБОУ СОШ № 63 (Зорге, 39) | Ремонт парапета и стены | 2000,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 2000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 298 | 503 | Восстановление ливневой канализации домов № 130, 132 по ул. Петухова | Разработать проектно-сметную документацию и осуществить строительство коллектора | 3300,0,в т. ч.:300,0 | Бюджет города | 2011 – 2012 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского района города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Разработана проектно-сметная документация. Затрачено 290,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 299 | 513 | Текущий ремонт МБДОУ «Детский сад № 408» | Ремонт кровли | 8500,0 | Бюджет города | 2013\* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 6514,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 300 | 515 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 183 | Ремонт фасада, кровли, сантехнические работы, электромонтажные работы | 10000,0 | Бюджет города | 2014\* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Произведен частичный ремонт кровлина сумму 2650,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| **Кировский район, избирательный округ № 20, депутат Алексеев Владимир Владимирович** |
| 301 | 20-0002 | Выполнить ремонт мягкой кровли в МБДОУ «Детский сад № 191»  | Ремонт мягкой кровли  |  421,0  | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 421,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 302 | 20-0004 | Установить защитные экраны радиаторов в спальнях МБДОУ «Детский сад № 425» | Установка защитных экранов радиаторов |  20,0  | Бюджет города | 2011  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 20,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 303 | 20-0006 | Выполнить капитальный ремонт клубного корпуса МБДОУ ДОД «Детский дом творчества «Кировский» | Капитальный ремонт клубного корпуса |  420,0  | Бюджет города | 2013\*  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 420,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 304 | 20-0007 | Заменить трубы холодного и горячего водоснабжения в подвале МБДОУ ДОД «Детский дом творчества «Кировский» | Замена труб холодного и горячего водоснабжения | 100,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 305 | 20-0012 | Выполнить ремонт дороги от ул. Зорге вдоль дома по ул. Зорге, 132 до въезда на территорию МБОУ «Гимназия № 7» | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  3150,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 1754,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 306 | 20-0015 | Заменить трубы транзитной магистрали холодного и горячего водоснабжения в подвале дома № 227 по ул. Зорге | Замена труб холодного и горячего водоснабжения в подвале |  300,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Не выполнен.** ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» выполнение работ будет запланировано на 2013 год |
| 307 | 20-0016 | «Заменить трубы транзитной магистрали в подвале дома № 213 по ул. Зорге  | Замена труб холодного и горячего водоснабжения в подвале |  170,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Не выполнен.** ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» выполнение работ будет запланировано на 2013 год |
| 308 | 20-0017 | Заменить трубы транзитной магистрали в подвале дома № 60 по ул. Зорге | Замена труб холодного и горячего водоснабжения в подвале |  300,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Не выполнен.** ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» выполнение работ будет запланировано на 2012 год |
| 309 | 20-0018 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги, строительство парковочных карманов у дома по ул. Зорге, 32 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  1000,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 1357,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 310 | 20-0019 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги у дома по ул. Зорге, 267 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  1000,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 991,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 311 | 20-0020 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги между МБОУ «Гимназия № 7» и домами по ул. Зорге, 6, 8, 10 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  1000,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 836,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 312 | 20-0021 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги с комплексным благоустройством у дома по ул. Зорге, 271  | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  1000,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 1070,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 313 | 20-0022 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги у дома по ул. Зорге, 42  | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  1000,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 1137,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 314 | 20-0023 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги с парковочными местами по ул. Зорге, 247 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  800,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 683,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 315 | 20-0024 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги с парковочными местами по ул. Зорге, 269 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  1000,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 839,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 316 | 20-0025 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги с парковочными местами по ул. Зорге, 267 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  1000,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 991,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 317 | 20-0028 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги с парковочными местами и тротуарными дорожками по ул. Зорге, 209 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  1500,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 2181,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 318 | 20-0036 | Установить детский спортивный комплекс во дворе домов по Зорге, 213-215 | Установка детского спортивного комплекса |  250,0  | Бюджет города | 2013\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Установлен детский городок на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 319 | 563 | Расширение, ремонт и освещение дороги от ул. Петухова до ул. Бородина | Устройство освещения | 3000,0 | Бюджет города | 2011  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска | **Не выполнен**.МБУ «Горсвет» направлен запрос в ОАО «СибирьЭнерго» для получения технических условий ЗАО «Региональные электрические сети» на технологическое присоединение мощности. В связи с необходимостью строительства трансформатор-ной подстанции выполнение работ будет запланировано на 2014 год  |
| **Ленинский район, избирательный округ № 21, депутат Моисеев Сергей Николаевич** |
| 320 | 21-0001 | Установить технические средства регулирования движения на дорогах, ведущих к МБОУ СОШ № 210 от ул. Котовского, 3, 39, 56 микрорайона «Горский» | Установка «лежачего полицейского» |  50,0  | Бюджет города | 2012\* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Выполнены работы по установке двух ИДН в районе МБОУ СОШ № 210 на сумму 50,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 321 | 21-0003 | Выполнить ремонт дорожного полотна по ул. Выставочной с расширением проезжей части  | Ремонт дорожного полотна |  10000,0  | Бюджет города | 2012\* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Выполнен ремонт дорожного полотна по ул. Выставочной (от ул. Котовского до ул. Планировочной) на сумму 4400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 322 | 21-0004 | Произвести ремонт дорожного полотна по ул. Планировочной от микрорынка «Ольхон» до пересечения с ул. Ватутина | Ремонт дорожного полотна |  1000,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 6720,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 323 | 21-0005 | Установить светофор на пересечении ул. Пермитина и ул. Котовского | Установка светофорного объекта |  1500,0  | Бюджет города | 2015\*  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро -ительного комплекса мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Светофорный объект установлен. Затраты составили 950,0 тыс. рублей, (в т. ч. 450,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 324 | 21-0006 | Обустроить безопасный переход через ул. Выставочную (между домами 47 и 50 микрорайона «Горский») | Установка дорожных знаков  |  10,0  | Бюджет города | 2015\* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Установлены дорожные знаки «Пешеходный переход». Затраты составили 10,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 325 | 21-0008 | Установить технические средства регулирования движения на дороге перед МБОУ СОШ № 56  | Установка дорожных знаков |  10,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Установлены дорожные знаки «пешеходный переход» по ул. Планировочной в районе МБОУ СОШ № 56 на сумму 10,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 326 | 21-0010 | Выполнить ремонт дорог в микрорайоне «Затон» от здания передвижной механизированной колонны до остановки общественного транспорта «Затон» по ул. Полярной | Ремонт дорог |  10000,0  | Бюджет города | 2015\*  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 12900,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 327 | 21-0013 | Организовать работу социального автобуса от отдаленных улиц микрорайона «Лесоперевалка» до центральных (до МБОУ СОШ № 72 и кабинета общей врачебной практики) | Организация работы транспорта | - | - | 2011  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | **Не выполнен.**Согласно акту обследования межведомственной комиссии, не имеется условий и технической возможности открытия автобусного маршрута общественного пассажирского транспорта по ул. 1-ой Чулымской  |
| 328 | 21-0017 | Установить светофор на пересечении ул. Большой, ул. Дивногорской, ул. 2-й Станционной | Установка светофорного объекта |  1500,0  | Бюджет города | 2015\* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Светофорный объект установлен и введен в эксплуатацию. Затраты составили 1661,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 329 | 21-0025 | Выполнить благоустройство внутридворовых территорий по ул. Ватутина, 1, 1а, 7, ул. Пермитина, 1/1, 1/3, ул. Путевой, 11, 18 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  3600,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.**Произведены работы по ул. Ватутина, 1, 1а, 7 на сумму 3386,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 330 | 21-0028 | Выполнить комплексное обустройство придомовой территории с оборудованием парковочных мест у дома по ул. Котовского, 3 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  750,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 845,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 331 | 21-0032 | Произвести снос аварийных тополей у дома по ул. Пермитина, 3, 3/1, 3/2, по ул. Полярной, 5, 17, ул. Капитанской, 7, ул. Судоремонтной, 1, 3, 4 | Снос аварийных деревьев |  100,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 277,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 332 | 21-0033 | Выполнить благоустройство придомовой территории дома по ул. Пермитина, 3/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  600,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 548,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 333 | 21-0034 | Выполнить ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 56 по ул. Планировочной, 7  | Ремонт кровли  |  1840,0  | Бюджет города | 2013\*  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Выполнен частичный ремонт кровли на сумму 437,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 334 | 21-0035 | Решить вопрос использования для размещения детского сада здания по ул. Ватутина, 11/1  | Решение вопроса использования здания |  62500,0  | Бюджет города | 2012\* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Произведены работы по реконструкции здания. Детский сад открыт. Затраты составили 62500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 335 | 21-0044 | Подготовить документы и оказать содействие для включения в программу расселения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» аварийных жилых домов по ул. Клубной, 92, 94, 72  | Подготовка пакета документов для признания домов аварийными и подлежащими сносу и предоставление его на рассмотрение Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного жилого дома муниципального жилищного фонда аварийным и подлежащим сносу. После принятия Межведомственной комиссией соответствующего решения определение вопроса о включении данных домов в реестр ветхих домостроений, определение графика их расселения и сноса | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2010 – 2011 | Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска  | **Не выполнен.**Администрацией Ленинского района города Новосибирска направлено письмо в МУП УЖХ Ленинского района с просьбой о подготовке документов на рассмотрение Межведомственной комиссией |
| 336 | 21-0047 | Обеспечить оргтехникой Центр социализации детей и молодежи им. Иванченко- структурное подразделение МБОУ «Культурно-образовательный центр «Юность» | Приобретение многофункционального устройства workcenter(ксерокс, факс) |  12,0  | Бюджет города | 2011  | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Приобретено необходимое оборудование на сумму 6,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 337 | 593 | Установить опоры, провести 1600 м провода для стабилизации напряжения в поселке «Лесоперевалка» | Взаимодействие с ОАО «Новосибирскэнерго» по решению вопроса и проведению мероприятий по улучшению электроснабжения поселка «Лесоперевалка». Постоянный контроль ситуации с энергоснабжением | - | - | 2011 – 2015 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.**Работы по реконструкции ведутся силами ЗАО «РЭС» в соответствии с инвестиционной программой. Завершены работы по реконструкции электрических сетей по улицам: Ракитной, 1-й Ракитной, Щукина, Яринской, Дальней, 2-й Дальней, Моторной. Затраты на выполнение работ составили 5140,0 тыс. рублей (бюджет города).Выполнение работ привело электроснабжение поселка в соответствие с необходимыми параметрами  |
| 338 | 594 | Построить 2 подстанции и провести 2 км линий электропередач в «Балластном карьере» | Взаимодействие с ОАО «Новосибирскэнерго» по решению вопроса и проведению мероприятий по улучшению электроснабжения. Постоянный контроль ситуации с энергоснабжением | - | - | 2011 – 2015  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.**Работы по реконструкции ведутся силами ЗАО «РЭС» в соответствии с инвестиционной программой  |
| 339 | 605 | Ремонт дорог. Отсыпка дорог, грейдирование: «Лесоперевалка»: ул. 1-я, 2-я, 3-я Чулымская, Шоссейная, Дальняя, Литовская, Болотная, Яринская, Проточная, Попова, Самотечная, Таежная;«Затон»: ул.  Капитанская, Судоремонтная, Междуреченская, Портовая, 1-я Портовая, 2-я Шоссейная, Полярная - Заобская, Капитанская - Заобская.Центральные дороги улиц «Балласного карьера»:  ул. Большая, Туннельная, Восточный поселок, Планировочная, дорога к МБОУ СОШ № 210 через частный сектор | 1. Ремонт внутриквартальной территории Восточного поселка2. Ремонт внутриквартальной территории ул. Планировочной | 37825,5,в т. ч.:18784,0 | Бюджет города | 2010 – 20122011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска  | **Выполнен в части 2011 года.**Произведен ремонт дорог по ул. Большой на сумму 11861,52 тыс. рублей (бюджет города), ул. Болотной на сумму 1170,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| **Ленинский район, избирательный округ № 22, депутат Червов Дмитрий Валерьевич** |
| 340 | 22-0005 | Произвести замену аварийных оконных переплетов и спиливание аварийных деревьев в МБОУ «Гимназия № 14» (ул. Университетская,1) | 1.Спиливание аварийных деревьев 2.Замена аварийных оконных переплетов | 3020,0,в т. ч.: 20,01500,01500,0  | Бюджет города | 2011 – 2013 2011 2012\*2013\* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Произведена замена аварийных окон в спортивном и актовом зале на сумму 1730,0 тыс. рублей (бюджет города). Спилены аварийные деревья на сумму 20,0 тыс. рублей (бюджет города)  |
| 341 | 22-0006 | Выполнить ремонт карниза здания МБОУ СОШ № 27 | Ремонт карниза здания  |  670,0  | Бюджет города | 2011  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 667,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 342 | 22-0097 | Выполнить ремонт общежития по ул. Римского-Корсакова, 10 | Ремонт общежития |  600,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Здание по указанному адресу является жилым домом. Произведены работы по благоустройству внитриквартальных территорий на сумму 600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 343 | 22-0098 | Выполнить ремонт общежития по ул. Римского-Корсакова, 12 | Ремонт общежития |  600,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Здание по указанному адресу является жилым домом. Произведены работы по благоустройству внитриквартальных территорий на сумму на сумму 600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 344 | 22-0099 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Римского-Корсакова, 12а, 14, 16 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  1650,0  | Бюджет города | 2012\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.**Произведены работы по ул. Римского-Корсакова, 12а на сумму 316,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 345 | 22-0114 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Титова, 11  | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  650,0  | Бюджет города | 2013\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.**Произведены работы на сумму 308,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 346 | 22-0116 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Титова, 13, 15, 17, 19, 21/2  | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  3200,0  | Бюджет города | 2013\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.**Произведены работы по ул. Титова, 13, 15, 17, 19 на сумму в 1460,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 347 | 22-0117 | Выполнить ремонт дорожного полотна по ул. Выставочной до пересечения с ул. Ватутина | Ремонт дороги  |  10000,0  | Бюджет города | 2015\*  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Выполнен в части 2011 года.**Частично произведен ремонт дорожного полотна на сумму 3400,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 348 | 22-0124 | Оборудовать пешеходный переход в районе пересечения ул. Блюхера и пр. Карла Маркса (в районе дома по ул. Блюхера, 1) | Оборудование пешеходного перехода через трамвайные пути |  100,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Выполнен.**Произведены работы по асфальтированию пешеходного перехода через трамвайные пути в районе пересечения ул. Блюхера с пр. Карла Маркса на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 349 | 611 | Выделить средства на ускорение сноса ветхого жилья на жилом массиве «Телецентр» | Разработка целевой программы сноса всего ветхого жилья на жилом массиве «Телецентр» | Будут определены после принятия программы | Бюджет города | 2011 – 2015 | Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Расселены 2 жилых дома: по ул. Серафимовича, 28, 5-й пер. Римского-Корсакова, 5. Расселение дома по ул. Серафимовича, 6 планируется в 2011 – 2013 годах. Дальнейшее расселение ветхого и аварийного жилищного фонда микрорайона «Телецентр» планируется осуществлять путем проведения аукционов на право заключения договоров о развитии застроенной территории  |
| **Ленинский район, избирательный округ № 23, депутат Кожемякин Эдуард Анатольевич** |
| 350 | 23-0007 | Выполнить благоустройство территории по ул. Пархоменко, 90, 72, ул. Киевской, 17, ул. Широкой, 111  | Благоустройство внутриквартальных территорий  | 8400,0, в т. ч.:4100,0 | Бюджет города | 2012, 20142012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.**Произведены работы по ул. Пархоменко, 90, ул. Киевской, 17 на сумму 5614,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 351 | 23-0008 | Произвести ремонт дороги с устройством ливневой канализации по ул. Котовского, 36 | Благоустройство внутриквартальных территорий с водоотводом |  1800,0  | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведен ремонт дороги и выполнены мероприятия по отводу дождевых и талых вод на сумму 1800,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 352 | 23-0009 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов и произвести снос аварийных деревьев по ул. Ватутина, 6 | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев |  650,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 650,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 353 | 23-0010 | Произвести снос аварийных деревьев по Восточному поселку, 7а | Снос деревьев |  50,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 15,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 354 | 23-0012 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов и произвести снос аварийных деревьев по Восточному поселку, 11а | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев |  650,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.**Произведен снос деревьев на сумму 6,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 355 | 23-0013 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов и произвести снос аварийных деревьев по Восточному поселку, 17а | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев |  650,0  | Бюджет города | 2012\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.**Произведен снос деревьев на сумму 16,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 356 | 23-0015 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Киевской, 10 | Благоустройство внутриквартальных территорий |  600,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 357 | 23-0016 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Киевской, 11 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  600,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 785,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 358 | 23-0017 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Киевской, 13 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  650,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 1277,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 359 | 23-0018 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Киевской, 15 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  600,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 555,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 360 | 23-0020 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Киевской, 17 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  600,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 1077,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 361 | 23-0022 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Котовского, 15 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  450,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 934,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 362 | 23-0023 | Выполнить снос и санитарную обрезку деревьев по ул. Котовского, 17 | Снос и обрезка деревьев |  50,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 44,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 363 | 23-0024 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории по ул. Котовского, 20 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  550,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 1047,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 364 | 23-0025 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории по ул. Котовского, 21/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  500,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 521,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 365 | 23-0026 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Котовского, 22 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  650,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 1165,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 366 | 23-0027 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Котовского, 24 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  650,0 | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 1382,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 367 | 23-0028 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории, ремонт внутриквартальных дорог с устройством парковочных карманов по ул. Котовского, 25/1  | Благоустройство внутриквартальных территорий  | 1450,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 664,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 368 | 23-0029 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги и произвести снос аварийных деревьев по ул. Котовского, 28 | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос деревьев |  900,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 1384,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 369 | 23-0030 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Котовского, 28/1  | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  650,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 641,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 370 | 23-0031 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги по ул. Котовского, 29 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  500,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 1275,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 371 | 23-0033 | Произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Котовского, 31 | Обрезка деревьев | 50,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 410,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 372 | 23-0034 | Выполнить ремонт внутриквартальной территории с устройством парковочных карманов и произвести снос аварийных деревьев по ул. Котовского, 32 | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос деревьев |  700,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 2661,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 373 | 23-0035 | Расширить внутрикварталь-ную дорогу, произвести снос аварийных деревьев по ул. Котовского, 33 | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев |  500,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 621,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 374 | 23-0036 | Выполнить ремонт внутриквартальной территории, благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Котовского, 35 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  900,0 | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 1248,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 375 | 23-0038 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Котовского, 40 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  600,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 2404,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 376 | 23-0039 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Котовского, 41 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  600,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 1221,5 тыс. рублей (бюджет города) |
| 377 | 23-0041 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Котовского, 43 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  550,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы (бюджет города) на сумму 1260,9 тыс. рублей  |
| 378 | 23-0042 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории по ул. Котовского, 44 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  650,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 1669,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 379 | 23-0043 | Произвести снос и санитарную обрезку деревьев по ул. Котовского, 47 | Снос и обрезка деревьев |  50,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 33,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 380 | 23-0044 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги по ул. Котовского, 50 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  700,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 1388,9 тыс. рублей (бюджет города) |
| 381 | 23-0045 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории по ул. Котовского, 52 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  850,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 1269,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 382 | 23-0046 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Пархоменко, 14 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  550,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 970,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 383 | 23-0047 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Пархоменко, 14а | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  550,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 1191,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 384 | 23-0050 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории, ремонт внутриквартальных дорог по ул. Пархоменко, 26 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  1100,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 1669,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 385 | 23-0055 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов, асфальтированием пешеходной дорожки, произвести снос аварийных деревьев по ул. Пархоменко, 80 | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев |  1100,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 700,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 386 | 23-0056 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Пархоменко, 82 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  700,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 1158,6 тыс. рублей (бюджет города)  |
| 387 | 23-0083 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов и произвести снос аварийных деревьев по ул. Станиславского, 4 | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев |  850,0  | Бюджет города | 2013\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 3148,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 388 | 23-0084 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов и произвести снос аварийных деревьев по ул. Станиславского, 4/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев |  600,0  | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 1353,8 тыс. рублей (бюджет города)  |
| 389 | 23-0085 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Станиславского, 4/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий |  500,0  | Бюджет города | 2013\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 1651,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 390 | 23-0086 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Станиславского, 4/3 | Благоустройство внутриквартальных территорий |  500,0  | Бюджет города | 2013\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 1090,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 391 | 23-0088 | Выполнить благоустройство придомовой территории по ул. Станиславского, 6 | Благоустройство внутриквартальных территорий |  700,0 | Бюджет города | 2013\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 1727,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 392 | 23-0091 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов и ремонт внутриквартальных дорог по ул. Троллейной, 15  | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  1500,0  | Бюджет города | 2013\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 1419,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 393 | 23-0092 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Троллейной, 18 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  700,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Не выполнен.**Выполнение работ нецелесообразно. Благоустройство территории выполнено в 2006 году. Двор находится в удовлетворительном состоянии |
| 394 | 23-0093 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории и ремонт внутриквартальной дороги по ул. Троллейной, 22 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  1700,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Не выполнен**.В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2013 год |
| 395 | 23-0094 | Выполнить расширение и благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Троллейной, 24 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  700,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Не выполнен**.В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2013 год |
| 396 | 23-0095 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов и произвести снос аварийных деревьев по ул. Троллейной, 26 | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос деревьев |  750,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Не выполнен.**Работы выполнены частично. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев на сумму 650,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ по благоустройству будет запланировано на 2013 год  |
| 397 | 23-0096 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов и произвести снос аварийных деревьев на территории дома и ГОУ начального профессионального образования «Профессиональное училище № 50» по ул. Широкой, 1/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев |  750,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 1505,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 398 | 23-0097 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Широкой, 3 | Благоустройство внутриквартальных территорий |  700,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 1222,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 399 | 23-0098 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Широкой, 7 | Благоустройство внутриквартальных территорий |  700,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 620,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 400 | 23-0099 | Выполнить асфальтирование внутриквартальных дорог по ул. Широкой, 15 | Благоустройство внутриквартальных территорий |  700,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 3051,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 401 | 23-0100 | Выполнить благоустройство и озеленение внутридомовой территории по ул. Широкой, 15/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  700,0  | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 534,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 402 | 23-0101 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Широкой, 21 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  700,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 1249,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 403 | 23-0102 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Широкой, 23 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  700,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 2898,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 404 | 23-0103 | Выполнить благоустройство внутридомовой территории с устройством парковочных карманов по ул. Широкой, 27 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  700,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 841,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 405 | 23-0106 | Выполнить ремонт дороги по 1-му пер. Пархоменко, 32 от ул. Дружбы до МБОУ «Гимназия № 16» | Ремонт дороги |  3200,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Не выполнен.**В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2013 год  |
| 406 | 23-0107 | Установить светофор на пересечении улиц Пархоменко и Пермской | Установка светофоров |  1500,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Выполнен.** Произведены работы по установке светофорного объекта на сумму 1500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 407 | 23-0112 | В МБДОУ «Детский сад № 238» (ул. Киевская, 7/1) произвести текущий ремонт кровли, здания, овощехранилища, приобрести оборудование для пищеблока, установить противопожарные двери | Текущий ремонт кровли, здания, овощехранилища. Оборудование пищеблока. Установка противопожарных дверей  |  930,0  | Бюджет города | 2013\*  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Выполнен текущий ремонт кровли на сумму 283,0 тыс. руб., ремонт пищеблока на сумму 285,6 тыс. рублей (бюджет города), установлены моющие ванны на сумму 11,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 408 | 23-0119 | Приобрести для клинико-диагностической лаборатории МБУЗ «Городская поликлиника № 18» «Анализатор глюкозы» | В связи с планируемой реорганизацией рассмотреть целесообразность приобретения оборудования для лаборатории | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города  | 2011 | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Приобретен «Анализатор глюкозы» на сумму 90,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 409 | 23-0127 | Приобрести для МБУЗ «Детская городская клиническая больница № 4 им. В. С. Гераськова» мебель, биохимический анализатор, микроскопы | Приобретение мебели и оборудования |  800,0  | Бюджет города | 2015\* | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Приобретен биохимический анализатор стоимостью 955,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 410 | 23-0130 | В специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по боксу (ул. Троллейная, 20а) оборудовать спортивные залы цокольного этажа тренажерами и спортивным инвентарем | Приобретение спортивного инвентаря |  1000,0  | Бюджет города | 2011  | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Приобретен инвентарь на сумму 950,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| **Ленинский район, избирательный округ № 24, депутат** **Тямин Николай Андреевич** |
| 411 | 24-0004 | В МБДОУ «Детский сад № 81» произвести замену входных дверей центрального входа и заменить 3 окна в помещении пищеблока | Замена дверей и окон | 600,0 | Бюджет города | 2013\*  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Произведена замена оконных блоков на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 412 | 24-0005 | Выполнить ремонт школы МБОУ СОШ № 175 (ремонт кровли, большого спортивного зала, водостоков, ремонт проступей) | Ремонт здания |  2000,0  | Бюджет города | 2013\*  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Выполнен частичный ремонт кровли на сумму 450,0 тыс. рублей, ремонт спортивного зала на сумму 308,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 413 | 24-0007 | В МБОУ СОШ № 40 выполнить капитальный ремонт столярных и слесарных мастерских для трудового обучения учащихся, капитальный ремонт буфета с заменой оборудования | Ремонт столярных и слесарных мастерских, буфета, замена оборудования  |  1260,0  | Бюджет города | 2013\*  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Выполнен ремонт буфета на сумму 190,0 тыс. рублей (бюджет города)  |
| 414 | 24-0010 | Приобрести дентальные установки в рентгенкабинет МБУЗ «Городская поликлиника № 24» | Приобретение дентальной установки |  250,0  | Бюджет города | 2015\*  | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Приобретена дентальная установка стоимостью 220,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 415 | 24-0011 | Оказывать содействие и консультативную помощь жителям по включению жилых домов в программу по выполнению капитального ремонта в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»  | Содействие и консультативная помощь жителям | - | - | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Организована постоянная работа по оказанию консультативной помощи по подготовке документов для участия в программе капитального ремонта по 185-ФЗ |
| 416 | 24-0019 | Выполнить асфальтирование придомовой территории с установкой парковочных карманов напротив 5-го подъезда, произвести снос и омолаживающую обрезку деревьев по ул. Немировича-Данченко, 10 | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос и обрезка деревьев |  650,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.**Произведены работы на сумму 50,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 417 | 24-0029 | Произвести обрезку аварийных кленов у дома по ул. Немировича-Данченко, 16 вдоль лестницы с торца дома по ул. Немировича-Данченко, 18  | Обрезка деревьев  |  50,0  | Бюджет города | 2013\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.**Произведены работы по ул. Немировича-Данченко, 16, на сумму 25,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 418 | 24-0030 | Выполнить капитальный ремонт лестничного марша с торца дома по ул. Немировича-Данченко, 18 от магистрали по улице Немировича-Данченко | Капитальный ремонт лестничного марша |  100,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | **Выполнен**.Произведены работы по ремонту лестниц по ул. Немировича-Данченко, 18, 30, 30/1, 4, 6, ост. «Кирзавод» на сумму 190,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 419 | 24-0053 | Произвести снос и обрезку аварийных деревьев, благоустройство придомовой территории по ул. Станиславского, 32 | 1.Снос и обрезка деревьев | 650,0,в т.ч.:20,0 | Бюджет города | 2011, 20142011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.**Произведены работы на сумму 50,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 420 | 24-0078 | Провести ремонт дороги у дома по ул. Петропавловской, 17 с торца и со стороны школы № 175 до ул. Титова, 41/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  500,0  | Бюджет города | 2013\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 1518,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 421 | 24-0080 | Выполнить ремонт дороги вокруг дома по ул. Степной, 62 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  600,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 854,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 422 | 24-0082 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по ул. Степной, 66 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  650,0  | Бюджет города | 2015\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города  | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 1038,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 423 | 24-0086 | Выполнить благоустройство придомовой территории с установкой парковочных карманов по ул. Степной, 55 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  700,0  | Бюджет города | 2015\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города  | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 774,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 424 | 24-0087 | Выполнить благоустройство придомовой территории с установкой парковочных карманов по ул. Степной, 55а | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  650,0  | Бюджет города | 2015\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города  | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 629,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 425 | 24-0088 | Выполнить благоустройство межквартальной территории с установкой 2-х лежачих полицейских по ул. Степной, 61а | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  550,0  | Бюджет города | 2015\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города  | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 598,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 426 | 24-0089 | Выполнить благоустройство придомовой территории (асфальтирование пешеходных тротуаров) по ул. Степной, 69 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  750,0  | Бюджет города | 2015\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города  | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 805,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 427 | 24-0090 | Изменить планировку и проложить тротуар к дому по ул. Степной, 65, отремонтировать проезжую дорогу к дому с установкой парковочных карманов | Благоустройство внутриквартальных территорий  | 1400,0  | Бюджет города | 2015\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города  | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 648,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 428 | 24-0094 | Заасфальтировать придо-мовую территорию и межквартальные проезды по ул. Троллейной, 37 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  750,0  | Бюджет города | 2015\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города  | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 1422,3 тыс. рублей(бюджет города)  |
| 429 | 24-0095 | Заасфальтировать придомовую территорию и межквартальные проезды по ул. Троллейной, 39 | Благоустройство внутриквартальных территорий  | 750,0 | Бюджет города | 2015\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города  | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 1540,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 430 | 24-0096 | Проредить кустарниковые заросли на автобусной остановке «Кирзавод» по обеим сторонам лестницы | Прореживание кустарников  |  100,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 10,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 431 | 24-0097 | Завершить работу по организации проезда с ул. Троллейной на ул. Ударную между «Автокомбинатом» и капитальными гаражами ООО «Обь», произвести отсыпку щебеночного основания | Прореживание кустарников и отсыпка щебнем проезда |  100,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | **Не выполнен.**Работы произведены частично на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2012 год |
| 432 | 24-0098 | Установить знак пешеходного перехода через дорогу в сторону магазина «Лента» | Установка дорожного знака |  10,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Выполнен.**Установлено два знака «пешеходный переход» по ул. Немировича-Дан-ченко к ТЦ «Лента» на сумму 10,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 433 | 24-0099 | Произвести установку освещения по ул. Тихвинской от дома № 28 до дома № 56 | Устройство линии освещения | 200,0  | Бюджет города | 2015\* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 434 | 24-0102 | Произвести снос и обрезку деревьев по ул. Вертковской, 106, 108, 110 | Снос и обрезка деревьев  |  100,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Не выполнен.** Произведены работы по обрезке деревьев на сумму 100,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2012 год |
| 435 | 650 | Установить освещение улиц Телецкой и Ударной | Обеспечить подключение устройств уличного освещения | - | - |  2011 | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, МУ «Горсвет» | **Выполнен.**МБУ «Горсвет» выполнены работы на сумму 700,0 тыс. рублей (бюджет города) по подключению к электроснабжению линий уличного освещения  |
| 436 | 676 | Отремонтировать асфальтированное покрытие возле дома № 28/3 по ул. Немировича-Данченко | Организация и контроль за ходом исправления некачественно выполненных работ подрядной организацией  | - | - | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | **Выполнен.**Силами подрядчика недостатки качества выполненных работ устранены |
| 437 | 678 | Заасфальтировать территорию у подъездов и установить отмостки дома № 4/4 по ул. Немировича-Данченко, сделать сток воды от дома | Организация и контроль за ходом исправления некачественно выполненных работ подрядной организацией  | - | - | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | **Не выполнен.**Силами подрядчика недостатки качества выполненных работ устранены частично. Завершение работ будет запланировано в 2012 году |
| **Ленинский район, избирательный округ № 25, депутат Зарубин Юрий Федорович** |
| 438 | 25-0001 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по улицам: Киевской, 22, 23, 24, 26, 28, 34, Новосибирской, 5, 12, 16, 20, 22, 24, 26 | Благоустройство внутриквартальных территорий |  15000,0 | Бюджет города | 2015\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города  | **Выполнен в части 2011 года.**Произведены работы по ул. Киевской, 22, 23 и ул. Новосибирской, 12 на сумму 4760,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 439 | 25-0002 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по улицам: Широкой, 115, 121, 129, 131, 131/1, 133, 133/2, 135, 137/1; Пархоменко, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128 | Благоустройство внутриквартальных территорий |  16500,00  | Бюджет города | 2015\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города  | **Выполнен в части 2011 года.**Произведены работы по ул. Пархоменко, 122, 124 на сумму 1833,0 тыс. рублей (бюджет города)  |
| 440 | 25-0003 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по адресам: ул. Новосибирская, 9, 19, 19/1, 21, 23, 25, 26, ул. Широкая, 111 | Благоустройство внутриквартальных территорий |  10000,0  | Бюджет города | 2015\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города  | **Выполнен в части 2011 года.**Произведены работы по ул. Новосибирской, 9, 19, 21, 23, 25 на сумму 1833,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 441 | 25-0004 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по адресам: ул. Гризодубовой, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 40/1, 40/2, ул. Пархоменко, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 10000,0, в т.ч.:5390,0 | Бюджет города | 2012, 20152012\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.**Произведены работы по ул. Пархоменко, 90 на сумму 4536,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 442 | 25-0010 | Обустроить пешеходный переход напротив дома по ул. Новосибирской, 20 | Обустройство пешеходного перехода |  10,0  | Бюджет города | 2015\*  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 80,0 тыс. рублей (бюджет города). Пешеходный переход по ул. Новосибирской в районе дома № 20 обустроен знаками, разметкой, имеются две искусственные дорожные неровности  |
| **Ленинский район, избирательный округ № 26, депутат Аникин Андрей Геннадьевич** |
| 443 | 26-0002 | Выполнить ремонт внутриквартальных проездов (с установкой поребриков) по ул. Троллейной, 152/1  | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  750,0  | Бюджет города | 2015\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города  | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 3705,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 444 | 26-0007 | Выполнить ремонт внутриквартальных территорий во дворах домов по ул. Курганской, 22, 30 | Благоустройство внутриквартальных территорий  |  1400,0  | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 1526,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 445 | 26-0009 | Установить технические средства регулирования дорожного движения на остановке общественного транспорта «Школа» | Установка технических средств регулирования (восстановление сбитых знаков) |  1500,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Выполнен.** Произведены работы по строительству светофорного объекта по ул. Связистов в районе остановки общественного транспорта «Школа» на сумму 700,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 446 | 26-0019 | Выполнить благоустройство дворовой территории детского сада МБДОУ «Детский сад № 299» (ул. Хилокская, 2/1), ремонт оборудования в прачечной. Приобрести новое оборудование для прачечной  | 1.Благоустройство дворовой территории. | 394,0,в т. ч.: 84,0  | Бюджет города | 2011 – 20122011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Выполнено благоустройство дворовой территории и спиливание аварийных деревьев на сумму 84,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 447 | 26-0022 | Провести капитальный ремонт помещения физкультурного зала МБДОУ «Детский сад № 465» (ул. Троллейная, 156) | Капитальный ремонт помещения физкультурного зала |  235,0  | Бюджет города | 2011  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 235,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 448 | 695 | 1. Ремонт внутриквартальных проездов жилых домов № 16, 21, 23, 25 и 22, 24, 26 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии.2. Ремонт внутриквартальных проездов жилых домов № 7, 14, 15 и 11, 13, 17 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии | Организация и контроль за ходом исправления некачественно выполненных работ подрядной организацией  | - | - | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска | **Выполнен.**Силами подрядчика недостатки качества выполненных работ устранены |
| 449 | 704 | 1. Ремонт внутриквартального проезда, проходящего параллельно ул. Троллейная (от ул. 9-й Гвардейской дивизии до ул. Связистов) и внутриквартального проезда через трамвайные пути к жилому дому № 38 по ул. Курганской.2. Ремонт внутриквартальных проездов жилых домов № 7, 14, 15 и 11, 13, 17 по ул. 9-й Гвардейской дивизии | Ремонт внутриквартального проезда через трамвайные пути к жилому дому № 38 по ул. Курганской | 1600,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска  | **Не выполнен**.Работы выполнены частично. Произведены работы по поднятию трамвайных путей и текущему ремонту проезда до трамвайных путей. Завершение работ будет запланировано на 2012 год |
| 450 | 710 | Ремонт дорог по улицам: Суходольной, Тульской, Ереснинской (отсыпка крупной фракцией гравия) | Благоустройство дорог | 10845,0,в т. ч.:3805,0 | Бюджет города | 2010 – 20122011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | **Не выполнен**.В связи с недостаточностью средств бюджета города устройство щебеночного основания дороги будет запланировано на 2012 год |
| **Ленинский район, избирательный округ № 27, депутат Люлько Александр Николаевич** |
| 451 | 27-0014 | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги между домами по ул. Фасадной, 17/1, 25/1, 25, 21, 23, 27, 29 и МБДОУ «Детский сад № 405» | Благоустройство внутриквартальных территорий |  2000,0  | Бюджет города | 2015\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города  | **Выполнен в части 2011 года.**Произведены работы по ул. Фасадной, 17/1, 21, 25/1 на сумму 1203,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 452 | 27-0016 | Произвести наладку освещения ул. Филатова | Наладка освещения |  300,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Выполнен**.Произведены работы на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 453 | 718 | Наладка уличного освещения по ул. Сибсельмашевской | Включить в план работы Главного управления благоустройства и озеленения и МУ «Горсвет» проектирование и строительство линии уличного освещения | 1000,0 | Бюджет города | 2011  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | **Выполнен**.Произведен ремонт 300 м линий наружного освещения, установлено 9 дополнительных светильников на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города)  |
| 454 | 749 | Ремонт дорог:по ул. Фасадной, ул. Озерной (от трамвайной остановки), ул. Халтурина, ул. Невельско-го (от конечной остановки общественного транспорта «Западныйж/м»), ул. Окин-ской, ул. Олимпийской | Ремонт дорог и по ул. Фасадной, ул. Озерной, ул. Невельского, ул. Олимпийской | 3212,5,в т. ч.:500,0 | Бюджет города | 2012, 20142012\* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Произведен ремонт дороги по ул. Невельского (от ул. Колхидской до ул. Порт-Артурской) на сумму 6500,0 тыс. рублей (бюджет города)  |
| **Октябрьский** **район, избирательный округ № 28, депутат Яковенко Евгений Станиславович** |
| 455 | 28-0001 | Выполнить работы по установке освещения хоккейной коробки на территории МБОУ СОШ № 115 | Устройство освещения |  50,0  | Бюджет города | 2011  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Октябрьского района города Новосибирска  | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 50,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 456 | 28-0004 | Отремонтировать дорогу от Новосибирской ТЭЦ-5 до конечной остановки общественного транспорта «Ключ-Камышенского Плато» | Ремонт дороги |  17000,0, в т. ч.:6400,0  | Бюджет города | 2010 – 20112011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 15522,0 тыс. рублей (бюджет города), в том числе в 2011 году на сумму 4900,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 457 | 28-0007 | Установить светофор по требованию на остановке общественного транспорта«Поселок энергетиков» | Установка светофорного объекта  |  1000,0  | Бюджет города | 2013\*  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 1000,0 рублей (бюджет города) |
| 458 | 28-0008 | Выполнить ремонт дороги, проходящей за домами по ул. Выборной, 122, 124, 124/1, 130 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 5500,0,в т. ч.: 1500,0  | Бюджет города | 2011 – 20132011   | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.**Произведены работы по ул. Выборной, 122, 124 на сумму 1668,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 459 | 28-0009 | Провести благоустро-ительные работы на территории МБУЗ «Городская поликлиника № 7» (ул. Ульяновская, 1) | Благоустройство территории поликлиники |  1000,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | **Не выполнен.**В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2012 – 2013 годы |
| 460 | 28-0011 | Выполнить ремонт мягкой кровли МБОУ ДОД «Городской досуговый молодежный центр «Флагман» площадью 282,5 кв. м (ул. Большевистская, 175/6)  | Ремонт мягкой кровли  |  200,0  | Бюджет города | 2011  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 461 | 28-0013 | Выполнить ремонт крыши МБОУ СОШ № 189 над кабинетами № 42 и № 43 | Ремонт кровли  | 570,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 570,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 462 | 28-0025 | Выполнить капитальный ремонт общежития по ул. Большевистской, 175/5 | Капитальный ремонт общежития |  6000,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 5015,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 463 | 28-0026 | Произвести спиливание аварийных деревьев возле домов по ул. Ключ-Камышенское плато, 2, 3 | Спиливание аварийных деревьев  |  35,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | **Выполнен**.Произведены работы на сумму 35,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 464 | 28-0028 | Изыскать помещение под детские кружки (спортивные, по интересам) | Определение помещения под детские кружки и выполнение ремонта  |  1500,0  | Бюджет города | 2011  | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Открыт новый молодежный центр по ул. Выборной, 99/4, в котором ведется работа объединений по интересам. Работы по ремонту помещения выполнены. Затрачено 1500,0 тыс. рублей (бюджет города)  |
| 465 | 28-0029 | Выполнить благоустройство остановки общественного транспорта «Посёлок энергетиков» (тротуар, подходы к остановке) | Благоустройство остановки общественного транспорта | 200,0 | Бюджет города | 2012\* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 466 | 28-0030 | Выполнить внутриквартальный ремонт дороги во дворе домов по ул. Большевистской, 171, 173, 169, 161, 163, 155, 165, 145, 143, 149 | Благоустройство внутриквартальных территорий  | 5300,0,в т. ч.:2500,0 | Бюджет города | 2013 – 20142013\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.**Произведены работы по ул. Большевистской 149, 155, 163, 173 на сумму 1461,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 467 | 28-0051 | Выполнить строительство детской площадки около дома на Ключ-Камышенском Плато, 6 | Строительство детской площадки | 150,0 | Бюджет города | 2014\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Установлендетский городок на сумму 242,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 468 | 28-0066 | Произвести строительство детских площадок по ул. Выборной, 101/1, 117/1, 117/2, 117, 109, 131, 131/1 | Строительство детских площадок | 600,0 | Бюджет города | 2014\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.**Установленодва детских городка по ул.. Выборной, 101/1, 109 на сумму 504,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 469 | 755 | Открыть подростковые клубы на территории жилмассива «Ключ-Камышенское плато» | Размещение клубов при застройке территории Ключ-Камышенского плато | - | -  | 2011 – 2015  | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Варианты размещения данных объектов рассматриваются при разработке проектов межевания территории кварталов жилого массива «Ключ-Камы-шенское плато». В техническое задание на проектирование будет включен пункт о размещении детского клуба и бассейна  |
| **Октябрьский** **район, избирательный округ № 29, депутат Джулай Алексей Юрьевич** |
| 470 | 29-0004 | Выполнить ремонт кровли дома по ул. Кирова, 308 | Ремонт кровли |  800,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 100 тыс. рублей (бюджет города) |
| 471 | 29-0005 | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог: по ул. Чехова (между МБОУ СОШ № 75 и МБДОУ «Детский сад № 449», пешеходной дорожки между МБОУ СОШ № 75 и зданием Октябрьского суда) | Благоустройство внутриквартальных территорий |  1000,0  | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска  | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 1426,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 472 | 29-0006 | Обустроить парковки на 20 мест по ул. Никитина, 70 (паспортный стол) | Устройство парковки |  350,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Не выполнен**.В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2012 год |
| **Октябрьский** **район, избирательный округ № 30, депутат Гудовский Андрей Эдуардович** |
| 473 | 30-0003 | Выполнить ремонт дороги с устройством тротуара по ул. III Интернационала от ул. Никитина до ул. Грибоедова | Ремонт дороги с устройством тротуара  | 4000,0,в т. ч.: 1500,0 | Бюджет города | 2010 – 2011 2011  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 3600,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 474 | 30-0006 | Произвести ремонт дорог с устройством тротуаров по ул. Белинского от ул. Шевченко до ул. Маковского | Ремонт дорог с устройством тротуаров  |  2500,0  | Бюджет города | 2013\*  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 2720,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 475 | 30-0007 | Выполнить ремонт дороги по ул. Сакко и Ванцетти от ул. Кирова до ул. Зыряновской | Ремонт дороги  |  4000,0,в т.ч.:1000,0  | Бюджет города | 2010, 20122012\*  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 3000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 476 | 30-0011 | Выполнить работы по благоустройству придомовой территории по ул. Шевченко, 33 | Благоустройство внутриквартальных территорий  | 1850,0 | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы по ул. Шевченко 29, 35 на общую сумму 1668,2 тыс. рублей (бюджет города). По результатам проведенного обследования сделано заключение, что дворовая территория по ул. Шевченко, 33 находится в удовлетворительном состоянии, ремонт не требуется |
| 477 | 30-0012 | Произвести установку детских игровых городков у многоквартирных домов по ул. Толстого, 3, 5, ул. Лескова, 15 | Установка детских городков | 600,0 | Бюджет города | 2011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Установлены детские городки по указанным адресам на сумму 693,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 478 | 30-0016 | Произвести благоустройство дворовой территории и установить детские городки по ул. Бориса Богаткова, 26 | 1.Благоустройство внутриквартальных территорий 2. Установка детских городков  | 1000,0, в т. ч.:800, 0200,0 | Бюджет города | 2012\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.**Установлен детский городок на сумму 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 479 | 30-0021 | Произвести благоустройство дворовой территории и установить детский городок по ул. Никитина, 9 | 1. Благоустройство внутриквартальных территорий  | 960,0, в т. ч.:760,0 | Бюджет города | 2014 - 20152014\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.**Произведен ремонт внутриквартальной территории по ул. Никитина, 9 на сумму 928,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 480 | 30-0030 | Произвести благоустройство дворовой территории и установить детский городок по ул. 9-го Ноября, 95 | 1. Благоустройство внутриквартальных территорий 2.Установка детского городка | 7100,0, в т.ч.:6900,0200,0 | Бюджет города | 2012\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.**Произведен ремонт внутриквартальной территории на сумму 4113,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 481 | 30-0031 | Произвести обследование МОУ СОШ № 52 на предмет аварийности здания | Произвести обследование (независимую экспертизу) | 250,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Произведено обследование школы на предмет аварийности здания. Затрачено 250,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 482 | 30-0032 | Произвести ремонт и укомплектование оборудованием пищеблока МБДОУ «Детский сад № 303 «Белочка» | Произвести ремонт пищеблока и укомплектование оборудованием в соответствии с нормативами  | 360,0 | Бюджет города | 2011 | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Произведены работы по ремонту пищеблока на сумму 280,0 тыс. рублей (бюджет города), приобретено оборудование для пищеблока (машины для переработки мяса и овощей, картофелечистка, три разделочных стола), на сумму 80,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 483 | 30-0034 | Выполнить ремонт участка дороги по ул. Гаранина от ул. Бориса Богаткова до ул. Добролюбова | Ремонт участка дороги  |  5000,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 4770,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| **Октябрьский район, избирательный округ № 31, депутат Андрейченко Андрей Викторович** |
| 484 | 31-0002 | Выполнить ремонт основной дороги по ул. Тополёвой от ул. Военной до ул. Федосеева | Ремонт основной дороги  |  5000,0, в т.ч.:2000,0  | Бюджет города | 2010 – 20112011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 4430,0 тыс. рублей, в том числе в 2011 году на сумму 1430,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 485 | 31-0009 | Выполнить ремонт подъездных дорог к МБУЗ «Городская поликлиника № 15» | Благоустройство внутриквартальных территорий |  500,0 | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска | **Не выполнен.**Работы выполнены частично. Заасфальтирован внутриквартальный проезд со стороны ул. Бориса Богаткова. Затрачено 500,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2013 год |
| 486 | 31-0010 | Выполнить ремонт фасада и спортивного зала МБОУ СОШ № 11 | Ремонт фасада и спортивного зала | 7300,0 | Бюджет города | 2014\* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Произведен ремонт спортивного зала, кровли над спортзалом, заменены окна в спортзале на сумму 2493,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 487 | (180\*) | Решить вопрос по расселению жилых домов 2-го Кирпичного завода | Проработка вопроса по поиску застройщика-инвестора, подготовка документов для признания домов аварийными, осуществление расселения | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города  | 2011 – 2015  | Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Дома по адресам: ул. 2-й Кирзавод, 7, 10, 17 Межведомственной комиссией признаны аварийными и подлежащими сносу (заключение от 06.05.2010 № 202, 203, 204) |
| **Октябрьский район, избирательный округ № 32, депутат Черных Валерий Вячеславович** |
| 488 | 32-0001 | Установить светофор на ул. Никитина (остановка общественного транспорта «Новосибирский государ-ственный аграрный уни-верситет») | Установка светофора | 1200,0 | Бюджет города | 2014\* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Светофорный объект установлен и введен в эксплуатацию. Затраты составили 800,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 489 | 32-0002 | Выполнить строительство пешеходного тротуара от ул. Лазурной к ул. Высоцкого, 39, 39/1 | Строительство пешеходного тротуара от ул. Лазурной к домам по ул. Высоцкого, 39, 39/1 |  150,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 150,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 490 | 32-0003 | Произвести замену ветхих столбов электросетей по ул. Воинской, 224, 226 | Подготовка обращения в ООО «Сибирь-Энерго», замена столбов за счет средств капитального ремонта электролиний  | - | - | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведена замена электрической линии |
| 491 | 32-0011 | Установить теневые веранды (2 шт.) на детской площадке МБДОУ «Детский сад № 372» | Установка двух теневых веранд на детской площадке |  90,0  | Бюджет города | 2012\*  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 120,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 492 | 32-0017 | Произвести замену оконных блоков на пластиковые и заменить линолеум в МБОУ ДОД «Центр творчества детей и молодёжи «Муравейник» | Замена оконных блоков, замена линолеума |  300,0  | Бюджет города | 2013\*  | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Произведена замена линолеума на сумму 78,0 тыс. рублей (бюджет города)  |
| **Первомайский район, избирательный округ № 33, депутат Родионов Александр Александрович** |
| 493 | 33-0003 | Выполнить капитальный ремонт кровли МБДОУ «Детский сад № 60» | Капитальный ремонт кровли  |  660,0  | Бюджет города | 2011  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Не выполнен**.Работы произведены частично на сумму 1120,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 494 | 33-0005 | Выполнить строительство водозаборной колонки в районе дома по ул. Первомайской, 2 | Строительство колонки |  100,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Первомайского района города Новосибирска | **Выполнен**.Для обеспечения водоснабжения в дом по ул. Первомайской, 2 проведен водопровод  |
| 495 | 33-0007 | Выполнить благоустройство дворовой территории по ул. Первомайской, 164, 186 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2410,0 | Бюджет города | 2014\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.**Произведены работы по ул. Первомайской, 164 на сумму 1696,1 тыс. рублей (бюджет города) |
| 496 | 33-0008 | Выполнить благоустройство прилегающих территорий к зданию по ул. Шмидта, 6/1 с устройством уличного пандуса. Приобрести оборудование для сенсорной комнаты в отделении социальной реабилитации инвалидов | 2.Благоустройство внутриквартальных территорий | 1850,0,в т. ч.:500,0  | Бюджет города | 2010 – 20112011  | Департамент по социальной политики мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**В 2011 году произведены работы по благоустройству прилегающих к зданию территорий на сумму 814,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 497 | 33-0015 | Выполнить строительство детского сада в микрорайоне «Весенний» | Строительство детского сада |  180000,0 | Бюджет города | 2013\*  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Произведено **с**троительство детского сада на 280 мест. Затраты составили 166000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 498 | 33-0016 | Выполнить строительство спортивной площадки во дворе дома по ул. Чапаева, 3 | Строительство детской спортивной площадки |  250,0  | Бюджет города | 2014\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.**Установлены отдельные элементы на сумму 72,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 499 | 33-0019 | Установить детскую площадку по ул. Столбовой, 23 | Установка детской площадки |  50,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Установлен детский городок по ул. Шмидта, 3 в связи с технической невозможностью установки городка по ул. Столбовой, 23 на сумму 71,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 500 | 33-0034 | Выполнить благоустройство дворовой территории по ул. Героев революции, 7 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 472,0 | Бюджет города | 2014\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 664,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 501 | 33-0040 | Выполнить реконструкцию здания по ул. Марата, 10 для размещения детского сада, приобрести оборудование | Реконструкция здания, приобретение оборудования |  37000,0  | Бюджет города | 2012\*  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 60000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 502 | 822 | Снос ветхого жилья по: ул. Аксенова, 13, 15, ул. Марии Ульяновой, 10, ул. Красный Факел, 24, ул. Первомайской, 92, ул. Тельмана,3а, ул. Марии Ульяновой, 12, ул. Чапаева, 1,ул. Ростовской,18а, ул. Чапа- ева,1а, ул. Чапаева,17б | Расселение граждан и снос жилых домов в соответствии с действующим законодательством | В соответствии с фактическими затратами | Бюджет города | 2011 – 2015 | Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска  | **Выполнен в части 2011 года.**Дома по ул. Аксенова, 13, 15 признаны аварийными, снос в 2011 не планировался. Дома по ул. Марии Ульяновой, 10 и ул. Красный факел, 24 снесены, Дом по ул. Первомайской, 92 - не аварийный. Дома по ул. Тельмана, 3а, ул. Марии Ульяновой, 12 признаны аварийными. Дом по ул. Чапаева, 1 снесен. Дома по адресам: ул. Чапаева 1а, ул. Ростовской, 18а, ул. Чапа-ева, 17б не признаны аварийными |
| **Первомайский район, избирательный округ № 34, депутат Булова Надежда Васильевна** |
| 503 | 34-0001 | Выполнить ремонт кровли МБОУ СОШ № 141, 117 | Ремонт кровли |  5700,0  | Бюджет города | 2011  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 5700,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 504 | 34-0011 | Заменить окна (55 шт.), установить пандусы, отремонтировать крыльцо запасных выходов и установить навесы над ними в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями «Водолей» МБУ «КЦСОН Первомайского района» (ул. Пихтовая, 2а) | Замена окон, установка пандусов, ремонт крыльца, запасных выходов и установка навесов над ними |  1170,0 | Бюджет города | 2014\* | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, управление социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 1170,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 505 | 34-0014 | Открыть участковый пункт милиции по ул. Звездной, 4а | Выделение и ремонт помещения участкового пункта милиции, оснащение мебелью, оргтехникой |  113,0 | Бюджет города | 2012\*  | Управление общественных связей мэрии города Новосибирска, администрация Первомайского района города Новосибирска | **Выполнен.** Участковый пункт милиции размещен по ул. Звездной, 5. Выполнен текущий ремонт помещения, приобретена мебель на сумму 127,6 тыс. рублей (бюджет города) и оргтехника на сумму 50,7 тыс. рублей (бюджет города) |
| 506 | 34-0017 | Выполнить благоустройство придомовой территории по ул. Звездной, 11, 16 | Благоустройство внутриквартальных территорий  | 1426,7 | Бюджет города | 2014\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.**Произведены работы по ул. Звездной, 16 на сумму 706,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 507 | 34-0019 | Произвести снос аварийных деревьев на микрорайоне «Звездный» | Снос деревьев |  200,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Выполнен.**Произведены работы на сумму 200,0 тыс. рублей (бюджет города). Снесено 31 дерево по ул. Звездной, 5, 7, 26, 28, 30, 32  |
| 508 | 34-0020 | Установить детскую игровую площадку возле дома по ул. Звездной, 16 | Установка детской площадки |  100,0  | Бюджет города | 2014\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Оборудована детская площадка на сумму 47,4 тыс. рублей (бюджет города) |
| 509 | 34-0030 | Выполнить работы по энергоснабжению, провести водопровод в частном секторе микрорайона «Зеленая долина» | Энергоснабжение и проведение водопровода |  6500,0  | Бюджет города | 2014\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Первомайского района города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Ведется строительство водопровода по ул. Павленко, ул. Ольги Бергольц, ул. Стазаева д100мм, L=1018м с установкой 11 пожарных гидрантов на сумму 8800,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| 510 | 34-0031 | Выполнить благоустройство придомовой территории по ул. 1-й Механической, 2,4,5,16,20 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 918,0 | Бюджет города | 2012\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.**Произведены работы по ул. 1-й Механической, 2, 4, 20 на сумму 1222,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 511 | 34-0033 | Произвести снос аварийных деревьев по ул. 1-й Механической, 20 | Снос аварийных деревьев |  200,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведен снос двух деревьев, по двум выполнена обрезка. Затрачено 12,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 512 | 834 | Реконструкция освещения улиц: Узорной, Березовой, Шукшина, Ученической, Пришвина | Проектирование и строительство линий освещения по ул. Березовой, ул. Пришвина | 600,0 | Бюджет города | 2011  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Не выполнен.**Ведется разработка проектно-сметной документации на реконструкцию освещения по ул. Березовой, ул. Пришвина. Выполнение работ будет запланировано на 2012 год  |
| 513 | (3) | Реконструкция зданий ГПТУ-51 под жилые помещения для работников бюджетной сферы | Осуществление реконструкции с привлечением инвестиций | - | - | 2012\*  | Администрация Первомайского района города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Решением комиссии по вопросам земельных отношений и застройки города Новосибирска на данном земельном участке утверждена зона размещения объекта социального назначения (поликлиника).Производятся работы по сносу старого здания |
| **Советский район, избирательный округ № 35, депутат Ляхов Николай Захарович** |
| 514 | 35-0006 | Завершить строительство бассейна по ул. Полевой  | Завершение строительства, приобретение оборудования  |  61500,0  | Бюджет города | 2012\*  | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Строительство здания завершено. Затраты составили 122200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 515 | 35-0023 | Выполнить строительство пристройки МБОУ «Гимназия № 3» | Определение земельного участка, разработка проектно-сметной документации  |  5000,0  | Бюджет города | 2013\*  | Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**В установленном порядке решается вопрос о резервировании земельного участка под строительство пристройки со стороны магазина «Калейдоскоп».   Выполнено эс-кизное проектирование. Осу-ществлено согласование с директором и попечительским Советом гимназии по набору помещений данной пристройки  |
| 516 | 980 | Построить детские городки и спортплощадки | Строительство спортивной площадки | 1500,0 | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска | **Не выполнен**.Ведется процесс межевания земельных участков под строительство спортивной площадки. Выполнение работ будет запланировано на 2012 год |
| **Советский район, избирательный округ № 36, депутат Медведев Алексей Александрович** |
| 517 | 36-0001 | Добиться перевода земель, дорог, коммунальной инфраструктуры микрорайона «Правые Чемы» из федерального ведения в муниципальное | Взаимодействие с собственником дорог, дорожной и коммунальной инфраструктуры микрорайона «Правые Чемы» по вопросу передачи имущества из федеральной собственности в муниципальную собственность города Новосибирска  | - | - | 2011 – 2015  | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.**Проведена работа по передаче из федеральной собственности в муниципальную собственность объектов автодорог СО РАН.В перечень переданного имущества вошли объекты автодорог, расположенные в Правых Чемах |
| 518 | 36-0007 | Сформировать границы участков зеленых зон, зон отдыха и памятных мест в микрорайоне «Правые Чемы» | Формирование границ земельных участков в пределах муниципальных земель города Новосибирска (памятник на ул. Русской) | - | - | 2011  | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Распоряжением мэрии города Новосибирска от 06.08.2010 № 12319-р утверждены границы земельного участка по ул. Русской в Советском районе для организации сквера. Кроме того, решением комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории города  Новосибирска от 29.09.2011 № 320 утверждены схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории для организации озелененных территорий общего пользования по ул. Сиреневой в Советском районе общей площадью более 2,5 га |
| 519 | 36-0013 | Добиться исключения из генерального плана развития прибрежной территории Оби и микрорайона «Правые Чемы» строительства гребного канала и сохранения дачных обществ | Анализ сложившейся ситуации | - | - | 2011  | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | **Не выполнен.** В настоящее время, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 07.09.2011 №  8098, ведется корректировка проекта планировки прибрежных территорий реки Оби и жилого района «Шлюз» в Советском районе |
| 520 | 36-0025 | Обустроить выезд с ул. Сиреневой на ул. Балтийскую | Обустройство выезда |  500,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Произведен капитальный ремонт выезда с ул. Сиреневой на ул. Балтийскую. Выполнено примыкание к ул. Балтийской. Затраты составили 500,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 521 | 36-0038 | Рекомендовать управляющим компаниям установить электросчётчики в местах общего пользования жилых домов | Подготовка обращений в управляющие организации о необходимости установки электросчетчиков в местах общего пользования | - | - | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Администрацией района направлены письма во все управляющие компании о необходимости установки электросчетчиков в местах общего пользования. Ситуация находится под контролем  |
| 522 | 36-0044 | Продолжить реализацию проекта по освещению улицы Иванова | 2.Устройство освещения  | 1300,0,в т. ч.: 800,0200,0  | Бюджет города | 2010 – 2012 20112012\* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**МБУ «Горсвет» запущена линия освещения по ул. Иванова (от пересечения с ул. Российской до Военного института). Затраты составили 1000,0 тыс. рублей, в том числе в 2011 году - 800,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 523 | 36-0070 | Добиться введения практики регулярного приема населения узкими специалистами в МБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2» (укомплектование узкими специалистами) | Рассмотрение вопроса укомплектования специалистами и принятие мер по решению проблемы регулярного приема населения | - | - | 2011 – 2015  | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Регулярный прием населения организован. Предпринимаются меры по укомплектованию учреждения узкими специалистами |
| 524 | 36-0072 | Предусмотреть размещение МБОУ ДОД, подростков и молодежи города Новосибирска «Детская киностудия «Поиск» в муниципальных или переданных в муниципалитет помещениях | Привести помещение детского клуба «Поиск» в соответствие с требованиями противопожарной безопасности помещение клуба  | 400,0 | Бюджет города | 2011  | Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска | **Не выполнен.**Выполнение нецелесообразно. В стадии проработки находится вопрос о строительстве нового здания по ул. Арбузова.Ведутся работы по передаче земельного участка под строительство данного здания из федеральной собственности в муниципальную собственность |
| **Советский район, избирательный округ № 37, депутат Путинцева Ирина Германовна** |
| 525 | 37-0025 | Завершить строительство бассейна по ул. Полевой между МБОУ «Гимназия № 6» и МБОУ СОШ № 163 | Завершение строительных работ, приобретение оборудования  |  61500,0 | Бюджет города | 2012\*  | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Строительство здания завершено. Затраты составили 122200,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 526 | 37-0036 | Завершение строительства второй очереди МБУЗ «Городская поликлиника № 14» по ул. Демакова, 2  | Разработка проектно-сметной документации, завершение строительства  |  150000,0  | Бюджет города | 2014\*  | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Завершено строительство пристройки поликлиники, в которой размещено детское поликлиническое отделение и женская консультация. Стоимость работ составила 127000,0 тыс. рублей (бюджет города). На приобретение медицинского оборудования и на оснащение затрачено 25000,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| **Советский район, избирательный округ № 38, депутат Андреев Алексей Алексеевич** |
| 527 | 38-0002 | Установить детские городки по улицам: Бердышева, 5, Печатников, 3, 8, 10, Приморская, 26, Энгельса,14 | Установка детских городков  |  1500,0  | Бюджет города | 2015\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.**Детские городки установлены на сумму 908,2 тыс. рублей (бюджет города) по следующим адресам: ул. Бердышева, 5, ул. Печатников, 3, 10, ул. При-морская, 26, ул. Энгельса, 14 |
| 528 | 38-0021 | Завершение капитального ремонта проезжей части ул. Бердышева и ул. Тав-рической. Обустроить тротуар по ул. Бердышева с обязательной зимней очисткой, с вывозом снега, так как и существующий участок тротуара в зимнее время не очищается | Ремонтные ра-боты, обустройство тротуара | 15000,0 | Бюджет города | 2015\* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 12240,0 тыс. рублей (бюджет города)  |
| 529 | 38-0026 | Выполнить строительство дороги к дому по ул. Печатников, 13; по ул. Универсальной, 4, 6, 12. Заасфальтировать дорогу по ул. Барьерной. Закончить ремонт дороги по ул. Часовой и ул. Динамовцев | Благоустройство внутриквартальных территорий | 5529,0,в т. ч.:729,0 | Бюджет города | 2010, 2012, 2014 2012\* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.**Произведен ремонт дороги к дому по ул. Печатников, 13. Улица Динамовцев частично отремонтирована в рамках техусловий ООО «Билд» |
| 530 | 38-0034 | Отремонтировать дорогу по ул. Слюдянка качественно, т. е. с ливневой канализацией. Дорога отгрейдирована и частично отсыпана щебнем в 2009 году, но с неудовлетворительным качеством | Благоустройство улиц сектора индивидуальной жилой застройки | 4320,0 | Бюджет города | 2011  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Не выполнен.**В связи с недостаточностью бюджетных средств работы не производились. Выполнение работ будет запланировано на 2012 год  |
| 531 | 38-0035 | Отремонтировать дорогу по ул. Ивлева, сделать ливневую канализацию и тротуары | Ремонт дороги  | 12000,0 | Бюджет города | 2011  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Не выполнен.**Работы произведены частично на сумму 9519,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано на 2012 год  |
| 532 | 38-0052 | Установить детские городки дополнительно по улицам: Молодости, 21, 24, 44, Универсальной, 6, 8, 12, Ветлужской, 26, 28, Гидромонтажной, 58, 60, Часовой, 25, 27, Энгельса, 8, 10, Приморской, 21, 33, Барьерной, 13, 15, Динамовцев, 6 | Установка детских городков | 1500,0в т. ч.:750,0 | Бюджет города | 2014 – 20152014\* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Установлены детские городки на сумму 1506,1 тыс. рублей (бюджет города) по следующим адресам: ул. Молодости, 44, ул. Универсальной, 6, ул. Гидромонтажной, 58, 60, ул. Энгельса, 8, 10, ул. Приморской, 33, ул. Барьерной, 13, 15, ул. Динамовцев, 6 |
| 533 | 1083 | Обустроить тротуары для пешеходов по улицам: Ветлужской, Гидромонтажной и ме-жду домами по ул. Динамовцев, 7, 9, 14, 16 | Устройство тротуара шириной 1 метр по улицам: Ветлужской – 420 метров, Гидромон-тажной – 1020 метров. Устройство тротуара по ул. Динамовцев – при устройстве дороги | 100,0 | Бюджет города | 2014\* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Произведены работы по ул. Гидромонтажной на сумму 1350,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| **Центральный район, избирательный округ № 39, депутат Сулейманов Ренат Исмайлович** |
| 534 | 39-0003 | Обеспечить безопасный проход от дома по ул. Серебренниковской, 2/1 до остановки трамвая «Автовокзал» и далее до торгового центра «Мегас»  | Установка знаков «Пешеходный переход» и нанесение дорожной разметки (зебры) в районе жилого дома № 2 по ул. Серебренниковской и жилого дома № 2/1 по ул. Серебренниковской (со стороны ул. Кривощековской) |  35,0  | Бюджет города | 2011 | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Центрального района города Новосибирска | **Не выполнен.** Работы выполнены частично. Установлен знак «Пешеходный переход» и выполнена дорожная разметка по ул. Серебренниковской, 2 на сумму 20,0 тыс. рублей (бюджет города). Завершение работ будет запланировано в 2012 году  |
| 535 | 39-0005 | Предоставить помещение для структурного подразделения «Романтик» МБОУ ДОД «Центр развития детей, подростков и молодежи «Альтаир» | Анализ целесообразности выделения помещения для детского клуба «Романтик». Определение помещения при необходимости | - | - | 2011  | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска | **Не выполнен.**Выполнение нецелесообразно. Структурное подразделение ЦМ "Альтаир" "Романтик", располагается по адресу: ул. Серебренниковская, 16, площадь помещения 199 м2. Всего "Альтаир" располагает тремя помещениями площадью около 1600 м2, в том числе 800 м2 дополнительно выделены в 2009 году. В настоящее время проблем с условиями для дополнительного образования детей в данной части района нет |
| 536 | 39-0006 | Выполнить ремонт трамвайных путей для устранения шума, вибрации и разрушения дома по ул. Мичурина, 23 | Укладка плитки |  3000,0  | Бюджет города | 2013\*  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска  | **Выполнен.** Произведен ремонт трамвайных путей на сумму 2916,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 537 | 39-0010 | Произвести благоустройство придомовой территории по ул. Мичурина, 17 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2014\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 871,6 тыс. рублей (бюджет города) |
| 538 | 39-0011 | Произвести благоустройство придомовой территории по Красному проспекту, 71  | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1500,0 | Бюджет города | 2013\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 1394,2 тыс. рублей (бюджет города) |
| 539 | 39-0012 | Произвести благоустройство придомовой территории по ул. Семьи Шамшиных, 37а | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2014\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 1101,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 540 | 39-0013 | Произвести благоустройство придомовой территории по ул. Каинской, 8б | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | Бюджет города | 2014\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму 1717,8 тыс. рублей (бюджет города) |
| **Центральный район, избирательный округ № 40, депутат Бондаренко Сергей Валентинович** |
| 541 | 40-0001 | Произвести замену лифтов по адресу: ул. Ольги Жилиной, 58 | Замена лифтов  |  5400,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Не выполнен.**При принятии на общем собрании собственников положительного решения по оплате 30% стоимости строительно-монтажных работ, выполнение работ по замене лифтов будет запланировано на 2012 год  |
| 542 | 40-0002 | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Достоевского от ул. Ипподромской до ул. Ольги Жилиной | Благоустройство внутриквартальных территорий |  3000,0  | Бюджет города | 2014\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму на сумму 2897,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 543 | 40-0004 | Выполнить устройство двух «лежачих полицейских» на внутриквартальных подъездах к МБОУ СОШ № 156 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла  | Устройство двух «лежачих полицейских» на внутриквартальных подъездах к учреждению |  50,0  | Бюджет города | 2011  | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | **Не выполнен.**Выполнение не представляется возможным в связи с тем, чтоустройство искусственных дорожных неровностей в указанном месте противоречит ГОСТ Р 52605-2006 |
| 544 | 40-0006 | Установить знак «Пешеходный переход» на пересечении ул. Писарева и ул. Ольги Жилиной возле остановки общественного транспорта «ул. Ольги Жилиной» | Установка знака «Пешеходный переход»  |  20,0  | Бюджет города | 2014\* | Департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска | **Выполнен.** Дорожный знак «Пешеходный переход» установлен. Нанесена разметка «зебра». Затраты составили 20, 0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 545 | 40-0009 | Выполнить асфальтирование дороги по ул. Писарева (от ул. Селезнева до ул. Ипподромской) | Благоустройство внутриквартальных территорий |  900,0  | Бюджет города | 2013\*  | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.** Произведены работы на сумму на сумму 936,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 546 | 40-0012 | Восстановить работо-способность приточной вентиляции в МБДОУ «Детский сад № 117» | Восстановление работоспособности приточной вентиляции |  10,0  | Бюджет города | 2011  | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Произведен ремонт приточной вентиляции на сумму 10,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 547 | 40-0018 | Выполнить строительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием изавершить работы по капитальному ремонту входной зоны МБОУ СОШ № 29 | 1.Строительство многофункциональной спортивной площадки2. Капитальный ремонт входной зоны | 1000,0, в т. ч.:700,0300,0 | Бюджет города | 2015\* | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | **Выполнен в части 2011 года.**Выполнен капитальный ремонт входной зоны школы на сумму 300,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 548 | 40-0019 | Выполнить благоустройство внутриквартальных терри-торий по адресам: ул. Демьяна Бедного, 52, ул. Крылова, 53, ул. Державина, 42 - 44, ул. Ольги Жилиной, 58, ул. Селезнева, 39 | Благоустройство внутриквартальных территорий  | 3000,0, в т. ч.:500,0500,01000,0 | Бюджет города | 2011 – 2015\*20112012\*2013\* | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен.**Произведены работы по указанным адресам на сумму 10694,3 тыс. рублей (бюджет города) |
| 549 | 40-0020 | Выполнить установку детских площадок по адресам: ул. Селезнева, 52, 50, ул. Максима Горького, 95, ул. Ипподромская, 47, 49, ул.Демьяна Бедного, 68а, ул. Крылова, 64а, ул. Демьяна Бедного, 62, ул. Гоголя, 25 | Установка детских площадок | 1250,0, в т. ч.: 250,0 | Бюджет города | 2011 – 20152011 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | **Выполнен в части 2011 года.** Установлены детские городки по адресам: ул. Селезнева, 50-52, ул. Демьяна Бедного, 62,ул. Ипподромская, 47, 49, ул. Демьяна Бедного, 68а ул. Гоголя, 25 на сумму 700,0 тыс. рублей (бюджет города) |
| 550 | 40-0022 | Выполнить ремонт раздевалок, туалетов и кровли в спорткомплексе «Радуга» | Ремонт раздевалок, туалетов и кровли, благоустройство территории | 1000,0, в т. ч.:300,0400,0 | Бюджет города | 2010 – 201220112012\* | Управление культуры мэрии города Новосибирска | **Выполнен.**Произведен частичный ремонт мягкой кровли, душевых, туалетных комнат, административных помещений, косметический ремонт игрового зала, зала единоборств, заменено электрооборудование. Сумма затрат составила 1361,2 тыс. рублей(бюджет города) |
| 551 | 40-0023 | Установить ограждения спортивной площадки по адресу: ул. Каменская, 26 | Установка ограждения | 300,0 | Бюджет города | 2011 | Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска | **Выполнен**.Произведены работы по установке ограждения на сумму 155,0 тыс. рублей (бюджет города)  |

«\*» Работы выполнены до наступления срока реализации наказа избирателей. В решение Совета депутатов города Новосибирска от 02.11.2010 № 177 «О плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 2010 – 2015 годы» будут подготовлены необходимые изменения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_