СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

О внесении изменений в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы, утвержденную решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.09.2018 № 660

В целях уточнения объема финансирования и корректировки перечня мероприятий, на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы, утвержденную решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.09.2018 № 660, следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы»:

1.1.1. В подпункте 1.6 строки «Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры на расчетный срок» цифры «1775,691» заменить цифрами «1782,074», цифры «57,008» заменить цифрами «58,679», цифры «33,527» заменить цифрами «38,239».

1.1.2. В подпункте 6.1 строки «Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов)» цифры «57,008» заменить цифрами «58,679», цифры «33,527» заменить цифрами «38,239».

1.1.3. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению.

1.2. Таблицу 42 раздела 7 «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры» изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению.

1.3. В разделе 8 «Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры Новосибирска в разбивке по годам реализации Программы»:

1.3.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Показатели, характеризующие объем реконструкции и строительства объектов транспортной инфраструктуры:

1.1. Железнодорожный транспорт:

обустройство пешеходных подходов к железнодорожным остановочным пунктам – 37 ед.

1.2. Воздушный транспорт:

вертолетные площадки – 7 ед.

1.3. Метрополитен:

линии метрополитена – 22,46 км;

станции метрополитена – 18 ед.;

количество электродепо – 2 ед.

1.4. Наземный рельсовый общественный транспорт:

длина трамвайных путей – 98,50 км;

длина реконструируемых путей – 18,79 км.

1.5. Наземный безрельсовый общественный транспорт:

длина выделенных полос движения – 78,59 км.

1.6. Улично-дорожная сеть:

протяженность автомобильных дорог – 1782,074 км, в том числе:

строительство – 58,679 км;

реконструкция – 38,239 км;

количество транспортно-пересадочных узлов – 15 ед.;

количество автовокзалов – 2 ед.;

количество автостанций – 6 ед.

1.7. Развязки:

количество развязок – 51 ед.

1.8. Мосты:

количество автодорожных мостов через реки – 7 ед.

1.9. Велосипедный транспорт:

количество велодорожек – 13 ед., протяженность – 20,732 км.

1.10. Парковочное пространство:

количество машино-мест на перехватывающих парковках – 42073 ед.

1.11. Грузовой транспорт, транспортные средства коммунальных и дорожных служб:

количество площадок отстоя грузового транспорта на въездах в город Новосибирск – 4 шт.».

1.3.2. Таблицу 43 изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению.

1.4. Приложение изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству, постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству.

| Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев | Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть |
| --- | --- |

Приложение 1

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от __________ № ______

| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы на 2018 – 2030 годы (в ценах соответствующих лет) составляет 139 428 662 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 67 355 106 тыс. руб., за счет средств областного бюджета Новосибирской области – 32 349 836 тыс. руб.; за счет средств бюджета города Новосибирска – 35 058 844 тыс. руб.; за счет средств внебюджетных источников – 4 664 876 тыс. руб. |
| --- | --- |

____________

Приложение 2

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от __________ № ______

Таблица 42

| № п. | Период реализации Программы по годам | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет города Новосибирска |  | Областной бюджет Новосибирской области | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2018 | 5 635 |  | 50 000 | − | − |
| 2 | 2019 | 433 242 |  | 857 115 | 431 300 | − |
| 3 | 2020 | 330 264 |  | 1 018 310 | − | − |
| 4 | 2021 | 466 528 |  | 1 713 910 | − | − |
| 5 | 2022 | 220 890 |  | 800 000 | − | − |
| 6 | 2023 | 1 426 018 |  | 3 767 242 | 5 310 686 | 1 031 676 |
| 7 | 2024 | 3 528 782 |  | 6 396 983 | 9 663 057 | 1 307 250 |
| 8 | 2025 | 4 178 422 |  | 2 994 285 | 12 776 208 | 1 494 380 |
| 9 | 2026 | 3 062 042 |  | 3 609 241 | 7 163 094 | 664 350 |
| 10 | 2027 | 4 657 325 |  | 2 494 767 | 10 043 841 | 167 220 |
| 11 | 2028 | 9 704 486 |  | 5 258 473 | 11 171 586 | − |
| 12 | 2029 | 5 047 043 |  | 2 609 253 | 7 193 785 | − |
| 13 | 2030 | 1 998 167 |  | 780 257 | 3 601 549 | − |
| Всего по Программе: |  |  | 35 058 844 | 32 349 836 | 67 355 106 | 4 664 876 |

____________

Приложение 3

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от __________ № ______

Таблица 43

| N п. | Наименование целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обустройство пешеходных подходов к железнодорожным остановочным пунктам | 27 | 27 |  | 27 |  | 27 | 27 | 30 | 37 |
| 2 | Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Вертолетные площадки (ед.) | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 3 | Метрополитен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Линии метрополитена (км) | 15,9 | 15,9 |  | 15,9 |  | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 22,46 |
| 3.2 | Станции метрополитена (ед.) | 13 | 13 |  | 13 |  | 14 | 14 | 14 | 18 |
| 3.3 | Количество электродепо (ед.) | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Наземный рельсовый общественный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Длина трамвайных путей (км) | 66,2 | 66,2 |  | 66,2 |  | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 98,5 |
| 4.2 | Длина реконструируемых путей (км) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18,79 |
| 5 | Наземный безрельсовый общественный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Длина выделенных полос движения (км) | 4,29 | 4,29 |  | 4,29 |  | 4,29 | 4,29 | 64,5 | 78,59 |
| 6 | Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность автомобильных дорог (км) | 1721,157 |  | 1724,337 |  | 1727,653 | 1733,161 | 1738,997 | 1738,997 | 1782,074 |
| 6.2 | Количество ТПУ (ед.) | 7 |  | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 10 | 15 |
| 6.3 | Количество автовокзалов (ед.) | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.4 | Количество автостанций (ед.) | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| - 7 | Развязки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество развязок (ед.) | 41 | 41 |  | 41 |  | 41 | 41 | 41 | 51 |
| - 8 | Мосты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Количество автодорожных мостов через реки (ед.) | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 7 |
| - 9 | Велосипедный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Количество велодорожек (ед.) | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 7 | 13 |
| 9.2 | Протяженность (км) | 2,752 | 2,752 |  | 2,752 |  | 2,752 | 2,752 | 11,331 | 20,732 |
| - 10 | Парковочное пространство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Машино-мест на перехватывающих парковках (ед.) | 40773 | 40773 |  | 40773 |  | 40773 | 40773 | 41373 | 42073 |
| - 11 | Грузовой транспорт, транспортные средства коммунальных и дорожных служб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Площадок отстоя грузового транспорта на въездах в город Новосибирск (ед.) | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 4 |

____________

Приложение 4

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от __________ № ______

Приложение

к Программе

комплексного развития транспортной

инфраструктуры города Новосибирска

на 2018 - 2030 годы

Перечень

мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,

строительству, реконструкции объектов транспортной

инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития

транспортной инфраструктуры, технико-экономических

параметров объектов транспорта, очередность реализации

мероприятий (инвестиционных проектов)

| № п. | Наименование мероприятия | Технические параметры | Источник финансирования |  | Укрупненная оценка необходимых инвестиций, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Железнодорожный транспорт: обустройство пешеходных подходов к железнодорожным остановочным пунктам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обустройство пешеходных подходов к железнодорожному остановочному пункту «Гагаринская» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | − | − | 3670 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | − | − | 3670 |
| 1.1.2 | Обустройство пешеходных подходов к железнодорожному остановочному пункту «Плехановская» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | 3670 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | 3670 |
| 1.1.3 | Обустройство пешеходных подходов к железнодорожному остановочному пункту «Жилмассив» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | 3670 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | 3670 |
| 1.1.4 | Обустройство пешеходных подходов к железнодорожной станции «Новосибирск- Западный» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | − | 3670 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | − | 3670 |
| 1.1.5 | Обустройство пешеходных подходов к железнодорожному остановочному пункту «Матвеевка» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | 3670 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | 3670 |
| 1.1.6 | Обустройство пешеходных подходов к железнодорожной остановочной платформе «Инструментальный» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | − | 3670 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | − | 3670 |
| 1.1.7 | Обустройство пешеходных подходов к железнодорожному остановочному пункту «Береговая» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | 3670 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | 3670 |
| 1.1.8 | Обустройство пешеходных подходов к железнодорожной станции «Сибирская» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | − | − | 3670 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | − | − | 3670 |
| 1.1.9 | Обустройство пешеходных подходов к железнодорожной станции «Новосибирск-Восточный» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | − | − | 3670 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | − | − | 3670 |
| 1.1.10 | Обустройство пешеходных подходов к железнодорожной станции «Нижняя Ельцовка» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | − | 3670 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | − | 3670 |
| Итого по подразделу 1.1 |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 11010 | 11010 | 11010 | 3670 | − | − | − | − | 36700 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 11010 | 11010 | 11010 | 3670 | − | − | − | − | 36700 |
| 1.2. Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Строительство вертолетной площадки для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» | Площадь 1,5 га | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 19838 | − | − | − | − | 19838 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 19838 | − | − | − | − | 19838 |
| 1.2.2 | Строительство вертолетной площадки для Государственного учреждения Центральной клинической больницы Сибирского отделения Российской академии наук | Площадь 1,5 га | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 19838 | − | − | − | − | 19838 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 19838 | − | − | − | − | 19838 |
| Итого по подразделу 1.2 |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 39676 | − | − | − | − | 39676 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 39676 | − | − | − | − | 39676 |
| Итого по разделу 1 |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 11010 | 11010 | 11010 | 43346 | − | − | − | − | 76376 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 11010 | 11010 | 11010 | 43346 | − | − | − | − | 76376 |
| 2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Создание транспортно-пересадочных узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Речной Вокзал»: реконструкция двух выходов из подземного перехода через ул. Большевистскую у станции метро «Речной вокзал» | 15 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | 13600 | 9059 | − | − | − | − | − | 22659 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | 13600 | 9059 | − | − | − | − | − | 22659 |
| 2.1.2 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Речной Вокзал»: строительство, предназначенное для движения на велосипедах надземного перехода между верхним и нижним вестибюлями станции метро «Речной вокзал» | 87 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | 32400 | 21610 | − | − | − | − | − | 54010 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | 32400 | 21610 | − | − | − | − | − | 54010 |
| 2.1.3 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Молодёжная»: строительство надземного пешеходного перехода от вестибюля станции метро «Молодежная» через Гусинобродское шоссе до автовокзала | 45 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 27400 | 18225 | − | − | − | 45625 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 27400 | 18225 | − | − | − | 45625 |
| 2.1.4 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Молодёжная»: строительство автовокзала на Гусинобродском шоссе | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 47777 | − | − | − | − | − | − | − | 47777 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 19077 | − | − | − | − | − | − | − | 19077 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | − | − | − | − | − | 28700 | − | − | − | − | − | − | − | 28700 |
| 2.1.5 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Молодёжная»: строительство перехватывающей парковки | 200 мест | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 37900 | 25348 | − | − | − | − | − | − | 63248 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | 25348 | − | − | − | − | − | − | 25348 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | − | − | − | − | − | 37900 | − | − | − | − | − | − | − | 37900 |
| 2.1.6 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Сеятель»: реконструкция перехватывающей парковки | 400 мест | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 75900 | 50596 | − | − | − | − | − | − | 126496 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 75900 | 50596 | − | − | − | − | − | − | 126496 |
| 2.1.7 | Формирование транспорно-пересадочного узла «Нижняя Ельцовка»: строительство перехватывающей парковки | 100 мест | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 19000 | 12624 | − | − | − | 31624 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 19000 | 12624 | − | − | − | 31624 |
| 2.1.8 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Матвеевка»: строительство перехватывающей парковки | 150 мест | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 28400 | 19036 | − | − | 47436 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 28400 | 19036 | − | − | 47436 |
| 2.1.9 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Снегири»: строительство перехватывающей парковки | 150 мест | Сумма затрат, в том числе |  | − | − | − | − | − | − | − | 28400 | 19036 | − | − | − | − | 47436 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | 28400 | 19036 | − | − | − | − | 47436 |
| 2.1.10 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Чемской»: строительство перехватывающей парковки | 100 мест | Сумма затрат, в ом числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | 19000 | 12624 | − | − | − | − | 31624 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | 19000 | 12624 | − | − | − | − | 31624 |
| 2.1.11 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Бердское Шоссе»: строительство перехватывающей парковки | 200 мест | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | 37900 | 25348 | − | − | − | − | 63248 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | 37900 | 25348 | − | − | − | − | 63248 |
| 2.1.12 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Бердское Шоссе»: строительство пешеходного моста в районе разъезда Иня-Южная | 275 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 150563 | 100376 | − | 250939 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 45169 | 30113 | − | 75282 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 105394 | 70263 | − | 175657 |
| Итого по подразделу 2.1 |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 161577 | 121944 | 115969 | 103408 | 59249 | 169599 | 100376 | − | 832122 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 45169 | 30113 | − | 75282 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 94977 | 121944 | 115969 | 103408 | 59249 | 124430 | 70263 | − | 690240 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | − | − | − | − | − | 66600 | − | − | − | − | − | − | − | 66600 |
| 2.2. Метрополитен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Строительство участка Дзержинской линии метрополитена от станции метро «Золотая Нива» до станции метро «Гусинобродская» | 2202 метра | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | 1372122 | 1802969 | 2084711 | 2084711 | 1802969 | − | − | 9147482 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | − | − | − | − | − | − | − | 1440729 | 1440728 | 1440728 | 1440729 | − | − | 5762914 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | 1372122 | − | − | − | − | − | − | 1372122 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | 362240 | 643983 | 643983 | 362240 | − | − | 2012446 |
| 2.2.2 | Строительство соединительной линии метро от станции «Гусинобродская» до станции «Молодежная» | 1099 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | 684815 | 899847 | 1040461 | 1040461 | 899848 | − | − | 4565432 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | − | − | − | − | − | − | − | 719056 | 719055 | 719055 | 719056 | − | − | 2876222 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | 684815 | − | − | − | − | − | − | 684815 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | 180791 | 321406 | 321406 | 180792 | − | − | 1004395 |
| 2.2.3 | Строительство соединительной линии метро от станции «Молодежная» до электродепо «Волочаевское» | 359 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | 161550 | 212277 | 245448 | 245447 | 212278 | − | − | 1077000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | − | − | − | − | − | − | − | 169628 | 169627 | 169627 | 169628 | − | − | 678510 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | 161550 | − | − | − | − | − | − | 161550 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | 42649 | 75821 | 75820 | 42650 | − | − | 236940 |
| 2.2.4 | Строительство участка Ленинской линии метрополитена от станции метро «Площадь Маркса» до станции метро «Площадь Станиславского» | 1336 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3896270 | 1655492 | 494592 | 6046354 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 399059 | 665099 | 266040 | 1330198 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 906953 | − | − | 906953 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2590258 | 990393 | 228552 | 3809203 |
| 2.2.5 | Строительство участка Ленинской линии метрополитена от станции метро «Площадь Станиславского» до станции метро «Пермская» | 1564 метра | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 4561202 | 1938016 | 578999 | 7078217 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 467162 | 778604 | 311442 | 1557208 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1061732 | − | − | 1061732 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3032308 | 1159412 | 267557 | 4459277 |
| 2.2.6 | Проведение мероприятий на перегоне «Березовая роща» − «Золотая Нива» для обеспечения ввода нормальной схемы движения поездов на Дзержинской линии метро | 1699 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3844595 | 3844595 | − | − | 7689190 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2422095 | 2422095 | − | − | 4844190 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 576689 | 576689 | − | − | 1153378 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 845811 | 845811 | − | − | 1691622 |
| 2.2.7 | Проектирование и строительство электродепо «Волочаевское» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 1050000 | 1382500 | 1592500 | 1592500 | 1382500 | 7000000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | − | − | − | − | − | − | − | − |  | 1102500 | 1102500 | 1102500 | 1102500 | 4410000 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 1050000 | − | − | − | − | 1050000 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 280000 | 490000 | 490000 | 280000 | 1540000 |
| 2.2.8 | Строительство станции метро «Гусинобродская» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 339429 | 446009 | 515705 | 515705 | 446010 | − | − | − | 2262858 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | − | − | − | − | − | − | 356400 | 356400 | 356400 | 356400 | − | − | − | 1425600 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | 339429 | − | − | − | − | − | − | − | 339429 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | 89609 | 159305 | 159305 | 89610 | − | − | − | 497829 |
| 2.2.9 | Строительство станции метро «Молодежная» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 339429 | 446009 | 515705 | 515705 | 446010 | − | − | − | 2262858 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | − | − | − | − | − | − | 356400 | 356400 | 356400 | 356400 | − | − | − | 1425600 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | 339429 | − | − | − | − | − | − | − | 339429 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | 89609 | 159305 | 159305 | 89610 | − | − | − | 497829 |
| 2.2.10 | Строительство станции «Спортивная» Ленинской линии метрополитена | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: |  | − | 388850 | 780641 | 1550259 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2719750 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | 385000 | 772912 | 1534910 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2692822 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | 3850 | 7729 | 15349 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 26928 |
| 2.2.11 | Строительство станции метро «Площадь Станиславского» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 678858 | 1131400 | 452600 | − | − | − | − | − | 2262858 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | − | − | − | − | − | − | 1000000 | 425600 | − | − | − | − | − | 1425600 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | 339429 | − | − | − | − | − | − | − | 339429 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − |  |  |  |  | 339429 | 131400 | 27000 | − | − | − | − | − | 497829 |
| 2.2.12 | Строительство станции метро «Пермская» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 678858 | 1131400 | 452600 | − | − | 2262858 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1000000 | 425600 | − | − | 1425600 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 339429 | − | − | − | − | 339429 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 339429 | 131400 | 27000 | − | − | 497829 |
| 2.2.13 | Реконструкция станции метро «Площадь Ленина»: строительство дополнительных выходов | Достройка дополнительных выходов под Вокзальной магистралью − 1 ед., протяженность 25 метров; достройка дополнительных выходов под ул. Орджоникидзе − 1 ед. протяженностью 25 метров; достройка дополнительных выходов из метро «Площадь Ленина» под ул. Депутатской − 1 ед., протяженностью 25 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | 84086 | 56099 | − | − | − | − | 140185 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | − | − | − | − | − | − | − | 44158 | 44158 | − | − | − | − | 88316 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | 21028 | − | − | − | − | − | 21028 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | 18900 | 11941 | − | − | − | − | 30841 |
| 2.2.14 | Реконструкция станции метро «Сибирская»: Строительство дополнительных выходов | Достройка дополнительных выходов под ул. Мичурина к ТЦ «Галерея» − 1 ед., протяженность 100 метров; достройка дополнительных выходов под ул. Мичурина к Центральному рынку) − 1 ед., протяженностью 100 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 127173 | 84800 | − | − | − | 211973 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 72060 | 61483 | − | − | − | 133543 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 31796 | − | − | − | − | 31796 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 23317 | 23317 | − | − | − | 46634 |
| 2.2.15 | Реконструкция станции метро «Гагаринская»: строительство дополнительных выходов | Достройка дополнительных выходов до железнодорожной платформы «Гагаринская» в восточном направлении – 1 ед., протяженностью 23 метра, 1 ед., протяженностью 160 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 82469 | 55000 | − | − | − | − | − | − | 137469 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | − | − | − | − | − | 43303 | 43303 | − | − | − | − | − | − | 86606 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | 20620 | − | − | − | − | − | − | − | 20620 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 18546 | 11697 | − | − | − | − | − | − | 30243 |
| 2.2.16 | Реконструкция станции метро «Заельцовская»: строительство дополнительных выходов | Достройка выходов до трамвайной остановки «Площадь Калинина» – 1 ед., протяженностью 80 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | 37291 | 24840 | − | − | − | − | − | 62131 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | − | − | − | − | − | − | 19571 | 19571 | − | − | − | − | − | 39142 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | 9320 | − | − | − | − | − | − | 9320 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | 8400 | 5269 | − | − | − | − | − | 13669 |
| 2.2.17 | Реконструкция станции метро «Золотая Нива»: строительство дополнительных выходов | Достройка дополнительного выхода из восточного вестибюля метро «Золотая Нива» к проектируемой станции трамвая в Плющихинский жилмассив - 2 ед., протяженностью 95 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 52131 | 34800 | − | − | − | − | − | − | 86931 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | − | − | − | − | − | 27383 | 27383 | − | − | − | − | − | − | 54766 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | 13040 | − | − | − | − | − | − | − | 13040 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 11708 | 7417 | − | − | − | − | − | − | 19125 |
| 2.2.18 | Строительство западной части подземного пешеходного перехода станции метро «Площадь Маркса» | 305 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | 142235 | 94800 | − | − | − | − | 237035 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | − | − | − | − | − | − | − | 74666 | 74666 | − | − | − | − | 149332 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | 35555 | − | − | − | − | − | 35555 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | 32014 | 20134 | − | − | − | − | 52148 |
| 2.2.19 | Станция метро «Речной вокзал»: реконструкция входов № 1, 2 с достройкой объединенного терминала железнодорожного остановочного пункта «Речной вокзал» и пешеходной галереи на ул. Зыряновская | 100 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 46400 | 30931 | − | − | − | − | − | − | 77331 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 46400 | 30931 | − | − | − | − | − | − | 77331 |
| Итого по подразделу 2.2: |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | − | 388850 | 780641 | 1550259 | − | 1538716 | 4399927 | 4650264 | 6408960 | 10705934 | 17262262 | 5186008 | 2456091 | 55327912 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | − | − | − | − | − | 70686 | 1803057 | 3606208 | 3233094 | 7628288 | 7145829 | 2546203 | 1679982 | 27713347 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | 385000 | 772912 | 1534910 | − | 1051947 | 2227807 | 56583 | 1421225 | 576689 | 2545374 | − | − | 10572447 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | 3850 | 7729 | 15349 | − | 416083 | 369063 | 987473 | 1754641 | 2500957 | 7571059 | 2639805 | 776109 | 17042118 |
| 2.3. Наземный рельсовый общественный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Реконструкция трамвайной линии с обустройством её обособления от прочих транспортных потоков по ул. Сибиряков-Гвардейцев от станции метро «Площадь Маркса» до пл. Кирова | 4739 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 79597 | 132662 | 53064 | − | − | − | − | − | 265323 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | 23879 | 39799 | 15919 | − | − | − | − | − | 79597 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 55718 | 92863 | 37145 | − | − | − | − | − | 185726 |
| 2.3.2 | Реконструкция трамвайной линии маршрута № 13 с обустройством её обособления от Новосибирского государственного академического театра оперы и балета до трамвайного кольца на Гусинобродском шоссе | 9612 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 322901 | 215200 | − | − | − | − | − | − | 538101 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | 134565 | 26865 | − | − | − | − | − | − | 161430 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 188336 | 188335 | − | − | − | − | − | − | 376671 |
| 2.3.3 | Строительство третьего трамвайного пути на ул. Покрышкина от остановки общественного транспорта «Улица Покрышкина» до остановки общественного транспорта «Станция метро «Площадь Маркса» | 287 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 27599 | − | − | − | − | 27599 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 8280 | − | − | − | − | 8280 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 19319 | − | − | − | − | 19319 |
| 2.3.4 | Строительство трамвайной линии в Плющихинский жилмассив | 4197 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 70484 | 117473 | 46989 | − | − | − | − | − | 234946 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | 21145 | 35242 | 14097 | − | − | − | − | − | 70484 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 49339 | 82231 | 32892 | − | − | − | − | − | 164462 |
| 2.3.5 | Строительство трамвайной линии по ул. Титова от ул. Порт-Артурской до отвода железнодорожной линии | 1387 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 46544 | 31100 | − | − | − | − | − | − | 77644 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | 23293 | − | − | − | − | − | − | − | 23293 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 23251 | 31100 | − | − | − | − | − | − | 54351 |
| 2.3.6 | Реконструкция трамвайных путей с обустройством их обособления от прочих транспортных потоков по ул. Богдана Хмельницкого от пл. Калинина до ул. Учительской | 4435 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | 149000 | 99254 | − | − | − | − | − | 248254 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | 74476 | − | − | − | − | − | − | 74476 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | 74524 | 99254 | − | − | − | − | − | 173778 |
| 2.3.7 | Строительство трамвайной линии по ул. Кошурникова к станции метро «Золотая Нива» | 480 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 10740 | 16109 | − | − | − | − | − | − | 26849 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | 3222 | 4833 | − | − | − | − | − | − | 8055 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 7518 | 11276 | − | − | − | − | − | − | 18794 |
| 2.3.8 | Строительство трамвайной линии в Южно-Чемской жилмассив от ул. Петухова до железнодорожного остановочного пункта «Чемской» | 5641 метр | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 94746 | 157910 | 63164 | − | − | − | − | − | 315820 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | 28424 | 47373 | 18949 | − | − | − | − | − | 94746 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 66322 | 110537 | 44215 | − | − | − | − | − | 221074 |
| 2.3.9 | Строительство трамвайной линии по ул. Широкая от дома № 113 до ул. Троллейной | 636 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | 14246 | 21370 | − | − | − | − | − | 35616 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | 4274 | 6411 | − | − | − | − | − | 10685 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | 9972 | 14959 | − | − | − | − | − | 24931 |
| 2.3.10 | Ликвидация трамвайного кольца «ТЭЦ-2» | 441 метр | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2467 | − | − | − | 2467 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 740 | − | − | − | 740 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1727 | − | − | − | 1727 |
| 2.3.11 | Строительство трамвайной линии по ул. Дукача от ул. Титова до реконструируемого трамвайного парка | 2044 метра | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | 68680 | 45740 | − | − | − | − | − | 114420 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | 34326 | − | − | − | − | − | − | 34326 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | 34354 | 45740 | − | − | − | − | − | 80094 |
| 2.3.12 | Строительство трамвайной линии от трамвайного кольца на ул. Писарева до ул. Богдана Хмельницкого | 2944 метра | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 49447 | 82413 | 32966 | − | 164826 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 14834 | 24724 | 9890 | − | 49448 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 34613 | 57689 | 23076 |  | 115378 |
| 2.3.13 | Строительство трамвайной линии от перекрестка ул. Дзержинской и ул. Трикотажной до станции метро «Берёзовая роща» | 2346 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 78800 | 52524 | 131324 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 39397 | − | 39397 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 39403 | 52524 | 91927 |
| 2.3.14 | Строительство трамвайной линии от трамвайного кольца на Юго-Западном жилмассиве до трамвайного кольца на остановке «Молочный комбинат» | 2592 метра | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | 57961 | 86943 | − | − | − | − | − | 144904 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | 17388 | 26083 | − | − | − | − | − | 43471 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | 40573 | 60860 | − | − | − | − | − | 101433 |
| 2.3.15 | Строительство трамвайной линии от пл. Кирова в Затулинский жилмассив по ул. Сибиряков-Гвардейцев | 3157 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | 106058 | 70706 | − | − | − | − | − | 176764 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | 53029 | − | − | − | − | − | − | 53029 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | 53029 | 70706 | − | − | − | − | − | 123735 |
| 2.3.16 | Строительство трамвайного кольца в районе д. 227 по ул. Зорге | 237 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | 13261 | − | − | − | − | − | 13261 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | 3978 | − | − | − | − | − | 3978 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | 9283 | − | − | − | − | − | 9283 |
| 2.3.17 | Строительство трамвайной линии в микрорайон Родники | 4828 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 81092 | 135153 | 54061 | − | − | − | − | − | 270306 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | 24328 | 40546 | 16218 | − | − | − | − | − | 81092 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 56764 | 94607 | 37843 | − | − | − | − | − | 189214 |
| 2.3.18 | Реконструкция Филиала № 3 Ленинского троллейбусного депо МКП «ГЭТ» в трамвайный парк | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | 600000 | 400000 | − | − | − | − | − | 1000000 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | 300000 | − | − | − | − | − | − | 300000 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | 300000 | 400000 | − | − | − | − | − | 700000 |
| 2.3.19 | Строительство трамвайного кольца по ул. Краузе (конечный пункт хранения трамваев) | 531 метр | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | 11885 | 17827 | − | − | − | − | − | 29712 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | 3565 | 5348 | − | − | − | − | − | 8913 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | 8320 | 12479 | − | − | − | − | − | 20799 |
| 2.3.20 | Строительство трамвайного кольца по ул. Бронная (конечный пункт хранения трамваев) | 290 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | 6491 | 9736 | − | − | − | − | − | 16227 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | 1947 | 2921 | − | − | − | − | − | 4868 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | 4544 | 6815 | − | − | − | − | − | 11359 |
| 2.3.21 | Строительство трамвайного кольца по ул. Титова (конечный пункт хранения трамваев) | 256 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 14324 | − | − | − | − | 14324 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 4297 | − | − | − | − | 4297 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 10027 | − | − | − | − | 10027 |
| 2.3.22 | Строительство трамвайного кольца по проектной ул. Татьяны Снежиной (конечный пункт хранения трамваев) | 450 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 25179 | − | − | − | 25179 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 7553 | − | − | − | 7553 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 17626 | − | − | − | 17626 |
| 2.3.23 | Ликвидация ж/д линии к хлебокомбинату на ул. Широкая | 518 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 1160 | 1738 | − | − | − | − | − | − | 2898 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | 348 | 521 | − | − | − | − | − | − | 869 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 812 | 1217 | − | − | − | − | − | − | 2029 |
| 2.3.24 | Строительство трамвайных путей от станции метро «Золотая Нива» до остановки «Стофато» и от трамвайного кольца на ул. Волочаевской до автовокзала «Восточный» по Гусинобродскому шоссе | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | 15000 | 15000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 30000 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | 15000 | 15000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 30000 |
| Итого по подразделу 2.3 |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | 15000 | 15000 | − | 707264 | 1821666 | 982115 | 41923 | 77093 | 82413 | 111766 | 52524 | 3906764 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | 259204 | 684184 | 109924 | 12577 | 23127 | 24724 | 49287 | − | 1163027 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | 15000 | 15000 | − | 448060 | 1137482 | 872191 | 29346 | 53966 | 57689 | 62479 | 52524 | 2743737 |
| 2.4. Наземный безрельсовый общественный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Организация выделенной полосы движения по ул. Ватутина от станции метро «Площадь Маркса» до ул. Аникина | 3756 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 4345 | − | − | − | − | − | − | − | 4345 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 4345 | − | − | − | − | − | − | − | 4345 |
| 2.4.2 | Организация выделенной полосы движения по Октябрьскому мосту от пл. Лыщинского до ул. Зыряновской | 2561 метр | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 2962 | − | − | − | − | 2962 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 2962 | − | − | − | − | 2962 |
| 2.4.3 | Организация выделенной полосы движения по пр. Карла Маркса от станции метро «Площадь Маркса» до пл. Лыщинского | 1693 метра | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 1959 | − | − | − | − | − | − | − | 1959 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 1959 | − | − | − | − | − | − | − | 1959 |
| 2.4.4 | Организация выделенной полосы движения по ул. Приморской на всем протяжении | 1411 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 1632 | − | − | − | − | − | − | − | 1632 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 1632 | − | − | − | − | − | − | − | 1632 |
| 2.4.5 | Организация выделенной полосы движения по ул. Большевистская и Бердскому шоссе от пл. Инженера Будагова до р. Иня | 8064 метра | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 9328 | − | − | − | − | − | − | − | 9328 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 9328 | − | − | − | − | − | − | − | 9328 |
| 2.4.6 | Организация выделенной полосы движения по ул. Нарымской на всем протяжении | 2193 метра | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 2537 | − | − | − | − | − | − | − | 2537 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 2537 | − | − | − | − | − | − | − | 2537 |
| 2.4.7 | Организация выделенной полосы движения по ул. Дуси Ковальчук на всем её протяжении | 4195 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 4853 | − | − | − | − | − | − | − | 4853 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 4853 | − | − | − | − | − | − | − | 4853 |
| 2.4.8 | Организация выделенной полосы движения по пр. Димитрова на всем протяжении | 1184 метра | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 1370 | − | − | − | − | − | − | − | 1370 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 1370 | − | − | − | − | − | − | − | 1370 |
| 2.4.9 | Организация выделенной полосы движения по Димитровскому мосту на всем протяжении | 1878 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 2173 | − | − | − | − | − | − | − | 2173 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 2173 | − | − | − | − | − | − | − | 2173 |
| 2.4.10 | Организация выделенной полосы движения по проезду Энергетиков на всем протяжении | 2267 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 2623 | − | − | − | − | − | − | − | 2623 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 2623 | − | − | − | − | − | − | − | 2623 |
| 2.4.11 | Организация выделенной полосы движения по ул. Станиславского от пл. Энергетиков до ул. Немировича-Данченко | 2913 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 442 | − | − | − | − | − | − | − | 442 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 442 | − | − | − | − | − | − | − | 442 |
| 2.4.12 | Организация выделенной полосы движения по Красному проспекту от пл. Инженера Будагова до пл. Ленина | 2031 метр | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 2350 | − | − | − | − | − | − | − | 2350 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 2350 | − | − | − | − | − | − | − | 2350 |
| 2.4.13 | Организация выделенной полосы движения по Красному проспекту от Мочищенского шоссе до ул. Писарева | 2970 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 3436 | − | − | − | − | − | − | − | 3436 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 3436 | − | − | − | − | − | − | − | 3436 |
| 2.4.14 | Организация выделенной полосы движения по ул. Кирова от ул. Выборной до Октябрьской магистрали и по Октябрьской магистрали на всем протяжении | 5890 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 6814 | − | − | − | − | − | − | − | 6814 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 6814 | − | − | − | − | − | − | − | 6814 |
| 2.4.15 | Организация выделенной полосы движения по ул. Выборной до остановки общественного транспорта «Стенд» | 2758 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 3190 | − | − | − | − | − | − | − | 3190 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 3190 | − | − | − | − | − | − | − | 3190 |
| 2.4.16 | Организация выделенной полосы движения по ул. Бориса Богаткова от ул. Красина до ул. Доватора | 2395 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 2771 | − | − | − | − | − | − | − | 2771 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 2771 | − | − | − | − | − | − | − | 2771 |
| 2.4.17 | Организация выделенной полосы движения по ул. Титова от ул. Покрышкина до ул. Станиславского | 1843 метра | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | 2271 | − | − | − | − | − | − | 2271 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | 2271 | − | − | − | − | − | − | 2271 |
| 2.4.18 | Организация односторонней выделенной полосы движения по ул. Ленина от пр. Димитрова до пл. Гарина-Михайловского по направлению к пл. Гарина-Михайловского | 818 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 947 | − | − | − | − | − | − | − | 947 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 947 | − | − | − | − | − | − | − | 947 |
| 2.4.19 | Организация выделенной полосы движения по ул. Орджоникидзе от ул. Советской до Красного проспекта | 270 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 312 | − | − | − | − | − | − | − | 312 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 312 | − | − | − | − | − | − | − | 312 |
| 2.4.20 | Организация выделенной полосы движения по ул. Кошурникова от улицы Бориса Богаткова до ул. Селезнева | 2211 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 2558 | − | − | − | − | − | − | − | 2558 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 2558 | − | − | − | − | − | − | − | 2558 |
| 2.4.21 | Организация выделенной полосы движения по ул. Немировича Данченко от ул. Ватутина до пл. Лыщинского | 2076 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 2402 | − | − | − | − | − | − | − | 2402 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 2402 | − | − | − | − | − | − | − | 2402 |
| 2.4.22 | Организация выделенной полосы движения по ул. Гоголя на всем протяжении | 2091 метр | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 2419 | − | − | − | − | − | − | − | 2419 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 2419 | − | − | − | − | − | − | − | 2419 |
| 2.4.23 | Организация выделенной полосы движения по ул. Челюскинцев на всем протяжении | 1097 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 1269 | − | − | − | − | − | − | − | 1269 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 1269 | − | − | − | − | − | − | − | 1269 |
| 2.4.24 | Организация выделенной полосы движения по Советскому шоссе от ул.Петухова до ул. Аникина | 2130 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 2464 | − | − | − | − | − | − | − | 2464 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 2464 | − | − | − | − | − | − | − | 2464 |
| 2.4.25 | Организация выделенной полосы движения по Вокзальной магистрали на всем протяжении | 1336 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 1545 | − | − | − | − | − | − | − | 1545 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 1545 | − | − | − | − | − | − | − | 1545 |
| 2.4.26 | Организация выделенной полосы движения по ул. Аэропорт от привокзальной площади аэропорта Новосибирск-Северный до сквера Чаплыгина | 679 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 785 | − | − | − | − | 785 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 785 | − | − | − | − | 785 |
| 2.4.27 | Организация выделенной полосы движения по перспективной магистрали в продолжение Красного проспекта от привокзальной площади аэропорта Новосибирск-Северный до ул. Краузе | 4402 метра | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 5093 | − | − | − | 5093 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 5093 | − | − | − | 5093 |
| 2.4.28 | Организация выделенной полосы движения по перспективной магистрали в продолжение ул. Кирова на Ключ-Камышенское плато от ул. Выборная | 3974 метра | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 4598 | − | − | 4598 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 4598 | − | − | 4598 |
| 2.4.29 | Организация выделенной полосы движения по ул. Владимировской | 2587 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 2993 | − | − | − | − | − | − | − | 2993 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 2993 | − | − | − | − | − | − | − | 2993 |
| 2.4.30 | Организация выделенной полосы движения по ул. Доватора | 1977 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 2287 | − | − | − | − | 2287 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 2287 | − | − | − | − | 2287 |
| 2.4.31 | Организация выделенной полосы движения от трамвайного кольца по ул. Писарева, ул. Ипподромская, ул. Танковая до ул. Богдана Хмельницкого (до строительства трамвайной линии от трамвайного кольца на ул. Писарева до ул. Богдана Хмельницкого) | 2941 метр | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | 3403 | − | − | − | − | − | 3403 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | 3403 | − | − | − | − | − | 3403 |
| Итого по подразделу 2.4: |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 66732 | 2271 | 3403 | 6034 | 5093 | 4598 | − | − | 88131 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 66732 | 2271 | 3403 | 6034 | 5093 | 4598 | − | − | 88131 |
| Итого по разделу 2: |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | − | 388850 | 795641 | 1565259 | − | 2474289 | 6345808 | 5751751 | 6560325 | 10847369 | 17518872 | 5398150 | 2508615 | 60154929 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | − | − | − | − | − | 70686 | 1803057 | 3606208 | 3233094 | 7628288 | 7145829 | 2546203 | 1679982 | 27713347 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | 385000 | 772912 | 1534910 | − | 1311151 | 2911991 | 166507 | 1433802 | 599816 | 2615267 | 79400 | − | 11810756 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | 3850 | 22729 | 30349 | − | 1025852 | 1630760 | 1979036 | 1893429 | 2619265 | 7757776 | 2772547 | 828633 | 20564226 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | − | − | − | − | − | 66600 | − | − | − | − | − | − | − | 66600 |
| 3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Платная парковочная зона № 44 | 143,6 га | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 13527 | − | − | − | − | − | − | − | 13527 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 13527 | − | − | − | − | − | − | − | 13527 |
| 3.2 | Платная парковочная зона № 45 | 98,4 га | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | 9269 | − | − | − | − | − | − | 9269 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | 9269 | − | − | − | − | − | − | 9269 |
| 3.3 | Платная парковочная зона № 46 | 137,3 га | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 12934 | − | − | − | − | 12934 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 12934 | − | − | − | − | 12934 |
| 3.4 | Платная парковочная зона № 47 | 215,7 га | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 20319 | 20319 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 20319 | 20319 |
| 3.5 | Платная парковочная зона № 48 | 73,14 га | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 6890 | − | − | − | − | − | − | − | 6890 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 6890 | − | − | − | − | − | − | − | 6890 |
| 3.6 | Платная парковочная зона № 49 | 53,91 га | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 5078 | − | − | − | 5078 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 5078 | − | − | − | 5078 |
| 3.7 | Платная парковочная зона № 50 | 71,99 га | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 6781 | − | − | − | − | − | − | − | 6781 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 6781 | − | − | − | − | − | − | − | 6781 |
| 3.8 | Платная парковочная зона № 51 | 19,78 га | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1863 | − | 1863 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1863 | − | 1863 |
| 3.9 | Платная парковочная зона № 52 | 103,0 га | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 9703 | − | − | − | − | − | − | − | 9703 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | − | − | − | − | − | 9703 | − | − | − | − | − | − | − | 9703 |
| 3.10 | Платная парковочная зона № 53 | 62 га | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 5840 | − | − | 5840 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 5840 | − | − | 5840 |
| 3.11 | Платная парковочная зона № 54 | 14,4 га | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 543 | − | 543 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 543 | − | 543 |
| 3.12 | Платная парковочная зона № 55 | 89,21 га | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 3361 | − | − | − | − | 3361 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 3361 | − | − | − | − | 3361 |
| 3.13 | Платная парковочная зона № 56 | 192,2 га | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 7242 | − | − | − | 7242 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 7242 | − | − | − | 7242 |
| 3.14 | Платная парковочная зона № 57 | 85,26 га | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 8031 | − | − | − | − | − | − | − | 8031 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 8031 | − | − | − | − | − | − | − | 8031 |
| Итого по разделу 3: |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 44932 | 9269 | − | 16295 | 12320 | 5840 | 2406 | 20319 | 111381 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 35229 | 9269 | − | 16295 | 12320 | 5840 | 2406 | 20319 | 101678 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | − | − | − | − | − | 9703 | − | − | − | − | − | − | − | 9703 |
| 4. Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по ул. Ильича на всем протяжении | 875 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 4324 | − | − | − | − | 4324 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 4324 | − | − | − | − | 4324 |
| 4.2 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по ул. Пирогова на всем протяжении | 1785 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | 8819 | − | − | − | − | − | 8819 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | 8819 | − | − | − | − | − | 8819 |
| 4.3 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по ул. Российской от ул. Героев Труда до перекрестка пр. Академика Лаврентьева и ул. Кутателадзе | 2160 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 10673 | − | − | − | − | − | − | − | 10673 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 10673 | − | − | − | − | − | − | − | 10673 |
| 4.4 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по ул. Героев Труда до д. 31, далее через внутриквартальный проезд к станции Сеятель и через ее привокзальную площадь к ул. Российской | 1360 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 6718 | − | − | − | − | − | − | − | 6718 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 6718 | − | − | − | − | − | − | − | 6718 |
| 4.5 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по пр. Строителей от ул. Героев Труда до пр. Академика Лаврентьева | 1205 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 5956 | − | − | − | − | − | − | − | 5956 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 5956 | − | − | − | − | − | − | − | 5956 |
| 4.6 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по пр. Академика Лаврентьева на всем протяжении | 2167 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 10705 | − | − | − | 10705 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 10705 | − | − | − | 10705 |
| 4.7 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по Морскому проспекту на всем протяжении | 1906 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 9418 | − | − | 9418 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 9418 | − | − | 9418 |
| 4.8 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры от перекрестка Морского проспекта и Бердского шоссе до пляжа «Центральный» | 386 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1908 | − | − | 1908 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1908 | − | − | 1908 |
| 4.9 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по Красному проспекту от ул. Писарева до пл. Инженера Будагова | 3854 метра | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 19040 | − | − | − | − | − | − | − | 19040 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 19040 | − | − | − | − | − | − | − | 19040 |
| 4.10 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по ул. Владимировская от Тоннельного спуска до пр. Димитрова | 736 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | 3635 | − | − | − | − | − | − | 3635 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | 3635 | − | − | − | − | − | − | 3635 |
| 4.11 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры от ул. Фабричной до соединения с дорожкой в парке «Городское начало» в районе Большевистская ул., д. 2 | 372 метра | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | 1838 | − | − | − | − | − | 1838 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | 1838 | − | − | − | − | − | 1838 |
| 4.12 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры от парка «Городское начало» до железнодорожного остановочного пункта «Речной Вокзал» | 441 метр | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 2178 | − | − | − | − | 2178 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 2178 | − | − | − | − | 2178 |
| 4.13 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по ул. Тоннельный Спуск и Д. Шамшурина от ул. Владимировской до пл. Гарина-Михайловского | 719 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | 3552 | − | − | − | − | − | − | 3552 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | 3552 | − | − | − | − | − | − | 3552 |
| 4.14 | Строительство дополнительных наклонных въездов надземного перехода на перекрестке Морского проспекта и Бердского шоссе | 15 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 9312 | − | − | − | − | − | − | − | 9312 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 9312 | − | − | − | − | − | − | − | 9312 |
| Итого по разделу 4: |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 51699 | 7187 | 10657 | 6502 | 10705 | 11326 | − | − | 98076 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 51699 | 7187 | 10657 | 6502 | 10705 | 11326 | − | − | 98076 |
| 5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Создание грузового каркаса УДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Монтаж габаритных рамок на ГЭС | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 1000 | − | − | − | − | − | − | − | 1000 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 1000 | − | − | − | − | − | − | − | 1000 |
| Итого по подразделу 5.1: |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 1000 | − | − | − | − | − | − | − | 1000 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 1000 | − | − | − | − | − | − | − | 1000 |
| 5.2. Обустройство площадок отстоя грузового транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Обустройство площадок отстоя грузового транспорта на въездах в г. Новосибирск. (площадка № 1) | 220 машино-мест | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 69573 | − | − | − | − | − | − | − | 69573 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | − | − | − | − | − | 69573 | − | − | − | − | − | − | − | 69573 |
| 5.2.2 | Обустройство площадок отстоя грузового транспорта на въездах в г. Новосибирск. (площадка № 2) | 180 машино-мест | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | 56923 | − | − | − | − | − | − | 56923 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | 56923 | − | − | − | − | − | − | 56923 |
| 5.2.3 | Обустройство площадок отстоя грузового транспорта на въездах в г. Новосибирск. (площадка № 3) | 200 машино-мест | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | 63248 | − | − | − | − | − | 63248 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | 63248 | − | − | − | − | − | 63248 |
| 5.2.4 | Обустройство площадок отстоя грузового транспорта на въездах в город Новосибирск, (площадка № 4) | 240 машино-мест | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 75898 | − | − | − | − | 75898 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 75898 | − | − | − | − | 75898 |
| Итого по подразделу 5.2: |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 69573 | 56923 | 63248 | 75898 | − | − | − | − | 265642 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | 56923 | 63248 | 75898 | − | − | − | − | 196069 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | − | − | − | − | − | 69573 | − | − | − | − | − | − | − | 69573 |
| 5.3. Строительство новых индустриальных логистических парков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Строительство новых индустриальных логистических парков (складские комплексы общего пользования, без учета складских комплексов производственных компаний). Парк № 1 | 28600 кв. м | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 85800 | − | − | − | − | − | − | − | 85800 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | − | − | − | − | − | 85800 | − | − | − | − | − | − | − | 85800 |
| 5.3.2 | Строительство новых индустриальных логистических парков (складские комплексы общего пользования, без учета складских комплексов производственных компаний). Парк № 2 | 35750 кв. м | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | 107250 | − | − | − | − | − | − | 107250 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | − | − | − | − | − | − | 107250 | − | − | − | − | − | − | 107250 |
| 5.3.3 | Строительство новых индустриальных логистических парков (складские комплексы общего пользования, без учета складских комплексов производственных компаний). Парк № 3 | 31460 кв. м | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | 94380 | − | − | − | − | − | 94380 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | − | − | − | − | − | − | − | 94380 | − | − | − | − | − | 94380 |
| 5.3.4 | Строительство новых индустриальных логистических парков (складские комплексы общего пользования, без учета складских комплексов производственных компаний). Парк № 4 | 21450 кв. м | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 64350 | − | − | − | − | 64350 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 64350 | − | − | − | − | 64350 |
| 5.3.5 | Строительство новых индустриальных логистических парков (складские комплексы общего пользования, без учета складских комплексов производственных компаний). Парк № 5 | 25740 кв. м | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 77220 | − | − | − | 77220 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 77220 | − | − | − | 77220 |
| 5.3.6 | Строительство новых индустриальных логистических парков (складские комплексы общего пользования, без учета складских комплексов производственных компаний). Парк № 6 | 30000 кв. м | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 90000 | − | − | − | 90000 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 90000 | − | − | − | 90000 |
| Итого по подразделу 5.3: |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 85800 | 107250 | 94380 | 64350 | 167220 | − | − | − | 519000 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | − | − | − | − | − | 85800 | 107250 | 94380 | 64350 | 167220 | − | − | − | 519000 |
| Итого по разделу 5: |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 156373 | 164173 | 157628 | 140248 | 167220 | − | − | − | 785642 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 1000 | 56923 | 63248 | 75898 | − | − | − | − | 197069 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | − | − | − | − | − | 155373 | 107250 | 94380 | 64350 | 167220 | − | − | − | 588573 |
| 6. Мероприятия по развитию сети дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Реконструкция ул. Доватора от Гусинобродского шоссе до ул. Бориса Богаткова | 1977 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | 109840 | 73297 | − | − | − | − | − | 183137 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | 75868 | 39325 | − | − | − | − | − | 115193 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | 33972 | 33972 | − | − | − | − | − | 67944 |
| 6.1.2 | Реконструкция ул. Аэропорт от ул. Красный Проспект до привокзальной площади Аэропорта Новосибирск-Северный | 992 метра | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | 120291 | 80191 | − | − | − | − | − | 200482 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | 83101 | 43002 | − | − | − | − | − | 126103 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | 37190 | 37189 | − | − | − | − | − | 74379 |
| 6.1.3 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Объединения в Заельцовском, Калининском районах (участок от ул. Лебедевского до ул. Фадеева) | 1006 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | 115063 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 115063 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | 115063 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 115063 |
| 6.1.4 | Строительство автомобильной дороги общего пользования. Продолжение Красного проспекта в северном направлении через территорию выносимого аэропорта до ул. Краузе | 4424 метра | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | 445891 | 297200 | − | − | − | − | 743091 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | 233702 | 233702 | − | − | − | − | 467404 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | 212189 | 63498 | − | − | − | − | 275687 |
| 6.1.5 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Мясниковой в Калининском районе | 1653 метра | Сумма затрат, в том числе: |  | − | 18057 | 24125 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 42182 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | 9450 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 9450 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | 8607 | 24125 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 32732 |
| 6.1.6 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Республиканской в Дзержинском районе (участок от ул. Кропоткина до ул. Авиастроителей) | 451 метр | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | 38000 | − | − | − | − | − | − | 38000 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | 38000 | − | − | − | − | − | − | 38000 |
| 6.1.7 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Титова в Ленинском районе (участок от ул. Бийской до ул. Дукача. I этап. Участок от ул. Бийской до ул. Заозерной) | 2174 метра | Сумма затрат, в том числе: |  | 55635 | 122046 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 177681 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | 50000 | 56604 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 106604 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | 5635 | 65442 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 71077 |
| 6.1.8 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Титова в Ленинском районе (участок от ул. Бийской до ул. Дукача. II этап. Участок от ул. Заозерной до ул. Порт-Артурской) | 757 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | 70000 | 13535 | 110000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 193535 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | 68650 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 68650 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | 1350 | 13535 | 110000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 124885 |
| 6.1.9 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Петухова и ул. Николая Сотникова от Советского шоссе до ул. Прокопьевской | 3404 метра | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | 286190 | 190790 | − | − | − | − | − | 476980 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | 150010 | 150010 | − | − | − | − | − | 300020 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | 136180 | 40780 | − | − | − | − | − | 176960 |
| 6.1.10 | Строительство Юго-Западного транзита с мостовым переходом через реку Обь. Участок от ул. Ватутина до ул. Сибиряков-Гвардейцев | 1398 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | 142611 | 95111 | − | − | − | − | − | 237722 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | 100000 | 49527 | − | − | − | − | − | 149527 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | 42611 | 45584 | − | − | − | − | − | 88195 |
| 6.1.11 | Строительство Юго-Западного транзита с мостовым переходом через реку Обь. Участок от ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Толмачевского шоссе | 3785 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | 64361 | 128723 | 128723 | 128724 | 128723 | 64361 | 643615 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | 40483 | 80967 | 80967 | 80967 | 80967 | 40483 | 404834 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | 23878 | 47756 | 47756 | 47757 | 47756 | 23878 | 238781 |
| 6.1.12 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Кирова от ул. Выборной до ул. Ключ-Камышенское плато | 3972 метра | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 169290 | 282090 | 112897 | − | − | − | − | − | 564277 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | 154930 | 200000 | − | − | − | − | − | − | 354930 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 14360 | 82090 | 112897 | − | − | − | − | − | 209347 |
| 6.1.13 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Дукача от ул. Титова до ул. Станционная | 2185 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | 183685 | 122485 | − | − | − | − | 306170 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | 142581 | 50000 | − | − | − | − | 192581 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | 41104 | 72485 | − | − | − | − | 113589 |
| 6.1.14 | Строительство Юго-Западного транзита с мостовым переходом через реку Обь. Участок от ул. Большевистской до ул. Кирова | 998 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 102107 | 68107 | − | − | − | − | − | − | 170214 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | 68958 | 38107 | − | − | − | − | − | − | 107065 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 33149 | 30000 | − | − | − | − | − | − | 63149 |
| 6.1.15 | Строительство ул. Доватора от ул. Выборной до Гусинобродского шоссе | 4066 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 378485 | 630785 | 252285 | − | − | 1261555 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 270609 | 522909 | − | − | − | 793518 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 107876 | 107876 | 252285 | − | − | 468037 |
| 6.1.16 | Строительство «Юго-Западного транзита» с мостовым переходом через реку Обь. Участок от пересечения ул. Кирова и ул. Выборной до ул. Доватора | 1408 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 120298 | 119123 | − | 239421 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 75298 | 75298 | − | 150596 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 45000 | 43825 | − | 88825 |
| 6.1.17 | Строительство автомобильной дороги общего пользования от ул. Гребенщикова до ул. Фадеева | 443 метра | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 17335 | 11557 | − | − | − | − | − | − | 28892 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | 10904 | 7269 | − | − | − | − | − | − | 18173 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 6431 | 4288 | − | − | − | − | − | − | 10719 |
| 6.1.18 | Строительство автомобильной дороги общего пользования в Кировском районе. Участок от ул. Оловозаводской по ул. Сержанта Коротаева, Комсомольской, Бронной с выездом на ул. Федора Горячева (по оси 1-й Гранатового пер.) | 3974 метра | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 111400 | 167075 | 278375 | − | − | 556850 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 100000 | 50259 | 200000 | − | − | 350259 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 11400 | 116816 | 78375 | − | − | 206591 |
| 6.1.19 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Учительской (от ул. Б. Хмельницкого до пересечения с ул. Объединения) | 1579 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 132800 | 88497 | − | 221297 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 69598 | 69598 | − | 139196 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 63202 | 18899 | − | 82101 |
| 6.1.20 | Реконструкция ул. Софийская на всем протяжении | 4082 метра | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 171592 | 285992 | 114392 | − | 571976 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 100000 | 200000 | 59773 | − | 359773 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 71592 | 85992 | 54619 | − | 212203 |
| 6.1.21 | Реконструкция ул. Приморской на всем протяжении | 1407 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | 95693 | 143593 | − | − | − | − | − | 239286 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | 50511 | 100000 | − | − | − | − | − | 150511 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | 45182 | 43593 | − | − | − | − | − | 88775 |
| 6.1.22 | Реконструкция Мочищенского шоссе от ул. Кедровая до Краснояровского шоссе | 2804 метра | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | 235800 | 157119 | − | − | − | − | 392919 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | 123573 | 123573 | − | − | − | − | 247146 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | 112227 | 33546 | − | − | − | − | 145773 |
| 6.1.23 | Строительство Левобережной рокады. Участок по ул. Стартовая от дамбы Октябрьского моста до ул. Сибиряков-Гвардейцев | 4054 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 206786 | 344686 | 137886 | 689358 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 100000 | 233606 | 100000 | 433606 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 106786 | 111080 | 37886 | 255752 |
| 6.1.24 | Строительство Левобережной рокады. Участок по ул. Стартовая от Дамбы Октябрьского моста до насыпи Транссибирской железной дороги ? | 896 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 91395 | 60895 | − | − | − | 152290 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 63145 | 32645 | − | − | − | 95790 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 28250 | 28250 | − | − | − | 56500 |
| 6.1.25 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Кулагина от ул. Ипподромской до ул. Красина | 1375 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 53787 | 35887 | 89674 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 50000 | 6405 | 56405 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3787 | 29482 | 33269 |
| 6.1.26 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Ключ-Камышенское плато от проектируемого участка ул. Кирова до насыпи железной дороги | 892 метра | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | 34875 | 23300 | − | − | − | − | 58175 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | 18296 | 18296 | − | − | − | − | 36592 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | 16579 | 5004 | − | − | − | − | 21583 |
| 6.1.27 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Зыряновской от ул. Серебренниковская до ул. Восход | 968 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | 54239 | 81400 | − | − | − | − | − | 135639 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | 31717 | 53600 | − | − | − | − | − | 85317 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | 22522 | 27800 | − | − | − | − | − | 50322 |
| 6.1.28 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по Гусинобродскому шоссе в Октябрьском, Дзержинском районах (участок от ул. Волочаевская до городской черты) | 3910 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | 96532 | 180434 | 140000 | 466491 | − | − | − | − | − | − | − | − | 883458 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | − | 36828 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 36828 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | 1000 | 126133 | 60000 | 386491 | − | − | − | − | − | − | − | − | 573624 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | 58704 | 54301 | 80000 | 80000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 273005 |
| 6.1.29 | Строительство автомобильной дороги общего пользования к садоводческим обществам в районе ул. Благовещенской в Советском районе | 150 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | 10000 | − | − | − | − | − | − | 10000 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | 10000 | − | − | − | − | − | − | 10000 |
| 6.1.30 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Обогатительной. Участок от ул. Аникина до примыкания к Бугринскому мосту | 465 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | 20000 | − | − | − | − | − | − | 20000 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | 20000 | − | − | − | − | − | − | 20000 |
| 6.1.31 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. Кедровая в Заельцовском, Калининском районах (участок от Мочищенского шоссе до городской черты) | 661 метр | Сумма затрат, в том числе: |  | − | 126213 | 111964 | 143399 | 216956 | − | − | − | − | − | − | − | − | 598532 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | − | 22657 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 22657 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | 44853 | 35543 | 60000 | 156066 | − | − | − | − | − | − | − | − | 296462 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | 58704 | 76421 | 83399 | 60890 | − | − | − | − | − | − | − | − | 279413 |
| 6.1.32 | Реконструкция ул. Кедровой от Мочищенское шоссе до ул. Краузе | 2735 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 229896 | 153301 | − | − | − | − | − | − | 383197 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | 187730 | 53301 | − | − | − | − | − | − | 241031 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 42166 | 100000 | − | − | − | − | − | − | 142166 |
| 6.1.33 | Строительство Юго-Западного транзита с мостовым переходом через р. Обь. Участок от Толмачевского шоссе до границы города (ул. Малыгина) | 1876 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 191423 | 127623 | − | − | − | 319046 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 127615 | 73065 | − | − | − | 200680 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 63808 | 54558 | − | − | − | 118366 |
| 6.1.34 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Спортивной от ул. Танкистов до ул. Дукача | 1322 метра | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 51711 | 34500 | − | − | − | 86211 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 36151 | 18076 | − | − | − | 54227 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 15560 | 16424 | − | − | − | 31984 |
| 6.1.35 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Татьяны Снежиной от ул. Виталия Потылицына до ул. Доватора | 590 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 38470 | − | − | − | 38470 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 24198 | − | − | − | 24198 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 14272 | − | − | − | 14272 |
| 6.1.36 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Объединения в Калининском районе (участок от ул. Окружной до железнодорожного переезда по ул. Объединения) | 1449 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | 4284 | 16721 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 21005 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | 4284 | 16721 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 21005 |
| 6.1.37 | Реконструкция Бердского шоссе от пр. Строителей до Морского проспекта | 4072 метра | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | 207706 | 346206 | 138506 | − | − | − | − | 692418 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | 138470 | 230804 | 66257 | − | − | − | − | 435531 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | 69236 | 115402 | 72249 | − | − | − | − | 256887 |
| 6.1.38 | Строительство ул. Татьяны Снежиной от ул. Доватора до ул. Татьяны Снежиной | 972 метра | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 84400 | 56284 | − | − | − | − | − | − | 140684 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | 58303 | 30187 | − | − | − | − | − | − | 88490 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 26097 | 26097 | − | − | − | − | − | − | 52194 |
| 6.1.39 | Реконструкция ул. Лобова | 737 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 62000 | 41271 | − | − | − | 103271 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 42843 | 22114 | − | − | − | 64957 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 19157 | 19157 | − | − | − | 38314 |
| 6.1.40 | Строительство ул. Лобова до ул. Доватора | 1693 метра | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 142300 | 94789 | − | 237089 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 98320 | 50809 | − | 149129 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 43980 | 43980 | − | 87960 |
| 6.1.41 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. 2-я Станционная (участок от дома № 29 до ул. Большая) и по ул. Большая (участок от ул. 2-я Станционная до Колыванского кольца) в Ленинском районе | 1265 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | 131318 | 90283 | 115441 | 337443 | − | − | − | − | − | − | − | − | 674484 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | − | 71615 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 71615 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | 1000 | 83722 | 59000 | 257443 | − | − | − | − | − | − | − | − | 401164 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | 58703 | 6561 | 56441 | 80000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 201705 |
| 6.1.42 | Строительство автостанции в районе ул. Хилокской | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 47777 | − | − | − | − | − | − | − | 47777 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | 30052 | − | − | − | − | − | − | − | 30052 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 17725 | − | − | − | − | − | − | − | 17725 |
| 6.1.43 | Реконструкция ул. Сибиряков-Гвардейцев от ул. Петухова до ул. Зорге и далее до границы города | 1142 метра | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 116512 | 77712 | 194224 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 77674 | 44493 | 122167 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 38838 | 33219 | 72057 |
| 6.1.44 | Реконструкция ул. Громова от ул. Петухова до границы города | 1170 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 98365 | 65565 | 163930 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 65576 | 37536 | 103112 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 32789 | 28029 | 60818 |
| 6.1.45 | Строительство автодороги по границе города от ул. Громова до ул. Сибиряков-Гвардейцев | 813 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 68360 | 45560 | 113920 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 47770 | 23886 | 71656 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 20590 | 21674 | 42264 |
| 6.1.46 | Строительство автодороги от проектной улицы, идущей параллельно Советскому шоссе до ул. Зорге, 227 и далее по границе городской черты до ул. Громова | 1750 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 147100 | 98116 | − | 245216 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 102827 | 51414 | − | 154241 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 44273 | 46702 | − | 90975 |
| 6.1.47 | Реконструкция ул. Фадеева | 1596 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 134183 | 89454 | − | − | − | − | − | − | 223637 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | 84535 | 56356 | − | − | − | − | − | − | 140891 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 49648 | 33098 | − | − | − | − | − | − | 82746 |
| 6.1.48 | Строительство продолжения ул. Одоевского до западной границы городской черты | 1248 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | 174874 | − | − | − | − | − | − | 174874 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | 110171 | − | − | − | − | − | − | 110171 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | 64703 | − | − | − | − | − | − | 64703 |
| 6.1.49 | Строительство автодороги от ул. Гэсстроевская вдоль домов № 7 и № 9 по пер. Обской с выездом на ул. Оловозаводская в районе дома № 20 по ул. ХХ Партсъезда | 620 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 40435 | − | − | − | 40435 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 25474 | − | − | − | 25474 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 14961 | − | − | − | 14961 |
| 6.1.50 | Реконструкция автодороги от перекрестка ул. Оловозаводская – ул. Тюменская до перекрёстка ул. Мира – ул. Аникина | 832 метра | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 69950 | 46633 | − | 116583 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 44068 | 29379 | − | 73447 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 25882 | 17254 | − | 43136 |
| 6.1.51 | Строительство автодороги от ул. Герцена (вдоль дома № 6) до ул. Саввы Кожевникова (вдоль дома № 17) | 314 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 20478 | − | − | − | 20478 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 12901 | − | − | − | 12901 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 7577 | − | − | − | 7577 |
| 6.1.52 | Строительство автодороги от ул. Виктора Уса параллельно ул. Петухова до пл. Кирова | 703 метра | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 27508 | 18340 | 45848 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 17330 | 11554 | 28884 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 10178 | 6786 | 16964 |
| 6.1.53 | Строительство автодороги от ул. Зорге до Советского шоссе | 966 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 81216 | 54143 | − | 135359 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 51166 | 34110 | − | 85276 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 30050 | 20033 | − | 50083 |
| 6.1.54 | Реконструкция ул. Лейтенанта Амосова на всем её протяжении | 556 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 46745 | 31164 | − | − | 77909 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 17342 | 11562 | − | − | 28904 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 29403 | 19602 | − | − | 49005 |
| 6.1.55 | Реконструкция ул. Солидарности от дома 99 до ул. Лейтенанта Амосова | 707 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 59440 | 39627 | − | 99067 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 22052 | 14702 | − | 36754 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 37388 | 24925 | − | 62313 |
| 6.1.56 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Фадеева | 214 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | 35000 | 300 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 35300 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | 34025 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 34025 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | 975 | 300 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1275 |
| 6.1.57 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Фадеева. Железнодорожный переезд. I этап | 1 шт. | Сумма затрат, в том числе: |  | − | 35000 | 16884 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 51884 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | 34025 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 34025 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | 975 | 16884 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 17859 |
| 6.1.58 | Строительство автомобильной дороги общего пользования от железнодорожного переезда до земельного участка ООО «Дискус-Строй» по ул. Петухова в Кировском районе (I этап. Участок от железнодорожного переезда до жилого дома № 95 по ул. Петухова) | 700 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | 70000 | 88435 | 90000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 248435 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | 68650 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 68650 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | 1350 | 88435 | 90000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 179785 |
| 6.1.59 | Автомобильная дорога по ул. Тюленина от улицы № 11 до Красного проспекта в жилом районе «Родники» | В соответствии с проектом | Сумма затрат, в том числе: |  | − | 28093 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 28093 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | 28093 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 28093 |
| 6.1.60 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Дачной в Заельцовском районе | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: |  | − | 682 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 682 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | 682 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 682 |
| 6.1.61 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Порт-Артурской, ул. Спортивной в Ленинском районе | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: |  | − | 19865 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 19865 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | 19865 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 19865 |
| 6.1.62 | Реконструкция площади Лыщинского с участками автомобильных дорог, примыкающих к площади (ул. Немировича-Данченко, проспект Карла Маркса, ул. Блюхера, ул. Горская) для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах | 1623 метра | Сумма затрат, в том числе: |  | − | 264977 | 4000 | 5920 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 274897 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | − | 143727 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 143727 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | 117940 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 117940 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | 3310 | 4000 | 5920 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 13230 |
| 6.1.63 | Строительство пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах | 200 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | 98379 | 1628 | 1509 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 101515 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | − | 85969 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 85969 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | 10726 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 10726 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | 1684 | 1628 | 1509 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 4821 |
|  |  |  |  |  |  |  | − |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 6.1.64 | Реконструкция автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и автомобильной дороги от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах | 2428 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | 97298 | 4624 | 8911 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 110833 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | − | 70505 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 70505 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | 25193 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 25193 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | 1600 | 4624 | 8911 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 15135 |
| 6.1.65 | Реконструкция ул. Тайгинской от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Кайтымовской | 515 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 72164 | 72164 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 26773 | 26773 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 45391 | 45391 |
| Итого по подразделу 6.1: |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | 55635 | 1332807 | 552933 | 615179 | 1020890 | 784988 | 1920237 | 2088097 | 1753747 | 1508592 | 1936430 | 1493261 | 517475 | 15580271 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | 50000 | 472115 | 245398 | 179000 | 800000 | 595412 | 1125068 | 1224903 | 1213158 | 979950 | 1055858 | 958006 | 291130 | 9189998 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | − | 431300 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 431300 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | 5635 | 429392 | 307535 | 436179 | 220890 | 189576 | 795169 | 863194 | 540589 | 528642 | 880572 | 535255 | 226345 | 5958973 |
| 6.2. Транспортные развязки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Строительство транспортной развязки на стыке Юго-Западного транзита и ул. Сибиряков-Гвардейцев | 77268 кв. км |  | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 420258 | 180110 | − | − | − | − | 600368 |
|  |  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 126077 | 54033 | − | − | − | − | 180110 |
|  |  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 294181 | 126077 | − | − | − | − | 420258 |
| 6.2.2 | Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Советское шоссе с ул. Мира | 62720 кв. м |  | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 292400 | 194931 | − | − | 487331 |
|  |  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 121834 | 24365 | − | − | 146199 |
|  |  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 170566 | 170566 | − | − | 341132 |
| 6.2.3 | Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Кирова, ул. Выборной с Юго-Западным транзитом | 66068 кв. м |  | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 102700 | 154003 | 256641 | − | − | − | 513344 |
|  |  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | 154003 | − | − | − | − | 154003 |
|  |  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 102700 | − | 256641 | − | − | − | 359341 |
| 6.2.4 | Строительство транспортной развязки в разных уровнях с железнодорожной линией на стыке улиц Троллейной, Хилокской и Толмачевского шоссе (в рамках строительства Юго-Западного транзита) | 114714 кв. км |  | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 267396 | 623925 | − | 891321 |
|  |  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 267396 | − | − | 267396 |
|  |  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 623925 | − | 623925 |
| 6.2.5 | Строительство транспортной развязки по Старому шоссе на пересечении ул. Одоевского и железнодорожной линии в районе платформы «Матвеевка» | 87910 кв. км |  | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | 1012828 | 1688063 | 675200 | − | − | − | − | − | 3376091 |
|  |  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | 1012828 | 1012827 | − | − | − | − | − | − | 2025655 |
|  |  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | 675236 | 675200 | − | − | − | − | − | 1350436 |
| 6.2.6 | Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Доватора и ул. Лобова | 73555 кв. км |  | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 114300 | 171456 | 285763 | − | 571519 |
|  |  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 171456 | − | − | 171456 |
|  |  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 114300 | − | 285763 | − | 400063 |
| 6.2.7 | Реконструкция съездов на транспортной развязке Октябрьского моста на ул. Большевистскую | 13653 кв. км |  | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 63643 | 42440 | − | 106083 |
|  |  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 33363 | 33363 | − | 66726 |
|  |  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 30280 | 9077 | − | 39357 |
| 6.2.8 | Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Юго-Западного транзита и продолжения ул. Доватора | 83800 кв. м |  | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 193091 | 450545 | 643636 |
|  |  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 193091 | − | 193091 |
|  |  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 450545 | 450545 |
| 6.2.9 | Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Левобережной рокады и ул. Ватутина | 27980 кв. км |  | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 130403 | 87000 | 217403 |
|  |  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 65221 | − | 65221 |
|  |  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 65182 | 87000 | 152182 |
| 6.2.10 | Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Левобережной рокады и Юго-Западного транзита | 83800 кв. км |  | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 195321 | 325600 | 130200 | 651121 |
|  |  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 114799 | 245078 | 49678 | 409555 |
|  |  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 80522 | 80522 | 80522 | 241566 |
| Итого по подразделу 6.2: |  |  |  | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | 1012828 | 1688063 | 1198158 | 334113 | 663341 | 892747 | 1601222 | 667745 | 8058217 |
|  |  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | 1012828 | 1012827 | 126077 | 208036 | 121834 | 611379 | 536753 | 49678 | 3679412 |
|  |  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | 675236 | 1072081 | 126077 | 541507 | 281368 | 1064469 | 618067 | 4378805 |
| 6.3. Мосты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Центральный мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской в составе: |  | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 6840000 | 10260000 | 11970000 | 5130000 | − | − | − | − | 34200000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | − | − | − | − | − | 5240000 | 7860000 | 9170000 | 3930000 | − | − | − | − | 26200000 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | 800000 | 1200000 | 1400000 | 600000 | − | − | − | − | 4000000 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | − | − | − | − | − | 800000 | 1200000 | 1400000 | 600000 | − | − | − | − | 4000000 |
| 6.3.1.1 | Центральный мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской | 609 метров | − |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 6.3.1.2 | Развязка в разных уровнях на пл. Инженера Будагова | 52106 кв. м | − |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 6.3.1.3 | Подходы к центральному мосту на левом берегу реки Оби от пл. Энергетиков до Центрального моста | 3417 метров | − |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 6.3.1.4 | Подходы к центральному мосту на правом берегу реки Оби от Центрального моста до ул. Ипподромской | 424 метра | − |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 6.3.1.5 | Путепровод над подъездным путём к ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 | 1356 метров | − |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 6.3.1.6 | Развязка в разных уровнях на Площади труда и площади Энергетиков подходов Центрального моста на Левом берегу | 66975 кв. м | − |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 6.3.1.7 | Строительство тоннеля под Транссибирской железнодорожной линией (основной ход) в районе створа ул. Стартовой | 150 метров | − |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 6.3.2 | Южный мостовой переход через р. Обь в составе: |  | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3019440 | 5032197 | 5809479 | 2401958 | 16263074 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2415553 | 4025757 | 4647582 | 1921567 | 13010459 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 452916 | 754829 | 871422 | 360294 | 2439461 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 150971 | 251611 | 290475 | 120097 | 813154 |
| 6.3.2.1 | Строительство Южного мостового перехода через р. Обь | 945 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2789528 | 4184291 | 4881673 | 2092146 | 13947638 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2231623 | 3347432 | 3905338 | 1673717 | 11158110 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 418429 | 627644 | 732251 | 313822 | 2092146 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 139476 | 209215 | 244084 | 104607 | 697382 |
| 6.3.2.2 | Подход на правом берегу в направлении СНТ «Импульс» | 2553 метра | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 130256 | 217092 | 86837 | 434185 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 104205 | 173673 | 69470 | 347348 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 19538 | 32564 | 13026 | 65128 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 6513 | 10855 | 4341 | 21709 |
| 6.3.2.3 | Развязка на пресечении с Бердским шоссе | 99780 кв. м | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 229912 | 383188 | 153275 | 766375 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 183930 | 306550 | 122620 | 613100 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 34487 | 57478 | 22991 | 114956 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 11495 | 19160 | 7664 | 38319 |
| 6.3.2.4 | Подход на левом берегу по оси ул. Набережной от Советского шоссе до пос. Юный Ленинец | 2049 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 104550 | 174251 | 69700 | 348501 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 83640 | 139401 | 55760 | 278801 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 15682 | 26138 | 10455 | 52275 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 5228 | 8712 | 3485 | 17425 |
| 6.3.2.5 | Развязка в разных уровнях с Советским шоссе в районе СНТ «Элитное-М» | 99780 кв. м | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 229912 | 383188 | 153275 | − | 766375 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 183930 | 306550 | 122620 | − | 613100 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 34487 | 57478 | 22991 | − | 114956 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 11495 | 19160 | 7664 | − | 38319 |
| 6.3.3 | Строительство автомобильного моста через реку Иня | 121 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 296131 | 197420 | − | − | 493551 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 88839 | 59226 | − | − | 148065 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 207292 | 138194 | − | − | 345486 |
| Итого по подразделу 6.3: |  | - | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 6840000 | 10260000 | 11970000 | 5130000 | 3315571 | 5229617 | 5809479 | 2401958 | 50956625 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | − | − | − | − | − | 5240000 | 7860000 | 9170000 | 3930000 | 2415553 | 4025757 | 4647582 | 1921567 | 39210459 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | 800000 | 1200000 | 1400000 | 600000 | 541755 | 814055 | 871422 | 360294 | 6587526 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 358263 | 389805 | 290475 | 120097 | 1158640 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | − | − | − | − | − | 800000 | 1200000 | 1400000 | 600000 | − | − | − | − | 4000000 |
| 6.4. Путепроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Строительство путепровода через Транссибирскую железнодорожную линию по улице Дукача | 85 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | 224487 | 149659 | − | − | − | − | − | 374146 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | 67346 | 44898 | − | − | − | − | − | 112244 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | 157141 | 104761 | − | − | − | − | − | 261902 |
| 6.4.2 | Строительство путепровода трамвая над подъездной железнодорожной линией в районе дома 53 по ул. Новая Заря | 85 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 159503 | 265838 | 106335 | − | − | − | − | − | 531676 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | 47851 | 79751 | 31900 | − | − | − | − | − | 159502 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 111652 | 186087 | 74435 | − | − | − | − | − | 372174 |
| 6.4.3 | Строительство путепровода через железнодорожную линию на продолжении Красного Проспекта | 85 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 159506 | 265844 | 106337 | − | − | 531687 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 47852 | 79754 | 31901 | − | − | 159507 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 111654 | 186090 | 74436 | − | − | 372180 |
| 6.4.4 | Строительство путепровода на Юго-Западном транзите через железнодорожную линию | 85 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 159504 | 265841 | 106336 | − | − | 531681 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 47851 | 79752 | 31901 | − | − | 159504 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 111653 | 186089 | 74435 | − | − | 372177 |
| 6.4.5 | Строительство путепровода над железнодорожной линией и ул. Советское шоссе в створе ул. Петухова | 85 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 153597 | 255995 | 102398 | − | − | 511990 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 46079 | 76799 | 30719 | − | − | 153597 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 107518 | 179196 | 71679 | − | − | 358393 |
| 6.4.6 | Реконструкция подземного перехода на пересечении просп. Димитрова и ул. Владимировской | 15 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 22659 | − | − | − | 22659 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 6798 | − | − | − | 6798 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 15861 | − | − | − | 15861 |
| 6.4.7 | Реконструкция надземного перехода над железнодорожной линией в районе Центрального пляжа Академгородка для обеспечения проезда веловодителей | 40 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 41544 | 27696 | − | − | − | 69240 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 12463 | 8309 | − | − | − | 20772 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | 29081 | 19387 | − | − | − | 48468 |
| Итого по подразделу 6.4: |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | 159503 | 490325 | 255994 | 514151 | 838035 | 315071 | − | − | 2573079 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | 47851 | 147097 | 76798 | 154245 | 251412 | 94521 | − | − | 771924 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | 111652 | 343228 | 179196 | 359906 | 586623 | 220550 | − | − | 1801155 |
| 6.5. Тоннели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Строительство Левобережной рокады: тоннель на пересечение ул. Стартовая и дамбы Октябрьского моста | 175 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 224642 | 374403 | 149761 | 748806 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 67393 | 112321 | 44928 | 224642 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 157249 | 262082 | 104833 | 524164 |
| 6.5.2 | Строительство трамвайного тоннеля под перекрестком ул. Восход и Зыряновской | 150 метров | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 171160 | 114100 | 285260 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 51351 | 34227 | 85578 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 119809 | 79873 | 199682 |
| Итого по подразделу 6.5: |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 224642 | 545563 | 263861 | 1034066 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 67393 | 163672 | 79155 | 310220 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 157249 | 381891 | 184706 | 723846 |
| Итого по разделу 6: |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | 55635 | 1332807 | 552933 | 615179 | 1020890 | 8797319 | 14358625 | 15512249 | 7732011 | 6325539 | 8598507 | 9449525 | 3851039 | 78202258 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | − | 431300 | − | − | − | 5240000 | 7860000 | 9170000 | 3930000 | 2415553 | 4025757 | 4647582 | 1921567 | 39641759 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | 50000 | 472115 | 245398 | 179000 | 800000 | 2456091 | 3484992 | 2827778 | 2175439 | 1894951 | 2643206 | 2529853 | 780257 | 20539080 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | 5635 | 429392 | 307535 | 436179 | 220890 | 301228 | 1813633 | 2114471 | 1026572 | 2015035 | 1929544 | 2272090 | 1149215 | 14021419 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | − | − | − | − | − | 800000 | 1200000 | 1400000 | 600000 | − | − | − | − | 4000000 |
| 7. Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Изменение работы светофорных объектов и расстановки ТСОДД в соответствие с разработанными КСОДД и ПОДД | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Развитие функций ЦОДД на базе комплексного транспортного моделирования | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Создание центра мониторинга выбросов загрязняющих веществ | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по Программе: |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | 55635 | 1721657 | 1348574 | 2180438 | 1020890 | 11535622 | 20896072 | 21443295 | 14498727 | 17363153 | 26134545 | 14850081 | 6379973 | 139428662 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | − | 431300 | − | − | − | 5310686 | 9663057 | 12776208 | 7163094 | 10043841 | 11171586 | 7193785 | 3601549 | 67355106 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области |  | 50000 | 857115 | 1018310 | 1713910 | 800000 | 3767242 | 6396983 | 2994285 | 3609241 | 2494767 | 5258473 | 2609253 | 780257 | 32349836 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска |  | 5635 | 433242 | 330264 | 466528 | 220890 | 1426018 | 3528782 | 4178422 | 3062042 | 4657325 | 9704486 | 5047043 | 1998167 | 35058844 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | − | − | − | − | − | 1031676 | 1307250 | 1494380 | 664350 | 167220 | − | − | − | 4664876 |

- ______________