СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

О внесении изменений в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы, утвержденную решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.09.2018 № 660

В целях уточнения объема финансирования и корректировки перечня мероприятий, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы, утвержденную решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.09.2018 № 660, следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы»:

1.1.1. Строку «Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры на расчетный срок» изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению.

1.1.2. Строки «Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов)», «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению.

1.2. Таблицу 2 подраздела 2.3 «Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта» раздела 2 «Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры города Новосибирска» изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению.

1.3. В разделе 3 «Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории города Новосибирска»:

1.3.1. Таблицу 30 подраздела 3.3 «Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта» изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению.

1.3.2. Таблицу 31 подраздела 3.4 «Прогноз развития дорожной сети» изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению.

1.4. Таблицу 37 раздела 4 «Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта» изложить в редакции приложения 6 к настоящему решению.

1.5. Таблицу 42 раздела 7 «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры» изложить в редакции приложения 7 к настоящему решению.

1.6. В разделе 8 «Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры Новосибирска в разбивке по годам реализации Программы»:

1.6.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Показатели, характеризующие объем реконструкции и строительства объектов транспортной инфраструктуры:

1.1. Железнодорожный транспорт:

обустройство пешеходных подходов к железнодорожным остановочным пунктам – 41 ед.

1.2. Воздушный транспорт:

вертолетные площадки – 10 ед.

1.3. Метрополитен:

линии метрополитена – 24,3 км;

станции метрополитена – 19 ед.;

количество электродепо – 4 ед.

1.4. Наземный рельсовый общественный транспорт:

длина трамвайных путей – 104,3 км;

длина реконструируемых путей – 35,2 км.

1.5. Наземный безрельсовый общественный транспорт:

длина выделенных полос движения – 84,25 км.

1.6. Улично-дорожная сеть:

протяженность автомобильных дорог – 1818,245 км, из них:

строительство – 99,133 км;

реконструкция – 72,254 км;

количество транспортно-пересадочных узлов – 36 ед.;

количество автовокзалов – 2 ед.;

количество автостанций – 9 ед.

1.7. Развязки:

количество развязок – 54 ед.

1.8. Мосты:

количество автодорожных мостов через реки – 6 ед.

1.9. Велосипедный транспорт:

количество велодорожек – 44 ед., протяженность – 103,518 км.

1.10. Парковочное пространство:

количество машино-мест на перехватывающих парковках – 44423 ед.

1.11. Грузовой транспорт, транспортные средства коммунальных и дорожных служб:

количество площадок отстоя грузового транспорта на въездах в город Новосибирск – 5 ед.».

1.6.2. Таблицу 43 изложить в редакции приложения 8 к настоящему решению.

1.7. Приложение изложить в редакции приложения 9 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству, постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству.

| Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев | Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО

| Заместитель мэра |  | О. П. Клемешов |
| --- | --- | --- |
| И. о. начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии |  | В. В. Кондауров |
| Начальник департамента экономики и стратегического планирования мэрии |  | Л. А. Уткина |
| Начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии |  | А. В. Веселков |
| Начальник департамента информационной политики мэрии |  | М. Н. Столяров |
| Начальник департамента правовой и кадровой работы мэрии |  | М. А. Маслова |

Приложение 1

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от __________ № ______

| Целевые показа-тели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры на расчетный срок | 1. Показатели, характеризующие объем реконструкции и строительства объектов транспортной инфраструктуры: 1.1. Железнодорожный транспорт: обустройство пешеходных подходов к железнодорожным остановочным пунктам – 41 ед. 1.2. Воздушный транспорт: вертолетные площадки – 10 ед. 1.3. Метрополитен: линии метрополитена – 24,3 км; станции метрополитена – 19 ед.; количество электродепо – 4 ед. 1.4. Наземный рельсовый общественный транспорт: длина трамвайных путей – 104,3 км; длина реконструируемых путей – 35,2 км. 1.5. Наземный безрельсовый общественный транспорт: длина выделенных полос движения – 84,25 км. 1.6. Улично-дорожная сеть: протяженность автомобильных дорог – 1818,245 км, из них: строительство – 99,133 км; реконструкция – 72,254 км; количество транспортно-пересадочных узлов – 36 ед.; количество автовокзалов – 2 ед.; количество автостанций – 9 ед. 1.7. Развязки: количество развязок – 54 ед. 1.8. Мосты: количество автодорожных мостов через реки – 6 ед. 1.9. Велосипедный транспорт: количество велодорожек – 44 ед., протяженность – 103,518 км. 1.10. Парковочное пространство: количество машино-мест на перехватывающих парковках – 44423 ед. 1.11. Грузовой транспорт, транспортные средства коммунальных и дорожных служб: количество площадок отстоя грузового транспорта на въездах в город Новосибирск – 5 ед. 2. Показатели, характеризующие эффективность функционирования транспортной инфраструктуры: уменьшение суммарных затрат времени населения на все передвижения с использованием моторизированных способов передвижения на 12 %; уменьшение средних затрат времени всех передвижений в час пик по трудовым целям на 22,7 %; уменьшение доли всех передвижений на индивидуальном транспорте на 17 %; увеличение доли всех передвижений на общественном транспорте на 23,3 %; доля всех передвижений на велосипеде – 0,002 %; доля всех передвижений пешком – 8,5 %; уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий на 23,3 % |
| --- | --- |

____________

Приложение 2

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от __________ № ______

| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов) | 1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта: 1.1. Железнодорожный транспорт: обустройство пешеходных подходов к железнодорожным остановочным пунктам – повышение качества транспортного обслуживания и доступности станции для всех категорий пассажиров (14 ед.). 1.2. Воздушный транспорт: строительство вертолетных площадок – улучшение условий эвакуации пострадавших (5 ед.). 2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов: 2.1. Формирование транспортно-пересадочных узлов – обеспечение безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой (29 ед.). 2.2. Метрополитен: проектирование и строительство электродепо – обеспечение дальнейшего развития метрополитена и выполнения сопутствующих мероприятий (3 ед.); строительство станций метрополитена – обеспечение гарантированного и надежного транспортного обслуживания в часы пик и в условиях зимнего периода (6 ед.); строительство линии метрополитена – обеспечение гарантированного и надежного транспортного обслуживания в часы пик и в условиях зимнего периода очаговых площадок жилищного строительства, жилмассивов и микрорайонов, не имеющих прямого сообщения наземным транспортом, – 8,4 км. 2.3. Наземный рельсовый общественный транспорт: строительство трамвайных линий – обеспечение гарантированного и надежного транспортного обслуживания территорий, протяженность – 38,1 км; реконструкция трамвайных линий – восстановление и улучшение предоставляемого уровня комфорта и удобств, протяженность – 35,2 км. 2.4. Наземный безрельсовый общественный транспорт: обустройство выделенных полос движения – повышение эффективности провозной способности автобуса, протяженность – 79,96 км; строительство автовокзала – развитие региональных транспортных связей (1 ед.); строительство автостанции – развитие региональных транспортных связей (4 ед.). 3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства: обустройство 14 ед. перехватывающих парковок; внедрение платной парковки в центральной части Новосибирска. 4. Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения: строительство велосипедных дорожек, общая протяженность – 100,766 км. 5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб: создание грузового каркаса улично-дорожной сети; обустройство площадок отстоя грузового транспорта на въездах в город Новосибирск; строительство индустриальных логистических парков (складские комплексы общего пользования, без учета складских комплексов производственных компаний); развитие площадок для отстоя и обслуживания коммунальной техники. 6. Мероприятия по развитию сети дорог: 6.1. Улично-дорожная сеть: строительство автомобильных дорог – увеличение плотности сети дорог и улучшение коммуникативной функции внутри городского округа, протяженность – 99,133 км; реконструкция автомобильных дорог – восстановление и улучшение предоставляемого уровня комфорта и удобств, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, протяженность – 72,254 км. 6.2. Транспортные развязки – обеспечение безопасности при помощи вертикального разведения транспортных потоков без возможности столкновения (13 ед.). 6.3. Мостовые переходы – снижение нагрузки существующих мостов, обеспечение связи берегов, беспрепятственное пересечение естественных и искусственных преград, в том числе: мостовые переходы через реку Обь – 1 ед.; мостовые переходы через реку Иню – 1 ед.; мостовые переходы прочие (в том числе пешеходные) – 1 ед. 6.4. Путепроводы – обеспечение безопасности при помощи вертикального разведения транспортных потоков без возможности столкновения (5 ед.). 7. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения: проведение профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях в рамках уроков ОБЖ и внеклассных мероприятий; обновление дорожной разметки на пешеходных переходах вблизи детских образовательных учреждений; установка пешеходных ограждений вблизи детских образовательных учреждений и мест массового скопления людей |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы на 2018 – 2030 годы (в ценах соответствующих лет) составляет 166106743 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 60442095 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета Новосибирской области – 40039775 тыс. руб.; за счет средств бюджета города Новосибирска – 52400388 тыс. руб.; за счет средств внебюджетных источников – 13224485 тыс. руб. |

____________

Приложение 3

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от __________ № ______

Таблица 2

| № п. | Вид транспортного средства | Процент в общем потоке, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Легковые автомобили | 85,0% |
| 2 | Грузовые автомобили < 6 т | 7,2% |
| 3 | Грузовые автомобили 6 - 10 т | 0,5% |
| 4 | Грузовые автомобили > 10 т | 0,1% |
| 5 | Автобусы и общественный транспорт | 7,2% |

____________

Приложение 4

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от __________ № ______

Таблица 30

| № п/п | Наименование объекта транспортной инфраструктуры | Единица измерения | 2022 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |
| 1 | Обустройство пешеходных подходов к железнодорожным остановочным пунктам | ед. | 0 | 14 |
| Воздушный транспорт |  |  |  |  |
| 2 | Вертолетные площадки | ед. | 1 | 5 |
| Метрополитен |  |  |  |  |
| 3 | Станции метрополитена | ед. | 1 | 6 |
| 4 | Новые пути метрополитена | км | 0,0 | 8,4 |
| 5 | Депо метрополитена | ед. | 0 | 3 |
| Наземный рельсовый пассажирский транспорт (трамвай) |  |  |  |  |
| 6 | Трамвайные линии к реконструкции | км | 13,0 | 35,2 |
| 7 | Трамвайные линии к строительству | км | 0,0 | 38,1 |
| 8 | Реконструкция троллейбусного депо в трамвайный парк | ед. | 0 | 1 |
| Наземный безрельсовый пассажирский транспорт (автобус/троллейбус) |  |  |  |  |
| 9 | Выделенные полосы массового пассажирского транспорта | км | 38,23 | 79,96 |
| 10 | Транспортно-пересадочные узлы | ед. | 4 | 29 |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства |  |  |  |  |
| 11 | Перехватывающие парковки | мест | 300 | 3650 |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения |  |  |  |  |
| 12 | Строительство велосипедных дорожек | км | 2,167 | 100,766 |

____________

Приложение 5

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от __________ № ______

Таблица 31

| № п/п | Наименование объекта транспортной инфраструктуры | Единица измерения | 2022 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство элементов УДС | км | 13,329 | 99,133 |
| 2 | Реконструкция элементов УДС | км | 12,613 | 72,254 |
| 3 | Развязки | ед. | 0 | 13 |
| 4 | Мостовые переходы через реки | ед. | 0 | 2 |
| 5 | Путепроводы (в том числе в разных уровнях с железной дорогой) | ед. | 0 | 5 |

____________

Приложение 6

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от __________ № ______

Таблица 37

| № п. | Объекты | Существующее положение (2017 год) | Сценарии развития (2030 год) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Инерционный (подсценарий А) | Инерционный (подсценарий Б) | Инновационно активный (подсценарий В) | Инновационно активный (подсценарий Г) | Максимальный |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обустройство пешеходных подходов к железнодорожным остановочным пунктам, единиц | 27 | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 |
| 2 | Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Вертолетные площадки, единиц | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Метрополитен |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Линии метрополитена, км | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| 3.2 | Станции метрополитена, единиц | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 | 19 |
| 3.3 | Количество электродепо, единиц | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Наземный рельсовый общественный транспорт: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Длина трамвайных путей, км | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 104,3 | 104,3 | 104,3 |
| 4.2 | Длина реконструируемых путей, км | − | − | − | 35,2 | 35,2 | 35,2 |
| 5 | Наземный безрельсовый общественный транспорт: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Длина выделенных полос, км | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 84,25 | 84,25 | 84,25 |
| 5.2 | Протяженность контактных сетей троллейбусов, км | 125,7 | 125,7 | 125,7 | 125,7 | 125,7 | 125,7 |
| 6 | УДС |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность автомобильных дорог, км | 1646,858 | 1719,7 | 1719,7 | 1818,245 | 1818,245 | 1818,245 |
| 6.2 | Количество ТПУ, единиц | 7 | 7 | 7 | 36 | 36 | 36 |
| 6.3 | Количество автовокзалов, единиц | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 6.4 | Количество автостанций, единиц | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Развязки |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество развязок, единиц | 41 | 41 | 41 | 54 | 54 | 54 |
| 8 | Мосты |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Количество автодорожных мостов через реки, единиц | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 9 | Велосипедный транспорт |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Протяженность дорожек для движения на велосипедах, км | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 103,518 | 103,518 | 103,518 |
| 10 | Парковки |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Количество машино-мест на перехватывающих парковках, единиц | 40773 | 40773 | 40773 | 44423 | 44423 | 44423 |
| 11 | Грузовой транспорт, транспортные средства коммунальных и дорожных служб |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Количество площадок отстоя грузового транспорта на въездах в город Новосибирск, единиц | − | − | − | 5 | 5 | 5 |

____________

Приложение 7

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от __________ № ______

Таблица 42

| № п. | Период реализации Программы по годам | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет города Новосибирска | Областной бюджет Новосибирской области | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2018 | 25635 | 200000 | − | 66600 |
| 2 | 2019 | 408409 | 2793140 | 2220633 | 283009 |
| 3 | 2020 | 203115 | 1832335 | 8406146 | 1668574 |
| 4 | 2021 | 437497 | 2935051 | 11001500 | 958450 |
| 5 | 2022 | 469934 | 2525535 | 4951140 | 4194605 |
| 6 | 2023 | 267182 | − | 212615 | 4650398 |
| 7 | 2024 | 279334 | − | 1903717 | 679215 |
| 8 | 2025 | 14080429 | 14299802 | 5791151 | 307558 |
| 9 | 2026 | 3823709 | 2895343 | 1789449 | 64350 |
| 10 | 2027 | 3530648 | 1279326 | 7239736 | 205758 |
| 11 | 2028 | 12482798 | 5320537 | 8264736 | 139175 |
| 12 | 2029 | 9665678 | 3109481 | 5568925 | 4273 |
| 13 | 2030 | 6726020 | 2849225 | 3092347 | 2520 |
| Всего по Программе: |  | 52400388 | 40039775 | 60442095 | 13224485 |

____________

Приложение 8

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от _________ № ______

Таблица 43

| № п. | Наименование целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обустройство пешеходных подходов к железнодорожным остановочным пунктам (ед.) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 41 |
| 2 | Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Вертолетные площадки (ед.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 |
| 3 | Метрополитен |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Линии метрополитена (км) | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 24,3 |
| 3.2. | Станции метрополитена (ед.) | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 19 |
| 3.3 | Количество электродепо (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Наземный рельсовый общественный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Длина трамвайных путей (км) | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 67,7 | 104,3 |
| 4.2 | Длина реконструируемых путей (км) | − | − | − | 9,6 | 13,0 | 13,0 | 35,2 |
| 5 | Наземный безрельсовый общественный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Длина выделенных полос движения (км) | 4,29 | 38,54 | 40,39 | 42,52 | 42,52 | 42,52 | 84,25 |
| 6 | Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность автомобильных дорог (км) | 1646,858 | 1648,526 | 1648,740 | 1650,977 | 1672,800 | 1686,488 | 1818,245 |
| 6.2 | Количество ТПУ (ед.) | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 | 36 |
| 6.3 | Количество автовокзалов (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6.4 | Количество автостанций (ед.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 |
| 7 | Развязки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество развязок (ед.) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 54 |
| 8 | Мосты |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Количество автодорожных мостов через реки (ед.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 9 | Велосипедный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Количество велодорожек (ед.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 44 |
| 9.2 | Протяженность (км) | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 2,752 | 4,919 | 4,919 | 103,518 |
| 10 | Парковочное пространство |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Машино-мест на перехватывающих парковках (ед.) | 40773 | 41073 | 41073 | 41073 | 41073 | 41073 | 44423 |
| 11 | Грузовой транспорт, транспортные средства коммунальных и дорожных служб |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Площадок отстоя грузового транспорта на въездах в город Новосибирск (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |

____________

- Приложение 9

- к решению Совета депутатов

- города Новосибирска

- от __________ № ______

Приложение

к программе

комплексного развития

транспортной инфраструктуры

города Новосибирска

на 2018 – 2030 годы

Перечень

мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,

строительству, реконструкции объектов транспортной

инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития

транспортной инфраструктуры, технико-экономических

параметров объектов транспорта, очередность реализации

мероприятий (инвестиционных проектов)

| N п. | Наименование мероприятия | Технические параметры | Источник финансирования | Укрупненная оценка необходимых инвестиций, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Железнодорожный транспорт: обустройство пешеходных подходов к железнодорожным остановочным пунктам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обустройство пешеходных подходов к железнодорожному остановочному пункту Гагаринская | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | 3670 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | 3670 |
| 1.1.2 | Обустройство пешеходных подходов к железнодорожному остановочному пункту Плехановская | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | 3670 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | 3670 |
| 1.1.3 | Обустройство пешеходных подходов к железнодорожному остановочному пункту Жилмассив | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | 3670 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | 3670 |
| 1.1.4 | Обустройство пешеходных подходов к железнодорожной станции Новосибирск-Западный | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | 3670 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | 3670 |
| 1.1.5 | Обустройство пешеходных подходов к железнодорожному остановочному пункту Матвеевка | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | 3670 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | 3670 |
| 1.1.6 | Обустройство пешеходных подходов к железнодорожному остановочному пункту Инструментальный | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | 3670 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | 3670 |
| 1.1.7 | Обустройство пешеходных подходов к железнодорожному остановочному пункту Береговая | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | 3670 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | 3670 |
| 1.1.8 | Обустройство пешеходных подходов к железнодорожной станции Сибирская | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | 3670 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | 3670 |
| 1.1.9 | Обустройство пешеходных подходов к железнодорожной станции Новосибирск-Восточный | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | 3670 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | 3670 |
| 1.1.10 | Обустройство пешеходных подходов к железнодорожному остановочному пункту Нижняя Ельцовка | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | 3670 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 3670 | − | − | − | − | − | 3670 |
| 1.1.11 | Обустройство пешеходных подходов к железнодорожному остановочному пункту Пригородный простор | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 4100 | − | − | − | − | − | 4100 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 4100 | − | − | − | − | − | 4100 |
| 1.1.12 | Обустройство пешеходных подходов к железнодорожному остановочному пункту Ипподром | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 4100 | − | − | − | − | − | 4100 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 4100 | − | − | − | − | − | 4100 |
| 1.1.13 | Обустройство пешеходных подходов к железнодорожному остановочному пункту Западная площадка | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 4100 | − | − | − | − | − | 4100 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 4100 | − | − | − | − | − | 4100 |
| 1.1.14 | Обустройство пешеходных подходов к железнодорожному остановочному пункту Левая Обь | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 4100 | − | − | − | − | − | 4100 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 4100 | − | − | − | − | − | 4100 |
| 1.1.15 | Перенос железнодорожного остановочного пункта Обское море в створ Морского проспекта | 450 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | 5400 | 5400 | 5400 | − | − | 16200 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | 5400 | 5400 | 5400 | − | − | 16200 |
| Итого по подразделу 1.1 |  |  | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 53100 | 5400 | 5400 | 5400 | − | − | 69300 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 53100 | 5400 | 5400 | 5400 | − | − | 69300 |
| 1.2. Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Строительство вертолетной площадки в районе Новосибирской областной клинической больницы | Площадь 1,5 га | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | 19838 | − | − | − | − | 19838 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | 19838 | − | − | − | − | 19838 |
| 1.2.2 | Строительство вертолетной площадки в районе железнодорожной станции Сеятель | Площадь 1,5 га | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 10911 | 10911 | − | − | − | − | 21822 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 10911 | 10911 | − | − | − | − | 21822 |
| 1.2.3 | Строительство вертолетной площадки в районе Городской клинической больницы №1 | Площадь 1,5 га | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 10911 | 10911 | − | − | − | − | 21822 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 10911 | 10911 | − | − | − | − | 21822 |
| 1.2.4 | Строительство вертолетной площадки в районе «Новосибирск - Арена» | Площадь 1,5 га | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | 21822 | − | − | − | − | − | − | − | − | 21822 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | 21822 | − | − | − | − | − | − | − | − | 21822 |
| 1.2.5 | Строительство вертолетной площадки в районе остановочного пункта «ИКЭМ» | Площадь 1,5 га | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 10911 | 10911 | − | 21822 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 10911 | 10911 | − | 21822 |
| Итого по подразделу 1.2 |  |  | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | 21822 | − | − | 21822 | 41660 | − | 10911 | 10911 | − | 107126 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 21822 | 41660 | − | 10911 | 10911 | − | 85304 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | 21822 | − | − | − | − | − | − | − | − | 21822 |
| Итого по разделу 1 |  |  | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | 21822 | − | − | 74922 | 47060 | 5400 | 16311 | 10911 | − | 176426 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 74922 | 47060 | 5400 | 16311 | 10911 | − | 154604 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | 21822 | − | − | − | − | − | − | − | − | 21822 |
| 2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Создание транспортно-пересадочных узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Речной Вокзал»: реконструкция двух выходов из подземного перехода через ул. Большевистскую у станции метро «Речной вокзал» | 15 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | 13600 | 9059 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 22659 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | 13600 | 9059 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 22659 |
| 2.1.2 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Молодежная»: строительство надземного пешеходного перехода от вестибюля станции метро «Молодежная» через Гусинобродское шоссе до автовокзала | 45 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 45625 | − | − | − | − | − | 45625 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 45625 | − | − | − | − | − | 45625 |
| 2.1.3 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Молодежная»: строительство автовокзала на Гусинобродском шоссе | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | 28700 | 19077 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 47777 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 28700 | 19077 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 47777 |
| 2.1.4 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Молодежная»: строительство перехватывающей парковки | 300 мест | Сумма затрат, в том числе: | 37900 | 25348 | − | − | − | − | − | 31624 | − | − | − | − | − | 94872 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 31624 | − | − | − | − | − | 31624 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 37900 | 25348 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 63248 |
| 2.1.5 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Сеятель»: реконструкция перехватывающей парковки, создание промежуточной автостанции на Бердском шоссе | 400 мест | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 176496 | − | − | − | − | − | 176496 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 126496 | − | − | − | − | − | 126496 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | − | − | 50000 | − | − | − | − | − | 50000 |
| 2.1.6 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Нижняя Ельцовка»: строительство перехватывающей парковки | 100 мест | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 31624 | − | − | − | − | − | 31624 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 31624 | − | − | − | − | − | 31624 |
| 2.1.7 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Матвеевка»: строительство перехватывающей парковки | 150 мест | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 28400 | 19036 | − | − | 47436 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 28400 | 19036 | − | − | 47436 |
| 2.1.8 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Матвеевка»: устройство пешеходных подходов, организация отстойно-разворотной площадки | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | 2869 | 2869 | − | − | − | − | − | − | − | − | 5738 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | 2869 | 2869 | − | − | − | − | − | − | − | − | 5738 |
| 2.1.9 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Чемской»: строительство перехватывающей парковки | 100 мест | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 31624 | − | − | − | − | − | 31624 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 31624 | − | − | − | − | − | 31624 |
| 2.1.10 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Чемской»: строительство остановочного пункта железной дороги и организация отстойно-разворотной площадки | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | 26250 | 26250 | − | − | − | − | − | 52500 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | − | 26250 | 26250 | − | − | − | − | − | 52500 |
| 2.1.11 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Разъезд Иня»: строительство перехватывающей парковки | 200 мест | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 37900 | 25348 | − | − | − | − | 63248 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 37900 | 25348 | − | − | − | − | 63248 |
| 2.1.12 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Разъезд Иня»: строительство пешеходного моста в районе разъезда Иня-Южная | 275 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | 150563 | 100376 | − | − | − | − | − | − | − | − | 250939 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | 150563 | 100376 | − | − | − | − | − | − | − | − | 250939 |
| 2.1.13 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Гагаринская»: дополнительное строительство (соединительная галерея) выхода из метро до одноименного железнодорожного остановочного пункта | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3853 | − | 3853 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3853 | − | 3853 |
| 2.1.14 | Формирование транспортно-пересадочного узла «пл. Карла Маркса»: строительство западной части надземного пешеходного перехода станции метро «Площадь Маркса» к остановке трамвая и через ул. Покрышкина | 45 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 67978 | − | − | 67978 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 67978 | − | − | 67978 |
| 2.1.15 | Формирование транспортно-пересадочного узла «пл. Карла Маркса»: строительство перехватывающей парковки | 300 мест | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 67978 | − | − | 67978 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 67978 | − | − | 67978 |
| 2.1.16 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Золотая Нива»: включение в узел городского электрического транспорта в связи со строительством трамвайной линии по ул. Кошурникова к станции метро «Золотая Нива» | 45 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | 35160 | 35160 | − | − | − | − | − | − | 70320 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | 35160 | 35160 | − | − | − | − | − | − | 70320 |
| 2.1.17 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Новосибирск-Западный»: организация пересадочности пассажиров железнодорожного, автобусного и трамвайного транспорта общего пользования, строительство перехватывающей парковки | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | 945 | 945 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1890 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | 945 | 945 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1890 |
| 2.1.18 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Чистая Слобода»: организация пересадочности пассажиров автобусного и трамвайного транспорта, строительство перехватывающей парковки, остановочного пункта железной дороги и организация отстойно-разворотной площадки | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | 27195 | 27195 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 54390 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | 27195 | 27195 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 54390 |
| 2.1.19 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Клещиха»: строительство железнодорожного остановочного пункта и перехватывающей парковки, организация отстойно-разворотной площадки | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | 7257 | 7257 | 7257 | 7257 | 7257 | 7257 | − | − | − | − | − | 43542 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | 7257 | 7257 | 7257 | 7257 | 7257 | 7257 | − | − | − | − | − | 43542 |
| 2.1.20 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Гусинобродская»: организация пересадочности пассажиров метрополитена, трамвайного и автобусного транспорта общего пользования, организация перехватывающей парковки | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 630 | − | − | − | − | − | 630 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | − | − | 630 | − | − | − | − | − | 630 |
| 2.1.21 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Гусинобродская»: строительство перехватывающей парковки | 300 мест | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 17674 | 17674 | 35348 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 17674 | 17674 | 35348 |
| 2.1.22 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Спортивная»: организация пересадочности пассажиров метрополитена, автобусного и троллейбусного транспорта общего пользования, организация перехватывающей парковки и отстойно-разворотной площадки | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | 5072 | − | − | − | − | − | − | − | − | 5072 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | 5072 | − | − | − | − | − | − | − | − | 5072 |
| 2.1.23 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Университет»: организация отстойно-разворотной площадки и строительство подъездной дороги | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | 13729 | 13729 | 13729 | − | − | − | − | − | − | 41187 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | 13729 | 13729 | 13729 | − | − | − | − | − | − | 41187 |
| 2.1.24 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Университет»: строительство перехватывающей парковки | 300 мест | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 17674 | 17674 | 35348 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 17674 | 17674 | 35348 |
| 2.1.25 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Заельцовская»: строительство дополнительных выходов метро к остановке трамвая и через ул. Д. Ковальчук | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | 31065 | 31066 | − | − | − | − | − | 62131 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | − | 31065 | 31066 | − | − | − | − | − | 62131 |
| 2.1.26 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Плехановская»: организация пересадочности пассажиров железнодорожного, автобусного и трамвайного транспорта общего пользования | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 420 | 420 | 420 | − | 1260 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 420 | 420 | 420 | − | 1260 |
| 2.1.27 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Березовая Роща»: организация пересадочности пассажиров автобусного, трамвайного транспорта общего пользования и станции метро | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | 945 | 945 | − | − | − | − | − | 1890 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | − | 945 | 945 | − | − | − | − | − | 1890 |
| 2.1.28 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Родники»: организация пересадочности пассажиров автобусного и трамвайного транспорта общего пользования, организация отстойно-разворотной площадки | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | 17570 | 17570 | 17570 | − | − | − | − | − | 52710 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | 17570 | 17570 | 17570 | − | − | − | − | − | 52710 |
| 2.1.29 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Родники»: строительство перехватывающей парковки | 300 мест | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 17674 | 17674 | 35348 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 17674 | 17674 | 35348 |
| 2.1.30 | Формирование транспортно-пересадочного узла «ул. Дукача»: организация пересадочности пассажиров наземного транспорта общего пользования на железнодорожный транспорт | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | 945 | 945 | − | − | − | − | − | 1890 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | − | 945 | 945 | − | − | − | − | − | 1890 |
| 2.1.31 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Клюквенный»: организация пересадочности пассажиров наземного транспорта общего пользования на железнодорожный транспорт | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1260 | 1260 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1260 | 1260 |
| 2.1.32 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Магистральная»: организация пересадочности пассажиров наземного транспорта общего пользования на железнодорожный транспорт | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1260 | 1260 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1260 | 1260 |
| 2.1.33 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Магистральная»: строительство перехватывающей парковки | 300 мест | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 17674 | 17674 | 35348 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 17674 | 17674 | 35348 |
| 2.1.34 | Строительство автовокзала «Западный» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 28700 | 19077 | − | − | 47777 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − |  | − | − | − | − | − | 28700 | 19077 | − | − | 47777 |
| 2.1.35 | Строительство автостанции «Северная» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 47777 | − | 47777 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 47777 | − | 47777 |
| 2.1.36 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Троллейная»: строительство перехватывающей парковки | 300 мест | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 35348 | − | 35348 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 35348 | − | 35348 |
| 2.1.37 | Формирование транспортно-пересадочного узла «ул. Невельского»: строительство перехватывающей парковки | 300 мест | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 35348 | − | − | − | − | − | 35348 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 35348 | − | − | − | − | − | 35348 |
| 2.1.38 | Формирование транспортно-пересадочного узла «пл. Труда» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 17500 | − | − | − | − | − | 17500 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 17500 | − | − | − | − | − | 17500 |
| 2.1.39 | Формирование транспортно-пересадочного узла «пл. Гарина-Михайловского» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 17500 | − | − | − | 17500 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 17500 | − | − | − | 17500 |
| 2.1.40 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Северная»: строительство перехватывающей парковки | 300 мест | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 17674 | 17674 | 35348 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 17674 | 17674 | 35348 |
| 2.1.41 | Формирование транспортно-пересадочного узла «Западный» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1230 | 1230 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1230 | 1230 |
| 2.1.42 | Строительство автостанции в районе Речного вокзала | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 47777 | − | 47777 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 47777 | − | 47777 |
| 2.1.43 | Строительство автостанции в районе железнодорожной станции Сеятель | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 47777 | − | 47777 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 47777 | − | 47777 |
| 2.1.44 | Строительство автостанции в районе площади им. Гарина-Михайловского | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 47777 | − | 47777 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 47777 | − | 47777 |
| Итого по подразделу 2.1 |  |  | Сумма затрат, в том числе: | 66600 | 44425 | 48997 | 197888 | 129303 | 73716 | 132921 | 492404 | 25348 | 75020 | 174489 | 319099 | 92120 | 1872330 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 357741 | 25348 | 45900 | 87014 | 314826 | 89600 | 920429 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 66600 | 44425 | 48997 | 197888 | 129303 | 73716 | 132921 | 134663 | − | 29120 | 87475 | 4273 | 2520 | 951901 |
| 2.2. Метрополитен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Строительство участка Дзержинской линии метрополитена от станции метро «Золотая Нива» до станции метро «Гусинобродская» | 2202 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 1372122 | 1802969 | 2084711 | 2084711 | 1802969 | − | 9147482 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | 1440729 | 1440728 | 1440728 | 1440729 | − | 5762914 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 1372122 | − | − | − | − | − | 1372122 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | 362240 | 643983 | 643983 | 362240 | − | 2012446 |
| 2.2.2 | Строительство в продолжение Дзержинской линии метрополитена до станции «Молодежная» (станция метро «Золотая Нива» − ул. Волочаевская) | 1099 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 4565432 | − | − | − | − | − | 4565432 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | − | − | − | − | − | − | − | 2876222 | − | − | − | − | − | 2876222 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 684815 | − | − | − | − | − | 684815 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 1004395 | − | − | − | − | − | 1004395 |
| 2.2.3 | Строительство соединительной линии метро от станции «Молодежная» до электродепо «Волочаевское» | 359 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 204199 | 245449 | 245447 | 212277 | 169628 | − | 1077000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | 169628 | 169627 | 169627 | 169628 | − | 678510 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 161550 | − | − | − | − | − | 161550 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 42649 | 75821 | 75820 | 42650 | − | − | 236940 |
| 2.2.4 | Строительство участка Ленинской линии метрополитена от станции метро «Площадь Маркса» до станции метро «Площадь Станиславского» | 1336 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3896270 | 1655492 | 494592 | 6046354 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 399059 | 665099 | 266040 | 1330198 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 906953 | − | − | 906953 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2590258 | 990393 | 228552 | 3809203 |
| 2.2.5 | Строительство в продолжение Ленинской линии метрополитена от станции «Троллейная» (площадь им. Карла Маркса − ул. Троллейная) | 2320 метра | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 4561202 | 1938016 | 578999 | 7078217 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 467162 | 778604 | 311442 | 1557208 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1061732 | − | − | 1061732 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3032308 | 1159412 | 267557 | 4459277 |
| 2.2.6 | Проведение мероприятий на перегоне «Березовая роща» − «Золотая Нива» для обеспечения ввода нормальной схемы движения поездов на Дзержинской линии метро | 1699 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3844595 | 3844595 | − | − | 7689190 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2422095 | 2422095 | − | − | 4844190 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 576689 | 576689 | − | − | 1153378 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 845811 | 845811 | − | − | 1691622 |
| 2.2.7 | Проектирование и строительство электродепо метрополитена «Волочаевское» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | 1050000 | 1382500 | 1592500 | 1592500 | 1382500 | 7000000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1102500 | 1102500 | 1102500 | 1102500 | 4410000 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | 1050000 | − | − | − | − | 1050000 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 280000 | 490000 | 490000 | 280000 | 1540000 |
| 2.2.8 | Строительство станции метрополитена «Гусинобродская» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 2262860 | − | − | − | − | − | 2262860 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | − | − | − | − | − | − | − | 1425600 | − | − | − | − | − | 1425600 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 339430 | − | − | − | − | − | 339430 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 497830 | − | − | − | − | − | 497830 |
| 2.2.9 | Строительство станции метрополитена «Молодежная» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 2262860 | − | − | − | − | − | 2262860 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | − | − | − | − | − | − | − | 1425600 | − | − | − | − | − | 1425600 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 339430 | − | − | − | − | − | 339430 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 497830 | − | − | − | − | − | 497830 |
| 2.2.10 | Строительство станции метрополитена «Спортивная» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | 388850 | 359674 | 1164804 | 724137 | − | − | − | − | − | − | − | − | 2637465 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | 385000 | 351945 | 1149455 | 716967 | − | − | − | − | − | − | − | − | 2603367 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | 3850 | 7729 | 15349 | 7170 | − | − | − | − | − | − | − | − | 34098 |
| 2.2.11 | Строительство станции метрополитена «Площадь Станиславского» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | 678858 | 1131400 | 452600 | − | − | 2262858 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1000000 | 425600 | − | − | 1425600 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | 339429 | − | − | − | − | 339429 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | 339429 | 131400 | 27000 | − | − | 497829 |
| 2.2.12 | Строительство станции метрополитена «Троллейная» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | 678858 | 1131400 | 452600 | − | − | 2262858 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1000000 | 425600 | − | − | 1425600 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | 339429 | − | − | − | − | 339429 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | 339429 | 131400 | 27000 | − | − | 497829 |
| 2.2.13 | Реконструкция станции метро «Площадь Ленина»: строительство дополнительных выходов | Достройка дополнительных выходов под Вокзальной магистралью − 1 ед., протяженность 25 метров; достройка дополнительных выходов под ул. Орджоникидзе − 1 ед. протяженностью 25 метров; достройка дополнительных выходов из метро «Пл. Ленина» под ул. Депутатской − 1 ед., протяженностью 25 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 84086 | 56099 | − | − | − | − | 140185 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | − | − | − | − | − | − | − | 44158 | 44158 | − | − | − | − | 88316 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 21028 | − | − | − | − | − | 21028 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 18900 | 11941 | − | − | − | − | 30841 |
| 2.2.14 | Реконструкция станции метро «Сибирская». Строительство дополнительных выходов | Достройка дополнительных выходов под ул. Мичурина к ТЦ «Галерея» − 1 ед., протяженность 100 метров; достройка дополнительных выходов под ул. Мичурина к Центральному рынку − 1 ед., протяженность 100 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | 127173 | 84800 | − | − | − | 211973 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | 72060 | 61483 | − | − | − | 133543 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | 31796 | − | − | − | − | 31796 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | 23317 | 23317 | − | − | − | 46634 |
| 2.2.15 | Реконструкция станции метро «Гагаринская». строительство дополнительных выходов | Достройка дополнительных выходов до железнодорожного остановочного пункта Гагаринская в восточном направлении − 1 ед. протяженностью 23 метра, 1 ед. протяженностью 160 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 39166 | 55000 | 43303 | − | − | − | 137469 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | 43303 | 43303 | − | − | − | 86606 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 20620 | − | − | − | − | − | 20620 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 18546 | 11697 | − | − | − | − | 30243 |
| 2.2.16 | Реконструкция станции метро «Заельцовская»: строительство дополнительных выходов | Достройка выходов до трамвайной остановки «Площадь Калинина» − 1 ед., протяженность 80 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 37291 | 24840 | − | − | − | − | 62131 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | − | − | − | − | − | − | − | 19571 | 19571 | − | − | − | − | 39142 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 9320 | − | − | − | − | − | 9320 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 8400 | 5269 | − | − | − | − | 13669 |
| 2.2.17 | Станция метро «Речной вокзал». реконструкция входов № 1, 2 с достройкой объединенного терминала железнодорожного остановочного пункта «Речной вокзал» и пешеходной галереи на ул. Зыряновская | 100 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 46400 | 30931 | − | − | − | − | 77331 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 46400 | 30931 | − | − | − | − | 77331 |
| 2.2.18 | Строительство участка Ленинской линии метрополитена до станции «Северная» (площадь им. Калинина − ул. Северная) | 1470 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1995016 | 1995016 | 1995016 | 5985048 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 997508 | 997508 | 997508 | 2992524 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 498754 | 498754 | 498754 | 1496262 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 498754 | 498754 | 498754 | 1496262 |
| 2.2.19 | Строитель-ство стан-ции метро-политена «Северная» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 829714 | 829715 | 829715 | 2489144 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 414857 | 414857 | 414857 | 1244571 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 207429 | 207429 | 207429 | 622287 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 207428 | 207429 | 207429 | 622286 |
| 2.2.20 | Строительство электродепо перспективной Правобережной ветки метрополитена (резервирование земельного участка) | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 611793 | 611793 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 183538 | 183538 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 428255 | 428255 |
| 2.2.21 | Строительство электродепо перспективной Дзержинской (левобережная часть) ветки метрополитена (резервирование земельного участка) | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 611793 | 611793 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 183538 | 183538 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 428255 | 428255 |
| Итого по подразделу 2.2: |  |  | Сумма затрат, в том числе: | − | 388850 | 359674 | 1164804 | 724137 | − | − | 10874416 | 4750177 | 9948156 | 19921485 | 9983336 | 6504408 | 64619443 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | − | − | − | − | − | − | − | 5791151 | 1789449 | 7239736 | 8264736 | 5568925 | 3092347 | 31746344 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | 385000 | 351945 | 1149455 | 716967 | − | − | 2948315 | 1760654 | 576689 | 3251557 | 706183 | 1073259 | 12920024 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | 3850 | 7729 | 15349 | 7170 | − | − | 2134950 | 1200074 | 2131731 | 8405192 | 3708228 | 2338802 | 19953075 |
| 2.3. Наземный рельсовый общественный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Реконструкция трамвайной линии по ул. Сибиряков-Гвардейцев от станции метрополитена «Площадь Маркса» до площади им. Кирова, в том числе: | 4750 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | 134369 | − | − | − | 265323 | − | − | − | − | − | 399692 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 79597 | − | − | − | − | − | 79597 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 185726 | − | − | − | − | − | 185726 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | 134369 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 134369 |
| 2.3.1.1 | Реконструкция трамвайной линии с обустройством ее обособления от прочих транспортных потоков по ул. Сибиряков-Гвардейцев от пл. Сибиряков-Гвардейцев до пл. Кирова | 2400 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | 134369 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 134369 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | 134369 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 134369 |
| 2.3.2 | Реконструкция трамвайной линии маршрута №13 с обустройством ее обособления от Новосибирского государственного академического театра оперы и балета до трамвайного кольца на Гусинобродском шоссе | 9612 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 322901 | 215200 | − | − | − | − | 538101 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 134565 | 26865 | − | − | − | − | 161430 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 188336 | 188335 | − | − | − | − | 376671 |
| 2.3.3 | Строительство трамвайной линии по ул. Волочаевской от Гусинобродского шоссе до ул. Татьяны Снежиной | 2930 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 234946 | − | − | − | − | − | 234946 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 70484 | − | − | − | − | − | 70484 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 164462 | − | − | − | − | − | 164462 |
| 2.3.4 | Строительство трамвайной линии по ул. Титова от ул. Порт-Артурской до отвода железнодорожной линии | 1387 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 46544 | 31100 | − | − | − | − | 77644 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 23293 | − | − | − | − | − | 23293 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 23251 | 31100 | − | − | − | − | 54351 |
| 2.3.5 | Реконструкция трамвайной линии с обустройством ее обособления от прочих транспортных потоков по ул. Богдана Хмельницкого и ул. Дуси Ковальчук от пл. Калинина до ул. Учительской | 4435 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 149000 | 99254 | − | − | − | − | 248254 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 74476 | − | − | − | − | − | 74476 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 74524 | 99254 | − | − | − | − | 173778 |
| 2.3.6 | Строительство трамвайной линии по ул. Кошурникова от Сада Мичуринцев до станции метро «Золотая Нива» | 480 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 10740 | 16109 | − | − | − | − | 26849 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 3222 | 4833 | − | − | − | − | 8055 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 7518 | 11276 | − | − | − | − | 18794 |
| 2.3.7 | Строительство трамвайной линии в Южно-Чемской жилмассив от ул. Петухова до железнодорожного остановочного пункта «Чемской» | 4620 метр | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | 94746 | 157910 | 63164 | − | − | 315820 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | 28424 | 47373 | 18949 | − | − | 94746 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | 66322 | 110537 | 44215 | − | − | 221074 |
| 2.3.8 | Строительство трамвайной линии по ул. Широкой от дома № 113 до ул. Троллейной | 880 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 35616 | − | − | − | − | − | 35616 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 10685 | − | − | − | − | − | 10685 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 24931 | − | − | − | − | − | 24931 |
| 2.3.9 | Ликвидация трамвайного кольца «ТЭЦ-2» | 441 метр | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | 2467 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2467 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | 2467 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2467 |
| 2.3.10 | Строительство трамвайной линии ул. Титова − ул. Дукача до ул. Станционная | 3010 метра | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 68680 | 45740 | − | 114420 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 34326 | − | − | 34326 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 34354 | 45740 | − | 80094 |
| 2.3.11 | Строительство трамвайной линии ул. Ипподромская − ул. Писарева | 2950 метра | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 49447 | 82413 | 41112 | − | 172972 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 14834 | 24724 | 18036 | − | 57594 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 34613 | 57689 | 23076 | − | 115378 |
| 2.3.12 | Строительство трамвайной линии Березовая Роща − ул. Трикотажная по проспекту Дзержинского | 2360 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | - | 78800 | 52524 | 131324 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 39397 | − | 39397 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 39403 | 52524 | 91927 |
| 2.3.13 | Строительство трамвайной линии от трамвайного кольца на «Юго-Западный жилой массив» до трамвайного кольца «Молочный комбинат» | 2230 метра | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 57961 | 86943 | − | 144904 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 17388 | 26083 | − | 43471 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 40573 | 60860 | − | 101433 |
| 2.3.14 | Строительство трамвайной линии от площади им. Кирова − ул. Сибиряков-Гвардейцев − «Березки» | 3070 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 106058 | 70706 | − | − | − | − | 176764 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 53029 | − | − | − | − | − | 53029 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 53029 | 70706 | − | − | − | − | 123735 |
| 2.3.15 | Строительство трамвайного кольца в районе д. 227 по ул. Зорге | 237 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 13261 | − | − | − | − | − | 13261 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 3978 | − | − | − | − | − | 3978 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 9283 | − | − | − | − | − | 9283 |
| 2.3.16 | Строительство трамвайной линии по ул. Учительской − ул. Курчатова − ул. Краузе | 4780 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 135153 | 135153 | − | − | − | − | 270306 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 40546 | 40546 | − | − | − | − | 81092 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 94607 | 94607 | − | − | − | − | 189214 |
| 2.3.17 | Реконструкция Филиала № 3 Ленинского троллейбусного депо | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 600000 | 400000 | − | − | − | − | 1000000 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 300000 | − | − | − | − | − | 300000 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 300000 | 400000 | − | − | − | − | 700000 |
| 2.3.18 | Строительство трамвайного кольца по ул. Краузе (конечный пункт хранения трамваев) | 531 метр | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 11885 | 17827 | − | − | − | − | 29712 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 3565 | 5348 | − | − | − | − | 8913 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 8320 | 12479 | − | − | − | − | 20799 |
| 2.3.19 | Строительство трамвайного кольца по ул. Бронной (конечный пункт хранения трамваев) | 290 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 6491 | 9736 | − | − | − | − | 16227 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 1947 | 2921 | − | − | − | − | 4868 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 4544 | 6815 | − | − | − | − | 11359 |
| 2.3.20 | Строительство трамвайного кольца по ул. Титова (конечный пункт хранения трамваев) | 256 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | 14324 | − | − | − | − | 14324 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | 4297 | − | − | − | − | 4297 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | 10027 | − | − | − | − | 10027 |
| 2.3.21 | Строительство трамвайного кольца по проектной ул. Татьяны Снежиной (конечный пункт хранения трамваев) | 450 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 25179 | − | − | − | − | − | 25179 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 7553 | − | − | − | − | − | 7553 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 17626 | − | − | − | − | − | 17626 |
| 2.3.22 | Ликвидация ж/д линии к хлебокомбинату на ул. Широкой | 518 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | 1160 | 1738 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2898 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | 1160 | 1738 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2898 |
| 2.3.23 | Строительство трамвайного депо в микрорайоне Родники | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | 305896 | 305897 | − | − | − | 611793 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | 91769 | 91769 | − | − | − | 183538 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | 214127 | 214128 | − | − | − | 428255 |
| 2.3.24 | Строительство трамвайного депо в районе конечного остановочного пункта трамвая «Золотая горка» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 350000 | 350000 | 700000 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 105000 | 105000 | 210000 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 245000 | 245000 | 490000 |
| 2.3.26 | Реконструкция трамвайной линии с обустройством ее обособления от прочих транспортных потоков по ул. Учительской | 2270 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | 44480 | 44480 | 44479 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 133439 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | 44480 | 44480 | 44479 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 133439 |
| 2.3.27 | Реконструкция трамвайной линии с обустройством ее обособления от прочих транспортных потоков по ул. Трикотажная | 1520 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | 29784 | 29784 | 29784 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 89352 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | 29784 | 29784 | 29784 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 89352 |
| 2.3.28 | Строительство трамвайной линии по Гусинобродскому шоссе до Гусинобродского кладбища | 1450 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | 7344 | 7344 | − | − | − | − | − | − | − | 14688 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | 7344 | 7344 | − | − | − | − | − | − | − | 14688 |
| 2.3.29 | Реконструкция трамвайной линии с обустройством ее обособления от прочих транспортных потоков по пр. Дзержинского | 2420 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 71129 | 71128 | − | − | − | − | 142257 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 21339 | 21339 | − | − | − | − | 42678 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 49790 | 49789 | − | − | − | − | 99579 |
| 2.3.30 | Реконструкция трамвайной линии с обустройством ее обособления от прочих транспортных потоков по ул. Авиастроителей от ул. Учительская до ул. Трикотажная | 960 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 28216 | 28217 | − | − | − | − | 56433 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 8465 | 8465 | − | − | − | − | 16930 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 19751 | 19752 | − | − | − | − | 39503 |
| 2.3.31 | Реконструкция трамвайной линии с обустройством ее обособления от прочих транспортных потоков по ул. Волочаевская от пр. Дзержинского до кольца в районе Гусинобродского шоссе | 3400 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | 260667 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 260667 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | 260667 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 260667 |
| 2.3.32 | Реконструкция трамвайной линии с обустройством ее обособления от прочих транспортных потоков по ул. Мира от ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Оловозаводская | 2430 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | 142845 | − | − | − | − | − | − | − | − | 142845 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | 142845 | − | − | − | − | − | − | − | − | 142845 |
| 2.3.33 | Строительство трамвайной линии Золотая Горка − Каменское шоссе − село Каменка | 3550 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 40306 | 40305 | 80611 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 12092 | 12092 | 24184 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 28214 | 28213 | 56427 |
| 2.3.34 | Обустройство остановочных пунктов трамвая посадочными платформами | 200 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | − | − | − | − | − | 140000 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | − | − | − | − | − | 140000 |
| 2.3.35 | Реконструкция трамвайной линии по ул. Зыряновской от ул. Мостовой до ул. Восход с переносом оси пути | 972 метра | Сумма затрат, в том числе: | − | − | 18138 | 18138 | 18138 | − | − | − | − | − | − | − | − | 54414 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | 18138 | 18138 | 18138 | − | − | − | − | − | − | − | − | 54414 |
| 2.3.36 | Строительство трамвайных путей на участке от трамвайного кольца на ул. Волочаевская до автовокзала «Восточный» по ул. Гусинобродское шоссе в Дзержинском районе | 2 677 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | 80000 | 40000 | 80000 | 45000 | − | − | − | − | − | − | 245000 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | 80000 | 40000 | 80000 | 45000 | − | − | − | − | − | − | 245000 |
| Итого по подразделу 2.3 |  |  | Сумма затрат, в том числе: | − | 75424 | 94140 | 597904 | 236327 | 115344 | 73000 | 2090442 | 1509396 | 513254 | 272218 | 642901 | 442829 | 6663179 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 836744 | 234807 | 153976 | 95387 | 200608 | 117092 | 1638614 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | 80000 | 40000 | 80000 | 45000 | 1225698 | 1274589 | 359278 | 176831 | 442293 | 325737 | 4049426 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | 75424 | 94140 | 517904 | 196327 | 35344 | 28000 | 28000 | − | − | − | − | − | 975139 |
| 2.4. Наземный безрельсовый общественный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Организация выделенной полосы движения по ул. Ватутина от станции метро «Площадь Маркса» до ул. Аникина | 3756 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | 4345 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 4345 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | 4345 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 4345 |
| 2.4.2 | Организация выделенной полосы движения по Октябрьскому мосту от пл. Лыщинского до ул. Зыряновской | 2561 метр | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | 2962 | − | − | − | − | 2962 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | 2962 | − | − | − | − | 2962 |
| 2.4.3 | Организация выделенной полосы движения по пр. Карла Маркса от станции метро «Площадь Маркса» до пл. Лыщинского | 1693 метра | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 1959 | − | − | − | − | − | 1959 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 1959 | − | − | − | − | − | 1959 |
| 2.4.4 | Организация выделенной полосы движения по ул. Приморской на всем протяжении | 1411 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 1632 | − | − | − | − | − | 1632 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 1632 | − | − | − | − | − | 1632 |
| 2.4.5 | Организация выделенной полосы движения по ул. Большевистской и Бердскому шоссе от пл. Инженера Будагова до р. Иня | 8064 метра | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 9328 | − | − | − | − | − | 9328 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 9328 | − | − | − | − | − | 9328 |
| 2.4.6 | Организация выделенной полосы движения по ул. Нарымской на всем протяжении | 2193 метра | Сумма затрат, в том числе: | − | 2537 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2537 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | 2537 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2537 |
| 2.4.7 | Организация выделенной полосы движения по ул. Дуси Ковальчук на всем протяжении | 4195 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | 4853 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 4853 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | 4853 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 4853 |
| 2.4.8 | Организация выделенной полосы движения по пр. Димитрова на всем протяжении | 1184 метра | Сумма затрат, в том числе: | − | 1370 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1370 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | 1370 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1370 |
| 2.4.9 | Организация выделенной полосы движения по Димитровскому мосту на всем протяжении | 1878 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 2173 | − | − | − | − | − | 2173 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 2173 | − | − | − | − | − | 2173 |
| 2.4.10 | Организация выделенной полосы движения по проезду Энергетиков на всем протяжении | 2267 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 2623 | − | − | − | − | − | 2623 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 2623 | − | − | − | − | − | 2623 |
| 2.4.11 | Организация выделенной полосы движения по ул. Станиславского от пл. Энергетиков до ул. Немировича-Данченко | 2913 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | 442 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 442 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | 442 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 442 |
| 2.4.12 | Организация выделенной полосы движения по Красному проспекту от пл. Инженера Будагова до пл. Ленина | 2031 метр | Сумма затрат, в том числе: | − | 2350 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2350 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | 2350 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2350 |
| 2.4.13 | Организация выделенной полосы движения по Красному проспекту от Мочищенского шоссе до ул. Писарева | 2970 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | 3436 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3436 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | 3436 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3436 |
| 2.4.14 | Организация выделенной полосы движения по ул. Кирова от ул. Выборной до Октябрьской магистрали и по Октябрьской магистрали на всем протяжении | 5890 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | 6814 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 6814 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | 6814 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 6814 |
| 2.4.15 | Организация выделенной полосы движения по ул. Выборной до остановки общественного транспорта «Стенд» | 2758 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 3190 | − | − | − | − | − | 3190 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 3190 | − | − | − | − | − | 3190 |
| 2.4.16 | Организация выделенной полосы движения по ул. Бориса Богаткова от ул. Красина до ул. Доватора | 2395 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | 2771 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2771 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | 2771 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2771 |
| 2.4.17 | Организация выделенной полосы движения по ул. Титова от ул. Покрышкина до ул. Станиславского | 1843 метра | Сумма затрат, в том числе: | − | − | 2271 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2271 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | 2271 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2271 |
| 2.4.18 | Организация односторонней выделенной полосы движения по ул. Ленина от пр. Димитрова до пл. Гарина-Михайловского по направлению к пл. Гарина-Михайловского | 818 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | 947 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 947 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | 947 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 947 |
| 2.4.19 | Организация выделенной полосы движения по ул. Орджоникидзе от ул. Советской до Красного проспекта | 270 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | 312 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 312 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | 312 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 312 |
| 2.4.20 | Организация выделенной полосы движения по ул. Кошурникова от улицы Бориса Богаткова до ул. Селезнева | 2211 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | 2558 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2558 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | 2558 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2558 |
| 2.4.21 | Организация выделенной полосы движения по ул. Немировича-Данченко от ул. Ватутина до пл. Лыщинского | 2076 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 2402 | − | − | − | − | − | 2402 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 2402 | − | − | − | − | − | 2402 |
| 2.4.22 | Организация выделенной полосы движения по ул. Гоголя на всем протяжении | 2091 метр | Сумма затрат, в том числе: | − | 2419 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2419 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | 2419 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2419 |
| 2.4.23 | Организация выделенной полосы движения по ул. Челюскинцев на всем протяжении | 1097 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 1269 | − | − | − | − | − | 1269 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 1269 | − | − | − | − | − | 1269 |
| 2.4.24 | Организация выделенной полосы движения по Советскому шоссе от Петухова до ул. Аникина | 2130 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | 2464 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2464 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | 2464 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2464 |
| 2.4.25 | Организация выделенной полосы движения по Вокзальной магистрали на всем протяжении | 1336 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | 1545 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1545 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | 1545 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1545 |
| 2.4.26 | Организация выделенной полосы движения по ул. Аэропорт от привокзальной площади аэропорта Новосибирск-Северный до сквера Чаплыгина | 679 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | 785 | − | − | − | − | 785 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | 785 | − | − | − | − | 785 |
| 2.4.27 | Организация выделенной полосы движения по перспективной магистрали в продолжение Красного проспекта от привокзальной площади аэропорта Новосибирск-Северный до ул. Краузе | 4402 метра | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 5093 | − | − | − | 5093 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 5093 | − | − | − | 5093 |
| 2.4.28 | Организация выделенной полосы движения по ул. Владимировской | 2587 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 2993 | − | − | − | − | − | 2993 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 2993 | − | − | − | − | − | 2993 |
| 2.4.29 | Организация выделенной полосы движения по ул. Доватора | 1977 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | 2287 | − | − | − | − | 2287 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | 2287 | − | − | − | − | 2287 |
| 2.4.30 | Организация выделенной полосы движения от трамвайного кольца по ул. Писарева, ул. Ипподромской, ул. Танковой до ул. Богдана Хмельницкого (до строительства трамвайной линии от трамвайного кольца на ул. Писарева до ул. Богдана Хмельницкого) | 2941 метр | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 3403 | − | − | − | − | − | 3403 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 3403 | − | − | − | − | − | 3403 |
| 2.4.31 | Организация выделенной полосы движения по ул. Кирова от ул. Никитина до ул. Выборная | 2910 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 3800 | − | − | − | − | − | 3800 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 3800 | − | − | − | − | − | 3800 |
| 2.4.32 | Организация выделенной полосы движения по ул. Немировича-Данченко от ул. Ватутина до ул. Станиславского | 2430 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 3100 | − | − | − | − | − | 3100 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 3100 | − | − | − | − | − | 3100 |
| 2.4.33 | Строительство контактной сети троллейбуса по пр. Дзержинского на участке о.п. «Сад им. Дзержинского» - ул. Ползунова | 570 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | 30657 | − | − | − | − | − | − | − | 30657 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | 30657 | − | − | − | − | − | − | − | 30657 |
| 2.4.34 | Строительство контактной сети троллейбуса по ул. Фрунзе на участке Красный проспект - ул. Советская | 240 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | 14193 | − | − | − | − | − | − | − | − | 14193 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | 14193 | − | − | − | − | − | − | − | − | 14193 |
| 2.4.35 | Организация конечного остановочного пункта автомобильного транспорта общего пользования «ул. В. Заровного» | 4 машино-места | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | 4840 | − | − | − | − | − | − | − | − | 4840 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | 4840 | − | − | − | − | − | − | − | − | 4840 |
| 2.4.36 | Организация конечного остановочного пункта автомобильного транспорта общего пользования «ул. Овчукова» | 4 машино-места | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | 4840 | − | − | − | − | − | − | − | − | 4840 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | 4840 | − | − | − | − | − | − | − | − | 4840 |
| 2.4.37 | Организация конечного остановочного пункта автомобильного транспорта общего пользования «Южно-Чемской ж/м» | 13 машино-мест | Сумма затрат, в том числе: | − | − | 15370 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 15370 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | 15370 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 15370 |
| 2.4.38 | Организация конечных остановочного пункта автомобильного транспорта общего пользования «ул. Андрея Болтнева» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 16940 | − | − | − | − | − | 16940 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | − | − | 16940 | − | − | − | − | − | 16940 |
| 2.4.39 | Организация конечного остановочного пункта автомобильного транспорта общего пользования «Ж/к «Ясный берег» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 14520 | − | − | − | − | − | 14520 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 14520 | − | − | − | − | − | 14520 |
| 2.4.40 | Организация конечного остановочного пункта автомобильного транспорта общего пользования «ул. Стартовая» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 3630 | − | − | − | − | − | 3630 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 3630 | − | − | − | − | − | 3630 |
| 2.4.41 | Организация конечного остановочного пункта автомобильного транспорта общего пользования «Пермская» (ул. Титова) | 17 машино-мест | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 20570 | − | − | − | − | − | 20570 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 20570 | − | − | − | − | − | 20570 |
| 2.4.42 | Организация конечного остановочного пункта автомобильного транспорта общего пользования «ул. Победы» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 3630 | − | − | − | − | − | 3630 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 3630 | − | − | − | − | − | 3630 |
| 2.4.43 | Строительство контактной сети троллейбуса по ул. Доватора от ул. Лазурная до ул. Татьяны Снежиной с учетом реконструкции участка от Гусинобродского шоссе до ул. Лазурная | 2 300 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | 50000 | 50000 | 50000 | − | − | − | − | − | − | 150000 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | 50000 | 50000 | 50000 | − | − | − | − | − | − | 150000 |
| 2.4.44 | Организация конечного остановочного пункта автомобильного транспорта общего пользования «Ж/м Родники» (с трамвайным кольцом) | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 7620 | − | − | − | − | − | 7620 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 7620 | − | − | − | − | − | 7620 |
| 2.4.45 | Организация конечного остановочного пункта автомобильного транспорта общего пользования «ул. Васюганская» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 3760 | − | − | − | − | − | 3760 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 3760 | − | − | − | − | − | 3760 |
| 2.4.46 | Организация конечного остановочного пункта автомобильного транспорта общего пользования «ул. Малиновая» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3760 | − | − | 3760 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3760 | − | − | 3760 |
| 2.4.47 | Организация конечного остановочного пункта автомобильного транспорта общего пользования «Гусинобродское кладбище» (с трамвайным кольцом) | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3760 | − | − | 3760 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3760 | − | − | 3760 |
| 2.4.48 | Организация конечного остановочного пункта автомобильного транспорта общего пользования «Станция метро «Молодежная» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3760 | − | − | 3760 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3760 | − | − | 3760 |
| 2.4.49 | Организация конечного остановочного пункта автомобильного транспорта общего пользования «Камышенская» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3760 | 3760 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3760 | 3760 |
| 2.4.50 | Организация конечного остановочного пункта автомобильного транспорта общего пользования «ул. Зеленая Горка» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3760 | 3760 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3760 | 3760 |
| 2.4.51 | Организация конечного остановочного пункта автомобильного транспорта общего пользования в составе ТПУ «Университет» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3760 | 3760 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3760 | 3760 |
| 2.4.52 | Организация конечного остановочного пункта автомобильного транспорта общего пользования «Станция метро «Березовая роща» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3950 | 3950 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3950 | 3950 |
| 2.4.53 | Организация конечного остановочного пункта автомобильного транспорта общего пользования «ул. Демакова» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3950 | 3950 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3950 | 3950 |
| 2.4.54 | Организация конечного остановочного пункта автомобильного транспорта общего пользования «ул. Штурвальная» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3760 | − | − | − | 3760 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3760 | − | − | − | 3760 |
| 2.4.55 | Организация конечного остановочного пункта автомобильного транспорта общего пользования «ул. Ракитная» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 3760 | − | − | − | − | − | 3760 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 3760 | − | − | − | − | − | 3760 |
| 2.4.56 | Организация конечного остановочного пункта автомобильного транспорта общего пользования «Завод медпрепаратов» (с трамвайным кольцом) | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 3760 | − | − | − | − | − | 3760 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 3760 | − | − | − | − | − | 3760 |
| 2.4.57 | Организация конечного остановочного пункта автомобильного транспорта общего пользования «Новосибирск арена» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 3760 | − | − | − | − | − | 3760 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 3760 | − | − | − | − | − | 3760 |
| 2.4.58 | Организация конечного остановочного пункта автомобильного транспорта общего пользования «Клещиха» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3760 | − | − | − | 3760 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3760 | − | − | − | 3760 |
| 2.4.59 | Организация конечного остановочного пункта автомобильного транспорта общего пользования «Ж/к «Времена года» (с трамвайным кольцом) | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 5630 | − | − | − | 5630 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 5630 | − | − | − | 5630 |
| 2.4.60 | Организация конечного остановочного пункта автомобильного транспорта общего пользования «Ж/к «Белые росы» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3760 | − | − | − | 3760 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3760 | − | − | − | 3760 |
| 2.4.61 | Организация конечного остановочного пункта автомобильного транспорта общего пользования «Новосибирск-Западный» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3760 | − | − | − | 3760 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3760 | − | − | − | 3760 |
| 2.4.62 | Строительство депо безрельсового наземного транспорта в районе Ключ-Камышенского плато (ТЭЦ-5) (резервирование земельного участка) | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 350000 | 350000 | 700000 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 105000 | 105000 | 210000 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 245000 | 245000 | 490000 |
| 2.4.63 | Строительство депо безрельсового наземного транспорта на пересечении перспективного Красного проспекта и перспективной Правобережной магистрали (резервирование земельного участка) | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 350000 | 350000 | 700000 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 105000 | 105000 | 210000 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 245000 | 245000 | 490000 |
| 2.4.64 | Строительство депо безрельсового наземного транспорта по ул. Полякова (резервирование земельного участка) | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 305896 | 305897 | 611793 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 91769 | 91769 | 183538 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 214127 | 214128 | 428255 |
| 2.4.65 | Строительство депо безрельсового наземного транспорта в районе остановочного пункута «База Метрстроя» (резервирование земельного участка) | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 305896 | 305897 | 611793 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 91769 | 91769 | 183538 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 214127 | 214128 | 428255 |
| 2.4.66 | Строительство депо безрельсового наземного транспорта на пересечении ул. Курчатова и ул. Мясниковой (микрорайон Родники) (резервирование земельного участка) | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 305896 | 305897 | 611793 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 91769 | 91769 | 183538 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 214127 | 214128 | 428255 |
| Итого по подразделу 2.4: |  |  | Сумма затрат, в том числе: | − | 36699 | 17641 | 2464 | 73873 | 80657 | 50000 | 119822 | 6034 | 25763 | 11280 | 1617688 | 1636871 | 3678792 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 485307 | 485307 | 970614 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 102882 | 6034 | 25763 | 11280 | 1132381 | 1151564 | 2429904 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | 36699 | 17641 | 2464 | 73873 | 80657 | 50000 | 16940 | − | − | − | − | − | 278274 |
| Итого по разделу 2: |  |  | Сумма затрат, в том числе: | 66600 | 545398 | 520452 | 1963060 | 1163640 | 269717 | 255921 | 13577084 | 6290955 | 10562193 | 20379472 | 12563024 | 8676228 | 76833744 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | − | − | − | − | − | − | − | 5791151 | 1789449 | 7239736 | 8264736 | 5568925 | 3092347 | 31746344 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | 385000 | 351945 | 1149455 | 716967 | − | − | 3785059 | 1995461 | 730665 | 3346944 | 1392098 | 1675658 | 15529252 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | 3850 | 7729 | 95349 | 47170 | 80000 | 45000 | 3821271 | 2506045 | 2562672 | 8680317 | 5597728 | 3905703 | 27352834 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 66600 | 156548 | 160778 | 718256 | 399503 | 189717 | 210921 | 179603 | − | 29120 | 87475 | 4273 | 2520 | 2205314 |
| 3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Платная парковочная зона № 44 | 143,6 га | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 13527 | − | − | − | − | − | 13527 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 13527 | − | − | − | − | − | 13527 |
| 3.2 | Платная парковочная зона № 45 | 98,4 га | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 9269 | − | − | − | − | − | 9269 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 9269 | − | − | − | − | − | 9269 |
| 3.3 | Платная парковочная зона № 46 | 137,3 га | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | 12934 | − | − | − | − | 12934 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | 12934 | − | − | − | − | 12934 |
| 3.4 | Платная парковочная зона № 47 | 215,7 га | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 20319 | 20319 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 20319 | 20319 |
| 3.5 | Платная парковочная зона № 48 | 73,14 га | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 6890 | − | − | − | − | − | 6890 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 6890 | − | − | − | − | − | 6890 |
| 3.6 | Платная парковочная зона № 49 | 53,91 га | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 5078 | − | − | − | 5078 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 5078 | − | − | − | 5078 |
| 3.7 | Платная парковочная зона № 50 | 71,99 га | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 6781 | − | − | − | − | − | 6781 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 6781 | − | − | − | − | − | 6781 |
| 3.8 | Платная парковочная зона № 51 | 19,78 га | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1863 | − | 1863 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1863 | − | 1863 |
| 3.9 | Платная парковочная зона № 52 | 103,0 га | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | 9703 | − | − | − | − | − | − | 9703 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | − | 9703 | − | − | − | − | − | − | 9703 |
| 3.10 | Платная парковочная зона № 53 | 62 га | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 5840 | − | − | 5840 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 5840 | − | − | 5840 |
| 3.11 | Платная парковочная зона № 54 | 14,4 га | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 543 | − | 543 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 543 | − | 543 |
| 3.12 | Платная парковочная зона № 55 | 89,21 га | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | 3361 | − | − | − | − | 3361 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | 3361 | − | − | − | − | 3361 |
| 3.13 | Платная парковочная зона № 56 | 192,2 га | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 7242 | − | − | − | 7242 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 7242 | − | − | − | 7242 |
| 3.14 | Платная парковочная зона № 57 | 85,26 га | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | 8031 | − | − | − | − | − | − | − | − | 8031 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | 8031 | − | − | − | − | − | − | − | − | 8031 |
| Итого по разделу 3: |  |  | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | 8031 | − | 9703 | 36467 | 16295 | 12320 | 5840 | 2406 | 20319 | 111381 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 36467 | 16295 | 12320 | 5840 | 2406 | 20319 | 93647 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | 8031 | − | 9703 | − | − | − | − | − | − | 17734 |
| 4. Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по ул. Ильича на всем протяжении | 875 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | 4324 | − | − | − | − | 4324 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | 4324 | − | − | − | − | 4324 |
| 4.2 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по ул. Пирогова на всем протяжении | 1785 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 8819 | − | − | − | − | − | 8819 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 8819 | − | − | − | − | − | 8819 |
| 4.3 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по ул. Российской от ул. Героев Труда до перекрестка пр. Академика Лаврентьева и ул. Кутателадзе | 2160 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 10673 | − | − | − | − | − | 10673 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 10673 | − | − | − | − | − | 10673 |
| 4.4 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по ул. Героев Труда до д. 31, далее через внутриквартальный проезд к станции Сеятель и через ее привокзальную площадь к ул. Российской | 1360 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 6718 | − | − | − | − | − | 6718 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 6718 | − | − | − | − | − | 6718 |
| 4.5 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по пр. Строителей от ул. Героев Труда до пр. Академика Лаврентьева | 1205 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 5956 | − | − | − | − | − | 5956 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 5956 | − | − | − | − | − | 5956 |
| 4.6 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по пр. Академика Лаврентьева на всем протяжении | 2167 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | 10705 | − | − | − | − | − | − | − | − | 10705 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | 10705 | − | − | − | − | − | − | − | − | 10705 |
| 4.7 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по Морскому проспекту на всем протяжении | 1906 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 9418 | − | − | − | 9418 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 9418 | − | − | − | 9418 |
| 4.8 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры от перекрестка Морского проспекта и Бердского шоссе до пляжа «Центральный» | 386 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 1908 | − | − | − | − | − | 1908 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 1908 | − | − | − | − | − | 1908 |
| 4.9 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по Красному проспекту от ул. Писарева до пл. Инженера Будагова | 3854 метра | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 19040 | − | − | − | − | − | 19040 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 19040 | − | − | − | − | − | 19040 |
| 4.10 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по ул. Владимировской от Тоннельного спуска до пр. Димитрова | 736 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 3635 | − | − | − | − | − | 3635 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 3635 | − | − | − | − | − | 3635 |
| 4.11 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры от ул. Фабричной до соединения с дорожкой в парке «Городское начало» в районе Большевистской ул., д. 2 | 372 метра | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 1838 | − | − | − | − | − | 1838 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 1838 | − | − | − | − | − | 1838 |
| 4.12 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры от парка «Городское начало» до железнодорожного остановочного пункта Речной Вокзал | 441 метр | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | 2178 | − | − | − | − | 2178 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | 2178 | − | − | − | − | 2178 |
| 4.13 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по ул. Тоннельный спуск и Д. Шамшурина от ул. Владимировской до пл. Гарина-Михайловского | 719 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 3552 | − | − | − | − | − | 3552 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 3552 | − | − | − | − | − | 3552 |
| 4.14 | Строительство дополнительных наклонных въездов надземного перехода на перекрестке Морского проспекта и Бердского шоссе | 15 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 9312 | − | − | − | − | − | 9312 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 9312 | − | − | − | − | − | 9312 |
| 4.15 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по Октябрьской магистрали на всем протяжении | 1000 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 5800 | − | − | − | − | − | 5800 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 5800 | − | − | − | − | − | 5800 |
| 4.16 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по ул. Ленина, от площади им. Ленина до проспекта Димитрова | 850 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 4900 | − | − | − | − | − | 4900 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 4900 | − | − | − | − | − | 4900 |
| 4.17 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по проезду Энергетиков – Димитровскому мосту –проспекту Димитрова, до ул. Ленина | 4000 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 23100 | − | − | − | − | − | 23100 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 23100 | − | − | − | − | − | 23100 |
| 4.18 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по ул. Инженерной, от ул. Кутателадзе до ул. Академика Будкера и участок ул. Николаева | 3100 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 17900 | − | − | − | − | − | 17900 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 17900 | − | − | − | − | − | 17900 |
| 4.19 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по ул. Гоголя, от ул. Советской до ул. Селезнева | 2000 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 11600 | − | − | − | − | − | 11600 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 11600 | − | − | − | − | − | 11600 |
| 4.20 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по ул. Восход, от ул. Зыряновской до ул. Кирова | 800 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 4600 | − | − | − | − | − | 4600 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 4600 | − | − | − | − | − | 4600 |
| 4.21 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по Октябрьскому мосту | 2300 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 13300 | − | − | − | − | − | 13300 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 13300 | − | − | − | − | − | 13300 |
| 4.22 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по проспекту Карла Маркса, от площади им. Карла Маркса до Октябрьского моста | 1500 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 8700 | − | − | − | − | − | 8700 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 8700 | − | − | − | − | − | 8700 |
| 4.23 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по ул. Челюскинцев от ул. Ленина до ул. Нарымской | 800 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 4600 | − | − | − | − | − | 4600 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 4600 | − | − | − | − | − | 4600 |
| 4.24 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по ул. Ленина, от проспекта Димитрова до ул. Челюскинцев | 1000 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 5800 | − | − | − | − | − | 5800 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 5800 | − | − | − | − | − | 5800 |
| 4.25 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по ул. Дуси Ковальчук | 4200 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 24300 | − | − | − | − | − | 24300 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 24300 | − | − | − | − | − | 24300 |
| 4.26 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по ул. Владимировской, от Туннельного спуска до ул. Сухарной | 1500 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 8700 | − | − | − | − | − | 8700 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 8700 | − | − | − | − | − | 8700 |
| 4.27 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по Красному проспекту, от площади им. Калинина до ул. Аэропорт | 2400 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 13900 | − | − | − | − | − | 13900 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 13900 | − | − | − | − | − | 13900 |
| 4.28 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по ул. Немировича-Данченко | 5000 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 28900 | − | − | − | − | − | 28900 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 28900 | − | − | − | − | − | 28900 |
| 4.29 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по ул. Танковой | 450 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 2600 | − | − | − | − | − | 2600 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 2600 | − | − | − | − | − | 2600 |
| 4.30 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по ул. Ипподромской, от ул. Танковой до ул. Гоголя | 1200 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 6900 | − | − | − | − | − | 6900 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 6900 | − | − | − | − | − | 6900 |
| 4.31 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по ул. Владимировской, от Чернышевского спуска до Владимирского спуска | 800 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 4600 | − | − | − | − | − | 4600 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 4600 | − | − | − | − | − | 4600 |
| 4.32 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по ул. Кирова, от Октябрьской магистрали до ул. Никитина | 1800 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | 10400 | − | − | − | − | 10400 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | 10400 | − | − | − | − | 10400 |
| 4.33 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по ул. Кошурникова, от ул. Гоголя до ул. Никитина | 2900 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | 16800 | − | − | − | − | 16800 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | 16800 | − | − | − | − | 16800 |
| 4.34 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по ул. Никитина, от ул. Кирова до ул. Кошурникова | 2900 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | 16800 | − | − | − | − | 16800 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | 16800 | − | − | − | − | 16800 |
| 4.35 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по ул. Сибиряков-Гвардейцев, до ул. Немировича-Данченко | 4600 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | 26600 | − | − | − | − | 26600 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | 26600 | − | − | − | − | 26600 |
| 4.36 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры в Затулинском жилмассиве (в рамках проекта «Городская среда»), в том числе по ул. Петухова | 15000 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 86700 | − | − | − | 86700 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 86700 | − | − | − | 86700 |
| 4.37 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по ул. Богдана Хмельницкого, от ул. Дуси Ковальчук до ул. Учительской | 6300 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 36400 | − | − | − | 36400 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 36400 | − | − | − | 36400 |
| 4.38 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по ул. Ватутина, от ул. Немировича-Данченко до ул. Широкой | 3300 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 19100 | − | − | 19100 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 19100 | − | − | 19100 |
| 4.39 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по ул. Титова, от площади им. Карла Маркса до ул. Станиславского | 1100 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 6400 | − | − | 6400 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 6400 | − | − | 6400 |
| 4.40 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по ул. Станиславского, от ул. Немировича-Данченко до проезда Энергетиков | 2600 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 15000 | − | 15000 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 15000 | − | 15000 |
| 4.41 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по ул. Кирова – ул. Выборной, от ул. Никитина до ул. Вилюйской | 5000 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 28900 | − | 28900 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 28900 | − | 28900 |
| 4.42 | Устройство линейного объекта велоинфраструктуры по ул. Титова, от площади им. Станиславского до ул. Порт-Артурской | 4400 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 25400 | 25400 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 25400 | 25400 |
| 4.43 | Строительство подземного пешеходного перехода под пл. Сибиряков-Гвардейцев | 150 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 38858 | 38858 | 38859 | 116575 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 38858 | 38858 | 38859 | 116575 |
| 4.44 | Строительство надземного переходного перехода над ул. Большевистской в районе пересечения с ул. Добролюбова | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | 97500 | 97500 | − | − | − | − | − | − | 195000 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | 97500 | 97500 | − | − | − | − | − | − | 195000 |
| 4.45 | Строительство надземного переходного перехода над ул. Большевистской в районе д. 135 | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | 97500 | 97500 | − | − | − | − | − | − | 195000 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | 97500 | 97500 | − | − | − | − | − | − | 195000 |
| 4.46 | Строительство надземного переходного перехода над ул. Большевистской в районе д. 130 | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 195000 | − | − | − | − | − | 195000 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 195000 | − | − | − | − | − | 195000 |
| 4.47 | Строительство надземного переходного перехода над Бердским шоссе в районе д. 59 | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 195000 | − | − | − | − | − | 195000 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 195000 | − | − | − | − | − | 195000 |
| 4.48 | Строительство надземного переходного перехода над Бердским шоссе в районе д. 61а | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 195000 | − | − | − | − | − | 195000 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 195000 | − | − | − | − | − | 195000 |
| 4.49 | Строительство надземного переходного перехода над Старым шоссе в районе остановочного пункта «Переулок Дементьева» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 195000 | − | − | − | − | − | 195000 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 195000 | − | − | − | − | − | 195000 |
| 4.50 | Строительство надземного переходного перехода над Бердским шоссе в районе остановочного пункта «ДОЦ им. Тюленина» | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 195000 | − | − | − | − | − | 195000 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 195000 | − | − | − | − | − | 195000 |
| 4.51 | Строительство пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах | 255 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | 98379 | 206628 | 30435 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 335442 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | − | 85969 | 205000 | 29400 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 320369 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | 10726 | − | 715 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 11441 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | 1684 | 1628 | 320 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3632 |
| Итого по разделу 4: |  |  | Сумма затрат, в том числе: | − | 98379 | 206628 | 30435 | 10705 | 195000 | 195000 | 1236651 | 77102 | 132518 | 64358 | 82758 | 64259 | 2393793 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | − | 85969 | 205000 | 29400 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 320369 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | 10726 | − | 715 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 11441 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | 1684 | 1628 | 320 | − | − | − | 1236651 | 77102 | 123100 | 64358 | 82758 | 64259 | 1651860 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | 10705 | 195000 | 195000 | − | − | 9418 | − | − | − | 410123 |
| 5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Создание грузового каркаса УДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Мероприятия по ограничению движения грузового транспорта через плотину ГЭС | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | 1000 | − | − | − | − | − | − | − | 1000 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | 1000 | − | − | − | − | − | − | − | 1000 |
| Итого по подразделу 5.1: |  |  | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | 1000 | − | − | − | − | − | − | − | 1000 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | 1000 | − | − | − | − | − | − | − | 1000 |
| 5.2. Обустройство площадок отстоя грузового транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Обустройство площадок отстоя грузового транспорта на въездах в г. Новосибирск (площадка № 1) | 220 машино-мест | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | 69573 | − | − | − | − | − | − | − | 69573 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | 69573 | − | − | − | − | − | − | − | 69573 |
| 5.2.2 | Обустройство площадок отстоя грузового транспорта на въездах в г. Новосибирск (площадка № 2) | 180 машино-мест | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 56923 | − | − | − | − | − | 56923 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 56923 | − | − | − | − | − | 56923 |
| 5.2.3 | Обустройство площадок отстоя грузового транспорта на въездах в г. Новосибирск (площадка № 3) | 200 машино-мест | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 63248 | − | − | − | − | − | 63248 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 63248 | − | − | − | − | − | 63248 |
| 5.2.4 | Обустройство площадок отстоя грузового транспорта на въездах в город Новосибирск (площадка № 4) | 240 машино-мест | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | 75898 | − | − | − | − | 75898 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | 75898 | − | − | − | − | 75898 |
| Итого по подразделу 5.2: |  |  | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | 69573 | − | 120171 | 75898 | − | − | − | − | 265642 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 120171 | 75898 | − | − | − | − | 196069 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | 69573 | − | − | − | − | − | − | − | 69573 |
| 5.3. Строительство новых индустриальных логистических парков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Строительство новых индустриальных логистических парков (складские комплексы общего пользования, без учета складских комплексов производственных компаний). Парк № 1 | 28600 кв. м | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | 85800 | − | − | − | − | − | − | − | 85800 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | 85800 | − | − | − | − | − | − | − | 85800 |
| 5.3.2 | Строительство новых индустриальных логистических парков (складские комплексы общего пользования, без учета складских комплексов производственных компаний). Парк № 2 | 35750 кв. м | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | 107250 | − | − | − | − | − | − | 107250 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | − | 107250 | − | − | − | − | − | − | 107250 |
| 5.3.3 | Строительство новых индустриальных логистических парков (складские комплексы общего пользования, без учета складских комплексов производственных компаний). Парк № 3 | 31460 кв. м | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 94380 | − | − | − | − | − | 94380 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | − | − | 94380 | − | − | − | − | − | 94380 |
| 5.3.4 | Строительство новых индустриальных логистических парков (складские комплексы общего пользования, без учета складских комплексов производственных компаний). Парк № 4 | 21450 кв. м | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | 64350 | − | − | − | − | 64350 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | − | − | − | 64350 | − | − | − | − | 64350 |
| 5.3.5 | Строительство новых индустриальных логистических парков (складские комплексы общего пользования, без учета складских комплексов производственных компаний). Парк № 5 | 25740 кв. м | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 77220 | − | − | − | 77220 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 77220 | − | − | − | 77220 |
| 5.3.6 | Строительство новых индустриальных логистических парков (складские комплексы общего пользования, без учета складских комплексов производственных компаний). Парк № 6 | 30000 кв. м | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 90000 | − | − | − | 90000 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 90000 | − | − | − | 90000 |
| Итого по подразделу 5.3: |  |  | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | 85800 | 107250 | 94380 | 64350 | 167220 | − | − | − | 519000 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | 85800 | 107250 | 94380 | 64350 | 167220 | − | − | − | 519000 |
| Итого по разделу 5: |  |  | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | 156373 | 107250 | 214551 | 140248 | 167220 | − | − | − | 785642 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 120171 | 75898 | − | − | − | − | 196069 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | 156373 | 107250 | 94380 | 64350 | 167220 | − | − | − | 589573 |
| 6. Мероприятия по развитию сети дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Доватора от Гусинобродского шоссе до ул. Бориса Богаткова | 1100 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 183137 | − | − | − | − | − | 183137 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 115193 | − | − | − | − | − | 115193 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 67944 | − | − | − | − | − | 67944 |
| 6.1.2 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Аэропорт от Красного проспекта до привокзальной площади Аэропорта Новосибирск-Северный | 1000 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 200482 | − | − | − | − | − | 200482 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 126103 | − | − | − | − | − | 126103 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 74379 | − | − | − | − | − | 74379 |
| 6.1.3 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Объединения (участок от ул. Лебедевского до ул. Фадеева) | 992 метра | Сумма затрат, в том числе: | 172575 | 115063 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 287638 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | 150000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 150000 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | 22575 | 115063 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 137638 |
| 6.1.4 | Строительство автомобильной дороги общего пользования. Продолжение Красного проспекта в северном направлении от ул. Аэропорт до ул. Краузе | 3310 метра | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 743091 | − | − | − | − | − | 743091 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 467404 | − | − | − | − | − | 467404 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 275687 | − | − | − | − | − | 275687 |
| 6.1.5 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Мясниковой в Калининском районе | 534 метра | Сумма затрат, в том числе: | − | 57211 | 18457 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 75668 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | 48604 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 48604 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | 8607 | 18457 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 27064 |
| 6.1.6 | Строительство автомобильной дороги по ул. Республиканской от ул. Кропоткина до ул. Авиастроителей | 450 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 38000 | − | − | − | − | − | 38000 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 38000 | − | − | − | − | − | 38000 |
| 6.1.7 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Титова в Ленинском районе (участок от ул. Бийской до ул. Дукача. I этап. Участок от ул. Бийской до ул. Заозерной) | 676 метров | Сумма затрат, в том числе: | 53060 | 122046 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 175106 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | 50000 | 56604 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 106604 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | 3060 | 65442 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 68502 |
| 6.1.8 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Титова в Ленинском районе (участок от ул. Бийской до ул. Дукача. II этап. Участок от ул. Заозерной до ул. Порт-Артурской) | 757 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | 98440 | 136781 | 16102 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 251323 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | − | − | 119832 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 119832 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | 97090 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 97090 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | 1350 | 16949 | 16102 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 34401 |
| 6.1.9 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Николая Сотникова от д. 2 до ул. Прокопьевской | 1700 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 238209 | − | − | − | − | − | 238209 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 71463 | − | − | − | − | − | 71463 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 166746 | − | − | − | − | − | 166746 |
| 6.1.10 | Строительство Юго-Западного транзита с мостовым переходом через реку Обь. Участок от ул. Ватутина до ул. Сибиряков-Гвардейцев | 1398 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 237722 | − | − | − | − | − | 237722 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 149527 | − | − | − | − | − | 149527 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 88195 | − | − | − | − | − | 88195 |
| 6.1.11 | Строительство Юго-Западного транзита с мостовым переходом через реку Обь. Участок от ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Толмачевское шоссе | 3785 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 144123 | 128723 | 128723 | 128724 | 128723 | 64361 | 723377 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 90653 | 80967 | 80967 | 80967 | 80967 | 40483 | 455004 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 53470 | 47756 | 47756 | 47757 | 47756 | 23878 | 268373 |
| 6.1.12 | Строительство автомобильной дороги по ул. Дукача от ул. Титова до ул. Станционной | 2180 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 306170 | − | − | − | − | − | 306170 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 192581 | − | − | − | − | − | 192581 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 113589 | − | − | − | − | − | 113589 |
| 6.1.13 | Строительство Юго-Западного транзита с мостовым переходом через реку Обь. Участок от ул. Большевистской до ул. Кирова | 998 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 170214 | − | − | − | − | − | 170214 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 107065 | − | − | − | − | − | 107065 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 63149 | − | − | − | − | − | 63149 |
| 6.1.14 | Строительство автомобильной дороги в продолжение ул. Доватора от ул. Выборной до Гусинобродского шоссе | 4070 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 922167 | − | − | − | − | − | 922167 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 571140 | − | − | − | − | − | 571140 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 351027 | − | − | − | − | − | 351027 |
| 6.1.15 | Строительство Юго-Западного транзита с мостовым переходом через реку Обь. Участок от пересечения ул. Кирова и ул. Выборной до ул. Доватора | 1408 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 239421 | − | − | − | − | − | 239421 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 150596 | − | − | − | − | − | 150596 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 88825 | − | − | − | − | − | 88825 |
| 6.1.16 | Строительство автомобильной дороги от ул. Гребенщикова до ул. Фадеева | 450 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 28892 | − | − | − | − | − | 28892 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 18173 | − | − | − | − | − | 18173 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 10719 | − | − | − | − | − | 10719 |
| 6.1.17 | Строительство автомобильной дороги общего пользования в Кировском районе. Участок от ул. Оловозаводской по ул. Сержанта Коротаева, Комсомольской, Бронной с выездом на ул. Федора Горячева (по оси 1-й Гранатового пер.) | 3974 метра | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 2356850 | 278375 | − | − | − | − | 2635225 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 2150259 | 200000 | − | − | − | − | 2350259 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 206591 | 78375 | − | − | − | − | 284966 |
| 6.1.18 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Учительской от ул. Б. Хмельницкого до пересечения с ул. Объединения | 1580 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 221297 | − | − | − | − | − | 221297 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 139196 | − | − | − | − | − | 139196 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 82101 | − | − | − | − | − | 82101 |
| 6.1.19 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Софийской | 4280 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 571978 | − | − | − | − | − | 571978 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 359774 | − | − | − | − | − | 359774 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 212204 | − | − | − | − | − | 212204 |
| 6.1.20 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Приморской | 1620 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 209286 | − | − | − | − | − | 209286 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 120510 | − | − | − | − | − | 120510 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 88776 | − | − | − | − | − | 88776 |
| 6.1.21 | Реконструкция автомобильной дороги по Мочищенскому шоссе от ул. Кедровой до Краснояровского шоссе | 3030 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 392919 | − | − | − | − | − | 392919 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 247146 | − | − | − | − | − | 247146 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 145773 | − | − | − | − | − | 145773 |
| 6.1.22 | Строительство автомобильной дороги по ул. Михаила Кулагина от ул. Ипподромской до ул. Красина | 1380 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 53787 | 35887 | − | − | 89674 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 50000 | 6405 | − | − | 56405 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3787 | 29482 | − | − | 33269 |
| 6.1.23 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Зыряновской от ул. Серебренниковской до ул. Восход | 960 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 135639 | − | − | − | − | − | 135639 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 85317 | − | − | − | − | − | 85317 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 50322 | − | − | − | − | − | 50322 |
| 6.1.24 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по Гусинобродскому шоссе в Октябрьском, Дзержинском районах (участок от ул. Волочаевской до городской черты) | 3200 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | 96532 | 230583 | 106671 | 444491 | − | − | − | − | − | − | − | − | 878277 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | − | 36828 | 48512 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 85340 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | 1000 | 126133 | 26671 | 364491 | − | − | − | − | − | − | − | − | 518295 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | 58704 | 55938 | 80000 | 80000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 274642 |
| 6.1.25 | Строительство автомобильной дороги общего пользования к садоводческим обществам в районе ул. Благовещенской в Советском районе | 150 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 10000 | − | − | − | − | − | 10000 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 10000 | − | − | − | − | − | 10000 |
| 6.1.26 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Обогатительной от ул. Аникина до примыкания к Бугринскому мосту | 465 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 20000 | − | − | − | − | − | 20000 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 20000 | − | − | − | − | − | 20000 |
| 6.1.27 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. Кедровой в Заельцовском, Калининском районах (участок от Мочищенского шоссе до городской черты) | 2610 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | 126214 | 153569 | 141264 | 361956 | − | − | − | − | − | − | − | − | 783003 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | − | 22657 | 34610 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 57267 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | 44853 | 85053 | 57865 | 298066 | − | − | − | − | − | − | − | − | 485837 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | 58704 | 33906 | 83399 | 63890 | − | − | − | − | − | − | − | − | 239899 |
| 6.1.28 | Строительство Юго-Западного транзита с мостовым переходом через р. Обь. Участок от Толмачевского шоссе до границы города (ул. Малыгина) | 1876 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | 191423 | 127623 | − | − | − | 319046 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | 127615 | 73065 | − | − | − | 200680 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | 63808 | 54558 | − | − | − | 118366 |
| 6.1.29 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Спортивной от ул. Танкистов до ул. Дукача | 1330 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 86211 | − | − | − | − | − | 86211 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 54227 | − | − | − | − | − | 54227 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 31984 | − | − | − | − | − | 31984 |
| 6.1.30 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Татьяны Снежиной от ул. Виталия Потылицына до ул. Доватора | 590 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 38470 | − | − | − | − | − | 38470 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 24198 | − | − | − | − | − | 24198 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 14272 | − | − | − | − | − | 14272 |
| 6.1.31 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Объединения в Калининском районе (участок от ул. Окружной до железнодорожного переезда по ул. Объединения) | 1680 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | 4284 | 7332 | 52 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 11668 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | 4284 | 7332 | 52 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 11668 |
| 6.1.32 | Реконструкция Бердского шоссе от пр. Строителей до Морского проспекта | 4072 метра | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 207706 | 346206 | 138506 | − | − | − | 692418 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 138470 | 230804 | 66257 | − | − | − | 435531 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 69236 | 115402 | 72249 | − | − | − | 256887 |
| 6.1.33 | Строительство автомобильной дороги по ул. Татьяны Снежиной до перспективной ул. Доватора | 2090 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 140684 | − | − | − | − | − | 140684 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 88490 | − | − | − | − | − | 88490 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 52194 | − | − | − | − | − | 52194 |
| 6.1.34 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Лобова от ул. Кирова до ул. Чехова | 760 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 103271 | − | − | − | − | − | 103271 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 64957 | − | − | − | − | − | 64957 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 38314 | − | − | − | − | − | 38314 |
| 6.1.35 | Строительство автомобильной дороги в продолжение ул. Лобова от ул. Чехова до перспективной ул. Доватора | 1600 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 274572 | − | − | − | − | − | 274572 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 177094 | − | − | − | − | − | 177094 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 97478 | − | − | − | − | − | 97478 |
| 6.1.36 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. 2-й Станционной (участок от дома № 29 до ул. Большой) и по ул. Большой (участок от ул. 2-й Станционной до Колыванского кольца) в Ленинском районе | 1430 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | 131319 | 126365 | 208906 | 140443 | − | − | − | − | − | − | − | − | 607033 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | − | 71615 | 36083 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 107698 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | 1000 | 83721 | 152465 | 137443 | − | − | − | − | − | − | − | − | 374629 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | 58704 | 6561 | 56441 | 3000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 124706 |
| 6.1.37 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Сибиряков-Гвардейцев от ул. Петухова до ул. Зорге и далее до границы города | 1140 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 194224 | − | − | − | − | − | 194224 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 122167 | − | − | − | − | − | 122167 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 72057 | − | − | − | − | − | 72057 |
| 6.1.38 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Громова от ул. Петухова до границы города | 1170 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 98365 | − | − | − | − | − | 98365 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 65576 | − | − | − | − | − | 65576 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 32789 | − | − | − | − | − | 32789 |
| 6.1.39 | Строительство автомобильной дороги вдоль границы города от ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Зорге | 3470 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 68360 | 45560 | 113920 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 47770 | 23886 | 71656 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 20590 | 21674 | 42264 |
| 6.1.40 | Строительство автодороги от проектной улицы, идущей параллельно Советскому шоссе до ул. Зорге, 227, и далее по границе городской черты до ул. Громова | 1750 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 147100 | 98116 | − | 245216 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 102827 | 51414 | − | 154241 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 44273 | 46702 | − | 90975 |
| 6.1.41 | Реконструкция ул. Фадеева | 1596 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 223638 | 74546 | − | − | − | − | 298184 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 140892 | 46964 | − | − | − | − | 187856 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 82746 | 27582 | − | − | − | − | 110328 |
| 6.1.42 | Строительство автомобильной дороги в продолжение ул. Одоевского до границы города | 1210 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 174874 | − | − | − | − | − | 174874 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 110171 | − | − | − | − | − | 110171 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 64703 | − | − | − | − | − | 64703 |
| 6.1.43 | Строительство автодороги от ул. Гэсстроевской вдоль домов № 7 и № 9 по пер. Обскому с выездом на ул. Оловозаводскую в районе дома № 20 по ул. XX Партсъезда | 620 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 40435 | − | − | − | 40435 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 25474 | − | − | − | 25474 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 14961 | − | − | − | 14961 |
| 6.1.44 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Оловозаводской, ул. Мира от ул. Тюменской до ул. Аникина | 830 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 116583 | − | − | − | − | − | 116583 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 73447 | − | − | − | − | − | 73447 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 43136 | − | − | − | − | − | 43136 |
| 6.1.45 | Строительство автомобильной дороги от ул. Герцена до ул. Саввы Кожевникова | 290 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 20478 | − | − | − | − | − | 20478 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 12901 | − | − | − | − | − | 12901 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 7577 | − | − | − | − | − | 7577 |
| 6.1.46 | Строительство автомобильной дороги от ул. Виктора Уса параллельно ул. Петухова до площади им. Кирова | 730 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 45848 | − | − | − | − | − | 45848 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 28884 | − | − | − | − | − | 28884 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 16964 | − | − | − | − | − | 16964 |
| 6.1.47 | Строительство автомобильной дороги от ул. Зорге до ул. Петухова | 1150 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 81216 | − | − | − | − | − | 81216 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 51166 | − | − | − | − | − | 51166 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 30050 | − | − | − | − | − | 30050 |
| 6.1.48 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Лейтенанта Амосова | 550 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 46745 | − | − | − | − | − | 46745 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 17342 | − | − | − | − | − | 17342 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 29403 | − | − | − | − | − | 29403 |
| 6.1.49 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Солидарности от дома 99 до ул. Лейтенанта Амосова | 720 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 59440 | − | − | − | − | − | 59440 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 22052 | − | − | − | − | − | 22052 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 37388 | − | − | − | − | − | 37388 |
| 6.1.50 | Реконструкция ул. Тайгинской от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Кайтымовской | 515 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 72164 | 72164 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 26773 | 26773 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 45391 | 45391 |
| 6.1.51 | Реконструкция площади Лыщинского с участками автомобильных дорог, примыкающих к площади (ул. Немировича-Данченко, проспект Карла Маркса, ул. Блюхера, ул. Горская), для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах | 1623 метра | Сумма затрат, в том числе: | − | 264606 | 441506 | 309050 | 388520 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1403682 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | − | 143727 | 437506 | 270600 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 851833 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | 117569 | − | 35000 | 382600 | − | − | − | − | − | − | − | − | 535169 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | 3310 | 4000 | 3450 | 5920 | − | − | − | − | − | − | − | − | 16680 |
| 6.1.52 | Реконструкция автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и автомобильной дороги от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах | 2460 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | 97298 | 892124 | 202411 | 266005 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1457838 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | − | 70505 | 878500 | 200000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1149005 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | 25193 | 9000 | − | 263224 | − | − | − | − | − | − | − | − | 297417 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | 1600 | 4624 | 2411 | 2781 | − | − | − | − | − | − | − | − | 11416 |
| 6.1.53 | Строительство комплекса сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах | 1700 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | 323859 | 296638 | 465693 | 350211 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1436401 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | 320599 | 293701 | 461082 | 346744 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1422126 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | 3260 | 2937 | 4611 | 3467 | − | − | − | − | − | − | − | − | 14275 |
| 6.1.54 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Фадеева | 214 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | 31740 | 53 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 31793 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | 30765 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 30765 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | 975 | 53 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1028 |
| 6.1.55 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Фадеева. Железнодорожный переезд. I этап | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | 19473 | 15411 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 34884 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | 18498 | 248 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 18746 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | 975 | 15163 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 16138 |
| 6.1.56 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Титова в Ленинском районе (участок от ул. Бийской до ул. Дукача. III этап. Участок от ул. Порт-Артурской до ул. Дукача) | 790 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | 212 | 67 | − | 70422 | 140844 | − | − | − | − | − | − | 211545 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | 212 | 67 | − | 70422 | 140844 | − | − | − | − | − | − | 211545 |
| 6.1.57 | Строительство автомобильной дороги общего пользования от железнодорожного переезда до земельного участка ООО «Дискус-Строй» по ул. Петухова в Кировском районе (I этап. Участок от железнодорожного переезда до жилого дома № 95 по ул. Петухова) | 700 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | 21565 | 120214 | 95612 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 237391 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | − | − | 78798 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 78798 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | 20215 | 28975 | 39477 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 88667 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | 1350 | 12441 | 56135 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 69926 |
| 6.1.58 | Строительство автомобильной дороги общего пользования от железнодорожного переезда до земельного участка ООО «Дискус-Строй» по ул. Петухова в Кировском районе (II этап. Участок от жилого дома № 95 по ул. Петухова до жилого дома № 2 по ул. Николая Сотникова | 780 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | 149179 | 42190 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 191369 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | − | − | 97969 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 97969 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | 36025 | 37603 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 73628 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | 15185 | 4587 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 19772 |
| 6.1.59 | Строительство автомобильной дороги общего пользования от железнодорожного переезда до земельного участка ООО «Дискус-Строй» по ул. Петухова в Кировском районе (III этап. Участок от жилого дома № 2 по ул. Николая Сотникова до земельного участка ООО «Дискус-Строй» по ул. Петухова) | 230 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | 55252 | 10000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 65252 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | 47921 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 47921 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | 7331 | 10000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 17331 |
| 6.1.60 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Порт-Артурской, ул. Спортивной в Ленинском районе | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | 19865 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 19865 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | 19865 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 19865 |
| 6.1.61 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Дачной в Заельцовском районе | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | 682 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 682 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | 682 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 682 |
| 6.1.62 | Реконструкция Советского шоссе от Петухова до ул. Аникина для организации выделенной полосы движения общественного транспорта | 2200 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | 547000 | 547000 | − | − | − | − | − | − | − | 1094000 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | 547000 | 547000 | − | − | − | − | − | − | − | 1094000 |
| 6.1.63 | Реконструкция и строительство участков ул. Связистов от ул. Волховская до ул. Титова | 1250 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | 107200 | − | − | − | − | − | − | − | − | 107200 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | 107200 | − | − | − | − | − | − | − | − | 107200 |
| 6.1.64 | Реконструкция ул. Ватутина от пл. Карла Маркса до ул. Новогодняя с устройством дополнительной полосы движения по четной стороне | 300 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | 135100 | − | − | − | − | − | − | − | 135100 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | 135100 | − | − | − | − | − | − | − | 135100 |
| 6.1.65 | Строительство продолжения ул. Горская до ул. Планировочная | 300 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | 25700 | − | − | − | − | − | − | − | − | 25700 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | 25700 | − | − | − | − | − | − | − | − | 25700 |
| 6.1.66 | Строительство автодороги от ул. Виктора Уса до территории новой жилой застройки | 1000 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | 85800 | − | − | − | − | − | − | − | − | 85800 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | 85800 | − | − | − | − | − | − | − | − | 85800 |
| 6.1.67 | Строительство автомобильной дороги «Кольцово – Академгородок» с устройством многоуровневой транспортной развязки по типу усеченный клеверный лист в районе Нижней Ельцовки | 3500 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | 100067 | 100067 | 100066 | − | − | − | − | − | − | 300200 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | 100067 | 100067 | 100066 | − | − | − | − | − | − | 300200 |
| 6.1.68 | Реконструкция ул. Выборной от ул. Кирова до остановки общественного транспорта «Стенд» для организации выделенной полосы движения | 2758 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | 118300 | 118300 | − | − | − | − | − | − | − | 236600 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | 118300 | 118300 | − | − | − | − | − | − | − | 236600 |
| 6.1.69 | Реконструкция ул. Титова на участке от ул. Бийская до ул. Троллейная | 2300 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | 49350 | 49350 | − | − | − | − | − | − | − | 98700 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | 49350 | 49350 | − | − | − | − | − | − | − | 98700 |
| 6.1.70 | Реконструкция пр. Строителей на участке от ул. Российская до пр. Лаврентьева | 200 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | 4300 | 4300 | − | − | − | − | − | − | − | 8600 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | 4300 | 4300 | − | − | − | − | − | − | − | 8600 |
| 6.1.71 | Реконструкция пр. Строителей на участке от ул. Российская до ул. Кутателадзе | 200 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | 4300 | 4300 | − | − | − | − | − | − | − | 8600 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | 4300 | 4300 | − | − | − | − | − | − | − | 8600 |
| 6.1.72 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кутателадзе от проспекта Строителей до ул. Демакова | 1510 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | 15000 | 15000 | − | − | − | − | − | 30000 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | − | 15000 | 15000 | − | − | − | − | − | 30000 |
| 6.1.73 | Строительство автомобильной дороги от пересечения ул. Кутателадзе и ул. Демакова до ул. Арбузова с выходом на трассу «Кольцово − Академгородок» | 2000 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | 18000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 18000 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | 18000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 18000 |
| 6.1.74 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Междуреченской и ул. Большой | 3500 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | 195895 | − | − | − | − | − | − | − | 195895 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | 195895 | − | − | − | − | − | − | − | 195895 |
| 6.1.75 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Победы на участке от ул. Жуковского до конечного остановочного пункта «ул. Победы» | 1100 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | 22700 | 22700 | − | − | − | − | − | − | 45400 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | 22700 | 22700 | − | − | − | − | − | − | 45400 |
| 6.1.76 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Российской от ул. Арбузова до проспекта Строителей | 920 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | 18575 | 18575 | 18575 | 18575 | − | − | − | − | − | 74300 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | 18575 | 18575 | 18575 | 18575 | − | − | − | − | − | 74300 |
| 6.1.77 | Строительство автомобильной дороги в продолжение ул. Демакова до автомобильной дороги «Академгородок – Каменушка» | 2100 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 173500 | − | − | − | − | − | 173500 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 52050 | − | − | − | − | − | 52050 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 121450 | − | − | − | − | − | 121450 |
| 6.1.78 | Строительство продолжения ул. Лескова до ул. Ипподромская | 800 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 132200 | − | − | 132200 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 39660 | − | − | 39660 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 92540 | − | − | 92540 |
| 6.1.79 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Лескова от ул. Семьи Шамшиных до ул. Автогенной | 3230 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 79600 | − | − | 79600 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 34880 | − | − | 34880 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 44720 | − | − | 44720 |
| 6.1.80 | Строительство автомобильной дороги в продолжении Морского проспекта до трассы «Академгородок – Каменушка» | 700 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 58000 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 17400 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 40600 |
| 6.1.81 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Спортивная от ул. Дукача до полосы отвода ж/д линии | 1330 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | 92481 | 92481 | − | − | − | 184962 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | 27744 | 27744 | − | − | − | 55488 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | 64737 | 64737 | − | − | − | 129474 |
| 6.1.82 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Русской от ул. Шлюзовая до Бердского шоссе | 1900 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | 146428 | 146427 | − | − | − | 292855 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | 43928 | 43928 | − | − | − | 87856 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | 102500 | 102499 | − | − | − | 204999 |
| 6.1.83 | Реконструкция автомобильной дороги от границы города до ул. Солидарности | 1280 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 98647 | 98646 | − | − | 197293 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 29594 | 29594 | − | − | 59188 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 69053 | 69052 | − | − | 138105 |
| 6.1.84 | Реконструкция автомобильной дороги по проспекту Дзержинского и Каменскому шоссе от ул. Ползунова до границы города Новосибирска | 2400 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 184962 | 184962 | − | 369924 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 55489 | 55489 | − | 110978 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 129473 | 129473 | − | 258946 |
| 6.1.85 | Строительство автомобильной дороги в продолжение ул. Бориса Богаткова от ул. Доватора до ул.Волочаевской | 810 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 62425 | 62424 | 124849 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 18727 | 18727 | 37454 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 43698 | 43697 | 87395 |
| 6.1.86 | Строительство автомобильной дороги вдоль реки Оби от створа Димитровского моста до створа перспективного Ельцовского моста | 3240 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 249699 | 249698 | 499397 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 74910 | 74910 | 149820 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 174789 | 174788 | 349577 |
| 6.1.87 | Строительство въезда на Биатлонный комплекс с Гусинобродского шоссе | 690 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | 53177 | 53177 | − | − | − | 106354 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | 15953 | 15953 | − | − | − | 31906 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | 37224 | 37224 | − | − | − | 74448 |
| 6.1.88 | Строительство автомобильной дороги от ул. Михаила Кулагина до ул. Василия Старощука | 480 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 36993 | 36993 | − | − | 73986 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 11098 | 11098 | − | − | 22196 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 25895 | 25895 | − | − | 51790 |
| 6.1.89 | Строительство автомобильной дороги в продолжение ул.Красина от ул. Михаила Кулагина до ул. Бориса Богаткова | 500 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | 38533 | 38533 | − | − | − | 77066 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | 11560 | 11560 | − | − | − | 23120 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | 26973 | 26973 | − | − | − | 53946 |
| 6.1.90 | Строительство автомобильной дороги от ул. Василия Старощука до ул. Пролетарской | 500 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 38533 | 38533 | − | − | 77066 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 11560 | 11560 | − | − | 23120 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 26973 | 26973 | − | − | 53946 |
| 6.1.91 | Строительство автомобильной дороги в продолжение ул. В. Высоцкого до перспективной ул. Доватора | 780 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 60113 | 60112 | − | 120225 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 18034 | 18034 | − | 36068 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 42079 | 42078 | − | 84157 |
| 6.1.92 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Автогенной от ул. Кирова до ул. Кошурникова | 2950 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 227349 | 227349 | − | 454698 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 68205 | 68205 | − | 136410 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 159144 | 159144 | − | 318288 |
| 6.1.93 | Строительство автомобильной дороги по ул. Автогенной от ул. Кирова до перспективной ул. Зыряновской | 590 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 45470 | 45470 | 90940 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 13641 | 13641 | 27282 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 31829 | 31829 | 63658 |
| 6.1.94 | Строительство авто-мобильной дороги по ул. Зыряновской до продолжения ул.Автогенной | 820 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 63196 | 63195 | 126391 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 18959 | 18959 | 37918 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 44237 | 44236 | 88473 |
| 6.1.95 | Строительство автомобильной дороги от ул. Обской по ул. Закавказской, ул. 2-й Обской, ул. Владимира Заровного, ул. Водонасосной до ул. Большевистской | 1310 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1002648 | 1002648 | − | 2005296 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 300794 | 300794 | − | 601588 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 701854 | 701854 | − | 1403708 |
| 6.1.96 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Первомайской от железнодорожной станции «Инская» в сторону села Барышево | 3780 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 582630 | − | − | − | − | − | 582630 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 174790 | − | − | − | − | − | 174790 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 407840 | − | − | − | − | − | 407840 |
| 6.1.97 | Строительство автомобильной дороги от ледовой арены под Октябрьским мостом вдоль реки Обь до Аквапарка | 4790 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 738307 | − | − | − | − | − | 738307 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 221492 | − | − | − | − | − | 221492 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 516815 | − | − | − | − | − | 516815 |
| 6.1.98 | Строительство автомобильной дороги по ул. Аникина, ул. Саввы Кожевникова от ул. XX Партсъезда до ул. Гэсстроевской | 520 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 80152 | − | − | − | − | − | 80152 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 24046 | − | − | − | − | − | 24046 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 56106 | − | − | − | − | − | 56106 |
| 6.1.99 | Строительство ул. Николая Сотникова от Прокопьевской до ул. Федора Горячего | 320 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 49323 | − | − | − | − | − | 49323 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 14796 | − | − | − | − | − | 14796 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 34527 | − | − | − | − | − | 34527 |
| 6.1.100 | Строительство автомобильной дороги по ул. Федора Горячева от ул. Комсомольской до ул. Восточной рабочего поселка Краснообска | 4450 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 685901 | − | − | − | − | − | 685901 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 205770 | − | − | − | − | − | 205770 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 480131 | − | − | − | − | − | 480131 |
| 6.1.101 | Строительство ул. Порт-Артуской от ул. Спортивная до ул. Забалуева | 470 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 72443 | − | − | − | − | − | 72443 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 21732 | − | − | − | − | − | 21732 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 50711 | − | − | − | − | − | 50711 |
| 6.1.102 | Реконструкция ул. Порт-Артурской от полосы отвода ж /д линии до ул. Станционной | 300 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 46240 | − | − | − | − | − | 46240 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 13872 | − | − | − | − | − | 13872 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 32368 | − | − | − | − | − | 32368 |
| 6.1.103 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Дачной в Заельцовском районе (участок от дома № 1 по ул. Дачной до ул. Галущака) | 103 метра | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | 1850 | 5000 | 7500 | − | − | − | − | − | − | 14350 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | 1850 | 5000 | 7500 | − | − | − | − | − | − | 14350 |
| 6.1.104 | Реконструкция авто-мобильной дороги общего пользования по ул. Дачной в Заель-цовском районе (участок от ул. Дуси Ковальчук до дома № 1 по ул. Дачной) | 240 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | 2105 | 5000 | 7500 | − | − | − | − | − | − | 14605 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | 2105 | 5000 | 7500 | − | − | − | − | − | − | 14605 |
| 6.1.105 | Реконструкция с расширением автомобильной дороги общего пользования ул. Дачная от ул. Дуси Ковальчук до ул. Северная | 930 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 30250 | 30250 | − | − | 60500 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 30250 | 30250 | − | − | 60500 |
| 6.1.106 | Реконструкция проспекта Дзержинского от ул. Ползунова до ул. Пойменная | 1630 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | 13500 | 31500 | − | − | − | − | − | − | − | 45000 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | 13500 | 31500 | − | − | − | − | − | − | − | 45000 |
| 6.1.107 | Строительство автомобильной дороги по ул. Объединения от ул. Георгия Колонды до Рекордного переулка | 360 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 43200 | − | − | − | − | − | 43200 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 43200 | − | − | − | − | − | 43200 |
| 6.1.108 | Строительство автомобильной дороги от остановочной платформы «Университетская» и транспортно-пересадочного узла «Университетский проспект» до пересечения улиц Жемчужная и Университетский проспект | 600 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | 4500 | 50 | − | − | − | − | − | − | − | 4550 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | 4500 | 50 | − | − | − | − | − | − | − | 4550 |
| 6.1.109 | Строительство магистрали непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направлении Бийск − Ташанта. Транспортная развязка на пересечении ул. Большевистской и ул. Восход на въезде на Октябрьский мост | 1100 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | 12864 | 30016 | − | − | − | − | − | − | − | − | 42880 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | 12864 | 30016 | − | − | − | − | − | − | − | − | 42880 |
| 6.1.110 | Строительство маги-страли непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направ-лении Бийск − Ташанта. Транспортная развяз- ка по Старому шоссе на пересечении с ул. Одоевского в Первомайском районе | 4580 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | 14378 | 42246 | − | − | − | − | − | − | − | − | 56624 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | 14378 | 42246 | − | − | − | − | − | − | − | − | 56624 |
| 6.1.111 | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Доватора к жилому массиву «Плющихинский» | 4100 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | 66465 | 23646 | 26074 | − | − | − | − | − | − | 116185 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | 66465 | 23646 | 26074 | − | − | − | − | − | − | 116185 |
| 6.1.112 | Строительство автомобильной дороги к п. Клюквенный | 2100 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | 63216 | 31251 | 34560 | − | − | − | − | − | − | 129027 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | 63216 | 31251 | 34560 | − | − | − | − | − | − | 129027 |
| 6.1.113 | Строительство ливневого коллектора по ул. Порт-Артурская до очистных сооружений для обеспечения жилмассивов «Чистая Слобода» и «Ереснинский» | 585 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | 6808 | 4167 | − | − | − | − | − | − | − | 10975 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | 6808 | 4167 | − | − | − | − | − | − | − | 10975 |
| 6.1.114 | Строительство очистных сооружений канализации в районе обводненного карьера «Юго-Западный» в Ленинском районе для обеспечения жилмассивов «Чистая Слобода» и «Ереснинский» | 813 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | 16146 | 17856 | − | − | − | − | − | − | 34002 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | 16146 | 17856 | − | − | − | − | − | − | 34002 |
| 6.1.115 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования ул. 25 лет Октября от ул. Авиастроителей до ул. Лазарева для организации движения общественного транспорта со строительством отстойно-разворотной площадки на ул. Лазарева | 330 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 30000 | − | − | − | − | − | 30000 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 30000 | − | − | − | − | − | 30000 |
| 6.1.116 | Реконструкция с расширением автомобильной дороги общего пользования ул. Перевозчикова | 420 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | 13500 | 13500 | − | − | − | 27000 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | 13500 | 13500 | − | − | − | 27000 |
| 6.1.117 | Реконструкция с расширением автомобильной дороги общего пользования ул. Дмитрия Донского | 1300 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 28350 | 28350 | 28300 | 85000 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 28350 | 28350 | 28300 | 85000 |
| 6.1.118 | Строительство автомобильной дороги в продолжение ул. Коминтерна от ул. Лазурной до ул. Татьяны Снежиной | 1253 метра | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 116700 | − | − | − | − | − | 116700 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 116700 | − | − | − | − | − | 116700 |
| 6.1.119 | Строительство автомобильной дороги в продолжение ул. Зыряновской от ул. Никитина до перспективной ул. Автогенной | 820 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 33025 | 37928 | 70953 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 33025 | 37928 | 70953 |
| 6.1.120 | Строительство автомобильной дороги по ул. Демакова от ул. Кутателадзе до автомобильной дороги «Академгородок − Ключи» | 1380 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 35200 | 35200 | 35200 | 105600 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 35200 | 35200 | 35200 | 105600 |
| 6.1.121 | Реконструкция авто-мобильной дороги по ул. Большая в Ле-нинском районе (надземные пеше-ходные переходы в районе остановок общественного транспорта «ЖК Дивногорский», «ЖК Новомарусино») | 40 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | 5000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 5000 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | 5000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 5000 |
| 6.1.122 | Строительство и реконструкция объектов немагистральной улично-дорожной сети | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 467125 | 467125 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 269987 | 269987 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 197138 | 197138 |
| Итого по подразделу 6.1: |  |  | Сумма затрат, в том числе: | 225635 | 1530197 | 2588424 | 1670512 | 3275924 | 1382769 | 390675 | 11933893 | 1363392 | 1052115 | 2281055 | 2302135 | 1185925 | 31182651 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | − | 345332 | 1731810 | 470600 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2547742 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | 200000 | 781990 | 662856 | 858084 | 1792568 | − | − | 7082682 | 785535 | 451550 | 763863 | 753260 | 491716 | 14624104 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | 25635 | 402875 | 193758 | 341828 | 422764 | 187182 | 234334 | 4817636 | 577857 | 600565 | 1517192 | 1548875 | 694209 | 11564710 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | 1060592 | 1195587 | 156341 | 33575 | − | − | − | − | − | 2446095 |
| 6.2. Транспортные развязки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Строительство транспортной развязки на стыке Юго-Западного транзита и ул. Сибиряков-Гвардейцев | 77268 кв. м | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 420258 | 180110 | − | − | − | − | 600368 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 126077 | 54033 | − | − | − | − | 180110 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 294181 | 126077 | − | − | − | − | 420258 |
| 6.2.2 | Строительство транспортной развязки на пересечении Советского шоссе с ул. Мира | 62720 кв. м | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 487331 | − | − | − | − | − | 487331 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 146199 | − | − | − | − | − | 146199 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 341132 | − | − | − | − | − | 341132 |
| 6.2.3 | Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Кирова, ул. Выборной с Юго-Западным транзитом | 66068 кв. м | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 256703 | 256641 | − | − | − | − | 513344 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 154003 | − | − | − | − | − | 154003 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 102700 | 256641 | − | − | − | − | 359341 |
| 6.2.4 | Строительство транспортной развязки в разных уровнях с железнодорожной линией на стыке улиц Троллейной, Хилокской и Толмачевского шоссе (в рамках строительства Юго-Западного транзита) | 114714 кв. м | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 267396 | 623925 | − | 891321 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 267396 | − | − | 267396 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 623925 | − | 623925 |
| 6.2.5 | Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Одоевского и Старого шоссе в районе платформы Матвеевка | 87910 кв. м | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 3376091 | − | − | − | − | − | 3376091 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 2025655 | − | − | − | − | − | 2025655 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 1350436 | − | − | − | − | − | 1350436 |
| 6.2.6 | Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Доватора и ул. Лобова | 73555 кв. м | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 285756 | − | − | − | − | − | 285756 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 171456 | − | − | − | − | − | 171456 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 114300 | − | − | − | − | − | 114300 |
| 6.2.7 | Реконструкция съездов на транспортной развязке Октябрьского моста на ул. Большевистскую | 13653 кв. м | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 106083 | − | − | − | − | − | 106083 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 66726 | − | − | − | − | − | 66726 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 39357 | − | − | − | − | − | 39357 |
| 6.2.8 | Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Юго-Западного транзита и продолжения ул. Доватора | 83800 кв. м | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 193091 | 450545 | 643636 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 193091 | − | 193091 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 450545 | 450545 |
| 6.2.9 | Строительство транспортной развязки на пересечении Мочищенского шоссе и ул. Кедровой | 61105 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 258107 | 258107 | 516214 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 77432 | 77432 | 154864 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 180675 | 180675 | 361350 |
| 6.2.10 | Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Доватора и Гусинобродского шоссе | 72180 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 304889 | 304889 | 609778 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 91467 | 91467 | 182934 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 213422 | 213422 | 426844 |
| 6.2.11 | Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Лескова и ул. Ипподромской | 115715 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 488780 | 488780 | 977560 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 146634 | 146634 | 293268 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 342146 | 342146 | 684292 |
| 6.2.12 | Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Одоевского и Восточного обхода | 65355 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 276060 | 276060 | 552120 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 82818 | 82818 | 165636 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 193242 | 193242 | 386484 |
| 6.2.13 | Реконструкция съездов на транспортной развязке ул. Кирова и ул. Ипподромской | 645 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 7506 | 7506 | − | − | 15012 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2252 | 2252 | − | − | 4504 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 5254 | 5254 | − | − | 10508 |
| 6.2.14 | Реконструкция перекрестка проспекта Строителей, ул. Кутателадзе и проспекта Академика Лаврентьева | 1100 метра | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 34771 | 34771 | − | 69542 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 10431 | 10431 | − | 20862 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 24340 | 24340 | − | 48680 |
| 6.2.15 | Реконструкция съездов с Димитровского моста (ул. Моторная и ул. Большая) | 1310 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 30100 | − | − | − | − | − | 30100 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 9030 | − | − | − | − | − | 9030 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 21070 | − | − | − | − | − | 21070 |
| 6.2.16 | Строительство многоуровневой транспортной развязки по типу усеченный клеверный лист в районе Нижней Ельцовки на пересечении планируемой автомобильной дороги «Кольцово – Академгородок» с Бердским шоссе | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 567000 | 567000 | 1134000 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 170100 | 170100 | 340200 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 396900 | 396900 | 793800 |
| 6.2.17 | Строительство транспортной развязки на пересечении Бердского шоссе и проспекта Строителей | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 378000 | 378000 | 756000 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 113400 | 113400 | 226800 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 264600 | 264600 | 529200 |
| Итого по подразделу 6.2: |  |  | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 4962322 | 436751 | 7506 | 309673 | 3124623 | 2723381 | 11564256 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 2699146 | 54033 | 2252 | 280079 | 885373 | 681851 | 4602734 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 2263176 | 382718 | 5254 | 29594 | 2239250 | 2041530 | 6961522 |
| 6.3. Мосты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Центральный мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | 3531217 | 8794666 | 11668491 | 7661092 | 3072036 | 1903717 | − | − | − | − | − | − | 36631219 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | − | 1789332 | 6469336 | 10501500 | 4951140 | 212615 | 1903717 | − | − | − | − | − | − | 25827640 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | 1615424 | 817534 | 926797 | 16000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 3375755 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | 126461 | 1507796 | 240194 | 2693952 | 2859421 | − | − | − | − | − | − | − | 7427824 |
| 6.3.2 | Строительство автомобильного моста через реку Иня | 121 метр | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 493551 | − | − | − | − | − | 493551 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 148065 | − | − | − | − | − | 148065 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 345486 | − | − | − | − | − | 345486 |
| 6.3.3 | Реконструкция автомобильного моста по Бердскому шоссе через реку Нижнюю Ельцовку | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2730000 | − | − | 2730000 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 819000 | − | − | 819000 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1911000 | − | − | 1911000 |
| Итого по подразделу 6.3: |  |  | Сумма затрат, в том числе: | − | 3531217 | 8794666 | 11668491 | 7661092 | 3072036 | 1903717 | 493551 | − | − | 2730000 | − | − | 39854770 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | − | 1789332 | 6469336 | 10501500 | 4951140 | 212615 | 1903717 | − | − | − | − | − | − | 25827640 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | 1615424 | 817534 | 926797 | 16000 | − | − | 148065 | − | − | 819000 | − | − | 4342820 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 345486 | − | − | 1911000 | − | − | 2256486 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | 126461 | 1507796 | 240194 | 2693952 | 2859421 | − | − | − | − | − | − | − | 7427824 |
| 6.4. Путепроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Строительство путепровода через Транссибирскую железнодорожную линию по улице Дукача | 85 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 374146 | − | − | − | − | − | 374146 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 112244 | − | − | − | − | − | 112244 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 261902 | − | − | − | − | − | 261902 |
| 6.4.2 | Строительство путепровода трамвая над подъездной железнодорожной линией в районе дома 53 по ул. Новая Заря | 85 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 531676 | − | − | − | − | − | 531676 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 159502 | − | − | − | − | − | 159502 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 372174 | − | − | − | − | − | 372174 |
| 6.4.3 | Строительство путепровода через железнодорожную линию на продолжении Красного проспекта | 85 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 531687 | − | − | − | − | − | 531687 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 159507 | − | − | − | − | − | 159507 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 372180 | − | − | − | − | − | 372180 |
| 6.4.4 | Строительство путепровода на Юго-Западном транзите через железнодорожную линию | 85 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | 159504 | 265841 | 106336 | − | − | 531681 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | 47851 | 79752 | 31901 | − | − | 159504 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | 111653 | 186089 | 74435 | − | − | 372177 |
| 6.4.5 | Строительство путепровода трамвая над железнодорожной линией по ул. Петухова | 85 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 511990 | − | − | − | − | − | 511990 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 153597 | − | − | − | − | − | 153597 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 358393 | − | − | − | − | − | 358393 |
| 6.4.6 | Реконструкция подземного перехода на пересечении просп. Димитрова и ул. Владимировской | 15 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 22659 | − | − | − | 22659 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 6798 | − | − | − | 6798 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 15861 | − | − | − | 15861 |
| 6.4.7 | Реконструкция надземного перехода над железнодорожной линией в районе Центрального пляжа Академгородка для обеспечения проезда веловодителей | 40 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | 41544 | 27696 | − | − | − | 69240 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | 12463 | 8309 | − | − | − | 20772 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | 29081 | 19387 | − | − | − | 48468 |
| 6.4.8 | Реконструкция (строительство) железнодорожного переезда с ул. Большой на проезд Энергетиков | 85 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 6551 | 6550 | − | 13101 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1965 | 1965 | − | 3930 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 4586 | 4585 | − | 9171 |
| 6.4.9 | Реконструкция путепровода на выезде из микрорайона «Нижняя Ельцовка» на Бердское шоссе | 85 метров | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 255950 | 255950 | − | 511900 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 76785 | 76785 | − | 153570 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 179165 | 179165 | − | 358330 |
| Итого по подразделу 6.4: |  |  | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | 1949499 | 201048 | 316196 | 368837 | 262500 | − | 3098080 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | − | − | − | − | − | − | − | 584850 | 60314 | 94859 | 110651 | 78750 | − | 929424 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | − | − | − | − | − | − | − | 1364649 | 140734 | 221337 | 258186 | 183750 | − | 2168656 |
| Итого по разделу 6: |  |  | Сумма затрат, в том числе: | 225635 | 5061414 | 11383090 | 13339003 | 10937016 | 4454805 | 2294392 | 19339265 | 2001191 | 1375817 | 5689565 | 5689258 | 3909306 | 85699757 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | − | 2134664 | 8201146 | 10972100 | 4951140 | 212615 | 1903717 | − | − | − | − | − | − | 28375382 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | 200000 | 2397414 | 1480390 | 1784881 | 1808568 | − | − | 10514743 | 899882 | 548661 | 1973593 | 1717383 | 1173567 | 24499082 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | 25635 | 402875 | 193758 | 341828 | 422764 | 187182 | 234334 | 8790947 | 1101309 | 827156 | 3715972 | 3971875 | 2735739 | 22951374 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | 126461 | 1507796 | 240194 | 3754544 | 4055008 | 156341 | 33575 | − | − | − | − | − | 9873919 |
| 7. Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Изменение работы светофорных объектов и расстановки ТСОДД в соответствии с разработанными КСОДД и ПОДД | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 8. Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Развитие функций ЦОДД на базе комплексного транспортного моделирования | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 8.2 | Внедрение АСУДД: реализация планов координации на улицах ул. Кошурникова, ул. Гоголя (от ул. Кошурникова до площади Лунинцев), проспекте Дзержинского, ул. Нарымской, проспекте Димитрова, Красном проспекте (участок нового строительства), Центральном мостовом переходе (в том числе, подходы к мостовому переходу), Юго-Западном транзите (по мере ввода в эксплуатацию участков строительства) | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | 12000 | − | − | − | − | − | − | − | 12000 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | 12000 | − | − | − | − | − | − | − | 12000 |
| 8.3 | Внедрение АСУДД: установка детекторов транспорта | 24 ед. | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | 37800 | − | − | − | − | − | − | − | 37800 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | 37800 | − | − | − | − | − | − | − | 37800 |
| 8.4 | Внедрение АСУДД: установка камер видеонаблюдения | 14 ед. | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | 2300 | − | − | − | − | − | − | − | 2300 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | 2300 | − | − | − | − | − | − | − | 2300 |
| 8.5 | Внедрение АСУДД: установка систем метеомониторинга | 1 ед. | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | 2200 | − | − | − | − | − | − | − | 2200 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | 2200 | − | − | − | − | − | − | − | 2200 |
| 8.6 | Реализация планов координации на ул. Фрунзе, ул. Челюскинцев, ул. Вокзальной магистрали; ул. Волочаевской; ул. Станционной; Юго-Западном транзите (по мере ввода в эксплуатацию участков строительства) | Определяются проектом | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 9000 | − | − | 9000 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 9000 | − | − | 9000 |
| 8.7 | Внедрение АСУДД: установка детекторов транспорта | 24 ед. | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 37800 | − | − | 37800 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 37800 | − | − | 37800 |
| 8.8 | Внедрение АСУДД: установка камер видеонаблюдения | 16 ед. | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2700 | − | − | 2700 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2700 | − | − | 2700 |
| 8.9 | Внедрение АСУДД: установка систем метеомониторинга | 1 ед. | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2200 | − | − | 2200 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2200 | − | − | 2200 |
| Итого по разделу 8: |  |  | Сумма затрат, в том числе: | − | − | − | − | − | 54300 | − | − | − | − | 51700 | − | − | 106000 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | − | − | − | − | − | 54300 | − | − | − | − | 51700 | − | − | 106000 |
| 9. Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Создание центра мониторинга выбросов загрязняющих веществ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Итого по Программе: |  |  | Сумма затрат, в том числе: | 292235 | 5705191 | 12110170 | 15332498 | 12141214 | 5130195 | 2862266 | 34478940 | 8572851 | 12255468 | 26207246 | 18348357 | 12670112 | 166106743 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | − | 2220633 | 8406146 | 11001500 | 4951140 | 212615 | 1903717 | 5791151 | 1789449 | 7239736 | 8264736 | 5568925 | 3092347 | 60442095 |
|  |  |  | Областной бюджет Новосибирской области | 200000 | 2793140 | 1832335 | 2935051 | 2525535 | − | − | 14299802 | 2895343 | 1279326 | 5320537 | 3109481 | 2849225 | 40039775 |
|  |  |  | Бюджет города Новосибирска | 25635 | 408409 | 203115 | 437497 | 469934 | 267182 | 279334 | 14080429 | 3823709 | 3530648 | 12482798 | 9665678 | 6726020 | 52400388 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 66600 | 283009 | 1668574 | 958450 | 4194605 | 4650398 | 679215 | 307558 | 64350 | 205758 | 139175 | 4273 | 2520 | 13224485 |

- ______________